
平阳县昆阳镇垟山采石场废弃矿山生态环境修复工程（重）

招 标 文 件
	招  标  人：
	平阳县昆阳镇人民政府

	招标代理人：
	温州中源工程造价咨询有限公司

	备案单位：
	平阳县自然资源和规划局

	日      期：
	2021年03月


目  录

第一章 招标公告.............................................2

第二章 投标人须知...........................................5
第三章 评标办法............................................23
第四章 合同条款及格式......................................29
第五章 工程量清单..........................................63
第六章 图 纸...............................................70
第七章 技术标准和要求......................................71

第八章 投标文件格式........................................72

招标公告
平阳县昆阳镇垟山采石场废弃矿山生态环境修复工程（重）招标公告
1. 招标条件

本招标项目平阳县昆阳镇垟山采石场废弃矿山生态环境修复工程（重）已由平阳县发展和改革局以平发改投资[2020]237号批准建设，项目业主为平阳县昆阳镇人民政府，建设资金来源财政统筹，项目出资比例为100%，招标人为平阳县昆阳镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目施工公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1本项目将削坡土石方处置和矿山治理一起捆绑招标，削坡土石方总方量约为53.48万立方米（其中宕底平整11.88万立方米），其中石料方约49.24万立方米、土方4.24万立方米；削坡后进行治理及复绿，具体内容见施工图纸及工程量清单，工程费约3034万元。
2.2工作内容包括本次招标范围包括：（1）本标段范围内的削坡土石方开采、土石方开挖、矿山治理及复绿工程等，具体内容见施工图纸及工程量清单；(2)削坡方处置：土石料按23元/吨作为起始单价，进行投标竞价，向县财政局缴纳处置费后，由中标人自行处置。具体内容见施工图纸及工程量清单。
2.3 计划工期：计划工期260日历天

2.4质量要求：合格
3. 投标人资格要求

3.1同时具有地质灾害治理工程施工甲级、矿山工程施工总承包一级及以上资质、公安部门颁发的爆破作业单位许可证（营业性）二级及以上资质，并且经营范围具有园林绿化相关经营范围。如不同时具备以上资质的，可以组成联合体投标，联合体成员不得超过两家（含牵头人），且牵头人为同时具备地质灾害治理工程施工甲级和矿山工程施工总承包一级及以上资质的企业，并且经营范围具有园林绿化相关经营范围。
3.2具有有效的省级及以上建设行政主管部门核发的安全生产许可证和省级及以上安监部门核发的非煤矿山安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；

3.3投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加该标段投标。否则，均按否决投标处理。

3.4投标人（若联合体投标，指联合体牵头人）须为《浙江省自然资源厅关于2019 年度浙江省地矿信用等级名单的通告》浙自然资厅函〔2020〕269号文件中被列入地矿中介服务机构B级及B级以上的单位。（若在投标截止时间前浙江省自然资源厅已发布正式生效的2020年度浙江省地矿信用等级名单的，则投标人（若联合体投标，指联合体牵头人）须为正式生效的2020年度浙江省地矿信用等级名单中被列入地矿中介服务机构C级及C级以上的单位。）
3.5本次招标接受联合体投标（须有联合体协议书）。若联合体投标，网上登录与投标保证金须由牵头人办理。

3.6拟派项目组人员
3.6.1拟派项目负责人：

3.6.1.1具有注册在投标人单位的市政公用工程或矿业工程专业壹级建造师执业资格，并具备环境地质或岩土工程或工程地质专业工程师及以上职称；

3.6.1.2具有“三类人员”B类证书；

3.6.1.3在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

3.6.2项目班组其他人员：

3.6.2.1拟派本招标项目的项目技术负责人1名（地质类或岩土或矿业工程高级工程师及以上职称）

3.6.2.2拟派其他人员资格最低要求：1名注册安全工程师（注册类别：非煤矿矿山安全），1名市政施工员，1名市政质检员，3名爆破安全员；

3.6.2.3拟派施工现场专职安全生产管理人员，具有“三类人员”C类证书，专职安全生产管理人员不少于2人；

3.6.3提供拟派项目组人员2020年6月1日以后连续6个月及以上的本单位社保在保证明。
4. 招标文件的获取  
4.1凡有意参加投标者，请于2021年3月10日至2021年3月30日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 网上项目信息登录：

5.1登录时间：2021年3月10日至2021年3月30日上午9时30分。

5.2登录方式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行登录。联合体投标由牵头人登录即可。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年3月30日上午9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8. 其他说明

8.1 此项目在平阳县镇府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上项目信息登录。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。
9. 联系方式

	招标人：平阳县昆阳镇人民政府
	招标代理机构：温州中源工程造价咨询有限公司

	地  址：平阳县昆阳镇
	地址：平阳县昆阳镇凌志花苑7栋402室

	联系人：叶先生
	联系人：温女士

	电  话：0577-63882763
	电话：15857737069、0577-63160007


                                          2021年3月9日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县昆阳镇人民政府
地址：平阳县昆阳镇

联系人：叶先生
电话：0577-63882763

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称：温州中源工程造价咨询有限公司

地  址：平阳县昆阳镇凌志花苑7栋402室

联系人：温女士
电话：15857737069、0577-63160007

	1.1.4
	项目名称
	平阳县昆阳镇垟山采石场废弃矿山生态环境修复工程（重）

	1.1.5
	建设地点
	平阳县昆阳镇

	1.2.1
	资金来源
	财政统筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	（1）本标段范围内的削坡土石方开采、土石方开挖、矿山治理及复绿工程等，具体内容见施工图纸及工程量清单。

（2）削坡方处置：土石料按23元/吨作为起始单价，进行投标竞价，向县财政局缴纳处置费后，由中标人自行处置。

具体内容见施工图纸及工程量清单。

	1.3.2
	计划工期
	计划工期：260日历天

	1.3.3
	质量要求
	合格

	1.4.1
	投标人资质条件
	详见公告

	1.4.2 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)接受

	 1.9.1 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织，踏勘时间：

	1.10.1 
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.11 
	分包
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□允许，分包内容要求

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	施工图纸、工程量清单等

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年3月30日上午09时30分

	3.3.1
	投标有效期
	     90 日历天

	3.4.1 
	投标保证金
	1、金额：人民币500000元（大写伍拾万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2021年3月30日09:30
4、投标保证金注意事项

4.1投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上登录后,并在相关界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

4.2联合体投标，投标保证金由牵头单位递交。

	3.5 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许□允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	1、投标单位应将纸质投标文件妥为密封，标函封线加盖公章、并在投标函、投标总价表及其他投标文件相应部分加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理（如为联合体投标的，联合体协议书由联合体各成员分别进行按要求进行签章，其他内容可由联合体牵头人进行按要求进行签章）。

	3.6.4
	投标文件份数
	商务标正本1份、副本4份；

有效报价界定评审资料正本1份、副本4份；
资格后审申请书正本1份、副本4份;

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印）

（视投标文件的组成情况具体要求）

	4.1.3
	封套上写明
	招标人名称：平阳县昆阳镇人民政府，

平阳县昆阳镇垟山采石场废弃矿山生态环境修复工程（重）投标文件

在2021年3月30日上午09时30分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	4.2.3
	是否退还投标文件
	 eq \o\ac(□,√)否

□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间:2021年3月30日上午09时30分            

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。 

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是


 eq \o\ac(□,√)否，1、推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：保函或现金
履约担保的金额：合同价2% 

	10
	需要补充的其他内容

	注

意

事

项
	投标人提出问题的截止时间
	2021年3月19日

	
	招标人书面澄清的时间
	2021年3月23日开始提供下载

	
	登录时间
	2021年3月10日至2021年3月30日上午09:30

	
	工程造价
	招标控制价30392987元，【其中安全文明施工基本395688.33元】

	
	投标最高限价
	1、招标控制价*（1-Y%）后的造价作为本工程施工投标报价的最高限价；

2、本工程Y=10；

3、本工程施工投标报价最高限价为27353688元（保留至元）

	
	招标代理服务费
	中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费98000元，由投标人在投标

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布

	
	1.投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的2020年6月1日以后连续6个月及以上的本单位社保在保证明，社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。）携带有效身份证明到场参加开标会议，有效身份证明详见第二章4.2.5款。（若联合体投标：上述人员均应为牵头单位人员）

	
	投标人在提交投标文件的同时，应同时递交有效投标文件报价界定及投标人资格审查所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求及时提供有效投标文件报价界定、投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作有效投标文件报价界定（或资格审查）不通过处理；证书原件单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。资格审查资料详见第二章3.1.1.3款。有效投标文件报价界定涉及的原件见第三章3.1.1款

	
	1、土石料处置款和施工工程款实行“收支两条线”

2、中标单位必须就石料处置和当地企业或独立成立销售公司，方便土石料销售及缴纳处置款。

3、昆阳镇人民政府已完成矿区施工红线范围内所涉及政策处理工作，并承诺保障竞得人能按时顺利进场。政策处理包括矿区范围内所涉及的用地、林地、旧房、坟墓等，红线范围外涉及矿山开采所需要的水、电、道路、加工堆放场地等事宜，由投标人根据需要与当地政府协商解决，相关费用由投标人自行承担。

	
	投诉监督部门：平阳县自然资源和规划局

投诉监督部门的联系方式：0577-58101911


1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。
1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5本标段建设地点：见投标人须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2本标段的计划工期：见投标人须知前附表。
1.3.3本标段的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求

1.4.1见投标人须知前附表
1.4.2 本工程接受联合体。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的； 

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人； 

（7）为本标段提供招标代理服务的； 

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（11）被责令停业的； 

（12）被暂停或取消投标资格的； 

（13）财产被接管或冻结的（进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形）；

（14）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目负责人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

备注：投标人须知第1.4.3项中第（11）—（17）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.10 投标预备会

1.10.1本工程不召开投标预备会。
1.11 分包

中标人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
    禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2. 招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县自然资源和规划局备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县自然资源和规划局备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件由商务标部分、资格后审申请书、有效报价界定评审资料三部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4。证书及相关资料原件均需提供核对备查，如届时未能按要求及时提供有效报价界定及投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，作有效投标文件报价界定（或资格审查）不通过处理。
3.1.1.1商务标包括下列内容：
	序号
	商务标正本内容
	商务标副本内容

	1
	投标函
	投标函

	2
	投标总价
	投标总价

	3
	总说明
	总说明

	4
	工程项目投标报价汇总表
	工程项目投标报价汇总表

	5
	工程项目清单投标报价汇总表
	工程项目清单投标报价汇总表

	6
	单位（专业）工程投标报价计算表
	单位（专业）工程投标报价计算表

	7
	分部分项工程清单与计价表
	分部分项工程清单与计价表

	8
	施工技术措施项目清单与计价表
	施工技术措施项目清单与计价表

	9
	综合单价计算表
	综合单价计算表

	10
	综合单价工料机分析表（纸质投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供）
	综合单价工料机分析表（纸质投标文件中暂不提供，中标后按业主要求提供）

	11
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表
	施工组织（总价）措施项目清单与计价表

	12
	其他项目清单与计价汇总表
	其他项目清单与计价汇总表

	13
	暂列金额明细表
	暂列金额明细表

	14
	材料（工程设备）暂估价单价表
	材料（工程设备）暂估价单价表

	15
	专业工程暂估价表
	专业工程暂估价表

	16
	专项技术措施暂估价表
	专项技术措施暂估价表

	17
	计日工表
	计日工表

	18
	总承包服务费计价表
	总承包服务费计价表

	19
	主要工日一览表
	主要工日一览表

	20
	发包人提供材料和工程设备一览表
	发包人提供材料和工程设备一览表

	21
	主要材料和工程设备一览表
	主要材料和工程设备一览表

	22
	主要机械台班一览表
	主要机械台班一览表


3.1.1.2有效报价界定评审资料（格式自拟），内容包括：

《法人营业执照》复印件加盖公章（若为联合体投标，联合体各单位均须提供）；
《企业资质证书》复印件加盖公章；（若为联合体投标，联合体各单位均须提供）；
投标人（若联合体投标，指联合体牵头人）须为《浙江省自然资源厅关于2019 年度浙江省地矿信用等级名单的通告》浙自然资厅函〔2020〕269号文件中被列入地矿中介服务机构B级及B级以上的单位。（若在投标截止时间前浙江省自然资源厅已发布正式生效的2020年度浙江省地矿信用等级名单的，则投标人（若联合体投标，指联合体牵头人）须为正式生效的2020年度浙江省地矿信用等级名单中被列入地矿中介服务机构C级及C级以上的单位。）；

《基本帐户开户许可证》（或中国人民银行发放的基本帐户备案资料）复印件加盖公章；（若为联合体投标，该项仅需提供牵头单位）
联合体协议书（联合体投标提供）
以上材料均须提供原件核对备查，否则评标委员会有权按否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内）。

注： 1、如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
3.1.1.3资格后审申请书（格式见附件），内容包括（若为联合体投标，联合体各单位均须提供以下材料，另有说明除外）：

资格后审申请书；

投标人一般情况、投标项目负责人一般情况、拟派项目负责人无在其他工程项目中担任项目负责人的承诺书、投标项目技术负责人一般情况、项目部人员配备情况、投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表；

资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

《安全生产许可证》（若为联合体投标，联合体各单位均须提供）；

 2）《非煤矿山安全生产许可证》（若为联合体投标，该项仅需提供牵头单位）；
3）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（企业分管安全生产的副经理须提供任职文件）（若为联合体投标，该项仅需提供牵头单位）；

4）项目负责人的相应注册执业资格、职称证书、“三类人员”B类证书、社保；

5）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书、社保；

6）项目技术负责人、注册安全工程师、施工员、质检员、爆破安全员证书及人员社保；
以上材料均须提供原件核对备查,三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则评标委员会有权按否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内）。

注：

建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、建造师证书、安全生产许可证、岗位证书、职称证书如不能提供原件，可以提供地方政务服务网或主管部门网站生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“地方政务服务网”二维码或查询渠道。若因扫描件或复印件上的二维码或查询渠道无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
所有企业、人员证书均须在有效期内，如有其它情况须在投标文件中自行提供，未提供者视为该证书无效。
职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料

社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的编制要求和第八章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中弄虚作假的。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。
3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。
3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封：商务标正本、副本一起密封；有效报价界定评审资料正本、副本一起密封；资格后审申请书正本与副本一起密封；证书原件单独密封 。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“商务标”、 “有效报价界定评审资料”、“资格后审申请书”、“证书原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

4.1.2投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的2020年6月1日以后连续6个月及以上的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的2020年6月1日以后连续6个月及以上的本单位社保在保证明）。

社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

注：若联合体投标，以上人员均为牵头单位人员

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；
（3）检查投标文件的密封情况；

（4）开启商务标、公布投标人名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；
（5）投标人、招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    6.3.2评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，投标报价始终不予调整，修正错误的原则如下:

    (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价出现明显错误时修正单价，并修改合价，其产生误差的绝对值同时加入累计计算偏差值（投标报价3%）范围内；

(3)对于招标人提供的暂估价。

①暂定材料单价是指材料设备的材料价格，投标单位在报价上可考虑相应的人工费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等因素，自行计算后，填报综合单价。暂定材料单价不得进行变动。如投标人的投标报价低于招标人提供的暂定材料单价，则该投标文件按否决其投标处理。

②对于招标人提供的暂定专业工程金额,则不允许变动，否则否决其投标文件。

6.3.3评标委员会在详细评审时，因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏，累计投标报价缺漏总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%（含3%）以上者，属于重大偏差，其投标文件作否决其投标处理。小于3%时，则视为其已分配到其他项目中。

凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等。因投标人原因造成投标报价及其综合单价遗漏累计缺漏总额之和小于投标报价3%的，则视其已分配到其它工程量的报价中。

合同授予

7.1 中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：
7.1.1可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件. 

7.1.2可以对中标人近三年在发包人已发包的工程中，是否有以下行为进行核实：①转包、违法分包及挂靠等违法行为；②除不可抗力外，项目经理或总监理工程师发生更换或中标的项目经理不履职或不到位的；③因承包人原因延误工期的；④发生负有直接管理责任，造成50万元以上直接经济损失的质量事故，或造成1人（含）以上死亡的安全责任事故。发现有以上行为的之一的，均视为不符合中标条件。 

经核实中标人有不符合中标条件的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县自然资源和规划局提交招标情况书面报告。
7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。如为本地建筑业企业项目履约担保按平政发〔2017〕63号文件执行。

履约保证金的缴纳：履约保证金用现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函、保险公司保函进行交纳。招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位应在收到通知次日起五个工作日内交纳履约保证金。现金交纳履约保证金的必须从中标人的银行基本户中划出至招标人指定账户，不得在其他账户中办理转划。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同
7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	商务标


	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按无效标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。（如为联合体投标的，联合体协议书由联合体各成员分别进行按要求进行签章，其他内容可由联合体牵头人进行按要求进行签章）

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=工程施工报价得分+削坡土石料报价得分）从高到低进行排名，取排名第一的为中标候选人（综合得分相同时以土石料报价高的优先；土石料报价也相等的，以施工报价低的优先；都相等的，以抽签决定）。

2. 评标程序

2.1、评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

   （2）有效投标文件报价界定、评标基准价、入围单位确定方法；

   （3）投标人的资格审查；

（4）商务评审；

（4.1）投标文件的符合性审查；

（4.2）投标文件的详细评审；
（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；
（6）根据评标办法对投标文件进行评分、排序；
（7）完成评标报告，推荐中标候选人。
2.2、投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按招标文件要求密封的；
（3）无法定代表人或委托代理人参加开标会议的；法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的2020年6月1日以后连续6个月及以上的本单位社保在保证明）。（注：所需复印件均留档）

3. 评审标准

3.1 初步评审标准

3.1.1、有效投标文件报价界定

投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按否决其投标处理，不进入后续评审。

投标人的法人资格无效或注册经营范围不符合招标文件要求；

（投标人须提供《法人营业执照》复印件加盖公章 原件备查；若为联合体投标，联合体各单位均须提供）
（2）投标人的资质等级不符合招标文件要求；

（投标人须提供建筑业企业资质证书复印件加盖公章，原件备查若为联合体投标，联合体各单位均须提供；如不能提供建筑业企业资质证书原件的，须保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担）

（3）投标人（若联合体投标，指联合体牵头人）未为《浙江省自然资源厅关于2019 年度浙江省地矿信用等级名单的通告》浙自然资厅函〔2020〕269号文件中被列入地矿中介服务机构B级及B级以上的单位。（若在投标截止时间前浙江省自然资源厅已发布正式生效的2020年度浙江省地矿信用等级名单的，则投标人（若联合体投标，指联合体牵头人）未为正式生效的2020年度浙江省地矿信用等级名单中被列入地矿中介服务机构C级及C级以上的单位。）；
（4）报价大写书写不规范导致报价无法读写的；

（5）投标文件中投标函上的施工投标报价与投标总价上的报价或工程项目投标报价汇总表不一致的；

（6）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的；（若为联合体投标，牵头单位递交）
投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或中国人民银行发放的基本帐户备案资料）复印件加盖公章原件备查。联合体投标，该项仅需提供牵头单位

（7）施工投标报价大于投标最高限价或土石料处置费低于23元/吨的。

3.1.2工程施工报价得分（55分）
经有效报价界定后，由招标人在有效标价中随机抽取 7 家施工投标总报价及随机抽取下浮率K值。
评标基准价的确定：在上述所有有效标价中由招标人随机抽取7家，这7家工程施工报价的算术平均值再乘以（1-k%）作为评标基准价。K值为-1、0、+1、+2四个数值中由招标人随机抽取。如所有有效标价少于等于7家时，则取所有有效工程施工报价的算术平均值再乘以（1-k%）作为评标基准价。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过投标人资格审查、符合性评审和详细评审的投标人的数量发生变化。

工程施工报价评分评定

评标委员会按以下方法计算各投标文件的工程施工报价评分：

有效工程施工报价与评标基准价对比，计算工程施工报价评分值，即
    a．工程施工报价等于评标基准价时，得满分55分；
    b．工程施工报价每低于评标基准价1个百分点，扣2分；
    c．工程施工报价每高于评标基准价1个百分点，扣3分。
以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

3.1.4削坡土石料报价（45分）
报价不得低于起始报价23元/吨；报价等于起始报价23元/吨的，得0分；每高于起始报价0.1元/吨，加0.45分；最高得45分。
3.1.5综合得分
综合得分=工程施工报价得分+削坡土石料报价得分。

以上评分计算过程保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。
    3.1.5入围单位确定方法

按综合得分从高到低依次排序，入围15家单位（如所有有效投标报价少于等于15家时，则全部入围。若第15名出现两家或多家综合得分相同时以土石料报价高的优先；土石料报价也相等的，以施工报价低的优先；都相等的，以抽签决定），始终在这15家入围单位中对有效投标文件排序综合得分最高的投标文件进行“投标人资格审查、符合性审查和详细评审”。（若这15家入围单位全部被评标委员会否决的，招标人应当重新依法组织招标。）
3.1.4投标人的资格审查。

投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审，按综合得分从高到低的排序依次递补满1名。

通过资格后审的必要条件：

1、投标人的安全生产许可证、非煤矿山安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证、非煤矿山安全生产许可证（若为联合体投标，该项仅需提供牵头单位）；

2、投标人企业主要负责人安全生产任职资格符合要求，并提供企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书。及企业分管安全生产的副经理的任职文件（若为联合体投标，该项仅需提供牵头单位）；

3、项目负责人资质、职称等级、社保和安全生产任职资格等符合要求，并提供相关证书、“三类人员”B类证书、社保；

4、现场安全生产专职管理人员数量符合要求，并提供“三类人员”C类证书、社保；

三类人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；

5、技术负责人职称符合要求，项目班子人员配备齐全，提供项目班子人员证书、社保及拟在本合同任职的主要人员简历表；

6、没有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
投标人须按资格后审申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。

注：建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书、建造师证书、安全生产许可证、岗位证书、职称证书如不能提供原件，可以提供地方政务服务网或主管部门网站生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“地方政务服务网”二维码或查询渠道。若因扫描件或复印件上的二维码或查询渠道无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

所有企业、人员证书均须在有效期内，如有其它情况须在投标文件中自行提供，未提供者视为该证书无效。
职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料

社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.1.5商务标评审

3.1.5.1投标文件的符合性审查
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对通过投标人资格审查综合得分最高的投标人的投标文件进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评审；投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；
2）不响应招标文件规定的实质性要求的；
3）改变招标人提供的工程量清单中的内容（但按照国家规范所作的修改除外）；
4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
5）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

符合性审查未通过的投标文件不再进入后续评审，按综合得分从高到低的排序依次递补满1名。

3.2 详细评审标准

3.2.1 详细评审
  评标委员会应对通过符合性审查的投标文件进行商务标评审。评标委员会应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。
（一）、对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将检查其报价是否有书写或算术错误。投标报价判定有无重大偏差或允许修正的原则按第二章中的6.3项进行调整。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
（二）投标报价中，如有以下情况之一的，按商务标评审不合格处理：

（1）投标人未按招标文件实质性规定要求进行报价，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；
     （2）评标委员会认定属投标人自身原因有重大漏项属于重大偏差的。

（3）主要材料价格表中的单价高于综合单价的；

（4）未按计价程序计算的；

（5）招标代理费、规费、税金未按要求填写报价的；

（6）投标书内容足以证明串标抬标或挂靠的；

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a.招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价的；

b.招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

c.不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

d.不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）

e.不同投标人与同一投标人联合投标的；

f.不同投标人的投标总报价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化；

g.不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

h.不同投标人的投标文件相互混装的；

i.不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

j.投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

k.不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

l.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.3 评标结果
3.3.1评标委员会对通过初步评审、投标人资格审查、符合性审查、详细评审（商务标评审）且综合得分最高的推荐为第一中标候选人。

综合得分相同时以土石料报价高的优先；土石料报价也相等的，以施工报价低的优先；都相等的，以抽签决定。
3.3.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式
参照《建设工程施工合同示范文本 GF-2017-0201》

                      第一部分 合同协议书(略)

第二部分  通用合同条款（略）

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
    1.1.1.10 其他合同文件包括：（1）发包人、承包人加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；（2）双方有关工程的洽商、变更等书面文件；（3）施工组织设计（指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件）；（4）招标文件（5）设计文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：发包人另行通知     ；
资质类别和等级：              ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：     ；
资质类别和等级：                                      ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                      ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    / 。
1.1.3.9 矿区用地包括：          。
1.1.3.10 临时占地包括：在治理矿山范围内的堆场占地及临时办公区用地等其他临时占地由发包人提供；如占用治理矿山范围以外临时用地由承包人自行解决。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件： 1、建设工程价款结算暂行办法（财建[2004]369号）；2、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；3、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；4、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；5、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；6、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；7、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；8、转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）9、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）；10、《浙江省露天开采矿山自然生态环境治理工程施工质量验收管理办法（试行）》；11、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。
1.4 标准和规范
    1.4.1适用于工程的标准规范包括：①按通用条款约定；②包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。
1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：           /            ；
发包人提供国外标准、规范的份数：              /               ；
发包人提供国外标准、规范的名称：              /               。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：   /        。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：同合同协议书
1.6  图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：签订合同后7天内；
发包人向承包人提供图纸的数量：向承包人提供完整的施工图纸6套，承包人需加晒的图纸费用自理。；
发包人向承包人提供图纸的内容：提供完整的施工图纸
1.6.4 承包人文件
    需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、施工总进度计划、每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表等相关文件。
承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前一周内提供工程施工组织设计和总进度计划，报发包人审核；每季度末月25日前提供本月工程施工情况、下季度施工进度计划及相应的工程量报表。如果发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按发包人要求提供此类报表和资料。；
承包人提供的文件的数量为：纸质文件5份，电子文件1份；
承包人提供的文件的形式为：纸质及电子文件            ；
发包人审批承包人文件的期限：收到监理人文件后7天内      。
1.6.5  现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：按通用条款。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人施工场地管理管理机构的办公地点              ；
发包人指定的接收人为：发包人代表                            。
承包人接收文件的地点：承包人施工场地管理机构的办公地点          ；
承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目负责人或项目负责人的授权代表。
监理人接收文件的地点：监理人施工场地管理机构的办公地点 ；
监理人指定的接收人为：总监理工程师            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：按通用条款。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目治理区红线。
关于发包人向承包人提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现有矿山现状条件，如需要进一步完善，均由承包人自行处理，费用已包括在合同价中。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人承担。
1.13 工程量清单错误的修正
 施工招标工程量清单出现错误时，是否调整合同价格：。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：       ；
职    务：     ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人委派的在本合同工程中全面负责项目管理和合同履行的代表，负责项目实施过程中的工程进度、质量、投资、合同、安全的监督、检查验收及协调管理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后7天内。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：1、施工场地与公共道路已开通；2、由发包人办理的施工所需证件 ；3、水准点与坐标控制点交验开工前由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验；4、图纸会审和设计交底 。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求： /     。
发包人是否提供支付担保：           /         。
发包人提供支付担保的形式：    /        。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容： 国家有关工程竣工验收的规定和档案部门规定的竣工图纸、归档资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：    6套                   。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担            。
承包人提交的竣工资料移交时间：验收合格后一个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面，按城建档案及其它相关部门规范要求提交竣工资料。
承包人应履行的其他义务
    1）承包人必须在签订合同后15天内按工程需要的主要工程机械（挖掘机、运输车辆等）调遣到施工现场。
2) 本合同矿区一切开采资源所有权属于发包人，严格按施工图纸进行削坡施工，严禁超挖，如确需变更必须先办理变更审批手续；如擅自变更按违约处理，没收履约保证金。
3) 承包人应遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工粉尘等管理规定，经发包人同意后办理有关手续，并采取有关措施，费用由承包人负责。
4) 承包人在施工期间，应严格执行平阳县有关安全文明标化工地和浙江省绿色矿山建设的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失由承包人自行承担，发包人保留因此而缓付工程进度款的权力。
5) 除发包人负责办理的手续外，其它手续均由承包人负责办理。
6) 拟投入本工程的爆破员须持有操作证，其他特殊工种须持有上岗证，持证人员数量须满足主管部门审批的需要。
7) 承包人应采取科学、合理的爆破方式，从严控制爆破对周边的影响，因爆破引起的损失由承包人承担。承包人可进行投保，费用进入报价。
8) 专项爆破设计方案、爆破设计方案公共安全评估费由承包人负责。
9）承包人自行负责民爆物品审批。
10) 工程项目竣工（完工）后，承包人应自行从拆除拆除碎石加工系统，并按监理人的要求恢复临时占地。若场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其它人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目负责人的授权范围如下：            。
关于项目负责人、技术负责人每月在施工现场的时间要求：每月不得少于22天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人、技术负责人缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行 。
项目负责人、技术负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：出勤率达每人不到每月 22 天的支付违约金每人每天 2000元，如果同时缺勤，每同时缺勤每人一天扣违约金3000元，特殊情况经发包人同意除外。   
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人、技术负责人的违约责任：支付违约金每人50万元。情节特别严重的，发包人有权中止合同。在合同工程未通过完工验收或合同解除前，项目负责人、技术负责人确需更换的，应征得发包人、原项目负责人、技术负责人备案主管部门同意，更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，且支付支付违约金每人10万元。
3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理、技术负责人的违约责任：同 3.2.3。
上述违约金在支付的进度款中扣除。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：支付违约金每人3万元，在合同工程未通过完工验收或合同解除前，确需更换的，应征得发包人，更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，且支付支付违约金每人1万元。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：同3.3.3
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：如项目组主要成员出勤率达不到每月 22天的支付违约金每人每天 1000元。
上述违约金在支付的进度款中扣除。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本合同工程所有内容均不得分包。
主体结构、关键性工作的范围：   /                   。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：        /      。
其他关于分包的约定：/。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：   /     。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约保证金用现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函、保险公司保函进行交纳。招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位应在收到通知次日起五个工作日内交纳履约保证金。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：按照《委托监理合同》。
关于监理人的监理权限：详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理单位监理。监理工程师权利和义务及授权范围按监理合同相关条款和国家及地方相关法律法规执行。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人的现场办公用房由承包人提供。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：     /     。
关于工程奖项的约定：      /     。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  按通用条款   。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：无。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（2）承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
6.1.6 关于安全施工费支付比例和支付期限的约定：  按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件，由甲方在合同签订、施工方提供履约担保后七日内,将本工程安全施工费70%划拨至乙方设立的安全措施专用资金账户（剩余部分在完成工期一半时予以一次性划拨），以上资金执行项目专款专用。开工前经发包方批准从已划拨安全施工费中向乙方一次性支付本工程安全施工费总额的35%，用于本工程安全措施开销，剩余部分待工程正式开工后按施工进度分阶段支付。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /    。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /     。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /     。
7.3.2 开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起180天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：
1）重大设计变更引起的工期延误。
2）非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按双方协商一致后的书面签证予以顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误1天支付违约金1000元。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的3%。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：    /   。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：按《地质灾害防治工程制度》和《非煤矿山企业安全生产管理制度规范》等规范的相关规定确定
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：    /   。
8. 材料与设备
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：    /    。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：   /    。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。
8.8.2 发包人提供的临时设施：临时设施均由承包人负责，所需费用进入报价，发包人不另外支付。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：       按发包人要求                   。 

施工现场需要配备的试验设备：       按发包人要求                   。
施工现场需要具备的其他试验条件：   按发包人要求                   。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：        按通用条款                     。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：按通用条款。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
1.已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价则按第10.4.1条第3款没有适用的综合单价处理。

2.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，第10.4.1条第3款重新计算综合单价。

3.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%  ，上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价。

（2）承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行

4. 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:

（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量按第10.4.1条第3款重新确定综合单价，计算合价。

（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按第10.4.1条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

5.投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

（1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

（3）其他异常情况。
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：      按通用条款              。
发包人审批承包人合理化建议的期限：      按通用条款              。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /    。
10.7 暂估价：   /    。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /    。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人掌握。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
本工程材料价格不进行动态管理。

根据温州市住房和城乡建设委员会温住建发〔2015〕84号文件，本工程人工价格不实行动态管理，一次性包干。

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式：单价合同。
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：

风险费用的计算方法：
风险范围以外合同价格的调整方法：中标单价不变，工程量按实为准。
    2、总价合同。
总价包含的风险范围：
3、其他价格方式：               /          。
12.2 预付款
12.2.1预付款的支付
预付款支付比例或金额：  合同总价10% （不含预留金） 。
预付款支付期限：合同签订（承包人已缴纳土石料处置款）后14天内。
预付款扣回的方式：在每期的工程进度款中按比例扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：   不要求提供     。
预付款担保的形式为：      /          。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按国家标准工程量计算规范及省级行业主管部门颁布的补充规定执行。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：工程量的计量按季度进行。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按通用条款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：            /                   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：         /             。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：            /            。
12.4 工程进度款支付
工程款拨付将通过承包人银行基本账户以非现金形式结算。
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定，按季度支付，具体如下：
1、合同价款内的工程款支付：承包人应在每个付款周期末（每季度末月 25 日）按发包人要求的格式向监理人提交进度付款申请单一式六份，并附相应的支持性证明文件。
工程进度款按工程进度付款申请的  85  %进行支付，其余  15  %作为工程结算暂扣款，其中阶段支付时，措施项目费用按分部分项合同款项支付比例分摊；待工程完工验收通过，支付至工程款的 85 %，财务结算审计（或审价）后，再支付至工程款的 98.5 %，剩余 1.5 %作为质量保证金。
2、合同价款外的工程款支付：
工程变更价款支付方式：单项价款在20万元以上的，每季度末月 25日前申报该月由设计变更所发生的工程量，经招标人或其委托的工程师审核确认，并经相关部门的审核同意后，于次月10日前支付已完成部分的50%工程款；单项价款在20万元以内的，在竣工结算后支付。
3、发包人审核的进度款工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据。
4、对合同价款的约定：约定合同的各项费用金额为含增值税价格。除经双方书面约定的情况外，承包人将不会在合同价款之外另行收取适用于该业务的增值税以及附加税费。发、承包双方依照税法规定各自履行基于本合同所产生的纳税义务和代扣代缴义务。
5、承包人应向发包人开具经发包人认可的合法有效的增值税发票。因承包人未提供 经发包人认可的合法有效的增值税发票造成发包人少抵扣增值税的损失，承包人同意从结算价款中扣减。因承包人未提供经发包人认可的合法有效凭证造成发包人企业所得税损失的，承包人同意给予等额补偿（或者从结算价款中扣减）。
6、承包人在申请支付工程款时发包人可要求承包人提供已支付民工工资的凭证，若承包人不按发包 人要求提供，发包人有权拒付工程款、并不承担任何违约责任。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；

（2）根据第10条应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第11.1款约定应支付的材料调差款；

（4）根据第12.2款约定应支付的预付款和核销的预付款;

（5）根据第15.3项约定应扣减的质量保证金；

（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。

（7）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每次付款前7日内承包人向发包人工程师提交已完工程量报告。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /            。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /     。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：      按通用条款              。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  按通用条款           。
（2）发包人支付进度款的期限：    按通用条款                      。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    按通用条款           。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：         /           。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /      。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收
13.2.2 竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款。
验收按《浙江省露天开采矿山自然生态环境治理工程施工质量验收管理办法（试行）》及相关规定执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款  。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  按通用条款   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为： 每延误1天支付违约金1000元 。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：            /         。
（1）单机无负荷试车费用由         /            承担；
（2）无负荷联动试车费用由        /             承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：         /          。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后15内              。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款                  。
竣工付款申请单应包括的内容：    按通用条款                   。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款            。
发包人完成竣工付款的期限：   按通用条款               。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款。
14.4 最终结清
14.4.1最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：      5份              。
承包人提交最终结算申请单的期限：   按通用条款    。 

14.4.2最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款        。
（2）发包人完成支付的期限：按通用条款。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：2年。
15.3质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：是。
15.3.1承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第2种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：      /       ； 

（2）1.5%的工程款；
（3）其他方式：/。
关于质量保证金的补充约定：扣留工程价款结算总额的1.5%作为工程质保金，保修期为2年。合同工程完工证书颁发1年后的14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：/
关于质量保证金的补充约定：/  

15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：    2年      。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：     24小时内      。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：            /                    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：承担因其违约给承包人造成的工期延误。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款 12.4.4执行。
（3）发包人违反第10.1款（变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：承担因其违约延误的工期及造成的损失。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：承担因其违约延误的工期及造成的损失。
（7）其他：                   /                       。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项（发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：   
工程合同约定条件为合格工程，如工程竣工质量等级达到合格，不予奖罚。如达不到约定条件的，乙方必须无条件返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用；若返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任，支付工程造价3%的违约金，同时赔偿由此引起甲方的一切直接经济损失。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：     /                 。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：     双方协商              。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。  
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：
（1）建筑工程一切险
建筑工程一切险投保人：由承包人以发包人和承包人的名义投保，并经发包人认可；

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险；

保险金额、保险费率和保险期限：保险金额按保险人规定，保险费率由承包人与保险人协商确定，保险期限自开工即日算起至颁发工程移交证书。

18.3 其他保险
关于其他保险的约定：
（1）人身意外伤害险：
发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
（2）第三者责任险
第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义。
三者责任险保险费率：由承包人负责投保，保险费用进入报价，费用由保险人协商确定；第三者责任险最低保险金额：500万元/年，事故次数不限（不计免赔额）。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是    。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：    按通用条款  。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     否         。  

20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：         /                    。
选定争议评审员的期限：         /                      。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /               。
其他事项的约定：                   /                  。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：          /                 。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
21．补充条款
21.1承包人应合理编制竣工结算，凡发生审定核减额、核增额超过送审额5%以上部分追加收费的，由承包人支付追加费用。
21.2土石料处置款的缴纳：在签订合同前向平阳县财政局的专用账户预缴土石料处置款全额的50%，剩余50%待开工后6个月内缴齐，土石料处置款（总额）暂按中标土石料款总额计算，最终以最后动态监测的方量×中标单价结算。如未按时缴纳，按日计取万分之五的滞纳金。

21.3进场施工：合同签订后必须在一个月内进场施工，如非甲方原因而未进场施工的，甲方有权单方解除合同，同时履约保证金不予退还。

21.4承包人应需在明显位置设置大型施工告示牌，以增强警示，减少周边对工程误解。

21.5土石方处置如税务部门要求缴纳资源税费，需由承包人自行负责缴纳。

附件一：履约担保

履 约 担 保
                     （发包人名称）： 

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）已接受         （承包人名称，以下称“承包人”）于     年   月   日递交的            （项目名称）          （标段名称）的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1．担保金额人民币（大写）        元（￥        元）。
2．担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。
3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4．发包人和承包人按《通用合同条款》第10条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
                     担保人：                  （盖单位章）
       法定代表人或其委托代理人：                     （签字）
                         地    址：                     
                         邮政编码：                     
                         电    话：                     
                         传    真：                      
                                          年     月    日
附件二：工程廉政责任书
工程廉政责任书（格式）
为加强工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质完成，保证建设资金的安全和有效使用，          工程的项目法人                (以下称甲方)与承包商                        （以下称乙方），特订立如下责任书。
第一条  甲乙双方的权利和义务
严格遵守党和国家工程建设的有关法律法规及水利部门的有关规定。
严格执行           工程的合同文件，自觉按合同办事。
双方的业务活动坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规定。
建立健全廉政制度、监督制度和处罚制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话。
发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条  甲方的义务
甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、礼券、有价证券和物品，不得到乙方报销任何由甲方或个人支付的费用等。
甲方不得有意刁难、拖延承包商工程款，不得违反规定批拨工程建设费用等。
甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、操办婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国出境、旅游等。
甲方工作人员的配偶、子女及下属单位不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第三条  乙方义务
乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、礼券、有价证券、礼品。
乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。
乙方不得要求甲方违反规定，批拨、追加工程建设费用等。
乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。
乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公室用品等。
第四条  违约责任
（一）甲方及其工作人员违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方及其工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪、组织处理或停止承接业务处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议有关工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得参与工程建设项目投标的处罚。
第五条  双方约定
本责任书由纪检监察机关负责监督执行。纪检监察机关对本责任书执行情况进行抽查。提出属于本责任书规定范围的处理意见。
第六条  本责任书有效期同甲乙双方签署之日起至该工程项目工程款支付完结时止。
第七条  本责任书作为本工程施工承包合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经甲、乙双方签署后生效。
第八条  本责任书甲、乙双方各执一份，送交监督单位一份。
甲方单位：   （盖章）                     乙方单位：   （盖章）
法定代表人：                              法定代表人：
地址：                                    地址：
电话：                                    电话：
年    月    日                            年    月    日
附件三：非煤矿山外包工程安全生产管理协议
    非煤矿山外包工程安全生产管理协议
工程名称：                                      

发包单位(甲方)：             　                 
承包单位(乙方)：           　       　          
签订时间：　　　　　　　　　　　　　　　　　    
签订地点：　　　　　　　　　　　　　　　　　    
有效期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　     　  
国家安全生产监督管理总局印制

填 写 说 明
    一、本协议为国家安全监管总局印制的《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》文本格式，非煤矿山外包工程的发包单位和承包单位应当遵照执行。
二、本协议根据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（国家安全监管总局令第62号）第八条的规定制定，本协议适用范围和相关用语的含义与该办法相同。
三、本协议由发包单位与承包单位在外包工程开工前并在签订工程承包合同时签订。
四、本协议的签约双方为企业主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。
五、本协议所称安全投入，包括《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)中规定的安全生产费用，如安全生产检查、隐患治理、安全教育与培训、安全设施及特种设备检测检验、应急救援技术装备的配置及维护保养、现场作业人员安全防护用品的配置与更新、事故逃生和紧急避险设施设备的配置、应急演练等，以及其他与安全生产直接相关的项目。
六、本协议《技术交底记录文件》、《有关人员与设备设施证明文件》两个附件，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，作为协议的补充，与协议具有同等效力。
七、本协议中若存在签约方无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。
                              (以下简称甲方)已将                       工程(以下简称工程)承包给                              (以下简称乙方)施工。
为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《矿山安全法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》(国家安全监管总局令第62号，以下简称《办法》)的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。
第一条 工程概况
(一)工程名称：                                                     。  
(二)工程地点与范围：                                               。
(三)工程承包主要内容：                                             。 
(四)工程工期自    　   年 　  月  　 日至  　      年  　 月  　 日。
第二条 承诺
(一)甲方承诺。
1.严格遵守《安全生产法》、《矿山安全法》和《办法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。
3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
4.对工程安全生产负主体责任。                                         
(二)乙方承诺。
1.严格遵守《安全生产法》、《矿山安全法》和《办法》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。
2.严格遵守工程设计,按工程设计、工程施工方案组织施工。
3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。
4.保证提供给甲方的非煤矿山安全生产许可证、施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。
5.对工程施工现场的安全生产负责。   
第三条 安全投入和资金保障
(一)甲方是工程安全投入的责任主体，负责完善和改进工程安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供保障施工作业所需的安全投入。
(二)甲方负责支付给乙方的工程款或者工程单价中含有的安全生产费用，其内容包括：     　  　                                     项目，甲方应当明确其金额或者比例为：   　  　  。
甲方应当监督乙方将各项安全投入落实到位。
(三)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。
(四)乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：   　  　 。
(五)本协议未明确的安全投入，但依据相关法律、法规、规章和标准要求必须投入的，或因地质条件、作业环境等变化产生的安全生产费用，需要由乙方完成投入的，其费用由甲方另行支付给乙方。
第四条 安全设施和施工条件
(一)甲方应当保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证外包工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。 
(二)甲方应当为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，甲方未向乙方提供安全生产所必要的施工作业条件，由此给乙方造成有关生产进度、经济等方面损失的，由甲方承担责任。
(三)甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方工程施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场的技术交底。
甲方提供乙方图纸资料的日期(包括图纸的绘制时间)、名称和数量清单，技术交底的时间、负责人、参加人员等记录资料，应当在本协议的附件1(《技术交底记录文件》)中予以明确。
(四)乙方应当制定工程施工方案。
(五)乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。
(六)乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。
(七)乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：
1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。
2.其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。
3.主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装位置等情况。
乙方应当将上述情况在本协议附件2(《有关人员和设备设施证明文件》)中列明。
第五条 隐患排查与治理
(一)甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。
(二)乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。
(三)乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。
第六条 安全教育与培训
(一)甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。
(二)甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。
(三)乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划。
(四)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。
第七条 事故应急救援
(一)应急准备。
1.甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织或者与其他应急救援组织签订救援协议，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。
2.甲方配置的应急救援设备设施和器材包括：   　                        。
3.乙方应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。
4.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：                             。
(二)事故报告。
1.工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目部负责人报告；乙方项目部负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。
2.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规、规章的规定报告。
(三)事故救援。
1.工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。
2.工程施工发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。
(四)事故处理。
1.事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。
2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。
3.根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。
第八条 安全检查与考评
(一)甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。
(二)甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每年至少进行一次安全生产考核和奖惩。
(三)乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。
(四)在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。
(五)乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。
(六)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。
第九条 违约责任
(一)甲乙双方遵守《办法》及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。
(二)甲方违约。
当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：
1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；
２.甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行技术交底的；
３.甲方不能提供合法的外包工程项目的；
４.甲方不能保证与外包工程有关的生产系统安全设施正常运行的；
５.甲方违反工程设计安排乙方施工作业的；
６.甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；
７.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；
８.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。
(三)乙方违约。
当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：
1.乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；
2.乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；
3.乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；
4.乙方人员违章指挥或者违章作业的；
5.乙方现场安全管理不到位的；
6.发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；
7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。
第十条 补充条款
甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。 
第十一条 协议生效
本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。
   甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：
住 所：                                住 所：
企业主要负责人(签字)：                 企业主要负责人(签字)：　
或者委托代理人(签字)：　　　　　　　　　或者委托代理人(签字)：
联系电话：　　　　　　　　　　　　　　  联系电话：
年　　月　　日  　　　　　　　　　　        年　　月　　日
附件1
技术交底记录文件
一、甲方向乙方技术交底的相关情况
(一)技术交底时间。
(二)甲乙双方参加技术交底的负责人。
(三)甲乙双方参加技术交底的其他参加人员。
(四)技术交底方式。
二、甲方提供乙方的图纸资料情况
(一)提交日期。
(二)图纸资料清单(包括图纸的绘制时间)。
附件2
有关人员与设备设施证明文件
在整个工程施工过程中，乙方负责保证以下安全管理与工程技术人员、特种作业人员、设备设施的配备，其配备情况见表一、表二和表三。
表一  乙方安全管理与工程技术人员配备情况
	姓名
	性别
	年龄
	职称/岗位
	持证情况/证号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表二  乙方特种作业人员持证情况
	姓名
	性别
	年龄
	岗位
	特种作业证
	特种作业证号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表三  乙方设备设施配备情况
	设备设施名称
	型号规格
	编号
	安装位置
	数量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第五章 工程量清单

1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：   
2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：       
3. 其他说明

3.1 本工程的投标报价采用工程量清单综合单价法报价的方式，如投标人本单位有企业定额的则套用本企业的企业定额。如投标单位无企业定额则以下列内容为编制依据。

3.1.1《建设工程工程量清单计价规范（2013版）》

3.1.2《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

3.1.3《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

3.1.4《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

3.1.5《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

3.1.6《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；

3.1.7《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

3.1.8《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（上、下册）；

3.1.11、建建发【2013】273号文件、温住建发【2013】395号文件、浙建站信【2018】52号文件。浙建建【2018】61号、浙建建发【2019】92号文件。

3.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.3 投标人的投标报价，应是完成招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.4 本招标工程的施工地点为须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、地面附着物处理及任何其它足以影响承包价和工期的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
3.6工程量清单综合单价法报价

3.6.1采用综合单价报价的，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.6.2技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

3.6.3本工程招标项目的工程量清单委托具有编制工程造价资质的咨询机构进行编制，工程量清单为招标文件的组成部分，投标人应依据招标文件、设计图纸并结合施工实际进行编制。

3.6.4分部分项工程量清单根据《计价规范》和“清单指引”统一规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及清单格式要求，结合工程的设计图纸编制，正确描述分部分项的内容、特征，正确计算工程数量。

3.6.5措施项目清单参照《计价规范》中“措施项目一览表”的项目内容和格式，结合工程的施工实际进行编制。

3.6.6其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工、施工总承包服务费等内容。

3.6.7工程量清单报价统一使用综合单价法。

3.6.8工程量清单报价格式包括总价表、汇总表、计价表、单价或费用分析表、主要材料价格表等，采用《计价规范》及“清单指引”的规定格式，并严格按规定签字盖章。

3.6.9工程量清单及其报价格式中的任何内容除措施项目清单外，报价时不得随意修改。

3.6.10分部分项工程项目、措施项目和其他项目的清单综合单价根据工程量清单的项目内容、特征工程量计算规则组价。

3.6.11施工技术措施清单项目报价应按照分部分项工程量清单项目的综合单价计算方法确定。

3.6.12分部分项工程量清单报价的要求
①分部分项工程量清单报价时，相关表格中序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量应按“分部分项工程量清单”中的相应内容填写，否则作无效标处理。
②投标人在分部分项工程量清单计价时，应按照招标文件的要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人企业状况，考虑各项可能发生的风险费用，自主报价。投标单位在投标报价时，人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定或参照浙江省计价依据确定；人工、材料、施工机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定；风险费用应结合投标人自身实际情况，投标人防范、化解、处理应由其承担的施工过程中可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等不利事件所需的全部费用。
投标人投标报价时，须按照招标文件规定对综合单价按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等项目进行计算分析。投标人不得采用总价让利或其他计价进行投标报价，否则作无效标处理。
③工程量清单中规定的暂定材料单价是指材料设备的材料价格，投标单位在报价上可考虑相应的人工费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等因素，自行计算后，填报综合单价。
④招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。 

对没有填写单价或合价的项目或漏报项目的投标文件，经核算超过投标报价的3%（含3%）的，属于重大偏差，按否决其投标处理。

3.6.13措施项目清单报价的要求
①施工技术措施费清单报价的要求

本工程工程量中提供的施工技术措施费包括：通用施工技术措施项目费、专业工程施工技术措施项目费、其他施工技术措施项目费等。

A：通用施工技术措施项目费 包括大型机械设备进出场及安拆费和脚手架工程费。大型机械设备进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输、转移（含运输、装卸辅助材料、架线等）费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。脚手架工程费是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销费用。

B：专业工程施工技术措施项目费  是指根据现行国家各专业工程工程量计算规范(简称“计量规范”）或本省各专业工程计价定额（简称“专业定额”)及有关规定，列人各专业工程措施项目的属于施工技术措施的费用。

C：其他施工技术措施项目费  是指根据各专业、地区及工程特点补充的施工技术措施项目的费用。

3.6.14施工组织措施费清单报价的要求

本工程工程量清单中提供的施工组织措施费包括安全文明施工基本费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费、其他施工组织措施费等。施工组织措施清单项目报价可参照《浙江省建设工程计价规则2018》计取

A:安全文明施工费 是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和大气污染防治及城市建筑工地、道路扬尘管理要求等有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境、防治并治理施工现场场尘污染所需要的费用。内容包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。环境保护费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的包括施工现场扬尘污染防治、治理在内的各项费用。 文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项费用。一般包括施工现场的标牌设置，施工现场地面硬化，现场周边设立围护设施，现场安全保卫及保持场貌、场容整洁等发生的费用。安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用。一般包括安全防护用具和服装，施工现场的安全警示、消防设施和灭火器材，安全教育培训，安全检查及编制安全措施方案等发生的费用。临时设施费是指施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施等发生的费用。临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室加工厂(场）以及在规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。

B:提前竣工增加费 是指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括赶工所需发生的夜间施工增加费、周转材料加大投入量和资金、劳动力集中投入等所增加的费用。

C:二次搬运费 是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。

D: 冬雨季施工增加费 是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。

E:行车、行人干扰增加费 是指边施工边维持行人与车辆通行的市政、城市轨道交通、园林绿化等市政基础设施工程及相应养护维修工程受行车、行人干扰影响而降低工效等所增加的费用。（市政与园林专业）

F 其他施工组织措施费 是指根据各专业、地区及工程特点补充的施工组织措施项目的费用。

本工程编制的招标控制价中安全文明施工基本费395688.33元。 本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按《浙江省建设工程计价规则2018》规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限，其中：削坡下限为2.30%，绿化下限为3.35%；否则按文件规定调整并保持投标总价不变。其余的施工组织措施费，投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算所发生的全部费用，一次性包干，今后不予调整。

措施项目清单报价时有关表格中的序号、项目名称应按“措施项目清单”中的相应内容填写。投标人可根据自己编制的施工组织设计，增加措施项目，但不得删除不发生的措施项目。投标人增加的措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“增XX”示之，“XX”为增加的措施序号，自01起顺序编制。
3.6.15.其他项目清单报价

包括暂列金额、暂估价、计日工、施工总承包服务费等内容。

1暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写； 

2 材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价； 

3 专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写； 

4 计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额； 

5 施工总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定；

3.7投标报价的其他有关规定

3.7.1材料单价以由投标人自行进行市场调查为准，也可参考2021年1月份《平阳县建材价格信息》信息价。

3.7.2本工程材料价格不实行动态管理。

3.7.3根据温州市住房和城乡建设委员会温住建发〔2011〕219号文件和〔2015〕84号文件，本工程最高限价的人工价格参照 2021年1月《温州工程造价信息》发布的人工市场信息价。本工程人工价格不实行动态管理。
3.7.4本次投标采用综合单价报价，综合单价指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费和利润，并考虑风险。

综合单价=规定计量单位的人工费、材料费、施工机械使用费+取费基数×（企业管理费率+利润率）+风险费用

项目合价=综合单价×工程数量

3.7.6施工技术措施项目、其他项目应按照综合单价法计算，施工组织措施项目可参照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》
3.7.7工程造价=Σ项目合价+规费+税金+招标代理费
3.7.8综合单价法的工程数量应根据《建设工程工程量清单计价规范2013版》中的工程量计算规则和《浙江省建设工程工程量清单计价指引》等有关规定计算。

3.7.9取费基数指综合单价法的规定计量单位直接工程费、施工技术措施费中的人工费和施工机械使用费合计。

3.7.10企业管理费、利润等费率，可依据承包人的企业定额或“计价依据”，并结合工程情况分析确定。其中企业管理费已包括夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费项目、检验试验费、办公软件、现场监控、集体取暖降温（包括现场临时宿舍取暖降温）所发生的费用和企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的财务费等。

检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。

3.7.11计算各项费用时，应按照招标人要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

3.7.12工程规费、税金的报价
各投标单位应按《浙江省建设工计价规则(2018版)》规定的费率填写规费、税金金额。削坡规费标准费率12.62%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率9%，绿化规费标准费率30.61%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率9%；若投标单位未按规定的费率填报规费、税金则该投标文件按否决其投标处理。

3.7.13中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务

费98000元，招标代理服务费计入投标总价(具体见附件 3 格式)。
3.8本工程招标人预算造价的编制依据：

①建建发【2013】273号文件、温住建发【2013】395号文件、温住建发【2014】100号文件、浙建站信【2018】52号文件。浙建建【2018】61号
②温住建发〔2011〕219号转发浙江省住房和城乡建设厅《关于进一步规范人工市场信息价发

布管理的通知》(建建发[2011]124号文件)。

③《建设工程工程量清单计价规范（2013版）》

④《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

⑤《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

⑥《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》

⑦《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

⑧《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；

⑨《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

⑩《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（上、下册）；
3.9工程设计变更新增项目（包括暂定专业工程项目）的计价：

    根据3.8款的计价依据，按规定计价程序计算后，以投标人的中标造价相对招标人招标控制价的下浮率【(1—中标价]／招标控制价)× 100%，上式中中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价】下降作为结算价。
4. 工程量清单(另附)
第六章 图 纸

附：另册或图纸光盘或网上下载。

第七章 技术标准和要求

第八章 投标文件格式
一、商务标格式
授权委托书
  投标函

  附件1：投标总价
附件2：总说明
附件3：工程项目投标报价汇总表

附件4：工程项目清单投标报价汇总表

附件5： 单位（专业）工程投标报价计算表

附件6： 分部分项工程清单与计价表

附件7：  施工技术措施项目清单与计价表

附件8：综合单价计算表

附件9：综合单价工料机分析表

附件:10：施工组织（总价）措施项目清单与计价表

附件11：其他项目清单与计价汇总表

附件12：暂列金额明细表

附件13：材料（工程设备）暂估价单价表

附件14：专业工程暂估价表

附件15：专项技术措施暂估价表

附件16：计日工表

附件17：总承包服务费计价表

附件18：主要工日一览表

附件19：发包人提供材料和工程设备一览表

附件20：主要材料和工程设备一览表

附件21：主要机械台班一览表

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                                         工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。
附
	代理人：            性别：            出生年月：     年    月
身份证号码：
单      位：
部      门：
代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处
（第二代身份证需复印正反两面）



法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
授权单位（盖章）：
注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）
  年    月    日

投    标    函
             （招标人名称）： 

我方已仔细研究了               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               元（（小写）￥        元）的施工投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到       。 项目负责人          。
我方愿意以（大写）        元/吨（（小写）￥        元/吨）的单价向招标人缴纳矿山削坡的土石料处置费，由我方负责处置土石料。

3. 我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。 

4. 如我方中标： 

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同； 

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分； 

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保； 

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
                      投标单位：（盖章）

日期：    年   月  　
附件1 ：  　
　

投　标　总　价
招 标 人：                                                  

工程名称：                                                  

投标总价（施工投标总报价）（小写）:                         

　　　　    （大写）:                                           

投 标 人：                                   （单位盖章）
法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
时   间：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
附件2：
总　说　明
工程名称：                                                    第　页　共　页
	


附件3：
工程项目投标报价汇总表
	序号
	工程内容
	金额（元）

	(1)
	工程项目清单报价
	

	(2)
	招标代理费
	98000

	(3)
	投标总价（施工投标总报价）=（1）+(2）
	

	合计
	      大写：   


                         投标单位（盖章）：
                         法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
                         时间：  年  月   日
附件4：
工程项目清单投标报价汇总表
工程名称：                                    第   页 共   页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	单项工程1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	单位工程（1）
	
	
	
	
	
	

	1.2
	单位工程（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	………
	
	
	
	
	
	

	2
	单项工程2
	
	
	
	
	
	

	2.1
	单位工程（1）
	
	
	
	
	
	

	2.2
	单位工程（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	
	
	


附件5    

单位（专业）工程投标报价计算表
单位（专业）工程名称：                                                   第  页  共   页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	附件6

	
	其中
	1.1 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	附件7

	
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	附件10

	
	其中
	安全文明施工基本费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	附件10

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	附件11

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	附件11

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计
(或计入综合单价)
	
	附件13

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	附件14

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	附件15

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	附件11

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	附件11

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	附件17

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	附件17

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×费率%
	
	

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×费率%
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


附件6：
      分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:                                                                                                                 第 页 共 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


附件7：
                      施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:                                                                                               第  页   共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


附件8：
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:                                                                    第  页 共  页
	清单
序号
	项目编码
(定额编码)
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综 合 单 价 (元)
	合计
(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料
(设备)
费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	


附件9：
综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	综合单价（4+5+6）
	


附件10：
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:                                                                              第  页 共  页
	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	
	
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	
	　
	安全文明施工基本费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	　
	行车行人干扰增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	　
	　
	其他施工组织措施费
	　按相关规定计算
	　
	　
	　

	　
	　
	　…
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　


附件11：
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:                                                                            第  页  共  页
	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	附件12

	1.1
	标化工地增加费
	　
	附件12

	1.2
	优质工程增加费
	　
	附件12

	1.3
	其他暂列金额
	　
	附件12

	2
	暂估价
	　
	　

	2.1
	材料（设备）暂估价
	　
	附件13

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	附件14

	2.3
	专项技术措施暂估价
	　
	附件15

	3
	计日工
	　
	附件16

	4
	总承包服务费
	　
	附件17

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	0


附件12：
暂列金额明细表
工程名称:                                                                      第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	　
	　

	2
	优质工程增加费
	项
	　
	　

	3
	其他暂列金额
	项
	　
	估算比例一般不高于5%

	3.1
	其他暂列金额
	项
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	


附件13：
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:                                                           第  页  共  页
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量
单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　


附件14：
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:                                                           第  页  共  页
	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　


附件15：
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:                                                         第  页  共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	　


附件16：
                      计 日 工 表
单位(专业)工程名称:                                                          第  页   共  页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	一
	人     工
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	人 工 小 计
	　

	二
	材     料
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	材 料 小 计
	　

	三
	施 工 机 械
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械小计
	　

	总    计
	　


附件17：
总承包服务费计价表
                                            第  页  共  页                 
	单位(专业)工程名称: 
	
	第 页  共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包的专业工程
	　
	　
	　
	　

	1.1
	专业发包工程管理费
	　
	　
	　
	　

	2
	发包人提供材料(设备)
	　
	　
	　
	　

	2.1
	甲供材料设备保管费
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	-
	-
	-
	　


附件18：
主要工日一览表
工程名称:                                                                       第1页 共1页
	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件19：
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称:                                                                    第  页   共  页
	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件20：
主要材料和工程设备一览表
工程名称:                                                              第  页   共 页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


招标代理机构应根据项目特点有针对性选择几种代表性材料（包括实行动态调整的材料）列入上表中要求投标单位在投标时填报其材料价格。
（注：投标单位所填报的主要材料必须包括上表中招标人要求填报的所有材料。否则按符合性审查未通过作无效标处理。）
附件21：
主要机械台班一览表

工程名称:                                                             第  页   共 页
	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


（二）资格后审申请书部分格式

建设工程施工招标投标
资格后审申请书
工程名称：                                      

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                             （签字或盖章）

申 报  日 期：                                     

资格后审申请书
致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：
2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

1)《安全生产许可证》（若为联合体投标，联合体各单位均须提供）；

 2）《非煤矿山安全生产许可证》（若为联合体投标，该项仅需提供牵头单位）；
3）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；（企业分管安全生产的副经理须提供任职文件）（若为联合体投标，该项仅需提供牵头单位）；

4）项目负责人的相应注册执业资格、职称证书、“三类人员”B类证书、社保；

5）现场安全生产专职管理人员“三类人员”C类证书、社保；

6）项目技术负责人、注册安全工程师、施工员、质检员、爆破安全员证书及人员社保；
3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人（盖章）：

投标人盖章

日期：     年   月   日


（若有）

联合体协议书

甲方： 

乙方：

   甲乙双方自愿组成联合体，以一个投标人              （联合体名称）的身份共同参加  

         项目的投标。双方在平等互利的基础上，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致，订立如下协议，共同遵守执行： 

   1.甲方作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。  

   2.双方均有义务提供足够的资料，以满足招标人对投标资格的要求。  

   3.参加本项目的投标时，投标保证金由甲方负责提交。 

   4.联合体的投标文件、招标人的招标文件、联合体与招标人签订的合同均对双方具有约束力。 

   5.如果本联合体中标，工程整体的项目管理工作由甲方负责，乙方将参与项目管理；甲方负责                   

                  工程，乙方负责                     工程。具体工作范围、内容以中标后双方协商签订的合同为准。

      6.甲乙双方将共同享有和承担完成本工程中施工工作的权利和义务，并获得由此而得到的收益

  和承担相关的责任。待合同签订后由双方协商收益分配的有关事宜。 

    7.联合体的一方没有履行自己的义务时，应承担另一方由此而造成的直接损失。

    8.因联合体的一方或双方没有履行自己的义务，造成联合体在履行与招标人的合同时违约或联

合体与招标人的合同无法继续履行时，直接责任方应承担相关责任。   

      9.如果本联合体中标，在与招标人签订合同之前，就本项目实施过程中各方的责任、权利、义

   务，双方在协商同意后将另行签订补充协议补充协议与本协议具有同等的约束力。 

      10.联合体形成后，各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目责任人不能作

   为其它联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的

   另一方可追究其违约行为。  

    11.在实施过程中，本协议未竟事宜，由双方协商解决。 

    12.因履行本协议所引起的一切争议，双方应在诚信原则基础上协商解决。如协商不成，可向

工程所在地人民法院起诉。  

      13.本协议经双方签字盖章后生效，履行完协议约定的全部义务、结算各项费用或者该项目未能

  中标,则本协议自动终止。  

甲方：（盖章）                                    乙方：（盖章）

法人代表：（签字或盖章）                          法人代表：（签字或盖章）

                                                     年    月     日
2、资格后审申请书附表

附表1

投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）

	8
	其他需要说明的情况




注：1、所有独立投标申请人都须填写此表

2、主体工程和关键部分不得分包，如果投标人拟分包，则这些专业分包人或劳务分包人也须填写此表。

附表2

投标项目负责人一般情况

投标人（盖章）：
	1
	项目负责人姓名：                         性别：

职称：                                   年龄：

身份证号码：                             联系电话：

	2
	注册建造师专业：

注册建造师资格等级（附证书复印件）：

注册建造师“三类人员”B类证书（附证书复印件）：

	3
	上二年度是否获优秀项目经理称号（附证书复印件）：

	4
	工作简历：



	5
	近 三 年 已 完 工 程 项 目 情 况

	
	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6
	其他需要说明情况：（拟任项目负责人没有管理正在施工的工程项目及正在参加投标的工程项目情况必须说明）




注：1、所有独立投标申请人或联合体的注册建造师都须填写此表。

2、附相关证明资料

附表2-1
拟派项目负责人无在其他工程项目中

担任项目负责人的承诺书

                                ：
我公司及拟派项目负责人承诺，拟派参加                  项目                 标段投标中的项目负责人至投标截止时间，没有“承担过其他工程项目负责人职务（无论是否办理过变更）的项目合同工程未通过验收”的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目经理：  （签字）  

法定代表人 (签字或盖章)：               建造师执业章编码：

                                                年   月   日

附表3
项目技术负责人简历表
投标人（盖章）：

	1
	项目技术负责人姓名：

身份证号码：

工作单位：

联系电话：

	2
	性别：

年龄：

职称（附证书复印件）：

	3
	工作简历：



	4
	近 三 年 在 建 和 已 完 工 程 项 目 情 况

	
	建设单位
	工程名称
	建设规模
	开竣工时间
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5
	其他需要说明情况：




注：1、所有独立投标申请人或联合体成员的项目技术负责人都须填写此表

    2、附相关证明材料

附件4

投标企业资格条件及相关人员任职资格审查表

	投标人概况
	投标人名称
	
	法定代表人
	

	
	地址、联系电话
	
	企业资质及证号
	

	
	营业执照证书
	
	安全资格证证书
	

	拟参加本工程施工的人员任职设置情况
	拟委任岗位名称
	姓名
	证号
	职称

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备注：

	投标单位（盖章）：

年  月   日 


附表5

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：

	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	上岗证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我单位拟派本工程的注册建造师、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表；

我方保证拟派项目部人员符合投标人须知前附表中的投标人资质条件。

列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。


注：附上述人员岗位证书复印件。

有关资料复印件




