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萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理招标公告
1. 招标条件
本招标项目萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程由平发改投资[2020]19号、平发改投资[2021]188号、平发改投资[2021]220号、平发改投资[2021]221号文件批准，项目业主为平阳县卫生健康局，代建单位平阳县政府投资项目建设中心，建设资金来源县财政统筹安排，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，现对该项目监理进行公开招标。

项目概况与招标范围

2.1项目概况：本招标项目共有两个地块工程监理，分别为萧江中心卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程。各地块说明如下：

标段1、萧江中心卫生院迁扩建工程位于萧江镇凤头村E05地块，项目总用地面积17867平方米，总建筑面积12124平方米，其中地上计容建筑面积12000平方米，主要包括门诊楼面积3573平方米、医技楼面积1751平方米、住院服务楼面积6515.58平方米、门卫消控室面积32.26平方米、监控室面积32.26平方米、发电机房面积95.9平方米，地下建筑面积124平方米。架空层不计容面积418平方。同时包括道路、管网、绿化等市政配套设施工程。设置机动车位157个，非机动车位463个。设计床位数96张。项目概算总投资10901.82万元，工程费用为7841.16万元。

标段2、万全镇卫生院迁扩建工程位于万全镇中心区A07地块，项目总用地面积为10033平方米，总建筑面积10527平方米，包括医疗综合楼建筑面积10487平方米（含地下面积163平方米）、门卫建筑面积20平方米、垃圾暂存室建筑面积20平方米。同时包括道路、管网、绿化等市政配套设施工程。设置机动车位21个，非机动车位721个。设计床位数64张。项目概算总投资8320.42万元，工程费用为6369.93万元。
2.2招标范围：工程施工监理范围为施工合同范围内的所有工程，包括但不限于：地上建筑、地下室、电气、照明（含抗震支架）、给排水、消防（含抗震支架）、弱电系统(含UPS)、通风系统（含抗震支架）、空调系统、燃气工程、室外绿化工程、道路、铺装、小品、附属电气（低压电缆）、附属给排水（含室外消防水池）、景观照明、水保工程、围墙、入口大门、土石方工程（场地平整）、污水处理池、变配电房（含室外至表前高压电缆）、发电机、电梯(含物流)、食梯、充电桩（慢充）、快速充电桩60kw、空气源热泵、医用气体、医用净化、厨房设备、等离子消毒设备、室内装修、防辐射装修、标识标牌、设备采购等工程施工监理服务。

2.3监理服务期：本工程监理服务期为全部工程工期，直至整体工程竣工验收合格并办理竣工结算且完成备案，以及缺陷责任期24个月满为止。施工质量控制目标合格。

3. 投标人资格要求

3.1具有住建部颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质；

3.2项目总监理工程师：具有房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师，须提供由社会保障部门出具投标截止前近6个月内任意一个月的本单位社保在保证明，（社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，复印件加盖公章）、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任总监理工程师的，不得以拟派总监理工程师的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

3.3本次招标不接受联合体投标；

3.4省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年1月19日至2022年2月16日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 网上项目信息登录：

5.1登录时间：2022年1月19日至2022年2月16日上午09时30分。

5.2登录方式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行登录。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年2月16日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8. 其他说明

8.1此项目在平阳县镇府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上项目信息登录。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式
	招标人：平阳县卫生健康局
	招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司

	地  址：平阳县鳌江镇
	地址：温州市平阳县昆阳镇人民路507号

	联系人：毛先生
	联系人：陈先生

	电  话：0577-58111302
	电话：13695823531

	代建单位：平阳县政府投资项目建设中心
	

	地  址：平阳县昆阳镇汇水河路339号
	

	联系人：陈先生
	

	电  话：13758831746
	


2022年1月17日

第一章  投标人须知

1、投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的补充和修改，如有矛盾的均以本表为准）

	序号
	项      目
	内                容

	1
	招标单位
	招标单位：平阳县卫生健康局
地址：平阳县鳌江镇
联系人：毛先生          电话：0577-58111302
代建单位：平阳县政府投资项目建设中心
地址：平阳县昆阳镇汇水河路339号
联系人：陈先生          电话：13758831746

	2
	招标代理机构
	名称： 浙江鼎力工程项目管理有限公司
公司地址：温州市平阳县昆阳镇人民路507号
联系人：陈先生      电话：13695823531 

	3
	项目名称
	萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理

	4
	项目概况
	标段1、萧江中心卫生院迁扩建工程位于萧江镇凤头村E05地块，项目总用地面积17867平方米，总建筑面积12124平方米，其中地上计容建筑面积12000平方米，主要包括门诊楼面积3573平方米、医技楼面积1751平方米、住院服务楼面积6515.58平方米、门卫消控室面积32.26平方米、监控室面积32.26平方米、发电机房面积95.9平方米，地下建筑面积124平方米。架空层不计容面积418平方。同时包括道路、管网、绿化等市政配套设施工程。设置机动车位157个，非机动车位463个。设计床位数96张。项目概算总投资10901.82万元，工程费用为7841.16万元。

标段2、万全镇卫生院迁扩建工程位于万全镇中心区A07地块，项目总用地面积为10033平方米，总建筑面积10527平方米，包括医疗综合楼建筑面积10487平方米（含地下面积163平方米）、门卫建筑面积20平方米、垃圾暂存室建筑面积20平方米。同时包括道路、管网、绿化等市政配套设施工程。设置机动车位21个，非机动车位721个。设计床位数64张。项目概算总投资8320.42万元，工程费用为6369.93万元。

	5
	监理服务内容及范围
	工程施工监理范围为施工合同范围内的所有工程，包括但不限于：地上建筑、地下室、电气、照明（含抗震支架）、给排水、消防（含抗震支架）、弱电系统(含UPS)、通风系统（含抗震支架）、空调系统、燃气工程、室外绿化工程、道路、铺装、小品、附属电气（低压电缆）、附属给排水（含室外消防水池）、景观照明、水保工程、围墙、入口大门、土石方工程（场地平整）、污水处理池、变配电房（含室外至表前高压电缆）、发电机、电梯(含物流)、食梯、充电桩（慢充）、快速充电桩60kw、空气源热泵、医用气体、医用净化、厨房设备、等离子消毒设备、室内装修、防辐射装修、标识标牌、设备采购等工程施工监理服务

	6
	监理服务期
	本工程监理服务期为全部工程工期，直至整体工程竣工验收合格并办理竣工结算且完成备案，以及缺陷责任期24个月满为止。施工质量控制目标合格。

	7
	投标资格条件及人员要求
	1.具有住建部颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质；

2.项目总监理工程师：具有房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师，在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任总监理工程师的，不得以拟派总监理工程师的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

3.本次招标不接受联合体投标。

4.省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

5.专业监理工程师人数要求：房建专业监理工程师2名；安装专业监理工程师2名；市政专业监理工程师1名。专业监理工程师必须持有省监理工程师证书或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或地级市及以上监理协会颁发的《专业监理工程师培训合格证》。

6.监理员要求：房建监理员2名或以上，安装监理员2名或以上，市政监理员1名或以上，投资控制员1名或以上。监理员必须持有监理员证书或监理工程师证书或地级市及以上监理协会颁发的《监理员培训合格证》或《专业监理工程师培训合格证》；投资控制员必须持有《中华人民共和国造价工程师注册执业证书》或《中华人民共和国造价工程师注册证（一级）》。

 注：1、上述拟派监理班组人员不得互相兼任；

上述拟派监理所有人员须提供由社会保障部门出具的投标截止前近6个月内任意一个月的的本单位社保在保证明。（社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，复印件加盖公章）。

	8
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	9
	踏勘现场

及投标预备会
	现场踏勘：投标单位自行前往

投标预备会：不组织。

	10
	评标方法及标准
	综合评估法

	11
	投标保证金
	1、金额：人民币20000元（大写贰万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函；

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年2月16日09:30；保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年2月15日17时00分；

	12
	登录时间
	2022年1月19日至2022年2月16日上午09时30分

	13
	投标疑问

的澄清
	投标人提出问题的截止时间
	2022年1月30日

	
	
	招标人书面澄清的时间
	2022年2月9日开始提供下载

	14
	投标文件提交地点及截止时间
	投标截止时间：2022年2月16日09时30分；
投标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府> 二层代理窗口）

	15
	开标
	开标时间：2022年2月16日 09时30分；

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府> 二层）

	16
	履约保证金
	履约担保的形式：现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 

履约担保的金额：合同价格的2%。 

	17
	投标最高限价
	标段1：萧江中心卫生院迁扩建工程监理最高限价115.42万元。标段2：万全镇卫生院迁扩建工程监理最高限价108.86万元。投标报价均不得超出最高限价，否则将作无效标处理。



	18
	签字或盖章要求
	1、投标文件相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

	19
	密封要求
	 eq \o\ac(□,√)明标

（1）商务标单独密封，在封条及相应地方加盖投标单位公章，在标函袋上注明“商务标”字样。投标文件的电子版（U盘）一份（电子版本上必须注明投标单位名称，并随商务标一起密封）

（2）资格审查部分单独密封，在封条及相应地方加盖投标单位公章，在标函袋上注明“资格审查部分”字样。

（3）证书原件单独密封，在封条及相应地方加盖投标单位公章，在标函袋上注明“证书原件”字样，密封袋封面须注明所提供的原件清单。
商务标、资格审查部分、证书原件的标函袋（或密封箱）和封条由投标人自制。

	20
	投标文件份数
	1、证书原件：一份；

2、商务标、资格审查部分：均一式五份，其中一份正本、四份副本。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

	21
	装订要求
	 eq \o\ac(□,√)分册装订，分别为：商务标、资格审查部分、证书原件三部分

	22
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

	23
	是否授权评标委员会确定中标人
	 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：每个标段各1名。

	24
	在建合同工程的认定及变更证明
	一、对项目总监理工程师“有在建合同工程”的认定标准拟派总监理工程师在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任总监理工程师的情形为“有在建合同工程”。

（一）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

（二）在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。
（三）在建项目的项目总监理工程师认定标准：

1.合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目总监理工程师为准；合同协议书已经签订的，以合同协议书中明确的项目总监理工程师为准。

2.在建项目的总监理工程师发生更换的，应具备项目业主同意更换的证明，原总监理工程师有备案主管部门的，应同时具备备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。

	25
	总监无在监或更换证明
	本工程总监不得兼有其他在监工程。若总监在相关网站上有在监项目记录（担任总监职务），但该合同工程已竣工还未办理消除记录的，则投标人必须提供工程竣工的证明材料（证明材料应为竣工验收记录表或建设主管部门证明或质量监督机构证明）；若该总监的合同工程未通过验收或合同解除前有更换总监情况的，应出具项目业主同意更换的证明材料，若该工程有备案主管部门的，还须出具备案主管部门同意更换的证明材料。投标人若未提供上述情况的证明材料，将视为该总监仍有在监工程。

	26
	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费为30000元。招标代理费用的支付：中标人应在收到中标通知书前一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分费用，招标人不再另行支付。（各中标人各支付15000元）
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	注意事项
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的投标截止前近3个月内一个月的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的投标截止前近3个月内一个月的在保证明）。

社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

投标人递交投标文件时，同时须提供《法人营业执照》复印件加盖公章和《企业资质证书》复印件加盖公章和基本账户开户许可证复印件加盖公章或投标保证金由基本账户转出的相关证明材料加盖公章。

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其委托代理人凭自愿参加开标会议，如未参加，视为对开标结果默认。
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	备注
	（1）投标人在提交投标文件的同时，应同时递交投标人资格审查所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求提供投标人资格审查所涉及的证明材料原件的，涉及资格审查的作投标人资格审查不通过处理；证书原件单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。
（2）投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构和平阳县公共资源交易管理委员会办公室反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

（3）招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布（上传）。

	
	
	1、投标保证金递交注意事项详见本章附件。

2、投标单位须对全部标段进行响应并报价，否则投标无效，投标仅需提供1套投标文件（份数按招标文件要求），无需每标段单独提供投标文件。

3、投标单位在某一标段中标的，其在该标段的投标报价为其中标价。

4、投标单位仅需按招标文件要求提供1套项目班子（含项目负责人）即可，投标单位仅能成为1个标段的中标候选人。

5、评标委员会将按标段顺序（正序：1→2）进行各标段评标基准价计算、得分计算、排名、符合性审查并推荐各标段中标候选人，投标单位若成为某一个标段的中标候选人，其后续所有标段的投标报价将无效并不参与后续所有标段得分计算、排名及符合性评审。


2、投标人须知
2.1投标资格条件及细化
2.1.1详见投标人须知前附表。

2.1.2 投标人不得存在下列情形之一，如发现有以下情形的作无效标处理：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格； 

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（12）财产被接管或冻结的；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）； 

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：①上述第（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

2.2招标文件
2.2.1招标文件内容：

（1）招标公告；

（2）本文件第一至第五章的内容；

（3）招标补充文件（如有）。

除上述所列内容外，招标人、招标代理机构的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人、招标代理机构和投标人无任何约束力。

2.2.2招标文件的澄清与修改

（1）投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

（2）在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3招标文件的效力
招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签订监理合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

2.4投标预备会

2.4.1 详见投标人须知前附表。
2.5投标文件内容

投标文件的组成：由商务标、资格审查部分、证书原件三部分组成，分别密封。

2.5.1商务标部分

商务标应包括下列内容：

2.5.1.1商务标封面
2.5.1.2 投标函（见附件一）

2.5.1.3 授权委托书、法定代表人身份证明（见附件二）

2.5.1.4 监理费报价分析汇总表（包括：报价说明、编制依据、费用标准、人员工资、费用分析、下浮额度及理由、最终监理费报价以及招标代理费、其他说明）（见附件三）

报价说明：

2.5.1.5标段1：萧江中心卫生院迁扩建工程监理最高限价115.42万元。标段2：万全镇卫生院迁扩建工程监理最高限价108.86万元。投标报价均不得超出最高限价，否则将作无效标处理。
 2.5.1.6本工程监理服务期为全部工程工期，直至工程竣工验收合格并办理竣工结算，保修期满为止。监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。各投标人在投标时应充分考虑分段施工而产生的间歇性停工或其他原因使施工工期延长的风险。

2.5.1.7投标人应认真填报附件中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标文件的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，业主将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。

2.5.2资格审查部分（所有复印件需加盖单位公章）

2.5.2.1资格审查标封面
2.5.2.2资格审查申请相关资料见附表（资格审查申请表、企业基本情况表、资格条件—企业资质要求表、资格条件—主要监理人员资历要求表、拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书、派驻本工程监理人员汇总表、拟投入本工程的主要监理人员工作履历表、《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料，投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式的投标单位无需提供）。）

2.5.2.3 证书资料复印件（复印件（打印件）均需加盖单位公章）

（1）企业营业执照副本、企业资质证书、项目总监理工程师注册执业证书及职称证书（如有）、各专业监理工程师证书、各监理员证书、投资控制员证书的复印件（打印件）。

（2）奖项、业绩证明材料。

（3）其它证明材料的复印件（打印件）（如职称证书等）。

2.6投标保证金
2.6.1投标人应按投标人须知前附表中所规定时间与金额提交投标保证金，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。如投标单位以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式缴纳的，按规定程序申请办理。并作为其投标文件的一部分。

2.6.2对于未能按招标文件要求提交投标保证金的投标人，招标人可以视为其不响应招标文件否决其投标。

2.6.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。

2.6.4投标人如有下列情况之一者，投标保证金不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；

（3）经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
（4）拟派项目总监理工程师在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。

2.6.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

2.7投标文件文件编制与递交
2.7.1投标文件应按规定内容和要求编制，采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册，装订要求及份数详见投标人须知前附表（若正副本如有差异，以正本为准）。

2.7.2投标文件及其中的关键内容经法定代表人或授权代表人签字（或盖章）确认并加盖公章后装袋密封，在封皮表面写明“工程名称：萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理”和“开标前不得启封”字样，同时写明投标人单位名称、单位地址并在封口封条处由法定代表人或授权代表签字（或盖章）和加盖公章。如因投标单位标明不明确而开启不对应的投标文件，责任由投标单位自负。

2.7.3投标人应按投标人须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。招标人在投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

2.7.5凡有下列情况的投标文件，招标人将不予受理。

超过投标截止时间递交的投标文件；

未按招标文件本章2.9.3要求的。

未按招标文件要求密封的。

2.8投标文件的效力
2.8.1投标文件的有效期

（1）投标文件的有效期开始于招标文件规定的投标截止日期。

（2）中标人的投标文件有效期至完成本招标文件规定的承包范围内全部工作内容并通过竣工验收、保修期满后为止。

（3）未中标人的投标文件的有效期自本款第（1）条之日起至投标人须知前附表中规定的日历天内有效。

2.8.2 在投标截止时间前投标人可对已递交的投标文件进行适当修改和补充，投标文件的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位印章和法定代表人或其授权代表签字（或盖章），递交至投标人须知前附表所指定地点。投标截止后递交的补充修改或声明一概不予受理。

2.9开标
2.9.1至投标截止时间，送达投标文件的投标人少于三个的，应停止开标，招标人应向平阳县公共资源交易管理委员会办公室申请重新组织招标。

2.9.2开标由招标人主持，在投标截止时间的当日，并按照招标文件规定的时间在平阳县公共资源交易中心公开进行。

2.9.3投标人的法定代表人或其授权代表（以下统称投标人代表）需按招标文件规定的时间参加开标，开标前须出示本人有效身份证的原件，若为投标人授权代表还必须同时出示授权委托书原件，以证明授权代表的身份和被授权范围。

2.9.4投标文件启封前，投标人代表在招标人代表协助下应首先检查各自投标文件的密封状况与递交时是否一致。所有投标文件的密封状况与递交时一致的，则由招标人代表按照投标文件先送达后开标的顺序进行开标。

2.9.5唱标人应如实按投标文件当众宣读投标人全称、投标最终报价、工期（服务期）及其它主要内容。投标人代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与投标文件不一致时，应在签字确认前当场提出，并经招标人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

2.9.6投标人在投标截止时间前递交投标文件撤回函的，招标人应在开标时宣读撤回函，并将其投标文件及其投标保证金及时退还投标人。

2.9.7唱标结束后，投标人代表应在开标记录上签字确认。招标人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。投标人代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果予以默认。开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，除评标委员会认定的特殊情况应另行处理外，其开标结果不予纠正。

2.9.8平阳县公共资源交易管理委员会办公室负责监督投标文件递交、接收和开标的全过程。

2.10评标与询标
2.10.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见评标办法。

2.10.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

2.10.3评标原则：评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2.10.4评标委员会在审核和审阅投标文件的过程中，对需进一步澄清。明确的问题，将向投标人进行询标。投标人的法定代表人或其授权代表应按要求的时间和地点，接受评标委员会的询标。并对评标委员会提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改投标文件中的实质性内容。其询标记录经双方签字，作为投标文件的补充，对投标人具有约束力。

2.10.5评标：评标委员会按照本招标文件第四部分“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四部分“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

2.11定标

2.11.1中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

2.11.2中标公示期满后没有异议或投诉的，在本招标文件规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

2.12履约担保

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函形式或保险公司保函进行交纳。

中标人不能按本章第2.12项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.13 合同签订

2.13.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.13.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

2.14 招标结束
2.14.1中标人与招标人签订工程监理承包合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

2.14.2在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标文件一律不予退还。

2.15招标代理服务费

本项目招标代理服务费为30000元。招标代理费用的支付：中标人应在收到中标通知书前一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分费用，招标人不再另行支付。（各中标人各支付15000元）。

投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①平阳县中小企业融资担保有限公司
联系电话：13858516866；

②金茂担保投标电子保函
联系电话：13616621994，客服电话：400-858-5518 ；

③中国人寿财产保险股份有限公司平阳县支公司
联系电话：13676559052 
④中国人民财产保险股份有限公司平阳支公司
联系电话：13868867634；

⑤中国大地财产保险股份有限公司平阳支公司
联系电话：15888474946。

（5）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

第二章 综合说明

1.1工程概况
1.1.1工程名称：萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理
1.1.2工程地点：萧江中心卫生院迁扩建工程位于萧江镇；万全镇卫生院迁扩建工程位于万全镇中心区A07地块

1.1.3工程概况：本招标项目共有两个地块工程，分别为萧江中心卫生院迁扩建工程、万全镇卫生院迁扩建工程。

各地块说明如下：

标段1、萧江中心卫生院迁扩建工程位于萧江镇凤头村E05地块，项目总用地面积17867平方米，总建筑面积12124平方米，其中地上计容建筑面积12000平方米，主要包括门诊楼面积3573平方米、医技楼面积1751平方米、住院服务楼面积6515.58平方米、门卫消控室面积32.26平方米、监控室面积32.26平方米、发电机房面积95.9平方米，地下建筑面积124平方米。架空层不计容面积418平方。同时包括道路、管网、绿化等市政配套设施工程。设置机动车位157个，非机动车位463个。设计床位数96张。项目概算总投资10901.82万元，工程费用为7841.16万元。

标段2、万全镇卫生院迁扩建工程位于万全镇中心区A07地块，项目总用地面积为10033平方米，总建筑面积10527平方米，包括医疗综合楼建筑面积10487平方米（含地下面积163平方米）、门卫建筑面积20平方米、垃圾暂存室建筑面积20平方米。同时包括道路、管网、绿化等市政配套设施工程。设置机动车位21个，非机动车位721个。设计床位数64张。项目概算总投资8320.42万元，工程费用为6369.93万元。
1.2建设依据 

1.2.1平发改投资[2020]19号、平发改投资[2021]188号、平发改投资[2021]220号、平发改投资[2021]221号文件
1.3有关单位和机构
1.3.1 招标代理机构：浙江鼎力工程项目管理有限公司。

1.3.2招标投标管理机构：平阳县公共资源交易管理委员会办公室。

1.4工程监理范围
1.4.1萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理。具体监理内容主要包括（但不仅限于）：施工过程中的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，向业主提交阶段性总结材料和完整的监理档案资料。本工程施工监理范围见招标公告。

1.5监理工作目标

1.5.1 施工质量控制目标：达到工程施工质量验收规范“合格”标准。

1.5.2 施工进度控制目标：控制工期不超过施工合同要求的工期。

1.5.3 投资控制目标：工程竣工结算控制在批准的设计概算建安费用内，不能发生工程款超付及因监理人原因产生的索赔。

1.5.4 安全文明施工控制目标：确保安全施工，无重大安全责任事故，创建安全文明施工标准化工地。

1.6监理服务期
1.6.1本工程监理服务期为全部工程工期，直至整体工程竣工验收合格并办理竣工结算并完成备案，以及缺陷责任期24个月满为止。
1.7监理服务内容和要求
1.7.1本工程监理服务内容包括：按照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）及相关规范的要求，对萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理的投资控制、工程质量和建设工期采用科学有效的方法和手段进行控制、管理，协调相关单位之间的关系，向业主提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收。

1.7.2本工程的监理服务期从签订合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止，但在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。

1.7.3监理单位必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理，完成监理规范要求的工作内容。

1.7.4监理单位对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。如发生检测费用，应事先报告甲方，经甲方代表同意后，由甲方支付或按合同约定结算。

1.7.5监理单位不得与承担本工程的施工承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。

1.7.6协助业主审核施工图的设计和概(预)算，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要。

1.7.7参与业主与承包商签订施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

1.7.8协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

1.7.9审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

1.7.10审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。

1.7.11对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

1.7.12主持召开工程协调会议及综合协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

1.7.13检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量。

1.7.14督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

1.7.15协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

1.7.16参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。

1.7.17及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

1.7.18履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

1.7.19协助业主组织对工程阶段性验收、竣工验收，并对质量提出评估意见，审核工程验收相关资料。

1.7.20完成监理规范要求的其他工作内容。

1.8监理人员及人数要求

1.8.1对总监理工程师的要求：

（1）应持有在投标单位注册的房屋建筑工程专业《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，有较高技术管理水平，熟知工程建设的政策、法规和设计、施工规范。

（2）身体健康，工作责任心强。

（3）要求总监理工程师到位率不少于22天/月，进行考核，并结合现场抽查。

（4）在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任总监理工程师的，不得以拟派总监理工程师的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。
（5）总监理工程师为专职人员，注册单位必须与投标申请人名称一致，且为持有国家注册的监理工程师注册执业证书。

1.8.2对现场监理机构人员的要求：

应证明是本单位的人员且须具备有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中，监理机构的人员不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

（1）专业监理工程师人数要求：房建专业监理工程师2名； 安装专业监理工程师2名；市政专业监理工程师1名。

（2）专业监理工程师必须持有省监理工程师证书或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或地级市及以上监理协会颁发的《专业监理工程师培训合格证》。

（3）所有监理人员按温州市住房和城乡建设委员会文件要求应通过“监理人员网上管理系统”进行核对，如果监理单位未能及时上报录入的，应在中标公示结束后，签发中标通知书前办理有关登记。如未能按要求录入的，招标人有权取消其中标候选资格，投标保证金不予退还。

（4）提供常驻工地监理人员安排计划表。主要专业监理工程师和监理员每天到现场签到，要求出勤率达到每月实际工程施工的100%。

（5）监理单位有义务且必须配合业主单位在施工过程中可能产生的材料询价及工期确认。
1.8.3投标人应选派一定数量的专业技术管理人员，其中房建监理员2名或以上，安装监理员2名或以上，市政监理员1名或以上，投资控制员1名或以上。监理员必须持有监理员证书或监理工程师证书或地级市及以上监理协会颁发的《监理员培训合格证》或《专业监理工程师培训合格证》；投资控制员必须持有《中华人民共和国造价工程师注册执业证书》或《中华人民共和国造价工程师注册证（一级）》。

 注：1、上述拟派监理班组人员不得互相兼任。
2、为满足本工程监理需要，投标人应根据招标项目工程内容、规模、工期等特点配置上述监理岗位、专业工程师、监理员的专业结构和人数，其资格及数量不得低于上述各项要求。若备案时，行政主管部门要求增加的人员的，由中标人按照行政主管部门的意见另行配备，费用已包含在本次投标报价中，招标人不再另行支付。且在上述人员中须有一名项目组成员兼任见证员的职责。
3、项目总监理工程师及其他监理机构人员以人脸考勤管理为准。若监理人没有达到相应要求的，违约责任的执行顺序首先是履约保证金，如违约金累计超出履约保证金的，应在合同金额里继续执行。到位率考核以人脸考勤为准，考勤有效时间为早晨6时至晚上8时之间。每天上下班两次考勤的时间间隔在8小时及以上的计一天，小于8小时或考勤只有一次的计半天。人脸考勤机由监理人提供并承担费用。

4、《专业监理工程师培训合格证》、《监理员培训合格证》须满足浙江省及温州市相应法律法规规定。
第三章  合同主要条款

 (参照GF-2000-0202 )

第一部分  建设工程委托监理合同
委托人:             与监理人:             经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：        

工程地点：

工程内容： 

总 投 资： 

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分及解释顺序：

中标通知书；

本合同协议书；

在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

本合同专用条件；

本合同标准条件；

监理投标文件；

招标文件及补充纪要。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本合同有效期自       年   月   日开始，至本合同约定应承担的监理事务完成之日。

本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：（签章）                    

地址：           

法定代表人或委托代理人：（签章）             

开户银行： 

帐号： 

联系人：

邮编： 

电话： 

监理人：（签章）                        

地址：  

法定代表人：（签章）                    

开户银行： 

帐号：  

邮编： 

电话： 
本合同签订于：      年    月    日
第二部分  标准条件

词语定义、适用范围和法规
第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤劳地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利（以下既是监理人的权利也是监理的职责，若监理人不履行职责或履行职责有暇疵给委托人造成损失的，应按约定承担赔偿责任）：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条  在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或履行监理职责中存在严重过错；或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿（赔偿额为委托人的实际经济损失）。
第二十七条  因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因委托人的原因受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况(非因监理人原因造成)发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人对延期付款承担违约责任。

第三十六条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

  第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日的次日起计算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定向工程所在地人民法院起诉。

第三部分  专用条件主要条款

第二条  本合同适用的法律及监理依据：

    一、适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部(或专业部门)部门规章及工程所在地的地方性(省、市、县)法规、规章；

    二、经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；

    三、国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；

    四、工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

    五、现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

    六、依法成立的工程承包合同(施工合同)和协议；

七、依法成立的工程建设监理合同(或协议)。

第四条：监理范围和监理工作内容：
监理范围： 

    监理工作内容为：

    工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资，建设工期、工程质量和安全，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。并根据国家有关法律、法规、规定、工程建设批文、合同、施工规范、验收标准等对工程进行全过程监理。主要包括但不限于：

一、协助业主编制施工及有关主要设备招标文件，参加招标前对承包人的考察及施工招投标活动；

二、协助业主选择及签订施工承包合同，并在实施过程中检查、督促承包人严格执行合同；

    三、根据施工进度要求，及时协助业主组织设计交底及图纸会审，并写出纪要，同时，对设计方案提出合理化建议；

    四、协助业主做好开工准备，复验灰线，并审查开工报告；

    五、审查承包人各项施工准备工作，征得业主同意后下达开工令；

    六、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见，并监督实施；

    七、督促并检查承包人质量安全文明施工保证体系和施工管理制度的建议、健全与实施；

    八、审查承包人(或核查业主)提供的材料和设备采购清单，检查核对工程使用材料、构配件、设备的规格、小样、质量和数量，必要时进行抽验和复检，防止不合格材料用于工程；

    九、审核承包人提出的分包工程项目及分包单位的资格，确认分包单位； 

    十、督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地主建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；

    十一、分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

    十二、根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量，签认付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；

    十三、对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得业主意见，在可行的情况下， 原则上由原设计单位进行修改或确认；

    十四、协助、主持、审理工程出现的质量事故的分析，提出处理意见，明确责任方；督促、检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；

    十五、协助业主定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和索赔事项；

    十六、督促检查承包人的安全生产、文明施工，每周组织安全检查并书面报告建设单位；

    十七、组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验，督促整改，并协助业主组织竣工验收；

    十八、及时提供完整的监理资料，定期向业主编报监理月报；

    十九、协助业主整理审核承包合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；

    二十、提供其他应提供的监理服务或业主要求另行增加的其他咨询服务。

    二十一、监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况。

    二十二、接受业主委托的工程管理咨询单位监督和管理。

第九条  外部条件包括：

    一、业主负责办理开工前的拆迁施工用地、水源、电、道路、施工执照、施工许可证等的申办手续； 

    二、工程建设现场的所有远外层关系，诸如：规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、交警等部门，应由业主负责协调，以满足开展监理工作所需提供的外部条件；

    三、涉及工程建设现场的近外层关系(设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等)由监理机构负责组织协调。

第十条  双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间：

    一、提供有关审批工程项目的建设文件、依据一套；

    二、提供工程的有关技术资料，包括：勘察资料、设计图纸文件(其中施工图二套)、设计概算、经审定的预算、施工承包合同或协议(包括补充合同协议及附件)等各一套；

    三、监理合同签订后三天内，业主应提供上述已签合同或协议和已有资料的原件或复印件；待签合同、后续资料(包括施工过程中发生的所有联系单、签证、纪要、来往文件等)应及时提供，以满足监理机构工作需要。
第十一条  委托人应在3天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为：       。

第十五条  业主免费向监理机构提供如下设施：

    一、办公用房及设施：现场办公场所一间，办公用桌、椅二套；

    二、通讯设备：提供现场办公室安装电话机一部，话费监理人自理；

三、用餐：协助解决现场监理人员用餐地点，费用监理人自理；

四、监理人员工地住房：监理人自行解决；

    五、电脑、打字复印设备：监理人自备。
以上属于业主财产的设施和物品，在监理任务完成和终止时，监理单位应及时将其交还业主。

监理单位自备的，委托人不予补偿。
第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供 /  名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员应从监理工程师处接受指示。并免费提供  /  名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条  监理人在责任期内如给委托人造成经济损失的（包括工程承包人违反合同规定的质量要求和完工«交图、交货»时限的），在分清责任的前提下，承担其相应的经济责任和法律责任，赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）。

第三十九条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理单位的报酬；

具体付款方式：

①、合同签订且工程开工后30日内支付监理费合同价款10%的预付款；

②、监理费进度支付按照每季度实际完成施工工程量比例×监理费×80%为本季度应核拨的项目监理费进度款，该进度款在下季度第一个月的10日前支付；

③、累计支付至本工程监理费合同价款的80％时暂停支付，工程结算及竣工财务结算经财政、审计部门审定确认且监理单位提交全部整套监理资料并完成备案后，支付到监理费的98.5%，同时退还履约保证金（工程竣工验收合格后20天内退还）；

④、缺陷责任期满后付清余款。以上各段时间的付款期限为30天。  

2、本工程创优达标方面的奖励：监理方和委托方协商。 

3、由于非监理方原因造成监理服务期的延期：监理服务期延期六个月内不予补偿，超过六个月后根据实际投入的人员每人每月结合中标报价表中人员工资的情况下浮后给予适当工资补偿费，其它费用不予考虑，所需人员需经业主批准决定。

第四十一条  双方同意用人民币支付酬金

第四十五条　监理人违约责任：

监理人未履行到位或未履行全面合同条款约定的义务，则按下列条件向业主执行违约责任：

项目管理：以下违约属于监理人管理违约行为，与本条款外的合同条款其他违约责任可分别执行。违约金累计超出履约保证金的，应在合同金额里继续执行。

（1）中标后的总监理工程师及其他监理人员原则上不得更换，如遇不可抗拒因素必须更换的，应征得业主同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面须高于或相当于原先人员，更换总监理工程师，按人民币100000元/次承担违约责任；更换其他监理人员，按人民币20000元/人/次承担违约责任。如监理人未征得业主同意擅自更换总监理工程师，按人民币200000元/次承担违约责任；业主有权要求监理人予以更正，未按业主要求及时更正的，业主有权解除合同关系，同时上报监管部门进行处理，业主保持追究因此造成的损失赔偿权力；如承包人未征得业主同意擅自更换其他监理人员，业主有权要求监理人予以更正，未按业主要求及时更正的，业主有权解除合同，并按人民币20000元/人/次承担违约责任。时间为在支付下一周期监理费时执行。

（2）未按要求审核开工/复工报告，或未满足开工/复工条件同意开工/复工的，按5000元承担违约责任。

（3）未按规定时间提交监理日报、月报或其他需要及时报送的材料，按1000元/次承担违约责任；所提供数据信息与现场实际情况不符的，按2000元/次承担违约责任。

（4）未按基建一体化信息系统要求录入工程数据的或录入错漏，按1000元/次承担违约责任，录入错漏造成较大影响的，按5000元/次承担违约责任。

（5）对施工承包商的分包情况、人员持证情况有失查责任，按5000元/次承担违约责任。

（6）核查施工承包商申报的完成工程量和工程款申请失实，按20000元/次承担违约责任。

（7）未对设计变更方案进行认真审核，因监理失查造成投资浪费，按50000元/项承担违约责任。

（8）未对设计变更和现场签证费用计算依据的合规性和数据的准确性进行认真审核，按50000元/项承担违约责任。

（9）未组织现场设备、材料开箱验收以及每月不按时将开箱记录表及汇总表上报的；或未填写相应的出入库记录、记录不齐全或错漏的，按1000元/次承担违约责任。

（10）合同规定的内容未完成就同意验收，有失查责任的，按5000元/次承担违约责任。

（11）未按规定验收初检，或初检过于形式，验收时施工责任问题超过初检发现问题100个以上的，按每超过100个问题2000元承担违约责任。

（12）总监到位率必须不少于22日历天/月，每缺岗一天，按人民币2000元/天承担违约责任。
（13）专业监理工程师到位率结合现场实际施工需求达到100%，若缺岗，按1000元/天承担违约责任。

（14）监理员到位率结合现场实际施工需求达到100%，若缺岗，按1000元/天承担违约责任。

安全管理：

（1）未对项目监理人员进行安全培训和交底并留有记录，按2000元/天承担违约责任。

（2）未按规定对有关专项安全施工措施方案进行审查的，按2000元/次承担违约责任。

（3）不了解高风险工序施工情况；或未对高风险及以上风险等级的施工作业面进行安全旁站监理并留有记录的，按5000元/次承担违约责任。

（4）发现安全违章行为不及时制止或提出要求整改，现场违章现象较多时，且监理未提出整改要求和报告业主项目部的，按5000元/项承担违约责任。

（5）现场安全文明施工状况差、安健环设施明显不足，且监理未有相应的整改要求，按2000元/次承担违约责任。

（6）不督促施工方做好项目环境保护和水土保持措施，且无相应要求的，按2000元/次承担违约责任。

（7）未按规定开展基建工程安全文明施工检查评价工作并形成记录的，按2000元/次承担违约责任。

（8）《监理实施细则》没有实现安全目标的控制措施，按5000元承担违约责任。

（9）《监理实施细则》有实现安全目标的控制措施，没有具有针对本项目安全施工的薄弱环节、危险点详细监理方案，按5000元承担违约责任。

（10）《监理实施细则》有实现安全目标的控制措施，具有针对本项目安全施工的薄弱环节、危险点详细监理方案，没有在现场管理中落实到位，按5000元承担违约责任。

质量管理：

无工程建设标准强制性条文实施计划、实施检查记录的，按2000元承担违约责任。

对WHS标准要求的旁站点、特殊作业和危险作业未进行旁站监理的，按2000/项承担违约责任。

未督促施工承包商做好成品保护措施，且现场未进行成品保护或成品外观被损坏情况较普遍的，按2000元/次承担违约责任。

未审查《特殊施工作业指导书》并留有记录的，按2000元/项承担违约责任。

未配置应用有效版本的WHS标准；现场监理人员未进行WHS专项培训；未编制WHS设置表，审批不规范； WHS合格率统计不正常开展或未及时录入基建一体化信息系统；WHS表格填写不真实、有效；WHS表格记录情况失实，与工程实体质量吻合度较差；抽检出现不合格的，未按要求闭环管理；项目现场未同步执行验评标准的，按2000元/项承担违约责任。

质量验收评定表结果与现场实体质量偏差超过20%且超过规范标准，监理有失查责任的，按1000元/项承担违约责任。

分部、单位工程观感质量验收（综合评价）为“差”，监理有失查责任的，按2000元/项承担违约责任。

检验批、分项工程、分部工程存在质量缺陷，无法修复或返工重做，监理有失查责任的，按5000元/项承担违约责任。

（9）《监理实施细则》没有实现质量目标的控制措施，按5000元承担违约责任。

（10）《监理实施细则》有实现质量目标的控制措施，没有具有针对本项目重点部位、关键工序的详细监理方案，按5000元承担违约责任。

（11）《监理实施细则》有实现质量目标的控制措施，有具有针对本项目重点部位、关键工序的详细监理方案，没有并在现场管理中落实到位，按5000元承担违约责任。

第四十九条  本合同履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时按下列第 2 种方式解决:

提交当地仲裁委员会仲裁

依法向人民法院起诉，并约定向业主所在地法院起诉

附加协议条款：

1、如监理人未完成委托人委托的监理业务，应按未完成业务的情况降低监理费，若由于监理人的错误或过失，给委托人造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成损失的程度，承担赔偿责任。

2、如监理单位无能力履行合同时，业主有权单方面中止合同，重新招标或指定有能力的其他单位完成余下的监理任务，由此给业主造成的所有损失均由监理单位承担。

3、本工程所有监理人员的更换、到位率等违约金额均在每季度监理费支付时执行。

 第四章  评标办法

1、依据

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《浙江省招标投标条例》、《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》浙政发〔2014〕39号等有关规定，制定本办法。
2、评标原则
2.1  评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
3、评标委员会
3.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会构成： 5 人及以上单数，评标专家确定方式：评标专家库中随机选聘（招标人代表除外）。
3.2  评标委员会组建后报平阳县公共资源交易管理委员会备案。
4、评标程序和内容
4.1. 评标的一般程序： 

4.1.1、熟悉招标文件和评标办法；

4.1.2、抽取5家投标人的投标文件；

4.1.3、评标基准价与商务报价得分的计算；
4.1.4、商务报价得分最高的投标文件的资格审查与商务标审查；

4.1.5、必要时，对投标文件的问题进行询标；

4.1.6、根据评标办法对投标文件进行评分、排序；

4.1.7、完成评标报告，推荐中标候选人。

5、评标方法：

在开评标全过程中，有效的投标单位始终保持在3家及3家以上，否则做流标处理。

5.1.资格审查
对商务标报价得分最高的投标人的投标文件进行资格审查，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。
（1）已按招标文件要求递交投标保证金的（《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）。（投标保证金以保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函的投标单位无需提供）；
（2）投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

（3）投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；

如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

（4）项目总监理工程师符合招标文件要求，并提供相关证书；项目总监理工程师不允许在全国建筑市场监管公共服务平台或其它官方平台已在建项目记录的。
（5）人员配置符合招标文件1.8.2和1.8.3要求，并提供相关证书；

（6）不存在“第一章 投标人须知-2、投标人须知”第2.1.2项规定的任何一种情形；
（7）按招标文件的要求签署和盖章的；

（8）响应招标文件规定的实质性要求的；

（9）无法律、法规、规章规定的其它无效投标的。
5.2.商务标

5.2.1商务标符合性审查

标段1：萧江中心卫生院迁扩建工程监理最高限价115.42万元。标段2：万全镇卫生院迁扩建工程监理最高限价108.86万元，投标单位报价不超过最高限价的为有效报价。
评标委员会对商务标报价得分最高的投标人的商务标进行审查进行商务符合性审查，凡出现下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。 

未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的，或投标报价大写书写不规范的；

3）不响应招标文件规定的实质性要求的；

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一标段报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5）投标报价大于投标最高限价的；

6）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。
 7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

8）投标单位未对该项目所有标段进行报价的。

5.2.2评标基准价计算

开标程序结束， 由招标人在所有投标报价中随机抽取 5 家投标单位报价的算术平均值作为评标基准价；如投标人数≤5家，则所有投标单位报价的算术平均值作为评标基准价。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随后续评审发生变化。

评标委员会将按标段顺序（正序：1→2）进行各标段评标基准价计算、得分计算、排名、符合性审查并推荐各标段中标候选人，投标单位若成为某一个标段的中标候选人，其后续所有标段的投标报价将无效并不参与后续所有标段得分计算、排名及符合性评审。
     三、标段一完成评标后，标段二由招标人重新随机抽取5家投标单位，抽取到的5 家投标单位报价的算术平均值作为评标基准价；如投标人数≤5家，则所有投标单位报价的算术平均值作为评标基准价。确定后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随后续评审发生变化。
5.3.3有效报价得分：（满分100分）

以有效报价与评标基准价（M）相比，计算商务标报价评分值：

等于评标基准价（M）的商务标得满分100分；

低于评标基准价（M）的商务标，每下降1%扣0.5分；

高于评标基准价（M）的商务标，每上升1%扣1.0分。

计算商务标报价评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算（得分保留二位小数，第三位小数四舍五入）。

评标委员会对所有投标人的报价得分进行排序，评标委员会始终依据本章资格审查以及商务标审查条款对商务标报价得分最高的1家投标人的投标文件进行审查，如不符合条款要求，予以否决。否决之后，依次递补1名，直至符合要求。

评标委员会将按标段顺序（正序：1→2）进行各标段评标基准价计算、得分计算、排名、符合性审查并推荐各标段中标候选人，投标单位若成为某一个标段的中标候选人，其后续所有标段的投标报价将无效并不参与后续所有标段得分计算、排名及符合性评审。
5.3.4投标文件的综合得分

5.3.4.1 投标文件的综合得分即为投标文件的商务标得分。

5.4推荐中标候选人
5.4.1评标委员会对通过资格审查、商务标评审后且综合得分（综合得分为商务得分）最高的1名投标人，推荐其为该标段的中标候选人。若综合得分相同，由招标人现场抽签确定。
5.5.评标报告

5.5.1评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。
5.5.2评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。
5.5.3评标报告应包括以下内容：
（1）开标记录；
（2）评标的内容、过程和结果；
（3）否决投标情况详细说明及相关依据；
（4）询标澄清纪要；
（5）其他建议。
5.5.4评标结果按照本招标文件投标人须知中2.11规定进行公示，投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

6、特别说明

6.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，经评标委员会半数以上成员确认后认定为串标行为的，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。

a.招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价的；

b.招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

c.不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

d.不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的；

e.不同投标人与同一投标人联合投标的；

f.不同投标人的投标总报价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化；

g.不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

h.不同投标人的投标文件相互混装的；

i.不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

j.投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

k.不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

l.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
 投标文件格式

                    监理
投 标 文 件
投标文件内容：       商务标                           
投标人：                              （盖单位公章）
      法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
     年     月     日
附件一
萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理
                           投 标 函

平阳县卫生健康局：

    我方已全面阅读和研究了萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标书向你方招标的萧江中心卫生院迁扩建工程及万全镇卫生院迁扩建工程监理全部内容进行投标。最终报价为萧江中心卫生院迁扩建工程监理报价大写        小写：￥______元，万全镇卫生院迁扩建工程监理大写        小写：￥______元)，负责本工程的总监是_________，监理服务期按招标文件要求，施工质量控制目标为合格_。

我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起30天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并在接到履约保证金缴纳通知单五日内递交履约保证金，履行规定的一切责任和义务。
投标人（公章）：                  法定代表或授权代表（签字或盖章）：

     联系人：                         联系地址：

     电话：                           邮编：

     开户银行：                       帐号：

 年     月    日  
附件二 
授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                    （项目名称）                                的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。
附
	代理人：            性别：            出生年月：     年    月
身份证号码：
单      位：
部      门：
代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处
（第二代身份证需复印正反两面）



法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
授权单位（盖章）：
  年    月    日
注：递交投标文件时代理人需携带本人身份证原件、社保证明及此委托书参加会议。（此页不封入标书）
法定代表人身份证明

投标对象名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系（发包对象名称）的法定代表人。

特此证明。

	身份证复印件粘贴处
（第二代身份证需复印正反两面）



注：1、开标时法人代表需携带身份证原件和此身份证明书参加会议。（此页不封入标书）

附《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）及本人身份证复印件。

  发包对象：（盖单位章）

年 月 日

附件三  

监理费报价分析汇总表

 工程名称：

	序号
	费 用 名 称
	单位
	计 算 依 据
	单价（元）
	数 量
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	(合计监理服务费总报价为人民币小写：￥               元，大写：                  元整。)                      

	投标人已充分考虑整个监理服务时间内的全部工作所需费用及夜间作业的费用，并包含在投标总报价中。


    投标人（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：

                                       年    月    日

                   监理
投 标 文 件
投标文件内容：      资格审查                          
投标人：                                 （盖单位公章）
      法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
     年     月     日
                                （项目名称）
资格审查申请表
	申请人名称：

	我申明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。
且我单位承诺不存在“第一章 投标人须知-2、投标人须知”第2.1.2项规定的任何一种情形。
 
 

 

 

 

 

申请人（盖章）：
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
                            日期：    年  月   日


 
 1、企业基本情况表
投标人：   （盖章）

	投标人名称
	 

	企业资质
	1、等级：  2、证书号：   3、发证单位：   4、业务范围

	营业执照
	1、编号：  2、发证机关：   4、营业范围

	成立日期
	 
	现有职工总人数（人）
	 
	技术人员人数（人）
	 

	法定代表人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	企业负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	技术负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	联系方式
	1、姓名：   2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail：

	开户银行
	1、姓名：   2、帐号：

	投标人资历简历
	 


说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。   
  2、资格条件—企业资质要求表 
	序号
	企业资质等级
	 

投标人达到的程度
（投标人填写）
	证明文件

	1
	具有住建部颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级资质。
	 
	 


 

注：1、相应证明资料均需提供复印件加盖公章附后；
2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。
投标人：                   （盖章）   
法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    
 3、资格条件—主要监理人员资历要求表
	 

资历要求
	投标人达到的程度    （投标人填写）
	证明文件

	拟派项目总监
	具有房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师。
	 
	 

	
	未存在在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任总监理工程师情形。
	
	须附承诺书


注：1、相应证明资料均提供复印件加盖公章附后；
2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。
 
 
投标人：                   （盖章）   
法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

4、拟派项目总监理工程师在投标截止日
无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

                                ：
我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加                  （项目名称）投标的项目总监理工程师       （姓名）  在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目总监理工程师：  （签字）  

法定代表人 (签字或盖章)：              

                                                年   月   日

 5、派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	从事监理工作年限
	总监理工程师岗位证书编号
	监理工程师证书编号
	监理员（及其他人员）证书编号
	拟任职务
	每月驻工地天数
	拟进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表若不够填写，可另加附件补充说明。

2、列入本表人员如更换需经过招标单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

3、本表应加盖投标人公章。

4. 本表应附有相应人员职称证书（如有）、资格（注册、岗位、培训）证书等复印件(人员符合招标文件要求)。
[image: image1.png]


6、拟投入本工程的主要监理人员工作履历表

投标人：                                         
	姓   名
	
	性   别
	
	年   龄
	

	职   称
	
	政治面貌
	
	毕业院校
	

	毕业时间
	
	最高学历
	
	专  业
	

	监理资格
	
	证书编号
	

	本工程

拟任岗位
	
	工作年限
	
	监理工作

年限
	

	主  要  工  作  经  历

	起止年月
	地  点
	单  位
	职  务
	主要工作
	证明人

	
	
	
	
	
	

	目前承担工作或正在监理项目名称
	

	监理岗位
	

	正在监理项目开工时间及计划竣工时间
	

	奖惩情况
	


说明：1、“主要人员”是指总监理工程师、专业监理工程师；

          2、本表应相应附有职称证书（如有）、资格（注册、岗位、培训）证书等复印件；
          3、注册证书不能体现投标人名称的需提供建设部网站查询结果附图并加盖投标人公章。

4、本表应加盖投标人公章。 
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