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第一章 招标公告

平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程勘察设计招标公告

1. 招标条件

本招标项目平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程勘察设计已由平阳县发展和改革局以平发改投资〔2022〕30号批准建设，项目业主为平阳县新鳌城市建设有限公司，建设资金来自专项债和财政资金，项目出资比例为专项债70%，财政资金30%，招标人为平阳县新鳌城市建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

(1)工程概况：本项目选址于平阳县鳌江镇滨江中心片控制详细规划G-08-03地块。总用地面积31334平方米，总建筑面积35052平方米，其中地上计容建筑面积24753平方米，地下室建筑面积10299平方米，共设置停车位291个，充电桩58个, 文化活动室48个。主要建设内容包括文化活动室用房、小剧场用房、综合用房和配套用房及相关附属配套设施。总投资为30188万元，其中工程费用20696万元。
(2)招标内容、范围：本项目为勘察设计总承包，包括完成本工程的方案设计、工程勘察、初步设计、施工图设计及相关服务。本工程设计专业包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构、二次装修、安装、给排水、消防、电气、照明、防雷、弱电、智能化、暖通、通风、变配电、自备电、电梯、充电桩、食堂燃气及设备、绿色建筑设计（太阳能设备等）、总图配套工程、场地填方、室外水电安装、基坑围护、道路硬地铺装、绿化景观、室外体育场地、围墙及大门、人防工程、地下接送系统等所有设计内容。质量符合国家及行业现行法规、技术规范要求。
(3) 设计工期：合同签订之日起，15日历天内提交完善的方案设计、同时工程勘察进场；在方案设计确定之日起20日历天内完成工程勘察提交详细勘察成果报告，在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计；初步设计审查批准后30日历天内完成施工图设计。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备：工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质，符合其中之一即可，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
3.2项目负责人资格：项目负责人须具备国家注册一级建筑师并须提供由社会保障部门出具的连续3个月或以上本单位社保在保证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月。
3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4其他要求：省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。

4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2022年03月30日至2022年05月17日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标人企业信息录入：
5.1有效录入时间：2022年03月30日至2022年05月17日上午9时30分。
5.2录入方式：网上信息录入。（在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行录入)。
6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年05月17日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。
8. 其他说明

8.1凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式
	招标人：平阳县新鳌城市建设有限公司
	招标代理机构：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司

	地址：平阳县鳌江镇
	地址：平阳县昆阳镇汉森世家1幢1单元401室

	联系人：钟先生
	联系人：施先生

	电话：13868580720
	电话：0577-63188333


                                                            2022年03月29日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的补充和修改，如有不一致的均以本表为准）

	条款号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
地址：平阳县鳌江镇

联系人：钟先生          电话：13868580720

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：嘉吉(温州)建设工程咨询有限公司
地址：平阳县昆阳镇汉森世家1幢1单元401室
联系人：施先生          电话：0577-63188333

	1.1.4
	项目名称
	平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程勘察设计

	1.1.5
	建设地点
	平阳县鳌江镇

	1.2.1
	资金来源
	专项债和财政资金

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本项目为勘察设计总承包，包括完成本工程的方案设计、工程勘察、初步设计、施工图设计及相关服务。本工程设计专业包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构、二次装修、安装、给排水、消防、电气、照明、防雷、弱电、智能化、暖通、通风、变配电、自备电、电梯、充电桩、食堂燃气及设备、绿色建筑设计（太阳能设备等）、总图配套工程、场地填方、室外水电安装、基坑围护、道路硬地铺装、绿化景观、室外体育场地、围墙及大门、人防工程、地下接送系统等所有设计内容。质量符合国家及行业现行法规、技术规范要求。
    上述设计工作内容确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。相关费用由中标单位承担。

    本项目实行勘察、设计总承包，中标人具备相应勘察资质的应自行完成勘察工作，否则应委托具备相应资格条件的勘察单位承担，勘察费用已包含在本次设计费报价中,由本次中标人支付给勘察单位。

	1.3.2
	设计工期
	合同签订之日起，15日历天内提交完善的方案设计、同时工程勘察进场；在方案设计确定之日起20日历天内完成工程勘察提交详细勘察成果报告，在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计；初步设计审查批准后30日历天内完成施工图设计。

	1.3.3
	质量要求
	质量符合国家及行业现行法规、技术规范要求。确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。

	1.3.4
	主要技术经济指标、规划设计要点
	详见本项目可行性研究报告及提供的基础资料

	1.4.1
	投标人资质条件
	1、投标人须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质，符合其中之一即可，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
2、项目负责人须具备国家注册一级建筑师并须提供由社会保障部门出具的连续3个月或以上本单位社保在保证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月。

3、主要设计人员（至少提供下述人员）：项目负责人1名、注册结构工程师1名、注册电气工程师（供配电）1名、注册公用设备工程师（给水排水）1名、注册公用设备工程师（暖通空调）1名，并须提供由社会保障部门出具的连续3个月或以上本单位社保在保证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月。

4、其他要求：省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	□接受
☑不接受 

	1.5
	费用承担
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织

	1.10
	投标预备会
	√不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2022年05月06日

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	2022年05月10日开始提供下载

	2.7
	企业信息录入有效时间
	2022年03月30日至2022年05月17日上午9时30分

	3.2.2
	最高限价
	本项目最高限价为436万元，凡高于最高限价的投标将以无效标处理。

	3.3
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	1、金额：人民币80000元（大写：捌万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022 年05月17日上午9时30分；保险电子保函、银行保函、融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年05月16日（投标截止时间前一天的17时）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	1.商务标：正本一份，副本八份；

2.技术标：正本一份，副本八份；（技术标电子文档U盘1份（含演示文件，附带演示文件安装程序），与技术标一起密封）
3. 资格后审资料（含资信标）：正本一份，副本八份。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：平阳县新鳌城市建设有限公司
平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程勘察设计（项目名称）投标文件
分别注明“商务标”、“技术标”、“资格后审资料（含资信标）”等字样。

在2022 年05月17日9时30分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2022 年05月17日上午9时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理窗口

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022 年05月17日上午9时30 分

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼开标室

	5.2.11
	总体方案视频讲解及演示
	讲解及演示的人员：由项目负责人亲自解说（如因疫情管控，必须由项目负责人亲自录制视频进行解说），允许随同1名助理人员。

总时间：时间少于等于5分钟。
顺序：按递交投标文件的顺序进行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责；

评标委员会构成：5人及以上单数；
评标专家确定方式：按相关规定抽取。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：1名

	7.3
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 

履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的2%。 

履约担保应由投标人基本账户缴纳。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	招标代理服务费
	中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费为42000元，投标人报价时应充分考虑该项费用，标后招标人不再另行支付。

	10.2
	设计补偿
	补偿规定：

1、未中标单位的方案设计补偿费由中标人支付给未中标单位。未中标单位补偿费（均为含税价）分配办法如下：

2、给予综合得分第2名的投标人3万元，设计成果归招标人所有；
3、给予综合得分第3名的投标人 2万元，设计成果归招标人所有；
4、其他的不予补偿；
5、投标单位如被否决投标的，不给予补偿。

	10.3
	知识产权
	1、招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

2、招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

3、招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

4、联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有。

	10.4
	其他说明（一）
	（1）商务标、技术标、资格后审资料（含资信标）密封袋及封条由投标人自行制作，自行密封并贴上封条，密封袋上必须体现项目名称以及对应的文件名称且加盖投标人公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。（技术标电子文档U盘1份（含演示文件，附带演示文件安装程序），与技术标一起密封）
（2）投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
（5）招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.pyztb.com）“建设工程”栏上发布（上传）

	
	其他说明（二）
	招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

	
	其他说明（三）
	如因实际需要改变设计内容，设计单位须无条件配合招标人修改设计内容，不得以任何理由拒绝。中标单位所报的报价在合同执行过程中固定不变，任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应而予以拒绝。投标人应综合考虑，慎重报价。

	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明自愿参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。


1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4主要技术经济指标、规划条件要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求详见本须知前附表第2.1项。

1.4.2投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

1.4.3具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不允许联合体参与投标；

1.4.4投标人的资质证书中法人单位名称须和投标人名称相同；

1.5 费用承担

见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2．招标文件
2.1 招标文件的组成：
(1) 招标公告
(2) 投标人须知
(3) 合同格式
(4) 评标办法及评标标准

(5) 工程概况及设计要求
(6) 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险。招标方有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

2.2 招标文件的质疑与答疑
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）建设工程窗口提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）建设工程窗口公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改
在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）项目在线窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）项目在线窗口上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3、投标文件的编写
3.1投标文件的组成

投标文件由商务标、技术标、资格后审资料（含资信标）组成，应包括下列内容：

A、商务标

（1）投标格式1：投标函

（2）投标格式2：法定代表人资格证明
（3）投标格式3：法定代表人授权委托书

B、技术标（明标方式）
（1）技术标包括以下内容，并按如下顺序编制：封面（投标格式4）、目录、说明及设计方案、项目分项投资估算表（投标格式5）等。

（2）设计方案文本编制内容及要求

  根据 “第四章 评标办法及评标标准”中的技术标评审内容、技术评分标准等相关内容及要求进行编制。建议采用A3纸Ａ3纸打印装订，格式自拟。
（3）技术标电子文档U盘
C、资格后审资料（含资信标）：（具体按第七章资格审查需提供的资料及格式要求编制）

3.2设计费报价和设计工期

3.2.1投标报价包括投标人完成本项目招标文件规定的所有工作内容和提供所有设计文件包括方案设计、工程勘察、初步设计、施工图设计及相关服务。
3.2.2各投标单位结合自身实力，自主报价。本报价是为完成所有设计内容以及概算编制、调整和后续服务的所有费用，应完成工程方案设计、工程勘察、初步设计、施工图设计及相关服务等。本工程报价为一次性包干价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整或业主认为因本工程需要而增加的设计，本工程勘察设计费均将不予调整。
3.2.3设计费支付安排如下：

	付费次序
	付费比例
	付费时间

	第一次付费
	合同价的10%
	本合同签定生效后 15 天内

	第二次付费
	合同价的30%
	初步设计批复且出具勘察审查报告后15天内

	第三次付费
	相应合同价的30%
	承包人提供所有的施工设计图纸且通过审查后15天内

	第四次付费
	相应合同价的10%
	项目施工中间验收合格后15天内

	第五次付费
	相应合同价的18.5%
	工程竣工验收合格后30天内

	第六次付费
	相应合同价的1.5%
	缺陷责任期满后30天内


3.2.4设计费包括各阶段需提交的设计图纸及电子版。审查过程中根据有关部门或建设单位提出的要求进行的变更、修改所需的费用均包括在设计费报价中。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 各投标单位按照投标人须知前附表中第3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入，否则按自动放弃投标资格处理；同时，招标人也将不接受其投标文件。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）中标人拒绝按招标文件、投标文件及中标通知书要求与招标人签订合同；

（2）中标人或投标人要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容或要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）中标人拒绝按招标文件规定时间、金额、形式提交履约保证金；

（4）法律法规和招标文件规定的其他情形。
3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行：中行平阳县支行营业部；户名：平阳县新鳌城市建设有限公司；账号：366271499625 ）
3.5资格审查需提供的资料及格式（具体见附件）
3.5.1 资格后审申请表

3.5.2 “企业基本情况表”，应附投标人营业执照复印件加盖公章，《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章（投标保证金以保函形式的投标单位无需提供）； 

3.5.3 “拟投入的主要设计人员一览表”，应附拟派项目负责人、主要设计人员证书和社保证明复印件加盖公章；

3.5.4 “企业资质要求表”，应附企业有效的资质证书复印件加盖公章；（省外申请人须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》）；
3.5.5“没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书”（格式自制）（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局 ）。
3.5.6其它需要提供的资料。
注：职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料复印件加盖公章。
若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供社保在保证明复印件加盖公章。
投标人要保证提供的资料清晰可辨，若因提供的资料模糊或无法辨认而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六、七章“投标文件编制要求及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、设计技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 

3.7.4 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件中的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4. 投标

4.1.1 投标文件的密封和标记

商务标正本、副本统一密封；技术标正本、副本统一密封；资格后审资料（含资信标）正本、副本统一密封。（若某一投标文件，1个密封袋（箱）无法完全密封，可分多个密封袋（箱）密封）。投标人应在密封袋（箱）上清楚地分别标明“商务标”、“资格后审资料（含资信标）”、 “技术标”字样，并加贴封条，封袋（箱）、封条（自制）上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。（技术标电子文档U盘1份（含演示文件，附带演示文件安装程序），与技术标一起密封）
4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.8项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人递交的投标文件退还时间：见投标人须知前附表。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明自愿参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.8项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人开标前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件，以证明授权代表的身份和被授权范围，并由招标人验证确认。

5.2开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：按递交投标文件的顺序进行，本工程先开资格后审资料（含资信标），再开技术标，最后开商务标。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格后审资料（含资信标）的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，由评标委员会评审；

（5）在资格审查评审环节结束，宣布资格审查结果。检查技术标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，由评标委员会评审；
（6）技术标评审完毕宣布技术得分。检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、设计周期及其他内容，并记录在案；
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）宣布评标结果；

（9）开标会议结束。

5.3平阳县公共资源交易管理委员会办公室负责监督投标文件递交、接收和开标的全过程。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法及评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在十五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函形式或保险公司保函进行交纳。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法及评标标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
10. 需要补充的其他内容

招标代理服务费

中标单位在领取中标通知书前支付招标代理服务费42000元，招标代理服务费计入投标总价，各投标人在投标报价须自行考虑，招标人不在另行支付。
投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：
①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司

联系电话：13676559052 

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：15888474946  

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：13615876657  

④浙江裕沣融资担保有限公司

联系电话：13858516866 

⑤温州市联银融资担保有限公司

联系电话：13867723862

⑥温州市金茂融资担保有限公司

联系电话：13616621994，客服电话：4008585518

（4）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

第三章
合同格式

  本项目执行中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家工商行政管理总局监制的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209/0210）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。

3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。
4.建筑功能：      、       、        等。

5.投资估算：约         元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：       。

2.工程设计阶段：                                     。
3.工程设计服务内容：     。
   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价合同；

2.签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点
本合同在                                    签订。

    十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效
本合同自                                   生效。

    十二、合同份数
本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

纳税人识别码：               纳税人识别码：              
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     

第2部分 时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

第3部分 通用合同条款

（略）

第4部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：合同签订时填写。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理的法规和规章及建设工程批准的文件。

1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：   相关现行行业技术体制、标准规范    。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    /     ；
提供国外技术标准的名称：             /                 ；
提供国外技术标准的份数：            /                ；
提供国外技术标准的时间：              /                ；

提供国外技术标准的费用承担：            /             。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

（1）本项目质量目标是：合格。未达到设计目标的，扣除合同价的 5%。设计文件应满足并符合国家、地方及行业相关现行设计规范要求；符合相应阶段设计深度要求；做好图纸报批、综合协调各项工作，确保消防审查专项设计审查、绿建预评审及各类审图及时顺利通过。

（2）设计人在设计时应充分考虑相应行业质量通病防御措施，重点针对门窗、屋面、外墙渗漏及墙面开裂的节点处理。优先采用防治措施中推荐的设计做法，严禁采用防治措施中不得采用、不推荐使用的设计做法。

（3）涉及新设备、新技术、新工艺、新材料的设计，需经专家论证并由委托人书面同意后方可，设计人不可私自确定来进行设计。

（4）所有设计必须符合国家、省市、行业等现行规范要求，符合相应阶段设计深度要求；做好 图纸报批，综合协调、配合组织专家论证、并取得行业主管部门的审查合格，包括但不限于建筑审查、消防审查、装修审查、人防审查、防雷审查、节能审查、抗震审查和绿色建设审查、负责相关检测包含但不仅限于：土壤氡浓度检测报告、电磁辐射检测报告、室外噪声检测报告、地质灾害危险性审核意见单及评估报告等。 
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）中标通知书（如果有）；（5）投标函及其附录（如果有）；（6）委托人要求；（7）技术标准；（8）委托人提供的上一阶段图纸（如果有）；（9）其他合同文件。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：合同签订时填写         ；

发包人指定的接收人为： 合同签订时填写         ；
发包人指定的联系电话及传真号码：  合同签订时填写      ；
发包人指定的电子邮箱：             合同签订时填写            。

设计人接收文件的地点：合同签订时填写         ；

设计人指定的接收人为：合同签订时填写      ；
设计人指定的联系电话及传真号码：合同签订时填写      ；
设计人指定的电子邮箱：             合同签订时填写        。
1.8 保密

保密期限： 国家法律、法规规定的期限  。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：    /     。
2.2 发包人代表
发包人代表：

姓    名：合同签订时填写                 ；
身份证号：合同签订时填写               ；
职    务：合同签订时填写             ；

联系电话：  合同签订时填写             ；

电子信箱：  合同签订时填写           ；

通信地址：合同签订时填写               。

发包人对发包人代表的授权范围如下：全面负责本合同工程实施全过程的各类管理，包括但不限工程设计质量、设计进度、与本合同工程有关的内外协调、本合同设计工程款计划与拨付等。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在10天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人提交设计资料及文件后，设计负责人每周不少于两次现场指导或者解决施工相应问题。招标人将对设计人现场服务情况进行考核，根据考核情况进行相应节点的设计费用支付。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，自设计人提交施工图设计文件之日起算一年内项目开始施工，负责向委托人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。自设计人提交施工图设计文件之日起算一年内项目工程尚未开始施工，设计人仍需负责上述工作，相关费用包含在本合同总价内。 设计资料为达到审图中心审图要求而产生的费用均由设计人承担（如：委托人提供图纸，设计人进行改造设计，审图中心要求原设计单位盖章确认的；审图过程中需专家论证的费用；图纸扫描费等）。

（2）设计人应按照经济合理的原则，对照设计要求，严格执行限额设计，确保实际工程造价不因 设计人原因（包括设计错误、缺漏、不合理等，委托人主动要求增加的项目除外）超出总投资概算。对由于设计人原因造成的设计缺漏、设计错误、设计弥补类变更，如单项变更（含建筑、结构、水、暖、电、节能、装修、消防、幕墙、钢结构、BIM 设计、绿色建筑设计、绿色标识申请、人防（平时施工图、战时施工图、平战转换预案）、基坑支护等设计等各个专业的连同变更）费用超过10万元的，应承担审定增加部分工程费用10%的违约赔偿。

（3）所有设计变更出图时要相关专业一并同步出图，不得单专业分次出，并要附带出具所有专业变更图预算。该项工作未按要求完成或存在资料缺失的，属于设计人违约，设计人承担5000 元/ 次的违约金。由委托人直接在下次费用支付中扣除。

（4）设计人在出具设计变更时需明确设计变更的类别，未按要求明确类别的视为未提供完整的设计变更资料，具体类别分以下五类：

1）项目功能性调整：业主方提出的项目功能性调整；

2）施工便利性调整：监理人、委托人、承包人等相关项目参建方提出的基于便于施工考虑，以调整设计来节约成本的设计变更；

3）设计深度调整：因设计人设计深度不够导致的设计变更；

4）施工前设计失误变更：因设计失误导致的设计变更，发生在施工前；

5）施工后设计失误变更：因设计失误导致的设计变更，发生在施工后；

（5）设计人应根据招标人要求进行设计，所有费用均包含在投标报价内。

（6）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改及补充，并必须确保在3日内完成。若因设计质量不合格而被要求返工从而造成质量问题的，发包人可视造成的时间延误和费用损失计扣设计人设计费总额 5%-10%的违约金；若因此造成一般质量事故的，除计扣上述违约金外，还需承担相当于直接损失部分设计费的赔偿金（赔偿金=直接损失部分造价*(中标价/经主管部门批准的概算））；造成重大质量事故的，除执行上述规定外，发包人将报请建设行政主管部门给予设计人其它处罚。如设计人自行向保险公司投保建设工程设计责任险，一旦发生由于设计人设计错误造成工程质量事故或损失，可由保险公司理赔。相关费用由设计人承担，并视为已包含在投标价中。

（7）本合同履行过程中，设计人不得做出有损发包人形象的行为，若发生被相关媒体作有损发包人形象的报道，每出现一次，由设计人承担违约损失 10 万元，出现二次，由设计人承担违约损失 20 万元，以此类推。

（8）本项目各设计阶段的报批手续由设计方全权负责，甲方仅提供协助（如未通过相关部门审

批视作质量违约，按招标文件规定条款执行处罚）

（9）设计人非因不可抗力在阶段设计成果汇报中每缺席一次，应承担 1000 元/次/人的违约金，不设上限，累计缺席三次及以上，发包人有权单方面终止合同，并书面通知设计人，且发包人不承担任何责任和费用，设计人应退还发包人已支付设计费用并支付签约合同价10%的违约金。

（10）设计人在接到发包人技术服务要求 2 小时内必须相应做出相关回复，如需现场服务应在 24 小时内到现场，如违反则每次扣除签约合同价的千分之二。设计人现场服务不能满足发包人要求，发包人有权单方面终止合同，并书面通知设计人，且不承担任何责任和费用，设计人应退还发包人已支付设计费用并支付签约合同价10%的违约金。

（11）本项目若由于装修标准降低造成对应装修概算额减小，设计单位应无条件做好设计及配合服务工作。

3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓    名：合同签订时填写        ；

执业资格及等级：合同签订时填写           ；

注册证书号：合同签订时填写         ；

联系电话：合同签订时填写            ；

电子信箱：合同签订时填写         ；

通信地址：合同签订时填写         ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：    合同签订时填写     。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 15 天书面通知发包人。

（1）设计人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人在合同履行期间不得更换，否则，发包人有权中止合同。若确须更换项目负责人应事先征得发包人同意，并经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时设计人还需承担100000元/次的违约金，违约金从设计费中扣除。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重拖延设计周期导致后续工作延误的项目负责人，更换的项目负责人如逾期应视为未到位，设计人须向发包人支付违约金100000元。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限    /     。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目主要设计人员，或造成严重拖延设计周期导致后续工作延误的，更换的项目主要设计人员如逾期应视为未到位，设计人须向发包人支付违约金50000元。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：    。

主体结构、关键性工作的范围：合同签订时填写     。
    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：    。
其他关于分包的约定：     。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：    /     。 
3.4.4 分包工程设计费支付方式：    /     。 
3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：         /            。

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：  合同签订时填写  。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：  本项目相关现行行业技术体制、标准规范。
5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：

（1）按照相关部门审批的概算或约定的范围确定（相应专业工程按经济指标控制，土建工程增加对应砼单方指标、钢筋单方指标的控制值，建筑面积控制在规划面积允许范围内）设计单位应对业主的提出的设计调整要求自行控制总体的成本，若发生超概情况应及时向代建单位提供优化方案。若业主提出设计要求调整后，设计单位未提供相关优化方案减少成本的资料，则视为设计单位有能力将其控制在概算限额内；

（2）如单项工程招标时编制的招标控制价超概5%以内（含），设计人负责调整招标品牌的功能档次；如单项工程招标时编制的招标控制价超概5%以上在10%以下（含），设计人负责调整设计，并免收调整设计的费用；如单项工程招标时编制的招标控制价超概 10%以上，属于设计失误，设计人应重新设计，并在免收重新设计费用的基础上承担违约赔偿，赔偿费为该单项工程设计费的30% （单项工程设计费=单项工程造价*(中标价/经主管部门批准的概算））。（政策调整、材料价格调整、发包人的设计内容调整除外）

（3）土建工程设计人应随施工图一同提交砼、钢筋、建筑面积的控制值，该资料将作为土建工程的施工图的组成部分，若未提供完整则视为未提供完成该专业的施工图。其中钢筋指标应该提供每层的指标及单栋建筑指标（有地下室的地下室单独计算）。
5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：

（1）符合中华人民共和国建设部《建设工程设计文件编制深度》现行规定要求。

（2）设计人提供的设计成果应包含二次深化设计，符合用户施工深度，包括但不限于幕墙、门、窗、钢结构、抗震支架、人防工程、预应力、加固工程、家具、厨房设计、太阳能、净水等。并配合委托人报相关部门审查通过，包括但不限于建筑审查、装修审查、消防审查、人防审查、防雷审查、节能审查、抗震审查和绿色建设审查等。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：       。
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：详见招标文件。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：/ 。
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5天内 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：       /     。 
设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 20天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：       /         。
7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：   图纸以CAD格式，效果图以JPGE或PDF格式，光盘存储        。 
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	电子演示文件
	1
	/
	

	2
	建筑模型（包含总平面立体模型）（1:1000）
	1
	签订合同时确定
	

	3
	方案设计文件
	10
	合同签订之日起，15日历天内提交完善的方案设计
	

	4
	初步设计文件
	20
	在方案设计确定之日起30日历天内完成初步设计
	

	5
	施工图设计文件
	20
	初步设计审查批准后30日历天内完成施工图设计
	

	7
	勘察文件
	10
	在方案设计确定之日起20日历天内完成详细勘察报告
	


8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 20天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：   按有关程序执行               。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /   。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后      天时间内提供施工现场配合服务。

9.3 设计人需在委托人各重要工作节点（如施工图评审、图纸交底）派相关人员驻现场协助委托人工作，并在本项目施工全过程中至少派驻2名以上（其中一名具备中级及以上职称的人员常驻在施工现场），派驻人员交通及食宿费用应由设计人承担，派驻时间必须满足委托人要求，否则按 1000 元/人/次处以违约金。其他设计人员如果委托人有需要在接到通知后 2 小时内到达指定的现场，否则按 2000 元/次处以违约金。

9.4 设计负责人必须参加工地例会和设计有关的工程会议，未按时参加的按1000 元/次处以违约金。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同
单价包含的风险范围：            /              。

风险费用的计算方法：                  /                。
风险范围以外合同价格的调整方法：          /                。

（2）总价合同
总价包含的风险范围：/  。
风险费用的计算方法：              /                 。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /       。

（3）其他价格形式：本项目按中标价包干（非承包人原因造成特别重大设计变更的，按相关法律规定执行）。

进度款具体支付时间：

	付费次序
	付费比例
	付费时间

	第一次付费
	合同价的10%
	本合同签定生效后 15 天内

	第二次付费
	合同价的30%
	初步设计批复且出具勘察审查报告后15天内

	第三次付费
	相应合同价的30%
	承包人提供所有的施工设计图纸且通过审查后15天内

	第四次付费
	相应合同价的10%
	项目施工中间验收合格后15天内

	第五次付费
	相应合同价的18.5%
	工程竣工验收合格后30天内

	第六次付费
	相应合同价的1.5%
	缺陷责任期满后30天内


10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例      /        或预付款的比例    合同签订时填写    。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：    /    ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /   天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后   天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 15 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  合同签订时填写       （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。。设计人可自行向保险公司投保，投保费用由设计人承担。一旦发生上述由于设计人设计错误造成委托人损失，委托人可选择直接要求设计人赔偿。
13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款    。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：    按通用条款 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  归业主所有。设计人应保护委托人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让委托人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给委托人造成经济损失，委托人有权向设计人索赔。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款     。
13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：无 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金： 无 。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：   现金或直接在支付的设计费中扣除   。 

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了本合同第6.1.1条规定时间提供的设计、勘察文件，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：   合同价的3%       。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  合同签订时填写    。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：   。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 未经委托人同意私自进行专业委托的，视为违约分包。每发现一次设计人需支付相当于合同总价的 10%的违约金 。

14.2.6 本项目所有任何设计的内容如果设计人出具的成果文件不能满足委托人的要求，设计人必须在要求的时间内无条件修改，修改后还不能满足委托人的要求时，委托人有权另行委托其他设计单位设计，相关设计费用（包括招标工作本身的相关费用、专业工程设计招标中标设计费、各类设计伦平评审所需的专家费用）由委托人在本设计合同的总价款中按实扣除，设计人不得有任何异议。
14.2.7 因设计人原因造成委托人要求终止或解除合同的，如果设计人未开始设计工作，应在委托人提出解除合同的 5 日内退还委托人已付的预付款。

14.2.8 设计人对交付的施工图中遗漏或缺少应负责重新设计，耽搁的时间计入总设计期中考核，并按2000 元/天向委托人支付误期违约款 。

14.2.9 本项目任何设计内容如因设计人原因无法达到施工图审查的要求，由设计人重新设计，耽误的时间计入总设计期中考核，并按 2000 元/天向委托人支付误期违约金。

14.2.10 委托人有权对设计人提交的设计成果委托第三方审核，发现的设计问题和合理化建议被委托人采纳的，相关费用从设计人本合同设计费中按实扣除，设计人不得有任何异议。

14.2.11 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还委托人已支付的全部设计费，

并向委托人赔偿由此造成的全部经济损失（损失包括直接损失、间接损失、维权支付的律师费、鉴定费等费用）。

14.2.12 本次设计采用限额设计，执行时将立项中的建安工程费与标底编制后的造价进行比对。设计单位应无条件服从建设单位的管理，若因设计单位原因造成重大损失，需无条件接受建设单位的任何处罚决定。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过  合同签订时填写    天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  合同签订时填写    天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /    。  
17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /   。
选定争议评审员的期限：  /     。

评审所发生的费用承担方式： /   。

其他事项的约定：     /      。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：   /    。

17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向                 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向       项目所在地       人民法院起诉。
18. 其他

18.1履约担保：履约担保金额为中标价的2%，用现金或银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函形式进行交纳。

18.2 履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至    年    月   日止。

18.3 如果到    年   月   日，本项目整体仍未竣工验收的，设计人须重新办理履约担保，新履约担保有效期至本项目整体竣工验收之日止（具体截止日期由双方根据工程进展情况另行商定）。发包人应在本项目整体竣工验收之日后28天内把履约担保退还给设计人。

18.4如果出具的履约保函有效期早于本项目整体竣工验收之日，设计人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币伍拾万元的违约金，同时发包人有权延期支付合同款。
18.5发包人提出设计变更后，设计人应当在7日历天内完成设计，重大设计变更期限，双方另行协商。
18.6在方案设计完成后，发包人将会同各职能部门对已完成的图纸内容进行审核，设计人应无条件接受各职能部门的正确意见和发包人的修改意见并负责修改直至通过审批。需修改完善的，设计人拒不修改完善的，视为设计人放弃本工程设计任务，发包人有权终止合同；专项工程设计深度不能满足施工条件要求的或不能满足发包人要求的，设计人不能胜任且无法按时完成时，发包人有权重新选择其他设计人，该专项工程设计费由发包人与其他设计人商定，并从设计单位的设计费扣除。对出现本条上述情形的，发包人有权追究设计单位责任，且可以追究设计单位的违约金。

18.7设计人应确保设计文件完整，各专业设计衔接合理。各专业图纸（如建筑安装管线与装修管线，土建室外管线与室外工程管网）之间出现的错、漏、碰、缺或彼此矛盾的，发现后应立即完成设计变更，因此造成的损失由设计人承担。 

18.8积极消化配合完成相关地方职能（如燃气、电力部门）对项目设计的特定要求。

18.9本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

18.10发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

18.11发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

以上条款仅供参考，具体以签订的合同为准。       

附件

廉政合同

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

  为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设施工委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、

法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理的规章制度。
（4） 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（4） 不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

  应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

（1） 不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2） 乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第5条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年  月  日                                  年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                    年  月  日
附件

履约保函

致：                （发包人全称）：
鉴于          （设计人全称，下称“设计人”）将与         （发包人全称，下称“发包人”）签订          （项目名称）        标段设计合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）         元（￥        元）。
2. 本保函自             （生效日期）之日生效，至           （失效日期）之日失效。
3. 在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 发包人和设计人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：   （银行全称） （盖单位章）  
负责人或其委托代理人：            （职务）
                                （姓名）
                                （签字）
地    址：                             
邮政编码：                             
电    话：                             
传    真：                             
     年     月     日
第四章  评标办法及评标标准
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，制定本办法。
一、总则
评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况。

本次评标采取百分制综合评分的方法。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人或5人以上的单数，评标专家确定方式：按规定组建。
评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序
1、评标的一般程序为：

1.1、熟悉招标文件和评标办法；

1.2、投标文件资格审查（资信标评审）；

1.3、投标文件的技术评审；

1.4、投标文件商务符合性审查； 

1.5、投标文件的商务评审；

1.6、必要时，对投标文件的问题进行询标；

1.7、根据评标办法对投标文件进行评分、排序；

1.8、完成评标报告，推荐中标候选人。

注:若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2、投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受，退还投标文件。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。（注：所需复印件均留档）。

3、资格审查（含资信）
3.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1）已按招标公告规定网上录入；

2）投标人已按招标文件的要求提交投标保证金；投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，若投标保证金以保函形式的投标单位无需提供。
3）响应招标文件实质性要求，按招标文件要求签字或盖章；

4）投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

5）投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；（省外申请人须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》）
6）项目负责人、主要设计人员等符合要求，并提供相关证书及社保证明；
7）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。
3.2资信标评审（5分）
	序号
	评审内容
	评分细则
	分值

	1
	企业业绩
	1、投标人自2017年1月1日以来具有总建筑面积15000平方米及以上公共建筑类设计业绩的得1分，此项最高得1分。

2、 证明材料：应同时提供①合同及②工程验收证明材料：工程竣工验收记录表或竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；业绩时间以竣工时间为准。

3、业绩中的规模、特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门盖章的证明材料。

4、以上证明材料提供复印件（加盖公章）。
	1分

	2
	项目负责人
	1、拟派项目负责人自2017年1月1日以来，以项目负责人身份承担的项目，获得过全国优秀工程勘察设计行业奖-优秀建筑工程设计）（中国勘察设计协会颁发）或行业优秀勘察设计奖（优秀（公共）建筑设计）（中国勘察设计协会颁发）的得1分。

2、需提供相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件，或提供获奖证书或提供获奖文件，时间以上述文件颁发时间为准，否则不予以计分；复印件（或打印件）（加盖公章）。

3、项目负责人身份需从以上资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门证明材料复印件（加盖公章）。
	1分

	
	
	拟派项目负责人具有建筑工程相关专业高级工程师及以上职称的得1分。提供职称证书复印件（加盖公章）。
	1分

	3
	设计人员(不含项目负责人）
	拟派设计人员中具有：结构、电气、给排水、暖通专业高级工程师及以上职称的每个得0.5分，最高得2分，同时提供职称证书及由社会保障部门出具的连续3个月或以上本单位社保在保证明（社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月），复印件（加盖公章）。上述每个专业最高得0.5分，同一个人仅计取1次。
	2分


注：职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的证明材料或原职称评定申请材料复印件加盖公章。
    投标人要保证提供的资料清晰可辨，若因提供的资料模糊或无法辨认而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
4、技术标评审（80分）

4.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术标评审。技术标采用记名方式各自评分。评标委员会成员对各投标人的各项评分内容打分的合计分数的算术平均值为各投标人最后技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。

4.2技术标评审完毕，公布技术标最终得分。

4.3技术评分内容及标准
	序号
	评分项目
	分值
	评分标准
	分项分值

	
	
	
	
	一档
	二档
	三档

	1
	总平面
	16
	总平面布置构思与布局的合理性：是否合理利用土地，且符合建设项目选择意见及规划条件；布局合理，符合要求；各功能完善、分区合理。
	8-5.5
	5.5-2.7
	2.7-0

	
	
	
	交通组织流线系统合理，人流组织合理；出入口、道路分级、消防环道、停车布置。
	4-2.7
	2.7-1.3
	1.3-0

	
	
	
	与周边环境协调、景观环境设计及相应配套设施科学、合理。
	4-2.7
	2.7-1.3
	1.3-0

	2
	建筑设计
	18
	建筑造型及周边环境处理，包括建筑群体和单体的空间处理、环境营造、环境分析、日照分析和主要建筑单体建筑方案等。
	3-2
	2-1
	1-0

	
	
	
	建筑内部布局和各种出入口、防火设计和安全疏散设计等。
	3-2
	2-1
	1-0

	
	
	
	各楼层功能齐全，布局合理。
	3-2
	2-1
	1-0

	
	
	
	建筑的平面和竖向构成合理。
	3-2
	2-1
	1-0

	
	
	
	外立面造型、色彩的美观性。
	3-2
	2-1
	1-0

	
	
	
	地下室人车分流，方便家长接送。
	3-2
	2-1
	1-0

	3
	设计特点
	4
	设计具有标志性，能够突出特点。
	4-2.7
	2.7-1.3
	1.3-0

	4
	结构设计
	8
	结构及基础的合理性及经济性。
	8-5.5
	5.5-2.7
	2.7-0

	5
	水、暖、电工程等
	8
	水、暖、电工程及各专业的完整性；

消防、人防符合国家及地方规范要求。
	8-5.5
	5.5-2.7
	2.7-0

	6
	工程造价估算、造价控制措施、设计质量保证措施、设计工作进度计划等
	8
	工程投资估算技术经济指标的合理性、造价控制措施、设计质量保证措施、设计工作进度计划等。
	8-5.5
	5.5-2.7
	2.7-0

	7
	兼具学校
	14
	本项目在满足滨江文化中心项目的经济技术指标要求外，为达到项目今后建筑的高利用率，考虑到业主改造为学校使用的可能性，应能满足小学48班约1920人正常开展教学活动的需求，尽可能按照省一类学校的建设标准设计。
	14-9.3
	9.3-4.7
	4.7-0

	8
	总体方案视频讲解及演示
	4
	视频内容的全面性，安排的合理性，画面的美观性，与项目的符合性等。（时间少于等于5分钟）
	4-2.7
	2.7-1.3
	1.3-0


5、商务标审查

5.1商务标符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对有效投标人的商务标进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于投标最高限价的；

6）投标报价大写书写不规范导致报价无法读写的（大小写不一致的，以大写为准）；
7）投标函载明的项目负责人与资格审查中不一致的；

8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

5.2商务标评分细则(15分)

（1）评标基准价的确定：

评标基准价=最高限价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为调整系数；X值在商务标开标会议上从0、1、2、3、4、5六个数中随机抽取，以抽取值为准；Y值在商务标开标会议上从0～9（整数）十个数数字中随机抽取，以抽取值为准；投标报价与评标基准价对比，计算出投标报价的得分值，即：

a．投标报价等于评标基准值时，得满分15分；
    b．投标报价每低于评标基准值1个百分点，扣0.5分；
    c．投标报价每高于评标基准值1个百分点，扣1分。

以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。
6、评标结果
评标委员会对通过资格评审的投标人进行资信标评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为资信得分+技术得分+商务得分）从高到低取排名第一的为中标候选人。
若综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以资信得分高者优先；资信得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。
评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

7、串标认定
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m. 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
第五章  工程概况及设计要求
一、项目概况：
工程概况：本项目选址于平阳县鳌江镇滨江中心片控制详细规划G-08-03地块。总用地面积31334平方米，总建筑面积35052平方米，其中地上计容建筑面积24753平方米，地下室建筑面积10299平方米，共设置停车位291个，充电桩58个, 文化活动室48个。主要建设内容包括文化活动室用房、小剧场用房、综合用房和配套用房及相关附属配套设施。总投资为30188万元，其中工程费用20696万元。
招标内容、范围：本项目为勘察设计总承包，包括完成本工程的方案设计、工程勘察、初步设计、施工图设计及相关服务。本工程设计专业包括但不限于建设用地规划许可范围内的所有建筑、结构、二次装修、安装、给排水、消防、电气、照明、防雷、弱电、智能化、暖通、通风、变配电、自备电、电梯、充电桩、食堂燃气及设备、绿色建筑设计（太阳能设备等）、总图配套工程、场地填方、室外水电安装、基坑围护、道路硬地铺装、绿化景观、室外体育场地、围墙及大门、人防工程、地下接送系统等所有设计内容。质量符合国家及行业现行法规、技术规范要求。
二、 设计依据
本工程所涉及的设计标准、规范应符合国家有关条例及规范，这些标准包括但不限于此，排列不分先后：

（1）《建筑结构可靠度统一标准》    GB50068-2018

（2）《建筑结构荷载规范》          GB50009-2012

（3）《建筑抗震设计规范》          GB50011-2010（2016年版）

（4）《建筑工程抗震设防分类标准》  GB50223-2008

（5）《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

（6）《混凝土结构设计规范》       GB50010-2010（2016年版）

（7）《建筑地基基础设计规范》     GB50007-2011

（8）《砌体结构设计规范》        GB50003-2016

（9）《地下工程防水技术规范》    GB50108-2011

（10）浙江省标准《建筑地基基础设计规范》DB33/T1136-2017

（11）其他现行的相关规范、技术标准。

（12）以上相关规范、技术标准。
三、设计要求
符合国家及地方相关规范、技术标准等要求。

四、招标阶段招标人提供的设计基础资料
1、工程可行性研究报告、控规及红线图
2、其他资料，自行调查收集

五、其他说明

1、中标人需协助业主方做好初步设计的报批和评审工作；

    2、投标人应保证投资估算的有效性和准确性，今后初步设计的概算一般不允许超过该项目方案投资估算。如初步设计投资概算错误的原因导致将来工程项目概算总投资超方案估算的，建设单位有权对设计单位追究责任；
3、本项目在满足滨江文化中心项目的经济技术指标要求外，为达到项目今后建筑的高利用率，考虑到业主改造为学校使用的可能性，应能满足小学48班约1920人正常开展教学活动的需求，尽可能按照省一类学校的建设标准设计。

第六章    投标文件格式

            （项目名称） 
商务标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

投标格式1

投 标 函

致：平阳县新鳌城市建设有限公司
根据贵方                                  （项目名称）招标文件，我方针对该项目的投标报价为（大写）：               小写：          ，设计工期按照招标文件要求，任本项目的项目负责人为（        ），项目负责人身份证号码（           ）。并正式授权的下述签字人          （职务）代表投标人    （投标人名称）   ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为     元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计工期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （全称、盖章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

投标格式2

法 定 代 表 人 资 格 证 明
单位名称：                                             
地    址：                                             
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       
系                 的法定代表人。为平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程勘察设计项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）                                                
日期：            年            月            日

投标格式3
法 定 代 表 人 授 权 委 托 书
本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            （姓名），其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理平阳县鳌江镇滨江文化中心建设工程勘察设计投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：      （签字或盖章）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

投标人：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （签字或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

	法人代表身份证复印件及其委托人身份证复印件

粘贴栏




投标格式4：                                     （项目名称）
技术标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日
投标格式5：                 项目分项投资估算表

	序号
	工程或费用名称
	估算造价（单位：万元）
	技术经济指标

	
	
	建筑工程费
	安装工程费
	室外工程
	其他费用
	合计
	建筑面积
	单方造价（元/m2）

	一.
	工程费用
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	二.
	工程建设其他费用
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	三.
	预备费
	
	
	
	
	
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	四
	项目估算总投资
	
	
	
	
	
	
	


注：该表列入技术标。内容可自行调整或增加。

第七章  资格审查需提供的资料及格式

            （项目名称） 
资格后审资料（含资信标）
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

资格后审须知

1、 投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责。

2、 资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，招标文件中资格审查的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。

3、 投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写，并单独装订成册。

4、 证明材料为复印件（加盖公章）。

                                （项目名称）

资格后审申请表

	申请人名称：

	我申明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。

申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

                            日期：    年  月   日


表1 企业基本情况表

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级：  2、证书号：   3、发证单位：   4、业务范围

	营业执照
	1、编号：  2、发证机关：   4、营业范围

	成立日期
	
	现有职工总人数（人）
	
	技术人员人数（人）
	

	法定代表人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	企业负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	技术负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	联系方式
	1、姓名：   2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail：

	开户银行
	1、姓名：     2、帐号：

	投标人资历简历
	

	类似项目业绩
	


说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。  

2、 提供营业执照复印件加盖公章，《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章（投标保证金以保函形式的投标单位无需提供）。
表2   拟投入的主要设计人员一览表
	专业分工
	姓  名
	职 称
	执业证书及执业
专用章号
	设计业绩

	项目负责人
	
	
	
	

	建筑设计人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	结构设计人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	给排水设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	电气设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	暖通设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	建筑经济编制人
	
	
	
	

	审 核 人
	
	
	
	


注：1、本表若不够填写，可另加附件补充说明。

2、提供项目负责人、主要设计人员证书和社保证明复印件加盖公章附后。
3、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

表3  强制性资格条件—企业资质要求表 

	序号
	企业资质等级
	投标人达到的程度

（投标人填写）
	证明文件

	1
	须具备工程设计综合甲级资质或建筑行业设计甲级资质或建筑行业（建筑工程）甲级资质。
	 
	

	2
	省外申请人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。
	
	


注：1、相应证明资料均需提供复印件加盖公章附后；

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

附表-4

没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。
                 格式自拟

有关资料复印件
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