平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务 项目编号：PYCG250331034 采 购 人：平阳县水利发展投资有限公司 联 系 人：陈先生 联系电话：13757883190 采购机构：浙江恒杰工程管理有限公司 联 系 人：屠女士 联系电话：0577-80801777 电子邮箱：3275168448@qq.com 二○二五年三月

目   录

招标公告	2

投标通知（邀请）书	5

第一部分 项目简介	10

第二部分 采购内容及技术要求	10

第三部分 供应商须知	15

一、说明	15

二、供应商资格要求	16

三、招标文件	16

四、投标文件	16

五、投标	19

六、开标和评标	19

七、授予合同	23

第四部分   政府采购政策功能相关说明	25

第五部分   合同格式（仅供参考）	27

第1部分  协议书	28

第2部分  通用条件	31

第3部分 专用条件	37

附录A 工程咨询服务内容	41

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备	44

第4部分 专项合同	45

第六部分    附件—投标文件格式	61

一、“资格文件”格式	62

二、“报价文件”格式	67

三、“商务技术文件”格式	78

第七部分   评标办法	90

评标细则	91

# 招标公告

浙江恒杰工程管理有限公司关于鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2025年03月31日

项目概况

鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务招标项目的潜在投标供应商应在供应商登录乐采云-政企采购开放平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2025年04月23日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG250331034

项目名称：鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务

预算金额（元）：12271700元

最高限价： 12271700 元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件

合同履约期限：详见招标文件

本项目（是）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）须同时具有以下2项咨信（资质）：①工程咨询单位资信评价综合甲级资信（或水利水电专业甲级资信）或水利部颁发的水利工程施工监理甲级资质；②水利工程质量检测单位资质（岩土工程类、混凝土工程类、量测类、金属结构类、机械电气类5个类别乙级及以上资质），且须已在浙江省水利工程质量检测服务系统开通检测机构账号（以检测服务系统截图为准）。

（2）本次招标接受联合体投标，且联合体成员总数不得超过2家。

（3）投标人【联合体投标的，指联合体各方】自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）。

（4）投标人员要求详见招标文件采购需求部分。

三、获取招标文件

时间：2025年 03月31 日至2025年04月 23日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云-政企采购开放平台  https://www.lecaiyun.com/；

方式：供应商登录乐采云-政企采购开放平台  https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间2025年04月23日09：30（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云-政企采购开放平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

开标时间：2025年04月23日09：30（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云-政企采购开放平台在线投标，投标供应商无须前往评审现场

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：本项目无须递交投标保证金。

七、其他补充事宜

1、质疑投诉：供应商认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以自获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取招标文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对招标文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

3、其他事项：1）本项目通过“乐采云-政企采购开放平台  https://www.lecaiyun.com/”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云-政企采购开放平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云-政企采购开放平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云-政企采购开放平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云-政企采购开放平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云-政企采购开放平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云-政企采购开放平台”拒收。 4）投标供应商在“乐采云-政企采购开放平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“乐采云-政企采购开放平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“乐采云-政企采购开放平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县水利发展投资有限公司

采购人地址：温州市平阳县昆阳镇九州大厦3楼县水投公司

联 系 人：陈先生

联系电话：13757883190

2、采购代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司

机构地点：鳌江镇鳌峰大厦1101室

联系人：屠女士

联系电话：18958871527、0577-80801777

电子邮箱：3275168448@qq.com

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县水利发展投资有限公司

联 系 人：陶先生

监督投诉电话：18590331859

地    址：浙江省温州市平阳县昆阳镇九洲大厦 301室，302 室

# 投标通知（邀请）书

浙江恒杰工程管理有限公司对鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务 |
|  | 项目编号 | PYCG250331034 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县水利发展投资有限公司 采购人地址：温州市平阳县昆阳镇九州大厦3楼县水投公司 联 系 人：陈先生 联系电话：13757883190 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司 机构地点：鳌江镇鳌峰大厦1101室 联系人：屠女士 联系电话：18958871527、0577-80801777 电子邮箱：3275168448@qq.com |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云-政企采购开放平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。注：技术方案总页数（封面、目录、资信除外）建议不超过300页，如超过300页的，评标委员会将在技术总得分中酌情扣减分。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 注：联合体投标的，除联合体协议书须由联合体各方签字盖章外，其余地方均可由牵头人签字盖章。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”（不强制要求），在投标文件编制完成后同时生成； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”（不强制要求）是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 （3）《演示文件》（如有），演示内容为视频格式（同时需有声音讲解），视频格式为PM4、AVI或MPEG形式，接受采用PPT形式的视频讲解演示，保存在U盘中，视频时长10分钟以内，作为商务技术文件的视频演示部分内容。密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：鳌江镇鳌峰大厦1101室，蒋女士收，联系电话15158716569） |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 （2）“备份投标文件”（不强制要求）：密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：鳌江镇鳌峰大厦1101室，蒋女士收，联系电话15158716569） （3）如投标供应商提供演示视频的，则以U盘形式递交，正本一份，副本一份。密封包装后（EMS或顺丰邮寄形式）投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：鳌江镇鳌峰大厦1101室，蒋女士收，联系电话15158716569） （4）中标供应商在领取中标通知书时向采购人提供全套纸质投标文件6份。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云-政企采购开放平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的递交： a.投标供应商在“乐采云-政企采购开放平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（电子邮件形式）在投标截止时间前递交“备份投标文件”（一份）； b.逾期递交的“备份投标文件”无效； c.通过“乐采云-政企采购开放平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云-政企采购开放平台”的，投标无效。 （3）“演示视频”（如有）：U盘两份，注明“演示视频”，并在U盘上注明正副本，在U盘正本无法播放时，则播放U盘副本，一并密封包装后，在投标截止时间前线下送达或以邮寄形式递交至鳌江镇鳌峰大厦1101室，蒋女士收，联系电话15158716569，若以邮寄形式送达的，运输过程中造成投标文件破损、密封不完整的，由投标人自行负责，代理机构及招标人均不对此承担任何责任）。 “演示视频”的密封包装、递交： a.投标供应商如提供“演示视频”的，可在投标截止时间前递交以介质（U盘）储存的“演示视频”（二份，正本一份，副本一份）； b.“演示视频”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称、演示视频并加盖公章。没有密封包装或者逾期送达至投标地点的“演示视频”将不予接收； 注：投标供应商需自行考虑/承担邮寄运输过程中运输耗费时间及其他不可预测风险，建议在投标截止时前一天送达至代理公司，避免逾期递交。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云-政企采购开放平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云-政企采购开放平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云-政企采购开放平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云-政企采购开放平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要 向采购人提供合同总价1％的履约保证金。（银行转账或保函或保险） |
|  | 投标保证金 | ☑不需要 需要，详见招标公告 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江恒杰工程管理有限公司 机构地址：鳌江镇鳌峰大厦1101室 联系人：屠女士 联系电话：18958871527、0577-80801777 电子邮箱：3275168448@qq.com |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县水利发展投资有限公司 联系人：陶先生 监督投诉电话：18590331859 地址：浙江省温州市平阳县昆阳镇九洲大厦 301室，302 室 |
|  | 投标截止时间 | 2025年04月23日09:30(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年04月 23日09:30 (北京时间) 开标、评审地点：平阳县公共资源交易中心。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、信用信息查询的渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/）；“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn/）。 2、信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江恒杰工程管理有限公司邮箱：3275168448@qq.com。 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 分包 | 本项目综合性咨询（项目管理）、造价咨询和法人质量检测不允许分包。其他内容若分包须经采购人同意，分包单位应具有相应资质的独立法人。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

# 第一部分 项目简介

浙江恒杰工程管理有限公司受平阳县水利发展投资有限公司委托，以公开招标方式采购鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务，本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

# 第二部分 采购内容及技术要求

一、概述

本全过程工程咨询服务工作必须符合国家有关标准强制性条文和现行的标准、规范、规程、定额、办法、示例，以及浙江省关于此方面的文件、规定。工程咨询人在工作中使用或参考相关标准、规范以外的技术标准、规范时，应征得委托人的同意。在服务过程中，如果国家或有关部门颁布了新的技术标准或规范，则工程咨询人应采用新的标准或规范进行实施。

二、项目概况

鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）位于平阳县境内，工程主要建设内容为：治理沪山内河、萧江塘河2条骨干排涝河道7.0公里，最小河宽分别为45米、30米，新建护岸5.9公里；新建泵站2座，其中斜港泵站设计流量30立方米每秒，渔塘泵站设计流量20立方米每秒；治理配套河道14条，总长13.3公里，新建护岸14.9公里；拆（改）建沿线桥梁1座等。

本次招标的内容为：鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询，咨询服务内容包括综合性咨询、施工图审查、施工阶段全过程造价咨询、水保监测、环保监测费及验收服务、工程安全监测、法人委托检测、移民安置监督评估、档案整理及专项验收服务、工程专家组定期服务、竣工财务决算编制、竣工验收服务费等。

三、采购内容

本次全过程工程咨询服务主要包括综合性咨询、施工图审查、施工阶段全过程造价咨询、水保监测、环保监测费及验收服务、工程安全监测、法人委托检测、移民安置监督评估、档案整理及专项验收服务、工程专家组定期服务、竣工财务决算编制、其他验收服务（竣工验收服务）等。

具体工作内容：

（一）建设管理（即综合性咨询）

（1）项目策划。协助委托方拟定项目建设目标、组织模式、进度计划等。建立项目咨询管理制度体系，明确工程推进各项工作的主要任务和难点，依法依规制定解决措施，对合同、进度、质量等进行管理咨询，供委托方参考使用。

（2）项目开工前备案和法人验收。协助委托人开展各技术方案的咨询、审查和复核，协助开展建设用地、用电许可、水土保持、环境影响评价、政策处理、开工备案、工程质量安全监督等报建报批或备案手续，协助做好法人验收、政府验收申请、试运行方案备案、工程移交和成果归档等工作。

（3）合同管理。协助策划合同总体结构，拟定合同文件，参与合同文件的评审。协助开展合同谈判、合同签订、合同终止管理，参与合同变更处理、合同纠纷与索赔及其他合同重大问题的技术和法务咨询。协助检查各参建单位合同履约情况，编制合同管理总结报告。

（4）进度管理。协助分析和论证项目总进度，编制项目总控制性进度计划，审核各阶段、各参建单位的总进度计划、阶段性进度计划，协助检查项目计划执行情况。分析进度偏差影响，帮助委托方调整和优化总控计划；协助开展工程停复工、工期变更等工作。

（5）安全管理。协助制定安全管理目标，编制安全管理方案及制度，审核各专项报告中的安全措施及建议。协助检查各参建单位建立安全生产责任制、建立健全安全管理体系，开展建设期安全生产检查。协助制定水利工程安全文明标准化工地建设方案，协助编制重大危险源清单，开展安全隐患和危险源排查和安全事故的调查与处理。协助编制工程度汛方案及试运行计划，检查各参建单位度汛措施落实情况。

（6）质量管理。协助委托方建立质量管理体系，审查各参建单位资质，组织评审各专项成果报告，并提出评估、优化、深化意见。协助委托方进行工程质量管理和项目法人委托检测，参与重大技术方案评审，参与质量缺陷和质量事故处理，提出合理化建议和意见。

（7）投资管理。协助委托方审查施工图预算。协助编制项目资金使用计划并动态控制、调整，协助开展工程计量审查、合同价款支付、设计变更管理、概算调整等工作，协调各参建单位编制完工结算报告，配合做好竣工决算审计工作。

（8）信息管理。协助建立信息分类和识别体系，制定信息管理制度并组织实施。协助开展检查各参建单位档案资料整理和移交工作，做好各工程信息化管理平台填报工作，配合完成档案验收。

（9）风险管理。协助编制风险管理方案，组织或协助开展各专项成果对项目目标控制的风险分析，提出风险管理的对策与建议；协助开展工程建设阶段、运行维护阶段的风险识别、风险评估，制定风险预防和控制措施预案，对风险源进行动态管理。

（10）勘察设计与技术管理。建立勘察设计与技术管理制度；监督管理工程勘察设计进度、质量和投资，控制工程变更；重点把控与工程质量、安全和投资有关的技术方案，确保经济适用、安全可靠、方便实施。对信息化管理、智慧化管理、BIM应用等提供技术服务。

（二）专项咨询

☑施工图审查：根据《浙江省水利工程施工图审查导则》及相关规范规定要求，业主提供的施工图等材料，审查设计单位的符合性要求，审查施工图成果与已批复的初步设计成果的一致性，审查 勘测、设计执行的技术标准和提出的技术指标，审查勘测、设计执行水利强制性条文内容情况等内容，并结合现场查看情况， 提交施工图审查报告。施工图审查应与实施阶段全过程造价控制相结合，确保工程投资符合初设批复要求。

☑施工阶段全过程造价咨询：（1）制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程预算进行审核，确定造价控制目标；（2）根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书；（3）参与造价控制有关的工程会议；（4）负责对承包人报送的每月（期）完成进度款月报表进行审核，并提出当月（期）付款建议书；（5）承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；（6）协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；（7）初步核定完工结算；（8）会同委托人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；（9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

☑水保监测：按照水土保持相关法律法规、规范标准及水土保持方案与相关批复的要求，针对本工程建设期特性，结合其所处的环境状况，对项目开展水土保持管理及建设实施阶段水土保持监测工作，按要求提交工程水土保持监测实施方案、季报和总结报告等相关成果报告。

☑环保监测及验收服务：按照环评报告书及环评批复的要求，对本工程监理单位的环保监理工作情况进行评估，并配合工程监理单位完善专项环境监理总结报告；开展环境监测工作，编制突发环境事件应急预案和竣工环境保护设施验收调查报告，完成应急预案备案工作和环境保护专项验收服务工作。

☑工程安全监测：泵站工程施工期安全监测及检测资料的整编分析等。主要包括：施工围堰及基坑周边的地面的沉降、位移、倾斜及地下水位监测，每座泵站布置沉降位移监测点30个，观测频率为2次/周，总观测次数为5400次；测斜管16个，观测频率为2次/周，总观测次数为2880次；水位管4个，观测频率为2次/周，总观测次数为780次。如遇特殊时期(如遇大洪水、水位骤变、特大暴雨等)和工程出现不安全征兆时应适当增加测次。

☑法人委托检测：按《浙江省水利工程质量检测管理办法》（浙水建〔2017〕23号）规定，包括但不限于工程的原材料、中间产品等进行检查、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告。检测内容主要包括：岩土工程、混凝土工程、机械电气、金属结构、量测等检测项目，具体详见工程量清单。质量要求：检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准。检测项目、检测内容、检测频次应能满足相关规程规定和项目验收需要。

☑移民安置监督评估：对移民安置进度、移民安置质量、移民资金的拨付和使用情况以及移民生产生活水平的恢复情况等提出移民监督评估报告

☑档案整理专项验收服务：对本工程建设全过程（前期工作、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收等）中形成的文件进行收集、整理与归档；对本工程各参建单位的工程档案（包括工程建设档案及委托人与工程建设有关的文书档案等）收集、整理、保管与归档情况进行检查，并形成项目档案编制情况报告以及其他档案专项验收所涉工作。

☑工程专家组定期服务：按照工程稽察的相关要求，外聘专家（至少应为高级工程师及以上技术职称）定期对工程实施情况进行全面模拟稽查，及时发现并解决相关问题，进一步提升工程实施的规范性，并提供书面服务报告。专家组定期服务的次数为6次，每次服务专家人数不少于3人。

☑竣工财务决算编制：按照《基本建设财务管理若干规定》要求编制财务决算报告；

☑其他验收服务：按照《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）要求，编制各类验收报告，组织各类法人验收（包括单位工程验收、合同工程完工验收等），协助各类政府验收（包括阶段验收（如有）、政策处理专项验收、标准化专项验收、竣工验收等），达到并通过项目验收标准。

四、质量要求

合格。

五、服务期限

合同签订之日至通过竣工验收并移交全部相关资料之日止，各分项服务期限详见合同协议书。

- 人员要求

投入人员基本要求

| 全过程咨询服务内容 | 岗位 | 人数（不少于） | 资格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全过程咨询项目总负责人 | 项目负责人 | 1 | - 具有注册在投标人单位的水利水电工程专业一级建造师注册证书或水利部监理工程师注册证书（注册专业：水利工程施工监理）或一级造价工程师（水利工程）注册证书或咨询工程师（投资）（水利水电专业）登记证书或注册土木工程师（水利水电工程）资格证书，同时具有水利相关专业高级工程师及以上职称，并提供投标人为其缴纳的投标截止日前连续三个月的社保证明。联合体投标的，项目负责人须由牵头人委派。 - 项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）。 | 合同签订后至完工验收，每月驻场不少于 22 天 |
| 综合性咨询服务 | 项目管理人员 | 3 | 具备水利工程相关专业工程师及以上职称 | 合同签订后至完工验收，每个月不少于22 天 |
| 专项咨询 | 施工图审查负责人 | 1 | 具备水利工程相关专业高级工程师及以上职称、咨询工程师（投资）登记证书 | 按建设单位要求驻场 |
|  | 工程造价咨询专项负责人 | 1 | 具备水利工程相关专业中级工程师及以上职称、注册在投标人单位的水利部颁发的水利工程专业一级造价工程师注册证书 |  |
|  | 水土保持技术专业负责人 | 1 | 具备水利工程相关专业高级工程师及以上职称 |  |
|  | 安全监测专业负责人 | 1 | 具备水利工程相关专业高级工程师及以上职称 |  |
|  | 工程质量检测专业负责人 | 1 | 具备水利工程相关专业高级工程师及以上职称 |  |
|  | 环境保护技术专业负责人 | 1 | 具备工程相关专业高级工程师及以上职称 |  |

注：（1）投标人拟投入人员未达到上表要求，视为不响应招标文件，做无效标处理。

（2）其他人员按业主要求驻场。

- 特别说明

1、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；政府采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；政府采购合同已经履行的，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

2、招标文件要求仅为基本要求，招标文件未涉及到但对项目起重要影响的内容，投标供应商应根据本项目的特性在投标响应文件中补充承诺，未补充所造成的风险由投标供应商自行承担，采购人不另行支付该些因素产生的费用。若成交，因项目实际需要，采购需求可稍作调整，成交人必须根据采购人提出的需求进行调整，投标供应商要充分考虑由此产生的风险。

3、投标供应商的报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，以及应支付给招标代理机构的招标代理费。成交供应商须向招标代理机构支付采购代理服务费 80000元整（大写捌万元），供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

# 第三部分 供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律法规规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商须对全部内容进行投标。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含报价，否则做无效投标处理。

5、除合同另有约定外，本项目采用总价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监〔2013〕24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲7、供应商投标报价超出该采购预算（最高限价），该供应商按无效投标处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”(http://www.ccgp.gov.cn/）；“中国裁判文书网”（https://wenshu.court.gov.cn/）。

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

11、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

12、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

13、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

## 二、供应商资格要求

按招标公告要求。

## 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可进行推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

## 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件（包含电子投标文件和备份投标文件和演示文件）应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1 资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函，格式见附件

3）联合体协议书（联合体投标的提供）

4）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

5）特定资格条件证明材料

上述资格条件审查材料2）-5）项【未组成联合体投标的，不包括第3）项】有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）开标一览表

3）详细分项报价表

4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4）投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）商务、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

8）供应商实力展示（如有）；

9）供应商类似业绩证明（如有）；

10）针对本项目拟派人员名单

11）项目实施方案

12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“乐采云-政企采购开放平台  https://www.lecaiyun.com/”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“乐采云-政企采购开放平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并同时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

## 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

## 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云-政企采购开放平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐采云-政企采购开放平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云-政企采购开放平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云-政企采购开放平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云-政企采购开放平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估、比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）投标文件未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的，或仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现本项目投标报价的；

6）投标文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的（是否为偏离实质性要求由评标委员会认定）。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装。

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“乐采云-政企采购开放平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“乐采云-政企采购开放平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价均超过预算，不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务技术和报价评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

## 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商须向招标代理机构支付采购代理服务费 80000元整（大写捌万元），供应商在报价时须将采购代理服务费综合考虑在内，招标代理咨询服务费不需在报价中单列。中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，由此产生的一切后果中标供应商自行负责。

招标代理服务费汇入以下账号：

开户银行：中国银行苍南县支行时代支行

开户名称：浙江恒杰工程管理有限公司苍南分公司

开户账号：394880428822

5.2乐采云技术服务费（平台费以实际为准）：

①中标价80万元以下(含80万元的) : 按800元收取；

②中标价超过80万元的:中标价的千分之一 (1‰)，以30000元封顶。中标后，由中标人支付给乐采云公司。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监〔2018〕2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

- 本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业（从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。）

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2984〕185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2986〕90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

# 第五部分  合同格式（仅供参考）

编号：

全过程工程咨询服务合同

项目名称： 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）

委 托 人：平阳县水利发展投资有限公司

工程咨询人：

## 第1部分  协议书

委托人（全称）：平阳县水利发展投资有限公司

工程咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程咨询有关事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

项目名称： 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务。

项目总投资：

建设地点：浙江省平阳县。

建设规模：治理沪山内河、萧江塘河2条骨干排涝河道7.0公里，最小河宽分别为45米、30米，新建护岸5.9公里；新建泵站2座，其中斜港泵站设计流量30立方米每秒，渔塘泵站设计流量20立方米每秒；治理配套河道14条，总长13.3公里，新建护岸14.9公里；拆（改）建沿线桥梁1座等。

资金来源： 财政性资金 。

建设工期：施工总工期为36个月。

### 二、工程咨询服务范围和内容

鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务，包括综合性咨询、施工图审查、工程监理、施工阶段全过程造价咨询、水保监测、环保监测费及验收服务、工程安全监测、法人委托检测、移民安置监督评估、档案整理及专项验收服务、竣工财务决算编制、竣工验收服务费等，具体服务内容在本合同附录A中明确。

### 三、组成本合同的文件及解释顺序

1.协议书；

2.中标通知书；

3.投标文件及其附件；

4.专用条件及附录A；

5.专项合同

6.通用条件。

7.附录B。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。

### 四、项目负责人

全过程工程咨询项目负责人姓名：       ，身份证号码：              ，注册证书类别、专业、注册号：            ，职称、证书号：           。

### 五、工程咨询服务目标

服务目标： 合格 。

### 六、工程咨询报酬

根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程咨询总报酬（即签约合同价）为：           。

其中：

☑综合性咨询：                                 。

☑施工图审查：                         。

☑施工阶段全过程造价咨询：                         。

☑水保监测：                         。

☑环保监测及验收服务：                         。

☑工程安全监测：                         。

☑法人委托检测：                          。

☑移民安置监督评估：                               。

☑档案整理及专项验收服务：                          。

☑工程专家组定期服务：                               。

☑竣工财务决算编制：                          。

☑其他验收服务费：                               。

☑其他：                    。

除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，在专用条件中约定。

### 七、工程咨询服务期限

合同签订之日至通过竣工验收并移交全部相关资料之日止。相关专业咨询服务期限为：

☑综合性咨询：开工至通过竣工验收  。

☑施工图审查：开工至通过竣工验收    。

☑施工阶段全过程造价咨询：开工至通过竣工验收 。

☑水保监测： 开工至通过竣工验收  。

☑环保监测及验收服务： 开工至通过竣工验收   。

☑工程安全监测：开工至通过竣工验收。

☑法人委托检测：开工至通过竣工验收。

☑移民安置监督评估：从开工至通过竣工验收 。

☑档案整理及专项验收服务：从开工至通过竣工验收 。

☑工程专家组定期服务： 从开工至通过竣工验收 。

☑竣工财务决算编制： 从开工至通过竣工验收   。

☑其他验收服务： 从开工至通过竣工验收  。

☑其他：从开工至通过竣工验收 。

### 八、双方承诺

1.委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定支付酬金。

2.工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程咨询服务。

### 九、争议解决

本合同履行过程中引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列方式解决（只能选择其中一项）：

□ 向温州仲裁委员会申请仲裁；

☑ 向平阳县人民法院起诉。

### 十、合同订立

1.订立时间：       年     月     日。

2.订立地点：                          。

### 十一、合同份数

本合同一式   份，具有同等法律效力，其中委托人执   份，工程咨询人执   份。

委托人：（公章）                      工程咨询人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

电  话：                              电  话：

传  真：                              传  真：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

## 第2部分  通用条件

（全文引用《浙江省建设工程咨询服务合同示范文本》（2018版）的通用条件，以下通用条件如与示范文本不一致的，以示范文本的通用条件为准。）

### 1 词语定义、语言

1.1 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义：

1.1.1 “项目”是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。

1.1.3 “工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。

1.1.4 “建设管理”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动，包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量（安全）、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制。

1.1.5 “专业咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。

1.1.6 “工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。

1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意，由工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。

1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。

1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作，包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。

1.1.10 “天”：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.11 “参建方”是指承担本项目的勘察、设计、施工、供货、建设管理、专业咨询服务等工作的单位。

1.1.12 “不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见，在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

### 2 委托人义务

2.1 委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施，并主持项目的竣工验收和移交使用。

2.2 委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员，并为工程咨询工作提供房屋、资料、设备条件。

2.3 委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。

2.4 委托人负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方按合同约定支付款项。

2.5 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知工程咨询人。

2.6 委托人应当建立健全决策机制，及时对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复，决定与批复的合理时限、相应形式在专用条件中约定。委托人在项目建设过程中对参建方的各种实施指令均应当通过工程咨询人下达。

2.7 委托人应当将授予工程咨询人的管理权利以及工程咨询机构主要成员的职能分工及时书面通知各参建方。

2.8 委托人负责项目资金筹措、建设相关优惠政策争取、项目建设外部环境协调等，协调工作均以委托人为主完成，工程咨询人予以配合。

### 3 工程咨询人义务

3.1 工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询服务。

3.2 工程咨询人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

3.3 工程咨询人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构，向委托人报送项目负责人授权书（明确授权范围）、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划，完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间，应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作，提供相应的咨询服务成果文件。

3.4 工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询，严格控制项目投资，确保工程质量，按期组织交验实体项目。工程咨询人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更，应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。

3.5 工程咨询人应当根据项目进度需要，按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。

3.6 工程咨询人应当在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。协助委托人组织项目移交使用，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。

3.7 工程咨询人应当在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

3.8 工程咨询人应当建立完整的项目建设档案，在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

3.9 工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。

3.10 未征得委托人同意，不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。

3.11 在工程咨询服务范围内，就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意见。如委托人与其他参建方发生合同争议，工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解决。如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序，工程咨询人应当提供必要的证明资料。

3.12 除依法必须由委托人签章的工程文件外，工程咨询人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。具体要求在专用条件中约定。

3.13 工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本（委托人自行起草或者委托他人起草的除外），参与合同洽商及审核合同文本，并为委托人提供相应咨询建议。

3.14 未经委托人同意，工程咨询人不得将建设管理及自有资质范围内的专业咨询服务转委托给第三方实施。法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项，经委托人同意，工程咨询人可以转委托，转委托协议等文件应当向委托人报备，工程咨询人对转委托服务负全部责任。

### 4 委托人权利

4.1 对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。

4.2 对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

4.3 对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及审批工程设计变更。

4.4 决定是否同意工程咨询人调换项目负责人。

4.5 要求工程咨询人提交业务范围内的专项报告。

4.6 对工程咨询人派出的工程咨询机构与工程咨询人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，以及要求工程咨询人更换不称职的工程咨询人员。

4.7 对工程咨询人提交的咨询成果文件进行审核。

### 5 工程咨询人权利

5.1 工程咨询人在委托人委托的工程咨询范围内，享有以下权利：

5.1.1 提出选择参建方的建议。

5.1.2 知晓项目建设资金筹措等相关情况。

5.1.3 就建设规模、设计标准、使用功能要求等项目建设相关事项提出建议。

5.1.4 就工程设计中的技术问题向设计人提出建议；可能提高工程造价、延长工期的建议，应当事先征得委托人的同意。发现工程设计不符合强制性标准或设计合同约定的，有权报告委托人或书面函告设计人要求更正。

5.1.5 向委托人提出设计优化、施工组织优化、建设管理流程优化、制度优化等建议。

5.1.6 代表委托人或与委托人代表共同主持各参建方的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

5.1.7 监督监理单位履行监理合同义务。征得委托人同意，可督促监理发布或在无监理的情况下自行发布开工令、停工令、复工令。涉及施工安全或人身健康等紧急情况需要停工的，可以先采取措施，事后及时向委托人报告。

5.1.8 督促监理行使或在无监理的情况下自行行使对工程材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部或分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理或工程咨询机构复工令后才能复工。

5.1.9 督促监理行使或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及在征得委托人同意的情况下，确认工程竣工提前日期或延误期限。

5.1.10 征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。

5.2 按工程咨询合同取得相应报酬及奖励，或参与项目投资节余的提成。

### 6 违约及赔偿责任

6.1 工程咨询人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定的，委托人可以在工程咨询报酬中扣除相应的违约金，具体违约责任在专用条件中约定。

6.2 因工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，工程咨询人可以向委托人赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。工程咨询人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

6.3 委托人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约的，应当承担相应的违约责任，具体违约责任在专用条件中约定。

### 7 免责与索赔

7.1 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行，双方均免责，且各自承担其因此而造成的损失、损害，并就相关事项应当积极组织各方协商解决。不可抗力情形及相关处理原则在专用条件中约定。

7.2 工程咨询人对由于其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。

7.3 委托人和工程咨询人有权就对方原因造成的损失提出索赔。索赔不能成立的，索赔提出方应当赔偿对方由此引起的费用。

### 8 合同生效、变更、解除与终止

8.1 本合同自双方法定代表人签字或者盖公章之日起生效。

8.2 除不可抗力外，由于非工程咨询人的原因使工程咨询工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成工程咨询的时间相应延长，增加的工程咨询工作时间、工作内容应当视为附加工作。附加工作报酬的确定方式在专用条件中约定。

8.3 合同履行过程中，遇有与工程有关的法律、政策或者强制性标准发生变化的，双方应当遵照执行，由此引起工程咨询服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应当通过协商解决。

8.4 工程咨询人未履行全部或部分工程咨询义务且无正当理由时，委托人可发出催告直至解除合同，工程咨询人应当根据其未履行的程度及委托人的损失承担违约责任。

8.5 合同解除

8.5.1 委托人与工程咨询人协商一致，可以解除合同。

8.5.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）未经委托人同意，工程咨询人将本合同约定的工程咨询服务工作全部或部分转委托给第三方实施的，委托人可以解除合同；

（2）工程咨询人提供的工程咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经工程咨询人催告后，在28天内仍未支付的，工程咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要，另一方可以提出解除合同。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

8.5.3 任何一方提出解除合同的，应当提前28天书面通知对方。

8.5.4 合同解除后，委托人应当按照合同约定向工程咨询人支付已完成部分的咨询服务报酬。

8.6 当工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询报酬（包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等）后，本合同终止。

### 9 工程咨询报酬

9.1 工程咨询报酬包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常工作报酬在工程咨询合同协议书内明确外，附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式在专用条件中约定。

9.2 委托人应当按照专用条件约定的方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬。工程咨询报酬的计算调整条件与方式在专用条件中约定。

9.3 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬，自规定之日起，还应当向工程咨询人支付逾期付款利息。逾期付款利息的具体计算方式在专用条件中约定。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率在专用条件中约定。

9.5 如果委托人对工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬提出异议，应当在收到支付通知书后7天内与工程咨询人协商。

### 10 其他

10.1 经委托人同意，工程咨询人外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

10.2 委托人要求工程咨询人实施的或根据相关规定应当由委托人负责的材料、设备、工程实体检测，所发生的费用由委托人审核后支付。

10.3 工程咨询人及其工程咨询机构成员在服务期限内不应接受除委托人外的其他本项目利益相关方的任何报酬。

10.4 双方均应当履行保密义务，除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，均不得将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。保密事项与期限在专用条件中约定。

10.5 本合同涉及的通知应当采用书面形式，并在送达对方时生效，如采用其他形式的，应当在专用条件中约定。

10.6 工程咨询人对其编制的文件拥有著作权。工程咨询人可单独或与他人联合出版有关工程咨询的资料。除专用条件另有约定外，如果工程咨询人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关工程咨询的资料，应当征得委托人的同意。

10.7 附加协议条款由双方在专用条件中约定。

## 第3部分 专用条件

### 1 词语定义、语言

1.1 词语定义

1.1.4 本合同中的“综合性咨询”与“建设管理”具有相同的意义。

1.1.5 本合同中的“专项咨询”与“专业咨询”具有相同的意义。

1.1.12不可抗力的其他情形还包括：包括因空中飞行物体坠落或非合同三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。或出现较大偏离建设工程客观规律的情况 。

### 2 委托人义务

2.2 委托人派遣的人员及为工程咨询工作提供的房屋、资料、设备条件：（详见附录B）。

2.5 委托人授权常驻代表及授权为：     ，委托人更换常驻代表应当提前 7 天通知工程咨询人。

2.6 委托人对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复的合理时限、相应形式明确为： 在项目建设过程中，对工程咨询人的请示和建议的决定、对工作计划和报告的批复，委托人均应形成纸质文件；对参建单位的各种实施指令，委托人均以书面形式通过工程咨询人下达。

### 3 工程咨询人义务

3.3 工程咨询人向委托人报告工程咨询工作及提供相应的咨询服务成果文件要求为：工程咨询人应根据项目进度与实际需要，提供月、季、年报表，报表内容应涵盖工程咨询委托范围内的各项内容；同时工程咨询过程中形成的各种会议纪要、专题汇报、建议及签署的各种文件应按委托人要求及时进行汇总并归档 。其中：工程进度款支付时，造价工程师应对工程进度款进行审核并签字确认；质量检测活动应符合《浙江省水利工程质量检测管理办法》（浙水建〔2017〕23号）等规定。

工程咨询人向委托人提供相应咨询服务成果文件时，应同时提供Word、Excel、AutoCAD等可编辑的电子成果文件及PDF文件。

3.5 工程咨询人向委托人提供资金使用计划要求为：按项目进度需要及时提供年、季、月度资金使用计划。

3.9 在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人移交委托人提供的设施和剩余的物品的时间和方式为：  /  。

3.12 委托人授权工程咨询人在工程文件中签章或共同签章的要求为：工程咨询人应当在管理文件、资料和约定的成果文件上盖章并由项目负责人或专项咨询负责人签字。

补充：

3.15 由于本工程为线性工程，且项目较远，为保证正常开展工程咨询服务，工程咨询人应配备足够的车辆等交通工具。

### 6 违约及赔偿责任

6.1 工程咨询人的具体违约责任：

（1）若工程咨询人提出更换咨询项目组人员，应经委托人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格条件。经委托人同意更换项目负责人、专项负责人的，扣除人民币20万元/人次，更换其他人员的，扣除人民币3万元/人次。

（2）若工程咨询人未经委托人同意擅自更换项目负责人、专项负责人的，扣除人民币50万元/人次，擅自更换其他人员的，扣除人民币5万元/人次。同时，委托人有权提请行业主管部门进行处理。

（3）如发现不称职或能力不够的咨询项目组人员，委托人有权要求更换。要求更换的人员应在14天内完成更换，更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，不及时更换的每人每天扣1000元。更换项目负责人、专项负责人的，扣除人民币20万元/人次，更换其他人员的，扣除人民币3万元/人次。

（4）工程咨询人应根据项目进展情况及时派遣相应的咨询人员进场开展咨询服务，但应保证至少有2人（含项目负责人）每月驻现场不得少于22天（遇法定节假日可扣减）。其中项目负责人每少一天向委托人支付违约金1000元，其他人员每少一天向委托人支付违约金500元。

（5）委托人要求项目负责人必须参加会议的，项目负责人每缺席一次向委托人支付违约金1000元。

（6）人员更换及到位违约金总额不超过100万元，当计算的违约金超过100万元时，委托人有权采取约谈工程咨询人的法定代表人、提请行业主管部门处理、解除合同等措施。

（7）工程咨询人未经委托人同意向第三方泄露本合同项且的有关技术资料和成果，每发现一次违约金标准为人民币10万元，合同尚未履行完毕的，委托人有权解除合同。合同履行完毕的，委托人保留追诉的权利。

（8）工程咨询人应按合同协议书规定的相关专业咨询服务期限及经双方协商认可的具体时限要求完成工程咨询服务。

（9）以上违约金均在当期合同支付款中直接扣除，不足部分在下期合同支付款中扣除。

（10）其他违约的情形及赔偿责任在专项合同中约定。

6.2 工程咨询人向委托人赔偿金额的确定方式： 双方另行协商确定 。

6.3 委托人的具体违约责任：

（1）委托人应为工程咨询服务提供必要的条件，如项目前期资料及各类审批资料。

（2）委托人应及时接收委托人的成果资料，并办理（或协助办理）各类报批报建手续。

（3）委托人应负责协调受托人与有关的政府各行政主管部门的关系。

（4）委托人应监督和指导项目的建设实施，并协助咨询人完成项目的完工验收和移交。

（5）委托人应按本合同规定向咨询人支付咨询服务费。

委托人未能完全履行以上责任的，应视违约后果承担相应责任，包括宽限咨询服务时限、支付违约金等，具体由双方协商确定。

### 7 免责与索赔

7.1 双方约定不可抗力情形及相关处理原则：  按通用条款 。

### 8 合同生效、变更、解除与终止

8.2 附加工作报酬的确定方式：  详见专用条件第9.1款 。

8.5.2 双方约定解除合同的其他条件： 工程咨询人破产清算或其资质已不能满足招标时的要求 。

### 9 工程咨询报酬

9.1 附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式分别为：

附加工作报酬：若工程提前完工，或由于非咨询人原因造成施工总工期比初设批复的施工总工期推迟或延误12个月内的，不调整全过程工程咨询费用。超过12个月时，综合性咨询增加费在不高于原报价水平的基础上，由双方另行协商确定。除综合性咨询增加费外，其他费用不因工期变化而调整（开工时间以监理签发开工令时间为准）。

9.2 委托人同意按以下方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬：

除合同另有规定外，具体支付方式如下：

☑预付款：合同签订后14天内支付签约合同价的20%作为预付款。预付款不扣回，各分项费用结清时应考虑相应的预付款。

☑综合性咨询：总价包干（综合性咨询增加费另计）。每3个月根据施工进度（完成的施工标应付工程款占施工合同金额比例）支付（连该项的预付款在内，完工验收前支付额不超过90%），工程全部完工验收并移交全部资料后结算至该项费用的90%，竣工验收后结清该项费用。

☑施工图审查：总价包干。审查并出具审查意见书后支付至该项费用的90%，完工验收后结清该项费用。

☑施工阶段全过程造价咨询：总价包干，每3个月根据施工进度（完成的施工标应付工程款占施工合同金额比例）支付，工程全部完工验收并移交全部资料后结清该项费用。绩效收费：向被审核单位收取，收费标准为核增额、核减额的5%，核增额、核减额不对冲。

☑水保监测：总价包干。合同约定期限内提交监测实施方案、各阶段水土保持监测报告并通过验收后一次性支付。

☑环保监测及验收服务：总价包干。其中80%在施工期内根据施工进度（完成的施工标应付工程款占施工合同金额比例）支付，剩余20%在环保专项验收后一次性支付。

☑工程安全监测：总价包干。其中80%在施工期内根据施工进度（完成的施工标应付工程款占施工合同金额比例）支付，剩余20%在工程全部完工验收并移交全部资料后一次性支付。

☑法人委托检测：总价包干，每3个月根据施工进度（完成的施工标应付工程款占施工合同金额比例）支付，工程全部完工验收并移交全部资料后结清该项费用。

☑移民安置监督评估：总价包干，通过移民安置专项验收后一次性结清该项费用。

☑档案整理及专项验收服务：总价包干，档案专项验收通过后结清该项费用。

☑工程专家组定期服务：总价包干。除预付款外，其余费用按巡查次数（6次）平均支付，在每次巡查结束后与最近一期进度款一起支付。

☑竣工财务决算编制：总价包干。编制完成并通过审核后结清该项费用 。

☑其他验收服务费：总价包干，视各项验收进展情况酌情支付，竣工验收完成后结清该项费用。

☑其他：总价包干。现场项目部设立后支付该项费用的40%，余款按工程进度款同比例支付。

9.3 委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬所导致的逾期付款利息计算方式约定为：按中国人民银行同期贷款利率支付逾期付款利息。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为：  人民币  。

### 10 其他

10.4 委托人要求的保密事项：与本工程有关的资料和信息，保密期限：十年。

工程咨询人要求的保密事项：与本工程有关的资料和信息，保密期限：十年。

10.5 本合同涉及的通知采用书面形式外的其他形式及生效条件为：   /  。

10.6 工程咨询人出版涉及本工程的有关工程咨询的资料约定：   /  。

10.7附加协议条款：

（1）工程咨询人应在项目现场设立项目部，工程咨询人的办公、生活场所及相关设施设备、交通等均由工程咨询人自行解决。

（2）咨询人应为拟派本项目现场的所有人员及财产办理各项保险，费用在投标报价中考虑。工程咨询人应加强现场财产安全和人员的安全教育，如发生财产损失和安全事故（包括人员伤亡），工程咨询人须自行承担以上所有损失。

10.8工程咨询人应在合同完工验收后、结清最后一次尾款前，以银行转账、转账支票、银行汇票或工程保函形式（见索即付函）向委托人提交综合性咨询费结算价的1.5%作为质保金，质保金在工程缺陷责任期（一年）满后14天内退回。工程咨询人提交质保金的同时，委托人向工程咨询人无息退还履约担保。

10.9若委托人认为工程咨询人出具的相关技术成果需要组织专家评审的，则专家评审费由工程咨询人承担。

10.10如联合体中标的，根据联合体各方约定的工作内容将对应的费用由发包人分别支付给联合体各方。

## 附录A 工程咨询服务内容

### A-1 建设管理（即综合性咨询）

（1）项目策划。协助委托方拟定项目建设目标、组织模式、进度计划等。建立项目咨询管理制度体系，明确工程推进各项工作的主要任务和难点，依法依规制定解决措施，对合同、进度、质量等进行管理咨询，供委托方参考使用。

（2）项目开工前备案和法人验收。协助委托人开展各技术方案的咨询、审查和复核，协助开展建设用地、用电许可、水土保持、环境影响评价、政策处理、开工备案、工程质量安全监督等报建报批或备案手续，协助做好法人验收、政府验收申请、试运行方案备案、工程移交和成果归档等工作。

（3）合同管理。协助策划合同总体结构，拟定合同文件，参与合同文件的评审。协助开展合同谈判、合同签订、合同终止管理，参与合同变更处理、合同纠纷与索赔及其他合同重大问题的技术和法务咨询。协助检查各参建单位合同履约情况，编制合同管理总结报告。

（4）进度管理。协助分析和论证项目总进度，编制项目总控制性进度计划，审核各阶段、各参建单位的总进度计划、阶段性进度计划，协助检查项目计划执行情况。分析进度偏差影响，帮助委托方调整和优化总控计划；协助开展工程停复工、工期变更等工作。

（5）安全管理。协助制定安全管理目标，编制安全管理方案及制度，审核各专项报告中的安全措施及建议。协助检查各参建单位建立安全生产责任制、建立健全安全管理体系，开展建设期安全生产检查。协助制定水利工程安全文明标准化工地建设方案，协助编制重大危险源清单，开展安全隐患和危险源排查和安全事故的调查与处理。协助编制工程度汛方案及试运行计划，检查各参建单位度汛措施落实情况。

（6）质量管理。协助委托方建立质量管理体系，审查各参建单位资质，组织评审各专项成果报告，并提出评估、优化、深化意见。协助委托方进行工程质量管理和项目法人委托检测，参与重大技术方案评审，参与质量缺陷和质量事故处理，提出合理化建议和意见。

（7）投资管理。协助委托方审查施工图预算。协助编制项目资金使用计划并动态控制、调整，协助开展工程计量审查、合同价款支付、设计变更管理、概算调整等工作，协调各参建单位编制完工结算报告，配合做好竣工决算审计工作。

（8）信息管理。协助建立信息分类和识别体系，制定信息管理制度并组织实施。协助开展检查各参建单位档案资料整理和移交工作，做好各工程信息化管理平台填报工作，配合完成档案验收。

（9）风险管理。协助编制风险管理方案，组织或协助开展各专项成果对项目目标控制的风险分析，提出风险管理的对策与建议；协助开展工程建设阶段、运行维护阶段的风险识别、风险评估，制定风险预防和控制措施预案，对风险源进行动态管理。

（10）勘察设计与技术管理。建立勘察设计与技术管理制度；监督管理工程勘察设计进度、质量和投资，控制工程变更；重点把控与工程质量、安全和投资有关的技术方案，确保经济适用、安全可靠、方便实施。对信息化管理、智慧化管理、BIM应用等提供技术服务。

### A-2 专项咨询

☑施工图审查：根据《浙江省水利工程施工图审查导则》及相关规范规定要求，业主提供的施工图等材料，审查设计单位的符合性要求，审查施工图成果与已批复的初步设计成果的一致性，审查 勘测、设计执行的技术标准和提出的技术指标，审查勘测、设计执行水利强制性条文内容情况等内容，并结合现场查看情况， 提交施工图审查报告。施工图审查应与实施阶段全过程造价控制相结合，确保工程投资符合初设批复要求。

☑施工阶段全过程造价咨询：（1）制定造价控制的实施流程，对承包人报送的工程预算进行审核，确定造价控制目标；（2）根据施工承包合同、进度计划，编制用款计划书；（3）参与造价控制有关的工程会议；（4）负责对承包人报送的每月（期）完成进度款月报表进行审核，并提出当月（期）付款建议书；（5）承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；（6）协助委托人及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整造价控制目标，并向委托人提供造价控制动态分析报告；（7）初步核定完工结算；（8）会同委托人办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；（9）提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询服务。

☑水保监测：按照水土保持相关法律法规、规范标准及水土保持方案与相关批复的要求，针对本工程建设期特性，结合其所处的环境状况，对项目开展水土保持管理及建设实施阶段水土保持监测工作，按要求提交工程水土保持监测实施方案、季报和总结报告等相关成果报告。

☑环保监测及验收服务：按照环评报告书及环评批复的要求，对本工程监理单位的环保监理工作情况进行评估，并配合工程监理单位完善专项环境监理总结报告；开展环境监测工作，编制突发环境事件应急预案和竣工环境保护设施验收调查报告，完成应急预案备案工作和环境保护专项验收服务工作。

☑工程安全监测：泵站工程施工期安全监测及检测资料的整编分析等。主要包括：施工围堰及基坑周边的地面的沉降、位移、倾斜及地下水位监测，每座泵站布置沉降位移监测点30个，观测频率为2次/周，总观测次数为5400次；测斜管16个，观测频率为2次/周，总观测次数为2880次；水位管4个，观测频率为2次/周，总观测次数为780次。如遇特殊时期(如遇大洪水、水位骤变、特大暴雨等)和工程出现不安全征兆时应适当增加测次。

☑法人委托检测：按《浙江省水利工程质量检测管理办法》（浙水建〔2017〕23号）规定，包括但不限于工程的原材料、中间产品等进行检查、试验、度量等并将结果与有关标准、要求进行比较和判定，出具相关检测报告。检测内容主要包括：岩土工程、混凝土工程、机械电气、金属结构、量测等检测项目，具体详见工程量清单。质量要求：检测过程、精度、结论等符合国家、行业等现行规范标准。检测项目、检测内容、检测频次应能满足相关规程规定和项目验收需要。

☑移民安置监督评估：对移民安置进度、移民安置质量、移民资金的拨付和使用情况以及移民生产生活水平的恢复情况等提出移民监督评估报告

☑档案整理专项验收服务：对本工程建设全过程（前期工作、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收等）中形成的文件进行收集、整理与归档；对本工程各参建单位的工程档案（包括工程建设档案及委托人与工程建设有关的文书档案等）收集、整理、保管与归档情况进行检查，并形成项目档案编制情况报告以及其他档案专项验收所涉工作。

☑工程专家组定期服务：按照工程稽察的相关要求，外聘专家（至少应为高级工程师及以上技术职称）定期对工程实施情况进行全面模拟稽查，及时发现并解决相关问题，进一步提升工程实施的规范性，并提供书面服务报告。专家组定期服务的次数为6次，每次服务专家人数不少于3人。

☑竣工财务决算编制：按照《基本建设财务管理若干规定》要求编制财务决算报告；

☑其他验收服务：按照《水利工程建设项目验收管理规定》（水利部令第30号）和《水利水电建设工程验收规程》（SL 223-2008）要求，编制各类验收报告，组织各类法人验收（包括单位工程验收、合同工程完工验收等），协助各类政府验收（包括阶段验收（如有）、政策处理专项验收、标准化专项验收、竣工验收等），达到并通过项目验收标准。

## 附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

### B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 | / | / | / |
| 2. 辅助工作人员 | / | / | / |
| 3. 其他人员 | / | / | / |

### B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / | / | / |
| 2. 生活用房 | / | / | / |
| 3. 试验用房 | / | / | / |
| 4. 样品用房 | / | / | / |
| 用餐及其他生活条件 | / |  |  |

### B-3  委托人提供的资料

| 名 称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 初步设计文件及批复 | 1 | 及时提供 |  |
| 施工图纸 | 2 | 及时提供 |  |
| 各标段招投标文件 | 1 | 及时提供 |  |
| 各标段合同协议书 | 1 | 及时提供 |  |
| 其他资料 | 1 | 及时提供 |  |

### B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / | / | / |
| 2. 办公设备 | / | / | / |
| 3. 交通工具 | / | / | / |
| 4. 检测和试验设备 | / | / | / |

## 第4部分 专项合同

### A1 综合性咨询专项合同

注：下列合同条款中的“建设管理”与“综合性咨询”具有相同的意义。

#### 第一章 词语定义、适用的法律法规、语言

第一条 词语定义

下列词语除附加条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

（1）“项目”是指委托人委托实施全过程工程咨询的工程。

（2）“委托人”是指代表出资人，并对项目相关各方行使综合监管职能的一方。

（3）“受托人”是指按照全过程工程咨询合同约定承担项目组织管理工作的一方。

（4）“建设管理部”是指由受托人组建实施具体全过程工程咨询工作的机构。

（5）“项目负责人”是指由受托人任命全面履行本合同的负责人。

（6）“正常工作”是指在合同中约定委托的全过程工程咨询工作。

（7）“附加工作”是指：①委托人在委托全过程工程咨询范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人原因，使全过程工程咨询工作受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（8）“额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于委托人原因暂停或终止全过程工程咨询业务，其善后工作及恢复全过程工程咨询业务的工作。

（9）“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（10）“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。

（11）“专业工作单位”是指受托人通过招标等方式选择承担本项目施工、材料和设备供应及安装等工作，具备相应资质的单位。

第二条 合同适用的法律依据：《建设工程建设管理试行办法》、《浙江省政府投资建设管理办法》等，本合同文件适用国家现行的法律和行政法规。

当与合同有关的法律依据发生变化导致影响全过程工程咨询合同效力及履行的，由合同各方另行协商，协商不成的自动终止，各方对此均无需承担违约责任。

第三条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

#### 第二章 合同各方的权利

一、委托人权利

第四条 委托人有权对建设管理项目进行稽查和监管，有权对受托人的工作计划、步骤等实施情况进行监督和核准，对违规行为予以纠正。

第五条 委托人有权对因技术、水文、地质等原因造成的设计变更进行核准。

第六条 委托人有权要求受托人赔偿因未能履行建设管理合同，擅自变更建设内容，扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失或投资增加额。

第七条 委托人有权要求受托人更换不称职的建设管理部工作人员。

二、受托人权利

第八条 受托人根据委托人的授权以及有关法律、法规的规定。享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

（1）根据有关规定，协助委托人通过招标等方式，组织选择专业工作单位，并负责有关合同的洽谈和签订以及监督合同履行的全过程。

（2）管理各类承包、供货、服务合同，按合同规定处置相关问题。审核、签证工程进度报表。

（3）对项目建设资金的使用进行管理，并按进度向委托人提交支付计划。

（4）对项目建设质量、进度、投资、安全文明施工等享有管理权。

（5）在委托人许可的范围内，审核、签证工程变更。

（6）与有关单位商定处理保修返修内容与费用。

（7）负责项目各参与方的组织协调工作。

第九条 受托人有权拒绝委托人提出的本合同约定之外的要求。

第十条 受托人有权按合同规定向委托人收取咨询费。

#### 第三章 合同各方的义务与责任

一、委托人义务与责任

第十一条 委托人应为建设管理工作提供必要条件，主要内容（包括但不限于）为：

（1）根据建设管理项目的建设内容、建设规模、建设标准和投资额，提供详细的项目适用（或功能）要求，提供时间： 合同签后7天内 。

（2）为受托人办理与建设管理项目有关的各种审批手续提供必要的资料与协助。

第十二条 委托人应负责协调受托人与建设管理项目有关的政府各行政主管部门的关系。

第十三条 委托人应负责建设管理项目实施年度投资计划编制与管理。

第十四条 项目管理负责负责人负责本项目的联络工作。

项目管理负责人姓名：              ，职权：全权代行委托人职权。

第十五条 委托人应对专业工作单位的选择过程进行监督。

第十六条 委托人应监督和指导建设管理项目的建设实施，并协助受托人完成建设管理项目的完（竣）工验收和移交。

委托人、受托人双方同意按照国家有关法律法规和行业规定进行完（竣）工验收。工程验收合格后，向各职能部门及设施管理单位办理移交手续。

第十七条 委托人应在建设管理工作完成后，组织对建设管理单位进行客观、全面、公正的绩效评价。

第十八条 委托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

二、受托人义务与责任

第十九条 受托人在履行本合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规，维护委托人和使用人的合法权益。

1 建设管理工作范围与内容

1.1 项目报批报建管理

（1）按项目总体计划安排，负责编制项目总体工作计划。

（2）按项目建设基本程序，代表委托人负责从项目建议书阶段到工程设计阶段的各项报批报建。

（3）负责对接各有关行业主管部门、协调相关专业单位工作。

1.2工程建设管理

（1）工程施工建设管理：负责协调各相关部门之间的工作，负责进行工程安全生产及文明施工管理，负责进行工程质量、进度、成本控制。

（2）按职能部门要求编制年度资金计划、下月用款计划上报委托人。

（3）负责施工中出现的工程设计变更的审核工作。

（4）负责协调工程施工建设过程中各有关单位之间的关系，协调并处理好与施工相关的派出所、街道、社区及周边居民等外围关系。

（5）负责对项目建设资金的支付进行审核。

（6）依据工程建设的进度和相关合同，对各承建单位上报的资金中请进行审核并上报委托人审批。

（7）每月30日前将有关工程技术资料向委托人报备。

1.3后期管理

（1）负责组织项目的各项验收工作。

（2）负责项目建设资料的收集、整理、归档及移交档案馆工作。

（3）负责将审核后完整的结算资料递交委托人，审计过程中配合委托人相关审计工作。

（4）负责完成项目完工备案、配套确认等工作，并将完工验收合格的项目移交委托人。

（5）工程质量保修期内的服务：负责质保期内的相关协调工作，质量保修责任由相关专业工作单位依据合同约定承担。

1.4 项目管理过程中需执行现行国家颁布的有关法律、行政法规，水利部（建设部或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章，主管部门颁发各项规章制度，以及委托人的各项建设内控制度。

1.5负责要求的信息填报工作，负责做好接受各级行政部门的检查工作并做好配合工作。

1.6其他为实现本合同项目管理目的所必须的项目管理工作。

2 项目管理建设管理目标

2.1 投资控制金额及目标：本项目以相关部门审批确认后的初步设计概算投资额（初步设计批复的“工程部分”和“专项部分”概算之和减去“独立费用”及基本预备费）作为最高投资控制限额。但有下列情形之一的，由受托人提出，经法定程序审批后，投资控制金额可做调整：

（1）不可抗力；

（2）国家政策调整直接导致投资控制金额变化的；

（3）委托人提出或经委托人确认的工程变更；

（4）委托人根据项目开发实际需要，对项目建设内容、建设标准等进行重大调整；

（5）其他需调整投资控制金额的情况。

2.2 工程质量标准及目标：确保各分部、分项工程质量达到国家、省市及地方相关专业验收合格标准，整体工程验收合格。

3 建设管理期（项目管理期）及进度控制目标

3.1 建设管理期：自合同签订之日至通过竣工验收并移交全部相关资料之日。

3.2 项目管理执行基本建设程序，每个阶段的工期安排和总体进度安排均不得超过要求的工期目标。但因土地报批、拆迁原因或其它非受托人原因引起的影响工期，工期相应顺延。

4、工程安全生产、文明施工管理目标：受托人应严格按照国家和地方有关规定做好项目建设全过程安全生产、文明施工管理工作。

在建设管理班子中落实专人负责安全文明施工管理工作，通过合同管理，督促施工承包方建立健全安全责任制度，落实安全施工措施，实现安全生产专项费用专款专用，确保安全文明施工，杜绝发生重大安全事故、重大机械设备损坏事故、负主要责任的重大交通事故和重大火灾事故。

第二十条 受托人应组建能够满足本项目项目管理服务需要的建设管理部，且人员数量及资质不得低于投标配置的人员数量及资质。应按本合同中明确的项目管理服务范围、内容及工期、质量、安全文明施工、投资等控制目标按时保质完成项目建设，对项目建设质量、进度、投资、安全文明施工等享有管理权。

第二十一条 受托人应按批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工程质量，按期交付使用。受托人不得在实施过程中利用洽商或者补签其他协议随意变更建设规模、建设标准、建设内容。超出初步设计批复范围的变更，由设计或施工承包商提出，经受托人与相关方协调后，由受托人报委托人核准。

第二十二条 委托人应协助协调工程施工建设过程中各有关单位之间的关系，协调并处理好与施工相关的派出所、街道、社区及周边居民等外围关系。

第二十三条 受托人应根据项目进度需要，向使用人提出资金使用计划。

第二十四条 受托人应严格执行国家有关基本建设财务管理制度，并接受委托人监督。

第二十五条 受托人应在项目建成后，及时完成完工等相关工作。做好完工验收的组织工作。并将验收合格的项目在规定时间内向使用人或设施管理单位办理移交手续。

第二十六条 受托人应在项目建成后，应及时组织完工验收，并将验收合格后，项目在规定时间内向委托人办理移交手续。

第二十七条 受托人应根据使用人或设施管理单位提出的项目运行管理方案，组织运行管理人员培训。

第二十八条 受托人应建立完整的项目建设档案，在项目管理项目完成后将工程档案相关资料等整理汇编，向委托人和有关部门移交。未征得有关方面同意，不得泄露与本工程有关的保密资料。

第二十九条 受托人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，因受托人管理失职，造成任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

#### 第四章 合同生效、变更与终止

第三十条 本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同的变更协议等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第三十一条 由于委托人原因致使建设管理工作发生延误、暂停或终止，受托人应将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人，委托人应采取相应的措施。由于委托人未采取相应措施，受托人可暂停执行全部或部分建设管理业务，在暂停一个月后，受托人有权提出解除合同。委托人承担相应的违约责任。

第三十二条 当受托人未履行全部或部分建设管理义务，而又无正当理由，委托人可发出警告直至解除合同，受托人承担违约责任。

第三十三条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当在30日前以书面形式通知另一方。在取得另一方同意后，经双方协议变更或解除合同。因解除合同使另一方遭受损失的，除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

第三十四条 受托人与设施管理单位办理完成项目移交手续并履行项目保修期责任收到建设管理费尾款后，本合同即终止。

### A2 全过程造价咨询专项合同

#### Ⅰ 造价咨询通用条件

重要说明：本通用条件全文引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程造价咨询合同（示范文本）》（GF-2015-0212）第二部分 通用条件，如与范本不一致的，以范本为准。

1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.1 词语定义

组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。

1.1.2“工程造价”是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。

1.1.3“委托人”是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.4“咨询人”是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.5“第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.6“正常工作”是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人的工作。

1.1.7“附加工作”是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。

1.1.8“项目咨询团队”是指咨询人指派负责履行本合同的团队，其团队成员为本合同的项目咨询人员。

1.1.9“项目负责人”是指由咨询人的法定代表人书面授权，在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.10“委托人代表”是指由委托人的法定代表人书面授权，在授权范围内行使委托人权利的人。

1.1.11“酬金”是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.12“正常工作酬金”是指在协议书中载明的，咨询人完成正常工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.13“附加工作酬金”是指咨询人完成附加工作，委托人应给付咨询人的酬金。

1.1.14 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.15 “不可抗力”是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2 语言

本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.3 合同文件的优先顺序

组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书

（2）中标通知书或委托书（如果有）；

（3）专用条件及附录；

（4）通用条件；

（5）投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

（6）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。

1.4 适用法律

本合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人应当在专用条件约定的时间内，按照主合同附录B-3 的约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向咨询人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。

2.2 提供工作条件

委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。

2.2.1 委托人需要咨询人派驻项目现场咨询人员的，除专用条件另有约定外，项目咨询人员有权无偿使用主合同附录B-2、附录B-4 中由委托人提供的房屋及设备。

2.2.2 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3 合理工作时限

委托人应当为咨询人完成其咨询工作，设定合理的工作时限。

2.4 委托人代表

委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7日内，将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代表时，应提前7 日书面通知咨询人。

2.5 答复

委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的，由此造成的工作延误和损失由委托人承担。

2.6 支付

委托人应当按照合同的约定，向咨询人支付酬金。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件，团队人员的数量应符合专用条件的约定。

3.1.2 项目负责人

咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的，项目负责人应当与投标文件载明的一致。

3.1.3 在本合同履行过程中，咨询人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。

咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人更换项目负责人时，应提前7 日向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换。除专用条件另有约定外，咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员，应提前3 日向委托人书面报告，经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。

3.1.4 咨询人员有下列情形之一，委托人要求咨询人更换的，咨询人应当更换：

（1）存在严重过失行为的；

（2）存在违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务的团队人员名单及执业（从业）资格证书、咨询工作大纲等，并按合同约定的服务范围和工作内容实施咨询业务。

3.2.2 咨询人应当在专用条件约定的时间内，按照专用条件约定的份数、组成向委托人提交咨询成果文件。

咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用条件中约定具体的质量标准，并相应增加服务酬金。

3.2.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件，除加盖咨询人单位公章、工程造价咨询企业执业印章外，还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业（从业）资格印章。

3.2.4 咨询人应在专用条件约定的时间内，对委托人以书面形式提出的建议或者异议给予书面答复。

3.2.5 咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

3.2.6 咨询人承诺按照法律规定及合同约定，完成合同范围内的建设工程造价咨询服务。

3.3 咨询人的工作依据

咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据，但不得违反国家及工程所在地的强制性标准、规范。

咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由委托人提供的资料，应在附录C 中载明。需要委托人协助才能获得的资料，委托人应予以协助。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还

项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的，咨询人应妥善使用和保管，在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托人。

4.违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.1.2 委托人违反本合同约定造成咨询人损失的，委托人应予以赔偿。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

4.1.3 委托人未能按期支付酬金超过14 天，应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额×中国人民银行发布的同期贷款基准利率×逾期支付天数（自逾期之日起计算）。双方也可在专用条件中另行约定逾期付款利息的计算及支付方法。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的，应承担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。

4.2.2 因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的，咨询人应当赔偿委托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。

5.支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前，向委托人提交支付申请书，支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有异议部分的支付

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7 日内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7 条约定办理。

6.合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内容增加时，咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托的服务范围及工作内容在专用条件中约定。

6.1.3 合同履行过程中，遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或修订的，双方应遵照执行。非强制性标准、规范、定额等发生变化的，双方协商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应通过协商确定。

6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金应作相应调整，调整方法由双方在专用条件中约定。

6.2 合同解除

6.2.1 委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

6.2.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他人，委托人可以解除合同；

（2）咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经咨询人催告后，在28 天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

6.2.3 任何一方提出解除合同的，应提前30 天书面通知对方。

6.2.4 合同解除后，委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨询服务酬金。

因不可抗力导致的合同解除，其损失的分担按照合理分担的原则由合同当事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除，其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除，按照违约责任处理。

6.2.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。

6.3 合同终止

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

（1）咨询人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与咨询人结清并支付酬金；

（3）咨询人将委托人提供的资料交还。

7.争议解决

7.1 协商

双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。

7.2 调解

如果双方不能在14 日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8.其他

8.1 考察及相关费用

除专用条件另有约定外，咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。

8.2 奖励

对于咨询人在服务过程中提出合理化建议，使委托人获得效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.3 保密

在本合同履行期间或专用条件约定的期限内，双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在专用条件中约定。

8.4 联络

8.4.1 与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应采用书面形式，并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。

8.4.2 委托人和咨询人应在专用条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3 天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

8.4.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为认可往来函件的内容。

8.5 知识产权

除专用条件另有约定外，委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人，咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意，咨询人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

除专用条件另有约定外，咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，委托人不得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任何第三方。

双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人侵犯他人知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导致侵权的，由委托人承担责任。

除专用条件另有约定外，双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对方利益的情况下，将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查。

#### Ⅱ 造价咨询专用条件

1. 词语定义、语言、解释顺序与适用法律

1.2 语言

本合同文件除使用中文外，还可用__/___。

1.3 合同文件的优先顺序

本合同文件的解释顺序为：______/_______。

1.4 适用法律

本合同适用的其他规范性文件包括： 浙江省水利、建筑、交通、电力、市政、园林等行业现行有效的工程计价依据（包括但不限于编规、定额等） 。

2.委托人的义务

2.1 提供资料

委托人无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时间为：_按时提供_。

2.2 提供工作条件

2.2.1 项目咨询人员使用由委托人提供的房屋及设备，支付使用费的标准为：委托人不提供任何生活、办公设施，全部由咨询人自行解决，费用包含在投标总报价中。

2.4 委托人代表

委托人代表为：____________，其权限范围：_代表委托人行使委托人的权利、履行委托人的义务_。

2.5 答复

委托人同意在_7_日内，对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.咨询人的义务

3.1 项目咨询团队及人员

3.1.1 项目咨询团队的主要人员应具有 投标文件中承诺的各类 资格条件，团队人员的数量为______人。

3.1.2 项目负责人为：________，项目负责人为履行本合同的权限为：_代表咨询人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作、履行咨询人的义务_。

3.1.3 咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定：   /   。

3.1.4 委托人要求更换咨询人员的情形还包括：      /      。

3.2 咨询人的工作要求

3.2.1 咨询人向委托人提供有关资料的时间：_本合同签订后7日内_。咨询人向委托人提供的资料还包括：____/______。

3.2.2 咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质量标准：_按委托人规定__。

3.2.4 咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后_7_日内给予书面答复。

3.3 咨询人的工作依据

经双方协商，本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规范、定额等工作依据为：_浙江省水利、建筑、交通、电力、市政、园林等行业现行有效的工程计价依据（包括但不限于编规、定额等）_。

3.4 使用委托人房屋及设备的返还

咨询人应在本合同终止后_/_日内移交委托人提供的房屋及设备，移交的方式为_/_。

4. 违约责任

4.1 委托人的违约责任

4.1.1 委托人违约金的计算及支付方法：  /  。

4.1.2 委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：_按实际损失金额计列税金后进行赔偿，并与最近一期的正常工作酬金同期支付_。

4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：___/____。

4.2 咨询人的违约责任

4.2.1 咨询人违约金的计算及支付方法：

在合同实施期间，相关专业的咨询人员应参加图纸会审、技术交底、工程例会及技术经济协调会等工程会议；对施工过程中发生的现场签证及委托人临时需要，相关专业的咨询人员必须在24小时内赶到现场进行处理，参加会签。对于未达到上述要求的，委托人有权按每次300元扣款或者终止合同并索赔损失。

4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：_按实际损失金额进行赔偿（累计赔偿总额不超过扣除税金后的酬金总额），并从最近一期的正常工作酬金中扣回，最近一期不够扣回的，从后续付款乃至履约担保中扣回，直至扣足为止。

5. 支付

5.1 支付货币

币种为：__/__，汇率为：___/__，其他约定：__/__。

5.2 支付申请

咨询人应在本合同约定的每次应付款日期 7_日前，向委托人提交支付申请书。

5.3 支付酬金：

支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.3.1 正常工作酬金：按主合同第三部分 专用条件第9.2款执行。

5.3.2 附加工作酬金：参照本合同6.1.2款执行。

5.3.3 合理化建议奖励金额及费用：参照本合同8.2款执行。

6. 合同变更、解除与终止

6.1 合同变更

6.1.2 除不可抗力外，因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增加时，附加工作酬金按下列方法确定：不增加。

6.1.4 因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减时，服务酬金的调整方法：_由双方另行协商确定_。

6.2 合同解除

6.2.2 双方约定解除合同的条件还包括：  /  。

6.2.4 因不可抗力导致的合同解除，双方约定损失的分担如下：_合同双方各自承担自己的损失_。

7. 争议解决

7.2 调解

如果双方不能在28日内解决本合同争议，可以将其提交平阳县水利局进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式：按主合同第一部分 协议书第九条执行。

8. 其他

8.1 考察及相关费用

咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由_咨询人_支付。

差旅费及相关费用的支付：__/__。

8.2 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定：_由双方另行协商确定_。

8.3 保密

委托人申明的保密事项和期限：与本工程有关的资料，保密期限：5年（其中TBM技术经济资料保密期限为10年）。

咨询人申明的保密事项和期限：与本工程有关的资料，保密期限：5年（其中TBM技术经济资料保密期限为10年）。

第三人申明的保密事项和期限：根据第三人要求进行保密。

8.4 联络

8.4.1 任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等，均应在 7 日内送达对方指定的接收人和送达地点。

8.4.2 委托人指定的送达接收人：__________，送达地点：_               ，电子邮箱：__________。

咨询人指定的送达接收人：__________，送达地点：__________，电子邮箱：__________。

8.5 知识产权

委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的著作权属于委托人。

咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于委托人。

双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：经合同另一方同意。

9.补充条款

9.1 工程变更审价应符合当地有关工程变更的相关规定。

# 第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各供应商自行拟定格式。

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________ _________________

供应商地址：_______________________________________ ______

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________

日期：______________________________________________________

### 1.2 供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县水利发展投资有限公司 ：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；我方及其拟派项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）。

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：       年    月    日

### 1.3 联合体协议书（仅需联合体投标时提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                   （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                 （某成员单位名称）为牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与招标投标活动（包括投诉及处理）有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

（牵头人名称）承担         ；

（成员一名称） 承担       ；

（成员二名称） 承担       。

6.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

7.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

成员一名称：                          （盖单位章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

## 1.4 具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：1、金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

2、联合体投标的，联合体各方均须提供。

### 1.5 特定资格条件证明材料

附：

（1）工程咨询单位资信评价证书或水利工程施工监理资质证书；

（2）水利工程质量检测单位资质证书及浙江省水利工程质量检测服务系统开通检测机构账号截图；

（3）拟派项目负责人的职称证书、注册证书及社保证明。

注：以上资质（资信）证书如已过期，但附有行业主管部门延期有效公告文件的，视同有效。

## 二、“报价文件”格式

### 2.1“报价文件”封面

鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日期：

### 2.2 开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 项目负责人 | 投标报价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务 |  |  |  |

▲1.开标一览表中投标价为综合报价，应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，以及应支付给招标代理机构的招标代理费。

▲2.不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

3. 除合同另有约定外，本项目采用总价包干方式。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

- 2.3 详细分项报价表

详细分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 服务费报价 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合性咨询费 |  |  |
| 2 | 施工图审查费 |  |  |
| 3 | 施工阶段全过程造价咨询费 |  |  |
| 4 | 水保监测 |  |  |
| 5 | 环保监测及验收服务 |  |  |
| 6 | 工程安全监测费 |  | 根据表2.4提供清单进行报价 |
| 7 | 法人委托检测费 |  | 根据表2.5提供清单进行报价 |
| 8 | 工程专家组定期服务 |  |  |
| 9 | 移民安置监督评估费 |  |  |
| 10 | 档案整理及专项验收服务 |  |  |
| 11 | 竣工财务决算编制费 |  |  |
| 12 | 其他验收服务费（竣工验收服务） |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

注： 表内合计价应与 “开标一览表”中的报价相一致。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日  期：

- 2.4 工程安全监测服务报价清单表

工程安全监测服务报价清单表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 编号 | 监测项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斜港泵站施工期观测及技术服务费表 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 沉降位移观测点埋设 | 个 | 30 |  |  |  |
| 1.2 | 测斜管埋设 | 孔 | 16 |  |  |  |
| 1.3 | 水位管埋设 | 孔 | 4 |  |  |  |
| 1.4 | 沉降位移观测点观测 | 点*次 | 2100 |  |  |  |
| 1.5 | 测斜管观测 | 孔*次 | 1120 |  |  |  |
| 1.6 | 水位管观测 | 孔*次 | 280 |  |  |  |
| 1.7 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 渔塘泵站施工期观测及技术服务费表 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 沉降位移观测点埋设 | 个 | 30 |  |  |  |
| 2.2 | 测斜管埋设 | 孔 | 16 |  |  |  |
| 2.3 | 水位管埋设 | 孔 | 4 |  |  |  |
| 2.4 | 沉降位移观测点观测 | 点*次 | 2100 |  |  |  |
| 2.5 | 测斜管观测 | 孔*次 | 1120 |  |  |  |
| 2.6 | 水位管观测 | 孔*次 | 280 |  |  |  |
| 2.7 | 资料整编 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |

注：本清单不含永久监测设施、设备材料等采购及安装。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日  期：

- 2.5 法人委托检测报价清单表

法人委托检测报价清单表

项目名称：

项目编号：

单位：人民币元

| 样品名称 | 检测内容 | 检测方法 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河道 |  |  |  |  |  |  |  |
| A型断面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 仿木桩 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 3 | 组 |  |  |  |
| 断面测量 | 高程、宽度 |  | 3 | 个 |  |  |  |
| 路面 | 厚度 | 钻芯法 | 3 | 组 |  |  |  |
| B型断面 |  |  |  |  |  |  |  |
| C25砼底板 | 抗压强度 | 钻芯法 | 6 | 组 |  |  |  |
| C25压顶 | 抗压强度 | 回弹法 | 6 | 组 |  |  |  |
| 预制方桩 | 抗压强度 | 回弹法 | 6 | 组 |  |  |  |
| 开挖料回填 | 压实度 | 灌水法 | 6 | 组 |  |  |  |
| 水稳层 | 压实度 | 灌砂法 | 6 | 组 |  |  |  |
| 砌石挡墙 | 砌筑质量 | 撬挖 | 6 | 组 |  |  |  |
| 游步道压顶 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 6 | 组 |  |  |  |
| 路面 | 厚度 | 钻芯法 | 6 | 组 |  |  |  |
| 断面测量 | 高程、宽度等 | 测量 | 6 | 个 |  |  |  |
| C型断面 |  |  |  |  |  |  |  |
| H型桩 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 8 | 组 |  |  |  |
| H型桩 | 桩身完整性 | 低应变 | 50 | 根 |  |  |  |
| 压顶 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 8 | 组 |  |  |  |
| 路面 | 厚度 | 钻芯法 | 8 | 组 |  |  |  |
| 断面测量 | 高程、宽度 | 测量 | 8 | 个 |  |  |  |
| D型断面 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预制方桩 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 10 | 组 |  |  |  |
|  | 完整性 | 低应变 | 50 | 根 |  |  |  |
| 生态砌块 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 10 | 组 |  |  |  |
| C25挡墙底板 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 10 | 组 |  |  |  |
| C25压顶 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 10 | 组 |  |  |  |
| 开挖料回填 | 压实度 | 灌水法 | 10 | 组 |  |  |  |
| 水稳层 | 压实度 | 灌砂法 | 10 | 组 |  |  |  |
| 路面 | 厚度 | 钻芯法 | 10 | 组 |  |  |  |
| 断面测量 | 高程、宽度等 | 测量 | 10 | 个 |  |  |  |
| 清淤 | 河底高程 | 测量 | 8 | 个 |  |  |  |
| 斜港泵站（3台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 前池C30W4F50 砼扶壁式挡土墙 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 进水池底板C30W6F50 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 1 | 组 |  |  |  |
| 进水池闸墩C30W4F50 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 3 | 组 |  |  |  |
| 泵房底板 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 1 | 组 |  |  |  |
| 墩墙 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 胸墙 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 水泵梁 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 吊车梁 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 箱涵底板 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 1 | 组 |  |  |  |
| 边墙 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 钢筋保护层 | 厚度 | 电磁感应 | 10 | 组 |  |  |  |
| 副厂房、安装厂 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 10 | 组 |  |  |  |
| 钢筋保护层 | 厚度 | 电磁感应 | 10 | 组 |  |  |  |
| 灌注桩 | 完整性 | 低应变 | 100 | 根 |  |  |  |
|  | 竖向承载力 | 高应变 | 5 | 根 |  |  |  |
|  | 单桩水平承载力 | 静载 | 5 | 根 |  |  |  |
| 防渗墙 | 完整性、强度 | 钻芯法 | 2 | 根 |  |  |  |
|  | 渗透系数 | 注水试验 | 2 | 孔 |  |  |  |
| 搅拌桩 | 完整性 强度 | 钻芯法 | 7 | 根 |  |  |  |
| 拦污栅 | 板材厚度 | 超声波法 | 3 | 扇 |  |  |  |
|  | 防腐涂层厚度 | 电涡流法 | 3 | 扇 |  |  |  |
| 清污机 | 性能检测 | 现场试验 | 1 | 台 |  |  |  |
| 拍门 | 焊缝质量 | UT | 3 | 扇 |  |  |  |
|  | 板材厚度 | 超声波法 | 3 | 扇 |  |  |  |
|  | 防腐涂层厚度 | 电涡流法 | 3 | 扇 |  |  |  |
| 检修闸门 | 焊缝质量 | UT | 2 | 扇 |  |  |  |
|  | 板材厚度 | 超声波法 | 2 | 扇 |  |  |  |
|  | 防腐涂层厚度 | 电涡流法 | 2 | 扇 |  |  |  |
| 泵组 | 振动、噪声 | 现场测试 | 3 | 台 |  |  |  |
| 电机 | 绝缘电阻、吸收比 | 现场测试 | 3 | 台 |  |  |  |
| 开关 | 绝缘电阻、直流电阻、动作特性 | 现场测试 | 3 | 套 |  |  |  |
| 接地 | 接地电阻 | 现场测试 | 1 | 套 |  |  |  |
| 渔塘泵站（2台） |  |  |  |  |  |  |  |
| 前池C30W4F50 砼扶壁式挡土墙 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 进水池底板C30W6F50 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 1 | 组 |  |  |  |
| 进水池闸墩C30W4F50 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 泵房底板 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 1 | 组 |  |  |  |
| 墩墙 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 胸墙 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 水泵梁 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 吊车梁 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 箱涵底板 | 混凝土抗压强度 | 钻芯法 | 1 | 组 |  |  |  |
| 边墙 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 1 | 组 |  |  |  |
| 钢筋保护层 | 厚度 | 电磁感应 | 10 | 组 |  |  |  |
| 副厂房、安装厂 | 混凝土抗压强度 | 回弹法 | 10 | 组 |  |  |  |
| 钢筋保护层 | 厚度 | 电磁感应 | 10 | 组 |  |  |  |
| 灌注桩 | 完整性 | 低应变 | 100 | 根 |  |  |  |
|  | 竖向承载力 | 高应变 | 4 | 根 |  |  |  |
|  | 单桩水平承载力 | 静载 | 4 | 根 |  |  |  |
| 防渗墙 | 完整性、强度 | 钻芯法 | 2 | 根 |  |  |  |
|  | 渗透系数 | 注水试验 | 2 | 孔 |  |  |  |
| 搅拌桩 | 完整性 强度 | 钻芯法 | 5 | 根 |  |  |  |
| 拦污栅 | 板材厚度 | 超声波法 | 2 | 扇 |  |  |  |
|  | 防腐涂层厚度 | 电涡流法 | 2 | 扇 |  |  |  |
| 清污机 | 性能检测 | 现场试验 | 1 | 台 |  |  |  |
| 拍门 | 焊缝质量 | UT | 2 | 扇 |  |  |  |
|  | 板材厚度 | 超声波法 | 2 | 扇 |  |  |  |
|  | 防腐涂层厚度 | 电涡流法 | 2 | 扇 |  |  |  |
| 检修闸门 | 焊缝质量 | UT | 2 | 扇 |  |  |  |
|  | 板材厚度 | 超声波法 | 2 | 扇 |  |  |  |
|  | 防腐涂层厚度 | 电涡流法 | 2 | 扇 |  |  |  |
| 泵组 | 振动、噪声 | 现场测试 | 2 | 台 |  |  |  |
| 电机 | 绝缘电阻、吸收比 | 现场测试 | 2 | 台 |  |  |  |
| 开关 | 绝缘电阻、直流电阻、动作特性 | 现场测试 | 2 | 套 |  |  |  |
| 接地 | 接地电阻 | 现场测试 | 1 | 套 |  |  |  |
| 鳌江标准堤修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 搅拌桩 | 完整性 强度 | 钻芯法 | 10 | 组 |  |  |  |
| 路面 | 抗压强度 | 钻芯法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 挡浪墙 | 抗压强度 | 回弹法 | 2 | 组 |  |  |  |
| 断面测量 | 高程宽度等 | 测量 | 2 | 个 |  |  |  |
| 原材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水泥 | 常规指标 | 现场取样 | 10 | 组 |  |  |  |
| 碎石 | 常规指标 | 现场取样 | 10 | 组 |  |  |  |
|  | 全指标 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |  |
| 砂 | 常规指标 | 现场取样 | 6 | 组 |  |  |  |
|  | 全指标 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |  |
| 外加剂 | 常规指标 | 现场取样 | 6 | 组 |  |  |  |
| 20kN/m 无纺土工布 | 抗拉强度、伸长率、撕破强力、顶破强度、等效孔径、垂直渗透系数 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |  |
| 粉煤灰 | 常规指标 | 现场取样 | 6 | 组 |  |  |  |
| 钢筋原材料 | 常规指标 | 现场取样 | 20 | 组 |  |  |  |
| 钢筋焊接 | 常规指标 | 现场取样 | 20 | 组 |  |  |  |
| 止水铜片 | 常规指标 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |  |
| 塑料板桩 | 常规指标 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |  |
| 泡沫板 | 常规指标 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |  |
| 拌合水 | 常规指标 | 现场取样 | 3 | 组 |  |  |  |
| 块石 | 抗压强度 软化系数 | 现场取样 | 2 | 组 |  |  |  |
| 中间产品 |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土试件 | 抗渗 | 现场取样 | 5 | 组 |  |  |  |
|  | 抗冻 | 现场取样 | 5 | 组 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日  期：

2.6 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料

中小企业声明函（工程、服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标供应商提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标供应商提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68号）的规定，本公司为        。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写、递交】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：

日期：    年  月  日

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监〔2012〕11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1“商务技术文件”封面

鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________ _________________

供应商地址：_______________________________________ ______

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________

日期：______________________________________________________

### 3.2 供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |

### 3.3 供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，我单位（联合体）满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位（联合体）承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位（联合体）承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位（联合体）承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 5.我单位承诺，我单位（联合体）及其拟派项目负责人自2022年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录（以在中国裁判文书网查询的结果为准）。 本公司（联合体）所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司（联合体）愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

### 3.4 投标函

投  标  函

平阳县水利发展投资有限公司 ：

（供应商全称）授权         （授权代表名称）       （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（项目编号：     ）招标的有关活动，为此：我方对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

▲不提供本函做无效投标处理。

### 3.5 法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县水利发展投资有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的        （招标项目名称）   （项目编号：     ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

### 3.6 投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

注：联合体投标的，联合体各方均须提供，但可由牵头人统一盖章（签章）。

### 3.7 商务、技术响应表

商 务 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件要求 | 投标文件 响应情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：不填写此表，视为全部响应招标文件。

技 术 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：不填写此表，视为全部响应招标文件。

### 3.8 供应商实力展示（如有）

按评标办法资信评分要求附相关证明材料。

### 3.9 供应商类似业绩证明（如有）

类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 签约日期 | 项目总投资 | 合同金额 | 合同内容 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按评审细则要求提供，附在商务技术响应文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 3.10 针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 职称 | 执业（注册、职业）资格 | 拟任岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 造价负责人 |  |

注： 1、本表人员有相关证书的应随表提交相关证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

供应商盖章：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

### 3.11 项目实施方案

项目实施方案

（由供应商根据招标文件项目概况及采购内容要求自行编写，详尽、完整、易于理解，格式自拟）

### 3.12 供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

### 3.13 质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）：

本公司           （供应商）对            （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为         （项目名称）项目的中标供应商，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标供应商合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

# 第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评标委员会集体讨论后投票决定排序。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

## 评标细则

一、商务报价评分 15分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价作为评标基准价，得满分15分。商务报价评分结算公式为：商务报价得分=(评标基准价／投标报价)×15%×100；

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内通过乐采云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能在规定时间内合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应当将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算（最高限价），该供应商投标按无效投标处理。

二、资信技术综合评分85分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人实力 | 投标人【联合体投标的，仅指牵头人】自2020年1月1日以来承担过（全过程工程咨询或项目管理或监理）的水利工程获得过国家级（部级）优质工程奖的每一个得2分，最高得4分；获得省级优质工程奖的每一个得1分，最高得2分。此项最高得4分。 注1：提供获奖证书（或获奖证明文件）及合同复印件并加盖公章，时间以获奖证书或获奖证明文件上注明的日期为准。 注2：国家级（部级）优质工程奖包括中国土木工程学会和北京詹天佑土木工程科学技术发展基金会颁发“中国土木工程詹天佑奖”、中国建筑业协会颁发“中国建设工程鲁班奖、中国水利工程协会颁发“中国水利工程优质(大禹)奖”；省级优质工程奖包括钱江杯等各省的省级奖项。 | 0-4分 |
|  |  | 投标人【联合体投标的，指牵头人】具有水利建设市场主体信用评价咨询类或监理类，为 AAA 得 1 分，AA 得0.5 分，其余不得分。 投标人【联合体投标的，指承担质量检测工作的成员】具有水利建设市场主体信用评价质量检测类，为 AAA 得 1 分，AA 得0.5 分，其余不得分。 注：提供有效期内全国水利建设市场信用信息平台页面截图打印件或证书复印件。 | 0-2分 |
| 0-3 |  | 投标人【联合体投标的，联合体成员均可】具有编制并发布实施水利水电工程施工安全行业标准（或规范规程）的，得2分；具有编制并发布实施水利水电工程施工安全国家标准（或规范规程）的，得4分，此项最高得4分。 注：提供行业主管部门官网查询打印件和规范或标准封面及扉页等关键页复印件并加盖公章，否则不得分。 | 0-4分 |
| 2 | 投标人业绩 | 投标人【联合体投标的，仅指牵头人】自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，单独或以联合体牵头人身份完成过水利工程全过程咨询业绩，该全过程咨询业绩的工作内容至少包含①综合性咨询（或项目管理）、②质量检测、③安全监测、④施工全过程造价咨询（全过程造价控制或跟踪审价）的，每个业绩得2分，此项最高得4分。 注：1）业绩证明材料包括：①中标通知书；②合同（联合体投标的须附联合体协议书）；③项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量评定报告，上述三项缺一不可。2）若提供的业绩证明材料无法体现项目规模或特征，应提供初步设计批复。3）投标文件中提供相关复印件，并加盖投标人公章。 | 0-4分 |
| 3 | 项目负责人业绩 | 1）满足资格条件外，另具有注册在投标人单位的水利水电工程专业一级建造师注册证书或水利部监理工程师注册证书（注册专业：水利工程施工监理）或一级造价工程师（水利工程）注册证书或咨询工程师（投资）（水利水电专业）登记证书或注册土木工程师（水利水电工程）资格证书的其中一项的，得1分，此项最高得1分。 2）项目负责人自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，以项目负责人或技术负责人身份完成过水利工程全过程咨询业绩，该全过程咨询业绩的工作内容至少包含①综合性咨询（或项目管理）、②质量检测、③安全监测、④施工全过程造价咨询（全过程造价控制或跟踪审价）的，得2分，此项最高得2分。 注：1）业绩证明材料包括：①中标通知书；②合同；③项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣） 工质量评定报告，上述三项缺一不可。2）若提供的业绩证明材料无法体现项目规模或特征，应提供初步设计批复。3）投标文件中提供相关复印件，并加盖投标人公章。 | 0-3分 |
| 4 | 造价负责人 | 满足资格条件外，另具有： 1）具有一级造价工程师（土木建筑专业）注册证书得1分； 2）具有一级造价工程师（交通运输专业）注册证书得1分； 3）具有咨询工程师（投资）职业资格，且登记证书（水利水电专业）得1分； 注：需提供注册证书复印件，并须提供其在投标单位近3个月的社保证明，未提供不得分。 | 0-3分 |
| 5 | 安全监测负责人 | 满足资格条件外，另具有： 1）具有注册土木工程师(岩土)资格证书得1分； 2）具有注册土木工程师（水工结构）证书1分； 注：需提供职称证书、资格或注册证书复印件，并须提供其在投标单位近3个月的社保证明，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 6 | 质量检测人员 | 满足资格条件外，另具有：拟派项目组成员中（不含项目负责人）具有水利相关专业高级工程师及以上职称且同时具有岩土工程类、混凝土工程类、金属结构类、量测类、机械电气类中3个及以上专业水利工程质量检测员资格证书的，1人得1分，最高得2分。 注：需提供职称证书、资格证书复印件，并须提供其在投标单位近3个月内任意1个月的个人社保证明，未提供不得分。 | 0-2分 |
| 7 | 针对本项目提出的详细项目技术方案 | 1、根据投标人服务大纲总体设想清晰，主要任务与目标明确，项目组组织结构（含人员进场计划）和管理制度：健全、合理、有保障等，由评审专家进行综合打分。完全满足服务要求的得6.1-9分；基本满足服务要求的得3.1-6分；部分满足服务要求的得0-3分，未提供的不得分。 | 0-9分 |
|  |  | 2、根据投标人重难点分析及合理化建议：切合本项目的实际，重难点分析到位，建议合理可行等，由评审专家进行综合打分。完全满足要求的得6.1-9分；基本满足要求的得3.1-6分；部分满足要求的得0-3分，未提供的不得分。 | 0-9分 |
|  |  | 3、根据投标人综合性咨询服务方案合理、内容详实，流程清晰；对各参建单位和各专业的监督、管理、协调、联络方法科学、合理、可操作性强；安全生产管理咨询服务方案的科学、合理、可操作性强等，由评审专家进行综合打分。完全满足服务要求的得6.1-9分；基本满足要求的得3.1-6分；部分满足服务要求的得0-3分，未提供的不得分。 | 0-9分 |
|  |  | 4、根据投标人施工阶段全过程造价咨询方案合理可行，可操作性强等情况，由评审专家进行综合打分。完全满足服务要求的得6.1-9分；基本满足要求的得3.1-6分；部分满足服务要求的得0-3分，未提供的不得分。 | 0-9分 |
|  |  | 5、根据投标人工程监测、检测的措施及方法合理可行性，由评审专家进行综合打分。完全满足服务要求的得6.1-9分；基本满足要求的得3.1-6分；部分满足服务要求的得0-3分，未提供的不得分。 | 0-9分 |
|  |  | 6、根据投标人验收服务（包括分部、单位、完工、阶段、环保、档案、竣工验收技术服务）的措施及方法，由评审专家进行综合打分。完全满足服务要求的得6.1-8分；基本满足要求的得3.1-6分；部分满足服务要求的得0-3分，未提供的不得分。 | 0-8分 |
| 8 | 项目管理信息化演示 | 本项目要求对信息化管理、智慧化管理、BIM应用等提供技术服务，由投标人对各项功能进行视频演示（视频时长10分钟以内）。演示内容完全满足采购需求，逻辑合理、表述清晰、有针对性的得6.1-8分；基本满足要求的得3.1-6分；部分满足服务要求的得0-3分，未提供的不得分。 | 0-8分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=资信技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

3、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

国企采购活动现场确认声明书

浙江恒杰工程管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期）全过程工程咨询服务（项目编号：    ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：3275168448@qq.com

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。