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招标公告
平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程全过程工程咨询服务招标公告
招标条件

本招标项目平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程全过程工程咨询服务已由平阳县发展和改革局以平发改投资[2022]35号批准建设，项目业主为平阳县横阳市政园林建设有限公司，建设资金来源自筹，项目出资比例为100%，招标人为平阳县横阳市政园林建设有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：本项目总用地面积303419平方米，其中新建道路有临区街、万兴路、惠工路、前宕路、园区中路、振兴路、浃尾路7条路129387平方米，共5.6km；改建道路有鸣山路、环城西路、吉祥路、解放北路、联东北路5条路153146平方米，共5.1km；新建桥涵四座3451平方米，改建桥梁四座5735平方米，地下停车库3798平方米，公共厕所80平方米，设备用房及其他263平方米，绿地更新7559平方米。主要建设内容包含市政道路工程、交通安全设施工程、给排水工程、照明工程、桥涵工程、地下停车场工程、景观绿化工程、管线工程等。
总投资约56920.43万元，工程费用34740.21万元。
服务期：签订合同之日起至工程竣工验收合格、备案、办理结算完成及缺陷责任期满（本工程计划工期800日历天（其中设计工期30日历天（不含报批时间），施工770日历天））。

2.2招标范围：包括项目建设管理、工程监理、造价咨询服务。

（1）项目建设管理：对本项目进行投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。
（2）工程监理：本项目施工建设内容（不含电力工程）的监理工作，包括施工及保修阶段的监理；全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；以及施工准备阶段、竣工结算阶段、缺陷责任期等全过程监理服务。

（3）造价咨询服务：本项目全过程工程造价控制服务，包括（但不限于）制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，编制工程量清单及招标控制价，负责工程量及进度款计量、签证和审核，施工合同范围内的材料和设备的询价、核价，为业主提供有关法律、法规的咨询意见，协助业主审核设计变更、现场签证及索赔管理，向业主提供造价控制动态分析报告，提供核价建议，工程造价动态管理，审核施工过程结算及汇总竣工结算，配合完成竣工结算的第三方审计工作，工程技术经济指标分析等施工阶段的全过程工程造价服务。
3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备住建部颁发的工程监理综合资质或市政公用工程专业监理甲级；

3.2投标人拟派项目负责人须具有：具备国家注册监理工程师（市政公用工程专业）或国家注册一级造价工程师（2018年7月前取得国家注册造价工程师的，不限等级）；
拟派项目总监理工程师：具备注册在投标人单位的国家注册监理工程师证书，注册专业为市政公用工程，且在投标截止日没有在其他在建合同工程中担任总监理工程师。

拟派造价咨询负责人：具备国家注册一级造价工程师资格（2018年7月前取得国家注册造价工程师的不限等级）。

3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4其他要求：（1）浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案网页（显示已备案截图）；（2）拟派项目负责人、项目总监、造价咨询负责人在本项目中均不可以兼任，且须提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明。
4. 招标文件的获取  

4.1凡有意参加投标者，请于2022年07月05日至2022年07月27日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标人网上信息录入：

5.1有效录入时间于2022年07月05日至2022年07月27日上午9时30分。

5.2录入方式：网上信息录入。（在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行录入。)

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年07月27日上午9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8. 其他说明

8.1 凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式

	招标人：平阳县横阳市政园林建设有限公司
	招标代理机构：浙江华泰工程项目管理有限公司

	地  址：平阳县昆阳镇
	地  址：平阳县昆阳镇水塔村鹭鸶湾安置房10幢二单元211室

	联系人：纪先生
	联系人：陈先生

	电  话：0577-63882668
	电话：0577-63766166/13566205195


                                          2022年07月04日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	项目名称
	平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程全过程工程咨询服务

	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	1.2.1
	资金来源
	详见招标公告

	1.2.2
	出资比例
	详见招标公告

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	服务期
	详见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

	1.4.1
	投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉
	（1）资质要求：详见招标公告。

（2）项目负责人资格要求：详见招标公告。

（3）其他主要人员要求：①项目总监理工程师、造价咨询负责人要求见招标公告。②除上述人员外，其他人员可在中标后按招标文件发包人要求配备。
（4）其他要求：（1）浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案网页截图；（2）注：项目负责人、项目总监、造价咨询负责人在本项目中均不可以兼任，且须提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明。

	1.4.2 
	是否接受联合体投标
	不接受

	1.4.3
	资格审查方式
	资格后审

	1.9.1 
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘

	1.10.1 
	投标预备会
	不召开

	1.11 
	分包
	不允许

	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见招标公告

详见招标公告



	2.1
	构成招标文件的其他材料
	见资料附件

	3.2.3
	最高投标限价
	（1）本项目的咨询服务费最高投标限价为595万元。

（2）投标人的咨询服务费（投标报价）应当是在本项目服务期内，按照规定的范围所提供全部服务所需要的费用。投标单位根据自身实力结合现场情况及其他因素自行考虑报价，凡超出限价范围的投标将以无效标处理。咨询服务费（投标报价）实行一次性包干，今后不再调整。

（3）各投标人在投标时应充分考虑本工程各种原因使施工工期延长的风险，后如果施工期延长，咨询服务费（投标报价）不予增加。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1 
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：☑要求 

1、投标保证金的金额：10万元.

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函。 

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年07月27日09时30分；保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年07月  26日17：00。
详见本章附件投标保证金注意事项

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

	3.4.4
	其他将不予退还投标保证金的情形
	1.经查实，投标人在本工程投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

2.拟派项目总监理工程师在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。

3、近三年内有骗取中标的情形。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指:

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行电子保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险电子保函形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保电子保函形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.4.5
	不予退还的投标保证金转交方式
	如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行：宁波银行股份有限公司温州平阳昆阳小微企业专营支行，户名：平阳县横阳市政园林建设有限公司，账号：76110122000009903）

	3.5 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标单位应将投标文件妥为密封，并在相应位置加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。

	3.6.4
	投标文件份数
	商务标：正本1份、副本6份；

技术标：正本1份、副本6份；
资格审查(含资信) ：正本1份、副本6份；

定标资料：正本1份、副本6份；

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印）

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：平阳县横阳市政园林建设有限公司，

         （项目名称）投标文件

在____年____月___日___时___分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2022年07月27日上午9时30分

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	4.2.3
	投标文件退还
	投标文件不退还。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022年07月27日上午9时30分         

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数

评标专家确定方式：按规定组建

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：5名。

	6.3.3
	是否授权评标委员会确定中标人
	☑否，采用评定分离方式由定标委员会确定中标人 。

	7.1
	定标委员会的组建
	定标委员会构成：7人。
定标成员确定方式：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建。

	7.2
	定标办法
	详见第三章“定标办法”

	7.3
	定标委员会推荐中标人的人数
	推荐的中标人数：1名。

	8.1
	中标人公示媒介及期限
	公示媒介：平阳县政府门户网站公共资源交易网

公示期限：3日。如遇国家法定休假日，顺延至法定休假日后第一个工作日。

	8.3.1
	履约担保
	履约担保的金额：合同总价的2%。

履约担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	9.1
	重新招标其他情形
	1、招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

2、评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的；

3.中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标；

4.法律法规规定的其他情形。

	9.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10.6.2
	投诉受理的具体部门及电话
	平阳县公共资源交易管理委员会办公室

电话：0577-58123823

	11
	需要补充的其他内容

	注

意

事

项
	投标人提出问题的截止时间
	2022年07月16日

	
	招标人书面澄清的时间
	2022年07月20日开始提供下载

	
	企业信息录入有效时间
	2022年07月05日至2022年07月27日上午9时30分

	
	在建合同工程的认定及变更证明
	一、对项目总监理工程师“有在建合同工程”的认定标准拟派总监理工程师在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任总监理工程师的情形为“有在建合同工程”。

（一）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

（二）在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。

（三）在建项目的项目总监理工程师认定标准：

1.合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目总监理工程师为准；合同协议书已经签订的，以合同协议书中明确的项目总监理工程师为准。

2.在建项目的总监理工程师发生更换的，应具备项目业主同意更换的证明，原总监理工程师有备案主管部门的，应同时具备备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。

	
	投标文件的澄清、质询
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。

	
	招标代理服务费
	中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本项目招标代理服务费34800元，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布

	
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。有效身份证明详见第二章4.2.5款。


投标人须知
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目相应的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人要求：见投标人须知前附表；

（3）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；
（4）其他要求：见投标人须知前附表

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（12）财产被接管或冻结的；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在最近三年内有骗取中标（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）； 

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（17）“信用中国”“信用浙江”列入严重违法失信企业名单的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：①上述第（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）、（17）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

②查到投标人有上述第（13）项规定，则没收投标保证金并接受行政主管部门的行政处罚。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

不允许

1.12 偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.12.2投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求
（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易中心备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易中心备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由商务标、技术标、资格审查（含资信）及定标资料四部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。

3.1.2法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。

3.1.3商务标（格式见附件），内容包括
（1）投标函

（2）投标函附表

（3）报酬清单
3.1.4技术标（明标）
技术标不超过200页（不包括封面、封底、目录、附图表，超过部分评标委员会将不对超出部分进行评审），每页印上页码（注：单面打印的一张为1页，双面打印的1张为2页）。技术标应包括但不局限于以下内容：
项目全过程工程咨询总体服务方案

（2）项目建设管理方案
（3）监理大纲

（4）造价咨询服务具体实施方案
（5）针对本工程合理化建议
3.1.5资格审查(含资信)

3.1.5.1资格审查（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；

（2）投标人一般情况，投标项目主要负责人（项目负责人、项目总监理工程师、造价咨询负责人）基本情况表，项目部人员配备情况，拟派项目总监理工程师在投标截日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书；

（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；
3）项目主要负责人（项目负责人、项目总监理工程师、造价咨询负责人）相应注册执业资格证和社保证明；
4）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。若投标保证金以电子保函形式的投标单位无需提供。

5）浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。

3.1.5.2资信评审部分所涉及的材料复印件加盖公章
3.1.6定标资料包括（相关表格及证明材料按要求加盖投标人公章）：

（1）投标人定标资料汇总表；

（2）投标人近一年在工程所在地税收缴纳凭证（投标人应提交近12个月工程所在地《税收完税证明》；

（3）投标人资质证书；

（4）投标人（或项目负责人）近5年在工程所在地类似业绩（投标人应提交近5年企业（或项目负责人）在工程所在地内同类项目业绩的合同及中标通知书作为证明文件）；

（5）投标人近5年所获荣誉（投标人应提交5年间企业获各级政府或行业主管部门或行业协会颁发的荣誉证书作为证明文件；

（6）投标人认为有必要提供的其他材料
人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料（或主管部门官网文件截图），否则评标委员会有权按否决其投标处理。
注：

1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力；
2、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供社保在保证明；

3、社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。若拟派人员已退休，无法提供社保在保证明的，可同时提供退休证明及返聘合同代替社保在保证明，用人单位应与投标人一致。
3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报酬清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形；

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行：宁波银行股份有限公司温州平阳昆阳小微企业专营支行，户名：平阳县横阳市政园林建设有限公司，账号：76110122000009903）

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本项目不接受备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，相应位置加盖单位公章并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1商务标正本、副本统一密封；技术标正本、副本统一密封；资格审查（含资信）正本、副本统一密封；定标资料正本、副本统一密封。（若某一投标文件，1个密封袋（箱）无法完全密封，可分多个密封袋（箱）密封）。投标人应在密封袋（箱）上清楚地分别标明“商务标”、“资格审查（含资信）”、“技术标”、“定标资料”字样，并加贴封条（自制）；封袋（箱）、封条（自制）上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。
4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。
法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；
4.3投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：本项目先开资格审查(含资信)标，再开技术标，最后开商务标。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格审查(含资信)标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封。交由评标委员会评审，评审后宣布资信得分。

（5）检查技术标的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众拆封。交由评标委员会评审，评审后宣布技术标得分；

（6）检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3是否授权评标委员会确定中标人：详见投标人须知前附表
7.定标

7.1 定标委员会
7.1.1招标人按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定负责组建定标委员会，成员人数详见前附表。定标委员会成员名单在定标会议结束前应当保密。

7.2 定标原则

   定标活动遵循“优中选低，低中选优”的原则

7.3 定标

7.3.1定标委员会按照第三章“定标办法”规定的方法、定标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“定标办法”没有规定的方法、定标因素和标准，不作为定标依据。

7.3.2定标完成后，定标委员会应当向招标人提交书面定标报告和中标人名单。定标委员会推荐中标人的人数见投标人须知前附表。
8. 合同授予

8.1 中标人公示媒介及期限

中标人公示媒介及期限见投标人须知前附表

8.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.3 履约担保

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。9. 重新招标和不再招标
9.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。

9.2 不再招标

见须知前附表。

10. 纪律和监督

10.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 对定标委员会成员的纪律要求

定标委员会成员不得与任何中标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触,不得收受中标候选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处,不得向其他成员征询其确定中标人的意向。不得使用第三章“定标办法”没有规定的定标因素和标准进行定标。

10.6 异议和投诉
10.6.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

10.6.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标、评标结果和定标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12、附件：投标保证金注意事项
附件：投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

（3）如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

（5）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052 ；

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946 ；

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866；

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862 ；

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518”

第三章 评标办法及定标办法

一、评标办法
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	商务标、资格审查


	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本项目的最高限价，否则按否决其投标处理。

	
	投标服务期
	不得超过本项目的招标服务期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件按招标文件要求在相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）从高到低取排名前5名的为中标候选人（仅取5名，综合得分相同时以资信得分高者优先；资信得分也相同时，以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定）。
2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）资格审查；
（3）资信评审；

（4）技术标评审；

（5）商务标评审；

（6）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标办法对投标文件进行排序；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2.2 投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；
3. 评审标准

3.1投标人的资格审查、资信评审

3.1.1资格审查：投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1）按招标公告规定网上录入的；

2）投标人按招标文件的要求提交投标保证金的；投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。若投标保证金以电子保函形式的投标单位无需提供。

3）资格部分响应招标文件实质性要求，按招标文件要求签字或盖章的；

4)投标人的法人资格有效，并提供相关证书；

5)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；

提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

项目主要负责人（项目负责人、项目总监理工程师、造价咨询负责人）相应注册执业资格证书等符合资格要求，并提供相关证书及社保证明；

浙江省外投标人持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案网页（显示已备案截图）；

注：

1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。
2、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供社保在保证明

3、社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。若拟派人员已退休，无法提供社保在保证明的，可同时提供退休证明及返聘合同代替社保在保证明，用人单位应与投标人一致。
3.1.2资信评审（满分4分）

评标委员会对照综合评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。
	序号
	评审内容
	评分细则
	分值

	1
	企业综合实力
	2017年1月1日至今投标人获得过省级或以上优秀监理企业的得1分，没有不得分。

证明材料应同时提供：①荣誉证书或文件或相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件，②监理协会在全国社会组织信用信息公示平台查询结果；时间以上述获奖文件颁发时间为准。

注：颁奖单位应为政府部门或在民政部门正式注册（或登记管理）的省级及以上监理协会。
	1

	2
	企业业绩
	2017年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人完成过项目工程费3亿元及以上的全过程工程咨询项目（内容必须包含工程监理、工程造价咨询）的得1分。

业绩证明材料应同时提供：①中标通知书、②合同、③工程验收证明材料：工程竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工验收意见表或竣工验收证书或建设行政主管部出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明。

注：业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门盖章的证明材料。
	1

	3
	企业获奖
	2017年1月1日至今（以获奖证书或获奖文件颁发时间为准），投标人完成过市政公用工程监理项目（或市政公用工程全过程工程咨询项目（内容必须包含工程监理））所对应的工程获得过省级及以上优质工程奖的得1分，没有不得分。（省级及以上优质工程奖附后，未列明的奖项不予认可）

证明材料应同时提供：①合同、②荣誉证书或文件或相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件；以上证明材料须加盖公章，缺一不可，时间以上述获奖文件颁发时间为准。

注：项目的特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门盖章的证明材料。
	1

	4
	人员配置情况
	除项目负责人、总监理工程师、造价咨询负责人外，拟派人员中增加1名国家注册安全工程师（专业（或注册）类别为建筑施工安全）的得1分。

提供人员证书和由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明
	1

	附件：省级及以上优质工程奖
序号

地区

优质工程奖

序号

地区

优质工程奖

1

北京

长城杯

17

河南

中州杯

2

上海

白玉兰奖

18

江苏

扬子杯

3

天津

海河杯

19

安徽

黄山杯

4

重庆

巴渝杯

20

浙江

钱江杯

5

黑龙江

龙江杯

21

江西

杜鹃花杯

6

吉林

长白山杯

22

湖北

楚天杯

7

辽宁

世纪杯

23

湖南

芙蓉奖

8

内蒙古

草原杯

24

四川

天府杯

9

山西

汾水杯

25

贵州

黄果树杯

10

山东

泰山杯

26

福建

闽江杯

11

陕西

长安杯

27

广东

金匠奖

12

宁夏

西夏杯

28

广西

广西优质工程奖

13

青海

江河源杯

29

云南

云南省优质工程奖

14

新疆

天山奖

30

海南

绿岛杯

15

西藏

雪莲杯

31

甘肃

飞天杯

16

河北

安济杯

32

鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖




注：资信评审所需提供的证明材料，投标人均应加盖公章，否则评标委员会有权不予认可。   

3.2技术标评审（分值26分）

3.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术标评审。 技术标根据技术标评分细则分档评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容打分的合计得分去除一个最高得分和一个最低得分的算术平均值为各投标人最终技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。 

3.2.2技术标评审完毕，公布技术标最终得分。技术标不超过200页（不包括封面、封底、目录、附图表，超过部分评标委员会将不对超出部分进行评审），每页印上页码。（注：单面打印的一张为1页，双面打印的1张为2页）

技术标评分细则如下：

	评分标准说明
	分值
	档次

	
	
	优秀
	良好
	一般

	1.项目全过程工程咨询总体服务方案
	5
	5-3.5
	3.5-2
	2-0.5

	2.项目建设管理方案
	5
	5-3.5
	3.5-2
	2-0.5

	3.监理大纲
	（1）进度、投资目标控制监理措施，合同和信息管理措施、组织协调及措施
	2
	2-1.4
	1.4-0.8
	0.8-0.2

	
	（2）质量管理、现场安全生产、环保监理措施
	2
	2-1.4
	1.4-0.8
	0.8-0.2

	
	（3）本工程监理的难点重点采取的监理措施
	2
	2-1.4
	1.4-0.8
	0.8-0.2

	
	（4）在监理服务期的具体保密措施、廉政措施，监理人员安排
	2
	2-1.4
	1.4-0.8
	0.8-0.2

	4.造价咨询服务具体实施方案
	5
	5-3.5
	3.5-2
	2-0.5

	5.针对本工程合理化建议
	3
	3-2.1
	2.1-1.2
	1.2-0.3


注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。若投标人未提供评分细则某项内容，则该缺项内容记0分。

2、根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。

3.3 商务标评分（满分70分）

3.3.1 商务标的符合性审查
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对商务标的进行符合性审查。商务标的如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为商务标符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分、评标基准价计算及后续评审。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。（投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。）
1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的服务期不满足招标文件规定期限；

5）投标报价大于相应最高投标限价，本项目的最高投标限价为595万元；

6）投标报价存在计算错误；

7）投标函附表与资格审查中载明的负责人不一致；
8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
3.3.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标,不进入后续评审。

3.3.3评标基准价的确定：

评标基准价=A×50% + B×（1-1%×X-0.1%×Y）×50%

通过商务标符合性审查的投标人数量≥5家时，通过商务标符合性审查的投标人的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平值作为A值；通过商务标符合性审查的投标人数量＜5家时，通过商务标符合性审查的投标人的投标报价的算术平均值作为A值。

本项目的咨询服务费最高投标限价作为B值。

X、Y为调整系数，X值在商务标开标会议上从“1、2、3、4、5”五个数字中随机抽取，以抽中值为准；Y值在商务标开标会议上从0～9十个整数数字中随机抽取，以抽中值为准。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。
3.3.4评标价的偏差率计算公式 

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价；

计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。 

3.3.5计算公式（0~70分）

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

 2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

 其中；E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.5，E2=0.5,E=70报价得分保留小数点后 2 位，第3位四舍五入。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会对通过资格评审、资信评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为资信得分+技术得分+商务得分）从高到低排序，推荐排名前5名为中标候选人（仅取5名）。

若综合得分相同时以资信得分高者优先，资信得分也相同时，以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5串标认定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

二、定标方法

（一）定标时间：在评标结束后一个工作日内进行定标。

（二）定标地点：平阳县公共资源交易中心

（三）定标委员会构成：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建，定标委员会成员的组成详见第二章投标人须知第7.1.1项。
（四）定标委员会人数：7人

（五）定标程序：

1.定标会议由招标人主持，介绍定标会议的各个议程；

2.招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对候选人进行考察、质询的，则须介绍所有候选人的考察、质询情况；

3.查询候选人的投标文件；

4.根据实际情况，可在定标现场对候选人进行（电话）询问；

5.讨论评估各候选人承接项目能力；

6.采用推荐的定标办法确定中标人；

7.出具定标报告。

（六）定标方法：
1.票决定标法：定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则上确定1名中标人，若出现两家及以上的中标候选人得票最高且票数相同时，定标委员会应进行下一轮的投票，直至确定1名中标人。投票时，定标委员会成员应采用记名方式并注明投票理由，按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权。

2..定标委员会应按“竞争和择优”、“优中选低、低中选优”以及扶持中小企业发展的原则确定中标人。
（七）择优要素
1.定标委员会在择优时可参考以下要素进行：
（1）近一年在工程所在地所交税收，企业产值，财政贡献度；
（2）投标价格；
（3）企业资质对应定标项目的等级；
（4）信用等级；
（5）工程所在地类似业绩(企业或项目负责人）；
（6）企业所获荣誉（各级政府或行业主管部门）；
（7）对企业及项目班组（团队）的认可度，有关本地化服务等。
2.定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考以下等要素进行：
（1）有无串通投标、围标、以行贿等不正当手段谋取中标行为；
（2）有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；
（3）投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无行贿犯罪记录；
（4）投标人在招标人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；
（5）投标人在平阳县其他项目存在恶意拖欠民工工资，引发民工集体上访且造成一定负面影响的。
3.在同等条件下，择优的相对标准可以参考以下几个方面：
（1）本地化服务能力强的企业优于本地化服务能力弱的企业；
（2）资质信誉高的企业优于资质信誉低的企业；
（3）项目负责人业绩、技术优秀的企业优于项目负责人业绩相对简单、难度较小的企业；
（4）履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；
（5）无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；
（6）已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业；
（7）在入围单位中相对符合择优要素条件的，优先考虑报价最低的投标企业；
（八）除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，招标人或定标委员会对拟推荐的中标人、其法定代表人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标人资格。
（九）评标、定标结果公示：
定标结束后，招标人应当在规定的时间内同时将评标结果和定标结果在当地公共资源交易网上公示，公示期不得少于3日。中标人公示应当载明中标人的名称、投标价格、质量、工期、资格条件、业绩、项目负责人、定标时间、定标理由、提出异议和投诉的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。
（十）异议与投诉
投标人或者其他利害关系人对评标结果、定标结果有异议的，应当在公示期间提出。对定标结果异议和投诉的提出和处理，适用有关法律法规。
公示的中标人存在以下情形之一的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标：
（一）因异议、投诉查实被取消中标资格的；
（二）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的；
（三）不按照招标文件要求提交履约担保的；
（四）被查实存在影响中标结果的违法行为。

  第四章 合同条款及格式
第一部分 合同协议书
委托人（全称）：                                                

咨询人（全称）：                                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程全过程工程咨询服务及有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：平阳县昆阳镇智慧产业园区配套设施综合提升工程全过程工程咨询服务
项目地点：按招标文件内容填写                           
建设内容：按招标文件内容填写                           
建设规模：按招标文件内容填写                          
投资估算金额：以批复的投资估算为准                    
资金来源：按招标文件内容填写                         
项目周期：按招标文件内容填写                          
二、服务范围

咨询人向委托人提供的全过程工程咨询服务范围为：

（1）建设项目管理
（2）工程监理

（3）造价咨询服务

（4）其他：招标文件以及咨询人投标文件承诺的其他服务内容。
具体的服务内容和要求等详见附件1［附件1  服务范围］。

三、委托人代表与项目负责人
委托人代表：                                                     。

咨询项目总负责人（项目负责人）：                                  。

单项1咨询负责人（总监理工程师）：                                。

单项2咨询负责人（造价咨询负责人）：                                。

四、服务费用

本项目全过程工程咨询服务费用签约价为：人民币（大写）       （¥       元）。

具体的服务费用计取和支付方式详见附件2［附件2 服务费用和支付］。

五、服务期限

服务期限计划自签订合同之日起至工程竣工验收合格、备案、办理结算完成及缺陷责任期满止。

具体的服务期限和服务进度计划详见专用合同条件及附件3［附件3 进度计划］。

六、合同文件的组成

组成本合同的合同文件包括：

（1）本协议书；

（2）中标通知书（如有）；

（3）投标函及其附录（如有）；

（4）专用合同条件及其附件；

（5）通用合同条件；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

七、双方承诺

1.咨询人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程工程咨询服务。

2.委托人向咨询人承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。

八、词语含义

合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。

九、合同订立和生效

合同订立时间：_________年_____月_____日

合同订立地点：_________________________

本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，咨询人执____份。

本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方加盖公章、法定代表人或其委托代理人签字，且咨询人提交符合要求的履约担保后生效。

委托人：（公章）                          咨询人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）        法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                    账号：

第二部分  通用合同条件

第1条  一般规定

1.1定义和解释

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1合同：是指委托人和咨询人就咨询服务约定双方权利义务的，根据法律规定和双方约定具有约束力的文件，由合同协议书第六条［六、合同文件的组成］所列的文件构成。

1.1.2合同协议书：是指组成合同的，由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的文件。

1.1.3工程合同：是指委托人为实现本项目而与实施永久工程和临时工程的相关承包商、供应商、其他咨询方签订的工程、货物及服务合同。

1.1.4合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。

1.1.5委托人：是指与咨询人签订合同协议书的，合同中接受咨询服务的一方，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.6委托人代表：是指由委托人根据合同约定任命的，在委托人授权范围内代表委托人履行合同的代表。

1.1.7咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，合同中提供咨询服务的一方，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。

1.1.8咨询项目总负责人：是指由咨询人根据合同约定任命的，在咨询人授权范围内代表咨询人负责合同履行，主持全过程工程咨询服务工作的负责人。

1.1.9单项咨询负责人：是指由咨询人根据合同约定任命的，在咨询人授权范围内代表咨询人负责合同履行，主持相应单项咨询服务工作的负责人。

1.1.10项目：是指合同协议书中所指的，双方约定由咨询人提供咨询服务的工程项目。

1.1.11全过程工程咨询服务：在组成本合同的全部文件中也可简称为咨询服务，是指咨询人接受委托人的委托，并在合同协议书和附件1［附件1  服务范围］中明确的，在项目投资决策阶段、工程建设阶段和运营维护阶段，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，采用多种服务方式组合，为委托人提供阶段性或整体解决方案的综合性智力服务活动。

1.1.12服务成果：是指附件1［附件1  服务范围］所列的，由咨询人为履行咨询服务按照合同约定向委托人提供的有形和无形的服务成果，包括但不限于阶段性和最终的研究、调查、模型、图纸、报告、说明、技术规定和其他类似的电子或实物文件，并应当采用合同中双方约定的载体和形式。

1.1.13服务变更：是指根据第7条［第7条 变更和服务费用调整］构成服务变更的，对于咨询服务的任何更改。

1.1.14服务费用签约价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.15服务费用：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.16服务开支：是指咨询人为履行合同所发生的，向第三方支付的合理开支，包括但不限于咨询人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等。

1.1.17天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24：00时。

1.1.18基准日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。

1.1.19服务开始日期：是指合同协议书中约定的，咨询人应开始本合同下咨询服务工作的绝对日期或相对日期。

1.1.20服务完成日期：是指合同协议书中约定的，咨询人完成咨询服务的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。

1.1.21服务期限：是指从服务开始日期起计算的，合同协议书中规定的或根据合同约定修改后的完成咨询服务所需的时间。

1.1.22服务进度计划：是指咨询人根据第5.2款［5.2服务进度计划］提交的进度计划，包括根据合同约定对其不时进行的修订。

1.1.23知识产权：是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。

1.1.24保密信息：是指所有在披露时被披露方特别标识为保密的信息，或常人根据该信息的性质和场景合理认为应予以保密的信息，包括但不限于保密或专有信息、商业秘密、数据、文件、通讯往来、计划、专有技术、配方、设计、计算、试验结果、样品、图纸、课题、技术指标、调研、照相、软件、工艺流程、程序、报告、地图、模型、协议、想法、方法、发现、发明、专利、概念、研究、开发以及商业和财务信息。

1.1.25书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.26合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。

1.1.27根据项目的特点，需补充约定的其它定义，在专用合同条件中约定。

1.2合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）本协议书；

（2）专用合同条件及其附件；

（3）通用合同条件；

（4）中标通知书（如有）；

（5）投标函及其附录（如有）；

（6）技术标准和要求；

（7）其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质或双方协商确定优先解释顺序。

1.3语言文字

合同以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条件中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

除专用合同条件另有约定外，双方间的所有通信交流应使用编写合同所使用的语言。

1.4法律和标准

1.4.1适用法律

合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件以及需要明示的法律、法规和规章等。

1.4.2标准规范

适用于项目的现行有效的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。

委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条件中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

委托人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条件中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，并已包含在服务费用中。

1.4.3法律和标准的变化

除专用合同条件另有约定外，咨询人完成咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

1.5通信交流

与合同有关的协议、通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

委托人和咨询人应在专用合同条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子传输方式等。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子传输方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至指定地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收、无理扣押或拖延的，视为认可往来函件的内容。

1.6保密

1.6.1任何一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的保密信息负有保密责任，未经该方事先书面同意，均不得自行或允许其雇员、分包商、顾问或代理人对外泄露或用于合同以外的目的。一方泄露或者在合同以外使用该保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。双方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。

1.6.2但上述使用和披露限制不应适用于下列信息：

（1）在披露时为公共知识，或之后非因接收方的行为而成为公共知识的信息；

（2）在披露方披露时接收方已掌握，且并非从披露方直接或间接获取的信息；

（3）服务开始日期之后的任何时间从第三方处获取的信息，但该信息并非该第三方直接或间接从披露方处所获取；

（4）接收方在未利用保密信息的情况下独立开发的信息；

（5）法律法规、司法部门或政府机构发出指令要求披露的信息。

1.6.3除专用合同条件另有约定外，合同下的保密义务应在服务完成日期或合同终止之日中较早者之后的两年届满。

1.7发布

咨询人可以将与咨询服务和项目有关的材料和信息用于商业投标。除第1.6款［1.6保密］和专用合同条件另有约定外，咨询人可以单独或与他人合作发布与咨询服务和项目有关的材料和信息，但如果在咨询服务完成之日或合同终止之日（以较早者为准）之后的两年内进行发布的，应事先通知委托人。

1.8严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

除委托人另行书面同意外，咨询人的职员不应索取或接受合同规定以外的与项目有关的利益和报酬。

1.9利益冲突

咨询人不得与其他第三方串通损害委托人利益，除委托人另行书面同意外，不得参与和委托人利益相冲突的任何活动。

咨询人声明，在合同签订之日不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。如在合同履行期间发生利益冲突事项的，咨询人在得知该情况后应立即书面通知委托人，双方应根据诚信原则以及相关法律规定就解决方法达成一致。

1.10合同修改

对合同的变更或修改应以书面形式做出并由合同当事人正式签署。

第2条  委托人

2.1委托人一般义务

2.1.1委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，并将与咨询服务有关的相应结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致服务费用增加和（或）服务期限延长时，由委托人承担责任，但因咨询人未能根据合同约定协助委托人办理前述许可、核准或备案手续而导致的除外。

2.1.2除附件1［附件1  服务范围］另有约定外，委托人应向咨询人提供咨询服务时所涉及的所有外部关系的协调以及与其他组织相联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息，为咨询人履行职责提供外部条件。委托人应在工程合同中或根据工程合同的规定及时向相关承包商、供应商、本合同之外的其他咨询方等提供咨询人及咨询项目总负责人的名称或姓名、管理范围、内容和权限以及其他必要信息，并负责就咨询人与委托人以及委托人的相关承包商、供应商、本合同之外的其他咨询方等之间职权相重叠或不明确的情况予以协调和明确。

2.1.3为了咨询服务的需要，委托人应在不影响咨询人根据服务进度计划开展服务的时间内，按照专用合同条件的约定，免费向咨询人提供相关资料、设备和设施。如果咨询人履行服务时另需其他人员的服务，委托人应按照专用合同条件的约定，及时提供其他人员的服务，以保证咨询服务能够按服务进度计划进行。除附件1［附件1  服务范围］另有约定外，其他人员的服务与咨询人的服务之间的界面管理责任应由委托人承担。咨询人应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员的行为负责。

2.1.4合同当事人可在专用合同条件约定委托人应承担的其他义务。

2.2委托人决定

除合同另有明确约定外，委托人应根据专用合同条件的约定，在不影响咨询人根据服务进度计划开展咨询服务的时间内，对咨询人以书面形式提出的事项做出书面决定。对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题，委托人应及时予以解答。因委托人原因未能答复或答复不及时导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

2.3支付担保

除专用合同条件另有约定外，委托人要求咨询人提供履约担保的，委托人应当向咨询人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或保证保险保单或担保公司担保等形式，具体由双方在专用合同条件中约定。

2.4委托人代表

委托人应指定一位有适当资格和经验的管理人员作为委托人代表，并在专用合同条件中明确其姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条件约定的期限内提前书面通知咨询人。

2.5委托人人员

委托人应在与咨询人协商后，按照专用合同条件的要求，自费从其雇员中为推进项目安排、选择及提供有适当资格和经验的人员。咨询人可对上述人员的选择和替换提出合理异议，且在与相关法律法规不发生冲突的前提下，上述人员应就与咨询服务有关的事项接受咨询人的指示。

如委托人无法按照专用合同条件的要求提供相关人员，或咨询人合理认为委托人提供的人员存在不能胜任岗位责任、存在严重过失或不当行为或专用合同条件约定的其他情形的，则咨询人有权另行安排替代人员，其费用应由委托人承担，且应视为构成服务变更。

第3条  咨询人

3.1咨询人一般义务

3.1.1咨询人应根据合同约定以及附件1［附件1  服务范围］约定的咨询服务内容和要求提供咨询服务。如附件1［附件1  服务范围］中未详细描述咨询人的工作，则咨询人应为满足附件1［附件1  服务范围］中描述的所有功能和目的而履行咨询服务。

3.1.2咨询人应按照附件4［附件4 咨询人主要咨询人员］组建能够满足咨询服务需要的咨询服务机构，并按照附件3［附件3 进度计划］的约定完成咨询服务。

3.1.3委托人需要咨询人提供履约担保的，应当按照相关规定在专用合同条件中明确约定，咨询人应按照约定的形式、金额及期限等向委托人提供履约担保。

3.1.4咨询人在履行合同义务时，应严格按照国家法律法规、强制性国家标准以及合同约定履行职责，维护委托人的合法利益，保证服务成果的质量，运用合理的专业技术和经验知识，按照有经验的咨询人为同等规模、性质和复杂程度的项目提供同等咨询服务时应有的职业标准，谨慎、勤勉地履行其在合同下的责任和义务。

3.1.5法律、法规、规章有相应规定的，咨询人及其咨询人员应具有履行咨询服务所需的资质或资格。由咨询人按照第3.4款［3.4转让和交由其他咨询单位实施咨询服务］的约定将相应的咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的，该第三方和其他咨询单位应具有相应资质或资格。

3.1.6在履行合同期间，咨询人应使委托人保持对咨询服务进展的了解，并按照附件3［进度计划］的约定，定期向委托人报告咨询服务工作进展。

3.1.7任何由委托人支付费用并提供给咨询人使用的物品都是属于委托人的财产。咨询人有权无偿使用第2.1.3项中由委托人提供的设备、设施和人员提供的服务。咨询人应采取合理的措施来保护委托人的财产，直至咨询服务完成并将其退还给委托人。保护委托人的财产所产生的费用应由委托人承担。

3.1.8合同当事人可在专用合同条件约定咨询人应承担的其他义务。

3.2咨询项目总负责人

3.2.1咨询项目总负责人应为合同协议书及专用合同条件中约定的人选，并应具有履行相应职责应具有的资格、能力和经验。咨询服务仅涉及投资决策阶段的，咨询项目总负责人的资格要求由双方在专用合同条件中约定。咨询服务涉及工程建设阶段的，咨询项目总负责人应当具有工程建设类注册执业资格。双方应在合同协议书及专用合同条件中明确咨询项目总负责人的基本信息及授权范围等事项，咨询项目总负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2除专用合同条件另有约定外，咨询人需要更换咨询项目总负责人的，应在专用合同条件约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换咨询项目总负责人。咨询人擅自更换咨询项目总负责人的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。对于咨询项目总负责人确因死亡、丧失行为能力导致咨询人更换咨询项目总负责人的，委托人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3委托人有权书面通知咨询人更换不称职的咨询项目总负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有正当理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条件约定的期限内将新任命的咨询项目总负责人信息报送委托人，并征得委托人同意后更换。咨询人无正当理由拒绝更换咨询项目总负责人的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

3.3咨询人员

3.3.1咨询人应按照专用合同条件和附件4［附件4 咨询人主要咨询人员］的约定，根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验的各单项咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。对于承担投资决策综合性咨询业务的单项咨询负责人和相关咨询人员，应具有为委托人提供决策依据和建议的能力。对于承担工程勘察、设计、监理或造价咨询业务的单项咨询负责人和相关咨询人员，应具有法律法规规定的相应执业资格。咨询人根据合同派遣的咨询人员应取得委托人认可，对于已包含在投标文件、非招标项目响应文件和本合同中的咨询人员，除委托人明确提出异议外，均应视为已被委托人认可。

3.3.2合同履行过程中，咨询人委派的咨询人员应相对稳定，以保证咨询工作的顺利进行。咨询人更换单项咨询负责人、有执业资格要求的主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员客观上无法正常履职情形外（死亡、丧失行为能力），还应征得委托人书面同意，由咨询人负责安排具有同等资格和能力的人员代替，同时承担更换费用。委托人对咨询人的主要咨询人员资格或能力有异议而提出更换的，应提出书面要求并须阐述更换理由，咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。

3.3.3若咨询人认为其咨询人员的健康或安全保障将受到不可抗力或双方在专用合同条件中约定的其他事件的影响，则咨询人有权在将相应事件告知委托人后，暂停全部或部分咨询服务，并将其咨询人员转移，直至不可抗力或其他事项影响消失。

3.4转让和交由其他咨询单位实施咨询服务

3.4.1除应收款项的转让外，没有委托人的书面同意，咨询人不得转让合同涉及的利益。未经另一方同意，任何一方均不得转让其在本合同下的义务。

3.4.2咨询人不得将其承担的全部咨询服务转让给第三方，或将全部咨询服务肢解后全部转让给多个第三方。

3.4.3咨询人应当自行完成自有资质证书许可范围内的咨询服务。在保证整个项目完整性的前提下，咨询人可按照专用合同条件的约定或经委托人书面同意，将自有资质证书许可范围外的咨询服务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的其他咨询单位实施。对于以暂估价形式包括在本合同范围内的咨询服务，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，可由委托人自行招标，也可由委托人与咨询人共同作为招标人，或者由委托人同意后由咨询人担任招标代理人，根据项目特点和实际需要选择咨询团队或咨询方案招标。

3.4.4委托人同意咨询人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成，不减轻或免除咨询人就该部分咨询服务应承担的责任和义务。咨询人仍应对该部分咨询服务负总责，就该其他咨询单位的行为、疏忽和违约承担相应责任。

3.5联合体

3.5.1如咨询人为联合体，则联合体各方应共同与委托人签订合同协议书。

3.5.2联合体各方应在签订合同协议书前向委托人提交联合体协议，并在其中约定联合体的牵头人和各成员工作分工、权利、义务、责任，经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意不得变更联合体成员、各成员履行的咨询服务以及联合体的法律性质。

3.5.3联合体各方应根据法律规定和合同约定向委托人承担相应责任，并应在专用合同条件中明确联合体各方为履行合同应向委托人承担责任的方式。专用合同条件中没有约定的，联合体各方应向委托人承担连带责任。

3.5.4联合体牵头人应根据专用合同条件的约定对咨询服务成果承担责任，并负责组织联合体各成员全面履行合同以及与委托人联系并接受委托人指示。

3.5.5委托人向联合体支付服务费用的方式及其他关于联合体的约定在专用合同条件中约定。

第4条 服务要求和服务成果

4.1咨询服务的依据

4.1.1委托人应根据附件1［附件1  服务范围］的约定，在不影响咨询人根据服务进度计划开展服务的时间内，向咨询人提供与咨询服务有关的一切资料和信息，包括但不限于项目的相关情况以及相关承包商、供应商和咨询人的名录和信息。委托人提供上述资料超过约定期限，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

4.1.2委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。委托人未按照约定提供必要的资料和信息，影响服务成果的质量或导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。任何一方发现资料中存在错误、疏漏或问题的，应当及时通知另一方，但对上述错误、疏漏或问题的纠正应经委托人确认。

4.1.3委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律法规，压缩合理服务期限，降低技术标准和工程质量、安全标准提供咨询服务。有关的特殊标准和要求由双方在专用合同条件中约定。

4.1.4委托人要求进行主要技术指标控制的，经委托人与咨询人协商一致后应在附件1［附件1  服务范围］中进行约定。委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

4.2对服务成果的要求

4.2.1服务成果应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同约定。具体的服务成果内容和要求在附件1［附件1  服务范围］中约定。

4.2.2咨询人应对其所提供的服务成果的真实性、有效性和科学性负责。因咨询人原因造成服务成果不合格的，包括由于服务成果的质量问题、数据不实、计算方法错误所导致的决策失误，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按照合同约定承担相应违约责任。

4.2.3因委托人原因造成服务成果不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

4.3服务成果的交付

4.3.1咨询人应按照附件3［附件3 进度计划］约定的服务成果交付时间向委托人交付服务成果，委托人应当出具书面签收单。

4.3.2委托人要求咨询人提前交付服务成果的，应向咨询人下达提前交付的书面通知并明确提前交付的内容，但委托人不得压缩合理的服务期限。咨询人应向委托人提交提前交付服务成果建议书，该建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的服务费用等内容。委托人接受该建议书的，咨询人应按照该建议书修订咨询服务进度计划，由此增加的服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付服务成果无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复，7天内未予答复的，视为委托人认可咨询人的书面异议。

4.3.3委托人要求咨询人提前交付服务成果的，或咨询人提出提前交付服务成果的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在附件2［附件2 服务费用和支付］中约定对提前交付服务成果的奖励。

4.4服务成果的审查

4.4.1咨询人的服务成果应报委托人审查同意。审查的范围和标准在附件1［附件1  服务范围］中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和合同约定。

除本合同对期限另有约定外，委托人收到咨询人的服务成果后，应在21天内做出审查结论或提出异议。委托人对服务成果有异议的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，上述21天的答复期限应重新起算。

合同约定的答复期限届满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，除服务成果需经政府部门审查和批准外，视为咨询人的服务成果已获委托人同意。

4.4.2如果委托人的修改意见超出或更改了附件1［附件1  服务范围］所约定的服务范围，应适用0［第7条 变更和服务费用调整］的约定。

4.4.3服务成果需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的服务成果后在专用合同条件约定的期限内，向政府有关部门报送服务成果，咨询人应予以协助。

咨询人需按政府有关部门的审查意见修改服务成果。如上述审查意见构成了对附件1附件1  服务范围］所约定的服务范围的变更的，委托人应当根据第7条［第7条 变更和服务费用调整］向咨询人另行支付费用。

4.4.4委托人需要组织审查会议对服务成果进行审查的，审查会议的形式、组织方和时间安排，在专用合同条件中约定。服务成果审查会议的会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用由委托人承担。

咨询人有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其服务成果，并提供有关补充资料。

委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对服务成果进行修改、补充和完善。

4.4.5因咨询人原因，未能按第4.3款［4.3服务成果的交付］约定的时间向委托人提交服务成果，致使审查无法进行或无法按期进行，造成服务进度计划延误、窝工损失及委托人费用增加的，咨询人应按第11条［第11条  违约责任］的约定承担责任。

因委托人原因，致使服务成果审查无法进行或无法按期进行，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

4.4.6因咨询人原因造成服务成果不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按［第11条  违约责任］的约定承担责任。

因委托人原因造成服务成果不合格致使文件审查无法通过，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。

4.4.7委托人对服务成果的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

4.5管理和配合服务

4.5.1咨询人应根据［附件1  服务范围］以及相关法律法规的规定，对工程合同相关的承包商、供应商、其他咨询方或委托人在工程合同下的其他相对方进行管理和提供配合。此类管理和配合服务包括但不限于：

（1）作为投资决策咨询人，就相关影响投资项目可行性的要素与项目各相关方进行联系和沟通，提供科学的决策依据和建议；

（2）作为招标代理人，根据招标采购的需要，与投标人、评标人、相关政府机构等相关方进行联系协调；

（3）作为勘察人积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，委派专业人员配合及时解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作；

（4）作为设计人积极提供设计配合服务，进行设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作；

（5）作为监理人，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责；

（6）作为造价咨询人，与承包商等项目各参与方就项目资金使用、竣工结算等工程造价相关事宜进行联系与沟通，协调项目参与各方的关系；

（7）作为项目管理人对招标代理、勘察、设计、监理、造价等服务及相关活动进行统筹管理工作。

4.5.2咨询人根据［附件1  服务范围］提供管理和配合服务时，应当根据委托人的授权以及合同约定代表委托人进行。具体授权范围在专用合同条件中约定，且委托人应将对咨询人的授权和对权限的限制在工程合同中写明或书面告知委托人在工程合同下的相对方。如咨询人或咨询项目总负责人在合同下的授权权限与工程合同下的职责存在歧义或矛盾，咨询人应通知委托人，且委托人应尽快给出指示以纠正该歧义或矛盾，必要时应根据合同约定签发服务变更的通知。

4.5.3在委托人和工程合同相对方之间提供证明、行使决定权或处理权时，咨询人应当作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作，并提供必要的证明资料。在咨询人做出任何影响该工程合同相对方义务的指示和决定前，对于可能对费用、质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到委托人的批准。因情况紧急，难以和委托人取得联系的，咨询人应当妥善处理委托事务，但事后应尽快将该情况通知委托人。

第5条  进度计划、延误和暂停

5.1服务的开始和完成

5.1.1委托人应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，服务期限自开始服务通知中载明的日期或按照专用合同条件约定的日期起算。咨询服务应在专用合同条件所约定的时间或期限内开始和完成，根据合同约定进行延期的除外。

5.2服务进度计划

5.2.1咨询人应按照双方在专用合同条件中的约定，提交服务进度计划，计划应至少包括：

（1）咨询人为按时完成所有咨询服务而计划开展各项咨询服务的顺序和时点；

（2）附件3［附件3 进度计划］或合同其他部分所约定的将各项服务成果交付委托人的关键日期；

（3）需要委托人或第三方提供决策、同意、批准或资料的关键日期；

（4）附件3［附件3 进度计划］中约定的任何其他要求。

5.2.2除专用合同条件另有约定外，委托人应当在收到咨询人提交的服务进度计划后14天内完成审批或提出异议，逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可该服务进度计划，咨询人应根据该计划提供咨询服务。

5.2.3咨询人应经常审查服务进度计划，若该计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应及时向委托人提交修订的服务进度计划，并附相关措施和资料。除专用合同条件对期限另有约定外，委托人应在收到修订的服务进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的服务进度计划。

5.2.4对于任何可能对服务产生不利影响、导致服务费用增加或服务进度计划延误的事件或情况，任何一方在得知上述事件或情况后应立即向另一方发出通知。

5.3服务进度的延误

5.3.1非咨询人原因导致的延误

如因以下原因导致咨询服务进度延误的：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3）委托人对咨询服务的服务变更；

（4）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延误的；

（5）委托人未按合同约定日期足额付款的；

（6）不可抗力；

（7）专用合同条件中约定的其他情形。

除专用合同条件另有约定外，咨询人应在发生上述情形后7天内向委托人发出要求延期的书面通知，并在发生该情形后14天内提交要求延期的书面说明供委托人审查。委托人收到咨询人要求延期的说明后，应在7天内进行审查并就是否延长服务期限、修订服务进度计划及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果委托人在收到咨询人提交要求延期的说明后，在上述约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。

上述服务进度延误情形导致服务费用增加的，委托人应当按照第7条［第7条 变更和服务费用调整］调整服务费用。

5.3.2咨询人原因导致的延误

因咨询人原因导致咨询服务进度延误的，咨询人应按照第11.2.3项[11.2.3咨询人的违约责任]的约定承担违约责任。专用合同条件约定了逾期违约金的，咨询人还应根据约定的逾期违约金计算方法和最高限额支付逾期违约金。咨询人支付逾期违约金后，不免除咨询人继续完成咨询服务的义务。

5.4服务的暂停

5.4.1委托人的暂停通知

委托人可根据项目建设情况，通过提前28天向咨询人发出书面通知的方式，以任何原因指示咨询人暂停部分或全部咨询服务工作，但应在通知中列明暂停的日期及预计暂停的期限。

5.4.2咨询人的暂停权利

下列情况下，咨询人可暂停全部或部分咨询服务：

（1）委托人未能按期支付款项，且委托人未根据第6.3款［6.3有争议部分的付款］就未付款项发出异议通知的。在此情况下，咨询人应提前28天向委托人发出暂停通知；

（2）发生不可抗力。在此情况下，咨询人应根据第10.2款［10.2不可抗力的通知］尽快向委托人发出通知，且应尽力避免或减少咨询服务的暂停；

（3）专用合同条件约定的其他情形。

5.4.3已暂停服务的恢复

（1）若委托人根据第5.4.1项［5.4.1委托人的暂停通知］要求咨询人暂停咨询服务，咨询人应在收到委托人恢复通知后28天内恢复咨询服务。

（2）若咨询人根据第5.4.2项［5.4.2咨询人的暂停权利］暂停咨询服务，咨询人应在导致暂停的事项终止后尽快恢复咨询服务。

5.4.4服务暂停的后果

（1）对于咨询人在暂停前根据合同约定已经履行的咨询服务，委托人应支付相应的服务费用。

（2）在暂停期间，咨询人应采取合理的措施保证服务成果的安全、完整和保管，以避免毁损。

（3）暂停导致的延误应根据第5.3款［5.3服务进度的延误］修订。

（4）除不可抗力及咨询人原因导致的暂停外，咨询服务的暂停和恢复所产生的费用应由委托人承担，咨询人应尽快通知委托人因暂停和恢复所产生的费用。双方应根据第6.2款［6.2支付］调整对咨询人的支付。

第6条 服务费用和支付

6.1服务费用

6.1.1委托人和咨询人应当在附件2［附件2 服务费用和支付］中明确约定服务费用的组成部分和计取方式，包括变更和调整的计取方式。

6.1.2除0［附件2 服务费用和支付］另有约定外，合同下约定的服务费用均已包含国家规定的增值税税金。

6.1.3委托人和咨询人应当在附件2［附件2 服务费用和支付］中明确约定咨询人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等服务开支是否已包含在服务酬金内，以及服务酬金中未包括的服务开支的计取和支付方法。

6.1.4对于咨询人在服务过程中提出合理化建议并被委托人采纳，以及咨询人提供咨询服务节约本项目投资额、咨询人提前交付服务成果等使委托人获得效益或规避潜在风险的情形，双方可在附件2［附件2 服务费用和支付］中约定奖励金额的计取和支付方法。

6.2支付程序和方式

6.2.1咨询人应在附件2［附件2 服务费用和支付］约定的每个应付款日的至少7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应包括下列款项的金额及明细：

（1）当期已经完成的咨询服务对应的服务酬金；

（2）根据附件2［附件2 服务费用和支付］约定，咨询人为提供咨询服务所产生的、不包含在服务酬金内的合理服务开支；

（3）根据附件2［附件2 服务费用和支付］的约定，根据咨询人提供咨询服务节约的投资额等标准对咨询人进行的奖励金额；

（4）根据第7条［第7条 变更和服务费用调整］应增加或扣减的变更调整金额；

（5）根据第11条［第11条  违约责任］约定应增加或扣减的索赔或违约金额；

（6）对已付款中出现的错误、遗漏或重复的修订，应在当期付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同及附件2［附件2 服务费用和支付］约定应增加和扣减的其他金额。

6.2.2在对已付款进行汇总和复核过程中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。

6.2.3委托人未能按期支付款项的，应按照专用合同条件的约定向咨询人支付逾期付款违约金。委托人支付逾期付款违约金不影响咨询人按合同约定行使暂停或终止咨询服务的权利。

6.2.4未经咨询人书面同意，委托人不应以存在针对咨询人的索赔等为原因，扣留其应付的款项，除非仲裁庭或法院根据第13.4款［13.4仲裁或诉讼］将应付款项判给委托人。

6.2.5对于按月或按阶段支付的服务费用，应由咨询人提交该月或该阶段的支付申请书、费用说明及合理必要的证明材料复印件，服务酬金、服务开支和奖励金额等款项应分列，报送委托人审核并支付。除此之外，对于约定的服务费用以外发生的费用，应随费用发生的该月或该阶段的服务费用一并提交支付申请书和支付。

6.2.6在合同终止的情况下，即使未到支付服务费用的日期，咨询人有权得到已完成的咨询服务的付款。

6.2.7除专用合同条件另有约定外，服务费用均以人民币支付。涉及其他货币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用合同条件中约定。

6.3有争议部分的付款

委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向咨询人发出异议通知，并说明有异议部分款项的数额及理由。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第13条［第13条 争议解决］约定办理。对双方最终确定应支付给咨询人的有异议款项，仍应适用第6.2款［6.2支付程序和方式］的约定。

6.4结算和审核

6.4.1委托人与咨询人应按附件2［附件2 服务费用和支付］的约定及时进行服务费用和其他费用的结算和合同尾款支付。

6.4.2对于按照服务时间计取的服务酬金以及按照实际发生计取的服务开支，咨询人应保存能够明确标明有关服务时间和服务开支的最新记录，并根据委托人的合理要求提供上述记录。

6.4.3在服务期限内和咨询服务完成或终止后的一年内，委托人可向咨询人提前不少于14天发出通知，要求由委托人或其指定的第三方单位审计咨询人提出的与咨询服务相关的上述服务时间和服务开支记录。审核应在正常的营业时间内并在保存记录的办公场所开展，且咨询人应提供合理的配合，但审核的费用应由委托人承担。委托人不得以审计为由拖延支付和结算服务费用。

第7条 变更和服务费用调整

7.1变更情形

7.1.1除专用合同条件另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行服务变更：

（1）因非咨询人原因导致项目的内容、规模、功能、条件、投资额发生变化；

（2）委托人提供的资料以及根据本合同应提供的设备、设施和人员发生变化；

（3）委托人改变咨询服务的范围、内容、方式；

（4）委托人改变咨询服务的履行顺序和服务期限；

（5）基准日期后，因项目所在地及提供咨询服务所在地的法律法规发生变动、强制性技术标准的颁布和修改而引起服务费用和（或）服务期限的改变；

（6）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延长的；

（7）专用合同条件约定的其他服务变更情形。

上述服务变更不应实质性地改变咨询服务的程度或性质，如发生此类改变的应由委托人和咨询人协商一致，以对合同相关内容进行修订。

7.2变更程序

7.2.1咨询服务完成前，委托人可通过签发服务变更通知随时发起对咨询服务的变更。委托人也可先要求咨询人就即将采取的服务变更拟定建议书，委托人接受此建议书后应签发服务变更通知以确认该服务变更。

7.2.2若咨询人认为委托人发出的指示或其他事件构成了服务变更，则应在合理可行的情况下尽快将该事件对服务进度计划、相关服务费用的影响通知委托人。除专用合同条件另有约定外，委托人应当在收到通知14天内签发服务变更通知或取消该指示，或签发该指示或事件不会导致服务变更的通知解释。咨询人可在收到进一步的通知后7天内根据第13条［第13条 争议解决］将该事件作为争议提交，否则咨询人应遵守该委托人的进一步通知。委托人逾期签发服务变更通知、进一步通知或其他意见的，视为委托人认可该指示或事件构成服务变更。

7.2.3委托人签发服务变更通知后，咨询人应受到该通知的约束，除非咨询人向委托人发出以下有证据支持的通知：

（1）咨询人不具备实施服务变更的技术和资源；

（2）咨询人认为服务变更将实质性地改变咨询服务的程度或性质；

（3）委托人签发的服务变更通知存在违反法律法规或技术标准前置性规定的情形。

7.3价格调整和变更影响

7.3.1若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。

7.3.2服务变更引起的价格调整应根据附件2［附件2 服务费用和支付］中的取费标准确定，若附件2［附件2 服务费用和支付］中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。

7.3.3服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。

7.3.4以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：

（1）咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；

（2）在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。

在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件2［附件2 服务费用和支付］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。

第8条 知识产权

8.1知识产权归属和许可

8.1.1委托人创造、开发和拥有的知识产权，包括但不限于委托人提供给咨询人的资料、文件，委托人为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的知识产权，均属于委托人。但委托人应向咨询人授予咨询人提供咨询服务而合理必需的，使用上述知识产权的免许可费、可转许可的普通许可。

8.1.2咨询人独立于合同之外而创造、开发和拥有的知识产权均属于咨询人。除专用合同条件另有约定外，咨询人为提供咨询服务而创造或开发的知识产权，包括但不限于咨询人编制的各类书面文件，均属于咨询人。但咨询人应向委托人授予委托人利用咨询服务或项目而合理必需的，使用上述知识产权的相关许可，除专用合同条件另有约定外，许可费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。咨询人转让为提供咨询服务而创造或开发的知识产权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。

8.2知识产权保证

8.2.1咨询人和委托人保证，己方是拥有所提供的服务成果或资料的知识产权权利人，或已获得知识产权权利人的相关许可。如咨询人或委托人因使用对方提供的服务成果或资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他权利，则提供方须与该第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，并应在法律允许的情况下自担费用确保合法的权利人将相关权利转让或授予委托人或咨询人。

8.3知识产权许可的撤销

8.3.1如委托人根据第12.2.1项的约定、或者咨询人根据第12.3.1项的约定正当地终止合同，则其有权撤销根据本条所授予的知识产权许可，但双方另有约定的除外。

8.3.2如委托人未能履行合同下到期的任何付款义务，则咨询人有权通过提前28天发出通知的方式撤销根据合同授予委托人的任何知识产权许可。

第9条 保险

9.1咨询人应投保的保险

9.1.1咨询人应按照相关法律法规的要求和专用合同条件的约定，投保委托人认可的、履行合同所需要的工程相关保险。工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

9.1.2除专用合同条件另有约定外，保险费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。如咨询人未根据合同约定购买上述保险，委托人可代为购买上述保险，产生的保险费用从服务费用中扣除。

9.2保险的其他约定

9.2.1咨询人应当保证上述保险在第11.3款［11.3责任期限］约定的责任期限内持续有效，合同责任期延长的，咨询人应当及时续保。

9.2.2咨询人应根据委托人的要求及时向委托人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，以证明本条要求的保险持续有效。

9.2.3如本条所述的保险被变更或提前终止，则咨询人应立即就此通知委托人，并另行提供符合本条要求的保险，除因委托人引起保险的变更或提前终止外，由此产生的保险费用由咨询人承担。

9.2.4保险事故发生后，相关保险的投保人和被保险人应按照保险合同约定的条件和期限及时向保险人报告。咨询人和委托人应当在得知相关保险事故发生后及时通知对方。

第10条 不可抗力

10.1不可抗力的确认

10.1.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。

10.1.2不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第13条［争议解决］的约定处理。

10.2不可抗力的通知

10.2.1任何一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

10.2.2不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交书面中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终书面报告及有关资料。

10.3不可抗力的后果

10.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。

10.3.2不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

10.3.3不可抗力发生前已完成的咨询服务应当按照合同约定进行支付。

10.3.4因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除该方的违约责任。

第11条  违约责任

11.1委托人违约

11.1.1委托人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于委托人违约：

（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；

（3）委托人擅自将咨询人的成果文件用于本项目以外的项目或交第三方使用的；

（4）委托人未按合同约定日期足额付款的；

（5）委托人未能按照合同约定履行其他义务的。

11.1.2通知改正

委托人发生上述违约情况的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。

11.1.3委托人的违约责任

委托人应根据合同约定承担因其违约给咨询人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付咨询人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定委托人违约责任的承担方式和计算方法。

11.2咨询人违约

11.2.1咨询人违约的情形

除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于咨询人违约：

（1）由于咨询人原因，未按合同约定的时间和质量交付咨询服务成果文件的；

（2）由于咨询人原因，造成工程质量事故或其他事故时；

（3）咨询人未经委托人同意，擅自将咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的；

（4）未经委托人批准，咨询人擅自更换咨询项目总负责人、单项咨询负责人以及其他主要咨询人员的；

（5）咨询人未能按照合同约定履行其他义务的。

11.2.2通知改正

咨询人发生上述违约情况的，委托人可向咨询人发出通知，要求咨询人在指定的期限内改正。

11.2.3咨询人的违约责任

咨询人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限延误等造成的损失。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定咨询人违约责任的承担方式和计算方法。

11.3责任期限

11.3.1责任期限自合同生效之日开始，至专用合同条件中约定的期限或法律法规规定的期限终止。工程勘察、设计和监理等影响工程质量的服务内容的责任期限应延长至有关部门规定的工程寿命期。

11.3.2除非一方在专用合同条件中约定的有关期限或法律法规规定的更早期限届满前，向另一方正式提出了索赔，否则不应认为该另一方对由任何事件所造成的任何损失或损害负责。

11.4责任限制

11.4.1任何一方在合同下产生的违约责任，应仅限于：

（1）因违约直接造成的、合理可预见的损失；

（2）除专用合同条件另有约定外，最大赔偿额不应超过全过程工程咨询服务费用（扣除国家规定的税金），但第11.4.4项另有约定的除外；

（3）除本合同另有约定外，如咨询人被认为应和第三方共同向委托人负责，则咨询人支付的赔偿比例应仅限于因其违约而应负责的部分。

11.4.2在提供与工程合同相关的咨询服务时，咨询人仅根据合同约定委托人承担违约责任，而不应就工程合同下的相对方履行工程合同所产生的责任对委托人承担责任。在法律允许的前提下，委托人应尽合理努力保护咨询人免受工程合同下的相对方提起的、与工程合同相关的索赔而导致的损失。

11.4.3在不损害咨询人根据第12.4款［12.4合同解除的后果］享有的权利的前提下，任何一方均不应就其他合同、侵权行为以及任何法律法规等规定的任何收入损失、利润损失、生产延误、合同损失、使用损失、业务损失、第三方惩罚性赔偿、商业机会损失、或任何非直接、特殊或间接的损失负责。

11.4.4任何一方因另一方故意或疏忽大意违约、欺诈、虚假陈述等不当行为造成损失，其损失赔偿不受本条下的责任限制约定所限制。

第12条 合同解除

12.1协商一致解除合同

委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。

12.2由委托人解除合同

12.2.1除专用合同条件另有约定外，有下列情形之一的，委托人可通过提前14天向咨询人发出通知解除合同：

（1）未经委托人同意，咨询人将咨询服务全部或部分交由第三方实施的；

（2）咨询人未履行其义务或履行义务不符合本合同约定，委托人向咨询人发出通知，列明违约情况和补救要求，咨询人在此通知发出后28天内未能对违约进行补救；

（3）在不影响第5.4.1项［5.4.1委托人的暂停通知］下的权利义务情况下，不可抗力导致咨询服务暂停超过168天；

（4）咨询人违反了第1.8款［1.8严禁贿赂］的约定；

（5）咨询人宣告破产或无力偿还债务；

（6）专用合同条件约定的其他合同解除情形。

12.2.2委托人可提前56天向咨询人发出通知单方决定解除合同，但需按照第0项的约定补偿咨询人因合同终止而损失的预期利润。

12.3由咨询人解除合同

12.3.1除专用合同条件另有约定外，有下列情形之一的，咨询人可通过提前14天向委托人发出通知解除合同：

（1）咨询服务已根据第5.4.1项［5.4.1委托人的暂停通知］暂停了超过168天；

（2）咨询服务已根据第5.4.2项［5.4.2咨询人的暂停权利］的（1）目和（3）目暂停了超过42天；

（3）咨询服务因不可抗力已根据第5.4.2项［5.4.2咨询人的暂停权利］第（2）目暂停了超过168天；

（4）委托人违反了第1.8款［1.8严禁贿赂］的约定；

（5）委托人宣告破产或无力偿还债务；

（6）专用合同条件约定的其他合同解除情形。

12.4合同解除的后果

12.4.1咨询人应根据其在合同解除前已履行的咨询服务获得支付。

12.4.2若委托人根据第12.2.1项解除合同，则其有权：

（1）要求咨询人移交截止至合同解除之日咨询人履行咨询服务所必需的所有文件、信息、计算和其他服务成果；

（2）除因第12.2.1项第（3）目解除合同外，要求咨询人按照第11条 [第11条  违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理可预见的费用损失（包括但不限于因安排其他咨询方完成咨询服务而发生的额外费用），且委托人有权将该等费用损失从应支付给咨询人的款项中扣除；

（3）暂停应向咨询人支付的款项，直至委托人收到第（1）目中的所有咨询服务资料且获得第（2）目的全部赔偿。

12.4.3若委托人根据第12.2.2项解除合同，或咨询人根据第12.3.1项解除合同，因合同解除所产生的费用应由委托人承担，咨询人应尽快通知委托人合同解除所产生的费用。

12.4.4若委托人根据第12.2.2项解除合同，或咨询人根据第12.3.1项第（1）目和第（4）至（6）目解除合同，委托人应补偿咨询人因合同终止而损失的预期利润。

12.4.5合同解除不应损害或影响合同解除前已发生的双方责任和义务。

第13条 争议解决
13.1和解

对于因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人应本着诚实信用的原则，通过友好协商解决。争议的一方应以书面形式通知另一方，说明争议的具体内容。双方可以就争议自行和解，自行和解达成的协议经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.2调解

如合同当事人不能在收到上述通知后的14天内或双方另行商定的其他时间内解决该争议，可以就该争议请求相关行政主管部门、行业协会或双方另行约定的第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

13.3争议评审

合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则的，按下列约定执行：

13.3.1争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条件另有约定外，双方应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由双方共同确定或由双方委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条件约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条件另有约定外，裁决员报酬由双方各承担一半。

13.3.2争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内做出书面决定，并说明理由。双方可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。

13.3.3争议评审小组决定的效力

争议评审小组做出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

13.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

13.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

第三部分  专用合同条件

第1条 第1条  一般规定
1.1定义和解释

1.1.27合同当事人补充约定的其他定义：  /  。

1.2合同文件的优先顺序
组成合同的文件及优先解释顺序为：（1）本协议书；（2）专用合同条件及附件；（3）招标文件及其补充文件（含招标人发出招标文件的相关附件）；（3）通用合同条件；（4）中标通知书；（5）投标函及投标函附录（如有）；（6）技术标准和要求；（7）其他合同文件；（8）除投标函及附录外的投标文件。注：合同履行过程中双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分。

1.3语言文字

合同语言：  /  。

1.4法律和标准

1.4.1适用法律

适用法律：现行国家、省市以及地方的法律及规定。

1.4.2标准规范

标准规范：建设工程项目管理规范（GBT 50326-2017）、全过程工程咨询服务标准（省标DB33/T1202 -2020）、建设工程监理规范（GB/T50319-2013）、建设工程造价咨询规范（GB/T51095-2015）、以及现行的国家、省市以及地方、行业的标准规范。

1.4.3法律和标准的变化

双方关于法律和标准变化的约定：  /  。

1.5通信交流

委托人接收文件的地点：合同签订时填写；

委托人指定的接收人为：合同签订时填写；

委托人指定的联系电话及传真号码：合同签订时填写；

委托人指定的电子传输方式：合同签订时填写。

咨询人接收文件的地点：合同签订时填写；

咨询人指定的接收人为：合同签订时填写；

咨询人指定的联系电话及传真号码：合同签订时填写；

咨询人指定的电子传输方式：合同签订时填写。

1.6保密

1.6.3保密期限：  /  。

1.7发布

发布限制：  /  。

第2条  委托人

2.1委托人一般义务

2.1.3委托人提供的设备、设施和其他人员服务

（1）委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	无
	无
	无

	2. 办公设备
	无
	无
	无

	3. 交通工具
	无
	无
	无

	4. 检测和试验设备
	无
	无
	无


（2）委托人提供的设施

	名称
	数量
	要求
	提供时间

	1.临时居住用房
	由咨询人自行负责

	2.临时办公用房
	由咨询人自行负责

	3.交通道路
	无
	无
	无

	4.公共设施
	无
	无
	无


（3）委托人提供的其他人员服务

	名称
	数量
	要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	无
	无
	无

	2. 辅助工作人员
	无
	无
	无

	3. 其他人员
	无
	无
	无


2.1.4委托人的其他义务：  /  。
2.2委托人决定

为保证服务按服务进度计划进行，委托人应在28天内就咨询人以书面形式提交给他的事宜做出书面决定。

2.3支付担保

委托人是否提供支付担保：否；

委托人提供支付担保的形式：  /  。

2.4委托人代表

委托人代表：

姓 名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

职 务：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子邮箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

委托人对委托人代表的授权范围如下：负责项目实施阶段的对接工作，并对咨询人进行管理。

2.5委托人人员

委托人应为咨询人安排、选择及提供的人员：  /  。

咨询人有权另行安排人员替代委托人人员的情形：须经委托人同意后方可另行安排。

第3条  咨询人

3.1咨询人一般义务

3.1.3咨询人是否提供履约担保：是。

咨询人提供履约担保的形式、金额及期限：银行转账或银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函，金额为签约合同价的2%，期限至工程竣工合格并提交竣工资料完成备案。

3.1.8咨询人的其他义务：除合同约定外，还应完成招标文件要求的其他义务服务内容
3.2咨询项目总负责人

3.2.1咨询项目总负责人：

姓名：中标通知书列明的项目负责人；

身份证号：合同签订时填写；

职称：合同签订时填写；

执（职）业资格种类及注册证书编号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写。

咨询人对咨询项目总负责人的授权范围如下：合同签订时由咨询人填写。

3.2.2咨询人更换咨询项目总负责人的，应提前28天书面通知委托人。

咨询人更换咨询项目总负责人的其他情形：  /  。
咨询人擅自更换咨询项目总负责人的违约责任：咨询人擅自更换的，委托人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，委托人有权中止合同，咨询人还须向委托人支付违约金20万元。
3.2.3咨询人应在收到书面更换通知后14天内更换咨询项目总负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换咨询项目总负责人的违约责任：咨询人支付违约金20万元，委托人有权解除合同。

3.3咨询人员

3.3.1各单项咨询负责人：

（1）监理负责人（项目总监理工程师）

姓 名：投标文件中列明的项目总监理工程师；

身份证号：合同签订时填写；

职称：合同签订时填写；

执（职）业资格种类及注册证书编号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写。

咨询人对其的授权范围如下：合同签订时由咨询人填写。

（2）造价咨询负责人

姓 名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

职称：合同签订时填写；

执（职）业资格种类及注册证书编号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写。

咨询人对其的授权范围如下：合同签订时由咨询人填写。

（3）         负责人

姓 名：合同签订时填写；

身份证号：合同签订时填写；

职称：合同签订时填写；

执（职）业资格种类及注册证书编号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写。

咨询人对其的授权范围如下：合同签订时由咨询人填写。

3.3.2咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：拒绝撤换总监，咨询人每次支付违约金为60万元，造价负责人、注册安全工程师（投标时如有提供的）的，咨询人每次支付违约金为30万元；拒绝撤换其他人员的，咨询人每次支付违约金为3万元。

3.3.3咨询人认为将使其咨询人员的健康或安全保障受到影响的其他事件： / 。

3.4转让和交由其他咨询单位实施咨询服务

3.4.3允许转让或交由其他咨询单位实施的服务内容和要求包括：  /  。

咨询人擅自转让或交由其他咨询单位实施咨询服务应承担的违约责任：由咨询人承担由此引起的损失和责任，咨询人支付违约金为合同价的1%，且委托人有权取消合同，由此带来的所有责任和损失均由咨询人承担。

3.5联合体

3.5.3联合体牵头人和各方的权利、义务和责任：/。

3.5.5委托人向联合体支付服务费用和其他费用的方式：/。

其他关于联合体的约定：  /  。

第4条 服务要求和服务成果

4.1咨询服务的依据

咨询服务的特殊标准或要求：  /  ；

咨询服务适用的技术标准：现行国家、省市以及行业技术要求。

4.3服务成果的要求

对咨询服务成果的其他要求：工程量清单、招标控制价成果文件编制期以委托人发出的通知为准，且不少于30日历天。
4.4服务成果的审查

4.4.1委托人对咨询人的咨询服务成果审查期限不超过  / 天。

4.4.3委托人在审查同意咨询人的服务成果后7天内，向政府有关部门报送服务成果，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间应为报批时间段。

4.4.4审查会议的审查形式和时间安排：由委托人另行通知。

4.5管理和配合服务

4.5.1关于管理和配合服务的其他约定：合同约定的各类管理和配合服务。

4.5.2委托人对咨询人的授权范围：各类报批手续以及对施工单位的各类审批、联系单等法律约定属于委托人权利的内容均须委托人同意咨询人方可执行。

第5条  进度计划、延误和暂停

5.1服务的开始和完成

5.1.1服务开始日期为以下第(1)项：

（1）在合同生效后 / 天内；

（2）在咨询人收到合同规定的第一次付款后_/天内；或者

（3）计划开始日期： / 年 / 月 / 日。

服务完成日期为以下第(3)项：

（1）对于投资前或工程实施前的各类咨询服务，或只提供咨询报告、建议书等的服务，可约定自服务开始日期起/日内完成；

（2）对于履行为完成某一预定任务所需的服务，可约定自服务开始日起至负责的工程或任务预定完成日期/为止；或者

（3）对于与工程项目建设进度相关联的服务，如工程监理、项目管理等，可约定自服务开始日期至工程竣工验收合格、备案、办理结算完成及缺陷责任期满。
5.2服务进度计划

5.2.1咨询人应提交服务进度计划的时间：合同签订后3天内。

5.2.2委托人审查服务进度计划的时间： / 。

5.2.3委托人审查修订的服务进度计划的时间： / 
5.3服务进度的延误
5.3.1非咨询人原因导致延误的其他情形：  / 。

咨询人发出通知的时间：   /  ；

委托人书面答复的时间：  /  。

5.3.2咨询人原因导致的延误

因咨询人原因导致咨询服务进度延误，逾期违约金的计算方法和上限为：每延期一天，支付1万元违约金，上限为合同价的3%。
5.4服务的暂停

5.4.1咨询人可暂停全部或部分服务的其他情形：  /  。

第6条 服务费用和支付

6.2支付程序和方式

6.2.1支付的时间：按附件2执行。

6.2.3委托人逾期支付违约金的计算方式：  /  。

6.2.7服务费用的支付货币：

	服务范围
	支付的币种
	占合同货币的比例
	对合同货币的汇率

	/
	/
	/
	/


第7条 变更和服务费用调整

7.1变更情形

其他变更情形：除服务内容变更外，其余情况服务费用不调整。

7.2变更程序

7.2.2委托人对服务变更的答复时间： / 。

第8条 知识产权

8.1知识产权归属和许可

8.1.2双方关于知识产权归属及许可的约定： / 。

8.3知识产权许可的撤销

8.3.1双方关于知识产权许可撤销的其他约定： / 。

第9条 保险

9.1咨询人应投保的保险

9.1.1咨询人应投保的险种：咨询人各类服务人员的各类保险，由咨询人自行负责；由于咨询人未按规定投保法律法规规定要求投保的险种而发生的一切责任，由咨询人自行负责和承担。
9.1.2关于保险费用的其他约定： / 。

9.2保险的其他约定

9.2.2关于保险凭证提供的约定： / 。

9.2.3关于保险被变更或提前终止的约定： / 。

第10条 不可抗力

10.1不可抗力的确认

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。

10.3不可抗力的后果

双方约定的不可抗力后果承担方式：按法律法规执行。

第11条  违约责任

11.1委托人违约

11.1.1委托人违约的其他情形：/。

11.1.3委托人违约责任的承担方式和计算方法：/。

11.2咨询人违约

11.2.1咨询人违约的其他情形：出现第11.2.3项违约事项的，按该条款执行；
11.2.3咨询人违约责任的承担方式和计算方法：

项目班子更换违约：

（1）各专业咨询负责人及其余相关项目人员在工程实施期间不得擅自更换，否则，委托人有权中止合同，擅自更换总监，咨询人每次支付违约金为60万元，擅自更换造价负责人、注册安全工程师（投标时如有提供的）的，咨询人每次支付违约金为30万元；擅自更换其他人员的，咨询人每次支付违约金为3万元。若确须更换人员的，工程咨询人应将相同替换人员信息提交给委托人，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，但应在更换28天前通知委托人。更换总监、注册安全工程师（投标时如有提供的）的，咨询人支付违约金为20万元/人·次。更换项目总负责人、造价负责人的咨询人支付违约金为10万元/人·次。更换项目其他人员的，每更换一次，咨询人支付违约金为3万元/人·次；（死亡、丧失行为能力、拘役除外）
如发现不称职或能力不够的项目人员，委托人有权要求更换，要求更换的项目人员应在14天内更换到位，不及时更换到位的按每人每天扣1500元且按合同相关条款咨询人支付每次拒绝更换人员的违约金。

总监工程师及注册安全工程师（投标时如有提供的）月到位率达到80%或以上，每少一天向委托人支付违约金5000元，其余项目监理人员到位率为每月实际日历天数的90%以上，专监每人每少一天向委托人支付违约金4000元，其余项目监理人员每人每少一天向委托人支付违约金1500元，总监以及主要监理人员必须按备案时拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，专业工程未实施的无需到位的监理人员在未实施阶段可不纳入考核。
非驻地技术人员到位率必须符合专业项目进度和委托人要求，如因人员未到位而导致专业项目约定的工期延误的，每延误一天向委托人支付违约金3000元；

全过程造价咨询服务违约情况：

在接到委托人书面检查约定时间后的 24 小时内未到现场，且过后又没有进行复查而造成损失的，每人每次支付2000元的违约金。

咨询人员严重失职导致事故发生的，每人每次支付10000元的违约金，还须承担一切责任，并且委托人有权要求更换咨询人员或者解除合同。

委托人有权对工程咨询人出具的造价咨询成果误差率进行稽查，稽查时，每出现一次分部分项工程造价误差率超过3％的，向委托人支付违约金5万元；每出现一次工程变更联系单造价误差率超过3％的，向委托人支付违约金1万元。因工程咨询人失职造成委托人重大经济或造成重大不良影响的，应当承当相应责任，并赔偿委托人所造成的相应损失。

（4）咨询人未按约定时间提交成果报告，每延期一天向委托人支付违约金3000元，逾期超过10天的，委托人有权以单方书面通知的形式解除本合同，没收全部履约保证金，未支付的费用将不再支付，并要求咨询人赔偿给委托人造成的一切损失。

3.监理服务违约情况：受托人或监理工程师与第三人串通损害委托人利益的，每次违约，向委托人支付违约金 50000 元/次，因此给委托人造成损失的，赔偿损失；（2）因受托人未能按总包合同约定发出指示、指示延误或发出错误指示而导致施工方费用增加，工期延误的由监理人承担相应的责任；（3）因受托人对施工方的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见，视为批准，而给发包方造成损失，由监理承担相应的责任；（4）监理人员未经委托人书面同意，缺席工程例会的，总监理工程师每缺席一次支付违约金3000元；受托人其他监理人员每人每缺席一次支付违约金1000元。审核施工单位已完工程数量（月报、工程签证），准确率应达到90%以上；如不能满足要求，每发现一次支付违约金2000 元。支付违约金金额从合同内扣除。（5）总监以及主要监理人员，出现下列情况，由咨询人支付违约金。违约金金额：按发生的累计次数计算，发现第一次监理人支付违约金1万元，发现第二次5万元，发现第三次10万元委托人并将强制换人。①与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价；②将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字；③向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利的；④施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的；⑤不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体；⑥验收不认真虽未造成事故但质量把关不严，使钢筋品种、规格、数量错误，或屋面、墙面、地下室渗水，或砼、砂浆强度不合格；或桩测试不合格；或轴线标高严重偏差；或基坑围护严重开裂等严重质量问题；⑦不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；⑧承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的；⑨承包商未按设计要求施工、偷工减料，监理单位未发现和报告；⑩节假日或夜间施工监理部未配合的，特别是在打桩、地下室围护、浇捣砼时没有及时旁站，总监未巡视和专监未从严把关

4.工程质量事故：因工程咨询人监管不到位，发生特大质量事故导致工程返工的，发生一次向委托人支付违约金50万元。

5.安全文明事故：除因自然灾害等不可抗力外，因工程咨询人安全监管不到位，导致工程咨询人或项目参建方人员在施工现场发生了人身死亡事故的，按每人10万元向委托人支付违约金，同时委托方将视情况有权单方面解除合同，并依法追究相应责任。

6.廉政情况：工程咨询人违反廉政给委托人造成重大损失的，委托人有权要求咨询人赔偿其损失。

7其它违约情况：（1）在保修期间，因工作需要，工程咨询人在接到委托人的通知后24小时内未安排合适人员到位的，每次向委托人支付违约金2000元。（2）如工程咨询人未按监理规范及相关项目管理规范履行职责，监理规划、监理实施细则等操作性文件与实际情况不符，工程咨询人工作程序混乱，资料缺失，经委托人提出后仍未整改的，每次向委托人支付违约金3000元；
11.3责任期限

责任期限： / 。

11.4责任限制

最大赔偿数额： / 。

第12条 合同解除

12.2由委托人解除合同

12.2.1委托人可解除合同的其他情形： / 。

12.3由咨询人解除合同

12.3.1咨询人可解除合同的其他情形： / 。

12.4合同解除的后果

双方关于合同解除后果的其他补充约定：/。

第13条 争议解决
13.1和解

就合同下的争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

13.3争议评审

合同当事人是否同意将争议提交争议评审小组决定： /。

13.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /。

选定争议评审员的期限： /。

评审所发生的费用承担方式： /。

其他事项的约定： /。

13.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定： /。

13.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）提请         仲裁委员会申请仲裁。

（2）向工程所在地人民法院起诉。

附件1  服务范围

一、工程建设全过程咨询服务

1.项目建设管理

工作内容：对本项目进行投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。

成果文件：按照合同约定的工作内容以及《建设工程项目管理规范》（GBT 50326-2017）要求编制各类成果文件；

标准和要求：符合《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）、《建设工程项目管理规范》（GBT50326-2017）以及现行相关标准和要求。

相关管理和配合服务（如有）：合同约定的各项管理内容且负责办理涉及工程建设期间的各类报批手续、组织评审会议。

1.工程监理
工作内容：包括（但不限于）施工（不含电力）及保修阶段的监理；全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；以及施工准备阶段、竣工结算阶段、缺陷责任期等全过程监理服务。（1）协助委托人签订施工承包合同；（2）对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和要求（包括索赔要求）进行审核，并拿出处置意见。参与违约事件的处理；（3）组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并对事故处理进行验收和签证；（4）根据2004年2月1日起实施的«建设工程安全生产管理条例»督促施工单位做好安全工作。（5）验收施工图设计文件；（6）组织设计交底与图纸会审；（7）审核承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划；（8）审查承建单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；（9）检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程和各项隐蔽工程，签署每月的工程量报表和支付报表，以作为委托人向承包人支付的依据；（10）整理监理文件和技术档案资料；（11）按«建设工程文件归档整理规范»要求整理档案资料。提交监理工作总结报告；（11）协助委托人进行竣工验收工作；（12）做好施工单位管理人员的考勤；（13）未尽事宜见《建设工程监理规范》 GB/T50319、《建设工程监理工作标准》DB33/T1104和《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202 -2020）。

成果文件：按照《建设工程监理规范》及项目所在地城建档案、住建、质监、安监部门要求编制成果文件。

标准和要求：符合《建设工程监理规范》GB/T50319、《建设工程监理工作标准》DB33/T1104、《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202 -2020）以及现行监理相关标准和要求。

相关管理和配合服务（如有）：全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的各项关系进行协调。

2.工程造价咨询
工作内容：本项目全过程工程造价控制服务，包括（但不限于）制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，编制工程量清单及招标控制价，负责工程量及进度款计量、签证和审核，施工合同范围内的材料和设备的询价、核价，为业主提供有关法律、法规的咨询意见，协助业主审核设计变更、现场签证及索赔管理，向业主提供造价控制动态分析报告，提供核价建议，工程造价动态管理，审核施工过程结算及竣工结算，配合完成竣工结算的第三方审计工作，工程技术经济指标分析等施工阶段的全过程工程造价服务。

成果文件：根据服务内容按照《工程造价咨询企业服务清单》（CCEA/GC11-2019）、各管理部门及委托人要求提供各类咨询成果文件；

标准和要求：《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015、《工程造价咨询企业服务清单》CCEA/GC11-2019、《浙江省建设工程造价管理办法》 、《全过程工程咨询服务标准》DB33/T1202 -2020以及现行造价咨询和全过程造价咨询服务相关标准和要求；

相关管理和配合服务（如有）：负责造价咨询方面的各项管理工作，包括但不限于造价控制管理、资金使用计划管理、签证及索赔管理（包括索赔和反索赔）、工程造价动态管理等；负责并配合委托人交办的属于造价咨询服务或与造价咨询服务有关的工作。
四、对政府投资项目全过程工程咨询服务的特别约定

对于政府投资项目，咨询服务范围的描述还应包括如下内容：

1.咨询人提交的服务成果除应符合本合同其他关于服务成果的约定外，还应符合在专用合同条件[第4条 服务要求和服务成果]中约定的行政主管部门关于工作深度的要求，如因未达到深度要求而被要求补充修改的，由咨询人承担责任，不适用第7条[变更和服务费用调整]的约定；

2.咨询人在提供咨询服务时，应当以经批准的投资概算为限额，避免提供的服务成果突破经批准的投资概算，如因咨询人原因导致提供的服务成果突破经批准的投资概算，不适用第7条[变更和服务费用调整]的约定；

3.咨询人负责造价咨询时，应确保其编制的投资概算、施工图预算、及审核的竣工结算具备真实性、准确性、完整性和具有时效性，并对项目建设全过程的造价控制进行监督管理，及时向委托人提示存在的造价超出概算的风险；

5.咨询人应协助委托人配合行政管理部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政管理部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改；

6.咨询人应协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作，对于提出的意见、建议或要求，应协助委托人进行整改。

附件2 服务费用和支付
一、服务费用的计取

合同所列的服务费用均包含国家规定的增值税税金，税率税率以发票实际开出的税率为准。服务费用包括服务酬金、服务开支和奖励金额。具体计取方式如下：

1.服务酬金

双方同意按以下第 3 种方式计算服务酬金。

（3）按其他方式计取

双方约定的服务酬金其他计取方式为：按中标价包干。

2.服务开支

上述服务酬金中已包含的服务开支包括咨询人为完成本合同服务内容的所有酬金。
委托人应补偿咨询人除上述服务开支外为履行合同发生的其他合理服务开支，双方同意按协商确定的金额计取，预计为 / 元。

3. 奖励金额

委托人对咨询人进行奖励采取以下第2种方式。
（2）双方约定的其他奖励方式

不奖励

二、服务费用的变更和调整

委托人与咨询人双方同意，按照以下第 3 种方式计算第7条［第7条 变更和服务费用调整］的服务费用：

1.对  /  服务（列出委托服务内容）按照咨询人员工日收费标准_____元/天；

2.对  /  服务（列出委托服务内容）按照附件2（附件2 服务费用和支付）约定的相同或类似项目的取费标准确定；

3.双方约定的其他标准：服务费不调整；
4.对于约定额服务费用以外发生的费用，双方约定的计算标准  另行协商  。

三、服务费用的支付

双方约定按照以下方式支付服务费用：

	支付次数
	支付时间
	支付比例

	首付款
	合同签订及工程咨询人提交履约担保后15天内
	预付签约合同价服务费的10；预付款扣回：在每次支付服务费进度款时按比例扣回，工程结算且咨询单位提交全部整套资料并完成备案后，余款付清时扣回剩余全部预付款。

	中间付款
	每季度
	服务费进度支付按照每季度实际完成施工工程量比例×服务费×80%为本季度应核拨的项目服务费进度款，该进度款在下季度第一个月的10日前支付，累计支付至本工程服务费合同价款的80％时暂停支付，工程结算且咨询单位提交全部整套资料并完成备案后，除留1.5%质量保证金外。余款付清，同时退还履约保证金；

	最后付款
	承包人提交质量保证金保函（银行或保险）或工程缺陷责任期两年满无质量问题的
	一周内付退还质量保证金（1.5%）


附件3 进度计划

一、咨询人向委托人提供服务的顺序和时间

	序号
	内容
	开始日期
	完成日期

（服务成果交付日期）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


二、需要约定的其他内容

附件4 咨询人主要咨询人员
一、咨询人主要咨询人员相关信息

	序号
	姓名
	年龄
	职称
	执（职）业资格证书及编号
	学历
	专业
	岗位
	派遣时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


二、咨询人的咨询服务机构组织架构

第五章 发包人要求
一、服务标准和规范

1、全过程工程咨询服务标准（省标DB33/T1202 -2020）

2、建设工程监理规范（GB/T50319-2013）

3、建设工程造价咨询规范（GB/T51095-2015）

4、其他相关法律法规及规范

二、人员配置要求和试验检测仪器设备要求

1、人员配置要求

项目总负责人、项目总监理工程师、造价咨询负责人按投标人须知前附表要求要求配置；其余专业人员可在中标后提供。

	序号
	管理人员
	数量
	专业配备、职称（职业证书）
	其他要求

	1
	项目负责人
	1人
	符合招标文件要求
	按需

	2
	监理人员
	总监理工程师
	1人
	符合招标文件要求
	全过程驻场

	
	
	专业监理工程师
	5人及以上
	市政专业；须具备国家注册监理工程师或省级监理工程师资格或从事具体监理工作且具有中级及以上专业技术职称，3年及以上工程实践年限并经监理业务培训的人员
	施工阶段

全过程驻场

	
	
	专业监理工程师
	1人及以上
	建筑专业；须具备国家注册监理工程师或省级监理工程师资格或从事具体监理工作且具有中级及以上专业技术职称，3年及以上工程实践年限并经监理业务培训的人员
	相应专业施工阶段驻场

	
	
	专业监理工程师
	1人及以上
	机电安装专业；须具备国家注册监理工程师或省级监理工程师资格或从事具体监理工作且具有中级及以上专业技术职称，3年及以上工程实践年限并经监理业务培训的人员
	相应专业施工阶段驻场

	
	
	监理员
	10人及
以上
	相关专业监理员岗位证书或以上资格，具备相应的监理经验。至少配备8名市政监理员、1名建筑监理员、1名机电安装监理员
	施工阶段全过程驻场

	
	
	见证员
	按需配置
	具备相应的证书
	

	4
	造价咨询人员
	造价咨询负责人
	1人
	符合招标文件要求
	全过程驻场

	
	
	市政造价
	2人及以上
	须具备土木建筑专业国家注册一级造价工程师资格（2018年7月前取得国家注册造价工程师的，不限等级）不少于2人，要求具有市政工程造价咨询经验
	按需进场

	
	
	建筑造价
	1人及以上
	须具备土木建筑专业国家注册一级造价工程师资格（2018年7月前取得国家注册造价工程师的，不限等级）不少于1人，要求具有建筑工程造价咨询经验
	按需进场

	
	
	安装造价
	2人及以上
	须具备安装专业国家注册一级造价工程师资格（2018年7月前取得国家注册造价工程师的，不限等级）不少于2人
	按需进场

	
	
	造价人员
	3人及以上
	具有市政、建筑、安装咨询经验各1人，具备二级及以上注册造价工程师资格
	按需进场

	1.投标人应在合同签订前按上述要求配备人员。2.监理人员按要求办理好相应监理专业岗位人员在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”及相关部门网站的人员登记手续。3.上述监理人员总数未达到质监安监管理部门要求的或未满足工程实施需求，按管理部门或招标文件要求由中标人自行增配，费用不再增加。


2、试验检测仪器设备要求：根据现场需求配备。

三、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施

1. 发包人提供的办公房屋及冷暖设施：按合同约定执行，办公设备及冷暖设备由咨询人自行配置。

2. 发包人提供的设备清单：由咨询人自行承担

3. 发包人提供的设施清单：由咨询人自行承担

（二）发包人提供的资料

1.前期已经完成的审批资料：签订合同后提供。

2.施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料：签订合同后提供。

3. 定位放线的基准点、基准线和基准标高：由咨询人负责办理手续，按规定需发包人缴纳的费用由发包人支付。

4. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料：工程开工前各有关部门审批文件及资料，具体以移交时所列清单目录为准。如发包人已经交由咨询人办理的，则无需提供。

5. 勘察文件、设计文件等资料：详勘以及各阶段设计文件，在签订合同后提供纸质文件以及电子文件。

6. 技术标准、规范：咨询人自行准备并自行承担购买费用。

7. 工程承包合同及其他相关合同：签订合同后提供。

8. 其他资料：如有，签订合同后提供。

（三）发包人财产使用要求及退还要求

1. 发包人财产使用要求：不得损坏发包人提供的设备、设施，不得损坏或丢失发包人提供的文件资料。

2. 发包人财产退还要求：合同完成时按清单退还

四、发包人提供的便利条件

1. 发包人提供的生活条件：由咨询人自行承担；

2. 发包人提供的交通条件：由咨询人自行承担。

五、咨询人需要自备的工作条件

1. 咨询人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 咨询人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 咨询人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 咨询人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 咨询人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 咨询人自备的试验检测仪器、设备、工具:各类测绘、测量仪器。

7. 咨询人自备的试验用房、样品用房：按实际需要，咨询人自备。

六、发包人的其他要求

发包人的其他要求：详见招标文件及合同。

第六章 投标文件格式

一、商务标
资格审查（含资信）
技术标
定标资料
（一）商务标
封面

                              （项目名称） 
投  标  文  件

商 务 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                         的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

	代理人：            性别：            出生年月：     年    月

身份证号码：

单      位：

部      门：

代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处

（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）

  年    月    日 

投 标 函

致：                       
根据贵方           （项目名称）             的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：(大写)                ,(小写)         元；服务期：满足招标文件要求，按合同约定完成工作。

提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为10万元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （盖章）                      
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

投 标 函 附 表
	项目名称
	

	拟派项目负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派项目总监理工程师
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派造价咨询负责人
	姓名：              ，身份证号：               


投标人：                     （盖章）                     
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）    
日期：            年           月          日

报酬清单
全过程工程咨询报酬清单说明-自行拟定

2. 全过程工程咨询报酬清单

单位：人民币元

	序号
	全过程工程咨询报酬分项名称
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	……
	
	

	合计报价
	
	


注：包括项目建设管理、工程监理、造价咨询服务三方面的服务费用，具体由投标人结合自身情况自行进行报价。

（二）资格审查（含资信）
封面

                              （项目名称） 
投  标  文  件

资 格 审 查（含资信）
投 标  人：                                （盖单位章）
法定代表人或授权委托人：                    （签字或盖章）       
        年        月         日

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件的复印件：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；
3）项目主要负责人（项目负责人、项目总监理工程师、造价咨询负责人）相应注册执业资格证书和社保证明；
4）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。若投标保证金以电子保函形式的投标单位无需提供。

5）浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。
3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、我单位承诺不存在“第二章 投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。
5、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询
	

	联系人1：
	电话：
	

	联系人2：
	电话：
	


6、本申请充分理解下列情况：

6.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

6.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

6.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

6.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

6.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

7、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

8、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

9、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日期：     年   月   日


2、资格后审申请书附表

附表1

投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件

	8
	其他需要说明的情况




注：所有独立投标申请人或联合体都须填写此表

附表2-1

项目负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况
	

	其它需
补充的情况
	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。  

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日  期：   年   月   日

附表2-2

项目总监理工程师基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况
	

	其它需
补充的情况
	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日  期：   年   月   日

附表2-3

造价咨询负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况
	

	其它需
补充的情况
	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
日  期：   年   月   日
附表3

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：

	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我单位拟派本工程的项目负责人、项目总监理工程师、造价咨询负责人均已列入本表；

我方保证标后拟派项目人员满足招标项目需求。


附表4
拟派项目总监理工程师在投标截止日
无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

                                ：
我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加                  （项目名称）投标的项目总监理工程师       （姓名）  在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目总监理工程师：  （签字）  

法定代表人 (签字或盖章)：              

                                                年   月   日

有关资料复印件加盖公章
（三）技术标
封面

                              （项目名称） 
投  标  文  件

技 术 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

（四）定标资料
封面

                              （项目名称） 
投  标  文  件

定标资料
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

（一）投标人定标资料汇总表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	管理人员 

	企业资质等级
	
	其中
	负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	2021年缴税额
	
	
	初级职称人员
	

	类似业绩情况
	

	获奖情况
	

	备注
	


证明文件
投标人按招标文件要求提供，有关资料复印件加盖公章


