关于昆宋公路（K0+000-K4+253）交通隐患整治提升改造工程设计施工总承包招标文件第二号补遗书

致潜在各投标单位：

根据招标文件投标人须知第 1.10 款、第 2.2 款、第 2.3 款和第 3.2 款的规定，招标人─平阳城市中心区开发建设有限公司发布第二号补遗书（共5页），本补遗书作为招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补遗书为准。 

第一号补遗书内容附后。 

招 标 人：平阳城市中心区开发建设有限公司

                         代理公司：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

                         监管部门：平阳县交通运输局

                                               2022年8月8日

一、对潜在投标人网上提问的答复
1、问：以初步设计清单为依据编制的施工图工程量清单总价不得高于签约合同价；工程结算时按实际工程费用乘以工程费结算率计算。假设施工投标报价为14843.18万元，标价的施工图工程量清单总价为14843.18万元，工程费结算时100%完成工程量，结算金额为14843.18*14843.18/15790.62万元=13952.59万元。此处的工程结算率为不合理系数，与招标文件内容不符，建议招标人应删除投标人须知中关于工程结算率的描述。

答：根据招标文件执行。工程费结算率=工程费投标报价/15790.62万元*100%，本公式以工程概算建安费作为基数目的在于，首先明确项目设计限额为15790.62万元，其次要求投标人投标报价在此基础下浮。

问：标段工程竣工验收质量评定目标不一致：第16页1.3.3款、第100页13.1.1款为“90分及以上”；第132页13.1.1、第172页发包人要求为“合格”。请明确。 

答：设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上； 施工要求的质量标准：标段工程交工验收的质量评定：合格；标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。

问：第127页第10.2.7款安全生产费用应不低于“3、施工”价格清单合计金额的2%；与第204页安全生产费用应不低于“初步设计清单总价”的2%不一致。此基数是投标报价汇总表中的哪一项，比如是“序号2”还是“序号4”还是“序号3+序号4”？请明确。 

答：安全生产费用应不低于“3、施工”价格清单合计金额的2%。招标文件第204页关于此项内容修改为“安全生产费用应不低于“2.施工”价格清单合计金额的2%”
问：第192页备注要求按投标人须知附表第3.5.3项附证明材料，第27页对第3.5.3项细化为本项目不适用，请明确。

答：本项目不适用，投标单位可不作填报，但投标格式（表格）需提交齐全。 

问：第194页最后一行，本招标文件对施工技术负责人无要求，《诚信系统信息表》中对项目技术负责人是否应删除或不用填写？请明。
      答：施工技术负责人无需填写，不作审查要求。标后配备。

问：招标文件204页3.1.3条款“承包人驻地建设及标化工地建设费用不在施工（初步设计）价格清单中体现，在施工图批复后承包人编制的施工（施工图）价格清单中列明，并按上述要求及浙江省相应的规定计列相应的费用。”是否理解为招标文件P210页““1总则”价格清单”表中“1.3承包人驻地建设（标准化工地建设）”项不需要报价，其费用含在210页“2.施工价格清单”中？ 

      答：“1总则”价格清单”表中“1.3承包人驻地建设（标准化工地建设）”项可不填报。但投标报价须考虑在内，标后在施工图批复后承包人编制的施工（施工图）价格清单中列明，保持投标（中标）总价不变。
问：本项目投标清单是否将招标文件P209-P211页的清单（1.设计价格清单、1.总则价格清单、2.施工价格清单和3.投标报价汇总表）填报完成即可完成清单编制，不需要编制设计及施工清单明细及单价分析表？
答：按招标文件规定执行。

问 ：住房城乡建设部以建市〔2015〕20号印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》。该《意见》（三十八）11条规定“社会保险证明中缴费单位应与申报单位一致，上级公司、子公司、事业单位、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认定，分公司缴纳的社会保险可以予以认定。”请问本项目投标单位拟用人员采用分公司社保是否满足要求？ 
答：本项目投标单位拟用人员可采用分公司社保。

  9 、问：招标文件第21页投标人须知4.1.1投标文件价格清单文件正副本不分开密封，但招标文件第26页投标人须知3.1项工程量电子文件密封在投标文件第二信封正本内，请问工程量电子文件是否应密封在投标文件正副本内？ 

答：密封在第二信封即可。

10、问：招标文件27页投标人须知前附表3.5资格审查资料要求“拟委任的主要人员资历表附项目经理的身份证....”，招标文件附录5资格审查条件（主要人员最低要求）为“项目总负责人、设计负责人、施工负责人”，请问本项目招标文件中“项目经理”是否均为“项目总负责人”？

      答：招标文件中项目经理指项目总负责人。

问:招标文件55页评标办法2.2.4“资信业绩评分标准”第3项“投标人（以联合体投标的指联合体任一成员均可）自2017年1月1日（以实际交工验收日期为准）以来完成过签约合同价不小于1亿的公路工程或风景园林类设计施工总承包或EPC项目业绩（不含PPP、BT、BOT等带投融资类项目）的，得1分”，要求提供业绩在浙江省交通建设市场诚信信息系统中已公开，提供公开信息网页截图，但是公路养护工程业绩目前在浙江省交通建设市场信用信息系统无法公开，请问若为公路养护EPC业绩是否可不提供浙江省交通建设市场信用信息系统公开截图？

     答：按招标文件执行。
    12、问：承包人实施方案是否有格式要求？是否与承包人设计方案统一装订为一卷。
     答：按招标文件-第三章-评标办法-2.2.4（2）目规定的评审因素进行承包人设计方案及承包人设计及实施方案计编制。
问：招标文件第一号补遗书第3项评标办法2.2.4“资信业绩评分标准”第1项“项目总负责人具备有正高级工程师职称的，得1分，否则不得分。本项最多得1分”，请问成绩优异的高级工程师或研究员均为正高级职称，是否修改为“项目总负责人具备有正高级工程师（或成绩优异的高级工程师或研究员）职称的，得1分，否则不得分。本项最多得1分”？ 

 答： 按招标文件执行。

问：招标文件第一号补遗第7项补充说明第二信封组成为：投标函、已标价价格清单，请问招标文件201页第二信封投标文件格式中“报价函、价格清单”标题是否应修改为“投标函、已标价价格清单”？

答：按招标文件及第一号补遗内容执行。


