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浙江品信工程项目管理有限公司关于平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务的公开招标公告
（线上电子招投标）
公告日期：2023年09月27日
项目概况
平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2023年10月25日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG230926092  
项目名称：平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务
预算金额（元）：5814100
最高限价（元）：5814100
采购需求：详见招标文件
标项名称: 平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务 
数量: 不限   
预算金额（元）:5814100
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 
备注：本项目按实结算，采用单价统一折扣率报价方式。
合同履约期限：标项 1，详见招标文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2023年09月27日至2023年10月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年10月25日09:30（北京时间）
投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 
开标时间：2023年10月25日09:30 （北京时间）
开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、投标保证金：无需缴纳投标保证金。
七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。
 2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。
3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：
1、采购人：平阳县萧江新农村建设投资有限公司
采购人地址：温州市平阳县渡西路与永乐路交叉路口往西约50米
联 系 人：章先生 
联系电话：0577-58127051
2、采购代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司
机构地点：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼
[bookmark: B38_联系人]联系人：吴女士
联系电话：0577-63682718、15669781333
传真：0577-63682718
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县萧江新农村建设投资有限公司
联系人：金先生
监督投诉电话： 13868335187
传真：/
地址:温州市平阳县渡西路与永乐路交叉路口往西约50米


投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江品信工程项目管理有限公司对平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务

	2. 
	项目编号
	PYCG230926092  

	3. 
	资金来源
	其他资金

	4. 
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	5. 
	采购方式
	公开招标

	6. 
	采购人
	采购人：平阳县萧江新农村建设投资有限公司
采购人地址：温州市平阳县渡西路与永乐路交叉路口往西约50米
联 系 人：章先生 
联系电话：0577-58127051

	7. 
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司
机构地址：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼
联 系 人：吴女士
联系电话：0577-63682718、15669781333
传真：0577-63682718

	8. 
	评标办法
	综合评分法

	9. 
	招标内容
	具体内容见招标文件

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	11. 
	是否接受联合体投标
	不接受

	12. 
	踏勘现场
	不组织

	13. 
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	14. 
	投标货币
	人民币

	15. 
	投标语言
	中文

	16. 
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	17. 
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	18. 
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	19. 
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；
（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	20. 
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼（浙江品信工程项目管理有限公司）吴女士收 0577-63682718、15669781333））。

	21. 
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：
a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；
b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；
c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	22. 
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。
（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	23. 
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	24. 
	投标样品
	需要
不需要

	25. 
	履约担保
	需要
不需要

	26. 
	投标保证金
	需要
不需要，详见招标公告

	27. 
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司
机构地址：温州市平阳县鳌江镇玉莲村鞋业园区A区10幢新厂房二楼
联 系 人：吴女士
联系电话：0577-63682718、15669781333
传真：0577-63682718

	28. 
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	29. 
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县萧江新农村建设投资有限公司
联系人：金先生
监督投诉电话：13868335187
传真：/
地址:温州市平阳县渡西路与永乐路交叉路口往西约50米

	30. 
	投标截止时间
	2023年10月25日上午09：30截止(北京时间)。

	31. 
	开标时间
评审地点
	开标时间：2023年10月25日上午09：30正 (北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	32. 
	评审委员会的
组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	33. 
	政府采购
扶持政策
	[bookmark: _GoBack]1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	34. 
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	35. 
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司：邮箱：976229703@qq.com；
3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	36. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	37. 
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	38. 
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	39. 
	特别说明
	▲1、中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
▲2、在合同履行过程中，若某项服务因实际需求导致无须执行的，采购人将不予支付该项费用（如项目管理（至施工代建进场并完成交接前）因实际需求的未履约的，采购人将不予支付该部分合同金额），供应商应自行考虑报价风险。
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第一部分     项目简介
[bookmark: _Toc300252050]一、项目简介
    浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县萧江新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务，本次招标资金已经落实。
     我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

第2部分 采购内容及要求

一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质设备。
2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商设备能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的设备完全按照本招标文件要求。
3、技术要求及标准的执行
供应商提供的设备应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
二、采购内容及具体要求
1、项目地址：本项目包括平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）建设项目。本项目总用地面积约50980.18平方米（约76.38亩），总建筑面积约为171741.88平方米。地上建筑总面积约为142744.5平方米，地下总建筑面积约为28997.38平方米。共分为B-15、凤头B-25两个地块如下：凤头B25地块：总用地面积约为37978.25平方米（约56.9亩），总建筑面积约为127989.25平方米。地上建筑面积约为106339.10平方米，地下建筑面积约为21650.15平方米；凤头B15地块：总用地面积约为13001.93平方米（约19.48亩），总建筑面积约为43752.63平方米。地上建筑面积约为36405.4平方米，地下建筑面积约为7347.23平方米。主要建设内容包括住宅、配套用房及配套设施。总投资约为113656万元（B25地块为84735万元，B15地块为28921万元），其中建安费用约为63731万元（B25地块为47501.8万元，B15地块为16229.2万元，）。
全过程工程咨询服务采购最高限价清单
	内容
	B15地块
	B25地块
	合计

	建筑面积（m2）
	42328.9
	131991.1
	174320

	工程费（万元）
	18103.62918
	56451.21726
	74554.84644

	全过程造价咨询服务最高限价（万元）
	139.52
	375.95
	515.47

	项目竣工财务决算最高限价（万元）
	6.05
	9.89
	15.94

	项目管理-至施工代建进场并完成交接前最高限价（万元）
	/
	50

	合计（万元）
	/
	581.41


注明：各分项结算服务费为其所对应的最高限价*中标折扣率，在分项报价中各供应商需将各个地块的各项内容单独填报（项目管理-至施工代建进场并完成交接前须在分项报价中，按地块进行报价）。
2、招标内容、范围：
（1）项目建设管理
工作内容：对本项目进行项目管理（至施工代建进场并完成交接前）、投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度计划并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、协助建设单位收集并整理设计相关资料。投资管理、信息管理、全过程跟踪咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。
（2）工程造价咨询
工作内容：本项目全过程工程造价控制服务，包括（但不限于）制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，编制工程量清单及招标控制价，负责工程量及进度款计量、签证和审核，施工合同范围内的材料和设备的询价、核价，为采购人提供有关法律、法规的咨询意见，协助采购人审核设计变更、现场签证及索赔管理，向采购人提供造价控制动态分析报告，提供核价建议，工程造价动态管理，项目竣工财务决算，审核施工过程的结算及竣工结算，配合完成竣工结算的第三方审价工作，工程技术经济指标分析等施工阶段的全过程工程造价服务。
成果文件：根据服务内容按照《工程造价咨询企业服务清单》（CCEA/GC11-2019）、各管理部门及委托人要求提供各类咨询成果文件；
标准和要求：《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015、《工程造价咨询企业服务清单》CCEA/GC11-2019、《浙江省建设工程造价管理办法》 、《全过程工程咨询服务标准》DB33/T1202 -2020以及现行造价咨询和全过程造价咨询服务相关标准和要求；
相关管理和配合服务（如有）：负责造价咨询方面的各项管理工作，包括但不限于造价控制管理、资金使用计划管理、签证及索赔管理（包括索赔和反索赔）、工程造价动态管理等；负责并配合委托人交办的属于造价咨询服务或与造价咨询服务有关的工作。
（3）对政府投资项目全过程工程咨询服务的特别约定
对于政府投资项目，咨询服务范围的描述还应包括如下内容：
1.供应商提交的服务成果除应符合本合同其他关于服务成果的约定外，还应符合在专用合同条件[第4条 服务要求和服务成果]中约定的行政主管部门关于工作深度的要求，如因未达到深度要求而被要求补充修改的，由供应商承担责任，不适用变更和服务费用调整的约定；
2.供应商在提供咨询服务时，应当以经批准的投资概算为限额，避免提供的服务成果突破经批准的投资概算，如因供应商原因导致提供的服务成果突破经批准的投资概算，不适用变更和服务费用调整的约定；
3.供应商负责造价咨询时，应确保其编制的投资概算、施工图预算、及审核的竣工结算具备真实性、准确性、完整性和具有时效性，并对项目建设全过程的造价控制进行监督管理，及时向委托人提示存在的造价超出概算的风险；
4.供应商应协助委托人配合行政管理部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政管理部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改；
5.供应商应协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作，对于提出的意见、建议或要求，应协助委托人进行整改。
（4）工程咨询服务期限：工程咨询服务期限为自工程咨询合同签订生效之日起至质量缺陷责任期完成。
（5）工程质量要求：以工程总承包的质量目标为准，且达到国家规定的合格验收标准。如后期工程创杯需无条件配合且不增加费用。
3、承包方式
3.1在本项目施工合同工期内合同服务费实行包干（各项报价包括投标人服务所需的一切劳务、材料、设备、办公设施、办公损耗、税费、保险、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。），请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后无论范围是否有调整，均将不予调整。
3.2本项目实际施工工期超过合同工期6个月内的（含六个月），咨询服务费不予增加；实际施工工期超过合同工期6个月以上的，咨询服务费按每月2万元给予补偿。
▲三、项目组成员（以下为本项目项目组成员基础配置，拟投入本项目的人员及职称不得少于或低于人员配置表）
项目组成员人员基础配置表
	序号
	管理人员
	数量
	职称（职业证书）
	其他要求

	1
	项目总负责人资格
	1人
	国家注册一级造价工程师（2018年7月前取得国家注册造价工程师的，不限等级）或一级注册建造师（建筑工程专业）。
	全过程驻场

	2
	造价咨询人员
	造价咨询负责人
	2人
	具备国家注册一级造价工程师资格（2018年7月前取得国家注册造价工程师的不限等级）
注：凤头B-15、凤头B-25项目各至少1人；
	全过程驻场

	
	
	安装
	2人及以上
	须具备安装专业国家注册一级造价工程师资格（2018年7月前取得国家注册造价工程师的，不限等级）不少于3人。
注：凤头B-15、凤头B-25项目各至少1人；
	按需进场

	
	
	造价人员
	2人及以上
	具备二级及以上注册造价工程师资格，协助项目造价工作。
注：凤头B-15、凤头B-25项目各至少1人；
	按需进场



项目负责人及以上人员须是本单位注册人员，人员岗位不重复，提供相关的证书扫描件及投标截止日期前的近6个月的社保证明加盖投标人公章。
四、付款方式：
1、履约保证金的收取：合同总价的1％；履约保证金形式：银行汇票（电汇）、网银形式。在签订合同后7个工作日内支付给采购人。如成交供应商的原因不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除履约保证金或不予退还履约保证金。
2、履约保证金的退取：项目通过竣工验收合格后无息退还。如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。
3、预付款：在合同签订后，且中标供应商投标文件中承诺的人员等均配备到位后的15日内，采购人向供应商支付全过程咨询服务（扣除项目竣工财务决算合同金额）的10%作为预付款，同时采购人有权要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。预付款扣回：在每次支付服务费进度款时按比例扣回，工程结算且咨询单位提交完整资料并完成备案后，余款付清时扣回剩余全部预付款。
4、付款方式：
服务费进度支付按照每季度实际完成施工工程量比例×服务费×80%为本季度应核拨的项目服务费进度款，该进度款在下季度第一个月的10日前支付，累计支付至本工程服务费合同价款的80％时暂停支付，工程结算且咨询单位提交完整资料并完成备案后，除留1.5%质量保证金外。余款付清，同时退还履约保证金；供应商提交质量保证金保函（银行或保险）或工程缺陷责任期两年满无质量问题的，7个日历天内无息退回质量保证金。

第三部分 供应商须知
一、说明
1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。
2、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。
3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
4、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
6、▲本项目采用单价统一折扣率方式报价，投标折扣率的范围在0%(不含）-100%（含）之间供应商的投标报价超出综合单价最高限价的，该供应商按无效投标处理。
7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：
1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
▲11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
12、 本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
13、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。
14、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
15、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。
二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）报价文件封面（附件2.1）；
2）开标一览表  （附件2.2）；
3）分项报价
4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（附件2.3）（如有）
2.3、商务技术文件组成
1) “技术资信部分”封面
2）技术资信评分项索引表
3）投标函；
4）法定代表人授权书；
5）投标供应商情况声明；
6）供应商参与政府采购活动投标资格声明
7）诚信投标承诺书
8）质量服务承诺书
9）商务响应表、技术响应表；
10）项目人员配置情况
11）业绩（如有则提供，复印件加盖公章）；
12）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料。
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
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4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
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5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
（1） 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
（2） 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3） 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
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4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。
4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；
4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：
　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　
12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
5、 招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费50663元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户：
开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行
开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司
开户账号：201000173270170

















第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)
（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的供应商全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：


二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）
（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）
（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）
2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。




























第5部分     合同格式（仅供参考）
第一部分  合同协议书
服务范围
委托人（全称）：                                                （采购人）
咨询人（全称）：                                                （中标供应商）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规与规范性文件，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，双方就           及有关事项协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc472523115][bookmark: _Toc18155955][bookmark: _Toc1737119844]一、项目概况
1. 项目名称：平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务
2. 项目地点：按招标文件内容填写                           
3. 建设内容：按招标文件内容填写                           
4. 建设规模：按招标文件内容填写                          
5. 投资估算金额：以批复的投资估算为准                    
6. 资金来源：按招标文件内容填写                         
7. 项目周期：按招标文件内容填写                          
[bookmark: _Toc368081200][bookmark: _Toc18155956][bookmark: _Toc1465322968]二、服务范围
咨询人向委托人提供的全过程工程咨询服务范围为：
（1）建设项目管理
（2）造价咨询服务
（3）其他：招标文件以及咨询人投标文件承诺的其他服务内容。
具体的服务内容和要求等详见附件1［附件1  服务范围］。
[bookmark: _Toc1262486975][bookmark: _Toc1725278490][bookmark: _Toc18155957]三、委托人代表与项目总负责人
1. 委托人代表：                                                     。
2. 咨询项目总负责人（项目负责人）：                                  。
3. 单项2咨询负责人（造价咨询工程师）：                                。
[bookmark: _Toc1926415323][bookmark: _Toc18155958][bookmark: _Toc18155959][bookmark: _Toc1165080940]四、服务费用
本项目全过程工程咨询服务费用签约价为：人民币（大写）       （¥       元）。
具体的服务费用计取和支付方式详见附件2［附件2 服务费用和支付］。
[bookmark: _Toc717372528][bookmark: _Toc1629387647][bookmark: _Toc18155960]五、服务期限
服务期限计划自签订合同之日起至缺陷责任期满止。
具体的服务期限和服务进度计划详见专用合同条件及附件3［附件3 进度计划］。
[bookmark: _Toc18155961][bookmark: _Toc87071548][bookmark: _Ref13590530][bookmark: _Toc1835048599][bookmark: _Ref14039879]六、合同文件的组成
组成本合同的合同文件包括：
（1）本协议书；
（2）中标通知书（如有）；
（3）投标文件及其附件（如有）；
（4）专用合同条件及其附件；
（5）通用合同条件；
（6）技术标准和要求；
（7）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
[bookmark: _Toc18155962][bookmark: _Toc778713891][bookmark: _Toc32695179]七、双方承诺
1.咨询人向委托人承诺，按照法律和技术标准以及合同约定提供全过程工程咨询服务。
2.委托人向咨询人承诺，按照法律法规履行项目许可、核准或备案手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，按照本合同约定派遣相应的人员，提供咨询服务所需的资料和条件，并按照合同约定的期限和方式支付服务费用和其他应支付款项。
3.中标供应商在不影响施工质量、安全、空间、进度等国家规定要求的设计范围内的前提下，制定合理化建议有效的管制投资成本方案及风险管控方案将施工建安合同价节约达到1%及以上的，给予中标供应商节约工程费的10%作为成本管控奖励。
4.中标供应商在设计图等未发生变更的情况下，因工艺、人材机成本的控制不到位等原因导致施工建安合同价浪费达到1%及以上的，给予中标供应商浪费工程费的10%作为管控不到位的处罚。
[bookmark: _Toc162914414][bookmark: _Toc1512269408][bookmark: _Toc18155963]八、词语含义
合同协议书中的词语含义与通用合同条件和专用合同条件中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc1684418762][bookmark: _Toc18155964][bookmark: _Toc1976911908]九、合同订立和生效
1. 合同订立时间：_________年_____月_____日
2. 合同订立地点：_________________________
3. 本合同一式_____份，具有同等法律效力，委托人执______份，咨询人执____份。
4. 本合同经双方签字或盖章后成立，并自双方加盖公章、法定代表人或其委托代理人签字，且咨询人提交符合要求的履约担保后生效。

委托人：（公章）                          咨询人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）        法定代表人或其委托代理人：（签字）
统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：
地址：                                   地址：
邮政编码：                               邮政编码：
法定代表人：                             法定代表人：
委托代理人：                             委托代理人：
电话：                                   电话：
传真：                                   传真：
电子信箱：                               电子信箱：
开户银行：                               开户银行：
账号：                                    账号：
[bookmark: _Toc27999][bookmark: _Toc1857356965][bookmark: _Toc18155965][bookmark: _Toc2009868289]
第二部分  通用合同条件
[bookmark: _Toc18155966][bookmark: _Toc2039650685][bookmark: _Toc1514300850][bookmark: _Ref508893699][bookmark: _Toc83224656]第1条  一般规定
[bookmark: _Toc18155967][bookmark: _Ref523741471][bookmark: _Toc874774857][bookmark: _Toc83224657][bookmark: _Ref523741474][bookmark: _Toc500999795]1.1定义和解释
[bookmark: _Toc83224658]除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语具有本款所赋予的含义：
[bookmark: _Toc83224659]1.1.1合同：是指委托人和咨询人就咨询服务约定双方权利义务的，根据法律规定和双方约定具有约束力的文件，由合同协议书第六条［六、合同文件的组成］所列的文件构成。
[bookmark: _Toc83224660]1.1.2合同协议书：是指组成合同的，由委托人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的文件。
[bookmark: _Toc83224661]1.1.3工程合同：是指委托人为实现本项目而与实施永久工程和临时工程的相关承包商、供应商、其他咨询方签订的工程、货物及服务合同。
[bookmark: _Toc83224662]1.1.4合同当事人：是指委托人和（或）咨询人。
[bookmark: _Toc83224663]1.1.5委托人：是指与咨询人签订合同协议书的，合同中接受咨询服务的一方，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。
[bookmark: _Toc83224664]1.1.6委托人代表：是指由委托人根据合同约定任命的，在委托人授权范围内代表委托人履行合同的代表。
[bookmark: _Toc83224665]1.1.7咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，合同中提供咨询服务的一方，及取得该当事人资格的合法继承人和允许的受让人。
[bookmark: _Toc83224666]1.1.8咨询项目总负责人：是指由咨询人根据合同约定任命的，在咨询人授权范围内代表咨询人负责合同履行，主持全过程工程咨询服务工作的负责人。
[bookmark: _Toc83224667]1.1.9单项咨询负责人：是指由咨询人根据合同约定任命的，在咨询人授权范围内代表咨询人负责合同履行，主持相应单项咨询服务工作的负责人。
[bookmark: _Toc83224668]1.1.10项目：是指合同协议书中所指的，双方约定由咨询人提供咨询服务的工程项目。
[bookmark: _Toc83224669]1.1.11全过程工程咨询服务：在组成本合同的全部文件中也可简称为咨询服务，是指咨询人接受委托人的委托，并在合同协议书和附件1［附件1  服务范围］中明确的，在项目投资决策阶段、工程建设阶段和运营维护阶段，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，采用多种服务方式组合，为委托人提供阶段性或整体解决方案的综合性智力服务活动。
[bookmark: _Toc83224670]1.1.12服务成果：是指附件1［附件1  服务范围］所列的，由咨询人为履行咨询服务按照合同约定向委托人提供的有形和无形的服务成果，包括但不限于阶段性和最终的研究、调查、模型、图纸、报告、说明、技术规定和其他类似的电子或实物文件，并应当采用合同中双方约定的载体和形式。
[bookmark: _Toc83224671]1.1.13服务变更：是指根据第7条［第7条 变更和服务费用调整］构成服务变更的，对于咨询服务的任何更改。
[bookmark: _Toc83224672]1.1.14服务费用签约价：是指委托人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。
[bookmark: _Toc83224673]1.1.15服务费用：是指委托人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整。
[bookmark: _Toc83224674]1.1.16服务开支：是指咨询人为履行合同所发生的，向第三方支付的合理开支，包括但不限于咨询人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等。
[bookmark: _Toc83224675]1.1.17天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24：00时。
[bookmark: _Toc83224676]1.1.18基准日期：通过招标形式确定咨询人的以投标截止日前28天的日期为基准日期，通过其他形式确定咨询人的以合同签订前28天的日期为基准日期。
[bookmark: _Toc83224677]1.1.19服务开始日期：是指合同协议书中约定的，咨询人应开始本合同下咨询服务工作的绝对日期或相对日期。
[bookmark: _Toc83224678]1.1.20服务完成日期：是指合同协议书中约定的，咨询人完成咨询服务的绝对日期或相对日期，包括合同约定的任何延长日期。
[bookmark: _Toc83224679]1.1.21服务期限：是指从服务开始日期起计算的，合同协议书中规定的或根据合同约定修改后的完成咨询服务所需的时间。
[bookmark: _Toc83224680]1.1.22服务进度计划：是指咨询人根据第5.2款［5.2服务进度计划］提交的进度计划，包括根据合同约定对其不时进行的修订。
[bookmark: _Toc83224681]1.1.23知识产权：是指包括但不限于专利、专利申请、商标、商业秘密、注册设计、注册设计申请、著作权、设计权利、精神权利、工艺流程、技术指标、配方、图纸、计算机软件和数据库权利在内的所有知识产权权利。
[bookmark: _Toc83224682]1.1.24保密信息：是指所有在披露时被披露方特别标识为保密的信息，或常人根据该信息的性质和场景合理认为应予以保密的信息，包括但不限于保密或专有信息、商业秘密、数据、文件、通讯往来、计划、专有技术、配方、设计、计算、试验结果、样品、图纸、课题、技术指标、调研、照相、软件、工艺流程、程序、报告、地图、模型、协议、想法、方法、发现、发明、专利、概念、研究、开发以及商业和财务信息。
[bookmark: _Toc83224683]1.1.25书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc83224684]1.1.26合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款解释的依据。
[bookmark: _Toc83224685]1.1.27根据项目的特点，需补充约定的其它定义，在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Toc83224686]1.2合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条件另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）本协议书；
（2）专用合同条件及其附件；
（3）通用合同条件；
（4）中标通知书（如有）；
（5）投标函及其附录（如有）；
（6）技术标准和要求；
（7）其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质或双方协商确定优先解释顺序。
[bookmark: _Toc83224687]1.3语言文字
合同以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条件中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
除专用合同条件另有约定外，双方间的所有通信交流应使用编写合同所使用的语言。
[bookmark: _Ref521315555][bookmark: _Toc83224688][bookmark: _Ref521315553][bookmark: _Toc171378032][bookmark: _Toc18155970][bookmark: _Toc1551160409]1.4法律和标准
[bookmark: _Toc83224689]1.4.1适用法律
合同适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。合同当事人可以在专用合同条件中约定合同适用的其他规范性文件以及需要明示的法律、法规和规章等。
[bookmark: _Toc83224690]1.4.2标准规范
适用于项目的现行有效的国家标准、行业标准、项目所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条件中约定。
委托人要求使用国外技术标准的，委托人与咨询人在专用合同条件中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
委托人对项目的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条件中予以明确。除专用合同条件另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，并已包含在服务费用中。
[bookmark: _Ref16237247]1.4.3法律和标准的变化
除专用合同条件另有约定外，咨询人完成咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向委托人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因委托人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。
[bookmark: _Toc738155161][bookmark: _Toc83224691][bookmark: _Ref523403409][bookmark: _Toc18155971][bookmark: _Toc1701147599][bookmark: _Ref523403776]1.5通信交流
与合同有关的协议、通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
委托人和咨询人应在专用合同条件中约定各自的送达接收人、送达地点、电子传输方式等。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子传输方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。
委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至指定地点和指定接收人的往来函件，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收、无理扣押或拖延的，视为认可往来函件的内容。
[bookmark: _Ref521315887][bookmark: _Ref522033476][bookmark: _Toc83224692][bookmark: _Ref521315884][bookmark: _Toc450250281][bookmark: _Ref522033482][bookmark: _Toc1658941579][bookmark: _Toc18155972]1.6保密
1.6.1任何一方对在订立和履行合同过程中知悉的另一方的保密信息负有保密责任，未经该方事先书面同意，均不得自行或允许其雇员、分包商、顾问或代理人对外泄露或用于合同以外的目的。一方泄露或者在合同以外使用该保密信息给另一方造成损失的，应承担损害赔偿责任。双方认为必要时，可签订保密协议，作为合同附件。
1.6.2但上述使用和披露限制不应适用于下列信息：
（1）在披露时为公共知识，或之后非因接收方的行为而成为公共知识的信息；
（2）在披露方披露时接收方已掌握，且并非从披露方直接或间接获取的信息；
（3）服务开始日期之后的任何时间从第三方处获取的信息，但该信息并非该第三方直接或间接从披露方处所获取；
（4）接收方在未利用保密信息的情况下独立开发的信息；
（5）法律法规、司法部门或政府机构发出指令要求披露的信息。
1.6.3除专用合同条件另有约定外，合同下的保密义务应在服务完成日期或合同终止之日中较早者之后的两年届满。
[bookmark: _Toc1164495125][bookmark: _Ref521315873][bookmark: _Toc18155973][bookmark: _Ref521315879][bookmark: _Toc1187460177][bookmark: _Toc83224693]1.7发布
咨询人可以将与咨询服务和项目有关的材料和信息用于商业投标。除第1.6款［1.6保密］和专用合同条件另有约定外，咨询人可以单独或与他人合作发布与咨询服务和项目有关的材料和信息，但如果在咨询服务完成之日或合同终止之日（以较早者为准）之后的两年内进行发布的，应事先通知委托人。
[bookmark: _Toc195181647][bookmark: _Ref523405912][bookmark: _Ref523405929][bookmark: _Toc18155974][bookmark: _Toc426130609][bookmark: _Toc83224694]1.8严禁贿赂
[bookmark: _Ref509043717]合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
除委托人另行书面同意外，咨询人的职员不应索取或接受合同规定以外的与项目有关的利益和报酬。
[bookmark: _Toc18155975][bookmark: _Toc897589582][bookmark: _Toc117014885][bookmark: _Toc83224695]1.9利益冲突
咨询人不得与其他第三方串通损害委托人利益，除委托人另行书面同意外，不得参与和委托人利益相冲突的任何活动。
咨询人声明，在合同签订之日不存在可能使其在履行合同义务时引起利益冲突的事项，包括与项目的工程总承包、施工、材料设备供应单位之间不存在利害关系。如在合同履行期间发生利益冲突事项的，咨询人在得知该情况后应立即书面通知委托人，双方应根据诚信原则以及相关法律规定就解决方法达成一致。
[bookmark: _Toc1226584704][bookmark: _Toc83224696][bookmark: _Toc826412232][bookmark: _Toc18155976]1.10合同修改
对合同的变更或修改应以书面形式做出并由合同当事人正式签署。
[bookmark: _Ref17988456][bookmark: _Toc83224697][bookmark: _Ref18058585][bookmark: _Toc540799049][bookmark: _Toc18155977][bookmark: _Toc1487079735][bookmark: _Ref17988369]第2条  委托人
[bookmark: _Toc18155978][bookmark: _Toc83224698][bookmark: _Toc1017392545][bookmark: _Toc758837417][bookmark: _Ref509044118][bookmark: _Ref509044114]2.1委托人一般义务
2.1.1委托人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，并将与咨询服务有关的相应结果书面通知咨询人。因委托人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致服务费用增加和（或）服务期限延长时，由委托人承担责任，但因咨询人未能根据合同约定协助委托人办理前述许可、核准或备案手续而导致的除外。
2.1.2除附件1［附件1  服务范围］另有约定外，委托人应向咨询人提供咨询服务时所涉及的所有外部关系的协调以及与其他组织相联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息，为咨询人履行职责提供外部条件。委托人应在工程合同中或根据工程合同的规定及时向相关承包商、供应商、本合同之外的其他咨询方等提供咨询人及咨询项目总负责人的名称或姓名、管理范围、内容和权限以及其他必要信息，并负责就咨询人与委托人以及委托人的相关承包商、供应商、本合同之外的其他咨询方等之间职权相重叠或不明确的情况予以协调和明确。
[bookmark: _Ref16213089][bookmark: _Ref16211844][bookmark: _Ref16211853]2.1.3为了咨询服务的需要，委托人应在不影响咨询人根据服务进度计划开展服务的时间内，按照专用合同条件的约定，免费向咨询人提供相关资料、设备和设施。如果咨询人履行服务时另需其他人员的服务，委托人应按照专用合同条件的约定，及时提供其他人员的服务，以保证咨询服务能够按服务进度计划进行。除附件1［附件1  服务范围］另有约定外，其他人员的服务与咨询人的服务之间的界面管理责任应由委托人承担。咨询人应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员的行为负责。
[bookmark: _Ref523701422]2.1.4合同当事人可在专用合同条件约定委托人应承担的其他义务。
[bookmark: _Ref521288456][bookmark: _Toc83224699][bookmark: _Toc18155979][bookmark: _Toc543449168][bookmark: _Toc2064176389][bookmark: _Ref521288453]2.2委托人决定
除合同另有明确约定外，委托人应根据专用合同条件的约定，在不影响咨询人根据服务进度计划开展咨询服务的时间内，对咨询人以书面形式提出的事项做出书面决定。对咨询人在贯彻落实委托人意见时提出的有关问题，委托人应及时予以解答。因委托人原因未能答复或答复不及时导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。
[bookmark: _Toc18155980][bookmark: _Toc83224700][bookmark: _Toc468941654][bookmark: _Ref522799306][bookmark: _Toc1661179238][bookmark: _Ref522799304]2.3支付担保
除专用合同条件另有约定外，委托人要求咨询人提供履约担保的，委托人应当向咨询人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或保证保险保单或担保公司担保等形式，具体由双方在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Ref521288631][bookmark: _Ref521288628][bookmark: _Toc21090430][bookmark: _Toc18155981][bookmark: _Toc83224701][bookmark: _Toc1607295040]2.4委托人代表
委托人应指定一位有适当资格和经验的管理人员作为委托人代表，并在专用合同条件中明确其姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表在委托人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与委托人有关的具体事宜。委托人代表在授权范围内的行为由委托人承担法律责任。委托人更换委托人代表的，应在专用合同条件约定的期限内提前书面通知咨询人。
[bookmark: _Toc18155982][bookmark: _Ref523742369][bookmark: _Toc563377895][bookmark: _Toc1068724889][bookmark: _Toc83224702][bookmark: _Ref523742367]2.5委托人人员
委托人应在与咨询人协商后，按照专用合同条件的要求，自费从其雇员中为推进项目安排、选择及提供有适当资格和经验的人员。咨询人可对上述人员的选择和替换提出合理异议，且在与相关法律法规不发生冲突的前提下，上述人员应就与咨询服务有关的事项接受咨询人的指示。
[bookmark: _Ref509057114]如委托人无法按照专用合同条件的要求提供相关人员，或咨询人合理认为委托人提供的人员存在不能胜任岗位责任、存在严重过失或不当行为或专用合同条件约定的其他情形的，则咨询人有权另行安排替代人员，其费用应由委托人承担，且应视为构成服务变更。
[bookmark: _Toc83224703][bookmark: _Ref521266657][bookmark: _Toc18155983][bookmark: _Toc2041200924][bookmark: _Toc1497098940]第3条  咨询人
[bookmark: _Ref522810094][bookmark: _Toc18155984][bookmark: _Toc598139967][bookmark: _Ref522810097][bookmark: _Toc83224704][bookmark: _Toc1972021793]3.1咨询人一般义务
[bookmark: _Ref523404805]3.1.1咨询人应根据合同约定以及附件1［附件1  服务范围］约定的咨询服务内容和要求提供咨询服务。如附件1［附件1  服务范围］中未详细描述咨询人的工作，则咨询人应为满足附件1［附件1  服务范围］中描述的所有功能和目的而履行咨询服务。
[bookmark: _Ref523404799]3.1.2咨询人应按照附件4［附件4 咨询人主要咨询人员］组建能够满足咨询服务需要的咨询服务机构，并按照附件3［附件3 进度计划］的约定完成咨询服务。
[bookmark: _Ref523404771]3.1.3委托人需要咨询人提供履约担保的，应当按照相关规定在专用合同条件中明确约定，咨询人应按照约定的形式、金额及期限等向委托人提供履约担保。
3.1.4咨询人在履行合同义务时，应严格按照国家法律法规、强制性国家标准以及合同约定履行职责，维护委托人的合法利益，保证服务成果的质量，运用合理的专业技术和经验知识，按照有经验的咨询人为同等规模、性质和复杂程度的项目提供同等咨询服务时应有的职业标准，谨慎、勤勉地履行其在合同下的责任和义务。
3.1.5法律、法规、规章有相应规定的，咨询人及其咨询人员应具有履行咨询服务所需的资质或资格。由咨询人按照第3.4款［3.4转让和交由其他咨询单位实施咨询服务］的约定将相应的咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的，该第三方和其他咨询单位应具有相应资质或资格。
[bookmark: _Ref523690930]3.1.6在履行合同期间，咨询人应使委托人保持对咨询服务进展的了解，并按照附件3［进度计划］的约定，定期向委托人报告咨询服务工作进展。
[bookmark: _Ref521316754]3.1.7任何由委托人支付费用并提供给咨询人使用的物品都是属于委托人的财产。咨询人有权无偿使用第2.1.3项中由委托人提供的设备、设施和人员提供的服务。咨询人应采取合理的措施来保护委托人的财产，直至咨询服务完成并将其退还给委托人。保护委托人的财产所产生的费用应由委托人承担。
[bookmark: _Ref523691950]3.1.8合同当事人可在专用合同条件约定咨询人应承担的其他义务。
[bookmark: _Toc83224705][bookmark: _Ref16234491][bookmark: _Toc274741565][bookmark: _Toc1285556105][bookmark: _Ref16234490][bookmark: _Toc18155985]3.2咨询项目总负责人
[bookmark: _Ref523404758]3.2.1咨询项目总负责人应为合同协议书及专用合同条件中约定的人选，并应具有履行相应职责应具有的资格、能力和经验。咨询服务仅涉及投资决策阶段的，咨询项目总负责人的资格要求由双方在专用合同条件中约定。咨询服务涉及工程建设阶段的，咨询项目总负责人应当具有工程建设类注册执业资格。双方应在合同协议书及专用合同条件中明确咨询项目总负责人的基本信息及授权范围等事项，咨询项目总负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。
[bookmark: _Ref523404753]3.2.2除专用合同条件另有约定外，咨询人需要更换咨询项目总负责人的，应在专用合同条件约定的期限内提前书面通知委托人，并征得委托人书面同意。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换咨询项目总负责人。咨询人擅自更换咨询项目总负责人的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。对于咨询项目总负责人确因死亡、丧失行为能力导致咨询人更换咨询项目总负责人的，委托人无正当理由不得拒绝更换。
[bookmark: _Ref523404749]3.2.3委托人有权书面通知咨询人更换不称职的咨询项目总负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于委托人有正当理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条件约定的期限内将新任命的咨询项目总负责人信息报送委托人，并征得委托人同意后更换。咨询人无正当理由拒绝更换咨询项目总负责人的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref523404728][bookmark: _Ref523403804][bookmark: _Toc18155986][bookmark: _Toc83224706][bookmark: _Toc185802401][bookmark: _Toc915532421]3.3咨询人员
[bookmark: _Ref17470212]3.3.1咨询人应按照专用合同条件和附件4［附件4 咨询人主要咨询人员］的约定，根据项目管理需要配备和派遣能胜任本职工作及具备相应能力和经验的各单项咨询负责人，以及其他专业技术人员和管理人员。对于承担投资决策综合性咨询业务的单项咨询负责人和相关咨询人员，应具有为委托人提供决策依据和建议的能力。对于承担工程勘察、设计或造价咨询业务的单项咨询负责人和相关咨询人员，应具有法律法规规定的相应执业资格。咨询人根据合同派遣的咨询人员应取得委托人认可，对于已包含在投标文件、非招标项目响应文件和本合同中的咨询人员，除委托人明确提出异议外，均应视为已被委托人认可。
[bookmark: _Ref523702277][bookmark: _Ref16209500]3.3.2合同履行过程中，咨询人委派的咨询人员应相对稳定，以保证咨询工作的顺利进行。咨询人更换单项咨询负责人、有执业资格要求的主要咨询人员时，应提前7天书面通知委托人，除主要咨询人员客观上无法正常履职情形外（死亡、丧失行为能力），还应征得委托人书面同意，由咨询人负责安排具有同等资格和能力的人员代替，同时承担更换费用。委托人对咨询人的主要咨询人员资格或能力有异议而提出更换的，应提出书面要求并须阐述更换理由，咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条件的约定承担违约责任。
[bookmark: _Ref523404724]3.3.3若咨询人认为其咨询人员的健康或安全保障将受到不可抗力或双方在专用合同条件中约定的其他事件的影响，则咨询人有权在将相应事件告知委托人后，暂停全部或部分咨询服务，并将其咨询人员转移，直至不可抗力或其他事项影响消失。
[bookmark: _Ref523404713][bookmark: _Toc83224707][bookmark: _Ref523405297][bookmark: _Toc1561657989][bookmark: _Ref523403820][bookmark: _Toc1070663082][bookmark: _Ref16234288][bookmark: _Toc18155987]3.4转让和交由其他咨询单位实施咨询服务
[bookmark: _Ref523404710]3.4.1除应收款项的转让外，没有委托人的书面同意，咨询人不得转让合同涉及的利益。未经另一方同意，任何一方均不得转让其在本合同下的义务。
[bookmark: _Ref523404706]3.4.2咨询人不得将其承担的全部咨询服务转让给第三方，或将全部咨询服务肢解后全部转让给多个第三方。
3.4.3咨询人应当自行完成自有资质证书许可范围内的咨询服务。在保证整个项目完整性的前提下，咨询人可按照专用合同条件的约定或经委托人书面同意，将自有资质证书许可范围外的咨询服务依法依规择优委托给具有相应资质或能力的其他咨询单位实施。对于以暂估价形式包括在本合同范围内的咨询服务，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，可由委托人自行招标，也可由委托人与咨询人共同作为招标人，或者由委托人同意后由咨询人担任招标代理人，根据项目特点和实际需要选择咨询团队或咨询方案招标。
3.4.4委托人同意咨询人将部分咨询服务交由其他咨询单位完成，不减轻或免除咨询人就该部分咨询服务应承担的责任和义务。咨询人仍应对该部分咨询服务负总责，就该其他咨询单位的行为、疏忽和违约承担相应责任。
[bookmark: _Toc642822765][bookmark: _Toc1448289376][bookmark: _Ref523403829][bookmark: _Toc603395425][bookmark: _Ref521266664][bookmark: _Toc18155989][bookmark: _Toc493327263][bookmark: _Toc83224709][bookmark: _Ref523404697][bookmark: _Toc83224708][bookmark: _Toc18155988]第4条 服务要求和服务成果
[bookmark: _Toc18155990][bookmark: _Ref509052510][bookmark: _Ref509052513][bookmark: _Toc83224710][bookmark: _Toc1340589664][bookmark: _Toc88260374]4.1咨询服务的依据
4.1.1委托人应根据附件1［附件1  服务范围］的约定，在不影响咨询人根据服务进度计划开展服务的时间内，向咨询人提供与咨询服务有关的一切资料和信息，包括但不限于项目的相关情况以及相关承包商、供应商和咨询人的名录和信息。委托人提供上述资料超过约定期限，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。
4.1.2委托人应对所提供资料的真实性、准确性、合法性与完整性负责。委托人未按照约定提供必要的资料和信息，影响服务成果的质量或导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。任何一方发现资料中存在错误、疏漏或问题的，应当及时通知另一方，但对上述错误、疏漏或问题的纠正应经委托人确认。
4.1.3委托人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律法规，压缩合理服务期限，降低技术标准和工程质量、安全标准提供咨询服务。有关的特殊标准和要求由双方在专用合同条件中约定。
4.1.4委托人要求进行主要技术指标控制的，经委托人与咨询人协商一致后应在附件1［附件1  服务范围］中进行约定。委托人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于委托人的原因导致变更主要技术指标控制值的，委托人承担相应责任。咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。
[bookmark: _Toc83224711][bookmark: _Toc85299424][bookmark: _Toc1360195293][bookmark: _Ref522810376][bookmark: _Ref522810374][bookmark: _Toc18155991]4.2对服务成果的要求
4.2.1服务成果应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同约定。具体的服务成果内容和要求在附件1［附件1  服务范围］中约定。
4.2.2咨询人应对其所提供的服务成果的真实性、有效性和科学性负责。因咨询人原因造成服务成果不合格的，包括由于服务成果的质量问题、数据不实、计算方法错误所导致的决策失误，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按照合同约定承担相应违约责任。
4.2.3因委托人原因造成服务成果不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。
[bookmark: _Toc580398812][bookmark: _Ref522136266][bookmark: _Toc83224712][bookmark: _Ref522136264][bookmark: _Toc1135854328][bookmark: _Toc18155992]4.3服务成果的交付
4.3.1咨询人应按照附件3［附件3 进度计划］约定的服务成果交付时间向委托人交付服务成果，委托人应当出具书面签收单。
[bookmark: _Ref523404630]4.3.2委托人要求咨询人提前交付服务成果的，应向咨询人下达提前交付的书面通知并明确提前交付的内容，但委托人不得压缩合理的服务期限。咨询人应向委托人提交提前交付服务成果建议书，该建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的服务费用等内容。委托人接受该建议书的，咨询人应按照该建议书修订咨询服务进度计划，由此增加的服务费用由委托人承担。咨询人认为提前交付服务成果无法执行的，应向委托人提出书面异议，委托人应在收到异议后7天内予以答复，7天内未予答复的，视为委托人认可咨询人的书面异议。
[bookmark: _Ref523727848]4.3.3委托人要求咨询人提前交付服务成果的，或咨询人提出提前交付服务成果的建议能够给委托人带来效益的，合同当事人可以在附件2［附件2 服务费用和支付］中约定对提前交付服务成果的奖励。
[bookmark: _Ref523403644][bookmark: _Ref523403710][bookmark: _Toc1373284844][bookmark: _Toc18155993][bookmark: _Toc83224713][bookmark: _Toc866974265][bookmark: _Ref523403707][bookmark: _Ref523404676][bookmark: _Ref523403738]4.4服务成果的审查
[bookmark: _Ref523706279]4.4.1咨询人的服务成果应报委托人审查同意。审查的范围和标准在附件1［附件1  服务范围］中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和合同约定。
除本合同对期限另有约定外，委托人收到咨询人的服务成果后，应在21天内做出审查结论或提出异议。委托人对服务成果有异议的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据委托人的书面说明，进行修改后重新报送委托人审查，上述21天的答复期限应重新起算。
合同约定的答复期限届满，委托人没有做出审查结论也没有提出异议的，除服务成果需经政府部门审查和批准外，视为咨询人的服务成果已获委托人同意。
4.4.2如果委托人的修改意见超出或更改了附件1［附件1  服务范围］所约定的服务范围，应适用0［第7条 变更和服务费用调整］的约定。
[bookmark: _Ref523706367]4.4.3服务成果需政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意咨询人的服务成果后在专用合同条件约定的期限内，向政府有关部门报送服务成果，咨询人应予以协助。
咨询人需按政府有关部门的审查意见修改服务成果。如上述审查意见构成了对附件1附件1  服务范围］所约定的服务范围的变更的，委托人应当根据第7条［第7条 变更和服务费用调整］向咨询人另行支付费用。
[bookmark: _Ref523743499]4.4.4委托人需要组织审查会议对服务成果进行审查的，审查会议的形式、组织方和时间安排，在专用合同条件中约定。服务成果审查会议的会议费用及委托人的上级单位、政府有关部门参加审查会议的费用由委托人承担。
咨询人有义务参加委托人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其服务成果，并提供有关补充资料。
委托人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对服务成果进行修改、补充和完善。
4.4.5因咨询人原因，未能按第4.3款［4.3服务成果的交付］约定的时间向委托人提交服务成果，致使审查无法进行或无法按期进行，造成服务进度计划延误、窝工损失及委托人费用增加的，咨询人应按第11条［第11条  违约责任］的约定承担责任。
因委托人原因，致使服务成果审查无法进行或无法按期进行，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。
4.4.6因咨询人原因造成服务成果不合格致使文件审查无法通过的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按［第11条  违约责任］的约定承担责任。
因委托人原因造成服务成果不合格致使文件审查无法通过，导致服务费用增加和（或）服务期限延长的，由委托人承担。
4.4.7委托人对服务成果的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。
[bookmark: _Toc83224714][bookmark: _Toc1523109707][bookmark: _Ref523403844][bookmark: _Toc18155994][bookmark: _Ref523404669][bookmark: _Toc1597568833]4.5管理和配合服务
[bookmark: _Ref523696599]4.5.1咨询人应根据［附件1  服务范围］以及相关法律法规的规定，对工程合同相关的承包商、供应商、其他咨询方或委托人在工程合同下的其他相对方进行管理和提供配合。此类管理和配合服务包括但不限于：
（1）作为投资决策咨询人，就相关影响投资项目可行性的要素与项目各相关方进行联系和沟通，提供科学的决策依据和建议；
（2）作为招标代理人，根据招标采购的需要，与投标人、评标人、相关政府机构等相关方进行联系协调；
（3）作为勘察人积极提供勘察配合服务，进行勘察技术交底，委派专业人员配合及时解决与勘察有关的问题，参与基坑基底验收和工程竣工验收等工作；
（4）作为设计人积极提供设计配合服务，进行设计技术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收等工作；
（5）作为造价咨询人，与承包商等项目各参与方就项目资金使用、竣工结算等工程造价相关事宜进行联系与沟通，协调项目参与各方的关系；
（6）作为项目管理人对招标代理、勘察、设计、造价等服务及相关活动进行统筹管理工作。
[bookmark: _Ref523696443]4.5.2咨询人根据［附件1  服务范围］提供管理和配合服务时，应当根据委托人的授权以及合同约定代表委托人进行。具体授权范围在专用合同条件中约定，且委托人应将对咨询人的授权和对权限的限制在工程合同中写明或书面告知委托人在工程合同下的相对方。如咨询人或咨询项目总负责人在合同下的授权权限与工程合同下的职责存在歧义或矛盾，咨询人应通知委托人，且委托人应尽快给出指示以纠正该歧义或矛盾，必要时应根据合同约定签发服务变更的通知。
4.5.3在委托人和工程合同相对方之间提供证明、行使决定权或处理权时，咨询人应当作为独立的专业人员，根据自己的专业技能和判断进行工作，并提供必要的证明资料。在咨询人做出任何影响该工程合同相对方义务的指示和决定前，对于可能对费用、质量或时间产生重大影响的任何变更，须事先得到委托人的批准。因情况紧急，难以和委托人取得联系的，咨询人应当妥善处理委托事务，但事后应尽快将该情况通知委托人。
[bookmark: _Toc18155995][bookmark: _Toc83224715][bookmark: _Toc117333926][bookmark: _Toc965282588][bookmark: _Ref508998009]第5条  进度计划、延误和暂停
[bookmark: _Toc18155996][bookmark: _Toc576847582][bookmark: _Toc83224716][bookmark: _Ref509051546][bookmark: _Toc1235669485][bookmark: _Ref509051550]5.1服务的开始和完成
[bookmark: _Ref523706568][bookmark: _Ref509051553]5.1.1委托人应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，服务期限自开始服务通知中载明的日期或按照专用合同条件约定的日期起算。咨询服务应在专用合同条件所约定的时间或期限内开始和完成，根据合同约定进行延期的除外。
[bookmark: _Toc83224717][bookmark: _Ref509052003][bookmark: _Toc18155997][bookmark: _Ref509052006][bookmark: _Toc1415276744][bookmark: _Toc964386035][bookmark: _Ref522613970]5.2服务进度计划
[bookmark: _Ref523404652]5.2.1咨询人应按照双方在专用合同条件中的约定，提交服务进度计划，计划应至少包括：
（1）咨询人为按时完成所有咨询服务而计划开展各项咨询服务的顺序和时点；
（2）附件3［附件3 进度计划］或合同其他部分所约定的将各项服务成果交付委托人的关键日期；
（3）需要委托人或第三方提供决策、同意、批准或资料的关键日期；
（4）附件3［附件3 进度计划］中约定的任何其他要求。
[bookmark: _Ref17459431]5.2.2除专用合同条件另有约定外，委托人应当在收到咨询人提交的服务进度计划后14天内完成审批或提出异议，逾期未审批或提出异议的，视为委托人认可该服务进度计划，咨询人应根据该计划提供咨询服务。
[bookmark: _Ref523429993]5.2.3咨询人应经常审查服务进度计划，若该计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应及时向委托人提交修订的服务进度计划，并附相关措施和资料。除专用合同条件对期限另有约定外，委托人应在收到修订的服务进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为委托人同意咨询人提交的修订的服务进度计划。
5.2.4对于任何可能对服务产生不利影响、导致服务费用增加或服务进度计划延误的事件或情况，任何一方在得知上述事件或情况后应立即向另一方发出通知。
[bookmark: _Ref508800118][bookmark: _Toc83224718][bookmark: _Toc618333721][bookmark: _Toc1840057445][bookmark: _Ref508800113][bookmark: _Toc18155998]5.3服务进度的延误
[bookmark: _Hlk521939549]5.3.1非咨询人原因导致的延误
如因以下原因导致咨询服务进度延误的：
（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；
（3）委托人对咨询服务的服务变更；
（4）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延误的；
（5）委托人未按合同约定日期足额付款的；
（6）不可抗力；
（7）专用合同条件中约定的其他情形。
除专用合同条件另有约定外，咨询人应在发生上述情形后7天内向委托人发出要求延期的书面通知，并在发生该情形后14天内提交要求延期的书面说明供委托人审查。委托人收到咨询人要求延期的说明后，应在7天内进行审查并就是否延长服务期限、修订服务进度计划及延期天数向咨询人进行书面答复。
如果委托人在收到咨询人提交要求延期的说明后，在上述约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被委托人批准。
上述服务进度延误情形导致服务费用增加的，委托人应当按照第7条［第7条 变更和服务费用调整］调整服务费用。
[bookmark: _Ref523709682]5.3.2咨询人原因导致的延误
因咨询人原因导致咨询服务进度延误的，咨询人应按照第11.2.3项[11.2.3咨询人的违约责任]的约定承担违约责任。专用合同条件约定了逾期违约金的，咨询人还应根据约定的逾期违约金计算方法和最高限额支付逾期违约金。咨询人支付逾期违约金后，不免除咨询人继续完成咨询服务的义务。
[bookmark: _Ref523404626][bookmark: _Toc349915345][bookmark: _Ref523405899][bookmark: _Toc18155999][bookmark: _Ref523403899][bookmark: _Toc83224719][bookmark: _Toc1401259127]5.4服务的暂停
[bookmark: _Ref521316191]5.4.1委托人的暂停通知
委托人可根据项目建设情况，通过提前28天向咨询人发出书面通知的方式，以任何原因指示咨询人暂停部分或全部咨询服务工作，但应在通知中列明暂停的日期及预计暂停的期限。
[bookmark: _Ref521316199]5.4.2咨询人的暂停权利
下列情况下，咨询人可暂停全部或部分咨询服务：
（1）委托人未能按期支付款项，且委托人未根据第6.3款［6.3有争议部分的付款］就未付款项发出异议通知的。在此情况下，咨询人应提前28天向委托人发出暂停通知；
（2）发生不可抗力。在此情况下，咨询人应根据第10.2款［10.2不可抗力的通知］尽快向委托人发出通知，且应尽力避免或减少咨询服务的暂停；
（3）专用合同条件约定的其他情形。
5.4.3已暂停服务的恢复
（1）若委托人根据第5.4.1项［5.4.1委托人的暂停通知］要求咨询人暂停咨询服务，咨询人应在收到委托人恢复通知后28天内恢复咨询服务。
（2）若咨询人根据第5.4.2项［5.4.2咨询人的暂停权利］暂停咨询服务，咨询人应在导致暂停的事项终止后尽快恢复咨询服务。
5.4.4服务暂停的后果
（1）对于咨询人在暂停前根据合同约定已经履行的咨询服务，委托人应支付相应的服务费用。
（2）在暂停期间，咨询人应采取合理的措施保证服务成果的安全、完整和保管，以避免毁损。
（3）暂停导致的延误应根据第5.3款［5.3服务进度的延误］修订。
（4）除不可抗力及咨询人原因导致的暂停外，咨询服务的暂停和恢复所产生的费用应由委托人承担，咨询人应尽快通知委托人因暂停和恢复所产生的费用。双方应根据第6.2款［6.2支付］调整对咨询人的支付。
[bookmark: _Toc2146819372][bookmark: _Toc18156000][bookmark: _Toc64468026][bookmark: _Toc83224720][bookmark: _Ref521266685]第6条 服务费用和支付
[bookmark: _Toc18156001][bookmark: _Toc789711753][bookmark: _Toc83224721][bookmark: _Toc1243734206]6.1服务费用
[bookmark: _Ref523404579]6.1.1委托人和咨询人应当在附件2［附件2 服务费用和支付］中明确约定服务费用的组成部分和计取方式，包括变更和调整的计取方式。
6.1.2除0［附件2 服务费用和支付］另有约定外，合同下约定的服务费用均已包含国家规定的增值税税金。
6.1.3委托人和咨询人应当在附件2［附件2 服务费用和支付］中明确约定咨询人为履行合同发生的差旅费、通讯费、复印费、材料和设备检测费等服务开支是否已包含在服务酬金内，以及服务酬金中未包括的服务开支的计取和支付方法。
6.1.4对于咨询人在服务过程中提出合理化建议并被委托人采纳，以及咨询人提供咨询服务节约本项目投资额、咨询人提前交付服务成果等使委托人获得效益或规避潜在风险的情形，双方可在附件2［附件2 服务费用和支付］中约定奖励金额的计取和支付方法。
[bookmark: _Toc954923078][bookmark: _Ref521316312][bookmark: _Toc83224722][bookmark: _Toc1088070507][bookmark: _Toc18156002][bookmark: _Ref521316315][bookmark: _Ref13950651][bookmark: _Ref521315399][bookmark: _Ref523405711]6.2支付程序和方式
[bookmark: _Ref14113093]6.2.1咨询人应在附件2［附件2 服务费用和支付］约定的每个应付款日的至少7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应包括下列款项的金额及明细：
（1）当期已经完成的咨询服务对应的服务酬金；
（2）根据附件2［附件2 服务费用和支付］约定，咨询人为提供咨询服务所产生的、不包含在服务酬金内的合理服务开支；
（3）根据附件2［附件2 服务费用和支付］的约定，根据咨询人提供咨询服务节约的投资额等标准对咨询人进行的奖励金额；
（4）根据第7条［第7条 变更和服务费用调整］应增加或扣减的变更调整金额；
（5）根据第11条［第11条  违约责任］约定应增加或扣减的索赔或违约金额；
（6）对已付款中出现的错误、遗漏或重复的修订，应在当期付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同及附件2［附件2 服务费用和支付］约定应增加和扣减的其他金额。
6.2.2在对已付款进行汇总和复核过程中发现错误、遗漏或重复的，委托人和咨询人均有权提出修正申请。经委托人和咨询人同意的修正，应在下期付款中支付或扣除。
[bookmark: _Ref523404047]6.2.3委托人未能按期支付款项的，应按照专用合同条件的约定向咨询人支付逾期付款违约金。委托人支付逾期付款违约金不影响咨询人按合同约定行使暂停或终止咨询服务的权利。
6.2.4未经咨询人书面同意，委托人不应以存在针对咨询人的索赔等为原因，扣留其应付的款项，除非仲裁庭或法院根据第13.4款［13.4仲裁或诉讼］将应付款项判给委托人。
6.2.5对于按月或按阶段支付的服务费用，应由咨询人提交该月或该阶段的支付申请书、费用说明及合理必要的证明材料复印件，服务酬金、服务开支和奖励金额等款项应分列，报送委托人审核并支付。除此之外，对于约定的服务费用以外发生的费用，应随费用发生的该月或该阶段的服务费用一并提交支付申请书和支付。
6.2.6在合同终止的情况下，即使未到支付服务费用的日期，咨询人有权得到已完成的咨询服务的付款。
[bookmark: _Ref523404111]6.2.7除专用合同条件另有约定外，服务费用均以人民币支付。涉及其他货币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用合同条件中约定。
[bookmark: _Toc18156003][bookmark: _Toc449586005][bookmark: _Toc83224723][bookmark: _Ref523728002][bookmark: _Toc1723409605][bookmark: _Ref523727998]6.3有争议部分的付款
委托人对咨询人提交的支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向咨询人发出异议通知，并说明有异议部分款项的数额及理由。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第13条［第13条 争议解决］约定办理。对双方最终确定应支付给咨询人的有异议款项，仍应适用第6.2款［6.2支付程序和方式］的约定。
[bookmark: _Toc1954206879][bookmark: _Toc83224724][bookmark: _Toc283710736][bookmark: _Toc18156004]6.4结算和审核
6.4.1委托人与咨询人应按附件2［附件2 服务费用和支付］的约定及时进行服务费用和其他费用的结算和合同尾款支付。
6.4.2对于按照服务时间计取的服务酬金以及按照实际发生计取的服务开支，咨询人应保存能够明确标明有关服务时间和服务开支的最新记录，并根据委托人的合理要求提供上述记录。
6.4.3在服务期限内和咨询服务完成或终止后的一年内，委托人可向咨询人提前不少于14天发出通知，要求由委托人或其指定的第三方单位审计咨询人提出的与咨询服务相关的上述服务时间和服务开支记录。审核应在正常的营业时间内并在保存记录的办公场所开展，且咨询人应提供合理的配合，但审核的费用应由委托人承担。委托人不得以审计为由拖延支付和结算服务费用。
[bookmark: _Toc1514201116][bookmark: _Toc1150104726][bookmark: _Toc18156005][bookmark: _Ref14106185][bookmark: _Toc83224725][bookmark: _Ref521266679]第7条 变更和服务费用调整
[bookmark: _Toc473515539][bookmark: _Toc566600890][bookmark: _Toc83224726][bookmark: _Ref521315773][bookmark: _Ref521315776][bookmark: _Toc18156006]7.1变更情形
7.1.1除专用合同条件另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行服务变更：
（1）因非咨询人原因导致项目的内容、规模、功能、条件、投资额发生变化；
（2）委托人提供的资料以及根据本合同应提供的设备、设施和人员发生变化；
（3）委托人改变咨询服务的范围、内容、方式；
（4）委托人改变咨询服务的履行顺序和服务期限；
（5）基准日期后，因项目所在地及提供咨询服务所在地的法律法规发生变动、强制性技术标准的颁布和修改而引起服务费用和（或）服务期限的改变；
（6）委托人或委托人的承包商、供应商、其他咨询方等使咨询服务受到障碍或延长的；
（7）专用合同条件约定的其他服务变更情形。
上述服务变更不应实质性地改变咨询服务的程度或性质，如发生此类改变的应由委托人和咨询人协商一致，以对合同相关内容进行修订。
[bookmark: _Ref523403931][bookmark: _Toc1110122968][bookmark: _Ref523404607][bookmark: _Toc83224727][bookmark: _Toc1033307935][bookmark: _Toc18156007]7.2变更程序
[bookmark: _Ref523404593]7.2.1咨询服务完成前，委托人可通过签发服务变更通知随时发起对咨询服务的变更。委托人也可先要求咨询人就即将采取的服务变更拟定建议书，委托人接受此建议书后应签发服务变更通知以确认该服务变更。
[bookmark: _Ref523430127]7.2.2若咨询人认为委托人发出的指示或其他事件构成了服务变更，则应在合理可行的情况下尽快将该事件对服务进度计划、相关服务费用的影响通知委托人。除专用合同条件另有约定外，委托人应当在收到通知14天内签发服务变更通知或取消该指示，或签发该指示或事件不会导致服务变更的通知解释。咨询人可在收到进一步的通知后7天内根据第13条［第13条 争议解决］将该事件作为争议提交，否则咨询人应遵守该委托人的进一步通知。委托人逾期签发服务变更通知、进一步通知或其他意见的，视为委托人认可该指示或事件构成服务变更。
7.2.3委托人签发服务变更通知后，咨询人应受到该通知的约束，除非咨询人向委托人发出以下有证据支持的通知：
（1）咨询人不具备实施服务变更的技术和资源；
（2）咨询人认为服务变更将实质性地改变咨询服务的程度或性质；
（3）委托人签发的服务变更通知存在违反法律法规或技术标准前置性规定的情形。
[bookmark: _Ref523403960][bookmark: _Ref523403958][bookmark: _Toc1690903775][bookmark: _Ref523404602][bookmark: _Toc853797203][bookmark: _Toc18156008][bookmark: _Toc83224728]7.3价格调整和变更影响
[bookmark: _Ref523404586]7.3.1若服务变更可能影响其他部分的咨询服务、服务进度计划和服务期限或增加咨询人工作量的，委托人和咨询人应对此服务变更引起的价格调整和计算方式，包括对其他部分的服务的影响、服务进度计划和服务完成日期的影响以及增加工作量的影响达成一致。
7.3.2服务变更引起的价格调整应根据附件2［附件2 服务费用和支付］中的取费标准确定，若附件2［附件2 服务费用和支付］中的取费标准不适用于该服务变更，则双方应达成新的取费标准。
7.3.3服务变更引起的价格调整和其对服务进度计划的影响需经委托人的书面同意和确认。委托人同意价格调整和服务变更的影响后，应向咨询人发出指令，以开始执行服务变更。
7.3.4以下情况委托人可直接向咨询人发出开始执行服务变更的指令：
（1）咨询人收到服务变更通知14天后，双方未能确认服务变更的所有影响并达成一致；
（2）在服务变更工作开始前，双方无法确认服务变更的所有影响并达成一致。
在此情况下，咨询人应基于其付出的时间，根据附件2［附件2 服务费用和支付］的取费标准获得补偿。若该取费标准不适用于该服务变更，则委托人应按照合理的费率或价格对咨询人进行补偿，直至双方就服务变更引起的价格调整和影响达成一致。
[bookmark: _Ref521316687][bookmark: _Toc1232352956][bookmark: _Toc1583993436][bookmark: _Ref521268034][bookmark: _Ref521316690][bookmark: _Toc18156009][bookmark: _Toc83224729]第8条 知识产权
[bookmark: _Toc83224730][bookmark: _Toc1576757103][bookmark: _Toc1026815710][bookmark: _Toc18156010][bookmark: _Ref522810754][bookmark: _Ref522810868]8.1知识产权归属和许可
[bookmark: _Ref509043186]8.1.1委托人创造、开发和拥有的知识产权，包括但不限于委托人提供给咨询人的资料、文件，委托人为实施项目自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的知识产权，均属于委托人。但委托人应向咨询人授予咨询人提供咨询服务而合理必需的，使用上述知识产权的免许可费、可转许可的普通许可。
[bookmark: _Ref509043189]8.1.2咨询人独立于合同之外而创造、开发和拥有的知识产权均属于咨询人。除专用合同条件另有约定外，咨询人为提供咨询服务而创造或开发的知识产权，包括但不限于咨询人编制的各类书面文件，均属于咨询人。但咨询人应向委托人授予委托人利用咨询服务或项目而合理必需的，使用上述知识产权的相关许可，除专用合同条件另有约定外，许可费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。咨询人转让为提供咨询服务而创造或开发的知识产权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。
[bookmark: _Toc18156011][bookmark: _Toc1204599365][bookmark: _Toc1322738857][bookmark: _Toc83224731]8.2知识产权保证
8.2.1咨询人和委托人保证，己方是拥有所提供的服务成果或资料的知识产权权利人，或已获得知识产权权利人的相关许可。如咨询人或委托人因使用对方提供的服务成果或资料而导致侵犯第三方的知识产权或其他权利，则提供方须与该第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用，并应在法律允许的情况下自担费用确保合法的权利人将相关权利转让或授予委托人或咨询人。
[bookmark: _Ref522810787][bookmark: _Toc1253443386][bookmark: _Toc83224732][bookmark: _Toc18156012][bookmark: _Toc1043804828][bookmark: _Ref522811259]8.3知识产权许可的撤销
[bookmark: _Ref523430212]8.3.1如委托人根据第12.2.1项的约定、或者咨询人根据第12.3.1项的约定正当地终止合同，则其有权撤销根据本条所授予的知识产权许可，但双方另有约定的除外。
8.3.2如委托人未能履行合同下到期的任何付款义务，则咨询人有权通过提前28天发出通知的方式撤销根据合同授予委托人的任何知识产权许可。
[bookmark: _Toc2140134999][bookmark: _Ref523302948][bookmark: _Toc18156013][bookmark: _Toc2095540599][bookmark: _Toc83224733]第9条 保险
[bookmark: _Toc1216456133][bookmark: _Ref509049238][bookmark: _Toc83224734][bookmark: _Toc18156014][bookmark: _Ref509049235][bookmark: _Toc554214657]9.1咨询人应投保的保险
9.1.1咨询人应按照相关法律法规的要求和专用合同条件的约定，投保委托人认可的、履行合同所需要的工程相关保险。工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
[bookmark: _Ref523430275]9.1.2除专用合同条件另有约定外，保险费用视为包含在服务费用中，不再另行计取。如咨询人未根据合同约定购买上述保险，委托人可代为购买上述保险，产生的保险费用从服务费用中扣除。
[bookmark: _Toc18156015][bookmark: _Ref522810976][bookmark: _Toc1851583353][bookmark: _Toc83224735][bookmark: _Toc868342973][bookmark: _Ref522810970]9.2保险的其他约定
[bookmark: _Ref523404203]9.2.1咨询人应当保证上述保险在第11.3款［11.3责任期限］约定的责任期限内持续有效，合同责任期延长的，咨询人应当及时续保。
[bookmark: _Ref523404211]9.2.2咨询人应根据委托人的要求及时向委托人提交已投保的各项保险的凭证和保险单复印件，以证明本条要求的保险持续有效。
[bookmark: _Ref523695563]9.2.3如本条所述的保险被变更或提前终止，则咨询人应立即就此通知委托人，并另行提供符合本条要求的保险，除因委托人引起保险的变更或提前终止外，由此产生的保险费用由咨询人承担。
9.2.4保险事故发生后，相关保险的投保人和被保险人应按照保险合同约定的条件和期限及时向保险人报告。咨询人和委托人应当在得知相关保险事故发生后及时通知对方。
[bookmark: _Toc267392916][bookmark: _Toc18156016][bookmark: _Ref508893744][bookmark: _Toc83224736][bookmark: _Toc1233613056]第10条 不可抗力
[bookmark: _Toc1469747079][bookmark: _Toc1402258534][bookmark: _Ref523404219][bookmark: _Toc18156017][bookmark: _Toc83224737][bookmark: _Ref523404237][bookmark: _Ref523404510][bookmark: _Ref523404231]10.1不可抗力的确认
10.1.1不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见、不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条件中约定的其他情形。
10.1.2不可抗力发生后，委托人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第13条［争议解决］的约定处理。
[bookmark: _Toc18156018][bookmark: _Toc282517314][bookmark: _Toc83224738][bookmark: _Ref522799274][bookmark: _Ref522799271][bookmark: _Toc774762787]10.2不可抗力的通知
10.2.1任何一方遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
10.2.2不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交书面中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终书面报告及有关资料。
[bookmark: _Toc18156019][bookmark: _Toc1837008482][bookmark: _Toc910215681][bookmark: _Ref523404505][bookmark: _Ref523404257][bookmark: _Toc83224739][bookmark: _Ref523404251]10.3不可抗力的后果
10.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。
10.3.2不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
10.3.3不可抗力发生前已完成的咨询服务应当按照合同约定进行支付。
10.3.4因一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除该方的违约责任。
[bookmark: _Ref521268028][bookmark: _Toc703064262][bookmark: _Toc1963074342][bookmark: _Toc18156020][bookmark: _Toc83224740]第11条  违约责任
[bookmark: _Toc18156021][bookmark: _Ref522811338][bookmark: _Toc83224741][bookmark: _Toc863023161][bookmark: _Toc1623106979][bookmark: _Ref522811341]11.1委托人违约
11.1.1委托人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于委托人违约：
（1）委托人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2）委托人未能按合同约定提供咨询服务工作条件、设施场地、人员服务的；
（3）委托人擅自将咨询人的成果文件用于本项目以外的项目或交第三方使用的；
（4）委托人未按合同约定日期足额付款的；
（5）委托人未能按照合同约定履行其他义务的。
11.1.2通知改正
委托人发生上述违约情况的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人在指定的期限内采取有效措施纠正违约行为。
[bookmark: _Ref16249381]11.1.3委托人的违约责任
委托人应根据合同约定承担因其违约给咨询人增加的费用和（或）因服务期限延长等造成的损失，并支付咨询人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定委托人违约责任的承担方式和计算方法。
[bookmark: _Ref16249424][bookmark: _Toc83224742][bookmark: _Toc18156022][bookmark: _Toc1922307906][bookmark: _Toc122927326][bookmark: _Ref16249429]11.2咨询人违约
[bookmark: _Ref16249362]11.2.1咨询人违约的情形
除专用合同条件另有约定外，在合同履行过程中发生的下列情形，属于咨询人违约：
（1）由于咨询人原因，未按合同约定的时间和质量交付咨询服务成果文件的；
（2）由于咨询人原因，造成工程质量事故或其他事故时；
（3）咨询人未经委托人同意，擅自将咨询服务转让给第三方或交由其他咨询单位实施的；
（4）未经委托人批准，咨询人擅自更换咨询项目总负责人、单项咨询负责人以及其他主要咨询人员的；
（5）咨询人未能按照合同约定履行其他义务的。
11.2.2通知改正
咨询人发生上述违约情况的，委托人可向咨询人发出通知，要求咨询人在指定的期限内改正。
[bookmark: _Ref16249374]11.2.3咨询人的违约责任
咨询人应根据合同约定承担因其违约给委托人增加的费用和（或）因服务期限延误等造成的损失。此外，合同当事人可在专用合同条件中另行约定咨询人违约责任的承担方式和计算方法。
[bookmark: _Ref522784527][bookmark: _Ref521314810][bookmark: _Toc83224743][bookmark: _Toc1838918590][bookmark: _Toc18156023][bookmark: _Ref521314804][bookmark: _Toc395989506]11.3责任期限
11.3.1责任期限自合同生效之日开始，至专用合同条件中约定的期限或法律法规规定的期限终止。工程勘察、设计等影响工程质量的服务内容的责任期限应延长至有关部门规定的工程寿命期。
11.3.2除非一方在专用合同条件中约定的有关期限或法律法规规定的更早期限届满前，向另一方正式提出了索赔，否则不应认为该另一方对由任何事件所造成的任何损失或损害负责。
[bookmark: _Toc83224744][bookmark: _Ref523404472][bookmark: _Toc18156024][bookmark: _Toc1729997426][bookmark: _Toc848908175][bookmark: _Ref523405881]11.4责任限制
11.4.1任何一方在合同下产生的违约责任，应仅限于：
（1）因违约直接造成的、合理可预见的损失；
（2）除专用合同条件另有约定外，最大赔偿额不应超过全过程工程咨询服务费用（扣除国家规定的税金），但第11.4.4项另有约定的除外；
（3）除本合同另有约定外，如咨询人被认为应和第三方共同向委托人负责，则咨询人支付的赔偿比例应仅限于因其违约而应负责的部分。
11.4.2在提供与工程合同相关的咨询服务时，咨询人仅根据合同约定委托人承担违约责任，而不应就工程合同下的相对方履行工程合同所产生的责任对委托人承担责任。在法律允许的前提下，委托人应尽合理努力保护咨询人免受工程合同下的相对方提起的、与工程合同相关的索赔而导致的损失。
11.4.3在不损害咨询人根据第12.4款［12.4合同解除的后果］享有的权利的前提下，任何一方均不应就其他合同、侵权行为以及任何法律法规等规定的任何收入损失、利润损失、生产延误、合同损失、使用损失、业务损失、第三方惩罚性赔偿、商业机会损失、或任何非直接、特殊或间接的损失负责。
[bookmark: _Ref17375185]11.4.4任何一方因另一方故意或疏忽大意违约、欺诈、虚假陈述等不当行为造成损失，其损失赔偿不受本条下的责任限制约定所限制。
[bookmark: _Toc1372393091][bookmark: _Toc1646037033][bookmark: _Toc18156025][bookmark: _Toc83224745][bookmark: _Ref521268023]第12条 合同解除
[bookmark: _Toc656717530][bookmark: _Toc513323432][bookmark: _Toc18156026][bookmark: _Toc83224746]12.1协商一致解除合同
[bookmark: _Toc83224747]委托人与咨询人协商一致，可以解除合同。
[bookmark: _Ref17470638][bookmark: _Toc83224748][bookmark: _Toc2084577660][bookmark: _Ref17470632][bookmark: _Toc159361361][bookmark: _Toc18156027]12.2由委托人解除合同
[bookmark: _Ref523430428]12.2.1除专用合同条件另有约定外，有下列情形之一的，委托人可通过提前14天向咨询人发出通知解除合同：
（1）未经委托人同意，咨询人将咨询服务全部或部分交由第三方实施的；
（2）咨询人未履行其义务或履行义务不符合本合同约定，委托人向咨询人发出通知，列明违约情况和补救要求，咨询人在此通知发出后28天内未能对违约进行补救；
（3）在不影响第5.4.1项［5.4.1委托人的暂停通知］下的权利义务情况下，不可抗力导致咨询服务暂停超过168天；
（4）咨询人违反了第1.8款［1.8严禁贿赂］的约定；
（5）咨询人宣告破产或无力偿还债务；
（6）专用合同条件约定的其他合同解除情形。
12.2.2委托人可提前56天向咨询人发出通知单方决定解除合同，但需按照第0项的约定补偿咨询人因合同终止而损失的预期利润。
[bookmark: _Ref523404457][bookmark: _Ref523303488][bookmark: _Toc18156028][bookmark: _Toc83224749][bookmark: _Ref523405954][bookmark: _Ref523404313][bookmark: _Toc189295478][bookmark: _Toc913830130][bookmark: _Ref523303490]12.3由咨询人解除合同
[bookmark: _Ref523405995]12.3.1除专用合同条件另有约定外，有下列情形之一的，咨询人可通过提前14天向委托人发出通知解除合同：
（1）咨询服务已根据第5.4.1项［5.4.1委托人的暂停通知］暂停了超过168天；
（2）咨询服务已根据第5.4.2项［5.4.2咨询人的暂停权利］的（1）目和（3）目暂停了超过42天；
（3）咨询服务因不可抗力已根据第5.4.2项［5.4.2咨询人的暂停权利］第（2）目暂停了超过168天；
（4）委托人违反了第1.8款［1.8严禁贿赂］的约定；
（5）委托人宣告破产或无力偿还债务；
（6）专用合同条件约定的其他合同解除情形。
[bookmark: _Ref523404322][bookmark: _Ref523405840][bookmark: _Toc83224750][bookmark: _Ref523405836][bookmark: _Toc18156029][bookmark: _Ref523404447][bookmark: _Toc349291328][bookmark: _Toc1131657154]12.4合同解除的后果
12.4.1咨询人应根据其在合同解除前已履行的咨询服务获得支付。
12.4.2若委托人根据第12.2.1项解除合同，则其有权：
（1）要求咨询人移交截止至合同解除之日咨询人履行咨询服务所必需的所有文件、信息、计算和其他服务成果；
（2）除因第12.2.1项第（3）目解除合同外，要求咨询人按照第11条 [第11条  违约责任]赔偿因合同解除直接导致的合理可预见的费用损失（包括但不限于因安排其他咨询方完成咨询服务而发生的额外费用），且委托人有权将该等费用损失从应支付给咨询人的款项中扣除；
（3）暂停应向咨询人支付的款项，直至委托人收到第（1）目中的所有咨询服务资料且获得第（2）目的全部赔偿。
12.4.3若委托人根据第12.2.2项解除合同，或咨询人根据第12.3.1项解除合同，因合同解除所产生的费用应由委托人承担，咨询人应尽快通知委托人合同解除所产生的费用。
[bookmark: _Ref17986310]12.4.4若委托人根据第12.2.2项解除合同，或咨询人根据第12.3.1项第（1）目和第（4）至（6）目解除合同，委托人应补偿咨询人因合同终止而损失的预期利润。
12.4.5合同解除不应损害或影响合同解除前已发生的双方责任和义务。
[bookmark: _Ref521268016][bookmark: _Ref521309732][bookmark: _Toc509276706][bookmark: _Ref521316367][bookmark: _Toc18156030][bookmark: _Ref521316370][bookmark: _Toc1338353139]第13条 争议解决
[bookmark: _Toc253763504][bookmark: _Toc18156031][bookmark: _Toc913165854][bookmark: _Toc83224751]13.1和解
对于因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人应本着诚实信用的原则，通过友好协商解决。争议的一方应以书面形式通知另一方，说明争议的具体内容。双方可以就争议自行和解，自行和解达成的协议经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc83224752][bookmark: _Ref523428187][bookmark: _Toc1593025534][bookmark: _Toc1921368907][bookmark: _Toc18156032][bookmark: _Ref523428181][bookmark: _Toc509216243]13.2调解
如合同当事人不能在收到上述通知后的14天内或双方另行商定的其他时间内解决该争议，可以就该争议请求相关行政主管部门、行业协会或双方另行约定的第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
[bookmark: _Toc83224753][bookmark: _Toc1597347213][bookmark: _Ref523404390][bookmark: _Ref523404397][bookmark: _Toc509216244][bookmark: _Toc145792569][bookmark: _Toc18156033]13.3争议评审
合同当事人在专用合同条件中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则的，按下列约定执行：
[bookmark: _Toc83224754][bookmark: _Ref523711324]13.3.1争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条件另有约定外，双方应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由双方共同确定或由双方委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条件约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 
除专用合同条件另有约定外，裁决员报酬由双方各承担一半。
[bookmark: _Ref523711333][bookmark: _Toc83224755]13.3.2争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内做出书面决定，并说明理由。双方可以在专用合同条件中对本项事项另行约定。
13.3.3争议评审小组决定的效力
争议评审小组做出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
[bookmark: _Toc18156034][bookmark: _Ref523303396][bookmark: _Ref509047188][bookmark: _Ref523404407][bookmark: _Ref523404418][bookmark: _Ref523405686][bookmark: _Toc1977173109][bookmark: _Ref523405683][bookmark: _Toc83224756][bookmark: _Toc1362751860][bookmark: _Ref509047185][bookmark: _Toc509216245][bookmark: _Ref523303398][bookmark: _Ref523303604][bookmark: _Toc351203630][bookmark: _Ref523303607]13.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条件中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
[bookmark: _Toc509216246][bookmark: _Toc18156035][bookmark: _Toc351203631][bookmark: _Toc1728092138][bookmark: _Toc83224757][bookmark: _Toc1876736270]13.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
[bookmark: _Toc11021]
第三部分  专用合同条件
[bookmark: _Toc1929352750][bookmark: _Toc303205001]第1条 第1条  一般规定
1.1定义和解释
1.1.27合同当事人补充约定的其他定义：  /  。
1.2合同文件的优先顺序
组成合同的文件及优先解释顺序为：（1）本协议书、（2）中标通知书（如有）、（3）投标文件及其附件（如有）、（4）专用合同条件及其附件、（5）通用合同条件、（6）技术标准和要求、（7）其他合同文件。注：合同履行过程中双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分。
1.3语言文字
合同语言：  /  。
1.4法律和标准
1.4.1适用法律
适用法律：现行国家、省市以及地方的法律及规定。
1.4.2标准规范
标准规范：建设工程项目管理规范（GBT 50326-2017）、全过程工程咨询服务标准（省标DB33/T1202 -2020）、建设工程造价咨询规范（GB/T51095-2015）、以及现行的国家、省市以及地方、行业的标准规范。
1.4.3法律和标准的变化
双方关于法律和标准变化的约定：  /  。
1.5通信交流
委托人接收文件的地点：合同签订时填写；
委托人指定的接收人为：合同签订时填写；
委托人指定的联系电话及传真号码：合同签订时填写；
委托人指定的电子传输方式：合同签订时填写。
咨询人接收文件的地点：合同签订时填写；
咨询人指定的接收人为：合同签订时填写；
咨询人指定的联系电话及传真号码：合同签订时填写；
咨询人指定的电子传输方式：合同签订时填写。
1.6保密
1.6.3保密期限：  /  。
1.7发布
发布限制：  /  。
第2条  委托人
2.1委托人一般义务
2.1.3委托人提供的设备、设施和其他人员服务
（1）委托人提供的设备

	名称
	数量
	型号与规格
	提供时间

	1. 通讯设备
	无
	无
	无

	2. 办公设备
	无
	无
	无

	3. 交通工具
	无
	无
	无

	4. 检测和试验设备
	无
	无
	无


（2）委托人提供的设施
	名称
	数量
	要求
	提供时间

	1.临时居住用房
	由咨询人自行负责

	2.临时办公用房
	由咨询人自行负责

	3.交通道路
	无
	无
	无

	4.公共设施
	无
	无
	无


[bookmark: _Toc521267476]（3）委托人提供的其他人员服务
	名称
	数量
	要求
	提供时间

	1. 工程技术人员
	无
	无
	无

	2. 辅助工作人员
	无
	无
	无

	3. 其他人员
	无
	无
	无



2.1.4委托人的其他义务：  /  。
2.2委托人决定
为保证服务按服务进度计划进行，委托人应在28天内就咨询人以书面形式提交给他的事宜做出书面决定。
2.3支付担保
委托人是否提供支付担保：否；
委托人提供支付担保的形式：  /  。
2.4委托人代表
委托人代表：
姓 名：合同签订时填写；
身份证号：合同签订时填写；
职 务：合同签订时填写；
联系电话：合同签订时填写；
电子邮箱：合同签订时填写；
通信地址：合同签订时填写；
委托人对委托人代表的授权范围如下：负责项目实施阶段的对接工作，并对咨询人进行管理。
2.5委托人人员
委托人应为咨询人安排、选择及提供的人员：  /  。
咨询人有权另行安排人员替代委托人人员的情形：须经委托人同意后方可另行安排。
第3条  咨询人
3.1咨询人一般义务
3.1.3咨询人是否提供履约担保：是。
咨询人提供履约担保的形式、金额及期限：银行转账或银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函，金额为签约合同价的1%，期限至工程竣工合格并提交竣工资料完成备案。
3.1.8咨询人的其他义务：除合同约定外，还应完成招标文件要求的其他义务服务内容
3.2咨询项目总负责人
3.2.1咨询项目总负责人：
姓名：中标通知书列明的项目总负责人；
身份证号：合同签订时填写；
职称：合同签订时填写；
执（职）业资格种类及注册证书编号：合同签订时填写；
联系电话：合同签订时填写；
电子信箱：合同签订时填写。
咨询人对咨询项目总负责人的授权范围如下：合同签订时由咨询人填写。
3.2.2咨询人更换咨询项目总负责人的，应提前28天书面通知委托人。
咨询人更换咨询项目总负责人的其他情形：  /  。
咨询人擅自更换咨询项目总负责人的违约责任：咨询人擅自更换的，委托人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，委托人有权中止合同，咨询人还须向委托人支付违约金20万元。
3.2.3咨询人应在收到书面更换通知后14天内更换咨询项目总负责人。
咨询人无正当理由拒绝更换咨询项目总负责人的违约责任：咨询人支付违约金20万元，委托人有权解除合同。
3.3咨询人员
3.3.1各单项咨询负责人：
（1）造价咨询负责人
姓 名：合同签订时填写；
身份证号：合同签订时填写；
职称：合同签订时填写；
执（职）业资格种类及注册证书编号：合同签订时填写；
联系电话：合同签订时填写；
电子信箱：合同签订时填写。
咨询人对其的授权范围如下：合同签订时由咨询人填写。
（2）         负责人
姓 名：合同签订时填写；
身份证号：合同签订时填写；
职称：合同签订时填写；
执（职）业资格种类及注册证书编号：合同签订时填写；
联系电话：合同签订时填写；
电子信箱：合同签订时填写。
咨询人对其的授权范围如下：合同签订时由咨询人填写。
3.3.2咨询人无正当理由拒绝撤换主要咨询人员的违约责任：/。
3.3.3咨询人认为将使其咨询人员的健康或安全保障受到影响的其他事件： / 。
3.4转让和交由其他咨询单位实施咨询服务
3.4.3允许转让或交由其他咨询单位实施的服务内容和要求包括：  /  。
咨询人擅自转让或交由其他咨询单位实施咨询服务应承担的违约责任：由咨询人承担由此引起的损失和责任，咨询人支付违约金为合同价的1%，且委托人有权取消合同，由此带来的所有责任和损失均由咨询人承担。
3.5联合体
3.5.3联合体牵头人和各方的权利、义务和责任：/。
3.5.5委托人向联合体支付服务费用和其他费用的方式：/。
其他关于联合体的约定：  /  。
第4条 服务要求和服务成果
4.1咨询服务的依据
咨询服务的特殊标准或要求：  /  ；
咨询服务适用的技术标准：现行国家、省市以及行业技术要求。
4.3服务成果的要求
对咨询服务成果的其他要求：工程量清单、招标控制价成果文件编制期以委托人发出的通知为准，且不少于30日历天。
4.4服务成果的审查
4.4.1委托人对咨询人的咨询服务成果审查期限不超过  / 天。
4.4.3委托人在审查同意咨询人的服务成果后7天内，向政府有关部门报送服务成果，咨询人应按委托人要求及时予以协助，协助时间应为报批时间段。
4.4.4审查会议的审查形式和时间安排：由委托人另行通知。
4.5管理和配合服务
4.5.1关于管理和配合服务的其他约定：合同约定的各类管理和配合服务。
4.5.2委托人对咨询人的授权范围：各类报批手续以及对施工单位的各类审批、联系单等法律约定属于委托人权利的内容均须委托人同意咨询人方可执行。
第5条  进度计划、延误和暂停
5.1服务的开始和完成
5.1.1服务开始日期为以下第(1)项：
（1）在合同生效后 / 天内；
（2）在咨询人收到合同规定的第一次付款后_/天内；或者
（3）计划开始日期： / 年 / 月 / 日。
服务完成日期为以下第(3)项：
（1）对于投资前或工程实施前的各类咨询服务，或只提供咨询报告、建议书等的服务，可约定自服务开始日期起/日内完成；
（2）对于履行为完成某一预定任务所需的服务，可约定自服务开始日起至负责的工程或任务预定完成日期/为止；或者
（3）对于与工程项目建设进度相关联的服务，如项目管理等，可约定自服务开始日期至工程竣工验收合格、备案、办理结算完成及缺陷责任期满。
5.2服务进度计划
5.2.1咨询人应提交服务进度计划的时间：合同签订后3天内。
5.2.2委托人审查服务进度计划的时间： / 。
5.2.3委托人审查修订的服务进度计划的时间： / 
5.3服务进度的延误
5.3.1非咨询人原因导致延误的其他情形：  / 。
咨询人发出通知的时间：   /  ；
委托人书面答复的时间：  /  。
5.3.2咨询人原因导致的延误
因咨询人原因导致咨询服务进度延误，逾期违约金的计算方法和上限为：每延期一天，支付1万元违约金，上限为合同价的3%。
5.4服务的暂停
5.4.1咨询人可暂停全部或部分服务的其他情形：  /  。
第6条 服务费用和支付
6.2支付程序和方式
6.2.1支付的时间：按附件2执行。
6.2.3委托人逾期支付违约金的计算方式：  /  。
6.2.7服务费用的支付货币：
	服务范围
	支付的币种
	占合同货币的比例
	对合同货币的汇率

	/
	/
	/
	/


第7条 变更和服务费用调整
7.1变更情形
其他变更情形：除服务内容变更外，其余情况服务费用不调整。
7.2变更程序
7.2.2委托人对服务变更的答复时间： / 。
第8条 知识产权
8.1知识产权归属和许可
8.1.2双方关于知识产权归属及许可的约定： / 。
8.3知识产权许可的撤销
8.3.1双方关于知识产权许可撤销的其他约定： / 。
第9条 保险
9.1咨询人应投保的保险
9.1.1咨询人应投保的险种：咨询人各类服务人员的各类保险，由咨询人自行负责；由于咨询人未按规定投保法律法规规定要求投保的险种而发生的一切责任，由咨询人自行负责和承担。
9.1.2关于保险费用的其他约定： / 。
9.2保险的其他约定
9.2.2关于保险凭证提供的约定： / 。
9.2.3关于保险被变更或提前终止的约定： / 。
第10条 不可抗力
10.1不可抗力的确认
除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：/。
10.3不可抗力的后果
双方约定的不可抗力后果承担方式：按法律法规执行。
第11条  违约责任
11.1委托人违约
11.1.1委托人违约的其他情形：/。
11.1.3委托人违约责任的承担方式和计算方法：/。
11.2咨询人违约
11.2.1咨询人违约的其他情形：出现第11.2.3项违约事项的，按该条款执行；
11.2.3咨询人违约责任的承担方式和计算方法：
1.项目班子更换违约：
（1）各专业咨询负责人及其余相关项目人员在工程实施期间不得擅自更换，否则，委托人有权中止合同，擅自更换造价负责人、注册安全工程师（投标时如有提供的）的，咨询人每次支付违约金为15万元；擅自更换其他人员的，咨询人每次支付违约金为3万元。若确须更换人员的，工程咨询人应将相同替换人员信息提交给委托人并同意后，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，但应在更换28天前通知委托人。更换项目总负责人、造价负责人的咨询人支付违约金为10万元/人·次。更换项目其他人员的，每更换一次，咨询人支付违约金为3万元/人·次；（不可抗拒因素除外）
（2） 如发现不称职或能力不配位的项目人员，委托人有权要求更换，要求更换的项目人员应在14天内更换到位，未在规定时间内更换到位的按每人每天扣1500元且按合同相关条款咨询人支付每次拒绝更换人员的违约金。如在30天内未更换到位的，委托人有权解除合同。
（3） 非驻地技术人员到位率必须符合专业项目进度和委托人要求，如因人员未到位而导致专业项目约定的工期延误的，每延误一天向委托人支付违约金3000元；
1. 全过程造价咨询服务违约情况：
（1） 在接到委托人书面检查约定时间后的 24 小时内未到现场，且过后又没有进行复查而造成损失的，每人每次支付2000元的违约金。
（2） 咨询人员严重失职导致事故发生的，每人每次支付10000元的违约金，还须承担一切责任，并且委托人有权要求更换咨询人员或者解除合同。
（3） 委托人有权对工程咨询人出具的造价咨询成果误差率进行稽查，稽查时，每出现一次分部分项工程造价误差率超过3％的，向委托人支付违约金5万元；每出现一次工程变更联系单造价误差率超过3％的，向委托人支付违约金1万元。因工程咨询人失职造成委托人重大经济或造成重大不良影响的，应当承当相应责任，并赔偿委托人所造成的相应损失。
（4）咨询人未按约定时间提交成果报告，每延期一天向委托人支付违约金3000元，逾期超过10天的，委托人有权以单方书面通知的形式解除本合同，没收全部履约保证金，未支付的费用将不再支付，并要求咨询人赔偿给委托人造成的一切损失。
3.工程质量事故：因工程咨询人监管不到位，发生特大质量事故导致工程返工的，发生一次向委托人支付违约金50万元。
4.安全文明事故：除因自然灾害等不可抗力外，因工程咨询人安全监管不到位，导致工程咨询人或项目参建方人员在施工现场发生了人身死亡事故的，按每人10万元向委托人支付违约金，同时委托方将视情况有权单方面解除合同，并依法追究相应责任。
5廉政情况：工程咨询人违反廉政给委托人造成重大损失的，委托人有权要求咨询人赔偿其损失。
7其它违约情况：（1）在保修期间，因工作需要，工程咨询人在接到委托人的通知后24小时内未安排合适人员到位的，每次向委托人支付违约金2000元。
11.3责任期限
责任期限： / 。
11.4责任限制
最大赔偿数额： / 。
第12条 合同解除
12.2由委托人解除合同
12.2.1委托人可解除合同的其他情形： / 。
12.3由咨询人解除合同
12.3.1咨询人可解除合同的其他情形： / 。
12.4合同解除的后果
双方关于合同解除后果的其他补充约定：/。
[bookmark: _Toc1413044006][bookmark: _Toc1120380189]第13条 争议解决
13.1和解
就合同下的争议进行调解时，可提交 / 进行调解。
13.3争议评审
合同当事人是否同意将争议提交争议评审小组决定： /。
13.3.1争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定： /。
选定争议评审员的期限： /。
评审所发生的费用承担方式： /。
其他事项的约定： /。
13.3.2争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定： /。
13.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：
（1）提请         仲裁委员会申请仲裁。
（2）向工程所在地人民法院起诉。
[bookmark: _Toc1213449829][bookmark: _Ref521078342][bookmark: _Toc18156050][bookmark: _Toc589902494][bookmark: _Ref523405266]
附件1  服务范围
一、工程建设全过程咨询服务
1.项目建设管理
工作内容：对本项目进行项目管理（至施工代建进场并完成交接前）、投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、BIM管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。
成果文件：按照合同约定的工作内容以及《建设工程项目管理规范》（GBT 50326-2017）要求编制各类成果文件；
标准和要求：符合《全过程工程咨询服务标准》（DB33/T1202-2020）、《建设工程项目管理规范》（GBT50326-2017）以及现行相关标准和要求。
相关管理和配合服务（如有）：合同约定的各项管理内容且负责办理涉及工程建设期间的各类报批手续、组织评审会议。
2.工程造价咨询
工作内容：本项目全过程工程造价控制服务，包括（但不限于）制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，编制工程量清单及招标控制价，负责工程量及进度款计量、签证和审核，施工合同范围内的材料和设备的询价、核价，为业主提供有关法律、法规的咨询意见，协助业主审核设计变更、现场签证及索赔管理，向业主提供造价控制动态分析报告，提供核价建议，工程造价动态管理，项目竣工财务决算，审核施工过程的结算及竣工结算，配合完成竣工结算的第三方审价工作，工程技术经济指标分析等施工阶段的全过程工程造价服务。
成果文件：根据服务内容按照《工程造价咨询企业服务清单》（CCEA/GC11-2019）、各管理部门及委托人要求提供各类咨询成果文件；
标准和要求：《建设工程造价咨询规范》GB/T51095-2015、《工程造价咨询企业服务清单》CCEA/GC11-2019、《浙江省建设工程造价管理办法》 、《全过程工程咨询服务标准》DB33/T1202 -2020以及现行造价咨询和全过程造价咨询服务相关标准和要求；
相关管理和配合服务（如有）：负责造价咨询方面的各项管理工作，包括但不限于造价控制管理、资金使用计划管理、签证及索赔管理（包括索赔和反索赔）、工程造价动态管理等；负责并配合委托人交办的属于造价咨询服务或与造价咨询服务有关的工作。
二、对政府投资项目全过程工程咨询服务的特别约定
对于政府投资项目，咨询服务范围的描述还应包括如下内容：
1.咨询人提交的服务成果除应符合本合同其他关于服务成果的约定外，还应符合在专用合同条件[第4条 服务要求和服务成果]中约定的行政主管部门关于工作深度的要求，如因未达到深度要求而被要求补充修改的，由咨询人承担责任，不适用第7条[变更和服务费用调整]的约定；
2.咨询人在提供咨询服务时，应当以经批准的投资概算为限额，避免提供的服务成果突破经批准的投资概算，如因咨询人原因导致提供的服务成果突破经批准的投资概算，不适用第7条[变更和服务费用调整]的约定；
3.咨询人负责造价咨询时，应确保其编制的投资概算、施工图预算、及审核的竣工结算具备真实性、准确性、完整性和具有时效性，并对项目建设全过程的造价控制进行监督管理，及时向委托人提示存在的造价超出概算的风险；
5.咨询人应协助委托人配合行政管理部门开展项目的财政投资评审、审计、后评价等工作，对于行政管理部门提出的整改要求，应协助委托人进行整改；
6.咨询人应协助委托人配合人大、纪检监察、司法、行政等相关部门对项目的事中事后监管工作，对于提出的意见、建议或要求，应协助委托人进行整改。
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附件2 服务费用和支付

一、服务费用的计取
合同所列的服务费用均包含国家规定的增值税税金，税率税率以发票实际开出的税率为准。服务费用包括服务酬金、服务开支和奖励金额。具体计取方式如下：
1.服务酬金
双方同意按以下第 3 种方式计算服务酬金。
（3）按其他方式计取
双方约定的服务酬金其他计取方式为：按中标价包干。
2.服务开支
上述服务酬金中已包含的服务开支包括咨询人为完成本合同服务内容的所有酬金。
委托人应补偿咨询人除上述服务开支外为履行合同发生的其他合理服务开支，双方同意按协商确定的金额计取，预计为 / 元。
3. 奖励金额
委托人对咨询人进行奖励采取以下第2种方式。
（2）双方约定的其他奖励方式
不奖励
二、服务费用的变更和调整
委托人与咨询人双方同意，按照以下第 3 种方式计算第7条［第7条 变更和服务费用调整］的服务费用：
1.对  /  服务（列出委托服务内容）按照咨询人员工日收费标准_____元/天；
2.对  /  服务（列出委托服务内容）按照附件2（附件2 服务费用和支付）约定的相同或类似项目的取费标准确定；
3.双方约定的其他标准：服务费不调整；
4.对于约定额服务费用以外发生的费用，双方约定的计算标准  另行协商  。
[bookmark: _Toc521267479]三、服务费用的支付
双方约定按照以下方式支付服务费用：
	支付次数
	支付时间
	支付比例

	首付款
	合同签订及工程咨询人提交履约担保后15天内
	预付签约合同价服务费的10；预付款扣回：在每次支付服务费进度款时按比例扣回，工程结算且咨询单位提交完整资料并完成备案后，余款付清时扣回剩余全部预付款。

	中间付款
	每季度
	服务费进度支付按照每季度实际完成施工工程量比例×服务费×80%为本季度应核拨的项目服务费进度款，该进度款在下季度第一个月的10日前支付，累计支付至本工程服务费合同价款的80％时暂停支付，工程结算且咨询单位提交完整资料并完成备案后，除留1.5%质量保证金外。余款付清，同时退还履约保证金；

	最后付款
	承包人提交质量保证金保函（银行或保险）或工程缺陷责任期两年满无质量问题的
	一周内付退还质量保证金（1.5%）



[bookmark: _Toc1983403350][bookmark: _Ref18241628][bookmark: _Toc888667337]
附件3 进度计划

一、咨询人向委托人提供服务的顺序和时间
	序号
	内容
	开始日期
	完成日期
（服务成果交付日期）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	



[bookmark: _Toc521267483]二、需要约定的其他内容

[bookmark: _Toc1336377155][bookmark: _Toc18156053][bookmark: _Toc364726753][bookmark: _Ref521078418]
附件4 咨询人主要咨询人员

一、咨询人主要咨询人员相关信息
	序号
	姓名
	年龄
	职称
	执（职）业资格证书及编号
	学历
	专业
	岗位
	派遣时间

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	



二、咨询人的咨询服务机构组织架构



















第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）


重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；








一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面

平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务投 标 文 件
（资格文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________



1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函


平阳县萧江新农村建设投资有限公司 ：
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：
1. 我方具有独立承担民事责任的能力；
2. 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
4. 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
6. 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。
7. 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：_________________________________________
法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________
日期：________年____月____日


1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。






二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务
投 标 文 件
（报价文件）

	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封
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2.2     
开标一览表
 

供应商名称：                                         招标编号：  

	项目名称
	子项
	最高限价（万元）
	投标折扣率
	投标报价（万元）
	备注

	平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务
	全过程造价咨询服务
	515.47
	       %
	
	

	
	项目竣工财务决算
	15.94
	
	
	

	
	项目管理-至施工代建进场并完成交接前
	50
	
	
	

	投标报价合计
	581.41
	/
	
	


1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标总价，包括整个项目实施过程中所有费用。
2、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。


供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：










2.3

报价分析明细表
	序号
	分项名称
	价格（元）

	1
	B15地块
	

	1.1
	全过程造价咨询服务
	

	1.1.1
	
	

	1.1.2
	
	

	...
	
	

	1.2
	项目竣工财务决算
	

	1.2.1
	
	

	1.2.2
	
	

	...
	
	

	1.3
	项目管理-至施工代建进场并完成交接前
	

	1.3.1
	
	

	1.3.2
	
	

	...
	
	

	2
	B25地块
	

	...
	
	

	3
	
	

	...
	
	

	投标报价合计（元）
	大写：                                                          

	
	小写：                                                          



▲注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容，投标报价合计需与开标一览表中的投标报价合计一致。
供应商（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        
日期：

2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的供应商全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下： 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：

注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。






监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日










残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。













[bookmark: _Toc30408915][bookmark: _Toc7988414][bookmark: _Toc424164168][bookmark: _Toc24550050][bookmark: _Toc8008423][bookmark: _Toc440162800][bookmark: _Toc7988468]三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面

平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务
投 标 文 件
（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	




3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	













3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函
供应商参与政府采购活动投标资格声明函
	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。
4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


 备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。



3.4投标函
                         投  标  函
平阳县萧江新农村建设投资有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   
1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 

供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。






3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书

平阳县萧江新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）


授权委托日期：     年     月     日

	

（授权代表身份证复印件或影印件）






3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
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3.7商务偏离表、技术偏离表（未提供此表视为默认）
商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：



技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               

3.8   类似项目业绩证明
类似项目业绩证明
（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。



供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日    期：














3.9针对本项目拟派人员名单
针对本项目拟派人员名单
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业
年限
	职务
和职称
	联系方式

	
	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注： 1、本表人员有相关证书的应随表提交相关证书复印件加盖公章。
2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。
3、表格可以延续。

投标供应商盖章：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：            
日期：





3.10供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明
项目名称：        
项目编号：      
	


供应商名称（盖章）：____________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日

质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司                     （供应商）对                 （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为                 （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在招标文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。




地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
















诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               




第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
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评标细则
一、商务报价评分15分
1、以供应商有效投标报价中的最低折扣率为评标基准折扣率，得满分15分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准折扣率／投标折扣率)×15%×100。
2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信业绩等综合评分85分
	序号
	评分内容
	分值
范围
	评审标准

	1
	团队实力
	0-25分
	在满足招标文件资格条件要求外：
1、项目负责人1名（6分）：具有【一级注册造价工程师资格（专业：土木建筑）】、【咨询工程师（投资）执业资格（专业：建筑）】、【注册一级建造师资格（专业：建筑工程）】、【全国注册监理工程师资格（专业：房屋建筑工程）】、【高级工程师职称（房屋建筑类）】五项资格的得6分；四项资格得4分；三项资格得3分；二项资格得2分；一项资格得1分；
2、 设计管理工程师1名（5分）：同时具有国家注册一级结构工程师和注册一级建筑师资格和土建专业高级工程师职称得5分；二项资格得3分；一项得1分。
3、 质量管理工程师1名（5分）：同时具有全国注册土木工程师（岩土）和全国注册一级结构工程师和全国注册一级建造师（建筑工程）得5分；二项资格得3分；一项得1分。
4、 造价负责人1名（5分）：同时具有全国注册一级造价工程师（土木建筑专业）和咨询工程师（投资）执业资格和高级工程师职称得5分；二项资格得3分；一项得1分。
5、投资控制工程师1名（4分）：同时具有全国注册一级造价工程师（土木建筑、安装工程双专业）得4分；一项专业得2分。
【注：以上岗位不兼任，提供相关的证书扫描件、投标截止日期前的近6个月的社保证明（加盖投标人公章）。】

	2
	企业实力
	0-8分
	1、投标人具备国家建设工程造价管理协会AAA级信用评价且在有效期内的得3分。投标人具备省建设工程造价管理协会AAA级信用评价且在有效期内的得2分
2、投标人同时有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系四项认证证书，得5分；三证得3分；二证得2分；一证得1分；均不具备得0分。
【注：提供相关的证书扫描件、体系认证证书还需提供全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，否则不得分。】

	3
	类似项目业绩
	0-1分
	独立完成过的房屋建筑（不含厂房）全过程工程咨询服务项目的每个得1分，此项满分1分。
【注：投标文件中提供中标通知书、合同及竣工验收报告加盖投标单位公章。全过程工程咨询服务合同内容中至少包含编制工程量清单或招标控制价编制或审核或施工阶段全过程造价控制或竣工结算审核。企业业绩可以和项目负责人业绩重复。】

	4
	企业获奖情况
	0-7分
	根据投标人的企业荣誉、奖项等情况，进行评审；贴合采购需求的得5-7分；基本贴合采购需求的得2-5分；部分贴合采购需求的得0-2分；
【注：需提供获奖证书或获奖文件、竣工验收报告扫描件（须体现投标人名称），加盖投标人公章，否则不计分。相同项目仅计取最高分。】

	5
	综合管控方案
	0-7分
	根据投标人提供的综合组织方案，对项目管理综合组织的完整性及合理性进行评审；综合组织方案表述全面、准确、考虑周全的得5-7分；综合组织方案表述基本全面、准确、考虑周全的得2-5分；综合组织表述基本全面、准确、考虑部分周全的得0-2分；

	6
	质量、进度、安全、文明、投资成本管控方案
	0-7分
	根据投标人提供的针对本项目的质量、进度、安全、文明、投资管控工作方案合理性、科学性进行评审；质量、进度、安全、文明、投资管控方案描述合理、科学切实可行的得5-7分；质量、进度、安全、文明、投资管控方案基本合理可行的得2-5分；质量、进度、安全、文明、投资管控方案部分合理可行的得0-2分；

	7
	信息、合同管控及组织协调方案
	0-7分
	根据投标人提供的针对本项目的对信息、合同管理及组织协调工作方案合理性、科学性进行评审；信息、合同管理及组织协调内容表述清晰、有条理的、合理的、切实可行的得5-7分；信息、合同管理及组织协调内容表述基本清晰、合理、可行的得2-5分；信息、合同管理及组织协调内容表述基本清晰、合理、可行的得0-2分；

	8
	风险管控方案
	0-7分
	根据投标人提供的针对本项目风险管控工作方案的合理性、科学性进行评审；风险管控方案管控理念、思路、表述清晰的得5-7分；风险管控方案管控理念、思路、表述基本清晰的得2-5分；风险管控方案管控理念、思路、表述部分清晰的得0-2分；

	9
	案例分析
	0-16分
	投标人提供本单位1个及以上独立完成（已竣工）的房屋建筑类（不含厂房）全过程工程咨询服务为案例，案例分析全过程工程咨询服务，工作内容至少包括项目管理、造价咨询； 
案例分析中还应包含以下内容： 
1、项目管理案例工作程序； 
2、项目管理案例问题预防及处理措施； 
3、项目管理案例管理创新。 
根据投标人提供的案例分析及资料进行评审，内容先进可行的得10-16分，基本合理可行的得5-10分，部分合理可行的得0-5分。


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。
2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书
浙江品信工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县瑞苍高速公路平阳段工程萧江镇淡浦安置地块（凤头B-15、凤头B-25）全过程咨询服务（采购编号：）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：976229703@qq.com。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
