平阳县国有企业采购采购文件

	平  阳  县

国有企业采购采购文件

项目名称：平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务

招标编号：PYCG211223127                   

采 购 人：平阳县城市建设投资有限公司

联 系 人：吴女士
联系电话：0577-58105308

采购机构：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

联 系 人：周印化

联系电话：13868558011

二○二一年十二月




投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入采购文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

温州嘉宇工程造价咨询有限公司关于平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务的公开招标公告

公告日期：2021年12月24日

    根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州嘉宇工程造价咨询有限公司受平阳县城市建设投资有限公司委托，就平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
招标编号：PYCG211223127 
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况：

	标段序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算

（万元）
	最高限价

（万元）
	项目地址
	简要规格描述或基本概况介绍
	备注

	1
	平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务
	1
	项
	1489
	1489
	平阳县昆鳌协同发展核心区
	详见采购文件
	


四、投标供应商的资格要求：
1、供应商须符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对投标主体的要求；

2、供应商具有城乡规划编制甲级资质；
3、本项目接受联合体投标。

五、采购文件的报名/发售时间、地址、售价：

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件（采购文件售价：500元（开标现场收取）），按规定并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html或https://zfcg.czt.zj.gov.cn/,采购文件如有补充更正均见http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html、https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。
六、投标截止时间：2022年1月14日 上午09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2022年1月14日 上午09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室2（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年 1月14日 上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

投标保证金：200000元人民币
从以下三个账户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285007794

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号：6228400337569175063
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：362379729614

十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在平阳县人民政府公共资源交易专区上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县城市建设投资有限公司投诉。

4、优化政府采购金融服务

4.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

4.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。

十三、本项目实施理由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度，并出示温州市防疫码。采购人会同交易中心按照疫情防控的有关要求，做好采购活动现场人员温州市防疫码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是中高风险地区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有温州市防疫码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。
十四、联系方式：

采购人或其委托代理机构联系方式

1、采购人：平阳县城市建设投资有限公司

联 系 人：吴女士

联系电话：0577-58105308

地    址：平阳县昆阳镇

2、代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室

联 系 人：周印化

联系电话：13868558011

3、监督部门名称：平阳县城市建设投资有限公司办公室
联 系 人：张先生

监督投诉电话：0577-58105297 

传    真：0577-58105297
地    址：平阳县昆阳镇
投 标 通 知 (邀 请) 书

温州嘉宇工程造价咨询有限公司对平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务

	
	项目编号
	PYCG211223127

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县城市建设投资有限公司

采购人地址：平阳县昆阳镇
联 系 人:吴女士 

联系电话：0577-58105308

	
	采购代理机构
	代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室

联 系 人：周印化

联系电话：13868558011

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见采购文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□)不接受

(接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本7份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按采购文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

联合体投标的仅需牵头人盖章，在投标时同时递交联合体协议书（联合体成员均须盖章）。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 中标供应商应提供合同金额5%的履约保证金至采购人指定账户（采用转账或银行保函形式）。

	
	采购文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或平阳县人民政府公共资源交易专区http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html直接下载。

	
	投标截止时间
	2022年1月14日 上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2022年1月14日 上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2022年1月14日   上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室2（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州嘉宇工程造价咨询有限公司：邮箱：345935309@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及平阳县人民政府公共资源交易专区（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/、http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室

联 系 人：周印化

联系电话：0577-63670111

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向监督部门提起投诉。

	
	投诉受理联系方式
	监督部门名称：平阳县城市建设投资有限公司办公室
联 系 人：张先生

监督投诉电话：0577-58105297 

传    真：0577-58105297
地    址：平阳县昆阳镇

	
	其他说明
	如为联合体投标的，投标文件、投标保证金、授权委托书仅需牵头人提供，在递交投标文件时同时递交联合体协议书，并由联合体各方盖章。投标文件中，资格审查部分材料联合体各成员均须提供。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

温州嘉宇工程造价咨询有限公司受平阳县城市建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、项目背景

1、推动昆鳌一体化发展

平阳县于2008年正式提出了昆鳌一体化发展战略，并一直坚持走昆鳌一体化发展道路。2018年，城市总体规划新一轮修编又将昆鳌一体化发展作为一个专项研究，提出了将昆阳城南、鳌江厚垟、鸽巢和站前区域作为昆鳌一体化协同发展区，借此推进城市南北两片区一体化发展。

十多年来，昆鳌两镇的城市建设都取得了很好的成绩，城市道路交通逐渐完善，城市配套不断增强，城市功能日益提升，城市人口越发集聚，但昆鳌两镇仍未真正实现一体化发展，特别是处于两镇之间的过渡区域的建设发展明显滞后。在当前的时代背景下，我们有必要重新审视昆鳌一体化发展的有关问题，认真梳理对策，更好地促进两镇协同发展。
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图1 昆鳌一体化规划图
2、新一轮国土空间规划编制背景下，需对片区发展重新审视

国土空间总体规划确定平阳县战略定位是：温州都市区现代化滨海副中心。包括“鳌江流域现代服务业中心和综合交通枢纽、浙南沿海时尚智造集聚区、温州幸福宜居样板区和文化引领示范区”三大职能。

发挥昆鳌中心城区综合优势，打造都市区副中心公共服务主核心。平阳、苍南、龙港三县市中心城区已有一定服务与产业基础，初步各自形成了一定等级的地区核心，在温州市的“十四五”规划方案中，市域空间结构规划为“一主一副”，鳌江流域（平阳县、苍南县、龙港市）成了唯一的市域副中心。

平阳东部片区城镇空间结构：一心四片组团集聚；一带一廊环绿拥湾

一心：将古盘山打造为中心城区绿心；

四片：以昆阳新区、历史街区改造提升为契机形成鳌江-昆阳一体的中心片区；万全片、滨海产业片、滨海旅游片等三个外围片区；

中心城区由三大片组合形成中心城区，外部片区促进组团集聚，突出各组团的特色功能与综合服务

一带：南北向对接瑞安、苍南形成城镇发展带

一廊：沿鳌江形成沿江联动走廊，与苍南共同成为温州大都市区副中心；

环绿布局：城镇组团围绕绿心形成环状布局；

拥湾布局：对接海洋产业、滨海资源形成拥湾的发展态势。
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图2 《平阳县国土空间总体规划（2020-2035年）》中心城区总体结构图

二、项目区位

位于浙江省温州市平阳县东部，昆阳与鳌江两镇衔接地带，距温州市区约50公里，距鳌江港约8公里。其中昆阳为平阳县城所在地。东侧临近古盘山，处于温州副中心、环古盘山公园城镇空间结构内。
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图3区位示意图
三、设计范围

昆鳌协同发展核心区包括鳌江鸽巢片、站前片（部分），昆阳城南片，由东门山、通福门、九凰山、规划一路、鸽巢路、228国道围合而成，总规划面积约为8.33平方千米（实际面积结合国土空间规划确定的城镇开发边界进行最终确认）。本次规划范围内规划任务包括控制性详细规划和城市设计。其中城市及设计根据不同要求分为两个层次：详细城市设计和实施性城市设计。

1、控制性详细规划

以城市总体规划及其他相关规划为依据，以满足规划管理需求为导向，对一定时期内各规划单元的土地使用、人口分布、公共设施、城市基础设施进行具体安排，对各项建设进行规划引导，形成指导规划实施和管理的规划文件。

2、城市设计

①详细城市设计：本次规划设计范围范围内所有用地。

②实施性城市设计：结合国土空间规划要求，在详细城市设计层次中明确近期实施建设的重要区块，以及坡南历史文化街区周边、104国道和昆鳌快速通道沿线两侧，实施性城市设计用地面积不少于3.5平方千米。
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图4 设计范围示意图
四、基本原则

1、以人为本。 满足人的使用功能和审美要求， 营造人性化的城市空间环境。

2、保护自然，传承文脉。严格保护自然生态环境和历史文化遗产，创造体现自然山水格局，延续历史文脉，独具一格的城市风貌。

3、体现时代特色。体现先进的城市发展理念，设计低碳生态具有时代特色的城市空间环境。

4、注重可实施性。加强城市功能、业态、交通、基础设施等的经济和技术合理性的研究，以保证实施的可行性。

五、任务内容

规划内容包括详细城市设计和实施性城市设计两个层次的内容。详细城市设计和实施性城市设计符合《浙江省城市设计编制导则》中要求编制。

1、城市设计

①详细城市设计

发掘城市历史人文特色，梳理城市与自然山水关系，提出协同区空间景观设计目标和协同区总体形象定位。

以功能、交通、经济技术等分析为基础，以城市空间形态和环境景观为重点，对片区的道路网组织、用地布局、历史文化利用和展示、开放空间、建筑群体、特色景观等进行整体研究，明确空间景观框架，提出建筑群体的布局组合态势，高低变化控制要求以及重要界面处的天际线表现形式。提出建筑的风格、色彩等方面的城市设计要求等，并提出开发总量及相关规划控制建议。明确重要区块、重要节点，并提出分期实施建议。对于地标性建筑或其它重要建筑，可提出建筑形体方面的设计意向。

（1）设计目标：根据自然环境和历史人文特点，结合地区发展实际，制定城市空间景观的整体目标。加强新老城区之间的空间联系和风貌协调，创造特色鲜明的城市空间景观。

（2）空间景观结构：根据城市设计目标，以土地使用、道路交通等分析为基础，，确定空间景观结构，提出空间景观的整体要求。

（3）建筑群体：

1）确定建筑高度分区，组织建筑群体。根据景观风貌分区，对建筑的风格、体量、色彩等建筑风貌特征，提出相应的引导要求；

2）对历史街区、传统风貌保护区内建筑提出控制要求； 

3）对重要开放空间的建筑界面提出引导要求。

②实施性城市设计

针对近期实施建设的重要区块和104国道和昆鳌快速通道沿线两侧一个街坊范围内的区块，提出规划设计条件，以建设强度、开放空间、建筑群体、交通组织、环境景观设施、地下空间等为重点，深化区块的设计。

（1）设计目标：根据项目的现状条件、功能和业态要求、周边交通、景观要素等，提出整体风貌特征的目标。

（2）开放空间：确定广场、街道、公园绿地的功能布局、空间形态、交通组织和环境景观。

（3）建筑群体：

1）确定建筑的高度、体量、形态及建筑群体的空间组合关系，并对建筑风格、立面材料及色彩等提出引导要求。

2）对历史街区、传统风貌保护区内及其相邻建筑的高度、体量、肌理、风格、色彩、材质等提出控制要求。

3）确定公园绿地、广场、 街道等界面的建筑后退、建筑高度、底层建筑形式、功能和界面连续性，并对立面风格、色彩、材料等提出设计要求。

4）涉及住宅、医院、学校等的项目还应进行日照分析，满足相关规定要求。

（4）交通组织：

1）组织步行与车行交通，并满足消防要求。

2）确定步行通道的位置，确定空中连廊和地下通道的宽度、 标高及建筑预留接口要求。

（5）环境景观设施：

1）提出公园绿地、广场、街道等开放空间的绿化种植方式，对古树名木或现状特色植物提出保护措施。

2）对历史街区、传统风貌保护区、城市广场等的地面铺装的形式、色彩、 材质提出设计要求。

（6）地下空间：

1）确定地下空间的位置、范围、用途、出入口及垂直交通设施的位置，对公共的地下（半地下）广场、通道等的环境景观特色提出设计要求。

2）确定规划范围内不同地下空间之间、 与规划范围外相邻地下空间之间的联系通道的位置、宽度、标高。

2、控制性详细规划

控制性详细规划应当包括下列基本内容：土地使用性质及其兼容性等用地功能控制要求；容积率、建筑高度、建筑密度、绿地率等用地指标；基础设施、公共服务设施、公共安全设施的用地规模、范围及具体控制要求，地下管线控制要求；基础设施用地的控制界线（黄线）、各类绿地范围的控制线（绿线）、历史文化街区和历史建筑的保护范围界线（紫线）、地表水体保护和控制的地域界线（蓝线）等“四线”及控制要求。

①用地布局规划：

依据城市总体规划和相关专项规划，合理确定规划范围内城市（镇）建设用地与非城市（镇）建设用地。

②“六线”控制

“六线”是指道路红线、城市绿线、城市蓝线、紫线、公益性公共设施橙线和城市黄线等六线。其控制内容应在进行专项研究和系统规划基础上，确定线位、规模及所附属的控制要求。

③公共设施规划

确定各类公共设施的规划原则及其规划控制要求。

④道路交通规划

开展交通定量分析工作，进行土地开发强度与交通系统承载力的匹配分析，为确定单元和各街区合理的开发容量提供依据。提出单元交通需要解决的主要问题、相应的交通发展策略以及道路交通设施布局方案。

⑤市政工程规划

合理确定各类市政设施的规划原则、服务范围、规模和用地边界，确定各类市政工程管线的管径、走向、布设方式及道路下各类管线的管位，并提出各类市政设施的规划控制要求。

⑥建筑限高控制

根据城市建筑高度控制要求，确定单元的建筑限高控制。

⑦城市道路标杆与标识系统规划
3、VR三维全景视频（含详细城市设计、实施性城市设计范围）

①VR全景图制俾内容符合项目要求，重点突出。

②原图征最大分辨率要求15000*7500，合成后的条形图分辨率要求不低于8192*4096；

③在制作效果上，全景图效果应做到符合城市设计的审美要求，画质清晰，色彩均匀，内容完整，层次分明。

④用户界面设计应符合移动端浏览习惯，符合平阳城市形象宣传要求，支持个性化界面及交互设计。

⑤要求采用先进的图像引擎，推荐采用ue4。

⑥互动沙盘模型与现实模型或者建筑设计模型一一对应，不能以简化的贴图模型替代。

⑦数字沙盘有足够的流畅度，满足任意漫游和快速切换的需求。

⑧数字互动沙盘必须有表达各种材质的能力，要求对建筑细部有充分的材质表现力，比如金属、玻璃等，满足建筑设计细节效果要求。

⑨具有支持win10 的dxr和nvidia公司最新实时光线追踪技术，能够表现各种光照下的细节。

⑩数字沙盘有足够的扩展，比如将来可以放在数十平方公里的城市设计数字沙盘中，也能够提供相应的画质。

⑪加入景观设计的植物，整体也应当流畅运行。

⑫制作单位应具有数平方公里互动沙盘的制作实力或技术储备。要求现场实时播放数字沙盘。

⑬数字沙盘必须具有对外接设备具有良好的兼容性和扩展性，比如能外接笔记本电脑用于会议或者外接大型LED屏幕进行展览。

⑭满足可更新需要，满足对重大项目方案比选（实时切换三个方案），对数字沙盘一定周期内更新。

4、沙盘制作

制作1:500模型沙盘沙盘（大概12米*6米）。具体尺寸以实际场地为准

5、航拍建模
在服务期间，每年需提供一份高清版本的航拍建模。
六、成果要求

本次规划的所有成果内容及深度均应严格符合相关法律、法规、标准和技术规范的要求。规划成果包括但不限于以下内容：

1、纸质文件：规划文本、规划说明书、规划图纸和附件。规划成果编制内容应包括产业发展、历史文化保护与利用、防灾减灾、人防、综合管线、水系规划、地下空间开发与利用等专篇，各阶段具体份数由采购人及评审所需为准。规划设计图纸所表达的内容与应于规划设计方案及说明文本一致。具体图纸包括但不限于以下内容：

城市设计主要图纸：区位分析图、现状分析图、规划结构图、城市设计平面图、道路交通规划图、公共交通分析图、道路断面规划图、公共开敞空间和绿地景观系统规划图、城市道路标杆与标识系统规划图；

控制性详细规划主要图纸：、区位分析图、土地利用现状图、土地利用规划图、公共服务设施规划图、道路交通规划图、“六线”控制规划图、市政工程规划图、开发强度规划图、建筑高度规划图、城市道路标杆与标识系统规划图。
2、电子文件：刻录为光盘或U盘形式（具体以采购人要求为准），内容包含规划设计文本的电子稿，CAD图纸，JPG图纸、多媒体汇报文件等。

规划设计文本的电子稿要求采用Microsoft word的.doc格式。设计图纸，其中用地规划图及总平面图应同时提供AutoCAD的.dwg格式和彩图的.jpg格式，其余图纸为.jpg格式。dwg格式的图纸，图形必须保持原有坐标系，不得缩放或旋转。多媒体汇报文件为mp4格式，时间8-10分钟，解说需中文配音，字幕为中文。

提供最终成果的同时提供VR三维全景视频和规划模型沙盘。

七、服务期限及保障内容

本项目合同内容履行完成后，成交方需提供至少5年的服务保障，主要保障的内容有：1、为采购人提供项目综合规划范围内的城市建设、设计等相关的咨询及顾问服务。2、提供项目控规的局调和修改服务。3、为出让地块提供总图4、成果在通过最终评审前，项目须按采购人要求修改（不限次数），确保通过最终评审。本项目所有评审过程涉及的专家及相关评审费用均由中标供应商承担5、其他相关应由成交方完成的相关服务。

以上后续服务包含的费用均由成交方承担，成交方需将费用综合考虑计入本项目报价总价。

八、设计费：

本项目设计费总额实行总价包干，供应商报价应为承包完成上述所规定设计编制内容的全部工作所发生的所有费用（包含市场调研、内业数据整理、外业调查、资料费、交通费、专家方案评审费、成果印制费、售后服务费、差旅费、利润、税费等配合业主通过有关政府部门审批的相关服务等全部项目的费用及工作所发生的一切应有费用），并承担一切风险责任。供应商应从特点，市场行情及自身的能力，技术、管理水平，确定最终报价。

九、其他要求：

1、▲针对本项目投入人员要求：项目负责人具有注册城乡规划师资格，为本单位正式员工，需提供在本单位开标截止时间前三个月内任一月份的社保证明。

2、各专业人员必须配置齐全。在履行合同过程中，未经采购人许可，本项目投入人员不得擅自更换，工作期间，保证随叫随到。

3、配合采购人做好评审、审批工作，规划编制、设计深度须符合采购人要求。

4、本项目所需相关资料均由采购人协助供应商获取。

5、成果在通过最终评审前，须按采购人要求修改（不限次数），确保通过最终评审。本项目所有评审过程涉及的专家费由中标供应商负责。

6、最终规划成果包括规划文本、图件和附则。图件由图纸和图则两部分组成，规划说明、基础资料和专项报告收入附则。

7、城市设计编制成果完成后，采购人若向供应商提问的，供应商应无条件配合采购人，就城市设计成果落地实施提供技术服务。

8、投标供应商在合同履行期内，提供相应的本地化服务。
十、付款方式及规划周期：

▲规划周期：在120日历天内完成本次采购所包含的规划方案。

项目总体规划设计分为四个阶段的工作，各阶段工作内容与时间安排如下：

第一阶段：现状调研及整理（40日历天）

主要工作内容包括相关资料的收集准备、现场实地踏勘、部门走访等内容，并对现状、相关资料和案例进行整理和分析研究。

第二阶段：中期成果（30日历天）

形成新区综合性规划初步方案，组织汇报。

第三阶段：评审成果（30日历天）

根据汇报意见，优化与调整新区综合性规划方案。

第五阶段：规划最终成果（20日历天）

根据评审会议纪要进行最终成果的修改与完善，并提交最终成果。

四个阶段总的周期为120日历天。

成果份数：需提供书面成果15套，电子光盘5套。

付款方式：中标供应商须在合同签订后7日内向采购人提交合同金额5%作为履约保证金；在签订合同后15日内采购人向中标供应商支付至合同价的10%为首付款，中标供应商提交规划成果通过专家评审后10日内支付至合同价的60%，中标供应商完成最终成果稿并合格后7日内支付至合同价的80%，并一次性无息退还中标供应商的履约保证金。剩余20%合同金额在5年后续服务中，逐年等额支付。
第三部分   供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、供应商报价比例未按采购文件要求，该供应商按无效投标处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2022年1月14日 上午09：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
9、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

10、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
11、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县人民政府公共资源交易专区（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）或浙江政府采购网https://zfcg.czt.zj.gov.cn/，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲

12、投标文件递交方式：

（1）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受截止时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2022年 1月13日-1月14日上午10:30分-下午16:30分，2022年1月14日09:30前。投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：周印化-13868558011
邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至345935309@qq.com。供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（2）现场递交方式：采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公告资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入，投标人代表须为供应商授权代表或法定代表人），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口代为接收，送至收标处。
符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源中心内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。
因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件发放

供应商在平阳县人民政府公共资源交易专区或浙江省政府采购网直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））；

2）投标分项报价表（附件二（二））；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四（一））；

3）投标供应商情况声明（附件四（二））；

4）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

5）投标供应商情况声明（见附件四（二））供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）；
6）供应商营业执照、税务登记证（如多证合一只需提供营业执照，复印件加盖有效公章）；

7）供应商具有城乡规划编制甲级资质证书（复印件加盖公章）

8）联合体协议书（如有）（附件九）
9) 根据评分细则需要提供的方案；
10）2019年1月1日以来的供应商业绩证明（如有则提供，复印件加盖公章）（附件六）；

11）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表；

12）供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的相应要求；

13）供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件七）

14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等

15）根据采购文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

如为联合体投标，第3）、5）、6）、7）、8）、13）项材料联合体成员均须提供，上述资料提供复印件的，须加盖公章。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按采购文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3本项目只允许一个投标报价，报价中包含市场调研、内业数据整理、外业调查、资料费、交通费、专家方案评审费、成果印制费、售后服务费、差旅费、利润、税费等配合业主通过有关政府部门审批的相关服务等全部项目的费用及工作所发生的一切应有费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。
    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据采购文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按采购文件要求的格式编制，凡未按采购文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按采购文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式捌份，其中正本壹份，副本柒份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均分开装订，分别密封)。 

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核及其他原件资料部分单独密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在投标文件中也有效）、供应商有效身份证件（原件）。未提供以上证明的投标文件将拒收。
有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

六、开标和评标
1.1、开启技术资信部分投标文件

按采购文件规定的时间、地点开启“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核及其他原件资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供营业执照原件且未提供供应商营业执照复印件及供应商营业执照网上查询网址链接的；
2）未按规定提供投标保证金的；

3）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
   （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县人民政府公共资源交易专区上公告中标结果。
2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商领取中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、提供合同金额5%的履约保证金至采购人指定账户（以银行保函形式）。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费61500元，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：
《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                          企业名称（盖章）： 
日 期： 
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                           　　　　　
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：
       日  期：
备注说明：
1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；
2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1、政策依据
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同条款

规划设计合同

项目名称：
工程地点：

设计证书等级： 

委托方（甲方）：
受托方（乙方）：
中华人民共和国建设部

国家市场监督管理总局

规划设计合同

委托方(甲方)：                                          

受托方(乙方)：                                          
依照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规，双方充分沟通，就甲方委托乙方承担                   编制工作，双方协商一致，签订本合同。

项目情况

1.项目名称：                                       

2.规划范围：                                      
技术要求

依据《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规等其他的相关技术标准、规范以及相关规划等要求。

工作内容

详见采购文件

工作成果内容包括：

详见采购文件

拟派本项目负责人
（姓名）           ； 身份证号码：                   
根据双方协商，乙方应在合同签订后       个工作日内完成并提交规划全部成果。

项目编制周期为

	项目名称
	阶段成果
	提交方式及时间

	
	
	

	
	
	

	
	
	


合同价款

合同价款包含市场调研、内业数据整理、外业调查、资料费、交通费、专家方案评审费、成果印制费、售后服务费、差旅费、利润、税费等配合业主通过有关政府部门审批的相关服务等全部项目的费用及工作所发生的一切应有费用。

本次的规划编制费用为（大写）              元整（小写     元）。

合同价格形式：固定总价
 付款方式

中标供应商须在合同签订后7日内向采购人提交合同金额5%作为履约保证金；在签订合同后15日内采购人向中标供应商支付至合同价的10%为首付款，中标供应商提交规划成果通过专家评审后10日内支付至合同价的60%，中标供应商完成最终成果稿并合格后7日内支付至合同价的80%，并一次性无息退还中标供应商的履约保证金。剩余20%合同金额在5年后续服务中，逐年等额支付。

甲方应及时向乙方提供基础资料作为规划编制的依据，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方应及时组织各阶段成果的汇报、审查工作，将各阶段审查、征询的正式书面修改意见提交给乙方，乙方须按甲方书面意见进行修改。

甲方变更委托规划设计项目内容、规模、条件，或对所提供资料作较大修改时，应于确定修改之日起7个工作日内书面告知乙方，双方可另行协商签订补充合同，重新明确有关条款。

乙方应协助甲方组织、举办本规划设计项目草案和成果的评审、展示，负责解答相应的技术等问题，并配合甲方对执行的规划设计进行定期检讨。

成果的权属

本合同项下所有规划成果的所有权归甲方，成果知识产权属于双方共同拥有。

保密条款

1.未经甲方同意，乙方不得向第三方扩散、转让甲方规划设计的所有中间成果和最终成果；

2.甲乙双方应妥善保管对方提供的资料，保守对方的各项秘密。未经对方许可，不得利用知悉的对方资料和成果为自己或第三方谋取利益。

违约责任

1.甲方违反本合同第七条规定，提交资料时间超过规定期限15天（含15天）以内，乙方交付成果的时间按本合同第四条的约定顺延；甲方提交资料超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交成果的时间。

2.甲方变更委托规划设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，造成乙方规划设计返工且返工费达到或超过合同价款的30%时，双方应另行协商签订补充协议或另行签订合同，重新明确有关条款。

　　3.在合同履行期间，因甲方原因造成合同终止或解除，乙方未开始规划设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始规划设计工作的，甲方应根据乙方已完成的实际工作量，不足或等于一半时，按该阶段规划设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段规划设计费酌情支付。同时，乙方应将已完成的阶段成果移交给甲方。

　　4.乙方以收到定金\规划任务委托书作为规划设计开工的标志。未收到定金\规划任务委托书，乙方有权推迟规划工作的开工时间，且交付成果的时间顺延。

　　5.甲方要求乙方比合同规定时间提前交付成果时，须征得乙方同意。

6.乙方对规划设计成果出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方规划设计错误造成的损失，乙方除负责采取有效补救措施外，应免收受损失部分的规划设计费。

7.在合同履行期间，因乙方原因造成合同终止或解除的，乙方除退还甲方已预付的所有款项外,应赔偿金额与定金相等的违约金，并退回有关资料。

合同组成的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书

2.中标通知书

3.投标文件

4.公开招标采购文件

5.标准、规范及有关技术文件

6.其他补充协议

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

本条前款所指不可抗力包括因战争、动乱或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾及其它不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

未尽事宜由双方协商签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。

本合同自双方签订之日起生效。

第十八条  本合同一式陆份，甲乙双方各执三份

（以下无正文）

	甲方：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字或盖章）：

电话：

地址：

日期：

见证方（代理机构）：

法定代表人或委托代理人（签章）：    

日期：
	乙方：（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

或授权代理人（签字或盖章）：

电话：

地址：

统一社会信用代码（税号）：

开户银行：

银行账号：

日期：




第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

                  ：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本七份；

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按采购文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二                  

开标一览表

供应商名称：                    采购编号：          报价单位：人民币元
	项目名称
	数量
	报价

	 平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务
	1项
	大写：

小写：


▲投标报价是指合同期内提供服务全部费用，包含市场调研、内业数据整理、外业调查、资料费、交通费、专家方案评审费、成果印制费、售后服务费、差旅费、利润、税费等配合业主通过有关政府部门审批的相关服务等全部项目的费用及工作所发生的一切应有费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入投标总价。

▲此表不得自行增减内容。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。
磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）
报价分析明细表
     项目名称：                                                项目编号：

	序号
	分项名称
	价格（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计总价

（元）
	大写：                                                          

	
	小写：                                                          


说明：1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.此表的总计价应与附件二“投标报价一览表”投标总价相一致。

3.如果免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4、此表内容可按实际产生的规划内容修改及扩展格式。
供应商全称（盖章）：

       法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

       日期：

▲不提供此函的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。
附件三（一）
商务偏离表

	序 号
	内容
	采购文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）
技术偏离表

	序 号
	内容
	采购文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应采购文件

附件四

投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书

              ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。                                            

附件5项目人员配置情况
（一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格

证书
	现任职务
	从事类似服务简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：                   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    

（三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

	岗位
	人数
	 承 担 工 作
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期： 
项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

附件六
其他投标文件

附件七 业绩

2019年1月1日以来类似项目业绩清单（需提供合同复印件加盖公章）

（自行编制）
附件八  供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

   本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
附件 九 联合体协议书
联合体协议书

采购人：  （采购人）   
各方经协商，就响应  （采购人）   组织实施的（项目名称）          （项目编号        ）的采购活动联合参与采购之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以      （牵头人名称）        为牵头人进行采购活动，并按照公开招标文件的规定提交采购响应文件。

二、在本次采购过程中，牵头人的（法定代表人或委托代理人）根据公开招标采购文件规定及采购内容而对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体各方产生约束力。如果中标（或成交）并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体其余各方保证对车头人为响应本次采购而提供的帝品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合体中

联合体成员1承担的工作和义务为：                          
联合体成员2承担的工作和义务为：                          
五、有关本次联合体的其他事宜：本协议约定（项目名称）          （项目编号）     小微企业的合同份额占到合同总金额    %

六、本协议提交后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。
七、本协议一式   份，联合成员各一份。

联合体成员1（盖章）：

联合体成员1法定代表人或委托人（盖章）：

联合体成员2（盖章）：

联合体成员2法定代表人或委托人（盖章）：

日期：

技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核及其他原件资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则
一、商务报价评分10分

1、以有效供应商中有效投标价的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分90分。

	序号
	评分内容
	分值范围
	备注

	1
	对本次项目背景和意义的认知和理解
	10分
	对项目的背景、项目意义理解情况进行评价：

1、对上层规划和相关规划的认识和理解详细、准确，发展格局及定位判定合理准确，得 10-8分；

2、对上层规划和相关规划的认识和理解一般，发展格局及定位判定基本符合，得 7-4 分；

3、对上层规划和相关规划的认识和理解不准确，发展格局及定位判定不合理， 得3-0分；

	2
	对现状情况的认识、现状问题分析与理解
	8分
	对规划区内现状情况的整理与分析进行评价：
1、对现状分析全面，对现状需解决的问题的认识准确，并形成完善的现状图纸，得8-6分；

2、对现状分析较为全面，对现状需解决的问题的认识基本准确，完成基本的现状图纸，得5-3分；

3、现状分析简单，对现状需解决的问题的认识不准确，现状图纸不完整，得2-0分。

	3
	规划方案（由评委结合供应商规划设计图、方案演示等综合评分）
	10分
	对规划方案总体评价: 

规划方案内容详实，方案构思新颖，规划结构清晰，空间布局好，工程定位合理，整体空间效果好，与国土空间优化的方案合理、具有针对性及较强的操作性，对国土发展的基本战略定位清晰得10-8分；

规划方案内容较为详实，规划结构较为清晰，空间布局可行，工程定位较为合理，整体空间效果较好，与国土空间优化的方案较为合理、具有一定的针对性及可操作性，对国土发展的基本战略定有一定的考虑得7-4分；

3、分析简单、方案构思及定位一般，没有充分体现环境特征，与国土空间优化的方案不合理、不具备针对性及操作性，对国土发展的基本战略未考虑或考虑不到位的得3-0分

	
	
	6分
	对规划布局的评价：

1、规划布局理念能够充分体现区域协调的整体性，具有一定的前瞻性及规划先行性；功能定位准确，整体布局详尽合理，满足地区发展需求；规划内容完整，符合国家、地方级行业规范，得6-4分；

2、规划布局理念较能体现区域协调的整体性、功能定位的准确性、整体布局的合理性、规划内容的完整性，但创新性不足，得3-2分；

3、规划布局理念对区域协调、 功能定位、整体布局和规划内容有一定的考虑，但不够完整，得 1-0分；

	
	
	5分
	对规划方案空间形态的评价：

1、与周边城市空间形态相融合，体现环境特征、整体形态完整统一，空间布局层次丰富；得分5-4分；

2、整体形态完整较为统一，空间布局层次较为丰富；得分3-2分；

3、整体形态不完整，空间布局层次不丰富；得分1-0分；

	
	
	5分
	对控制性详细规划内容的评价：

1、控制性详细规划内容全面，图纸完善的；得5-4分；

2、控制性详细规划内容不全面，图纸不完善的；得3-1分；

3、无控制性详细规划的；得0分；

	
	
	6分
	拟派项目负责人对项目规划方案演示的评价：

1、提供多媒体汇报文件，内容充实、讲解到位、满足采购需求的6-4分；

2、提供多媒体汇报文件，内容基本到位，但有缺失、部分满足采购需求，的3-1分；

3、未提供多媒体汇报文件的，得0分

说明：讲解时间为20分钟，超过20分钟部分不予评审。
演示讲解内容须含城市设计及控制性详细规划，根据采购人需求，供应商自行提供演示内容。

	4
	工作进度计划及项目保证措施 
	10分
	对项目进度安排是否科学、合理，规划设计成果质量及VR三维全景视频成果质量保障措施是否有效、可行性：

1、进度安排科学、合理，保障措施有效、可行，得10-8分；

2、进度安排的科学性和合理一般，保障措施的全面性和可行性一般，得7-3分；

3、进度安排不科学、不合理，保障措施不全面、不可行，得0分

	5
	技术团队


	3分
	拟任项目负责人：

具有正高级职称的得3分，高级职称的得1分，具有中级职称的得0.5分。（仅计最高职称）

提供注册证书及职称证书复印件和在本单位开标截止时间前三个月内任一月份的社保证明等证明材料，未提供不得分。

	
	
	4分
	拟任项目负责人自2019年1月1日起至今作为项目负责人或项目主创人员，获城乡规划类国家级奖项的得4分。

（提供所获奖项的复印件加盖公章，未提供不得分）

注：如有获奖的获奖项目须为中国境内的项目，奖项根据规划行政主管部门或中国城市规划协会颁发的文件或证书确认，时间以获奖证书或文件的颁发时间为准，否则不得分。

	
	
	5分
	拟派项目组其他人员：

根据投标人拟投入本项目的项目组织结构以及成员配备中（除拟任项目负责人外）：

（1）具有规划类注册证书的每提供一人得1分，最高得2分；

（2）拟投入的人员中具有建筑类、道路交通（或交通运输）类、市政类、景观园林类专业中级及以上职称人员的得1分，缺一不得分；

（3）拟投入人员中具规划类、建筑类、道路交通类、市政类、景观园林类专业高级职称的每提供一人得0.5分，中级职称的每提供一人得0.2分，最高得2分。

注：项目组成员应为投标人的正式员工，提供人员注册证书或职称证书和由投标人在投标截止时间前三个月内任一月份的社保证明复印件等证明材料，未提供或提供不清的不得分。

	6
	投标供应商针对本项目所提供的本地化服务
	6分
	服务内容包括本地化前期进度计划，本地化服务人员、内容及安排计划，本地化后续服务安排等。0-6分

	7
	类似项目业绩
	5分
	投标人自2019年1月1日起至今完成过城乡规划项目的业绩，每提供一个项目得1分,最高得5分。须提供合同复印件加盖公章，未提供不得分，时间以合同签订时间为准。

	8
	企业认证体系
	3分
	投标人同时具有有效的质量体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证的得3分。缺项不得分，提供有效的认证证书复印件及网站截图，未提供不得分。

	9
	投标人的荣誉
	4分
	投标人自2019年1月1日起至今获城乡规划设计类奖，国家级奖项的每项得4分。（提供所获奖项的复印件加盖公章，未提供不得分。）

注：如有获奖的获奖项目须为中国境内的项目，奖项根据规划行政主管部门或中国城市规划协会颁发的文件或证书确认，时间以获奖证书或文件的颁发时间为准，否则不得分。


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员有效评分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标候选人（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位候选人）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务商务报价部分投标文件密封袋封条
加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县昆鳌协同发展核心区城市设计及控制性详细规划服务资信技术部分投标文件密封袋封条
加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
监制
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