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1 招标公告

平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）勘察设计招标公告

1 招标条件

本招标项目平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）以相关文件批准建设，建设资金来源已落实，其中上级补助50%，县财政负责承担50%，招标人为平阳县水利发展投资有限公司，招标代理机构为浙江水利水电工程审价中心有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计进行公开招标。
2 项目概况

工程概况：本次堤线布置沿老堤布置，本次设计堤线主要为宋埠～西湾滩涂围垦工程主堤，堤线从跳头山脚起，朝北东 19°方向，终点与阁巷主堤衔接。海塘主要采用土石堤结构+抛石镇压方案将海塘标准提高到 100 年一遇，海堤建筑物级别为1级。本段标准海塘沿线设有 3 座水闸（南闸、中闸、北闸），布置于海塘上，桩号分别为 K0+668.39、K1+475.19、K3+075.99。本次将 3 座水闸挡潮标准提高到 100 年一遇，排涝标准不变，水闸级别为1级。在 K2+094 背坡增加一座综合管理房，管理房采用 3 层结构，建筑面积 411.96m2。 在 K1+956 背坡增加一座农桥，连接城市道路，桥宽 7m，规模为 4 孔×20m。平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）估算总投资约 37470.08 万元。

3 招标范围

工程地质勘察（满足施工图设计深度要求）、初步设计、施工图设计（含设计变更服务、现场设计技术交底及参与验收等现场设计服务）及后续协助招标人获得上级主管部门对设计文件的批准。
4 服务周期

（1）初步设计：2022年6月25日前提交初步设计报告及附图（送审稿），审查意见出具后5个日历天内完成初步设计报告及附图（报批稿）。

（2）初设批复后15天内完成施工图设计。

（3）工程地质勘察：满足设计及项目进度需求。

（4）其他内容根据上述进度要求同步完成。
5 投标人资格要求   
投标人必须具有独立法人资格；

投标人同时满足①②要求：①具有工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业甲级资质。②工程勘察综合甲级资质或工程勘察（岩土工程）专业甲级资质。

3、项目负责人资格：具有水利相关专业高级工程师及以上职称，如为联合体投标的，拟派项目负责人由牵头人单位派遣。

4、根据《浙江省水利建设市场主体信用评价管理办法（试行）》（浙水建〔2020〕7号）规定，对列入“黑名单”的水利建设市场主体，在公开期限内不得参与本项目投标。

5、本工程不接受投标人及其法定代表人、拟派项目负责人自2018年01月01日以来至投标截止日止有行贿犯罪记录（以中国裁判文书网查询结果为准）的企业和项目负责人参加投标,提供投标截止时间前7天内“全国水利建设市场信用信息平台”查询页复制件。

6、本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

1）联合体必须以设计单位作为联合体牵头人，联合体成员总数不得超过2家；

2）联合体双方均应具有独立法人资格；

3）联合体双方均应当具备相应的资质条件，且不得低于上述投标人资质要求的标准；

4）联合体双方均应提供相应资质证明资料；

5）联合体双方应当签订协议，明确双方拟承担的工作和责任。

6）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标。

注：其他资格条件详见招标文件。

6 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年4月29日至2022年5月24日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

7 投标文件的递交

1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年5月24日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8 发布公告的媒介：

本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布。

9 其他说明

此项目在平阳县公共资源网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

10 联系方式

招标人：平阳县水利发展投资有限公司  招标代理机构：浙江水利水电工程审价中心有限公司
地址：平阳县昆阳镇九洲大厦         单位地址：杭州市凤起东路58号
联系人：张先生                     联系人： 潘女士、申屠先生

电  话：13868573813               电  话：0571-86799273/19817946271

2022年4月28日

2 投标须知
一、投标须知前附表

	项号
	编列内容

	1
	招标人：平阳县水利发展投资有限公司
联系人： 张先生
电  话： 18358700862

	2
	招标代理机构：浙江水利水电工程审价中心有限公司
地  址：杭州市上城区凤起东路58号
联系人：申屠先生、潘女士
电  话：0571-86799273，19817946271

	3
	1、项目名称：平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）勘察设计。

2、招标范围：工程地质勘察（满足施工图设计深度要求）、初步设计、施工图设计（含设计变更服务、现场设计技术交底及参与验收等现场设计服务）及后续协助招标人获得上级主管部门对设计文件的批准。

	4
	建设地点：温州市平阳县。

2、建设内容：本次堤线布置沿老堤布置，本次设计堤线主要为宋埠～西湾滩涂围垦工程主堤，堤线从跳头山脚起，朝北东 19°方向，终点与阁巷主堤衔接。海塘主要采用土石堤结构+抛石镇压方案将海塘标准提高到 100 年一遇，海堤建筑物级别为1级。本段标准海塘沿线设有 3 座水闸（南闸、中闸、北闸），布置于海塘上，桩号分别为 K0+668.39、K1+475.19、K3+075.99。本次将 3 座水闸挡潮标准提高到 100 年一遇，排涝标准不变，水闸级别为1级。在 K2+094 背坡增加一座综合管理房，管理房采用 3 层结构，建筑面积 411.96m2。 在 K1+956 背坡增加一座农桥，连接城市道路，桥宽 7m，规模为 4 孔×20m。平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）估算总投资约 37470.08 万元。
3、招标内容：工程地质勘察（满足施工图设计深度要求）、初步设计、施工图设计（含设计变更服务、现场设计技术交底及参与验收等现场设计服务）及后续协助招标人获得上级主管部门对设计文件的批准。

4、资金来源：上级补助50%，县财政负责承担50%。

	5
	进度要求：

1、初步设计：2022年6月25日前提交初步设计报告及附图（送审稿），审查意见出具后5个日历天内完成初步设计报告及附图（报批稿）。

2、初设批复后15天内完成施工图设计。

3、工程地质勘察：满足设计及项目进度需求。
4、其他内容根据上述进度要求同步完成。

	6
	地质勘察：根据《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005），满足施工图设计深度需要。地质勘察钻孔数量最低要求为：20个。 

	7
	投标人资格要求：详见招标公告

	8
	联合体投标的，应满足下列要求：

1）联合体必须以设计单位作为联合体牵头人，联合体成员总数不得超过2家；

2）联合体双方均应具有独立法人资格；

3）联合体双方均应当具备相应的资质条件，且不得低于上述投标人资质要求的标准；

4）联合体双方均应提供相应资质证明资料；

5）联合体双方应当签订协议，明确双方拟承担的工作和责任。

6）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体投标。

	9
	1、计费计价标准：参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10号文关于发布《工程勘查设计收费管理规定〕的通知（工程勘察设计收费标准（2002年修订本）、《浙江省建设工程其它费用定额》（2018版）等相关计价文件规定并由各投标人结合自身管理水平、综合实力进行报价。
2、招标控制价为：3438378元

	10
	标前会议时间：  /   
地 点:   /   

	11
	踏勘时间：  /   
集中地点:   /   

	12
	投标文件有效期：送交投标文件截止后90天内

	13
	投标保证金：
1、金额：人民币60000元（大写：陆万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年5月24日上午9时30分；保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年5月23日下午17时30分。

4、以下为保险电子保函、融资担保公司保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司

联系电话：13676559052 

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：15888474946  

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：13615876657  

④浙江裕沣融资担保有限公司

联系电话：13858516866 

⑤温州市联银融资担保有限公司

联系电话：13867723862

⑥温州市金茂融资担保有限公司

联系电话：13616621994，客服电话：4008585518

联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。

	14
	评标委员会构成： 5 人及以上，其中招标人代表 1 人。

评标委员会成员确定方式：依法随机抽取。

评标专家确定方式：按相关规定抽取。

	15
	评标委员会推荐中标候选人的人数为1名。

	16
	中标候选人公示：在评标结束后，招标人将评标结果、否决投标原因及依据在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公示。

	17
	投标文件份数:正本1份副本4份。

	18
	递交投标文件的地址: 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼开标室。

	19
	投标文件递交的截止时间： 2022 年 5 月 24 日 9 时 30 分前。

	20
	开标时间：2022 年 5 月 24 日 9 时 30 分。

开标地点：  平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼开标室。

	21
	履约担保的形式：在签订合同前，可以以现金、银行保函、担保保函或保险公司保单的形式缴纳。

注：采用银行保函（为不可撤销见索即付银行保函）或工程保险保单方式缴纳的，其银行保函、工程保险保单应符合招标人要求，若不符合招标人要求的，招标人有权拒绝。投标人如拒绝提供的，招标人可以取消其的中标资格。

	22
	履约保证金金额:合同价的 2 %（不计息）。

	23
	开标时必须到场的人员:投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明自愿参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。

投标人递交投标文件时，同时须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

	24
	中标人签订合同时间:收到中标通知书后 15 天内。


二、投标须知
 总  则

1、项目概况、招标范围、服务周期、工程设计内容及要求

    1.1项目概况：

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）勘察设计进行公开招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2 招标范围、进度要求

1.2.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.2.2进度要求：见投标人须知前附表。

1.3 建设内容和招标内容

1.3.1建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2招标内容：见投标人须知前附表。

2、资金来源
本招标项目资金来源为政府投资。

3、投标人的资格要求

3.1投标人资格要求：见投标人须知前附表；

3.2 投标人不得有下列情形之一，否则其投标无效：

3.2.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

3.2.2为本标段的监理人；

3.2.3为本标段的代建人；

3.2.4为本标段提供招标代理服务的；

3.2.5与本标段的招标代理机构同为一个法定代表人的；

3.2.6与本标段的招标代理机构相互控股或参股的；

3.2.7与本标段的招标代理机构相互任职或工作的；

3.2.8单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

3.2.9联合体投标人除符合本章第3.2条款的要求外，还应符合下列条件：

(1) 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均具有法律约束力；
(2) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人章并由其法定代表人签字或盖章确认。
(3) 联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

(4) 联合体中标后，由联合体牵头人与招标人签订合同。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目工程款的支付。

4、投标费用
4.1不论中标与否，投标人在投标过程中的一切费用均由投标人自己承担。

标前会议

招标人不组织投标人踏勘和标前预备会。

6、现场踏勘
6.1 招标人不统一组织投标人对工程现场及周围环境进行实地踏勘。投标人根据需要自行前往现场踏勘，但投标人不得因此而使招标人承担有关的责任或蒙受损失；现场踏勘过程中投标人如发生人身伤亡、财产或其它损失、损害等，不论何种原因所造成，招标人概不负责；现场踏勘期间交通、食宿费用由投标人自理。

 招标文件

7、招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容。此外，招标人在招标期间发出的编号的招标补充文件和其它正式函件，均是招标文件的组成部分，内容如下：

1、招标公告

2、投标须知

3、评标办法

4、合同条款部分

5、设计任务书

6、投标文件格式

7.2 除7.1内容外，招标人在投标截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

8、招标文件的澄清

8.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口提出问题，招标人在投标人须知前附表的规定时间里将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

8.2 招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的时间里在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口通知所有下载招标文件的投标人，但不指明问题来源。如果答疑发出的时间在投标人须知前附表规定的时间之后，投标截止时间应相应延长。
9、招标文件的修改

9.1在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。如果补充说明对招标文件发生实质性的变化，不作修改的将影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出；如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间。

9.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容一律要在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在投标截止时间前在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”窗口发布。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3招标文件的澄清、修改、补遗等内容在平阳县公共资源交易管理委员会办公室以书面形式备案的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，均以最后发出的文件（或公告）为准。
10、投标文件的编制

10.1投标文件应按“5 投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

10.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

10..3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章，投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。除联合体协议书按招标文件规定盖章或签字外，其余投标文件均可由联合体牵头单位盖章或签字。
10.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

10.5、投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括：

一、商务标
1）投标报价书；

2）设计工作量及报价清单；

3）设计报价计算说明 。

二、技术标
1）法定代表人身份证明或授权委托书（若联合体投标，由牵头人提供）；

2）投标保证金；

3）联合体协议书（采用联合体投标的提供）

4）资格审查资料和评分证明材料； 

5）服务方案（结合评标细则的技术评审内容自行编制）；

6）投标人认为需附的其他材料。

11、投标报价

11.1设计费计价标准：参照国家计委、建设部计价格〔2002〕10号文关于发布《工程勘查设计收费管理规定〕的通知（工程勘察设计收费标准（2002年修订本）、《浙江省建设工程其它费用定额》（2018版）等相关计价文件规定并由各投标人结合自身管理水平、综合实力进行报价。

11.2招标控制价为： 3438378 元。
11.3报价内容

本次中标价格包括：

完成本项目的工程地质勘察（满足施工图设计深度要求）、初步设计、施工图设计（含设计变更服务、现场设计技术交底及参与验收等现场设计服务、招标所需“机电及金属结构等系统设备招标的技术标准和要求”编制费、各阶段所需的涉水利部门审批专题报告费（含审批服务费）以及审查费用（专家评审、会务、资料等）、资料费、办公费（含在平阳办公驻地费）等。
投标人在投标报价时包括下列的成本：

（1）所有成果文件（图纸、文本等）需要提交可编辑的电子文档（word、excel、autoCAD文件格式）、书面的报告（或图纸）不少于15套，以上设计成果均需提供电子版；
（2）根据工程实际需要设计人员提供现场服务；

（3）投标人应考虑其他为完成该项目设计最终成果和项目实施过程中所产生的一切费用；

（4）承担招标范围内的所有设计修改工作，不另增加费用。
12、投标担保

12.1应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式递交投标保证金。

12.2 投标人不按要求提交投标保证金的，其投标将被否决。

12.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

    （3）投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标的。

13、投标文件的有效期

13.1送交投标文件截止期后90天内均保持有效。

13.2在特殊情况下招标人可在原定投标文件有效期内根据需要提出延长投标文件有效期的要求，投标人应立即以书面形式作出答复。同意此要求的投标人的投标文件有效期相应延长，但投标人不得因此而提出修改其投标文件的要求。投标人也可以拒绝此要求，招标人不会因此没收投标人的投标保证金，但其投标文件超过原有效期后将自动失效。

投标保证金

14.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第8章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金采用现金、银行保函、保险电子保函、融资担保机构保函。采用现金的须于投标文件提交截止时间前汇入招投保证金指定账户。采用银行保函、融资担保机构保函的须于投标文件提交截止时间前将符合招标文件要求格式的保函图片传送至温州市公共资源交易管理系统。采用保险电子保函的须于投标文件提交截止时间前将保函电子文本传送至保险电子保函平台（瓯e保）。

投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司

联系电话：13676559052 

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：15888474946  

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司

联系电话：13615876657  

④浙江裕沣融资担保有限公司

联系电话：13858516866 

⑤温州市联银融资担保有限公司

联系电话：13867723862

⑥温州市金茂融资担保有限公司

联系电话：13616621994，客服电话：4008585518

14.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，其投标文件将被否决。

14.3 自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在合同签订后，经招标人同意后予以退还。

14.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（2）中标人在收到中标通知书后，未在规定时间内签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
14.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行： 中国农业银行股份有限公司平阳昆阳支行  户名：平阳县水利发展投资有限公司  帐号：19250401040029339）
15、投标文件的签署

15.1投标文件应打印或用不褪色的墨水书写，投标文件的封面及有投标人的落款处应盖投标人单位公章和投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）签字。

15.2 投标文件的任何一页均不应进行涂改、行间插字或删除。若出现上述情况，均应由前款规定的投标文件签署人在修改处签字（技术标除外）。
 投标文件的送交

16、投标文件的密封和标记

16.1 投标人应将投标文件中商务标、技术标分别包装密封。

16.2包封应密封完好，并在投标文件的包封上分别注明：

（1）“商务标”、“技术标”；

（2）投标的项目名称；

（3）在      年     月   日   午   时   分（规定的开标日期和时间）前不准启封；

（4）投标人的名称；

（5）投标人必须在包封上加盖投标人公章。

16.3投标人未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
17、送交投标文件截止期

171投标人必须在 2022 年 5 月 24日上 午 9 时 30 分之前将投标文件送达开标地点由招标人签收。
17.2 招标人发出补充文件后，如果决定延长送交投标文件截止期，应在原定截止日期前将延期通知送达所有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延长。

18、迟到的投标文件

18.1招标人将拒绝接受在投标截止后收到的投标文件，并将该投标文件退回。

19、投标文件的更改和撤回

19.1在投标截止时间前，投标人可以对已送交的投标文件进行修改或撤回，但必须以书面形式提出，并经投标文件签字人签署。在时间紧迫的情况下，投标文件修改或撤回的申请可先以传真通知招标人，但应随即发一份正式的书面函件予以确认。修改或撤回的正式申请函件必须在投标截止期前送达招标人签收。

19.2修改后的投标文件应同样按照本须知第14条、第15条、第16条的要求进行编制、密封、标记和递交。

开标与评标

20、开标

20.1招标人（或招标代理人）将于2022年5月 24日09时30分在平阳县公共资源交易中心公开开标。开标时，邀请所有投标人的法定代表人（随带身份证原件和法定代表人身份证明原件）或其委托代理人（随带身份证原件和授权委托书原件）准时参加。投标人的法定代表人（或其委托代理人）未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。否则将否决其投标，不再进行下步评审。
20.2开标程序：

主持人按下列程序进行开标:

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人（或其委托代理人）是否在场，并对投标人法定代表人（或其委托代理人）进行身份验证；

（3）宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由第3个签到的投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）按评标办法规定抽取K值

（6）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况；未能按要求提交投标保证金，招标人可当场宣布为无效标。

（8）招标人应当众拆封“技术标”文件，宣读投标人名称及技术文件主要内容。投标文件第“商务标”文件不予拆封，并交监督机关妥善保存。评标委员会对“技术标”文件通过符合性审查的投标人分别评审打分后，在监督机构在场的情况下，由招标人当众拆封投标人“商务标”文件，并宣读投标人报价。

（9）招标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

21、保密
21.1开标以后，直到发出中标通知书为止，凡与投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的工作都将在保密的情况下进行。

22、投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标人可书面通知投标人澄清其投标文件中存在的问题，或要求补充某些资料，对此投标人不得拒绝。有关澄清的要求和回答均以书面方式进行，但投标人不得因此而提出改变投标文件实质内容的要求。

23、评标办法

评标及评标办法详见评标办法。
24、推荐中标候选人

24.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐1名中标候选人。推荐的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的情形，不符合中标条件的，由招标人重新招标。

经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人重新组织招标。

招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺，中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门将把其放弃中标权的情况记入其信用档案。

24.2 重新招标及不再招标
24.2.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会否决全部投标的；

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

24.2.2 经评审，当有效标不足三家时，如果评标委员会认为（须由二分之一以上评委确认）剩余有效投标的价格仍然具有竞争性的，本次招标有效，评标继续进行。

24.2.3重新招标后仍未招标成功的，属于必要审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。

合同的授予

25、合同授予的条件

25.1评标委员会按照得分从高到低推荐第1名为中标候选人，中标候选人名单在平阳县公共资源交易信息网上进行公示，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。投 标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，在公示期间向招标人提出，招标人在收到异议之日起3日内作出答复。

25.2投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
26、中标通知书

26.1评标结束并经招标人核准后，招标人将在投标文件有效期截止前，向中标人发出中标通知书，确认其投标文件已被接受。

26.2中标通知书是合同文件的组成部分。

27、履约保证金
27.1中标人收到中标通知书后必须在签订合同前提交履约保证金，其金额为合同价的2%，可以以现金、银行保函、担保保函或保险公司保单的形式缴纳。
    27.2投标人未按规定提交履约保证金，招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。

28、纪律与监督

28.1投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其它投标人参与正当投标。

28.2如发现投标人有上述不正当的竞争行为，招标人将取消其投标或中标资格，没收其投标保证金。

3  评标办法

本次招标采用综合评估法，总分100分，其中，资信8分，技术52分，商务40分。

1、依据

为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、《浙江省招投标条例》、《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的意见》（浙政发〔2021〕5 号）等有关规定，结合本项目招标文件要求，特制定本招标评标办法。

2、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3、评标组织

评标工作由招标人依法设立的评标委员会负责，评标委员会由 5 人及以上组成，其中招标人代表 1 人，并采用随机抽签的方式产生，其余4名专家均从浙江省综合性评标专家库中随机抽取。

4、评标的程序和内容

评标的一般程序如下：

（1）熟悉招标文件和评标细则；

（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标文件的资信评审；

（4）投标文件的技术评审； 

（5）投标文件的商务评审；

（6）询标（需要时）；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

4.1 熟悉招标文件和评标办法。

4.2符合性审查：

评标委员会应根据招标文件的要求和规定，对投标人资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。

如投标文件有以下情况之一的,经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进入后续评审。

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；或授权委托书无效的。

（2）投标人的投标资格不满足国家有关规定或者招标文件载明的强制性要求的。

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价且未声明哪一个有效的。

（4）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的。 

（5）投标报价超出招标文件规定的限价范围的。

（6）本招标文件第二章投标须知第3.2项投标无效情形的。

（7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

4.3 投标文件的资信评审

（一）资信及人员配备评分表（满分8分）
	项目
	内容
	分值

	企业荣誉
	投标人自2016年1月1日（以获奖时间为准）以来承担过的海堤（塘）类项目获得过省级及以上设计类奖项的每个得1分，最高得2分。（注：海堤（塘）类项目指建设内容中包含防潮标准100年一遇及以上的海堤（塘））。（若联合体投标的，指牵头单位）
证明材料：获奖证书及初步设计批复文件（工程建设规模、工程建设任务以初设批复文件为准）的原件复印件。
	2

	项目负责人
	1、项目负责人具有教授级高级工程师职称的得1分，具有注册土木工程师（水利水电工程）得1分。（若联合体投标的，指牵头单位）
证明材料：提供证书复制件。
2、项目负责人自2017年1月1日（含）至投标截止日（以合同签订时间为准）以项目负责人身份承担过单个项目新建（或加固）100年一遇及以上防潮标准海堤（塘）工程设计业绩（合同内容应至少包含初步设计阶段、施工图设计阶段，可分阶段签订合同但必须为同一个项目且按一个合同计分）的得2分。（若联合体投标的，指牵头单位）
业绩证明材料：①中标通知书或合同、②初步设计批复文件；①、②必须同时提供，缺一不可。若证明材料中未能体现项目负责人的，可提供业证明(并加盖项目业主单位公章)，其他材料不予认可。 ，否则业绩不予认同。
	4

	项目组专业
人员配置（不含项目负责人）
	拟派项目组人员中具有水工结构、水文、工程地质、造价专业的，且各专业人员具有相应注册执业资格或高级工程师及以上职称的，每个专业得0.5分，最高得2分。同一人具有不同专业相关证书的不重复得分。（若联合体投标的，指成员单位）
证明材料：职称证书、执业资格证书复制件。其中执业资格证书明确如下：水工指注册土木工程师（水利水电工程）水工结构、工程地质指注册土木工程师（水利水电工程）工程地质、水利工程造价指一级造价工程师注册证书（水利工程）、其它专业以相对应专业的执业注册证书（或资格证书）或高级及以上职称证书或毕业证书为准，无法判断专业类别按该人员无此专业处理。
	2


 注：各种证书及项目业绩证明材料中的单位名称与投标单位的名称必须一致，业主单位与委托方的名称也必须一致，单位发生合法变更的，需提供合法变更的材料。否则，证明材料不予认可。

4.4 投标文件的技术评审

（二）技术方案评审表（满分52分）

	序号
	项目
	最高

分值
	最低

分值
	评分标准（保留1位小数）

	1
	技术方案
	52
	21
	

	1.1
	工作大纲
	7
	3
	根据各投标人提供的工作大纲的合理性、先进性、可操作性等进行评分。优秀的得6-7分，较好的得5-6分，一般的得3-4分。

	1.2
	对本项目的理解与建设条件认识、技术人员到位承诺等
	8
	5
	根据投标人对项目理解及建设条件了解的全面性、技术人员到位承诺合理性等进行打分，优秀的得7-8分，较好的得6-7分，一般的得5-6分。 

	1.3
	总体设想及预期效果
	6
	2
	根据投标人对本项目的总体设想，预期效果等进行评分，内容全面、细致、能满足相关规范要求，优秀的得6-5分，较好的得3-4分，一般的得2-3分。

	1.4
	重点难点分析及应对措施
	7
	3
	根据各投标人对本项目重点难点的分析及应对措施进行比较评分，优秀的得6-7分，较好的得5-6分，一般的得3-4分。。

	1.5
	项目组织管理实施方案
	6
	2
	根据投标人对组织管理实施方案的描述进行评分，优秀的得6-5分，较好的得3-4分，一般的得2-3分。

	1.6
	质量保证措施
	6
	2
	根据各投标人的质量管理保证措施方案进行评分。优秀的得6-5分，较好的得3-4分，一般的得2-3分。

	1.7
	项目投资控制措施
	7
	3
	根据各投标人的项目投资控制措施方案进行评分。优秀的得6-7分，较好的得5-6分，一般的得3-4分。。

	1.8
	项目进度安排
	5
	1
	根据各投标人进度计划安排及保证措施进行评分。优秀的得4-5分，较好的得3-4分，一般的得1-2分。


注：超出最高、最低分值的评分为无效评分，以上缺项的则不得分。
4.5  投标文件商务评分（满分40分）

商务评标专家应对投标报价的范围、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出投标报价差异的原因及存在的问题，再根据商务标评审规定的办法进行打分，作为投标人的最终商务标得分。

1）评分范围：通过符合性审查的投标文件进入评分范围。

2）评标基准价为：

通过以上评审合格的有效投标人≥9家时，剔除2个最高报价和2个最低报价后的投标报价算术平均值X，再乘以(1+K%)，即X*(1+K%)为评标基准价。

通过以上评审合格的有效投标人≥5家且＜9家时，剔除1个最高报价和1个最低报价后的投标报价算术平均值X，再乘以(1+K%)，即X*(1+K%)为评标基准价。

通过以上评审合格的有效投标人＜5家时，所有投标报价的算术平均值X，再乘以(1+K%)，即X*(1+K%)为评标基准价。

评标基准价不因后续评审中出现无效标情况而变动。

浮动幅度K值：

K值在0、-0.5、-1、-1.5、-2等5个值中随机抽取1个（由招标人在开标会上随机抽取）。

通过以上评审合格的有效投标报价与评标基准价对比，计算商务评分，即：

a.投标报价等于评标基准价时，得满分40分；

b.投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分；

c.投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分。

以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。

商务评分=商务分值 －|  EQ \F(投标报价-评标基准价,评标基准价) |×100×扣分值（标准）
商务评分最低得24分。
4.6  询标（需要时）

（1）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询标。未进行询标程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询标机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询标活动或不予答复的）。

（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.7 评标结果

投标文件的综合评分为投标人的技术评分、资信评分、商务评分之和，满分为100分。

评标委员会对通过评审的投标文件按照综合评分由高到低的顺序进行排序，推荐1名中标候选人（标明推荐顺序）。综合评分相同时，报价低者优先；综合评分、报价均相同时，技术评分高者优先；综合评分、报价、技术评分均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。

经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争力的，可以否决全部投标。

本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。
4设计合同书格式

GF—2015—0210
合同编号：          
建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                      

设计人（全称）：                                           

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）勘察设计。

2.工程批准、核准或备案文号： 浙发改项字〔2022〕44号 。
3.工程内容及规模：本次堤线布置沿老堤布置，本次设计堤线主要为宋埠～西湾滩涂围垦工程主堤，堤线从跳头山脚起，朝北东 19°方向，终点与阁巷主堤衔接。海塘主要采用土石堤结构+抛石镇压方案将海塘标准提高到 100 年一遇，海堤建筑物级别为1级。本段标准海塘沿线设有 3 座水闸（南闸、中闸、北闸），布置于海塘上，桩号分别为 K0+668.39、K1+475.19、K3+075.99。本次将 3 座水闸挡潮标准提高到 100 年一遇，排涝标准不变，水闸级别为1级。在 K2+094 背坡增加一座综合管理房，管理房采用 3 层结构，建筑面积 411.96m2。 在 K1+956 背坡增加一座农桥，连接城市道路，桥宽 7m，规模为 4 孔×20m。

4.工程所在地详细地址：温州市平阳县。  
5.工程投资估算：    工程估算总投资约 37470.08 万元     。

6.工程进度安排：（1）初步设计：2022年6月25日前提交初步设计报告及附图（送审稿），审查意见出具后5个日历天内完成初步设计报告及附图（报批稿）；（2）工程地质勘察：满足设计及项目进度需求；（3）初设批复后15天内完成施工图设计；（4）其他内容根据上述进度要求同步完成。

7.工程主要技术标准： 提交的报告文件应符合现行国家、水利部等颁布的有关规程规范要求，并通过相关部门组织的评审 。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：包括但不限于平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）勘察设计，具体详见设计服务内容。

2.工程设计阶段： 初步设计及施工图设计  。
3.工程设计服务内容： 工程地质勘察（满足施工图设计深度要求）、初步设计、施工图设计（含设计变更服务、现场设计技术交底及参与验收等现场设计服务）后续协助招标人获得上级主管部门对设计文件的批准。

工程设计范围、阶段与服务内容详见合同专用条款及设计技术标准及要求。

   三、工程设计周期
计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：总价承包，项目实施后与实际投资额、实际地勘工程量无关，以中标价为准，在结算时不作调整；
2.签约合同价为：

人民币（大写）            （¥                元）。

    五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：                          。

设计人项目负责人：           。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求（设计任务书）；

（6）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（7）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点

本合同在               签订。

    十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效

本合同生效期为                      。

    十二、合同份数

本合同正本一式 贰  份、副本一式 捌  份，均具有同等法律效力，发包人执正本 壹  份、副本 肆  份，设计人执正本 壹  份、副本 肆  份。

 发包人：  （盖章）                            设计人：  （盖章）

 法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：  

（签字）                                                 （签字）

地  址：                                       地  址：                        

法定代表人：                               法定代表人：  

委托代理人：                               委托代理人：                    

电  话：                       电  话：                    

传  真：                       传  真：                     

电子信箱：                                     电子信箱：                

开户银行：                       开户银行：                  

账  号：                           账  号：                     

时  间：      年   月   日                     时  间：        年   月   日

第二部分 通用合同条款（略）
全文引用《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》(GF-2015-0210)第二部分的通用合同条款。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：   /     。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《水利水电工程初步设计报告编制规程》、《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2021）等现行的水利行业法律法规及规定、建设工程批准文件等 。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：应符合现行国家、水利部等颁布的有关规程规范要求，并通过相关部门组织的评审  。                       

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求（设计技术标准及要求）；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：               ；
发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：                              ；

设计人指定的接收人为：                   ；

设计人指定的联系电话及传真号码：                   ；
设计人指定的电子邮箱：                            。

1.8 保密

保密期限：            。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：

（1）合同生效后，非设计人原因，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始勘察设计工作的，不退还发包人已付的预付款。 

（2）在合同履行期间，已开始勘察设计等工作，非设计人原因造成项目停止实施，发包人要求终止合同或解除合同或部分工作内容暂不实施，发包人根据设计人已进行的实际工作量按实进行结算。

（3）发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行勘察设计。

（4）发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定的交付勘察设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人相应顺延提交勘察设计文件的时限；具体顺延时间由发包人根据设计人书面报告作出决定。

（5）在合同的合理范围内，对设计人提交的有关需要确认的勘察设计成果等进行审查、确认。

（6）应按合同规定，向设计人支付勘察设计费。

（7）负责并协调对外的联系工作，协调设计过程中与有关单位的配合问题。

（8）发包人要求设计人比合同规定的时间提前交付设计成果时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                               

                                                    

                               。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7 天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在10天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人  需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：
（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行勘测设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现2.1.3第（4）规定有关交付勘测设计文件顺延的情况除外），并对提交的勘测设计文件的质量负责。

（2）勘测设计合理使用年限应符合国家现行规范规程要求。

（3）设计人原则上应采纳推荐的最优方案，无正当理由不得随意更改或推翻，特别要禁止未经同意大量增加工程量和大幅度增加投资的行为。

（4）设计人对勘测设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人勘测设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘测设计费，并根据实际损失向发包人支付赔偿金，最终赔偿数额由双方商定。

（5）由于设计人原因，延误了阶段工期设计文件的交付时间，每延误一天，扣除设计费2000元。 

（6）设计人在开展勘察工作前，应将详细勘察实施方案报发包人审核书面同意后方可实施。

（7）设计人交付勘测设计文件后，按规定参加有关勘测设计审查，并根据审查意见进行调整补充，直至审批通过为止。工程开始实施后，设计人除按合同规定交付，还应负责向发包人及施工单位进行勘测设计交底、处理有关问题。对于发包人要求参加会议的，相应专业的项目负责人应按要求参加会议，若不参加会议的须提前征得发包人同意。若未征得同意且未及时参加的，则按2万元/次处罚。

（8）设计进度应满足工作进度的要求，应充分理解并配合满足发包人根据项目需要提出的对咨询进度的需求。

（9）设计人应由投标文件所承诺的项目组人员完成本合同勘察设计工作，确保其委派的关键主要岗位负责人在本合同期间持续稳定的在该项目管理组工作。如设计人未投入投标承诺的人员进行勘测设计工作，发包人可根据情况根据专用条款3.2.2条进行处罚。如因设计人原因，影响工程建设进度的，发包人可中止本合同，不退还履约保证金，设计人酌情返还已付的设计费。

（10）参与本工程的设计人员，不得接受第三方聘任或委托参与与本工程设计有关的任何其他活动。设计负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因特殊情况需要更换，应征得发包人的书面同意。若发包人要求更换承包人员时，承包人应推荐合适人选，以满足发包人的要求。

（11）设计人应按发包人要求派出设计代表进驻现场，并根据发包人要求建立工作专班，及时提供重难点工作的技术交底服务以及解决现场遇到的设计变更问题，切实履行好现场服务工作职责，驻场人员在项目完工验收前每月驻场时间不得少于12天（与发包人同行出差属驻场天数内），并满足工程进场实际需要，每少一天按每人次2000元处罚，但处罚的累计总金额不超过10万元，驻场工作天数按发包人实际考勤记录为准。

（12）项目组人员的组织结构未经发包人的书面同意不得变更，发包人有权要求撤换不称职的项目组成员，与此相关的费用及任何损害赔偿和责任均由承包人自行负责。

（13）缺陷责任期服务阶段，设计人应对发包人在营运过程中发现的设计缺陷和错漏及时修正，并按照发包人要求组织完成相关专题研究成果、设计变更文件的归文件工作，提交相应的资料。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                                 ；

执业资格及等级：                                       ；

注册证书号：                        ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                                    ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：                          。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 未经发包人同意设计人擅自更换投标文件所列的项目负责人及主要岗位负责人的，发包人对设计人更换项目负责人的按每人次处以20万元的罚款，对设计人更换主要岗位负责人的按每人次处以10万元的罚款。（主要岗位负责人为项目部人员配备表人员）。

设计人更换项目负责人的，应提前 7 天书面通知发包人。经发包人同意设计人更换投标文件所列的项目负责人及主要岗位负责人的，发包人对设计人更换项目负责人的按每人次处以10万元的罚款，对设计人更换主要岗位负责人的按每人次处以5万元的罚款。（主要岗位负责人为项目部人员配备表人员）。
    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 7 天内更换项目负责人。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权要求撤换不称职的项目负责人，设计人无正当理由拒绝更换按每人次处以20万元的罚款  。

3.3 设计人员

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：

发包人有权要求撤换不称职的项目部人员配备表中主要岗位负责人，设计人无正当理由拒绝更换按每人次处以10万元的罚款  。

3.4 设计分包

    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：/  。
其他关于分包的约定： 本合同工作的任何义务和权利未经发包人同意，承包人不得转让、转包、分包给任何第三方，否则发包人将有权中止付款、中止或终止合同，并可按承包人违约处理。如在发包人发出书面要求5个工作日内，违约仍未获得补救或属于不可补救，则发包人有权没收履约保证金。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：  不允许分包   。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  /  。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：提应符合现行国家、水利部等颁布的有关规程规范要求，并通过相关部门组织的评审 。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 通过上级主管部门评审的初步设计及施工图设计  。  
6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

	序号
	设计文件
	完成时间
	成果文件份数

	1
	勘察、测量报告及附图（初步设计阶段）
	满足初步设计及项目进度需求
	按发包人要求

	2
	初步设计报告及附图（送审稿）
	2022年6月25日前
	按发包人要求

	3
	初步设计报告及附图（报批稿）
	审查意见出具后5日历天内
	按发包人要求

	4
	施工图
	初设审批后，15天内完成施工图设计
	按发包人要求


6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    无     。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：  所有成果文件（图纸、文本等）按发包人需要随时提交可编辑的电子文档（word、excel、autoCAD文件格式）、书面的报告（或图纸）不少于15套。

10. 合同价款与支付

10.2.4合同价为        万元。

10.2.5合同费用说明：

10.2.6 总价承包，项目实施后与实际投资额、实际地勘工程量无关，以中标价为准，在结算时不作调整；
10.3.1 预付款的比例

预付款的比例 合同价的10%   。

10.3.2 预付款的支付

预付款为合同价的10%，并在支付第一次进度款时扣回，在合同签署生效后且递交履约保证金后30日内支付给设计方。

10.4合同价款支付

10.4.1.1 勘察费，本项目勘察工程量全部完成并递交最终成果后按该部分合同价一次性支付。

10.4.1.2 初步设计（含报告和图纸）费，完成相应的报批稿后30天内支付至该部分合同价的80%，在获得相关部门批复文件30天内一次性支付剩余费用。

10.4.1.3 施工图设计（含设计变更服务、现场设计技术交底及参与验收等现场设计服务）费，施工图递交审核通过后 30 天内支付至该部分合同价的 60%，工程通过完工验收后 30 天内支付至该部分合同价的 98.5%，余款在工程竣工验收合格之日后 30天内支付。
增加以下条款：

10.7履约保证金

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保，在初步设计批复后退还，若合同执行期间设计人有违约责任，须扣除因设计人违约引起的发包人的损失及对设计人的违约处罚金额，直至扣完为止。

11. 工程设计变更与索赔

删除此条款，按以下条款执行：

11.1工程勘察、设计变更

11.1.1 本项目的变更主要包括初步设计阶段的变更。变更的原因主要包括发包人的原因引起的变更和设计人的原因引起的变更。

11.1.2 因设计人原因引起的变更，设计人须无条件无偿进行完善、补充设计，并赔偿由此承担造成的工期延误责任，赔偿因变更给发包人带来的损失。

11.1.3 因发包人原因引起的变更，发包人要求设计人对变更部分重新进行测量勘察、设计，并视测量勘察、设计的内容和变更范围进行补偿。补偿费用由发包人和设计人协商确定。
11.1.4 由第三方原因造成的变更，由发包人和设计人协商商定。

11.2索赔

11.2.1 设计人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向发包人发出要求索赔的报告；

（3）发包人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求设计人进一步补充索赔理由和证据，发包人超过21天未予答复，应不视为该项索赔已经认可。

11.2.2 发包人可按以下规定向设计人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后14天内，向设计人发出要求索赔通知；

（3）设计人在接到索赔通知后21天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理由和证据，设计人在21天未予答复，应视为该项索赔已经认可。

12. 专业责任与保险

12.1 设计人 需 （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

     12.2设计人需办理自己在现场人员生命财产和有关设备的保险并支付一切费用。

13. 知识产权

删除此条款，按以下条款执行：

13.1发包人向设计人提供的所有文件、图纸、资料、计算书、报告、标准及其他有关的任何形式或性质的资料，其权属均归发包人（或相关投资方）所有。除了与本合同相关的使用上述资料外，设计人对上述资料不享有任何权利。除用于本合同相关之目的，设计人不得将上述资料用于任何其他用途。

13.2设计人为完成项目工作而编制或开发的一切程序软件，编制、测绘、测算的所有图纸、计算书、数据表、说明书、规格书、各种开发/技术方案、勘察的原始资料和数据及其他有关的资料和文件（下称“数据”）的一切知识产权和工业产权属归发包人所有，发包人有使用这些“数据”的权利。

13.3对于因本合同项下的设计工作侵犯第三方的知识产权而引起的任何索赔或诉讼，应有设计人承担所有赔偿金额责任。

    13.4 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式： 由设计人自行承担 。
14. 违约责任

删除此条款，按以下条款执行：

14.1若由于设计人原因，导致初步设计概算（含调概）总投资高于可行性研究报告估算总投资，设计人应配合发包人修改初步设计，直至通过有关政府部门审批，所发生的费用不另行增加。

14.2设计人对勘察设计文件出现的遗漏或错误免费负责修改或补充。由于设计人勘察设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的勘察设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿数额由双方商定。

14.3非设计人原因的设计的返工，其返工成本费用由发包人负责。因设计质量原因引起返工而造成损失，由设计人继续完善设计任务，并视损失大小除核减设计费外，还应承担返工产生的法律责任；对于因设计错误而造成工程重大质量事故，除应扣减受损部分的设计费外，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金额由双方另行协商确定；因设计人原因未按合同期限递交设计成果拖延工期的，设计人应承担每延迟一天处罚2000元，累计处罚金额不超过合同价的5%。 

14.4合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

14.5设计人应由投标文件所承诺的项目管理组完成本合同勘察设计工作，确保其委派的关键主要岗位负责人在本合同期间持续稳定在该项目管理组工作。如设计人未投入投标承诺的人员进行勘察设计工作，发包人可根据情况扣除履约保证金的3%。如因设计人原因,影响项目初设审批或工程建设进度的,发包人可中止本合同, 不退还履约保证金,设计人酌情返还已付的设计费。

14.6项目部的组织结构未经发包人的书面同意不得变更，发包人有权要求撤换不称职的项目管理组成员，与此相关的费用及任何损害赔偿和责任均由设计人自行负责。

14.7 发包人超过合同期限支付款项，则按应付款额每月0.5%比例向承包人支付违约金。

15. 不可抗力 

增加以下条款：

15.4 不可抗力是指合同的任何一方不能预见，对其发生的后果不能避免并无法控制的事件，包括：动乱、空中飞行物体坠落或非设计人责任造成的爆炸和火灾。

15.5 不可抗力不包括：恶劣的天气状况和人为破坏、过失等因素。

15.6 由于不可抗力事件的发生，导致合同的任何一方未能全部或部分履行本合同规定的义务，不应视为其违反合同不可抗力造成任何一方的直接或间接的损失，应由双方各自承担。

15.7 不可抗力事件发生后受影响的一方应于二十四小时内通知另一方，并于四十八小时内以书面形式作出详细解释。双方进行友好协商，采取必要的补救措施将损失降低到最低限度。

15.8 不可抗力事件持续10个工作日以上，发包人有权终止本合同。设计人应在收到发包人发出的终止合同的书面通知之日的5个工作日内，向发包人转交所有的文件、资料及已完成的工作成果。

16. 合同解除 

删除此条款，按以下条款执行：

16.1合同暂停

16.1.1发包人有权自行决定暂停全部或部分项目工作，设计人接到发包人暂停工作的通知后，应立即停止有关的工作，并对已完成的工作进行妥善处理。未被暂停的设计工作应继续进行。

16.1.2由于设计人的错误而导致发包人提出暂停全部或部分项目工作，设计人只有在建议采取的补救措施得到发包人批准后，方能继续进行被暂停的全部或部分项目工作。设计人无权就任何这些错误或暂停的工作获取发包人的任何费用或赔偿或补偿或将履行合同期限延长。

16.1.3如发包人在设计人无任何过失的情况下（除不可抗力外）要求暂停任何项目设计工作，且直接导致设计人因上述原因而增加费用支出，则设计人可按第11.2条的要求，向发包人提交书面索赔申请报告。

16.2合同终止

16.2.1发包人有权随时用书面形式通知设计人，终止本合同，设计人接到通知后，应立即根据发包人的要求，终止相关的工作，并应尽最大的努力减少因终止本合同引起的后续费用，并应在收到本终止合同的书面通知后10个工作日内，把所有的文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人。

16.2.2若发包人在符合付款条件并在付款到期之日起15个工作日内，未能向设计人支付本合同项下的应付款项且未对此付款项提出异议，设计人有权向发包人发出书面通知终止本合同。

16.2.3在不妨碍第16.2.1款的前提下，发包人可随时因设计人的任何违约事件终止本合同，或在设计人无力赔偿、可能导致设计人解散或清算、或涉及设计人的破产申诉已开始的情况下终止本合同。在不妨碍第15.1款规定的前提下，设计人应对因终止合同而给发包人造成的损失予以赔偿。设计人对于发包人的补偿包括但（不限于）：

发包人寻找新设计人所投入的费用；

发包人签订的全新合同的该部分合同价格高于本合同的相应部分；

发包人追赶工作进度所投入的费用；

由此给发包人造成的其他损失。

16.2.4发包人因第15.1条中规定的情况之外的其他原因终止本合同的，设计人应在符合第16.2.1条规定的前提下要求发包人支付下述费用：

（1）终止日期之前已完成的工作未支付的费用；

（2）为执行本合同而支出的合理的、有记录的费用；

（3）除以上列出的费用承包人不得对发包人提出进一步索赔。

16.3单项工作终止

16.3.1任何一项单项工作均应在发包人签署该单项工作的启动书后进行。发包人未签署启动书的，发包人不得承担任何费用。

16.3.2发包人签署单项工作启动书后，发包人仍有权随时用书面形式通知设计人终止该单项工作。设计人在接到通知后，应立即根据发包人的要求。终止相关的工作，并应尽最大的努力减少因终止本单项工作而引起的后续费用，并应在收到终止本单项工作的书面通知后10个工作日内，把所有文件、资料及所完成的工作成果转交给发包人。设计人已实施该单项工作所发生的费用参照16.2.1相关条款执行。

17. 争议解决

17.4仲裁或诉讼

本建设工程勘察设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地行政主管部门调解，调解不成时，提交平阳县人民法院进行诉讼。

18.其他：增加以下条款

18.1工作成果的审查

（1）对于项目工作过程中获得的任何初步工作成果，发包人应及时予以审查，并将发现的缺陷和需修改的地方通知设计人。设计人应按发包人的要求及时纠正和修改初步工作成果。

（2）对于设计人交付的工程初步设计的工作成果等，发包人应及时向行政主管部门申报、组织和审批工作。

（3）设计人应积极配合发包人对其工作成果进行审查。审查会议后，设计人应及时按审查意见和发包人的要求（若有）对工作成果做出补救和修改。

18.1.2工作成果的验收

设计人应按行政主管部门审批的意见修改报告，并配合发包人取得行政主管部门的批准。在获批准之后，发包人将接受设计人的工作成果并向设计人签发工作接受书。

18.2 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

18.3 弃权

 在本合同执行过程中，若设计人未能履行本合同某部分的义务或其工作未能符合本合同要求，发包人未发现此等情况或未对此提出异议，并不表示发包人放弃要求设计人履行其在本合同项下义务的权利。

18.4 补救办法

18.4.1项目设计工作完成以后，若发包人发现设计人的工作成果有重大瑕疵，发包人仍有权要求设计人予以改正，所发生的所有费用均由设计人承担。

18.4.2完成项目设计工作之后，由于工作成果存在重大瑕疵而对发包人造成任何损失或损害，或发包人因此遭到任何第三方索赔，设计人应免收损失部分的咨询和设计费，同时设计人承担由此产生的一切责任并赔偿发包人由此产生的经济损失。

廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，                    的项目法人                （以下简称发包人）与设计单位（以下简称设计人），特订立以下合同。
第一条、双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行                                  的合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条、发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受设计人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在设计人处报销任何由发包人或个人支付的费用。

（二）发包人工作人员不得参加设计人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受设计人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受设计人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）发包人及其工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）发包人及其工作人员不得以任何理由向设计人推荐分包单位。

第三条、设计人的义务

（一）设计人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）设计人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）设计人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）设计人不得以任何名义为发包人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条、违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）设计人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议行业主管部门给予设计人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条、双方约定

  本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请设计人或设计人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目保修期后止。

第七条 本合同作为合同附件，与设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

发包人：（盖章）                          设计人：（盖章）

法定代表人(签字或盖章）：                 法定代表人(签字或盖章）：

或委托代表人(签字或盖章）：               或委托代表人(签字或盖章）：

地  址：                                  地  址：
电  话：                                  电  话：

年   月   日                                年   月   日

勘测设计质量责任合同
 根据国务院《建设工程质量管理条例》，为保证在项目施工期和设计使用年限内建设工程质量，项目的发包人(以下称甲方)与设计人(以下称乙方)，特订立如下勘测设计质量责任合同。
 第一条  设计单位对本建设工程的施工质量在项目施工期和设计使用年限内依法终身负责。

第二条  甲乙双方的权利与义务

(一)严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。

(二)严格执行项目勘测设计合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的勘测设计业务活动必须坚持科学、公正、诚信、平等的原则，不得损害国家、集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

 (四)发现对方在勘测设计业务活动中，有违反有关规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(五)发现对方严重违反勘测设计合同文件的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条  甲方的义务

(一) 甲方向乙方及时按合同要求提供的有关资料。

(二) 甲方不得指使乙方不按法律、法规、勘测设计建设强制性标准和勘测设计规范进行工程的勘测设计活动。

(三) 甲方须按勘测设计合同的约定支付咨询费，除勘测设计合同的约定外，甲方不得以任何借口克扣咨询费或拖延咨询费的支付。

(四) 甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本项目的勘测设计任务。

(五) 甲方不得以任何理由索取回扣或其他好处。 

第四条  乙方的义务

(一)乙方应具备与本工程项目相应等级的设计资质证书。

(二)乙方不得允许其他单位或个人以乙方的名义承揽本项目的设计任务，不得转包或违法分包所承揽的本项目设计任务。

(三)乙方必须严格履行设计合同，按投标承诺的项目负责人、分项负责人及时到位。项目负责人、分项负责人原则上不得擅自调换，如有特殊原因确需调换的，须经甲方书面同意方能换人。

(四)乙方必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责。注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对咨询文件负责。

(五)乙方提供的地质、水文等勘察成果必须真实、准确。

(六)乙方应当根据勘察成果文件进行建设工程设计。设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。

(七)乙方在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

 (八)乙方应当就审查合格的咨询文件向施工单位作出详细说明。

 (九)乙方应当参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

第五条  违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第二、三条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第二、四条，按管理权限，依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第六条  本合同有效期为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。

第七条  本合同作为勘测设计合同附件，与项目勘测设计合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

本合同甲、乙双方各执一份。

甲     方 ：          （盖章）              乙    方：            （盖章）            

法定代表人：                             法定代表人：

或其授权的代理人：      （职务）        或其授权的代理人：      （职务） 
                        （签字）                                  （签字）
地    址：                                  地    址：

电    话：                                  电    话：

  日    期：                                  日    期：
5 投标文件格式

平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）（项目名称）

勘察设计（标段名称）
投 标 文 件

投 标 人：      （全称并盖章）
编制日期：       年    月    日
评审因素索引表

	序号
	评审因素
	投标文件页码范围

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.1 投标报价书

投标报价书（格式）

合同名称：                    

合同编号：                    

致   （招标人名称）   ：

1、我方已收到并研究了      （招标工程名称）      的招标文件和招标补充文件（如有），我方已检查、了解和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。根据贵方的招标文件，我方针对该项目的投标报价：愿以人民币（大写）       元作为我方的投标报价，服务期自中标通知书发出之日起至竣工验收通过之日止，各设计阶段满足招标文件要求；工程质量目标为满足国家和行业主管部门颁布的现行技术规程、规范、标准和技术条例，按上述招标文件的规定和要求承包合同规定的全部工作，并承担相关的责任。项目负责人为：             。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括补充文件（如果），及有关附件，我方完全知道并放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承诺，将按照招标文件和合同的约定，完成本项目设计全部合同内容且设计质量满足合同约定要求。如未能按合同要求提交相关工作内容的工作成果，或提交的工作成果未达到合同约定的支付审核标准，或招标人对设计工作情况的检查结果未能达到约定的令人满意的程度，均视为我方对该承诺的的违反，招标人可于合同设计费中扣除相应项目费用。

4、一旦我方中标，我方保证按规定时间完成初步设计以及相应地形图补充测量，施工图设计（含招标图设计）以及在工程实施过程中的相关技术服务工作。

5、如果我方中标，我方将按照规定提交合同价格的2%作为履约保证金。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部不予退还。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

8、我方人民币（大写）          元的投标保证金已按规定递交。

联系地址：                                 邮编：                

联 系 人：                                 电话：                

电子信箱：                                 传真：                

投  标  人：           （盖单位章）        

法定代表人（或其委托代理人）：     （签字）
     年  月  日

5.2 设计工作量及报价清单

1、“设计工作量及报价清单”应与“投标须知”、“设计合同书”和相关技术标准和规范一起使用。投标人应按照本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，慎重提出“设计工作量及报价清单”，并以此做为本招标项目设计费的基础。

2、投标人应按国家有关工程建设标准强制性条文和水利部现行标准、规范、规程、定额、办法、示例等要求的内容和深度，开展本招标项目的设计工作，并将设计费计入相应的报价细目中。“设计工作量及报价清单”所列的报价，应包括为完成本项目设计研究全过程的一切费用，也包括按合同规定应完成的后续服务费等所有费用。

3、工程设计各阶段工作量及费用划分比例，应符合《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2021年）》等文件的规定。

4、投标人应将根据《堤防工程地质勘察规程》（SL188-2005）为满足施工图设计深度需要，进行勘察的全部费用计入相应的报价细目中。地质勘察钻孔数量最低要求为：20个。
5、“设计工作量及报价清单”为通用表格，投标人应根据本招标项目工作内容按表格格式填写，以免遗漏或有误。投标人没有报价的项目，业主将认为有关费用己包含在其它项目报价之中，不另行支付。

6、投标人在“设计工作量及报价清单”中的报价应以人民币为单位。 

7、投标人应在“设计工作量及报价清单”后附详细的计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便招标人对投标人勘察设计报价的合理性作出判断。

	A、设计费报价清单表

	
	
	
	
	   单位：
	元（人民币）

	编号
	项  目
	投标报价
	最高限价

	一
	设计
	
	

	（一）
	初步设计 
	
	1594564

	
	…
	
	

	（二）
	施工图设计
	
	1014722

	
	…
	
	

	二
	勘察
	
	829092

	
	…
	
	

	
	合计
	
	3438378


    投  标  人：           （盖单位章）        

法定代表人（或其委托代理人）：     （签字）
     年  月  日

设计报价计算说明

.

.

.

.

.
 投  标  人：           （盖单位章）        

法定代表人（或其委托代理人）：     （签字）
     年  月  日

5.3 法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                       

成立时间：       年    月    日

经营期限：                                   

姓名：           性别：      年龄：      职务：              

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件正反面。

投标人：           （盖单位章）     
      年  月  日

说明：此证明适用于法定代表人亲自出席开标会。

5.4 授权委托书

授权委托书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：      （签字或盖章）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

投标人：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （签字或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

	法人代表身份证复印件及其委托人身份证复印件

粘贴栏




5.5 投标保证金
1）附投标保证金相关凭证复印件。
2）附投标人的基本账户开户许可证复印件加盖公章或投标保证金由基本账户转出的相关证明材料加盖公章。

5.6 联合体协议书
联合体协议书（如有）

                           （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加      （以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、         （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。
6、如联合体中标，本工程发生的费用将按照联合体分工，汇入联合体牵头人账户。
7、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：
联合体牵头人（牵头人名称）承担      工作，联合体成员（成员名称）承担      工作。
8、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
9、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。
10、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执      份。
牵头人名称（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
成员名称（盖单位公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日  期：      年     月      日
5.7 资格审查资料和评分证明材料
5.7.1 投标人基本情况表
投标人基本情况表

	投标人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人姓名
	
	职务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电话
	
	传真
	

	成立日期
	
	现有职
工人数
	

	等级资质证书
	等级：（工程设计资质）        证书号：

等级：（工程勘察资质）        证书号：


投  标  人：           （盖单位章）        

法定代表人（或其委托代理人）：     （签字）
     年  月  日
注：投标人需随此表附上企业法人营业执照（或事业单位法人证书）、工程设计资质证书、工程勘察资质证书等证明文件的复印件。
5.7.2 项目负责人基本情况表
项目负责人基本情况表

	姓名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月  日

	从事本专业

时间
	
	学历
	

	执业资格

证书
	
	职称
	

	在本项目中

担任任务
	

	参与完成的工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	建设时间
	担任职务

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投  标  人：           （盖单位章）        

法定代表人（或其委托代理人）：     （签字）
     年  月  日
注：投标人需随此表附上拟派项目负责人的职称证书、执业资格证书等相关资料的复印件。

5.7.3 无行贿犯罪记录承诺书
无行贿犯罪记录承诺书，格式自拟，并加盖单位公章。

投标人及其法定代表人、项目负责人自2018年1月1日起至投标截止日止（以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准）无行贿犯罪记录。
5.7.4 无不良行为记录承诺书
无不良行为记录承诺书，格式自拟，并加盖单位公章。
5.7.5 拟派项目负责人业绩证明材料

	起讫时间
	项目概况
	业主单位
	完成情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                              投标人：                （盖章） 
 法定代表人或其授权委托代理人：            （签字）
日期：    年   月   日

5.7.6 拟派项目组其他成员（不含项目负责人）汇总表
拟派项目组其他成员（不含项目负责人）汇总表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	专业
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投  标  人：           （盖单位章）        

法定代表人（或其委托代理人）：     （签字）
     年  月  日
5.7.7 项目设计班子人员简历表
项目设计班子人员简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	
	

	参加工作时间
	
	毕业院校
	

	从事设计工作年限
	
	
	

	参与完成的工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	建设时间
	担任职务
	获奖情况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：项目班子主要成员每人一张。后附职称证书（职称证书不能反映相关专业的允许提供毕业证书补充证明）。

5.8 服务方案
结合评标细则的技术评审内容自行编制。
5.9 投标人认为需附的其他材料。
制定








