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平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程（重）招标时间安排表

	招标文件获取开始时间
	2022年8月1日09时00分

	招标文件获取截止时间
	同投标截止时间

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2022年8月13日0时0分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2022年8月16日9时00分

	投标截止时间
	2022年8月23日09时30分

	办理投标保证金截止时间
	同投标截止时间


第一章 招标公告
平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程（重）施工招标公告

1. 招标条件
本招标项目平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程（重）已由平阳县发展和改革局以平发改投资〔2021〕235号批准建设，项目业主为平阳县妇幼保健院，代建单位为平阳县政府投资项目建设中心，建设资金由县财政统筹安排,项目出资比例为100%，招标人为平阳县妇幼保健院、平阳县政府投资项目建设中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目建设地点位于昆阳镇牧垟社区B-21-05、B-21-06地块，建设规模：总用地面积为36350平方米，总建筑面积96500平方米。其中地上建筑面积56500平方米，包括1#医疗综合楼45150平方米、2#公共卫生楼8750平方米、3#连廊900平方米、4#通人民医院连廊1250平方米（含红线外1110平方米）、其他附属用房450平方米；地下建筑面积40000平方米。绿化面积9815平方米。红线外沿河绿化带面积4467.11平方米，设置病床620张。

2.2招标范围包括主体土建与水电安装、亮化、幕墙、暖通、二次装修、室外景观绿化、市政配套附属等。本项目概算总投资83555.1万元，其中工程费用69331.4万元；此次招标范围内建设工程费用造价为60368万元。质量目标：合格（争创钱江杯）。

2.3施工工期：1390日历天。

3.投标人资格要求

（一）投标人：
3.1具备建筑工程施工总承包二级及以上资质；
3.2具备有效的企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业分管安全生产的副经理）具有专职安全生产管理人员A类证书；
3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。

（二）拟派项目负责人：
3.5拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业一级建造师执业资格，同时具有有效的专职安全生产管理人员B类证书。

如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。

3.6须提供由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月或以上本单位社保在保证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月。

（三）其他：

3.7投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单（以全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息发布平台为准），
4.招投标方式

4.1公开招标。
5.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年8月1日至2022年8月23日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。
5.2招标文件下载网址：潜在投标人通过CA锁在登录平阳县政府门户网站公共资源交易网自行下载招标文件。未在温州市公共资源交易管理平台新系统注册并办理CA锁的投标人，请参照《新系统企业库入库及CA证书办理流程》，到温州市政务服务管理中心办理，详见温州市公共资源交易网“办事指南”网址

https://ggzyjy.wenzhou.gov.cn/wzcms/jsxmjyl/2355.htm）。

5.3招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

5.4发布公告的媒介：本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年8月23日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标（代理）人不予受理。

7.联系方式

	建设单位：平阳县妇幼保健院
	招标代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司

	代建单位：平阳县政府投资项目建设中心
	

	地址：平阳县
	地址：平阳县昆阳镇横阳路299号

	联系人：陈先生 
	联系人：温先生

	电话：0577-58103809  
	电话：13616616116


2022年7月29日
第二章投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	详见招标公告

	1.1.3
	招标代理机构
	详见招标公告

	1.1.4
	工程名称
	平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程（重）

	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	1.1.6
	工程承包方式
	总承包  

	1.2.1
	资金来源及比例
	详见招标公告

	1.2.2
	资金落实情况
	详见招标公告

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	计划工期要求
	计划工期：1390日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。
计划开工日期：2022年7月

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求，争创钱江杯。

	1.4.1
	投标人资格及要求
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	见招标公告

	1.4.3
	资格审查方式
	资格后审 

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.11
	招标工程是否允许分包
	允许，严禁转包与不合理分包

	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见招标公告

	1.12.2
	偏差
	允许偏差的内容、范围和幅度：计算偏差绝对值按招标文件评标办法规定执行， 敬请投标人对商务报价内容作出严谨的核对工作。因投标人原因造成投标报价发生算术错误、冒算、多报费用、少算等，累计投标报价错误绝对值总额（冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）≥投标报价3%者，作为重大偏差判定，评标委员会应当否决其投标，错误绝对值累计＜投标报价3%则视为该项费用已分配到其它工程量报价中，对投标报价不作调整

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	工程量清单、图纸

	2.2.1


	投标人要求澄清招标文件
	截止时间：详见时间安排表（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理）
提交方式:投标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网上登录后以不记名方式提交。

联系方式：13616616116 联系人：温先生 

	
	招标文件澄清
发出的形式
	招标人对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。
在平阳县政府门户网站公共资源交易网上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	2.2.3
	投标人确认
收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注平阳县政府门户网站公共资源交易网发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	招标人若修改招标文件，以招标补充文件的形式发出。
在平阳县政府门户网站公共资源交易网上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自行下载。

	3.1
	投标文件的组成
	投标文件根据评标办法由以下组成：

（1）商务标

（2）技术标

（3）资信标

（4）资格审查资料

	
	
	商务标包括：

投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（3）联合体协议书（如有）；

（4）已标价工程量清单（无需加盖编制人造价人员专用章及签字）；

注：投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括上述（3）目所指的联合体协议书。

	
	
	技术标包括：

投标人根据评标办法中的评分标准自行编制技术标文件与演示电子文档，格式自拟。



	
	
	资信标包括：

企业实力

企业类似业绩
企业获奖情况
人员配备 
投标人根据评标办法中的评分标准自行编制，格式自拟。

	
	
	资格审查资料包括：

（1）投标人基本情况表，后附本章3.5.1和3.5.2规定的材料；

（2）投标保证金；
（3）近年财务状况表，后附：经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书，具体年份要求：不要求 。
（4）项目管理机构组成表、主要人员简历表、项目部人员配备表，后附：本章3.5.3-3.5.4规定的材料；建造师执业资格指的是注册建造师证书的复制件，如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内，以提供的文字信息为准。

（5）投标承诺书；

（6）其他：浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件。
注：一级注册建造师纸质证书无效，须提供电子证书。

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.3
	工程量清单计价方式
	综合单价法

	3.2.4
	最高投标限价
	工程招标控制价60368.0156 万元；
最高投标限价53727.5339万元。

	3.2.5
	投标报价的
其他要求
	（1）只能有一个有效报价（元后小数点四舍五入取整后相同的视为同一报价）

（2）未超出本项目最高投标限价。

（3）报价大写书写须规范

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：要求

1、投标保证金的金额：50万元.

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函。 

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2022年8月23日09时30分；保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年8月22日 （投标截止时间前一天的17时）。

4 、以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052  ；

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946  ；

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657 

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 ；

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862 ；

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518”

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重

新递交投标保证金。

	3.4.4
	其他将不予退还投标保证金的情形
	1.经查实，投标人在本工程投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

2.拟派项目负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目负责人（包括在工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。
注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指:

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行电子保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险电子保函形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保电子保函形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	3.4.5
	投标保证金不予退还处理
	如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行：         农行平阳县支行，户名：平阳县妇幼保健院，账号：19250101040001961）

	3.5
	资格审查资料
	按本章3.5提供

	3.7.1
	投标文件编制要求
	技术标编制要求：

明标编制

	3.7.3（1）
	投标文件
盖章要求
	1、投标单位应将投标文件妥为密封，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章。
投标文件相应位置按要求加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。

2、承诺书要求项目经理签字的地方，投标人拟派项目经理应本人签字

	3.7.3（2）
	正副本份数要求
	正本一份、副本六份。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见时间安排表

	4.2.3
	投标文件退还
	投标文件不再退还。

	4.2.5
	投标文件的拒收情形
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。

投标人递交投标文件时，同时须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章（不必密封）。若投标保证金保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函形式的投标单位无需提供。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2022年8月23日上午09时30分           

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼。

	5.2
	开标程序
	主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）根据递交投标文件时的先后顺序公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）开启资格审查资料和资信标，评审完毕并公布资信标分数；

（5）开启技术标，评审完毕并公布技术标分数；
（6）开启商务标、公布投标人名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人、招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数

评标专家确定方式：按规定组建

	6.3
	评标办法
	详见第三章评标办法

	6.3.1
	评标基准价的确定方法
	详见第三章评标办法

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数：1名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：平阳县政府门户网站公共资源交易网
公示期限：3个工作日。

	7.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.4
	履约担保
及工程款支付
担保
	履约担保的金额：合同总价的2 %。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	8.1
	重新招标其他情形
	招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的；
3.法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10
	需要补充的
其他内容
	投诉受理的具体部门及电话：

平阳县公共资源交易管理委员会办公室  

电话;0577-58123823

	10.1
	投标文件编制
相关规定
	根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

1.投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制（由投标人自行承诺）。

2.投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

	10.2
	投标文件的澄清、质询
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。

2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：
（1）拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”(包括在工程总承包项目中担任施工负责人)。
（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。
（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期或更换手续（更换手续以施工许可证或变更审批记录为准）办理完成之日；中标通知书发出前,如中标公示阶段的拟派项目负责人,不属于在建工程。

（4）因非承包方原因致使工程项目停工（或中标不能开工）超过120天（含），经建设单位同意，施工单位项目负责人可承接新的工程项目。
以下情形视为“有在建合同工程”：
（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；
（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；
（3）项目负责人发生更换的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”。
2.在建项目的项目负责人办理更换后，投标时规定如下：
（1）需提供项目业主同意更换的证明；
（2）原项目负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息扫描件；
（3）投标人在投标文件中提供上述材料的，以更换后的项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”；

3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管与诚信信息平台发布的信息（可在评标时查询）。

	10.5
	否决投标的情形
	投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：
1、资格审查内容：
（1）投标人提交的资料不符合第二章“投标人须知”第3.5项规定的；
（2）投标人不满足第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的企业资质、安全生产许可证、业绩条件（如有）、人员资格及其他要求的；
（3）投标人不满足第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的联合体投标要求的；
（4）投标人存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的禁止投标情形的；
（5）投标人未按照第二章“投标人须知”第3.4.1项规定提交投标保证金的；
2、初步评审内容：

（1）投标内容不符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定的；
（2）投标文件签字盖章不符合第二章“投标人须知”第3.7.3（1）款规定的；

（3）投标文件中投标函或投标函附录或投标承诺书未按要求填写；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；
（5）组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；
（6）投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；
（7）投标有效期未响应第二章“投标人须知”第3.3.1项规定的；

（8）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；或不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；或不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）；或不同投标人的投标文件相互混装；或不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（9）权利义务未响应第四章“合同条款及格式”规定的实质性要求和条件；

投标人未响应第二章“投标人须知”第1.12.1项规定的；

（10）投标总价超过招标人设定的最高投标限价；

（11）投标人未按标人须知1.12项和3.6项规定执行的；

（13）存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的；
3、技术标评审内容：技术标不满足招标文件要求的（包括项目管理班子配备不能满足要求的；关键施工技术方案不可行的；生产措施存在重大安全隐患的；主要施工机械设备不能满足施工需要的；采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准或招标文件要求的；采用的施工工艺、方法或质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的。存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的等）。
4、商务标评审内容：
（1）改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；
（2）改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；

（3）经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；
（4）投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；

（5）未按招标文件主要材料（设备）品牌要求选择一览表进行选择；

（6）规费、税金未按规定填报的；

建筑工程规费标准费率25.78%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%；安装工程规费标准费率30.63%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率9%；景观绿化工程规费标准费率30.97%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%；市政工程规费标准费率18.75%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%；市政安装工程规费标准费率27.8%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%
（7）存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。

注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行询标。

	10.6
	特别说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。
2.价款结算方式：
竣工后一次性结算
3.农民工工资保证金：
（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。
（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。
4.投标人存在撤销投标文件和无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或被行政部门查实存在违法行为，招标人重新招标的，招标人拒绝投标人再次投标该项目。

5.本招标文件项目负责人一般情况下是指项目经理。

	10.7
	解释权
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。

（2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以招标公告的媒体网站供下载的招标文件为准。

（3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。构成招标文件的各章节中出现的措辞“项目负责人”和“项目经理”互为解释。

（4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.8
	建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力，评审时以电子证书上显示的文字内容为准。

	10.9
	本工程施工过程中必须使用BIM技术支持，投标人在投标过程中需考虑该技术投入的费用并综合报价。


投标人须知
1.总则

1.1招标项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目施工进行招标。
招标人：见投标人须知前附表。
招标代理机构：见投标人须知前附表。
工程名称：见投标人须知前附表。
工程建设地点：见投标人须知前附表。
工程承包方式：见投标人须知前附表。
1.2招标项目的资金来源和落实情况

资金来源及比例：见投标人须知前附表。
资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3招标范围、计划工期和质量要求

招标范围：见投标人须知前附表。
计划工期：见投标人须知前附表。
质量要求：见投标人须知前附表。
1.4投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
资质要求：见投标人须知前附表；
业绩要求：见投标人须知前附表；
项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；
其他要求：见投标人须知前附表。
投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；
联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。
投标人不得存在下列情形之一：
为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
为本标段的监理人；
为本标段的代建人；
为本标段提供招标代理服务的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
被依法暂停或取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

被各级人民法院（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

在近三年内投标人或其法定代表人、拟派的项目负责人在建设工程领域有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
备注：投标人须知第1.4.4项中第（11）—（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。
1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
投标人踏勘现场发生的费用自理。
除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。
1.12偏差

投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。
2.招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：
招标公告；
投标人须知；
评标办法；
合同条款及格式；
工程量清单；
图纸及其他资料；
工程规范；
投标文件格式；
投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2招标文件的澄清
投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。当招标文件的澄清内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
2.3招标文件的修改
招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7个日的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
当招标文件的修改内容与招标文件相互矛盾时，以最后发出的补充文件为准。
3.投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料四部分组成。
商务标组成：

投标函及投标函附录

法定代表人身份证明或授权委托书

已标价工程量清单

投标报价封面
编制说明
投标报价费用表
单位（专业）工程投标报价费用表
分部分项工程清单计价表
施工技术措施费项目清单与计价表
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
其他项目清单与计价汇总表
暂列金额明细表
材料（工程设备）暂估单价表
专业工程暂估价表
专项技术措施暂估价表
计日工表
总承包服务费计价表
主要工日一览表
主要材料和工程设备一览表
主要机械台班一览表
主要材料（设备）品牌要求选择一览表
综合单价计算表
综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本（单独提供一个U盘与商务标一起密封），中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
二、技术标主要包括下列内容:

总体施工部署、场地平面布置及说明；
主要施工方案；
工程质量保障措施；
施工进度计划和保障措施；
安全生产、文明施工、环境保护措施。
项目管理人员配置情况
主要施工设备配置情况；
针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案；
BIM演示电子文档。
投标人根据评标办法中的评分标准自行编制技术标文件，格式自拟。

（三）资信标

投标人根据评标办法中的评分标准自行编制，格式自拟。
（四）资格审查资料

1、投标人基本情况表

2、近年财务状况表

3、项目管理机构组成表

（1）项目管理机构

（2）主要人员简历表

（3）项目部人员配备情况

4、投标承诺书

5、投标保证金

6、资格审查证明资料（见投标人须知条款第3.5条款）

7、省外企业进浙承接业务备案证明（如有）

8、招标文件要求投标人提交的其他资料；

3.2投标报价

投标人应按照第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

工程量清单计价方式：见投标人须知前附表，投标人应按第五章“工程量清单编制”的要求填写相应表格，具体表式按招标文件第八章“投标文件格式”提供并报价。
招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或平阳县政府门户网站公共资源交易网）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.4投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标人不按本章第3.4.1项要求递交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
投标保证金的退还：
未中标单位的在中标通知书发出后退还。
中标单位的在合同签订后退还。
有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的;
中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；
投标人须知前附表规定的其他情形。
3.5资格审查证明资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复制件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复制件）、投标人资质证书、安全生产许可证副本等材料的复制件。
3.5.2企业主要负责人（法定代表人、企业分管安全生产的副经理）专职安全生产管理人员A类证书和企业分管安全生产副经理企业的任命书复制件。
3.5.3拟派项目负责人建造师执业资格，同时具有专职安全生产管理人员B类证书、社保复制件。
3.5.4施工班组成员数量、人员证书复制件与施工现场专职安全生产管理人员有效的专职安全生产管理人员C类证书复制件。
3.5.5投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.2项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.6其他见须知前附表。
3.6备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，其中技术标、资信标部分格式自拟，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。
3.7.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3投标的要求
（1）投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.4投标文件格式
投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
4.投标

投标文件的密封和标记
4.1.1投标文件的密封：技术标（含演示电子文档）正本、副本一起密封；商务标正本、副本一起密封；资信标正本、副本一起密封；资格审查资料正本、副本一起密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“技术标”、“商务标”、 “资信标”、“资格审查”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

4.1.2未按本章第4.1.1 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

投标文件的递交
4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。
投标文件的修改与撤回
4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3项的要求加盖印章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。
4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.开标

开标时间和地点
招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其委托代理人凭自愿参加开标会议，如未参加，视为对开标结果默认。

开标程序
见投标人须知前附表。
开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。
特殊情况处置
见投标人须知前附表
6.评标
评标委员会
6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
评标
6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.合同授予

中标候选人公示媒介及期限
中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

7.4.2履约保证金的缴纳：履约保证金用现金或银行保函或融资担保公司保函、保险公司保函进行交纳。招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位应在收到通知次日起五个工作日内交纳履约保证金。现金交纳履约保证金的必须从中标人的银行基本户中划出至招标人指定账户，不得在其他账户中办理转划。

7.4.3中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
签订合同
7.5.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
8.重新招标和不再招标

重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）其他情形见须知前附表。
不再招标
见须知前附表。
9.纪律和监督

对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
异议和投诉
9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
9.5.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。
上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。
10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附件：投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）若投标人选用融资担保机构保函的，所选的机构必须为平阳县电子招投标交易平台中审核过的供投标人可选择的融资担保机构。

第三章 评标办法

评标办法前附表
	条款号及内容
	编列内容

	分值构成
	总分=资信标评分5分，技术标评分25分,商务标评分70分

	一、评标程序
	资格审查

（二）资信标评审

（三）技术标评审
（四）初步评审
（五）商务标（投标报价）评审
（六）推荐中标候选人

	（一）资格审查
	评标委员会对所有的投标文件进行资格审查，投标人存在投标人须知前附表10.5资格审查内容情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。不再进入后续评审。

	（二）资信标评审
	一、企业实力（1分）

投标人企业资质满足：市政公用工程施工总承包一级及以上、机电工程施工总承包一级（或建筑机电安装工程专业承包一级）、地基基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级的，以上每项得0.25分，此项最高得1分。
注：提供投标人企业资质证书（有效期内）扫描件加盖公章，否则不予认可。

	
	二、企业类似业绩（1分）

投标人自2017年1月1日以来（以竣工时间为准）完成过的单个合同建筑面积≥96500㎡（必须含面积≥40000㎡且层数≥2层的地下室）的公共建筑施工业绩的得1分，此项最高得1分。
注：（1）业绩证明材料应同时提供①中标通知书或施工合同；②工程验收证明材料：竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明。③全国建筑市场监管公共服务平台上项目备案截图证明。（2）业绩中的建设规模、工程特征等必要的内容需从以上某项资料中得到明确体现，或者提供其他证明材料，否则该业绩证明不予认可，证明材料提供不完整的不予得分。

	
	三、企业获奖情况（1分）

投标人自2017年1月1日至今（时间以获奖证书颁发时间或获奖文件证明材料发布时间为准）所承建完成的公共建筑项目：

1）获得过鲁班奖或詹天佑奖的，提供1个得1分，最高得1分。

①证明材料：获奖证书或获奖文件证明材料复印件加盖公章，否则不得分。②时间以上述材料落款时间为准。③获奖结果须在颁发机构官方网站公布，提供网站链接并提供网页截图，未提供不予得分。

	
	四、人员配备（2分）：

1、项目负责人的职称为正高级职称（建筑工程类）的得1分；

【证明材料：非央企单位须提供行政主管部门颁发的专业技术资格证书复印件（打印件）加盖公章或专业职称证书复印件（打印件）加盖公章。央企单位须提供专业技术资格证书复印件（打印件）加盖公章或专业职称证书复印件（打印件）加盖公章，还须提供本单位相关的评审文件的证明。】

项目拟派班组成员（不含项目负责人）

（1）技术负责人的职称为高级职称（建筑工程类）的得0.4分；
（2）施工员、安全员、质量员三个岗位中分别具有一个高级职称的得0.6分，三个岗位中仅两个岗位分别具有一个高级职称的得0.4分，三个岗位中仅一个岗位具有一个高级职称的得0.2分，满分0.6分。
【证明材料：必须提供专业技术资格证书复印件（打印件）加盖公章或专业职称证书复印件（打印件）加盖公章。】

	（三）技术标评审
	评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的评分中去除一个最高分和一个最低分后的平均值（结果四舍五入保留两位小数）。评审内容可从以下内容选用或自行拟定，建议评审内容尽量简化，页数不超过300页，评标委员会可以对超过部分不予评审。

评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的打分。

	
	序号
	评审内容
	分值

	
	
	
	一档
	二档
	三档
	缺项

	
	1
	总体施工部署、场地平面布置及说明
	2-1.6
	1.6-1.2
	1.2-0.8
	0

	
	2
	主要施工方案
	4--3.2
	3.2-2.4
	2.4-1.6
	0

	
	3
	工程质量保障措施
	1-0.8
	0.8-0.6
	0.6-0.4
	0

	
	4
	施工进度计划和保障措施
	1-0.8
	0.8-0.6
	0.6-0.4
	0

	
	5
	安全生产、文明施工、环境保护措施
	1-0.8
	0.8-0.6
	0.6-0.4
	0

	
	6
	项目管理人员配置情况
	1-0.8
	0.8-0.6
	0.6-0.4
	0

	
	7
	主要施工设备配置情况
	1-0.8
	0.8-0.6
	0.6-0.4
	0

	
	8
	针对本工程的重点、难点和关键部分进行分析并阐明可行的施工组织方案
	4--3.2
	3.2-2.4
	2.4-1.6
	0

	
	9
	视频演示、讲解

应用BIM技术，对本项目施工阶段整体内容进行施工模拟及仿真漫游并制作BIM演示动画

（10分）

出现雷同现象的，按雷同程度酌情扣分，0-2分。
备注：1、演示模型视频存入U盘，演示模型视频需自带语音讲解，视频格式需能在一般电脑上直接播放。未提供演示U盘或虽有提供但无法播放时，该项内容不得分）；视频时间不得超过10分钟，超过部分不予评审。

	1、提供项目完整的BIM模型，包括主体工程、景观工程、幕墙工程及装修工程（0-1分）
	①主体工程有BIM模型及效果图的得0.25分。

②景观工程有BIM模型及效果图的得0.25分。

③装修工程有BIM模型及效果图的得0.25分。

④幕墙工程有BIM模型及效果图的得0.25分。

	
	
	
	2、施工场地布置、施工组织及进度模拟（0-3分）
	①施工场地布置模拟，规划详细且合理的得0.5分，基本详细且合理的得0.25分，不详尽或不合理的不得分。

②施工组织模拟，详细完整且合理得1分，不详细但合理的得0.5分，不详细不完整或不合理的不得分。

③从施工进场到最后竣工验收的进度模拟，详细且合理得1.5分，基本详细且合理的得1分，进度模拟不够详细但合理的得0.5分，进度模拟不够详细且不合理的不得分。

	
	
	
	3、必须提供2个详细的重难点施工方案BIM模型（包括用模型可视化地提出问题，分析问题，解决问题）（0-1.5分）
	（1）重点性（0-0.75）：重点性强的得0.75分，重点性一般的得0.4分，不是重点的0分；

	
	
	
	
	合理性、详细性（0-0.75分）：详细完整且合理得0.75分，一般详细不合理的得0.4分，不详细不合理的不得分。

	
	
	
	4、提供整个项目的空间漫游（0-2.5分）
	①主体工程漫游的得0.5分，景观工程漫游0.5分，装修工程漫游0.5分。

②必须提供2个重点房间漫游，重点性、详细性强的得1.0分，重点性、详细性一般的得0.5分，不重点性不详细的得0分。

	
	
	
	5、提供空间管线综合排布BIM模型并运用BIM技术（0-2分）

	①提供主体复杂空间的管线综合排布BIM模型得0.5分，有模型但不够详细的不得分；管综构件齐全的得0.5分，构件无或不齐全的不得分。
②提供室外复杂空间的管线综合排布BIM模型得0.5分，有模型但不够详细的不得分；管综构件齐全的得0.5分，构件无或不齐全的不得分。

	（四）初步评审
	资格审查、资信标、技术标评审后：有效投标人≤12家时，取资信+技术标总得分前7名的投标人（若资信+技术标总得分第7名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序；12＜有效投标人＜15家时，取资信+技术标总得分前10名的投标人（若资信+技术标总得分第10名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序；有效投标人≥15时，取资信+技术标总得分前12名的投标人（若资信+技术标总得分第12名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序。未入围的投标人的商务标将不予开启，不再进行后续评审。入围评审的投标人经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。
评标委员会对所有入围的投标文件进行初步评审。投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。投标报价不计入评标基准价计算。

	（五）商务标（投标报价）评审
	一、评标委员会对以上入围的投标文件进行商务标评审，投标人存在投标人须知前附表10.5商务标评审内容情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标，投标报价不计入评标基准价计算。

二、商务总报价评分计算
1、投标报价等于评标基准价时，商务总报价评分为满分70分；投标报价每高于评标基准价1%扣E1分；每低于评标基准价1%扣E2分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。

2、评标基准价的计算：

基准值合成法

评标基准价=工程招标控制价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为调整系数；X值在开标会议上从11～15（整数）五个数中随机抽取，以抽中值为准；Y值在开标会议上从0～9（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

投标报价偏差率=100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价。

	
	偏差率＝0
	投标报价评分＝E
其中：E1=0.8，E2= 0.5，E=70。

（E值是投标报价所占的分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）

	
	偏差率＞0
	投标报价评分＝E-偏差率×100×E1

	
	偏差率＜0
	投标报价评分＝E+偏差率×100×E2

	（七）推荐中标候选人
	评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标得分靠前的优先；资信标得分仍相同的，以技术标得分靠前的优先，技术标得分相同的，以陈述和答辩得分高的优先，上述均相同的，由招标人代表抽签确定名次优先顺序。


评标程序

   （一）资格审查
  （二）资信标评审
（三）技术标评审

  （四）初步评审

  （五）商务标（投标报价）评审
  （六）推荐中标候选人

资格审查
   除评标办法前附表另行规定外，评标委员会对所有的投标文件进行资格审查，投标人存在投标人须知前附表10.5资格审查内容情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标。
三、资信标评审：详见评标办法前附表。
四、技术标评审

评标委员会对进入投标文件进行技术标评审:

（一）投标人存在投标人须知前附表10.5技术标审查情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标。
   （二）技术标评分

评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术得分值为全体评标委员会成员的评分中去除一个最高分和一个最低分后的平均值（评标委员会成员打分保留一位小数，结果四舍五入保留两位小数）。评标委员会打分出现明显的畸高畸低评分的，需要说明理由，并在候选公示时一并公示。技术标评审因素详见评标办法前附表。
五、初步评审
资格审查、资信标、技术标评审后：有效投标人≤12家时，取资信+技术标总得分前7名的投标人（若资信+技术标总得分第7名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序；12＜有效投标人＜15家时，取资信+技术标总得分前10名的投标人（若资信+技术标总得分第10名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序；有效投标人≥15时，取资信+技术标总得分前12名的投标人（若资信+技术标总得分第12名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入商务标开标、评标程序。未入围的投标人的商务标将不予开启，不再进行后续评审。入围评审的投标人经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。

评标委员会对所有入围的投标文件进行初步评审。投标人存在投标人须知前附表10.5情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标。
六、商务标（投标报价）评审：详见评标办法前附表。
七、推荐中标候选人
评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的，除评标办法前附表另行规定外，由招标人代表抽签确定名次优先顺序。

除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，招标人对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标候选资格。
当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章 合同条款及格式
使用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：平阳县妇幼保健院（建设单位）、平阳县政府投资项目建设中心（代建单位）     
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程（重）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况

1.工程名称：        。

2.工程地点：       。

3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                                               。

   二、合同工期

计划开工日期：       年       月       日。

计划竣工日期：       年       月       日。

工期总日历天数：       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合                 标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）       (¥       元)；

其中：
（1）安全文明施工费：

人民币（大写）       (¥       元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）       (¥        元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）       (¥        元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）       (¥       元)。

2.合同价格形式：                 。

    五、项目经理

承包人项目经理：                 。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于          年         月         日签订。

    十、签订地点

本合同在                                    签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自                 生效。

    十三、合同份数

本合同一式          份，均具有同等法律效力，发包人执      份，承包人执      份。
发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：     

地  址：                                地  址：        

邮政编码：                            邮政编码：    

法定代表人：                          法定代表人：             

委托代理人：                            委托代理人：              

电  话：                                电  话：    

传  真：                                传  真：   

电子信箱：                              电子信箱： 

开户银行：                              开户银行：  

账  号：                                账  号：  
 通用合同条款（略）

参考2017版建设工程施工合同示范文本的通用合同条款

第三部分  专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术资信标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                        ；
资质类别和等级：                                ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：

名    称：                                           ；
资质类别和等级：                         ；
联系电话：                               ；
电子信箱：                         ；
通信地址：                   。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：           /     。
1.1.3.9 永久占地包括：               /         。
1.1.3.10 临时占地包括：              /         。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：1、《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、温州市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。
发包人提供国外标准、规范的份数：          无         ；
发包人提供国外标准、规范的名称：          无          。
1.4.3发包人对工程的技术资信标准和功能要求的特殊要求：  符合国家规范要求 。
1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术资信标准和要求；

（7）图纸；

（8）招标文件及其补充文件（含招标单位发的工程量清单及招标控制价）；投标文件及其补充文件；已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 工程开工前不少于7天；
发包人向承包人提供图纸的数量：提供图纸4套     ；
发包人向承包人提供图纸的内容：完整的施工图纸。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、施工总进度计划、每月提供实际完成工程量月报表，下月进度计划表等相关文件 ；

承包人提供的文件的期限为：承包人在开工前一周内提供工程施工组织设计和总进度计划，报工程师审核；每月25日前提供本月工程施工情况、下月施工进度计划及相应的工程量报表。如果工程师要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按工程师要求提供此类报表和资料。
承包人提供的文件的数量为：按招标人要求提供         ；
承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的纸质文件和文件的电子稿；
发包人审批承包人文件的期限：      接到文件后 7天内        。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在     天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；
发包人指定的接收人为：                              ；
承包人接收文件的地点：               ；
承包人指定的接收人为：               。
监理人接收文件的地点：              ；
监理人指定的接收人为：              。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                                                。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：用地红线。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：投标人可自行踏勘现场，如现场施工条件（如道路、交通）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通的，所发生的相关费用计入报价。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  承包人不得对第三方外传（保密）。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：发包人不得对第三方外传（保密）。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担；承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

编制投标报价时，各投标人不得对提供的工程量清单进行变动、修改。确定中标人后，承包人应在发出中标通知书之日起60日历天内一次性书面提出工程量清单错误修正要求和修正报价，未书面提出的，视为认可发包人招标时发布的工程量清单内容。

承包人应在发出中标通知书之日起60日历天内在提出修正要求后，招标人应在收到之日起30日历天内，应给予答复。若双方需要进一步核对的，需在答复后的三个月内完成，在核价过程中，双方核价人员应具备相应从业资格并在成果上签字和盖章，不具备相应从业资格或未在成果上签字和盖章，视同违约。

承包方提出书面核对报告的，报告应同时包括核对的要求和内容明细，金额、注明图纸的部位、工程量计算书等内容，并做送达及签收的书面记录，在同一时间还应该将核对报告抄送标底编制单位、监标编制单位、招标代理单位等相关单位。

工程量如与图纸不符，单项工程量允许误差为±2%以内（含±2%），若单项工程量误差在±2%以上、则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；清单遗漏项目，单项造价和其相应专业投标报价相比在0.1%内（含0.1%）不再增加，超过0.1%的则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；但经复核差异部分累计未达到总造价的1%，中标造价不作调整。中标人如在规定时间内未提出核对请求，或核对理由不充分的，工程量清单和中标造价将不予调整。调整后的工程量清单和造价作为签订合同补充协议的依据。

在核对过程中，招标人发现清单工程量多计的，有权修正。

双方核对后，未达到合同价款调整金额的，承包方应承担工程量审核费用，该项费用由发包人直接在工程价款中扣除并支付给审核单位。

允许调整合同价格的工程量偏差范围/。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人，对质量、安全、进度、投资进行全面管理。  。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前七天   。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：场地已平整、具备施工条件。
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、电管线已由发包人统一接至本现场配置点，具体接入位置由总承包人统一协调确定，接入点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，施工期间用水、用电装表计量，计量装置及相关费用由承包人自行承担，承包人必须每月依水、电部门的计价标准，按照需缴费金额及时向发包人缴交，若承包人不按时支付，则发包人可以从承包人的工程进度款中直接扣除。电讯线路接引和使用费用由承包人自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工现场外部道路已开通，施工场地临时道路由总承包人统一协调解决。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后一周内 。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在约定开工前办理好规划许可、建筑许可、消防许可以及其它有关证件、批件。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：合同签订后一周内。
（7）图纸会审和设计交底时间：开工前7天。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：施工过程中，如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护好现场，会同有关部门后采取处理措施，相关费用由双方协商确定。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：双方应密切配合，共同完成本工程。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：/     。

发包人是否提供支付担保：    /      。
发包人提供支付担保的形式：  /        。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：免费向发包人提供符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料（含各种专业配套所需的各种材料抽样、检测报告与相关影像资料）  。

承包人需要提交的竣工资料套数：    各   套         。
承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人承担    。
承包人提交的竣工资料移交时间：    竣工验收通过后三十天内   。
承包人提交的竣工资料形式要求：    盖有承包人公章的纸质文件及电子档      。
（6）承包人应履行的其他义务：
 1) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款约定施行。按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划，每月25日前报监理及发包人。

 2) 承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求，自费承担这些工作（如警卫）和提供相应设施，以保护公共安全，并提供方便。

3) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：            。

   4) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：发包方协助承包方办理有关手续由承包人负责办证，费用由承包人承担；

5) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程在竣工验收前，承包范围内的已完工程，由承包人负责采取措施保护。保护费用由承包人负担。 

6) 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在竣工验收前，承包范围区域内，由承包人负责采取措施保护，保护费用由承包人负担。

7) 施工场地清洁卫生的要求：按文明工地要求严格管理、所需费用由承包人负担。

3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：            。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  项目经理施工期间到位率不得少于日历天数的70％，即每月22日历天。
项目经理需按要求到位率每天进行签到，若未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按人民币1万元/天承担违约责任,在当月工程款内扣除。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，发包人有权解除合同。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任： 本项目的项目经理原则上不得更换，特殊情况（如战争、死亡、羁押、丧失行为能力除外）必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员，并按人民币700万元/次承担违约责任；如承包人未征得发包人同意擅自更换项目经理，发包人有权要求承包人予以更正，承包人按人民币1000万元/次承担违约责任，如拒不更正的，发包人有权解除合同。以上费用在当月工程款内扣除，当月工程款不够扣除的，于次月进行扣除。 

 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人按人民币1000万元/次承担违约责任,在当月工程款内扣除，当月工程款不够扣除的，于次月进行扣除，并有权解除合同。
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  接到开工通知后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人按人民币400万元/人次承担违约责任,在当月工程款内扣除，当月工程款不够扣除的，于次月进行扣除。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应报监理人同意并征得发包人书面同意；
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人更换主要施工管理人员的违约责任：本项目的主要施工管理人员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，更换技术负责人的，按人民币200万元/次承担违约责任，在当月工程款内扣除；更换其他人员的，按人民币100万元/次承担违约责任。
若承包人未经发包人同意擅自更换投标文件中所述派驻本工程的其它管理人员：更换技术负责人的，发包人有权要求承包人按人民币400万元/次承担违约责任，在当月工程款内扣除，当月工程款不够扣除的，于次月进行扣除；更换其他人员的，发包人有权要求承包人按人民币200万/次承担违约责任，在当月工程款内扣除，当月工程款不够扣除的，于次月进行扣除。更换其人员超过3 次，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。

承包人主要施工管理人员必须每天按时到施工现场进行签到，到位率为100%。擅自离开施工现场的违约责任：   承包人按人民币5000元/天承担违约责任，在当月工程款内扣除。擅自离开施工现场超过10天，发包人有权终止合同，并报相关部门将其列入黑名单。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                               。

主体结构、关键性工作的范围：                    。

    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：               。

其他关于分包的约定：                     。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用合同条款第3.5.4款执行。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  按通用合同条款第3.6款执行。 
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在签订合同前支付，按招标文件规定的格式和金额向发包人递交中标金额2％的履约保证金。履约担保分配如下：质量履约担保占履约保证金的40%，农民工工资支付担保占履约保证金的30%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的30%。(承包人未按合同约定履行合同义务，给发包人造成的损失超过履约保证金金额的，招标人有权在工程款中扣除或提出索赔。)
（1）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。承包人必须无条件保证其履约担保在有效期内的有效性，如工期延长，有效期应相应增加。
（2）履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格、工程档案备案手续后14天内无息退还。
（3）双方约定的其他担保事项：/
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：执行《建设工程监理规范GB50319-2000》规定的总监理工程师应履行的职责，全过程监理工程质量、进度、安全文明施工及工程造价控制等工作。

关于监理人的监理权限：  详见组成本合同文件的《委托监理合同》内发包人委托的职权部分。本工程委托监理单位监理。监理工程师权利和义务及授权范围按监理合同相关条款和国家及地方相关法律法规执行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：               。

4.2 监理人员

总监理工程师：
姓    名：      ；
职    务：               ；
监理工程师执业资格证书号：               ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：          /              。
关于工程奖项的约定：     按补充条款21.1款要求执行。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应按建设行政管理部门和相关部门的要求。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                

 6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按温住建发[2012]190号《关于转发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》文件以及浙建建发[2022]37号《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》文件执行。另外安全文明施工费的3-10%必须作为该项目党建工作的经费。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：          /          。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   开工前7天    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人和监理人应在监理人收到修订的施工进度计划后7天内确认或提出修改意见。即使工程师逾期未确认也未提出书面意见的，不视为同意，承包人应催促工程师尽快确认。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：   开工前7天    。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                                      。     

 7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起    天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  开工日期7天前，由发包人以书面形式提供给承包人，并进行现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：
1）甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的；
2）重大设计变更而影响施工关键线路进度的；
3）非承包人原因引起的，发包人、承包人和监理单位共同确认需要延长工期的，可按双方协商一致后的书面签证予以顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：按合同工期每推迟一天赔偿招标人60000    元人民币。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  限额为中标总造价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /              。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：         /       
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用合同条款第8.4.1款执行。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：  承包人应按招标文件的规定和投标人在投标书中材料设备表所明确的材料设备品牌、厂家提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。如发包人认为其材料设备不符合要求档次或低于推荐产品的档次,则发包人有权要求其更换为推荐的产品或不低于推荐产品的性能和主要技术指标的产品，并保持综合单价不变 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担    。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：    由承包人提供       。 
施工现场需要配备的试验设备：  由承包人提供        。

施工现场需要具备的其他试验条件：  由承包人提供   。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：   承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10.1条执行 。
10.4 变更估价

10.4.1变更估价原则

1.已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价；合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，工程量增减超过本项工程量15%及以上，或合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减工程量单价则按第10.4.1条第3款没有适用的综合单价处理。

2.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，可参照类似工程项目综合单价计算确定。

（1）某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

（2）清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

（3）如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，第10.4.1条第3款重新计算综合单价。

3.已标价工程量清单中没有适用的综合单价，可按以下原则处理：

（1）依据合同约定编制依据、组价原则和承包人投标报价浮动率，提出适当的单价，经发包人确认后执行。承包人报价浮动率可按下列公式计算：承包人报价浮动率=（1-中标价/招标控制价）×100%  ，上式中的中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价、招标代理费。

（2）承包人依据合同约定的组价原则，合理成本和利润提出适当的单价经发包人确认后执行。

（3）如当前施行的计价依据缺项内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，经发包人确定后执行

4. 综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理:

（1）工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量按第10.4.1条第3款重新确定综合单价，计算合价。

（2）工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量,按第10.4.1条第3款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

5.投标综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：

（1）投标综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；

（2）虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；

（3）其他异常情况。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：        。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：     无   。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件10：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第     种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：            。
10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：              。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 除设计变更、工程联系单、人工、材料动态调整外，其余由于材料及机械价格市场价格波动均不调整合同价格 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下方式对合同价格进行调整：

（1）材料动态调整

①基准价格以2022年3月《平阳县建材价格信息》为准，结算价的确定方式为A：钢材、商品砼分桩基工程、±0.000以下、±0.000以上至主体结顶三个阶段的《平阳县建材价格信息》算术平均价为准；B：水泥、砂、石、砌体以主体结顶至工程完工前的80%月份《平阳县建材价格信息》算术平均价为准。C：电线、电缆以主体结顶至工程完工前80%月份《平阳县建材价格信息》算数平均价为准。（注：《平阳县建材价格信息》中没有相应规格型号的电线按从主体结顶至工程完工前80%各月份上海金属网“有色金属价格”中铜的算术平均价为准按相应截面铜含量换算，铜的基期价格以2022年3月上海金属网“有色金属价格”为准。）

 eq \o\ac(○,2)施工工期若由施工方引起的工期拖延而导致工期延长，使合同工期内的信息价算术平均值不等于实际施工工期内的信息价算术平均值时，则材料动态管理结算价格按低的计算。施工工期若由发包方引起的工期拖延而导致工期延长，则材料动态管理结算价格按实际施工工期内的信息价算术平均值计算。

 eq \o\ac(○,3)造价动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。

 eq \o\ac(○,4)以上动态管理方法中:材料用量为合同用量（以招标人预算造价的材料数量为准）与联系单变更材料用量之和。

（2）人工动态调整

本工程人工价格实行动态管理，人工费动态管理采用抽料补差法计取价差，基准人工市场信息价以2022年3 月《温州工程造价信息》发布的人工市场信息价。调整公式如下：人工费价差=∑（人工市场信息价平均值－基准人工市场信息价）×定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）。

定额人工消耗量以合同用量（招标人预算造价的人工数量为准））与联系单变更材料用量之和。

动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    /     
风险费用的计算方法：        /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /         

2、总价合同。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：除设计变更、工程联系单、材料、人工动态调整外，合同价格均不再调整  。

 风险费用的计算方法：    自行考虑各项风险费用，并包括在投标总报价内    。

  风险范围以外合同价格的调整方法：      1、设计变更2、实行动态管理的材料单价确认3、工程联系单。

3、其他价格方式：    /           。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：元（施工合同总价10%的工程预付款）。
预付款支付期限：合同订立后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 、施工单位主要施工管理人员到位及主要施工机械设备进场经招标人、监理人确认后一周内发包方向承包方预付款为合同造价的5% 。
预付款扣回的方式：按比例在每月工程进度款中逐步扣回。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：  /    。
预付款担保的形式为：     /    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                          。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：      /         ：
12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                /           。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                    。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /              。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

   关于付款周期的约定：按完成月工程量、竣工验收、办理竣工结算等形式进行付款。
工程进度款：①按每月工程实际进度的85%支付工程款，支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量。经招标人或其委托的工程师审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (但应扣款项必须扣除 )。

变更价款支付方式：每月25日前申报该月由变更所发生的工程量，按规定经相关部门审核确认后，金额超过20万元的于次月10日前支付已完成部分的50%工程款(但应扣款项必须扣除 )，否则待工程结算时一并支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求  。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： 每月25日前申报该月完成的工程量。按规定经相关部门审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (但应扣款项必须扣除 )。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /       。

（4）单价合同进度付款申请单提交的约定：/          。

（5）总价合同进度付款申请单提交的约定：按工程进度逐月支付工程款，发包人的工程款支付必须汇入企业法人的基本账户由企业拨付到项目部。1、承包人应按月提供已完成工程量及价款报表给招标人及监理单位，经监理单位、全过程管理单位核实并经发包人认可，拨付该工程量的85%。2、当本工程进度款支付至工程量的85%时，将停止支付工程进度款；待承包人完成合同约定全部内容，达到合同约定质量标准，并经相关单位按有关标准检验合格签字认可后，发包人支付工程款累计至工程量的88.5%（核减部分全额扣除）。3、办理工程竣工结算后付至结算价的98.5%，剩余部分作为质保金，待质保期满后一次性付清。4、安全文明施工费如已按有关规定支付的，则在工程进度款支付时不再计入安全文明施工费。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：            。
（2）发包人支付进度款的期限：                                    。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                                      。  
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：                 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：      /        。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  工程竣工验收后一个月内承包人向发包人提供完整标准的竣工图4套。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  按通用条款执行  。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在颁发工程接收证书后7天内完成。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  按通用合同条款第13.2.5款执行。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  每延误一天按合同造价的万分之五支付违约金，发包人有权从应付工程款中直接扣除。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用合同条款第13.3.1款执行。
（1）单机无负荷试车费用由      承包人      承担；

（2）无负荷联动试车费用由      承包人      承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：              
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书 7日内完成工程移交，对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。承包人应按通用条款要求进行退场   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                              
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                               。
发包人完成竣工付款的期限：按本合同通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按本合同通用条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：       。
承包人提交最终结算申请单的期限：    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    。

（2）发包人完成支付的期限：     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：           。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是 。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      无        ； 

（2）1.5  %的工程款；

（3）其他方式:            无           。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:         无       。

   关于质量保证金的补充约定：     留工程总造价的1.5%作为工程质保金，保修期满后7天内一次性退还。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：    详工程质量保修书约定          。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                   。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   按通用条款16.1.1。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款12.4.4。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：根据项目价值双方另行协商   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。
（7）其他：   /   

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： ①因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包人必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付不合格部分造价的违约金。②发包人有权对承包人不服从工程质量、进度、安全文明等等管理的行为，违约金处以10000元/次，如达到履约保函中质量履约担保额度最高上限的，超出约定违约金最高限额的损失，发包人可以在工程款中扣除。③承包人应服从业主单位的管理，否则按违约处理，违约金处以10000元/次，发包人可以在工程款中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期，承包人还应承担由此发包人造成的一切损失  。

双方约定的承包人其他违约责任： 

工程合同约定条件为合格工程，如工程竣工质量等级达到合格，不予奖罚。如达不到约定条件的，乙方必须无条件返工，直至达到合同约定条件，并由乙方承担返工费用；若返工后仍达不到约定条件，乙方承担违约责任，支付工程造价3%的违约金，同时赔偿由此引起甲方的一切直接经济损失。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：发包人发出施工进场通知书之日起一周内，承包人必须调遣人员、材料及机械设备进场进行施工准备；若承包人在半个月内未响应发包人的要求，则发包人有权终止合同。且上报行政主管部门计入不良行为记录。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方协商确定。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：承包人应办理人身意外伤害保险、农民工工伤保险，费用已包含在总价内因未办理保险所造成发包人的损失，承包人承担赔偿责任。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：   无     。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                       

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款第18.7款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                      。
选定争议评审员的期限：                        。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                。

其他事项的约定：                           。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                  。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：
（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地 人民法院起诉。

21、补充条款

21.1对于创建市优良标化工地（示范工地）的要求，按《温州市安全生产文明施工标准化管理建筑工地评价和认定程序》（温住建发〔2020〕138号）文件执行。

21.2对于施工过程中“无欠薪”的要求，按浙政办发〔2017〕80号文件执行。

21.3本工程需对项目部所有人员执行考勤打卡制度，承包人每期上报进度款时须同时提供当期考勤表，项目部所有人员的更换及到位率等处罚金额均在同期进度款中直接扣除。

  21.4承包人合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由承包人承担，发包人可直接在结算尾款中予以扣除。

21.5合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。
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附件1：承包人承揽工程项目一览表
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　
承包人（全称）：                                 

　　
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　                                                                                                                                                                       。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：2年

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：由于承包人原因造成质量问题一切由承包人负责，并承担费用。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：         承包人(公章)：           
地  址：      地  址：       
法定代表人(签字)：       法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：       委托代理人(签字)：       
电  话：    电  话：     
传  真：    传  真：     
开户银行：    开户银行：   
账  号：         账  号：     
邮政编码：      邮政编码：   
附件4：主要建设工程文件目录

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：承包人主要施工管理人员表

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：分包人主要施工管理人员表

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：履约担保格式

履约担保

             
（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与

                            （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日
附件9：预付款担保格式

预付款担保

            

  （发包人名称）：

根据             （承包人名称）（以下称“承包人”）与              （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的       （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请    仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                                                               年      月      日

附件10：暂估价一览表
10-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


廉政责任合同

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

  为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设施工委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、

法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理的规章制度。
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

  应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年  月  日                                  年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                    年  月  日
第五章  工程量清单

1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：见工程量清单及编制说明。          
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他（运杂费、质检费、安装费、缺陷修复费、保险费，以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等），以及管理费、利润等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明：见工程量清单及编制说明。   
2.5 暂估价的数量及拟用子目的说明：见工程量清单及编制说明。       
3. 其他说明

3.1 本工程的投标报价采用工程量清单综合单价法报价的方式，如投标人本单位有企业定额的则套用本企业的企业定额。如投标单位无企业定额则以下列内容为编制依据。

3.1.1《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；

3.1.2《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

3.1.3《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；

3.1.4《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；

3.1.5《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

3.1.6《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；
3.1.7建建发【2019】92号文件、温住建发【2016】87号文件、浙建建【2018】61号文件。

3.1.8 《工具式支撑架及模板补充定额》
3.2 投标人的投标报价，应是完成招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.3 本招标工程的施工地点为须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中所报的单价和合价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.4投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、地面附着物处理及任何其它足以影响承包价和工期的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
3.5工程量清单综合单价法报价

3.5.1采用综合单价报价的，除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一个项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.5.2技术规范要求的费用应包括在投标报价中。

3.5.3本工程招标项目的工程量清单委托具有编制工程造价资质的咨询机构进行编制，工程量清单为招标文件的组成部分，投标人应依据招标文件、设计图纸并结合施工实际方案进行报价编制。

3.5.4分部分项工程量清单根据《计价规范》和“清单指引”统一规定的项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则及清单格式要求，结合工程的设计图纸编制，正确描述分部分项的内容、特征，正确计算工程数量。

3.5.5措施项目清单参照《计价规范》中“措施项目一览表”的项目内容和格式，结合工程的施工实际进行编制。

3.5.6其他项目清单包括暂列金额、暂估价、计日工、施工总承包服务费等内容。

3.5.7工程量清单报价统一使用综合单价法。

3.6.8工程量清单报价格式包括总价表、汇总表、计价表、单价或费用分析表、主要材料价格表等，采用《计价规范》及“清单指引”的规定格式，并严格按规定签字盖章。

3.5.9工程量清单及其报价格式中的任何内容除措施项目清单外，报价时不得随意修改。

3.5.10分部分项工程项目、措施项目和其他项目的清单综合单价根据工程量清单的项目内容、特征工程量计算规则组价。

3.5.11施工技术措施清单项目报价应按照分部分项工程量清单项目的综合单价计算方法确定。

3.5.12分部分项工程量清单报价的要求
①分部分项工程量清单报价时，相关表格中序号、项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程数量应按“分部分项工程量清单”中的相应内容填写，否则作无效标处理。
②投标人在分部分项工程量清单计价时，应按照招标文件的要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人企业状况，考虑各项可能发生的风险费用，自主报价。投标单位在投标报价时，人工、材料、施工机械台班消耗量应根据本单位企业定额确定或参照浙江省计价依据确定；人工、材料、施工机械台班单价应按照本单位自己掌握的市场价格信息确定；企业管理费、利润应根据企业自身的经营管理水平、市场竞争状况、拟建工程实际情况综合分析确定；风险费用应结合投标人自身实际情况，投标人防范、化解、处理应由其承担的施工过程中可能出现的人工、材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等不利事件所需的全部费用。
投标人投标报价时，须按照招标文件规定对综合单价按人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等项目进行计算分析。投标人不得采用总价让利或其他计价进行投标报价，填报综合单价不能低于暂定材料单价，否则作无效标处理。
③工程量清单中规定的暂定材料单价是指材料设备的材料价格，投标单位在报价上可考虑相应的人工费、施工机械使用费、企业管理费、利润及风险费用等因素，自行计算后，填报综合单价。
④招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。 

对没有填写单价或合价的项目或漏报项目的投标文件，经核算超过投标报价的3%（含3%）的，属于重大偏差，按否决其投标处理。

3.5.13施工技术措施项目清单报价的要求

本工程工程量中提供的施工技术措施费包括：通用施工技术措施项目费、专业工程施工技术措施项目费、其他施工技术措施项目费等。

A：通用施工技术措施项目费包括大型机械设备进出场及安拆费和脚手架工程费。大型机械设备进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输、转移（含运输、装卸辅助材料、架线等）费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。脚手架工程费是指施工需要的各种脚手架搭、拆、运输费用以及脚手架购置费的摊销费用。

B：专业工程施工技术措施项目费是指根据现行国家各专业工程工程量计算规范(简称“计量规范”）或本省各专业工程计价定额（简称“专业定额”)及有关规定，列人各专业工程措施项目的属于施工技术措施的费用。

C：其他施工技术措施项目费是指根据各专业、地区及工程特点补充的施工技术措施项目的费用。

3.5.14施工组织措施费清单报价的要求

本工程工程量清单中提供的施工组织措施费包括安全文明施工基本费、提前竣工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车行人干扰增加费、其他施工组织措施费等。施工组织措施清单项目报价可参照《浙江省建设工程计价规则2018》计取。

A：安全文明施工费是指按照国家现行的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准和大气污染防治及城市建筑工地、道路扬尘管理要求等有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境、防治并治理施工现场场尘污染所需要的费用。内容包括环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费。环境保护费是指施工现场为达到环保部门要求所需要的包括施工现场扬尘污染防治、治理在内的各项费用。 文明施工费是指施工现场文明施工所需要的各项费用。一般包括施工现场的标牌设置，施工现场地面硬化，现场周边设立围护设施，现场安全保卫及保持场貌、场容整洁等发生的费用。安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用。一般包括安全防护用具和服装，施工现场的安全警示、消防设施和灭火器材，安全教育培训，安全检查及编制安全措施方案等发生的费用。临时设施费是指施工企业为进行建筑工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施等发生的费用。临时设施包括：临时宿舍、文化福利及公用事业房屋与构筑物、仓库、办公室加工厂(场）以及在规定范围内道路、水、电、管线等临时设施和小型临时设施。临时设施费用包括：临时设施的搭设、维修、拆除费或摊销费。

B：提前竣工增加费是指因缩短工期要求发生的施工增加费，包括赶工所需发生的夜间施工增加费、周转材料加大投入量和资金、劳动力集中投入等所增加的费用。

C：二次搬运费是指因施工场地条件限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的费用。

D: 冬雨季施工增加费是指在冬季或雨季施工需增加的临时设施、防滑、排除雨雪，人工及施工机械效率降低等费用。

E：行车、行人干扰增加费是指边施工边维持行人与车辆通行的市政、城市轨道交通、园林绿化等市政基础设施工程及相应养护维修工程受行车、行人干扰影响而降低工效等所增加的费用。（市政与园林专业）

F：其他施工组织措施费是指根据各专业、地区及工程特点补充的施工组织措施项目的费用。

本工程编制的招标控制价中安全文明施工基本费 7530245 元。本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按《浙江省建设工程计价规则2018》规定计取，投标人的投标报价不得低于规定费率的下限，建筑工程下限为8.21%，安装工程下限为6.13%，景观绿化工程下限为5.51%，市政工程下限为7.56%，市政安装工程下限为5.54%，否则按文件规定调整并保持投标总价不变。其余的施工组织措施费，投标人可根据本工程现场实际情况和施工方案自行测算所发生的全部费用，一次性包干，今后不予调整。

措施项目清单报价时有关表格中的序号、项目名称应按“措施项目清单”中的相应内容填写。投标人可根据自己编制的施工组织设计，增加措施项目，但不得删除不发生的措施项目。投标人增加的措施项目，应填写在相应的措施项目之后，并在“措施项目清单计价表”序号栏中以“增XX”示之，“XX”为增加的措施序号，自01起顺序编制。
3.6.15其他项目清单报价

包括暂列金额、暂估价、计日工、施工总承包服务费等内容。

1、暂列金额应按招标工程量清单中列出的金额填写； 

2 、材料、工程设备暂估价应按招标工程量清单中列出的单价计入综合单价； 

3 、专业工程暂估价应按招标工程量清单中列出的金额填写； 

4 、计日工应按招标工程量清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工总额； 

5、 施工总承包服务费应根据招标工程量清单中列出的内容和提出的要求自主确定。
招标人在本次发包范围以外的专业分包工程均纳入总承包管理范围，请投标人在报价时充分考虑此因素。以下为主要专业分包工程：

（1）电梯工程（暂估1040万元）

（2）医用净化工程（暂估1040万元）

（3）医用气体（暂估680万元）

（4）弱电工程（不含预埋管）（暂估2643.2万元）

（5）医用防辐射隐蔽系统（暂估805万元）

（6）纯水系统（暂估50万元）

（7）污水处理系统（暂估732万元）

（8）厨房设备、标志标牌、发电机、充电桩等（暂估750.5万元）

以上暂估合计7740.7万元
上述专业分包工程的总承包服务费（包含施工配合费）须计入本次总报价中，基数暂按上述价格计取（基数不计入投标总价）。投标人据此填报相应的总承包服务费费率及金额，计入投标总价。总承包服务费费率区间为1～5%（包括上下限），由投标人自行竞争报价，并计入投标文件的地下室部分工程量清单的其他项目费中总承包服务费计价表。最终结算按承包人投标时该分项专业工程所报的费率乘以该分项专业工程的中标额并全部累加后一次性结算。
本次招标工程的中标人为项目的总承包人，对分包人承担总承包责任，并负有以下责任和工作内容，但不限于：
1）总承包人须对整个工程负责（包括分包人所进行的工程），并承担组织、管理、协调工作，及时迅速将招标人代表、监理单位发给的工程指令、通知、联系单意见中有关分包工程的部分传送给指定分包单位并督促该指令、通知、联系单意见迅速得到执行。
2）总承包人免费向分包人提供已在现场设置的所有施工设施，以便分包人能顺利开展工作。
a.向分包人提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备、贮存仓库等辅助设施及临时设施，并在如装卸、起吊、安排场地等方面进行必要帮助。
b.总承包人须做好安排，以使其它分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间。
c.提供分包人施工及照明用电、施工用水、并供应其测试所需的负荷。
d.负责对已完工的分包工程的保护管理，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施。
e.向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料。
3）总承包人须对工程的整体进度负责，熟悉各分包工程的具体要求。尤其是对那些影响整个施工进度的分项工程须特别注意。并应要求各分包人提供分包工程的详细施工组织设计与工程进度计划，以便总承包人汇总分配，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并解决。
4）总承包人在各分项工程施工前须与每个分包人联系，以了解分包人在该分项工程上的特别要求，如挖设沟槽、预留孔洞、预埋管线、材料堆放等，并在每次浇筑砼前请有关分包人确认，如届时出现管线未通或分包人无法施工等情况导致额外的施工费用，将由总承包人承担。另外，应给分包人足够的时间进行放置电缆、电线套管、预埋配件等其它类似工作。如未做这项工作而导致额外的施工费用，也将由总承包人承担。
5）总承包人还须负责对分包工程完工后的填补、修复与清理工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）。

6）总承包人还须负责搜集整理各项分包工程的报建、验收资料，按报验手续整理质检记录、中间验收记录等，协调与质监站的工作，并整理整体竣工资料，办理整体工程的报建、验收手续。保证达到城建归档的要求。

3.6投标报价的其他有关规定

3.6.1材料单价以由投标人自行进行市场调查为准，也可参考2022年3月份《平阳县建材价格信息》信息价。

3.6.2、材料动态调整

本工程钢材、水泥、商品砼、砂、石、砌体、电线、电缆等材料价格实行动态管理。

动态管理办法：

①基准价格以2022年3月《平阳县建材价格信息》为准，结算价的确定方式为A：钢材、商品砼分桩基工程、±0.000以下、±0.000以上至主体结顶三个阶段的《平阳县建材价格信息》算术平均价为准；B：水泥、砂、石、砌体以主体结顶至工程完工前的80%月份《平阳县建材价格信息》算术平均价为准。C：电线、电缆以主体结顶至工程完工前80%月份《平阳县建材价格信息》算数平均价为准。（注：《平阳县建材价格信息》中没有相应规格型号的电线按从主体结顶至工程完工前80%各月份上海金属网“有色金属价格”中铜的算术平均价为准按相应截面铜含量换算，铜的基期价格以2022年3月上海金属网“有色金属价格”为准。）

 eq \o\ac(○,2)施工工期若由施工方引起的工期拖延而导致工期延长，使合同工期内的信息价算术平均值不等于实际施工工期内的信息价算术平均值时，则材料动态管理结算价格按低的计算。施工工期若由发包方引起的工期拖延而导致工期延长，则材料动态管理结算价格按实际施工工期内的信息价算术平均值计算。

材料用量为合同用量（以招标人预算造价的材料数量为准）与联系单变更材料用量之和。

以上动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。
3.6.3、人工动态调整

根据温州市住房和城乡建设委员会温住建发〔2011〕219号文件和〔2015〕84号文件，本工程最高限价的人工价格参照 2022年3月《温州工程造价信息》发布的人工市场信息价。本工程人工价格实行动态管理，人工费动态管理采用抽料补差法计取价差，基准人工市场信息价以2022年3月《温州工程造价信息》发布的人工市场信息价。调整公式如下：人工费价差=∑（人工市场信息价平均值－基准人工市场信息价）×现行定额人工消耗量（分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类人工）。

定额人工消耗量以合同用量（招标人预算造价的人工数量为准））与联系单变更材料用量之和。
以上动态调整额仅计取税金，调整部分造价在结算时予以调整。

3.6.4工程量清单的认定：
（1）编制投标报价时，各投标人不得对提供的工程量清单进行变动、修改。确定中标人后，承包人应在发出中标通知书之日起60日历天内一次性书面提出工程量清单错误修正要求和修正报价，未书面提出的，视为认可发包人招标时发布的工程量清单内容。

（2）承包人应在发出中标通知书之日起60日历天内在提出修正要求后，招标人应在收到之日起30日历天内，应给予答复。若双方需要进一步核对的，需在答复后的三个月内完成，在核价过程中，双方核价人员应具备相应从业资格并在成果上签字和盖章，不具备相应从业资格或未在成果上签字和盖章，视同违约。

（3）承包方提出书面核对报告的，报告应同时包括核对的要求和内容明细，金额、注明图纸的部位、工程量计算书等内容，并做送达及签收的书面记录，在同一时间还应该将核对报告抄送标底编制单位、监标编制单位、招标代理单位等相关单位。

（4）工程量和造价如与图纸不符，单项工程量允许误差为±2%以内（含±2%），若单项工程量误差在±2%以上、则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；清单遗漏项目，单项造价和其相应专业投标报价相比在0.1%内（含0.1%）不再增加，超过0.1%的则中标人有权书面向招标单位提出质疑，进行复核和更正；但经复核差异部分累计未达到总造价的1%，中标造价不作调整。中标人如在规定时间内未提出核对请求，或核对理由不充分的，工程量清单和中标造价将不予调整。调整后的工程量清单和造价作为签订合同补充协议的依据。

（5）在核对过程中，招标人发现清单工程量多计的，有权修正。

（6）双方核对后，未达到合同价款调整金额的，承包方应承担工程量审核费用，该项费用由发包人直接在工程价款中扣除并支付给审核单位。
中标单位的投标报价将作为签订合同和办理竣工结算的有效依据之一，施工期内现行预算定额、费用定额、人工和机械费如有变动均不予调整。

3.7.6施工技术措施项目、其他项目应按照综合单价法计算，施工组织措施项目可参照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》。
3.7.7企业管理费、利润等费率，可依据承包人的企业定额或“计价依据”，并结合工程情况分析确定。其中企业管理费已包括夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费项目、检验试验费、办公软件、现场监控、集体取暖降温（包括现场临时宿舍取暖降温）所发生的费用和企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的财务费等。

检验试验费是指施工企业按照有关标准规定，对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用，包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。不包括新结构、新材料的试验费，对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费用和建设单位委托检测机构进行检测的费用，对此类检测发生的费用，由建设单位在工程建设其他费用中列支。但对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由施工企业支付。

3.7.8计算各项费用时，应按照招标人要求，根据工程特点并结合市场行情及投标人自身状况，考虑各项可能发生的风险费用。

3.7.9工程规费、税金的报价
各投标单位应按《浙江省建设工计价规则(2018版)》规定的费率填写规费、税金金额。建筑工程规费标准费率25.78%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%；安装工程规费标准费率30.63%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率9%；景观绿化工程规费标准费率30.97%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%；市政工程规费标准费率18.75%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%；市政安装工程规费标准费率27.8%（投标时不得低于标准费率的30%）、税金费率 9%。若投标单位未按规定的费率填报规费、税金则该投标文件按否决其投标处理。
3.8工程变更或设计变更的新增项目（包括暂定专业工程项目）的计价：

根据3.1款的计价依据，按规定计价程序计算后，以投标人的中标下浮率下降作为结算价，中标下浮率=【(1—中标价]／招标控制价)× 100%，上式中中标价及招标控制价均扣除暂列金额、暂估价、招标代理费】。

4. 工程量清单(另附)
第六章 图 纸

附：另册或图纸光盘或网上下载。
技术标准和要求
略

第八章  投标文件格式

目    录

*商务标格式
一、投标函及投标函附录
二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、已标价工程量清单

附件1-投标报价封面
附件2-编制说明
附件3-投标报价费用表
附件4-单位（专业）工程投标报价费用表
附件5-分部分项工程清单计价表
附件6-施工技术措施费项目清单与计价表
附件7-施工组织（总价）措施项目清单与计价表
附件8-其他项目清单与计价汇总表
附件9-暂列金额明细表
附件10-材料（工程设备）暂估单价表
附件11-专业工程暂估价表
附件12-专项技术措施暂估价表
附件13-计日工表
附件14-总承包服务费计价表
附件15-主要工日一览表
附件16-主要材料和工程设备一览表
附件17-主要机械台班一览表
附件18-主要材料（设备）品牌要求选择一览表
附件19-综合单价计算表
附件20-综合单价工料机分析表（投标时仅提供电子版本（单独提供一个U盘与商务标一起密封），中标单位在中标后7日内提供1套纸质文本）
*技术标格式（投标人根据评标办法中的评分标准自行编制，格式自拟）
*资信标（投标人根据评标办法中的评分标准自行编制，格式自拟）
*资格审查资料

1、投标人基本情况表

2、近年财务状况表

3、项目管理机构组成表

（1）项目管理机构

（2）主要人员简历表

（3）项目部人员配备情况

4、投标承诺书

5、投标保证金

6、资格审查证明资料（见投标人须知条款第3.5条款）

7、省外企业进浙承接业务备案证明（如有）

8、招标文件要求投标人提交的其他资料；

一、投标函及投标函附录

（一）投标函
       （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了项目名称为          （项目名称）     招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         元（¥           ）的投标报价，项目负责人          ，工期           日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到           。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。
投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖章）

地址：                                     
电话：                                     
        年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	合同协议书
	见投标函
	

	2
	工期
	合同协议书
	见投标函
	

	3
	缺陷责任期
	15.2
	竣工验收合格后    个月
	

	4
	分包
	3.5.2
	满足合同要求
	

	5
	权利义务
	
	满足合同要求、技术标准和要求
	

	6
	项目负责人的其他要求
	
	投标截止时间当日我方拟派项目负责人未在其他工程项目上担任施工单位项目负责人。
	

	……
	……
	……
	……
	


二、法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

附：法定代表人身份证复制件

授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

授权委托人身份证复制件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

	授权委托人身份证黏贴


	法定代表人身份证黏贴



三、已标价工程量清单

附件1 ：  　
　

投　标　总　价
招 标 人：                                                  

工程名称：                                                  

投标总价（小写）:                                           

　　　　    （大写）:                                           

投 标 人：                                   （单位盖章）
法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）
时   间：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
附件2：
总　说　明
工程名称：                                                    第　页　共　页
	


附件3：
投标报价费用表
工程名称：                                    第   页 共   页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	单项工程1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	单位工程（1）
	
	
	
	
	
	

	1.2
	单位工程（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	………
	
	
	
	
	
	

	2
	单项工程2
	
	
	
	
	
	

	2.1
	单位工程（1）
	
	
	
	
	
	

	2.2
	单位工程（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	………
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	
	
	


附件4  

单位（专业）工程投标报价费用表
单位（专业）工程名称：                                                 第  页  共   页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	1.1 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	

	
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	

	
	其中
	安全文明施工基本费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计

(或计入综合单价)
	
	

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×费率%
	
	

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×费率%
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	


附件5：
      分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:                                                                                                                 第 页 共 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


附件6：
                      施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑                                                                                               第  页   共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量

单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


附件7：
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:                                                                              第  页 共  页
	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率

(%)
	金额

(元)
	备注

	
	
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	
	　
	安全文明施工基本费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	　
	行车行人干扰增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	　
	　
	其他施工组织措施费
	　按相关规定计算
	　
	　
	　

	　
	　
	　…
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　


附件8：
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:                                                                            第  页  共  页
	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	

	1.1
	标化工地增加费
	　
	

	1.2
	优质工程增加费
	　
	

	1.3
	其他暂列金额
	　
	

	2
	暂估价
	　
	

	2.1
	材料（设备）暂估价
	　
	

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	

	2.3
	专项技术措施暂估价
	　
	

	3
	计日工
	　
	

	4
	总承包服务费
	　
	

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	0


附件9：
暂列金额明细表
工程名称:                                                                      第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	　
	　

	2
	优质工程增加费
	项
	　
	　

	3
	其他暂列金额
	项
	　
	估算比例一般不高于5%

	3.1
	其他暂列金额
	项
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	


附件10：
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:                                                           第  页  共  页
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量

单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　


附件11：
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:                                                           第  页  共  页
	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　


附件12：
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:                                                         第  页  共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	　


附件13：
                      计 日 工 表
单位(专业)工程名称:                                                          第  页   共  页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	一
	人     工
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	人 工 小 计
	　

	二
	材     料
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	材 料 小 计
	　

	三
	施 工 机 械
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械小计
	　

	总    计
	　


附件14：
总承包服务费计价表
	单位(专业)工程名称: 
	
	
	第 页  共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包的专业工程
	　
	　
	
	　
	　

	1.1
	专业发包工程管理费
	　
	　
	
	　
	　

	2
	发包人提供材料(设备)
	　
	　
	
	　
	　

	2.1
	甲供材料设备保管费
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	合计
	
	
	
	
	　


附件15：
主要工日一览表
工程名称:                                                                       第1页 共1页
	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件16：

主要材料和工程设备一览表
工程名称:                                                                          第  页   共 页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　

	　
	
	
	　
	　
	　
	　


附件17：
主要机械台班一览表

工程名称:                                                                         第  页   共 页
	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件18
主要材料（设备）品牌要求选择一览表
	序号
	材料（设备）名称
	招标人推荐生产厂或品牌
	投标人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“或相当于、优于”的，应写明所选的生产厂或品牌）】

	
	土建+装修工程
	
	

	1
	断热铝合金门窗
	凤铝、伟业、闽铝、银一百或相当于、优于
	

	2
	铝型材幕墙料
	凤铝、伟业、闽铝、银一百或相当于、优于
	

	3
	中空玻璃
	南玻、苏州台玻、金晶玻璃或相当于、优于
	

	4
	氟碳铝板
	德雷斯顿、山东中普、上海原宏或相当于、优于
	

	5
	外墙多彩涂料
	立邦、三棵树、华润、多乐士或相当于、优于
	

	6
	防水卷材
	浙江宏成、广东科顺、东方雨虹或相当于、优于
	

	7
	耐根穿刺防水卷材
	浙江宏成、广东科顺、东方雨虹或相当于、优于
	

	8
	防水涂料
	浙江宏成、广东科顺、东方雨虹或相当于、优于
	

	9
	乳胶漆
	立邦、三棵树、华润、多乐士或相当于、优于
	

	10
	防霉无机涂料
	立邦、三棵树、华润、多乐士或相当于、优于
	

	11
	木质防火门
	温州银盾、温州蓝盾、永康索福、珑璟或相当于、优于
	

	12
	钢质防火门
	永康索福、杭州灯塔，杭木杜鹃或相当于、优于
	

	13
	挤塑泡沫保温板
	乐佳、大森、州安地或相当于、优于
	

	14
	人防门
	温州大丰、杭州钱江、杭州冠宏或相当于、优于
	

	15
	成品树脂门
	航天康达、科居、海螺或相当于、优于
	

	16
	成品钢质门
	铸城、霍曼、格满林或相当于、优于
	

	17
	成品木质门
	金凯德、万华、富新、时尚福人、润成创展、珑璟或相当于、优于
	

	18
	防火卷帘门（含双轨、无机布等配件）
	温州银盾、浙江三鑫、杭州振兴、富阳永安或相当于、优于
	

	19
	2.0mm同质透心卷材
	美国丽杰（Rikett）丽格系列、法国得嘉（（Somplan）桑柏那650系列、法国洁福（Gerflor）野心系列、阿姆斯壮（加强保健龙）、北新地材（宋韵）或相当于、优于
	

	20
	墙面砖、红缸砖、防滑地砖、仿古砖、玻化砖
	东鹏（优等）、诺贝尔（优等）、亚细亚（优等）或相当于、优于
	

	21
	铝扣板300*300、300*600、600*600
	德雷斯顿、正展、欧斯宝或相当于、优于
	

	22
	轻钢龙骨U50、U60
	龙牌、泰山、博罗或相当于、优于
	

	23
	12mm防潮纸面石膏板
	龙牌、泰山、博罗或相当于、优于
	

	24
	A级石英纤维饰面板
	德耐姆、浙江森旺、天润 或相当于、优于
	

	25
	16厚石膏基高性能纤维板基层
	龙牌、泰山、可耐福或相当于、优于
	

	26
	GFK抗菌板2mm
	浙江傲邦、深圳华宇新材，德清明日方舟或相当于、优于
	

	27
	成品台盆柜
	金牌、惠达、箭牌、四维或相当于、优于
	

	28
	抗倍特板隔断
	天润、博高、美思乐或相当于、优于
	

	29
	五金配件（沐浴用品架、
纸巾盒、毛巾架）
	金牌、惠达、箭牌、四维或相当于、优于
	

	30
	亚克力人造石
	杜邦可丽耐、富美家色丽石、广耐或相当于、优于
	

	31
	环氧磨石
	库律，名图3U，艾特石或相当于、优于
	

	
	安装工程
	
	

	
	电气
	
	

	1
	电线
	远东、威尔鹰、中策或相当于、优于
	

	2
	开关插座
	正泰、德力西、鸿雁或相当于、优于
	

	3
	电缆
	远东、威尔鹰、中策或相当于、优于
	

	4
	矿物电缆
	威尔鹰、上海南天、上海浦东或相当于、优于
	

	5
	JDG/KBG电线管
	鹏创、盛宝、正通或相当于、优于
	

	6
	一般灯具
	欧普、飞利浦、雷士照明或相当于、优于
	

	7
	集中电源应急照明灯具
	奇辉、台谊、中川或相当于、优于
	

	8
	筒灯
	欧普（皓易系列）、飞利浦（闪烁二代系列）、雷士照明（NLED系列）或相当于、优于
	

	9
	桥架、母线
	浙江桥母、浙江屹峰、世发长胜或相当于、优于
	

	10
	电气元件（配电箱、柜为成套原装产品）
	正泰、德力西、人民电器或相当于、优于
	

	
	消防工程
	
	

	11
	消电设备（探测器、声光报警器、按钮、模块、设备等）
	诺帝菲尔、西门子、安全(与平一医系统兼容)或相当于、优于
	

	12
	消火栓、灭火器箱
	信达、百安、元安或相当于、优于
	

	13
	自喷系统喷头、水流指示器、水泵接合器、湿式报警阀等
	信达、百安、元安或相当于、优于
	

	14
	气体灭火系统
	上海瑞泰、世纪凯旋、上海金盾、杭州新纪元、北京正天齐或相当于、优于
	

	
	给排水
	
	

	15
	卫生器具(洗脸盆、蹲便器、座便器、小便器、拖把池、洗涤盆、洗手盆等)
	九牧（OEM系列）、东鹏（宝爵系列）、恒洁（HC系列）或相当于、优于
	

	16
	洁具五金配件（水龙头、地漏、冷热龙头、感应龙头、花洒等）
	九牧、东鹏、恒洁（与洁具配套）或相当于、优于
	

	17
	不锈钢管
	上海三庆、浙江天力、浙江正康或相当于、优于
	

	18
	空气源热泵
	美的、海尔、生能或相当于、优于
	

	19
	阀门
	春江、上海龙珠、埃美柯或相当于、优于
	

	20
	镀锌钢管/钢塑给水管/无缝钢管
	银河、金洲、增洲或相当于、优于
	

	21
	UPVC管/PVC电线管/PPR管
	顾地、德首、中财、公元或相当于、优于
	

	22
	水泵\变频加压设备\稳压设备\污水提升装置
	格兰富、青岛三利、熊猫、凯泉或相当于、优于
	

	
	暖通
	
	

	23
	通风风机/通风部件
	欧盾、大丰、易普或相当于、优于
	

	24
	空调末端设备、风冷热泵机组、新风机组、全热交换机等
	约克、麦克维尔、韦氏或相当于、优于
	

	25
	全变频多联式空调、预留空调
	三菱重工海尔、三菱电机、东芝、大金或相当于、优于
	

	26
	空调水泵
	上海凯泉、上海连成、上海太平洋或相当于、优于
	

	27
	铜管
	上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰或相当于、优于
	

	28
	空调水系统阀门
	宁波埃美柯、宁波杰克龙、上海龙珠或相当于、优于
	

	29
	电动阀门
	上海明宇、上海龙珠、浙江泉泰或相当于、优于
	

	30
	定压补水装置
	威海前卫、苏州海陆重工、杭州锅炉集团或相当于、优于
	

	31
	等离子空气消毒器
	杭州美美、佩洁尔、赛得立或相当于、优于
	

	32
	抗震支架
	浙江亿火、慧鱼科技、浙江屹峰或相当于、优于
	

	33
	亮化灯具/景观灯具
	舒能，深圳爱克莱特，欧锐杰或相当于、优于
	


注：上述内容必须全部填写，否则按否决其投标处理。
投标单位（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

时间： 年  月  日
附件19：
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:                                                                    第  页 共  页
	清单

序号
	项目编码

(定额编码)
	清单（定额）

项目名称
	计量

单位
	数量
	综 合 单 价 (元)
	合计

(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料

(设备)

费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	


附件20：
综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：                                     第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	根

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	其中
	合价(元)
	其中

	
	
	
	
	
	暂估单价
（元）
	
	暂估合价
（元）

	1
	人工
	
	工日
	
	
	
	
	

	
	
	
	工日
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	
	

	2
	材料
（工程
设备）
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	材料（工程设备）费小计
	
	

	3
	机械
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	
	

	4
	工料机费用合计(1+2+3)
	
	

	5
	管理费（人工费+机械费）×费率
	
	

	6
	利润（人工费+机械费）×费率
	
	

	7
	综合单价(4+5+6)
	
	


资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）近年财务状况表

（三）项目管理机构

（1）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目负责人应附：项目负责人要求为注册建造师的，应提供注册建造师证书，如有延续注册信息的，应提供延续注册信息，且在有效期内；并提供项目负责人三类人员B类证书；项目负责人要求为职称的，则提供相应专业的职称证书；项目负责人提供社保证明。
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	      年毕业于            学校        专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（3）项目部人员配备情况
	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	上岗证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我单位拟派本工程的注册建造师、技术负责人、施工、质量、安全等工程技术、管理人员均已列入本表；

我方保证拟派项目部人员符合投标人须知前附表中的投标人资质条件。

列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。

按照本工程规模施工班组须配置施工员不少于3人、安全员不少于3人、质量员不少于2人、技术负责人中级及以上职称。不按上述配置将视为不响应招标文件要求，作否决处理。


注：附上述人员岗位证书复印件。

投标承诺书
（招标人名称）                    ：
本公司已详细阅读    （工程名称）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理，投标保证金并不予退还；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，投标保证金、履约保证金并不予退还；

2、承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

3、承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。
4、其他：    近一年内无各项和招投标工作有关的不良记录    

5、以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。
法定代表人（签字或盖章）：
项目经理（签字）：

投标人（单位盖章）：                                     

年    月    日

其他材料



