平阳县新城职业学校新建工程（一期）全过程工程咨询服务

招

标

文

件

建设单位：平阳县教育局

代建单位：平阳县城市建设投资有限公司

招标代理机构：浙江必宸工程咨询有限公司

二零二三年四月

目  录

第一章 招标公告............................................2

第二章 投标人须知..........................................4

第三章 评标办法及定标办法..................................21

第四章 合同条款及格式......................................30

第五章 发包人要求..........................................82

第六章 投标文件格式........................................86

- 招标公告

平阳县新城职业学校新建工程（一期）全过程工程咨询服务招标公告

1. 招标条件

本招标项目平阳县新城职业学校新建工程（一期）已由平阳县发展和改革局以平发改投资[2022]356号批准建设，项目业主为平阳县教育局，代建单位为平阳县城市建设投资有限公司，建设资金来自县财政统筹，招标人为平阳县教育局、平阳县城市建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的全过程工程咨询服务进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目总用地面积 60898 平方米，总建筑面积 94345.08 平方米，包括地上建筑面积63966平方米（综合教学楼 38136 平方米、行政楼 2444 平方米、图书馆3029平方米、报告厅1148 平方米、食堂 3865 平方米、宿舍15344 平方米）、地下建筑面积 30379.08 平方米（地下计容 建筑面积 8405.89 平方米（功能用房)、地下不计容建筑面积 21973.19 平方米（人防面积 3746.47 平方米，停车面积（非兼容人防）16480.42 平方米，夹层建筑面积 1746.3 平方米)）；架空层面积 10756 平方米；设置机动车停车位489个（其中充电桩车位50个），非机动车车位 1070 个及附属配套设施。

总投资约77558.44万元，工程费用65472.18万元。

服务期：签订合同之日起至工程竣工验收合格、备案、办理结算完成及缺陷责任期满。

2.2招标范围：包括项目建设管理、工程监理、造价咨询服务。

（1）项目建设管理：对本项目进行投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。

（2）工程监理：本项目施工建设内容的监理工作，包括施工及保修阶段的监理；全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；以及施工准备阶段、竣工结算阶段、缺陷责任期等全过程监理服务。

（3）造价咨询服务：本项目全过程工程造价控制服务，包括（但不限于）制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，编制工程量清单及招标控制价，负责工程量及进度款计量、签证和审核，施工合同范围内的材料和设备的询价、核价，为业主提供有关法律、法规的咨询意见，协助业主审核设计变更、现场签证及索赔管理，向业主提供造价控制动态分析报告，提供核价建议，工程造价动态管理，审核施工过程结算及汇总竣工结算，配合完成竣工结算的第三方审计工作，工程技术经济指标分析等施工阶段的全过程工程造价服务。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质。

3.2拟派项目总负责人、监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人资格要求：

①项目总负责人：具备国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业）或国家注册一级造价工程师（“建人[2018]67号”文发布之前取得的造价工程师执业资格证书与一级注册造价工程师等同）；

②监理负责人（项目总监理工程师）：具备房屋建筑工程专业国家注册监理工程师资格，且无在监工程；

③造价咨询负责人：具备国家注册一级造价工程师（“建人[2018]67号”文发布之前取得的造价工程师执业资格证书与一级注册造价工程师等同）；

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4其他要求：（1）浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案网页（显示已备案截图）；（2）拟派项目总负责人、监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人在本项目中均不可以兼任，且须提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年05月06日至2023年05月30日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标人网上信息录入：

5.1有效录入时间于2023年05月06日至2023年05月30日上午9时30分。

5.2录入方式：网上信息录入。（在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行录入。)

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年05月30日上午9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8. 联系方式

| 建设单位：平阳县教育局 | 招标代理机构：浙江必宸工程咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 代建单位：平阳县城市建设投资有限公司 |  |
| 地 址：平阳县昆阳镇 | 地 址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号 |
| 联系人：宋女士 | 联系人：李先生 |
| 电 话：0577-58105308 | 电话：0577-63718111 |

2023年05月 05日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见招标公告 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 平阳县新城职业学校新建工程（一期）全过程工程咨询服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 详见招标公告 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 详见招标公告 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期 | 详见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 |
| 1.4.1 | 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：详见招标公告。 （2）项目负责人资格要求：详见招标公告。 （3）其他主要人员要求：①监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人要求见招标公告。②除上述人员外，其他人员可在中标后按招标文件发包人要求配备。 （4）其他要求：（1）浙江省外投标人必须持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案网页（显示已备案截图）；（2）拟派项目总负责人、监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人在本项目中均不可以兼任，且须提供由社会保障部门出具的近6个月内的任意1个月本单位社保在保证明。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.4.3 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，投标人自行踏勘 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | 详见招标公告 详见招标公告 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 见资料附件 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | （1）本项目的咨询服务费招标控制价为1296万元（其中项目建设管理咨询服务437万元、工程监理咨询服务545万元、全过程造价咨询服务314万元。）。 （2）本项目的咨询服务费招标最高投标限价为1296万元（其中项目建设管理咨询服务437万元、工程监理咨询服务545万元、全过程造价咨询服务314万元。），各项咨询服务报价均不能超限价。 （3）投标人的咨询服务费（投标报价）应当是在本项目服务期内，按照规定的范围所提供全部服务所需要的费用。投标单位根据自身实力结合现场情况及其他因素自行考虑报价，凡超出限价范围的投标将以无效标处理。本项目咨询服务费（投标报价）实行一次性包干，今后不再调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：☑要求 1、投标保证金的金额：20万元。 2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函。 3、投标保证金（银行转账）截止时间为2023年05月30日09时30分；保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2023年05月29日17时（投标截止时间前一天的17时）。 详见本章附件1投标保证金注意事项 备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 |
| 3.4.4 | 其他将不予退还投标保证金的情形 | 1.经查实，投标人在本工程投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 2.拟派项目总监理工程师在投标截止日有在其他在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。 3、近三年内有骗取中标的情形。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指: （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行电子保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （3）以保证保险电子保函形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 （4）以担保公司担保电子保函形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| 3.4.5 | 不予退还的投标保证金转交方式 | 如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。（招标人的开户银行：平阳农商行昆阳支行，户名：平阳县城市建设投资有限公司，账号：201000118029919003004） |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签字或盖章要求 | 投标单位应将投标文件妥为密封，并在相应位置加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 商务标：正本1份、副本4份； 技术标：正本1份、副本4份； 资格审查(含资信) ：正本1份、副本4份； 定标资料：正本1份、副本6份。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。（建议采用双面打印） |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称：平阳县教育局、平阳县城市建设投资有限公司 （项目名称）投标文件 在____年____月___日___时___分前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2023年05月30日上午9时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口 |
| 4.2.3 | 投标文件退还 | 投标文件不退还。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年05月30日上午9时30分 开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼） |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数 评标专家确定方式：按规定组建 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3名。 |
| 6.3.3 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ☑否，采用评定分离方式由定标委员会确定中标人 。 |
| 7.1 | 定标委员会的组建 | 定标委员会构成：7人。 定标成员确定方式：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建。 |
| 7.2 | 定标办法 | 详见第三章“定标办法” |
| 7.3 | 定标委员会推荐中标人的人数 | 推荐的中标人数：1名。 |
| 8.1 | 中标人公示媒介及期限 | 公示媒介：平阳县政府门户网站公共资源交易网 公示期限：3日。如遇国家法定休假日，顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 8.3.1 | 履约担保 | 履约担保的金额：合同总价的2%。 履约担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 |
| 9.1 | 重新招标其他情形 | 1、招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； 2、评标委员会按规定否决不合格投标后，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的； 3.中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标； 4.法律法规规定的其他情形。 |
| 9.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。 |
| 10.6.2 | 投诉受理的具体部门及电话 | 平阳县公共资源交易管理委员会办公室 电话：0577-58123823 |
| 11 | 需要补充的其他内容 |  |
| 注 意 事 项 | 投标人提出问题的截止时间 | 2023年05月20日 |
|  | 招标人书面澄清的时间 | 2023年05月23日开始提供下载 |
|  | 企业信息录入有效时间 | 2023年05月06日至2023年05月30日上午9时30分 |
|  | 在建合同工程的认定及变更证明 | 一、对项目总监理工程师“有在建合同工程”的认定标准拟派项目总监理工程师在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任总监理工程师的情形为“有在建合同工程”。 （一）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 （二）在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。 （三）在建项目的项目总监理工程师认定标准： 1.合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目总监理工程师为准；合同协议书已经签订的，以合同协议书中明确的项目总监理工程师为准。 2.在建项目的总监理工程师发生更换的，应具备项目业主同意更换的证明，原总监理工程师有备案主管部门的，应同时具备备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复制件。 |
|  | 投标文件的澄清、质询 | 1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会有权认为投标人放弃本次澄清的权利。 |
|  | 招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县公共资源交易信息网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布 |  |
|  | 注：1.投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。有效身份证明详见第二章4.2.5款。 2.本项目咨询服务合同最终由平阳县教育局、平阳县城市建设投资有限公司和中标单位三方签订。由平阳县城市建设投资有限公司全权负责实施建设管理及款项审核、签发并支付给咨询方。 3.已在平阳县新城职业学校新建工程（一期）造价咨询（监标）项目中标的单位不得参与本项目。 |  |

投标人须知

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对项目全过程工程咨询服务进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目相应的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人要求：见投标人须知前附表；

（3）其他主要人员要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体的各专业资质等级，根据共同投标协议约定的专业分工，分别按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格的（以相关主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）财产被接管或冻结的；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在最近三年内有骗取中标（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准。上述行政处罚以开标截止时间在信用中国查询结果为准，若上述行政处罚已修复则不受本条限制。）；

（14）被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（17）“信用中国”“信用浙江”列入严重违法失信企业名单的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：①上述第（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）、（17）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

②查到投标人有上述第（13）项规定，则没收投标保证金并接受行政主管部门的行政处罚。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11 分包

不允许

1.12 偏离

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。

1.12.2投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

- 2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易中心备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易中心备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由商务标、技术标、资格审查（含资信）及定标资料四部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。

3.1.2法定代表人授权委托书（随身携带、收标备查），法人到场除外。

3.1.3商务标（格式见附件），内容包括：（需投标人进行签字或盖章。）

（1）投标函

（2）投标函附表

（3）报酬清单

3.1.4技术标（明标）：（需投标人进行签字或盖章。）

技术标不超过200页（不包括封面、封底、目录、附图表，超过部分评标委员会将不对超出部分进行评审），每页印上页码（注：单面打印的一张为1页，双面打印的1张为2页）。技术标应包括但不局限于以下内容：

- 项目全过程工程咨询总体服务方案

（2）项目建设管理方案

（3）监理大纲

（4）造价咨询服务具体实施方案

3.1.5资格审查(含资信)

3.1.5.1资格审查（格式见附件），内容包括：

（1）资格后审申请书；（需投标人进行签字或盖章。）

（2）投标人一般情况，投标项目主要负责人（项目总负责人、监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人）基本情况表，项目部人员配备情况，拟派监理负责人（项目总监理工程师）在投标截日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书；（需投标人进行签字或盖章。）

（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；

3）项目主要负责人（项目总负责人、监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人）相应注册执业资格证和社保证明；

4）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。若投标保证金以电子保函形式的投标单位无需提供。

5）浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。

3.1.5.2资信评审部分所涉及的材料复印件加盖公章（需加盖投标人公章。）

3.1.6定标资料包括（相关表格及证明材料按要求加盖投标人公章。）：

（1）投标人定标资料汇总表；

（2）投标人近一年税收缴纳凭证（投标人应提交近12个月《税收完税证明》；

（3）投标人资质证书；

（4）投标人（或项目负责人）近5年在类似业绩（投标人应提交近5年企业（或项目负责人）在内同类项目业绩的合同及中标通知书作为证明文件）；

（5）投标人近5年所获荣誉（投标人应提交5年间企业获各级政府或行业主管部门或行业协会颁发的荣誉证书作为证明文件；

（6）投标人认为有必要提供的其他材料

人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料（或主管部门官网文件截图），否则评标委员会有权按否决其投标处理。

注：

1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力；

2、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供社保在保证明；

3、社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。若拟派人员已退休，无法提供社保在保证明的，可同时提供退休证明及返聘合同代替社保在保证明，用人单位应与投标人一致。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第六章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“报酬清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网(网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标保证金，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金的退还：

3.4.3.1未中标单位的在中标通知书发出后退还。

3.4.3.2中标单位的在合同签订后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形；

- 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本项目不接受备选投标方案。

- 3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，相应位置加盖单位公章并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1商务标正本、副本统一密封；技术标正本、副本统一密封；资格审查（含资信）正本、副本统一密封；定标资料正本、副本统一密封。（若某一投标文件，1个密封袋（箱）无法完全密封，可分多个密封袋（箱）密封）。投标人应在密封袋（箱）上清楚地分别标明“商务标”、“资格审查（含资信）”、“技术标”、“定标资料”字样，并加贴封条（自制）；封袋（箱）、封条（自制）上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

4.1.2投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：本项目先开资格审查(含资信)标，再开技术标，最后开商务标。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格审查(含资信)标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封。交由评标委员会评审，评审后宣布资信得分。

（5）检查技术标的密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众拆封。交由评标委员会评审，评审后宣布技术标得分；

（6）检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3是否授权评标委员会确定中标人：详见投标人须知前附表

- 7.定标

7.1 定标委员会

7.1.1招标人按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定负责组建定标委员会，成员人数详见前附表。定标委员会成员名单在定标会议结束前应当保密。

7.2 定标原则

定标活动遵循“优中选低，低中选优”的原则

7.3 定标

7.3.1定标委员会按照第三章“定标办法”规定的方法、定标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“定标办法”没有规定的方法、定标因素和标准，不作为定标依据。

7.3.2定标完成后，定标委员会应当向招标人提交书面定标报告和中标人名单。定标委员会推荐中标人的人数见投标人须知前附表。

8. 合同授予

8.1 中标人公示媒介及期限

中标人公示媒介及期限见投标人须知前附表

8.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.3 履约担保

8.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。

8.3.2中标人不能按本章第8.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4 签订合同

8.4.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。9. 重新招标和不再招标

9.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。

9.2 不再招标

见须知前附表。

10. 纪律和监督

10.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

10.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

10.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

10.5 对定标委员会成员的纪律要求

定标委员会成员不得与任何中标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触,不得收受中标候选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处,不得向其他成员征询其确定中标人的意向。不得使用第三章“定标办法”没有规定的定标因素和标准进行定标。

10.6 异议和投诉

10.6.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标时提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

10.6.2投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按国家、省及当地招投标主管部门制定的规定。就招标文件、开标、评标结果和定标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定休假日的，顺延至法定休假日后的第一个工作日。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

12、附件：投标保证金注意事项

- 附件：投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

（5）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052  ；

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946  ；

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866 ；

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862 ；

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518”

第三章 评标办法及定标办法

一、评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务标、资格审查 | 投标保证金 | 以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准 |
|  | 投标人的组织机构 | 投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。 |
|  | 投标报价 | 不得超过本项目的最高限价，否则按否决其投标处理。 |
|  | 投标服务期 | 不得超过本项目的招标服务期，否则按否决其投标处理。 |
|  | 盖章 | 投标文件按招标文件要求在相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分为资信得分+项目总负责人陈述和答辩得分+技术得分+商务得分）从高到低取排名前3名的为中标候选人（仅取3名，综合得分相同时以资信得分高者优先；资信得分也相同时，以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定）。

2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）资格审查；

（3）资信评审；

（4）技术标评审；

（5）商务标评审；

（6）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（7）根据评标办法对投标文件进行排序；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2.2 投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；

3. 评审标准

3.1投标人的资格审查、资信评审

3.1.1资格审查：投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1）按招标公告规定网上录入的；

2）投标人按招标文件的要求提交投标保证金的；投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

3）资格部分响应招标文件实质性要求，按招标文件要求签字或盖章的；

4)投标人的法人资格有效，并提供相关证书；

5)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；

提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

- 项目主要负责人（项目总负责人、监理负责人、造价咨询负责人）相应注册执业资格证书等符合资格要求，并提供相关证书及社保证明；

- 浙江省外投标人持有《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案网页（显示已备案截图）；（若存在省外投标人，须提供相应资料）

注：1、建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

2、若相关人员证书不能体现为投标企业在职人员的，可以提供社保在保证明

3、社保在保证明可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。若拟派人员已退休，无法提供社保在保证明的，可同时提供退休证明及返聘合同代替社保在保证明，用人单位应与投标人一致。

3.1.2资信评审（满分4分）

- 评标委员会对照综合评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 | 投标人2018年1月1日以来获得过国家级建设工程造价管理部门(造价管理协会)颁发的信用评价AAA级的得1分或获得过省级建设工程造价管理总站造价咨询企业动态信用评价AAAAA级及以上的得1分,其余不得分。本项最高得1分。(证明材料:提供有效期内的信用评价证书或红头文件或加盖公章的网络下载页截图，否则不得分。) 以上证明材料提供复印件（加盖公章），否则不得分。 | 1 |
| 2 | 企业业绩 | 投标人自2018年1月1日以来（以竣工时间为准）完成过项目总投资4亿元及以上的公共建筑全过程工程咨询项目（内容必须包含项目管理、工程监理、工程造价咨询）的得1分，满分1分。（证明材料应同时提供：①中标通知书，②合同，③工程验收证明材料：工程竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工验收意见表或竣工验收意见书。） 注：业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门盖章的证明材料。 以上证明材料提供复印件（加盖公章），否则不得分。 | 1 |
| 3 | 企业获奖 | 投标人自2018年1月1日以来（以获奖证书或获奖文件颁发时间为准）完成过的公共建筑全过程工程咨询项目（内容必须包含工程监理）获得过省级及以上优质工程奖的得1分，没有不得分。（省级及以上优质工程奖附后，未列明的奖项不予认可）。（证明材料应同时提供：①合同；②荣誉证书或文件或相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件；缺一不可，时间以上述获奖文件颁发时间为准。） 注：项目的特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门盖章的证明材料。 以上证明材料提供复印件（加盖公章），否则不得分。 | 1 |
| 4 | 咨询管理团队资历 | ①项目总负责人：除满足投标资格要求外，具备一级注册建筑师或一级注册结构工程师或注册土木工程师（岩土）；具备其中一项的得0.5分。 ②造价咨询负责人：除满足投标资格要求外，具备注册咨询工程师（投资）或国家注册监理工程师（房屋建筑工程或机电安装工程专业）；具备其中一项的得0.5分。 以上证明材料提供复印件（加盖公章），否则不得分。 | 1 |
| 附件：省级及以上优质工程奖 序号; 地区; 优质工程奖; 序号; 地区; 优质工程奖. 1; 北京; 长城杯; 17; 河南; 中州杯. 2; 上海; 白玉兰奖; 18; 江苏; 扬子杯. 3; 天津; 海河杯; 19; 安徽; 黄山杯. 4; 重庆; 巴渝杯; 20; 浙江; 钱江杯. 5; 黑龙江; 龙江杯; 21; 江西; 杜鹃花杯. 6; 吉林; 长白山杯; 22; 湖北; 楚天杯. 7; 辽宁; 世纪杯; 23; 湖南; 芙蓉奖. 8; 内蒙古; 草原杯; 24; 四川; 天府杯. 9; 山西; 汾水杯; 25; 贵州; 黄果树杯. 10; 山东; 泰山杯; 26; 福建; 闽江杯. 11; 陕西; 长安杯; 27; 广东; 金匠奖. 12; 宁夏; 西夏杯; 28; 广西; 广西优质工程奖/真武阁杯. 13; 青海; 江河源杯; 29; 云南; 云南省优质工程奖. 14; 新疆; 天山奖; 30; 海南; 绿岛杯. 15; 西藏; 雪莲杯; 31; 甘肃; 飞天杯. 16; 河北; 安济杯; 32; 鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖. |

注：资信评审所需提供的证明材料，投标人均应加盖公章，否则评标委员会有权不予认可。

3.2技术标评审（分值10分）

3.2.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术标评审。 技术标根据技术标评分细则分档评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容打分的合计得分去除一个最高得分和一个最低得分的算术平均值为各投标人最终技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。

3.2.2技术标评审完毕，公布技术标最终得分。技术标不超过200页（不包括封面、封底、目录、附图表，超过部分评标委员会将不对超出部分进行评审），每页印上页码。（注：单面打印的一张为1页，双面打印的1张为2页）

技术标评分细则如下：

| 评分标准说明 |  | 分值 | 档次 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优秀 | 良好 | 一般 |
| 项目全过程工程咨询总体服务方案 |  | 1 | 1-0.66 | 0.66-0.33 | 0.33-0 |
| 项目建设管理方案 |  | 1 | 1-0.66 | 0.66-0.33 | 0.33-0 |
| 监理大纲 | （1）进度、投资目标控制监理措施，合同和信息管理措施、组织协调及措施； （2）质量管理、现场安全生产、环保监理措施； （3）本工程监理的难点重点采取的监理措施； （4）在监理服务期的具体保密措施、廉政措施，监理人员安排。 | 2 | 2-1.4 | 1.4-0.7 | 0.7-0 |
| 造价咨询服务具体实施方案 |  | 1 | 1-0.66 | 0.66-0.33 | 0.33-0 |
| 项目总负责人陈述和答辩 | 陈述、答辩内容的全面性、合理性、符合性等进行评分。 | 5 | 5-3.3 | 3.3-1.7 | 1.7-0 |
|  | 由招标人在评标现场出三道题，项目总负责人陈述与答辩题目在三道题内随机抽取（由投标单位拟派项目总负责人现场随机抽取，每一位均需从三道题内抽取答辩题目），陈述与答辩时间每人5分钟。 有以下情形的该项为0分：1、拟派项目总负责人未按通知要求的时间到达指定地点；2、陈述和答辩内容有明显错误，且三分之二以上评标专家实名表决不通过的（不得弃权）。 |  |  |  |  |

注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。若投标人未提供评分细则某项内容，则该缺项内容记0分。

2、根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。

3.3 商务标评分（满分86分）

3.3.1 商务标的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对商务标的进行符合性审查。商务标的如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为商务标符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分、评标基准价计算及后续评审。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。（投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。）

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的服务期不满足招标文件规定期限；

5）投标报价大于相应最高投标限价；本项目的咨询服务费最高投标限价为1296万元（其中项目建设管理咨询服务437万元、工程监理咨询服务545万元、全过程造价咨询服务314万元。），各项咨询服务报价均不能超限价。

6）投标报价存在计算错误；

7）投标函附表与资格审查中载明的负责人不一致；

8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.3.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标,不进入后续评审。

3.3.3评标基准价的确定：

评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

二次平均法

评标基准价=A×50% + B×（1-1%×X-0.1%×Y）×50%

通过商务标符合性审查的投标人数量≥9家时，在通过商务标符合性审查的投标人的投标报价中，去掉两个最高报价和两个最低报价后的算术平值作为A值；通过商务标符合性审查的投标人数量5至8家时，在通过商务标符合性审查的投标人的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平值作为A值；通过商务标符合性审查的投标人数量＜5家时，取所有通过商务标符合性审查的投标人的投标报价的算术平均值作为A值。

招标控制价B。

X、Y为调整系数，X 值由招标人在商务标开标会议上从16、17、18、19、20五个数值中随机抽取，以抽中值为准；Y值由招标人在商务标开标会议上由招标人从0～9十个整数数字中随机抽取，以抽中值为准。

注：评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。

3.3.4评标价的偏差率计算公式

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价；

计算结果保留小数点后2位，第3位四舍五入。

3.3.5计算公式（0~86分）

1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝E-偏差率×100×E1；

2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝E+偏差率×100×E2；

其中；E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1=0.5，E2=0.5,E=86。报价得分保留小数点后 2 位，第3位四舍五入。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会对通过资格评审、资信评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为资信得分+项目总负责人陈述和答辩得分+技术得分+商务得分）从高到低排序，推荐排名前3名为中标候选人（仅取3名）。

若综合得分相同时以资信得分高者优先，资信得分也相同时，以技术标+项目总负责人陈述和答辩得分高者优先；技术标+项目总负责人陈述和答辩得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5串标认定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

二、定标方法

- 定标时间：在评标结束后一个工作日内进行定标。

- 定标地点：平阳县公共资源交易中心

- 定标委员会构成：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建

- 定标委员会人数：7人

- 定标程序：

（1）定标会议由招标人主持，介绍定标会议的各个议程；

（2）招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对候选人进行考察、质询的，则须介绍所有候选人的考察、质询情况；

（3）查询候选人的投标文件；

（4）根据实际情况，可在定标现场对候选人进行（电话）询问；

（5）讨论评估各候选人承接项目能力；

（6）采用推荐的定标办法确定中标人；

（7）出具定标报告。

- 定标方法：

- 票决定标法：定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则上确定1名中标人，若出现两名及以上的中标候选人得票最高且票数相同时，定标委员会应进行下一轮的投票，直至确定1名中标人。投票时，定标委员会成员应采用记名方式并注明投票理由，按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权。

- 定标委员会应按“竞争和择优”、“优中选低、低中选优”以及扶持中小企业发展的原则确定中标人

（七）择优要素

1.定标委员会在择优时可参考以下要素进行：

（1）近一年所交税收，企业产值，财政贡献度；

（2）投标价格；

（3）企业资质对应定标项目的等级；

（4）信用等级；

（5）类似业绩(企业或项目负责人）；

（6）企业所获荣誉（各级政府或行业主管部门）；

（7）对企业及项目班组（团队）的认可度，有关本地化服务等。

2.定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考以下等要素进行：

（1）有无串通投标、围标、以行贿等不正当手段谋取中标行为；

（2）有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

（3）投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无行贿犯罪记录；

（4）投标人在招标人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

（5）投标人在平阳县其他项目存在恶意拖欠民工工资，引发民工集体上访且造成一定负面影响的。

3.在同等条件下，择优的相对标准可以参考以下几个方面：

（1）本地化服务能力强的企业优于本地化服务能力弱的企业；

（2）资质信誉高的企业优于资质信誉低的企业；

（3）项目经理业绩、技术优秀的企业优于项目经理业绩相对简单、难度较小的企业；

（4）履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；

（5）无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；

（6）已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业；

（7）在入围单位中相对符合择优要素条件的，优先考虑报价最低的投标企业。

- （八）除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，招标人或定标委员会对拟推荐的中标人、其法定代表人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标人资格

- （九）评标、定标结果公示：

定标结束后，招标人应当在规定的时间内同时将评标结果和定标结果在当地公共资源交易网上公示，公示期不得少于3日。中标人公示应当载明中标人的名称、投标价格、质量、工期、资格条件、业绩、项目负责人、定标时间、定标理由、提出异议和投诉的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

- （九）异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果、定标结果有异议的，应当在公示期间提出。对定标结果异议和投诉的提出和处理，适用有关法律法规。

公示的中标人存在以下情形之一的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标：

1、因异议、投诉查实被取消中标资格的；

2、中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的；

3、不按照招标文件要求提交履约担保的；

4、被查实存在影响中标结果的违法行为。

第四章 合同条款及格式

第一部分  协议书

委托人(全称)：平阳县教育局、平阳县城市建设投资有限公司（代建方）

工程咨询人(全称)：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循 平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程咨询有关事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称： 平阳县新城职业学校新建工程（一期）全过程工程咨询服务        。

项目总投资：总投资约 77558.44 万元 ，其中工程费用约 65472.18万元        。

建设地点： 平阳县昆阳镇城东新区。

建设规模： 本项目总用地面积 60898 平方米，总建筑面积 94345.08 平方米，包括地上建筑面积63966平方米（综合教学楼 38136 平方米、行政楼 2444 平方米、图书馆3029平方米、报告厅1148 平方米、食堂 3865 平方米、宿舍15344 平方米）、地下建筑面积 30379.08 平方米（地下计容 建筑面积 8405.89 平方米（功能用房)、地下不计容建筑面积 21973.19 平方米（人防面积 3746.47 平方米，停车面积（非兼容人防）16480.42 平方米，夹层建筑面积 1746.3 平方米)）；架空层面积 10756 平方米；设置机动车停车位489个（其中充电桩车位50个），非机动车车位 1070 个及附属配套设施。

资金来源： 县财政统筹    。

建设工期：               。

二、工程咨询服务范围和内容：（1）项目建设管理：对本项目进行投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。

（2）工程监理：本项目施工建设内容的监理工作，包括施工及保修阶段的监理；全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；以及施工准备阶段、竣工结算阶段、缺陷责任期等全过程监理服务。

（3）造价咨询服务：本项目全过程工程造价控制服务，包括（但不限于）制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，编制工程量清单及招标控制价，负责工程量及进度款计量、签证和审核，施工合同范围内的材料和设备的询价、核价，为业主提供有关法律、法规的咨询意见，协助业主审核设计变更、现场签证及索赔管理，向业主提供造价控制动态分析报告，提供核价建议，工程造价动态管理，审核施工过程结算及汇总竣工结算，配合完成竣工结算的第三方审计工作，工程技术经济指标分析等施工阶段的全过程工程造价服务。

三、组成本合同的文件及解释顺序

1.协议书；

2.中标通知书；

3.投标文件及其附件；

4.专用条件及附录 A；

5.通用条件；

6.附录 B。

本合同签订后，双方依法签订的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合 同文件的组成内容。

四、项目负责人

工程咨询项目总负责人姓名：          ，身份证号码：                 ，注册证书类别、 专业、注册号：             ，职称、证书号：            。

总监理工程师姓名：          ，身份证号码：                 ，注册证书类别、 专业、注册号：             ，职称、证书号：            。

建设管理负责人姓名：          ，身份证号码：                 ，注册证书类别、 专业、注册号：             ，职称、证书号：            。

造价咨询负责人姓名：          ，身份证号码：                 ，注册证书类别、 专业、注册号：             ，职称、证书号：            。

五、工程咨询服务目标

1.建设管理服务目标：  ①工程质量达到国家规定的合格验收标准， 并确保工程一次性验收合格； ②按整体进度计划完成项目建设并投入使用；  ③创浙江省文明标化工地， ④项目工程总造价控制在批复概算内。

2.专业咨询服务目标：

造价咨询服务目标： 工程清单及预算编制准确，误差率控制在合同约定的范围内 ，项目工程总造价控制在批复概算内。

工程施工监理服务目标： 确保工程一次性验收合格。

六、工程咨询报酬

根据工程咨询服务范围和内容，本合同工程咨询总报酬为：           。 其中：

建设项目管理：                                            。

造价咨询：                                                 。

工程施工监理：                                             。

除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，在专用条件中约定。

- 工程咨询服务期限

自工程咨询合同签订之日起至工程通过竣工验收、备案、结算完成及工程缺陷责任期满为止。

八、双方承诺

1.委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定支付酬金。

2.工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程咨询服务。

九、争议解决

本合同履行过程中引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的向有管辖权的人民法院起诉。

十、合同订立

1.订立时间：        年     月     日。

2.订立地点：                                                    。

十一、合同份数

本合同一式  壹拾贰   份，具有同等法律效力，其中委托人执  捌   份，工程咨询人执 肆   份。

委托人：（公章）                          咨询人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）        法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：账号：                                    账号：

第二部分  通用条款

1. 词语定义、语言

1.1 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条 款所赋予的含义：

1.1.1 “项目”是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。

1.1.3 “工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承 继人。

1.1.4 “建设管理”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管 理并承担相应工程咨询责任的活动，包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、 竣工、结(决) 算、试运行过程及项目范围、质量(安全)、进度、费用、合同、信息等内容 进行管理和控制。

1.1.5 “专业咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代 理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。

1.1.6 “工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。

1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意，由工程咨询人任命的全面履行本合同的负责 人。

1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。

1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作，包括在专用 条件中约定的项目延期增加的工作。

1.1.10 “天”：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天 24:00 时。

1.1.11 “参建方”是指承担本项目的勘察、设计、施工、供货、建设管理、专业咨询服 务等工作的单位。

1.1.12 “不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见，在履行本合同 过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件， 如地震、海啸、瘟疫、水灾、 骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

2. 委托人义务

2.1 委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施， 并主持项目的竣工验收和移交使用。

2.2 委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员，并为工程咨询工作提供房屋、资料、 设备条件。

2.3 委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。

2.4 委托人负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方按合 同约定支付款项。

2.5 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程 咨询人联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知工程咨询人。

2.6 委托人应当建立健全决策机制，及时对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作 计划和报告进行批复，决定与批复的合理时限、相应形式在专用条件中约定。委托人在项目 建设过程中对参建方的各种实施指令均应当通过工程咨询人下达。

2.7 委托人应当将授予工程咨询人的管理权利以及工程咨询机构主要成员的职能分工及 时书面通知各参建方。

2.8 委托人负责项目资金筹措、建设相关优惠政策争取、项目建设外部环境协调等，协 调工作均以委托人为主完成，工程咨询人予以配合。

3. 工程咨询人义务

3.1 工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程咨询 服务。

3.2 工程咨询人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规， 维护委托人的 合法权益。

3.3 工程咨询人应当组建能够满足工程咨询服务需要的工程咨询机构，向委托人报送项 目负责人授权书(明确授权范围)、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计 划，完成工程咨询合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间，应当按专用条件约定向 委托人报告工程咨询工作，提供相应的咨询服务成果文件。

3.4 工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询，严 格控制项目投资，确保工程质量，按期组织交验实体项目。工程咨询人不得在工程咨询过程 中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更，应当报委托人同意后遵循 建设程序办理相关手续。

3.5 工程咨询人应当根据项目进度需要，按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。

3.6 工程咨询人应当在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工 作。协助委托人组织项目移交使用，配合做好竣工结(决)算审查和项目审计工作。

3.7 工程咨询人应当在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

3.8 工程咨询人应当建立完整的项目建设档案，在工程咨询任务完成后将项目档案及相 关资料等整理汇编，向委托人移交。

3.9 工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。在工程咨询工作完成或 中止时，工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。

3.10 未征得委托人同意，不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。

3.11 在工程咨询服务范围内， 就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意 见。如委托人与其他参建方发生合同争议，工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解 决。如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序，工程咨询人应当提供必要的 证明资料。

3.12 除依法必须由委托人签章的工程文件外， 工程咨询人根据委托人授权应当在相应的 工程文件中代表委托人签章或共同签章。具体要求在专用条件中约定。

3.13 工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本(委托人自行起草或 者委托他人起草的除外)，参与合同洽商及审核合同文本，并为委托人提供相应咨询建议。

3.14 未经委托人同意， 工程咨询人不得将建设管理及自有资质范围内的专业咨询服务转 委托给第三方实施。法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项，经委托人同意，工程咨询 人可以转委托， 转委托协议等文件应当向委托人报备，工程咨询人对转委托服务负全部责任。

4. 委托人权利

4.1 对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定 权。

4.2 对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

4.3 对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及审批工 程设计变更。

4.4 决定是否同意工程咨询人调换项目负责人。

4.5 要求工程咨询人提交业务范围内的专项报告。

4.6 对工程咨询人派出的工程咨询机构与工程咨询人员进行审查，并对其工作进行检查 和监督，以及要求工程咨询人更换不称职的工程咨询人员。

4.7 对工程咨询人提交的咨询成果文件进行审核。

5. 工程咨询人权利

5.1 工程咨询人在委托人委托的工程咨询范围内，享有以下权利：

5.1.1 提出选择参建方的建议。

5.1.2 知晓项目建设资金筹措等相关情况。

5.1.3 就建设规模、设计标准、使用功能要求等项目建设相关事项提出建议。

5.1.4 就工程设计中的技术问题向设计人提出建议；可能提高工程造价、延长工期的建 议，应当事先征得委托人的同意。发现工程设计不符合强制性标准或设计合同约定的，有权 报告委托人或书面函告设计人要求更正。

5.1.5 向委托人提出设计优化、施工组织优化、建设管理流程优化、制度优化等建议。

5.1.6 代表委托人或与委托人代表共同主持各参建方的组织协调，重要协调事项应当事 先向委托人报告。

5.1.7 监督监理单位履行监理合同义务。征得委托人同意，可督促监理发布或在无监理 的情况下自行发布开工令、停工令、复工令。涉及施工安全或人身健康等紧急情况需要停工 的，可以先采取措施，事后及时向委托人报告。

5.1.8 督促监理行使或在无监理的情况下自行行使对工程材料和施工质量的检验权。对 于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止 使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部或分项工程和不安全施工作业，有权通知承 包人停工整改、返工。承包人得到监理或工程咨询机构复工令后才能复工。

5.1.9 督促监理行使或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及在征得委托人同 意的情况下，确认工程竣工提前日期或延误期限。

5.1.10 征得委托人同意， 在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审 核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得 支付参建方款项。

5.2 按工程咨询合同取得相应报酬及奖励，或参与项目投资节余的提成。

6. 违约及赔偿责任

6.1 工程咨询人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定的， 委托人可以在 工程咨询报酬中扣除相应的违约金，具体违约责任在专用条件中约定。

6.2 因工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延 长、投资增加或其他经济损失的，工程咨询人可以向委托人赔偿。赔偿金额的确定方法在专 用条件中约定。工程咨询人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

6.3 委托人应当履行工程咨询合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约的， 应当承担相应的违约责任，具体违约责任在专用条件中约定。

7. 免责与索赔

7.1 因不可抗力导致工程咨询合同不能全部履行或部分履行，双方均免责，且各自承担 其因此而造成的损失、损害，并就相关事项应当积极组织各方协商解决。不可抗力情形及相 关处理原则在专用条件中约定。

7.2 工程咨询人对由于其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人的经 济损失，不承担直接经济责任。

7.3 委托人和工程咨询人有权就对方原因造成的损失提出索赔。索赔不能成立的， 索赔 提出方应当赔偿对方由此引起的费用。

8. 合同生效、变更、解除与终止

8.1 本合同自双方法定代表人签字或者盖公章之日起生效。

8.2 除不可抗力外，由于非工程咨询人的原因使工程咨询工作受到阻碍或延误，以致发 生了工作或延长了持续时间，则工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托 人， 完成工程咨询的时间相应延长， 增加的工程咨询工作时间、工作内容应当视为附加工作。 附加工作报酬的确定方式在专用条件中约定。

8.3 合同履行过程中，遇有与工程有关的法律、政策或者强制性标准发生变化的，双方 应当遵照执行，由此引起工程咨询服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应当通过 协商解决。

8.4 工程咨询人未履行全部或部分工程咨询义务且无正当理由时，委托人可发出催告直 至解除合同，工程咨询人应当根据其未履行的程度及委托人的损失承担违约责任。

8.5 合同解除

8.5.1 委托人与工程咨询人协商一致，可以解除合同。

8.5.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

(1) 未经委托人同意， 工程咨询人将本合同约定的工程咨询服务工作全部或部分转委托 给第三方实施的，委托人可以解除合同；

(2) 工程咨询人提供的工程咨询服务不符合合同约定的要求， 经委托人催告仍不能达到 合同约定要求的，委托人可以解除合同；

(3) 委托人未按合同约定支付服务酬金， 经工程咨询人催告后， 在 28 天内仍未支付的，工程咨询人可以解除合同；

(4)因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；

(5)因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要，另一方可以提出解除合同。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同 的其他条件。

8.5.3 任何一方提出解除合同的，应当提前 28 天书面通知对方。

8.5.4 合同解除后，委托人应当按照合同约定向工程咨询人支付已完成部分的咨询服务 报酬。

8.6 当工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询报酬(包括 正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等)后，本合同终止。

9. 工程咨询报酬

9.1 工程咨询报酬包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等， 除正常工作报酬在工程咨询合同协议书内明确外，附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余 分成等计取条件与方式在专用条件中约定。

9.2 委托人应当按照专用条件约定的方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬。工程 咨询报酬的计算调整条件与方式在专用条件中约定。

9.3 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬，自规定之日起，还应当向工 程咨询人支付逾期付款利息。逾期付款利息的具体计算方式在专用条件中约定。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率在专用条件中约定。

9.5 如果委托人对工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬提出异议，应当在收 到支付通知书后 7 天内与工程咨询人协商。

10. 其他

10.1 经委托人同意， 工程咨询人外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

10.2 委托人要求工程咨询人实施的或根据相关规定应当由委托人负责的材料、设备、工 程实体检测，所发生的费用由委托人审核后支付。

10.3 工程咨询人及其工程咨询机构成员在服务期限内不应接受除委托人外的其他本项 目利益相关方的任何报酬。

10.4 双方均应当履行保密义务， 除法律规定或合同另有约定外， 未经对方同意， 均不得 将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。保密事项与期限在专用条件中约定。

10.5 本合同涉及的通知应当采用书面形式，并在送达对方时生效，如采用其他形式的， 应当在专用条件中约定。

10.6 工程咨询人对其编制的文件拥有著作权。工程咨询人可单独或与他人联合出版有关 工程咨询的资料。除专用条件另有约定外，如果工程咨询人在本合同履行期间及本合同终止 后两年内出版涉及本工程的有关工程咨询的资料，应当征得委托人的同意。

10.7 附加协议条款由双方在专用条件中约定。

第三部分 专用条款

1.1.12 不可抗力的其他情形还包括：  包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同 三方责任造成的爆炸、火灾，一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。或出现较大偏离 建设工程客观规律的情况 。

2.2 委托人派遣的人员及为工 程咨询工作提供的房屋、资料、设备条件： 	(详见附录 B)。

2.5 委托人授权常驻代表及授权为：            ，委托人更换常驻代表应当提前   7 天 通知工程咨询人。

2.6 委托人对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复的合理时 限、相应形式明确为：    在项目建设过程中， 对工程咨询人的请示和建议的决定、对工作计 划和报告的批复，委托人均应形成纸质文件； 对参建单位的各种实施指令， 委托人均以书面 形式通过工程咨询人下达。

3.3 工程咨询人向委托人报告工程咨询工作及提供相应的咨询服务成果文件要求为： 工程咨询人应根据项目进度与实际需要，提供日、周、月、季、年报表，报表内容应涵盖工 程咨询委托范围内的各项内容；同时工程咨询过程中形成的各种会议纪要、专题汇报、建议 及签署的各种文件应按委托人要求及时进行汇总并归档   。

3.5 工程咨询人向委托人提供资金使用计划要求为：   按项目进度需要及时提供年、季、 月度资金使用计划 。

3.9 在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人移交委托人提供的设施和剩余的物品的 时间和方式为：   在工程咨询工作完成或中止后 7 天内，工程咨询人移交委托人提供的办公 场地、 设施和剩余物品，且办理书面移交手续     。

3.12 委托人授权工程咨询人在工程文件中签章或共同签章的要求为：工程咨询人应当 在 管 理 文 件 、 资 料 和 约 定 的 成 果 文 件 上 加 盖 公 章 并 由 项 目 负 责 人 签 字      。

6.1 工程咨询人的具体违约责任：    工程咨询人未能完全履行全过程工程咨询合同， 导 致以下情形的，所造成的损失或投资增加额按合同约定从工程咨询人的履约担保中扣除；履 约担保金额不足的，相应扣减工程咨询报酬，最高不超过工程咨询报酬总额 。

6.1.1 安全事故

(1)发生了特别重大事故，则每发生一次向委托人支付工程咨询服务报酬的3％作为违约金(本项目中的违约金均由咨询人在违约责任认定后 10 个工作日内以转账、电汇等现金 方式缴纳，逾期未缴纳的，委托人将有权直接从工程咨询报酬中扣除，下同)；

(2)发生了重大事故，则每发生一次向委托人支付工程咨询服务报酬的2％作为违约金；

(3)发生了较大事故，则每发生一次向委托人支付工程咨询服务报酬的1％作为违约金；

(4)发生了一般事故，则每发生一次向委托人支付工程-咨询服务报酬的0.5％作为违约 金；

(5) 若因发生任何安全事故，导致委托人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起 的委托人损失由责任方承担；

6.1.2 质量事故

(1)发生了特别重大事故，则每发生一次向委托人支付工程咨询服务报酬的3％作为 违约金；

(2)发生了重大事故，则每发生一次向委托人支付工程咨询服务报酬的2％作为违约金；

(3)发生了较大事故，则每发生一次向委托人支付工程咨询服务报酬的1％作为违约金；

(4)发生了一般事故，则每发生一次向委托人支付工程咨询服务报酬的0.5％作为违约金；

(5) 若因发生任何质量事故，导致委托人遭受有关部门处罚及当事人索赔时，由此引起 的委托人损失由责任方承担；

质量事故等级认定标准按 《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查 处理工作的通知》 (建质[2010]111 号)等有关规定标准执行。发生了质量事故， 咨询人除支 付违约金外还需承担相应法律责任，同时委托人将视情况有权单方面解除合同，并依法追究 相应责任。

6.1.3 工期延误

以工程建设进度服务目标明确的竣工日期为基准或委托人同意顺延的竣工日期为基准，  若因工程咨询人原因，实际移交时间每延迟 1 天，委托人将处以工程咨询人 3000 元/天的 违约金，最高不超过工程咨询报酬的 2％；

6.1.4 人员更换及到位率违约责任。

(1) 项目管理及咨询人员(包括除监理人员外的所有服务人员，下同) 由委托人直接管 理与考核，并与监理人员分开办公。项目管理及咨询人员在进场前， 委托人将就其资格条件、 专业能力、管理能力进行复核并考察，经委托人确认后方可进场。人员进场后，委托人有权 要求工程咨询人更换不称职、不合格的项目管理人员，工程咨询人拒绝撤换项目管理及咨询 人员的，委托人有权处以工程咨询人 20000 元/人 ·次的违约金。

(2)项目负责人须按投标承诺按时到位，不得随意更换。

1)若工程咨询人擅自更换项目负责人， 委托人有权处以 100000 元/次的违约金， 且委 托人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。

2) 若特殊情况确需更换， 替换人员不得低于原任职人员资格， 并应提供相关材料并取得

委托人的书面批准后， 才能派替换的人员进场； 同时委托人有权处以 100000 元/次的违约金。

3) 在任何情况下，如果委托人认为项目负责人不能胜任工作，有权以书面通知， 要求工 程咨询人更换项目负责人， 且委托人有权处以 100000 元/次的违约金； 工程咨询人应在收到 委托人通知之日起的 7 天内，按照委托人要求，提出新的项目负责人选，报委托人批准后， 立即任命到位。如工程咨询人拒不更换的， 委托人有权处以 50000 元/次的违约金， 且委托 人有权终止合同并向相关部门通报其违约行为。

项目负责人到位率必须达到 85%以上，即每个月不少于 25 天， 若达不到则委托人有权 按 2000 元/天计取违约金，在工程咨询报酬中直接扣除(考勤以委托人考勤统计为准)。

项目负责人必须参加各类全资例会、工程例会、设计例会、技术论证会议及其他委托人 要求参加的会议，每缺席以此，按 5000 元/次向委托人支付违约金。

(3) 项目管理及咨询人员须按投标承诺按时到位，不得随意更换，若特殊情况确需更换， 替换人员不得低于原任职人员资格，并应提供相关材料并取得委托人的书面批准后，才能派 替换的管理人员进场。工程咨询人擅自更换其他管理人员的， 委托人有权处以工程咨询人 5000 元/人 ·次的违约金。

(4)根据工程进度，项目管理及咨询人员(除项目负责人外)到位率要求 90％，即每 个月不少于 27 天， 如达不到则委托人有权按 2000 元/人 ·天收取违约金，均在工程咨询报 酬中直接扣除(以委托人考勤统计为准)。

(5)项目管理及咨询人员在工作时间内上网聊天、玩游戏的，每发现一次收取违约金 500 元，在工程咨询费中直接扣除。项目管理及咨询人员中午及工作时间(包括值班时间)不得饮 酒，每发现一次收取违约金 2000 元，在工程咨询报酬中直接扣除。

(6)关于委托人对总监理工程师及监理人员的到位率的考核及违约责任详见附件1。

6.2 工程咨询人向委托人赔偿金额的确定方式：    根据考勤及相关文件记录确定， 相 关违约金在当期工程咨询报酬进度款中直接扣除  。

6.3 委托人的具体违约责任：        按通用条件               。

7.1 双方约定不可抗力情形及相关处理原则：     按通用条件          。

8.2 附加工作报酬的确定方式：           /                         。

8.5.2 双方约定解除合同的其他条件：         按通用条件           。

9.1 附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式分别为：

□附加工作报酬：     /                                          。

□工作奖励：               /                                     。

□投资节余分成：           /                                     。

□其他：                    /                                    。

9.2 委托人同意按以下方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬：

酬金的支付包括项目管理酬金(服务费)、工程监理酬金(服务费)、造价咨询酬金(服 务费)三部分， 其中：

(1)项目管理酬金由代建方支付，项目管理酬金的支付：

(1.1)合同签订且项目管理主要人员进场后 30 天内，支付项目管理服务签约酬金总价的20%作为预付款；

(1.2)所有 3000 平方米及以上建筑单体主体工程至±0.00，工程咨询人完成本阶段全 部服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至项目管理服务签约酬金总价的 35%；

(1.3)所有 3000 平方米及以上建筑单体主体结顶并通过中间验收，工程咨询人完成本 阶段全部服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至项目管理服务签约酬金总价的 50%；

(1.4)所有 3000 平方米及以上建筑单体幕墙(或外墙装饰)完成且外架拆除，工程咨 询人完成本阶段全部服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至项目管理服务签约 酬金总价的 60%；

(1.5)所有 3000 平方米及以上建筑单体精装修完成，工程咨询人完成本阶段全部服务 内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至项目管理服务签约酬金总价的 80%；

(1.6) 整体工程竣工验收合格，工程咨询人完成本阶段全部服务内容、交付全套项目管 理、造价咨询及项目管理范围内各参建单位的所有工程相关资料并经委托人书面审核确认，  且全部备案资料均已达到国家验收存档要求后 30 天内，支付至 至项目管理服务签约酬金总价的 90% (扣除应扣部分)；

(1.7)工程结算审核完成，工程咨询人完成本阶段全部服务内容并经委托人书面审核确 认后 30 天内，支付至项目管理服务总价的 98.5%。

(1.8)工程缺陷责任期满，工程咨询人完成本阶段全部服务内容并经委托人书面审核确 认后 30 天内，支付至项目管理服务总价的 100%。

(注：工程缺陷责任期满，工程结算审核尚未完成的，相应付款顺延至结算审核完成后 支付)

(2) 工程监理酬金的支付：

(2.1)合同签订且项目监理主要人员进场后 30 天内，支付项目监理服务签约酬金总价的20%作为预付款；

(2.2)所有 3000 平方米及以上建筑单体主体工程至±0.00，工程咨询人完成本阶段全 部服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至项目监理服务签约酬金总价的 35%；	(2.3)所有 3000 平方米及以上建筑单体主体结顶并通过中间验收，工程咨询人完成本 阶段全部服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至项目监理服务签约酬金总价的 50%；

(2.4)所有 3000 平方米及以上建筑单体幕墙(或外墙装饰)完成且外架拆除，工程咨 询人完成本阶段全部服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至项目监理服务签约 酬金总价的 60%；

(2.5)所有 3000 平方米及以上建筑单体精装修完成，工程咨询人完成本阶段全部服务 内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至项目监理服务签约酬金总价的 80%；

(2.6) 整体工程竣工验收合格，工程咨询人完成本阶段全部服务内容、交付全套项目管 理、造价咨询及项目管理范围内各参建单位的所有工程相关资料并经委托人书面审核确认，  且全部备案资料均已达到国家验收存档要求后 30 天内，支付至项目监理服务签约酬金总价的 90% (扣除应扣部分)；

(2.7) 工程结算审核完成，工程咨询人完成本阶段全部服务内容并经委托人书面审核确 认后 30 天内，支付至项目监理服务总价的 98.5%。

(2.8) 工程缺陷责任期满，工程咨询人完成本阶段全部服务内容并经委托人书面审核确 认后 30 天内，支付至项目监理服务总价的 100%。

(注：工程缺陷责任期满，工程结算审核尚未完成的，相应付款顺延至结算审核完成后 支付)

(3) 造价咨询酬金的支付：

(3.1)合同签订后 30 天内，支付造价咨询服务签约酬金总价的25%作为预付款；

(3.2)所有 3000 平方米及以上建筑单体主体工程至±0.00，工程咨询人完成本阶段全 部造价咨询服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至造价咨询服务签约酬金总价 的40%；

(3.3)所有 3000 平方米及以上建筑单体主体结顶并通过中间验收，工程咨询人完成本 阶段全部造价咨询服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至造价咨询服务签约酬 金总价的 50%；

(3.4)所有 3000 平方米及以上建筑单体幕墙(或外墙装饰)完成且外架拆除，工程咨 询人完成本阶段全部造价咨询服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至造价咨询 服务签约酬金总价的 60%；

(3.5)所有 3000 平方米及以上建筑单体精装修完成，工程咨询人完成本阶段全部造价 咨询服务内容并经委托人书面审核确认后 30 天内，支付至造价咨询服务签约酬金总价的 70%；

(3.6) 整体工程通过竣工验收，工程咨询人完成本阶段全部造价咨询服务内容并经委托 人书面审核确认后 30 天内，支付至造价咨询服务签约酬金总价的 85%；

(3.7)工程结算审核完成，工程咨询人完成本阶段全部服务内容并经委托人书面审核确 认后 30 天内，支付至项目造价咨询服务总价的100%。

在上述每个阶段付款前，委托人有权对工程咨询人本阶段工作进行评定及考核(考核细 则另行制定)，考核合格的， 支付该阶段工程咨询报酬， 考核不合格的，按相关约定进行处。

工程咨询人收取工程咨询报酬之前， 应向委托人提交相应金额的正规的增值税专用发票， 委托人凭票付款， 工程咨询人未提交增值税专用发票的， 委托人有权拒绝付款， 在此情形下， 委托人不承担逾期付款违约责任。

工程咨询报酬的计算调整条件与方式分别为：

建设管理：     总价包干。

造价咨询：     总价包干。

工程施工监理：   总价包干。

9.3 委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬所导致的逾期付款利息计算方式约 定为：   /  。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为：    人民币     。

10.4 委托人要求的保密事项与期限：       具体详见附件中的保密协议       。 工程咨询人要求的保密事项与期限：    具体详见附件中的保密协议           。

10.5 本合同涉及的通知采用书面形式外的其他形式及生效条件为：          /    。

10.6 工程咨询人出版涉及本工程的有关工程咨询的资料约定：   须征得委托人同意  。

10.7 附加协议条款：

1)工程咨询人在合同签订后 7 日内，向委托人提交履约担保(即履约保证金)。履约担保的金额为合同价格的 2%。

履约保证金的补足：本合同履行中，因工程咨询人违约，委托人扣除全部或部分履约保 证金的，则自委托人书面通知之日起 5 日内，工程咨询人应以支票、汇票、转帐向委托人补 足该履约保证金；逾期补足的，工程咨询人应向委托人按未补足金额的千分之一每日计付违 约金。逾期【60】日仍未补足的，委托人有权解除本合同，且扣除剩余的履约保证金，并要 求工程咨询人赔偿由此给委托人造成的实际损失。

2)附件 1 《本合同工程监理部分》、附件 2 《廉洁自律承诺书》、附件 3 《保密协议》作 为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3)除附件 1 《本合同工程监理部分》外，招标代理、造价咨询、施工项目管理服务不单 独签订分项合同，咨询人按国家、省、市颁布的法律法规、规范标准开展工作。

4）本工程须达到浙江省文明标化工地标准；未达到浙江省文明标化工地标准的咨询人承担违约责任，向委托人支付违约金30万元。如本工程获得钱江杯，委托人奖励咨询人30万元。咨询人需在工程竣工验收之后提交未达到浙江省文明标化工地标准的见索即付履约保函（30万元）。

附录 A  工程咨询服务内容

(一) 项目管理工作内容及要求：

1.1 项目计划统筹及总体管理

1.1.1 制订项目管理具体目标， 建立项目管理的组织机构， 明确各部门及岗位工作职责， 分解项目管理的工作内容，制订项目管理工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资 源计划。

1.1.2 编制项目管理的总体进度计划，根据项目实施情况进行动态调整。

1.1.3 协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

1.2 前期工作管理

1.2.1 管理工作

(1)组织设计例会，组织各设计单位之间(包括设计分包)、设计与内外部有关部门的 协调工作；

(2)办理各项前期报建手续、完成相关招标工作。

1.2.2 技术服务

(1)协助委托人负责现场情况调查；

(2)对项目咨询、勘察、设计等技术文件进行把关，并提出优化建议。

1.3 勘察设计管理：

1.3.1 制定设计(含勘察)技术咨询工作大纲，明确设计(含勘察)技术咨询的工作目 标、管理模式、管理方法。

1.3.2 检查并控制勘察设计进度，检查勘察设计深度及质量。负责组织对各阶段各专业 勘察设计图纸的深度及质量进行审查。包含对初步设计、施工图设计内容是否缺漏、是否符 合设计深度规定进行审核，包括审查设计文件的规范性、结构的安全性、经济性、施工的可 行性和设计强制性标准的适宜性等，并提出书面审核意见；在初步设计阶段、施工图阶段和 图纸会审后分别出具设计咨询报告。

1.3.3 协调使用各方对已有勘察设计文件进行确认。组织解决勘察设计问题及设计变更， 预估勘察设计问题解决涉及的费用变更、施工方案变化和工期影响等。

1.3.4 组织专项设计和专项审查，对评估单位提出意见的修改、送审，直到通过各种专业评估。对勘察设计全过程进行限额设计管理。负责组织设计单位进行工程设计优化、技术 经济方案比选并进行投资控制。

1.3.5 审核工程竣工图纸。

1.3.6 设计中出现的重大问题和情况，及时向委托人反馈，并提供处理建议，共同寻求 解决方法。

1.3.7 参与设计交底、图纸会审、专题会议等设计技术相关会议。

1.3.8 工程咨询人应承担勘察设计管理责任， 施工过程中发现设计漏项、设计深度不足、 不符合设计规范而工程咨询人在设计过程中又未提出咨询意见的，每出现一处咨询人向委托 人支付违约金 10000 元。

1.4 进度管理

1.4.1 工程咨询人负责确定进度管理总体目标及节点目标，编制项目进度计划及控制措 施，约定各参加建设单位工作行为的施工计划系统。工程咨询人还应分析影响进度的主要因 素，对进度计划的实施进行检查和调整。总控制计划应报委托人书面核准后生效。

1.4.2 工程咨询人应督促、协助参加本项目建设的各方按照上述总控制计划的要求，编 制各自的工作计划，使之相互协调，构成整体计划系统，工程咨询人应检查各类计划的执行 情况，督查有关单位采取措施确保进度符合计划要求。

1.5 投资管理

1.5.1 确定投资控制目标，制订投资管理制度、措施和工作程序，做好决策、设计、招 标、施工、结算各阶段的投资控制。

1.5.2 负责设计估算、概预算的审核，配合发改、财政等部门概预算评审工作(如需)， 以批复的可行性研究报告中建安工程投资为依据，控制设计单位限额设计。

1.5.3 管理造价咨询单位，组织概预算全面审查工作，组织专家评审会议，根据项目特 点参考同类工程经济指标。

1.5.4 概预算经委托人批准后报送发改、财政等部门(如需)，与发改、财政等部门进行 沟通、协调确保评审结果的合理性。

1.5.5 审核并且确认造价咨询单位编制的工程量清单、标底、控制价的准确性，尤其是 材料设备的名称、规格、数量等内容，招标上限价应按分项预算严格控制，对超过预算项说 明原因，并报委托人批准。

1.5.6 审核工程进度款支付，审核工程变更及签证并报相关部门审批和备案，做好用款 计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立分管项目的合同、支付、变更、预结算 等各种台帐；负责对项目投资进行动态控制， 处理各类有关工程造价的事宜，定期提交投资 控制报告；参与甲供材料设备招标工作；

1.5.7 定期组织召开造价专题会议，解决造价问题争议，建立投资控制台账，督促完善 设计变更等程序。

1.5.8 协助工程量清单审核，负责检查督促造价咨询单位、监理单位及时审核工程量清 单复核报告、设计变更及现场签证等，督促监理单位及时办理设计变更、现场签证等审批手 续。

1.5.9 负责工程结算的内审并配合报相关部门审定；负责对项目工程造价进行经济指标 分析，负责提交结算内审事项表；负责结算资料收集整理和归档工作；配合财务办理竣工决 算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续。

1.5.10 负责协调和造价咨询单位有关结算问题的分歧。负责对监理和造价咨询单位的结 算工作的管理。并在造价咨询单位的结算审核报告上签署意见。负责结算报告的审批手续和 报送审计部门。负责跟踪审计进度，及时反馈审计意见。负责审计报告征求意见稿的审批手 续和审计报告的整理归档。负责在工程项目所有结算完成后书面通知委托人财务处办理项目 决算，按委托人财务部门要求准备相关决算资料并配合决算审计。

1.5.11 负责监理及造价咨询单位的工程结算管理， 送审、跟踪审计进度， 反馈审计意见、 归档审计报告，配合决算审计。

1.5.12 工程投资控制月报制度

(1)  每月 25 日前，应向委托人提供当月的投资控制月报。

(2)  投资控制月报应包括上月工程款支付情况、工程形象进度、工程完成投资额、承 包商人员和机械设备投入情况、工程质量情况、检测资料、数据、工程设计变更及投资增加情况，提出问题，查找原因，并提出下月的工作建议。

(3)  对于建设单位有特殊要求的情况，应向委托人提供投资控制双周报。

1.5.13 投资控制工作总结制度

(1) 在工程竣工验收后，应向委托人提交该项目的工程投资工作总结， 该总结作为工程

咨询 工作的一项竣工验收资料，并报送委托人资料室备案。

(2)  投资控制工作总结报告内容应包括并不限于：工程概况及建设全过程情况、造价 咨询工作手段、造价管理情况，设计变更的内容、原因、造价审计中存在的问题及解决办法， 对项目造价管理工作的评价与分析(包括但不限于概算与结算情况对比分析)，工程遗留问题 的总结与分析等，并提出合理的建议。

1.6 质量安全管理

1.6.1 工程咨询人代表委托人负责施工现场的全面管理工作，包括但不限于制定与完善 工程质量及安全管理制度、组织各参建单位控制施工过程对环境的影响、制订项目安全生产 计划并监督强力推行，以确保现场人身与财产安全，防止灾害发生；组织现场平面布局使之 易于安全、保卫、后勤及物料搬运的管理；应对工程咨询人在现场的施工人员进行安全教育， 并对他们的安全负责。

1.6.2 工程咨询人负责监督各施工单位安全施工及文明施工，凡政府主管部门规定需办 理的工程保险，均安排委托人或总包、分包施工单位按建筑行业规定投保， 避免该项目发生 重大的工程事故及安全事故。如投保的项目出现险情和损失，协助保险受益人和投保人向保 险公司索赔。

1.7 合同管理

负责本项目涉及的土建项目和各专业系统地设计、咨询、施工、供货及相关的专业合同 的起草、谈判，协助签订；对合同履约、变更、索赔、合同后评价进行管理；对合同风险进行分析并制定应对措施。

1.8 档案与信息管理

1.8.1 借助专业的信息管理软件及先进的信息技术平台，根据时间、内容、类型进行分 类、编码、归集，高效检索、分享、传递、审批工程项目信息，保存能清楚证明与项目有关 的电子、文档资料直至项目移交。

1.8.2 负责对勘察、设计、监理、施工单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位 编制合格的竣工资料，负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料 的竣工验收以及移交。

1.8.3 借助先进的信息管理软件或信息技术平台，对工程建设过程中如质量、安全、文 明施工等信息进行高效的分享、传递、监督、反馈、管理。

1.9 工程技术管理

1.9.1 委托人委托工程咨询人按照国家有关规定及本合同约定， 负责本项目各参建单位 协调工作，监督、控制、协调和解决设计、施工、监理三方工作中的任何问题，确保技术方 案、进度、质量、安全、成本等计划和预期目标的全面实现。

1.9.2 对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行 审核、评价、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、 新工艺新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技 术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告。

1.9.3 组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、 质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题。

1.9.4 项目实施阶段，根据委托人要求组织现场技术指导，因技术指导产生的出差调研、 专题会会务、专家(含专家咨询、专家差旅) 以及现场技术指导会议的组织等费用由工程咨 询人承担。

1.10 竣工验收及移交管理

1.10.1 负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续， 并协助 进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

1.10.2 负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环 境保护、卫生监督、劳动安全、消防、节能、工程总结等。

1.11 与项目建设管理相关的其他工作

1.11.1 会议制度和报告制度

工程咨询人应坚持定期的月/周例会和非定期的专题会议制度。有关专题会议的纪要及例 会研定的会议内容、月/周工作计划， 由工程咨询人在会后第二个工作日整理完成并交委托人 存阅。委托人对会议内容、工作计划或会议纪要有权质询，工程咨询人有责任进行答复。工 程咨询人于每月 7 日向委托人提交上个月度的项目管理工作月报，由委托人审阅。委托人召 集的涉及工程的会议，工程咨询人也应参加并说明与议题相关的工作。

1.11.2 各类合同的签署及款项的支付

(1)在委托人委托工程咨询人管理的工作范围内， 凡属本项目对外签署的合同以及对合 同的修改、补充，均由委托人与有关方直接签署。工程咨询人负责合同的起草、合同签署后 的监督、执行以及合同的管理工作。

(2) 本项目工程建设所涉及的合同款项和其他款项，委托人委托工程咨询人按时编制详 尽的款项支付凭证，报经委托人批准后，由委托人按计划直接支付给有关单位。

1.12.3 评优评奖(如有)及保修期咨询管理

(1)配合完成项目各项奖项申报及评定工作；保修期间提供项目咨询服务。

1.12 报批报建管理

1.12.1 对项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理。

1.12.2 根据项目建设内容编制报建报批工作计划， 完成项目前期及工程建设期间的各项

报批报建手续(包括但不限于：办理土地、规划、建设、环保、人防、消防、气象、水土保持、 市政接驳等)。

1.12.3 对各参建单位的报建报批工作进行协调管理。

1.13 竣工验收及移交管理

1.13.1 负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续， 并协助 进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

1.13.2 负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环 境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等。

1.14 工程结算管理

完成工程结算工作。

1.14.1 负责项目结算的总体安排，对项目结算进度负责。

1.14.2 负责在第一次付款前保存归档招标文件、答疑、标底、投标文件、评标报告、会 议纪要、中标通知书、合同协议书、全套招标用施工图纸等招标阶段结算资料。

1.14.3 负责办理工程量清单复核报告、设计变更、现场签证、补充合同等结算资料的审 批手续。

1.14.4 及时办理设备开箱检查及移交记录、合同外单价分析资料、主材设备价格确定依 据、图纸会审纪要、实物移交清单、相关验收证明资料等审批手续。

1.14.5 配合委托人造价工程师管理监理单位的结算工作。检查催办监理单位的结算资料 收集情况和结算审核进度，重点审核竣工资料与现场实际情况的一致性，并在监理单位的结 算初审报告上签署意见。

1.14.6 负责协调施工、监理、造价咨询和项目组各成员的结算分歧，督促专业工程师和 造价工程师及时办理设计变更等结算资料，必要时召集各方协调解决造价分歧。

1.14.7 负责监理和咨询单位的结算工作的管理。并在咨询单位的结算审核报告上签署意 见。

1.15协调管理

1.15.1 根据项目的特点建立协调管理的相关制度，完善沟通、交流程序和渠道。

1.15.2 搭建通用、高效、协同的交互平台，保证沟通的顺畅。

1.15.3 动态维护沟通渠道的顺畅性，做好沟通障碍管理工作。

1.15.4 根据沟通内容、层级，选择合适的沟通方式，并做好沟通记录。

1.16 工程保修管理

1.16.1 负责项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

(二) 工程监理工作内容及要求

2.1 监理服务内容和要求(包括但不限于)

2.1.1 本工程施工监理服务内容包括：按照《建设工程监理规范》及相关规范的要求，

对项目的投资控制、工程质量、工程安全和建设工期采用科学有效的方法和手段进行控制、 管理，协调相关单位之间的关系，向委托人提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣 工验收；

2.1.2 本工程的监理服务期从签订合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止，但 在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任；

3.1.3 监理单位必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理，完成监理规范要求

的工作内容。

2.1.4 组织设计交底及图纸会审，审核施工组织方案、专项施工方案(包括大型构件吊 装、支模架、深基坑、交通组织等)；

2.1.5 审核分包单位资质，专项管理人员及特殊作业人员的资格证、上岗证；

2.1.6 复核施工放线测量成果；

2.1.7 编制平行检测实施细则、现场安全文明施工监理专项方案；

2.1.8 编制、检查施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格执行合同和 施工规范、工程技术标准；

2.1.9 审查采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量和数量，并按照规 定比例做好平行检测工作；

2.1.10 做好施工单位大型外构件生产的现场监理工作。

2.1.11 质量控制

2.1.11.1 熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见；

2.1.11.2 协助招标人审核施工图的设计和概(预)算， 参与主持组织图纸会审,做好记录, 写出会审纪要；

2.1.11.3 参与招标人与承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中 检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商 现场施工管理；

2.1.11.4 审查和批准施工组织设计， 核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术 标准、技术规程规范等质量文件；

2.1.11.5 检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

2.1.11.6 审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

2.1.11.7 复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及 发包手续、备案情况等；严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量， 按委托人的授权 要求管理甲供的材料。

2.1.11.8 审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分， 并依据监理规划分析、 调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、 规定及其它管理制度；

2.1.11.9 检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用， 督促承包人进行全面质量管理工作；

2.1.11.10 协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实 施报告， 并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

2.1.11.11 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定 进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

2.1.11.12 审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测 结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；

2.1.11.13 施工质量进行全过程的监督管理， 在加强现场管理工作的前提下对重要部位、 隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质 量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

2.1.11.14 组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

2.1.11.15 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会， 分析、通报施工质量情况， 协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

2.1.11.16 对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和 质量评定工作；

2.1.11.17 审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收；

2.1.11.18 参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。

2.1.12 进度控制

2.1.12.1 熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

2.1.12.2 审核、分析各投标单位的进度计划；

2.1.12.3 审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施 工总进度；

2.1.12.4 审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调 整建议；

2.1.12.5 在项目实施过程中， 必要时采用用计算机进行进度计划值与实际值的比较， 每 月、季、年提交各种进度控制报告。

2.1.13 费用控制

2.1.13.1 对工程实际进度情况作好完善的记录和必要的签证；

2.1.13.2 对工程的修改、 变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证；

2.1.13.3 对与工程有关的措施等作好完善的记录和必要的签证；

2.1.13.4 利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

2.1.13.5 协助工程付款审核；

2.1.13.6 协助审核其它付款申请单；

2.1.13.7 协助审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

2.1.14 安全文明生产监督管理

2.1.14.1 审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系；

2.1.14.2 督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

2.1.14.3 组织工地安全检查；

2.1.14.4 协助制订项目委托人方的应急措施；

2.1.14.5 协助处理安全事故；

2.1.14.6 督促施工单位组织工地卫生及文明施工检查；

2.1.14.7 督促施工单位协调处理工地的各种纠纷；

2.1.14.8 督促施工单位组织落实工地的保卫及产品保护工作。

2.1.14.9 审查特种作业人员资格， 督促施工单位进行安全生产基础知识培训， 督促检查

施工单位建立健全安全生产保证体系和逐级安全交底工作。施工过程中对关键工序实施现场 跟班监督检查，落实专项安全施工方案；

2.1.15 合同管理

2.1.15.1 协助委托人处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；

2.1.15.2 进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

2.1.16 信息管理

2.1.16.1 进行各种工程信息的收集、整理、存档；

2.1.16.2 定期提供各类工程项目管理报表；

2.1.16.3 建立工地例会制度,并做好会议记录；

2.1.16.4 督促各施工单位整理工程技术资料。

2.2 保修阶段监理

协助委托人、物业管理部检查回访工程质量， 及时处理客户投诉，参与工程质量事故(缺 陷)的鉴定，督促施工单位及时维修。

2.2.1 工程进入保修阶段，监理人编写保修阶段的监理细则，安排足够的监理人员进行 定期质量回访，主动找出工程质量及服务质量存在的问题，及时安排施工单位进行处理；

2.2.2 工程质量缺陷：监理人应主动配合委托人组织设计、承包人和有关各方对工程质 量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并协助处理至客户满意；

2.2.3 接到投诉后， 监理工程师应会同承包人及时到达现场， 认真分析投诉产生的原因， 确定质量缺陷的责任，提出缺陷的解决方案， 经委托人审批后实施，一般整改期限不超过七 天，特殊的经委托人同意后制定整改计划，按计划实施；

2.2.4 保修期内发生质量缺陷，监理工程师应将引起工程保修延长的事件及延长时间书 面通知委托人和承包人，在工程保修期内发生质量缺陷或损害，致使工程不能使用，则工程 保修期应延长；

2.2.5 项目总监理工程师应在保修期结束之后及时签发解除保修期质量责任书给承包人 并抄报委托人。

2.3 对监理程序及技术的基本要求

2.3.1 监理单位在监理过程中须独立地进行检测、检验、试验工作，即凡施工单位须做 的检测、检验、试验项目，经过监理单位的旁站见证或独立检测、检验、试验后，能足以客 观反映施工单位所做的检测、检验、试验项目数据及工程质量的真实情况；

2.3.2 中标人在监理过程中不得使用施工单位的任何仪器、设备，不得使用施工单位的 任何技术资料，不得与施工单位送到同一检测中心(站)进行检测。施工过程中的各类测量 复核、设备安装等检测测试工作，均应按国家相关规定组织实施，中标人与施工单位的测试 数据不得相互套用；

2.3.3 为保证本工程建设的有序管理，保证本项目及周边地区综合管线信息的科学性、 完整性、准确性和现实性，根据建设部《关于加强城市地下管线规划管理的通知》及有关规 定以及有关法律法规，结合本工程实际情况， 监理单位应对施工全过程进行旁站监督，并督 促施工单位在管线埋设后覆土前及时书面通知有关部门；

2.3.4 监理资料的提供， 应执行国家《建设工程监理规范》，使用的表式在确定监理中标 人后，由招标人档案部门与中标人具体交底明确；

2.3.5 中标人提供的资料应符合《建设工程监理规范》之规定， 同时需满足招标人的《档 案管理和归档要求》的规定。

2.4 对监理工作的管理要求

2.4.1 如因监理单位过失而造成招标人的经济损失，应当向招标人进行赔偿；

2.4.2 如监理单位对施工单位上报的已完工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的 工作量的工程进度付款凭证，招标人将追究其责任，对由此造成的损失应当向招标人进行赔 偿；

2.4.3 监理单位必须按照约定及时足额发放监理员的工资，如委托人发现监理人有流动

资金不足、拖欠员工工资等现象， 委托人有权先支付监理人资金， 保证监理工作的正常进行， 支付的费用在应付工程咨询报酬中扣除，并视情节要求监理人支付扣款费用 20％的违约金；

2.4.4 监理人每月支付监理部人员的工资表应报委托人备案；

2.4.5 对监理部所配物资不能满足监理办公需要，监理人又不能及时解决，已影响监理 工作正常进行时，委托人有权进行配给，所需费用从应付工程咨询报酬中扣除；

2.4.6 因项目进展需要，我方委托人提出增加管理人员时，你方监理人必须保证及时补 充符合要求的监理人员；

2.4.7 监理人应正确处理与委托人、乙方的关系，监理人应理解、落实监理委托人工程 管理的延伸，而不仅仅是简单的合同关系。

(三) 造价咨询服务

3.1 审核设计单位编制的工程估算、设计概算并出具审核报告。

3.2 编制工程量清单及招标控制价(包括本项目建设范围内所有工程类、货物类及服务 类项目)并提供成果资料；

3.3 提供与造价控制相关的人工、材料、机械、设备等造价信息；协助业主确定“甲供 材料”、“甲定乙供材料”，并通过市场调查询价确定价格范围，明确甲供材料取费的规定；

3.4 参加招标文件讨论会，协助业主审核招标文件及合同和其中有关工程量清单及投标 报价方面的条款，并提出审核意见，特别是风险分担原则、合同价款的支付、履约保证金及 质量保证金的合理确定；对承包单位的投标文件进行复核，对不合理的报价应及时提出，协 助业主完成合同谈判、签订承包合同；

3.5 积极配合业主的法定审计(含招标人上级各部门的审计)工作，并及时提交各项所 需资料；

3.6、质量要求

(1)严格按《建设工程工程量清单计价规范》、以及省、市建设行政主管部门有关工程计 价、结算的规定开展工作，确保编制、审核质量满足下列要求：

1)清单不出现重大偏差：

①漏项且合价不超过原中标价分部分项工程量清单计价合计的 3％；

②单项工程量误差不超过±3％。

(四) 工程咨询工作其他要求

5.1 在履行其义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用 专业的技能谨慎而勤奋地工作；

5.2 在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害委托人利益和任何第三者

的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密；

5.3 本项目建设过程中发生的工程咨询人出差调研费(不含招标人的费用)、举办各种专 题会(评审会) 产生的会务费、专家劳务费、专家差旅费(高铁或飞机经济舱)、专家交通住 宿(三星以上酒店、单 人间)(专家劳务费标准由委托人确定)等费用由工程咨询人承担， 如不履行则从咨询报酬费中扣除相应费用。

5.4 履行职责

工程咨询人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及 本合同履行职责，依法承担技术咨询工作、工程监理工作相应的法律责任。包括：

(1) 在工程咨询与相关服务范围内， 委托人和承包人提出的意见和要求， 工程咨询人应 及时提出处置意见。当委托人与其他承包人之间发生合同争议时， 工程咨询人应协助委托人、 承包人协商解决；

(2) 当委托人与其他承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时， 工程 咨询人应为委托人提供必要的证明资料；

(3) 工程咨询人应在授权范围内，处理委托人与其他承包人所签订合同的变更事宜。如 果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安 全，工程咨询人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书 面形式报委托人；

(4) 工程咨询人发现其他承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他承包人予以 调换，并以书面形式报委托人 。

(六) .未尽内容按浙江省工程建设标准《全过程工程咨询服务标准》(DB33/T1202-2020)执行。

附录 B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 派遣时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

- B-2 委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 |  |  |  |
| 2. 生活用房 |  |  |  |
| 3. 试验用房 |  |  |  |
| 4. 样品用房 |  |  |  |
| 用餐及其他生活条件 |  |  |  |

- B-3 委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 |  |  |  |
| 2. 办公设备 |  |  |  |
| 3. 交通工具 |  |  |  |
| 4. 检测和试验设备 |  |  |  |

注：以上表格可按需要扩展。

附件 1：本合同工程监理部分

第一部分 通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所 赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让 人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事 人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计 文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理， 对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定， 在勘察、设计、保 修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、 主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作， 委托人应给付监理人并在协议书中 载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除 委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据 交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17 “月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中

不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件， 如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、 暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时， 应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外， 本合同文件的解释顺序如下：

(1)协议书；

(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程)；

(3)专用条件及附录 A、附录 B；

(4)通用条件；

(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新 签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

(1) 收到工程设计文件后编制监理规划， 并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据有

关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

(3) 参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专 题会议；

(4) 审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施 工方案与工程建设强制性标准的符合性；

(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

(8)检查施工承包人的试验室；

(9)审核施工分包人资质条件；

(10)查验施工承包人的施工测量放线成果；

(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

(12) 审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性， 并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托 人审核、批准；

(14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施 工承包人整改并报委托人；

(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关 验收标准；

(17)验收隐蔽工程、分部分项工程；

(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同 争议等事项；

(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

(1)适用的法律、行政法规及部门规章；

(2)与工程有关的标准；

(3)工程设计及有关文件；

(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。 双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机

构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证 监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工 程师时，应提前 7 天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机 构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

(1)严重过失行为的；

(2)有违法行为不能履行职责的；

(3)涉嫌犯罪的；

(4)不能胜任岗位职责的；

(5)严重违反职业道德的；

(6)专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合 同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提 出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解 决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人 应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更 事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全， 监理人所发出的指令未能事先报委托人批准 时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要 求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件 另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本 合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机 构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。 在本合同履行过程中， 委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使 用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外 部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合 同后 7 天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应 提前 7 天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知 监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜， 给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的， 监理人应当赔偿委托人损失。赔 偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方 协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成 的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损 害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、 比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向委托人提交支付申请书。支付申 请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后 7 天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付， 有异议部分的款 项按第 7 条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外， 委托人和监理人的法定代表人或其授权代理 人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监

理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视 为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监 理人应立即通知委托人。除不可抗力外， 其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作， 附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28 天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。 由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应 作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应 作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时， 另 一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法 继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在 解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的 情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内， 因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可 通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除 不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务 的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2 款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时， 委托人应通知监理人限期改正。 若委托人在监理人接到通知后的 7 天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发 出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金 支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约定 应付的款项， 可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理人可 以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工 作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复， 监理人可向委 托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第 4.2.3 款约 定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停 或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

(1)监理人完成本合同约定的全部工作；

(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议， 可以将其提交给专用 条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院 提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专 用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生 的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中 约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同 期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密 资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。 8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外， 如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务 的资料，应当征得委托人的同意。

第二部分 专用条件

2.  监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围主要包括工程监理报告管理、施工准备阶段监理工作内容、施工过程中

的质量、进度控制和安全生产监督管理、费用控制、合同信息等方面的协调管理。具体详见 协议书部分。

2.1.2 监理工作内容还包括但不限于以下内容：

按照委托人招标文件的要求：

- 组织设计交底及图纸会审，审核施工组织方案、专项施工方案(包括大型构件吊装、支模架、深基坑、交通组织等)；

2、审核分包单位资质，专项管理人员及特殊作业人员的资格证、上岗证；

3、复核施工放线测量成果；

4、编制平行检测实施细则、现场安全文明施工监理专项方案；

5、编制、检查施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格执行合同和施工规范、工程技术标准；

6、审查采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量和数量， 并按照规定比 例做好平行检测工作；

7、做好施工单位大型外构件生产的现场监理工作；

8、做好设计与施工变更签证， 协调施工单位与设计等单位之间与工程质量、技术有关的 所有问题；

9、定期召开工程协调会议，做好记录写出会议纪要，调解工程建设各种合同的相关争议， 配合委托人处理索赔事项；

10、对施工单位提出的月度形象进度进行审核；

11、督促、整理、审核承包合同文件与技术档案资料及竣工验收资料；

12、审核工程造价，提出控制投资的建议，努力降低工程费用；

13、及时提供完整的建立档案资料、定期编制监理简报；

14、验收隐蔽工程和分部分项工程，组织工程竣工初验和验收，提出竣工验收报告；

15、保修期内负责检查工程质量状况，签订质量责任，督促承建单位修理完善，处理补 偿事项；

16、本监理工作内容中未提到的任何细节或没有特别规定的，监理人应采用国家颁布的 《建设工程监理规范》(GB50319-2013)及有关行业标准执行相关监理工作。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括： 国家及地方有关法律、法规、建筑法有关工程质量验收及安全规 范、标准、本工程的设计文件、工程地质资料、施工合同文件、监理合同等。

2.2.2 相关服务依据包括：  相关技术标准、规程、规范。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 监理人员不得更换， 委托人要求更换和委托人同意更 换的除外。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： 工程项目施工阶段监理， 包括工程质量、进度、投资、安全进行控制，合同及信息管理，现场协调等。

凡涉及到工程价款或费用、变更工期、暂停或终止施工的工程联系单和大宗及关键设备 和材料的进场、验收、计量等，必须事先经过委托人签署认可后方可签字并下达指令。

2.4.4 监理人有权要求施工承包人调换其人员的限制条件： 需征得委托人同意。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 工程开工前提交监理规划，各专项工程施工前提交监理细则，每月 25 日前提交监理月报。

2.7 使用委托人的财产，监理人应在本合同终止后 7 天内移交委托人无偿提供的房屋、  设备，且办理书面移交手续。

3.  委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为：  见工程咨询服务合同专用条件 2.2  。

3.6 答复

委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4.  违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金为实际损失，以工程咨询报酬总额为限，情况特别严重的委托人有权终止合同， 并扣除履约保证金。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： 见工程咨询服务合同专用条件 9.3。

5.  支付

5.1 支付货币

币种为：  人民币 ，比例为：  / ，汇率为：   / 。

5.3 支付酬金

酬金的支付按照前述工程咨询服务合同专用条件第“9.2”条约定支付。  如遇建设工期顺延与概算调整，此监理酬金也不予调整。

注： 1)针对监理人在合同履约过程中的违约行为(具体详见补充条款)，每发生一起违 约行为，除扣除相应的违约金外，将暂扣当季应付工程咨询报酬的 1-5%，暂扣酬金在工程竣 工验收合格后根据工程质量、进度、安全完成情况酌情予以支付。

6 .  合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件： 双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖公章。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方 法确定： 无。

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定： 无。

6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 无。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的 比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7.  争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交 / 进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第 2 种方式：

(1)提请/仲裁委员会进行仲裁。

(2)向委托人所在地人民法院提起诉讼。

8.  其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后 / 天内支付咨询费用。

8.4 奖励

不设合理化建议的奖励金。

8.6 保密

委托人申明的保密事项和期限： 按照附件 3 《保密协议》执行。

监理人申明的保密事项和期限： 按照附件 3 《保密协议》执行。

第三方申明的保密事项和期限：  / 。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关 服务的资料的限制条件：  / 。

9. 补充条款

第一条 监理人必须密切配合委托人， 做好本工程的技术资料工作， 监理人必须参与总包 与各分包单位之间的协调工作。由于监理人原因造成的监理工作量增加或监理服务期延长的， 委托人不予增加工程咨询报酬。

第二条 监理人应督促施工单位严格按施工图(特别注意同一分部分项工程中不同规格型 号的钢筋及混凝土强度等级)及规范施工，工程质量要求达到符合国家施工验收规范规定的 合格标准，监理人应认真履行职责，确保工程达到符合国家施工验收规范规定的合格标准， 若由于监理人未有效履行质量监理义务，工程实际未能达到符合施工图、国家施工验收规范 规定的合格标准，则监理人向委托人支付工程咨询报酬 50%的违约金，委托人有权从履约保 证金以及任何一期应付的工程咨询报酬中扣除。

第三条 对于不合格的监理人员， 委托人有权提出更换， 直至更换满意为止， 由此而导致 的费用增加，由监理人承担。

第四条 监理人在《监理大纲》中的人员组成应与监理人投标文件一致， 特别是总监理工 程师及总监代表委托人原则上不接受调整总监理工程师的要求。

(1) 确因特殊原因无法到位的， 监理人应书面提出申请，但更换的总监理工程师必须符 合或高于招标文件中的各项资质及资格要求， 经委托人同意后予以更换；同时监理人须向委 托人支付 100000 元/人 ·次的违约金，委托人有权从履约保证金以及任何一期应付的工程咨 询报酬中扣除。

(2) 若监理人擅自更换总监理工程师的， 委托人有权终止合同， 没收全部履约保证金并 向相关部门通报其违约信息。

(3) 在任何情况下，如果委托人认为总监理工程师不能胜任工作， 有权以书面通知， 要 求监理人更换总监理工程师； 监理人应在收到委托人通知之日起的 7 天内，按照委托人要求， 提出新的总监理工程师人选，报委托人批准后，立即任命到位。

(4) 出现上述任一种情况时，  监理人应同时再向委托人支付工程咨询报酬 3% 的押金， 如因更换后的总监理工程师组织管理不力，影响工程的按时、保质完成，除承担合同约定的 其他违约责任外，委托人还有权 不予返还 该部分押金。

第五条 监理人进场后编制的《监理大纲》中的其他人员组成， 在协议书签订之后， 必须 保证这些人员按计划到位上岗。在整个服务期间如确需更换总监代表、专业监理工程师、监 理员，替换人员不得低于原任职人员资格，并应提供相关材料并取得委托人的书面批准后， 才能派替换的监理人员进场。同时委托人有权处以更换总监代表扣以 50000 元/人 ·次的违约 金， 总监代表口以 20000 元/人 ·次的违约金， 专业监理工程师扣以 5000 元/人 ·次的违约金，监理员扣以 2000 元/人 ·次的违约金。

第六条 总监理工程师到位率必须达到 85%以上，即每个月不少于 25 天，若达不到则委 托人有权按 20000 元/天收取违约金。根据工程进度，除总监理工程师之外相关专业人员到位 率要求 90％，即每个月不少于 27 天，如达不到则委托人有权按 2000 元/人 ·天收取违约金， 均在工程咨询报酬中直接扣除(考勤以委托人指纹考勤统计为准)。 施工期间总监理工程师和 总监代表不得同时离开工地现场， 如发现两人同时脱岗的，  委托人有权收取 2 0000 元/次的 违约金。

第七条 在施工阶段，  总监理工程师须按时参加委托人召开的各项工作例会，不能按时 到场的，处以违约金 2000 元人民币/人 ·次，事先请假并征得委托人书面同意的除外。

第八条 监理人应充分考虑节假日、双休日和施工工艺具有连续性的工作， 对现场监理人 员应安排轮班，这种轮班不得以加班费或任何其它名义向施工承包方或委托人索取附加的报 酬，如因施工单位赶工引起监理加班时，监理人应无条件积极配合。

第九条 工程所有隐检工作监理人应安排专人旁站全数检查并记录， 砼的浇捣令、模板的 拆模令等关键制度，必须严格执行，如发现有未旁站、检查以及制度执行不严格、不及时的 情况，委托人有权收取每次 3000 元的违约金，并在工程咨询报酬中直接扣除。

第十条 监理人应及时、认真、如实做好每天有关建设工程监理工作及施工进展情况的监 理日记，并每月向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况的分析总结监理月 报。委托人应对监理人所做监理日记和监理月报进行抽查或考核，如果发现未及时、如实纪 录，委托人有权收取每次 3000 元的违约金，并在工程咨询报酬中直接扣除。

第十一条 委托人应对监理人所做平行检验或见证取样情况进行抽查， 如果平行检验数量 或见证取样数未达到监理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例，委托人有权收取每 次 10000 元的违约金，并在工程咨询报酬中直接扣除。

第十二条 监理人应对施工现场安全、质量等加强管理。对于因施工导致现有道路、管线 或设备设施等财产损坏或施工未按图纸和规范施工，导致工程质量出现问题的，对施工单位 按照合同收取违约金并在工程咨询报酬中直接扣除。

第十三条 监理人应在本项目监理部配备本工程监理过程中必备的仪器(如： 水准仪、经 纬仪、回弹仪、游标卡尺、靠尺、卷尺、接地摇表、绝缘电阻测试仪、压力表、红外线测距 仪等)。若必备的仪器不能到位，则每件处以 10000 元违约金，委托人有权在工程咨询报酬中 直接扣除。

第十四条 在危险性较大的分部分项工程施工前， 项目监理机构应编制详细且有可操作性 的专项监理实施细则。同时对危险性较大的分部分项工程监理人应加强巡视检查，每天巡视检查次数不得少于 2 次，并应填写危险性较大的分部分项工程巡视检查记录单。

第十五条 监理人应对施工承包人组织的日常安全专项检查、消防检查、临设安全检查情 况进行抽查，每月抽查次数不得少于 1 次，并应做好抽查纪录。对施工承包人进行施工安全 检查，如果发现有安全隐患的，委托人有权收取每次 10000 元的违约金，并在工程咨询报酬 中直接扣除。

第十六条 监理人在做好自身安全必须督促施工单位做好现场的安全管理工作， 工程实施 过程中因监理人不作为出现一般安全责任事故， 委托人有权对监理人处以 50000 元/起的违约 金；出现较大安全责任事故，委托人有权对监理人处以不低于 100000 元的违约金。

第十七条 监理人员须廉洁自律， 严禁行贿、受贿行为， 如有发生， 将按廉洁自律承诺书 予以收取违约金，并要求调离本项目。

第十八条 监理项目部人员在工作时间内上网聊天、玩游戏的，每发现一次收取违约金

500 元，在工程咨询报酬中直接扣除。监理项目部人员中午及工作时间(包括值班时间)不得 饮酒，每发现一次收取违约金 2000 元，在工程咨询报酬中直接扣除。

第十九条 监理人必须保存好监理过程中的所有资料(包括文字、照片、影像等资料， 本 项目所有图纸、规范、设计、报表和其他监理人为提供监理服务而制备的文件资料均属委托 人财产，监理人在协议书终止期满前应按要求将此类文件、报表、签认的凭证、监理日记、 监理指令等资料汇总、整理、装订成册交付给委托人。竣工资料必须满足《档案管理和归档 要求》以及委托人工程档案管理其它要求。同时监理人对所监理项目的电子文件及电子档案 负有审核责任。

第二十条 要求监理人投保监理人和第三方责任险，其费用应包含在工程咨询报酬报价 中。投保时间从签订监理合同协议之日起，至本监理服务期满之日止。

第二十一条 委托人委托监理人承担本合同项目之外的监理服务， 由委托人和监理人另行 签署服务协议，并按《建设工程监理与相关服务收费标准》与本合同相同下浮比例(中标下 浮率= (1-中标价/投标限价) *100%)另行支付费用。

第二十二条 委托人对监理合同有效期内因国家或地方政府的法律、法规变动而引起工程 咨询报酬的增加不予考虑。委托人对本项目监理合同有效期内因物价变动而导致工程咨询报 酬增减的补偿不予考虑。

第二十三条 本监理合同禁止转包和分包， 一经发现， 委托人有权解除合同， 并要求监理 人承担工程咨询报酬 20%的违约金，委托人有权从履约保证金以及任何一期应付的工程咨询 报酬中扣除。

第二十四条 本合同确定的工程咨询报酬是监理人从事该项目监理的唯一报酬。除此之

外，监理人不允许接受与合同无关的或其他承担义务有关的任何佣金、回扣、津贴等其他任 何费用。特别不能从施工承包方处获得任何奖金、实物。

第二十五条 属下列情况之一者， 委托人有权扣除工程咨询报酬的 10%作为违约金， 并有 权单方面终止合同，由此造成的损失由监理人自负。

1) 合同执行期间，监理人及现场管理人员拒绝接受委托人管理， 监理人员不能胜任本职 工作，而监理人又不能按委托人要求及早更换。

2) 监理人员严重失职造成重大工程事故或违反职业道德、营私舞弊、收受贿赂，给委托 人造成的损失。

3)合同执行期间，监理人对施工承包方管理监督不力，造成进度缓慢，工程质量低劣， 委托人认为驻地办不能胜任监理工作的。

4)在确定监理人检查预定的时间后 2 小时内未到场且过后又没有进行复检而造成质量问 题的。

第二十六条 监理人在合同签订之前向委托人提供履约担保， 担保方式和担保额度： 详见 前述工程咨询服务合同专用条件第“10.7”条的约定。

附件 2：

基本建设项目廉政共建协议书

委托人：

工程咨询人：

为做好                基本建设项目的党风廉政建设， 实现该基本建设项目高效优质、 廉洁安全，根据国家有关法律法规，委托人、工程咨询人双方签署《廉政共建协议书》，承诺 共同遵守。

一、双方承诺

(一) 委托人承诺

1、不向工程咨询人索要或接受工程咨询人的财物或者各种名义的回扣、手续费。

2、不在工程咨询人报销或由工程咨询人支付任何应由个人负担的费用。

3、委托人工作人员不接受工程咨询人的可能影响公正执行公务的礼品馈赠、宴请以及高

消费活动安排。

4、不得要求或接受工程咨询人为委托人个人及亲友提供有可能违反公平竞争的利益。

5、委托人工作人员的配偶、子女及其配偶不得从事与委托人基本建设项目有关的经商办 企业、社会中介服务等活动。

6、委托人及其工作人员不得违规干预和插手基本建设项目的招投标、材料设备采购活动； 不得违规干预与基本建设项目有关的设计、资金拨付、验收等重大事项；不得以任何理由向 工程咨询人推荐分包单位；不得要求工程咨询人购买协议规定外的材料和设备。

7、委托人及其工作人员不得泄露与项目有关的应当保密的信息、资料等机密事项。

(二) 工程咨询人承诺

1、诚实守信、依法办事，不从事损害国家利益、公共利益和委托人合法权益的活动， 不

以非法手段参与委托人基本建设项目。

2、不向委托人及其工作人员给予财物或者各种名义的回扣、手续费。

3、不为委托人及其工作人员报销或支付应由个人负担的费用。

4、不向委托人工作人员提供礼品馈赠、宴请以及高消费活动安排。

5、委托人工作人员有违反委托人承诺的，工程咨询人拒绝无果， 应当向委托人职能主管 部门举报。

二、违约责任

(一)委托人违反承诺的，依照违规情节轻重，给予相关人员党纪、政纪或组织处理； 涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给工程咨询人造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)工程咨询人违反承诺，给委托人造成经济损失的，工程咨询人以合同金额的 30% 为标准向委托人支付廉政违约金，同时，委托人建议工程建设主管部门给予工程咨询人三年 内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

三、双方约定

(一)本协议的履行情况由委托人、工程咨询人双方上级主管部门负责监督检查，提出 本协议规定范围内裁定意见。

(二)本协议一式陆份，委托人执 叁份，工程咨询人执叁 份，经双方盖章后生效。

委托人：   (公章)

授权代表：

电话：

年   月   日

工程咨询人： 授权代表：

电话：

年

(公章)

月   日

附件 3

保密协议书

甲方(委托人)：

乙方(咨询人)：

鉴于乙方拟对甲方开展建设工程全过程工程咨询服务，为确保甲方在建设工程全过程工 程咨询服务过程中所提供的相关信息和资料的安全，本协议双方经友好协商，达成如下保密 协议：

一、定义

秘密：本协议中所说的“秘密”指协议乙方为开展建设工程全过程工程咨询服务而从甲 方获得的所有信息(上述信息不包括已经周知和公开发表的事项、从第三方正当途径得到的 信息、或能证明由甲方披露之前已为乙方掌握的事项)。

秘密文件：本协议中所说的“秘密文件”指有关秘密的一切信息及其载体，包括但不限 于记录、记载秘密的文章、邮件、图表、磁带、电子文件。

二、保密措施

乙方应对与本次建设工程全过程工程咨询服务相关的一切事宜和甲方提供的所有资料承 担严格的保守秘密义务，具体措施是：

1、对书面资料的管理：甲方提供的所有书面资料仅限于乙方为本次建设工程全过程工程 咨询服务成立的项目小组(以下简称“项目小组”) 成员具有知情权。书面资料由项目小组负 责人统一保管，项目小组的任何人员不得随意复印或散发，不得出示或透露给与本项目无关 人员；

2、对电子文件的管理：项目小组任何人员不得将任何与本次建设工程全过程工程咨询服 务相关的电子文件传送给与本项目无关人员；

3、除非因向监管机构或审批机构上报方案所需， 乙方不得泄漏与本次建设工程全过程工 程咨询服务相关的事宜。

三、向第三方披露的限制

除根据国家法律法规、有关监管部门的规定、或根据本次建设工程全过程工程咨询服务 需要经甲方书面同意可以向第三方予以披露的文件以外，乙方在任何情况下不得将与本次建 设工程全过程工程咨询服务有关的且属于本协议规定的保密范畴内的文件向第三方透露。

四、秘密文件的返还

在不影响本次建设工程全过程工程咨询服务实施的情况下，如果甲方提出返还要求时， 乙方应将秘密文件连同其复印件迅速返还甲方。

五、保密期限

无论本项目是否完成或终止，本协议双方在本协议下承担的保密义务仍持续有效。

六、违约条款

如发生甲方提供给乙方的书面资料或电子文件等被乙方之外的第三方非法获知的泄密事 件，如秘密文件的提供方有证据证明是乙方或乙方的员工、代理人行为所致，乙方应负相应 责任，并赔偿因此而给甲方造成的全部损失。

七、本协议条款的效力

本协议根据并受中华人民共和国法律约束。双方合作过程中应自觉遵守中华人民共和国 法律、法令、条例及相关的各项规章制度。如本协议任何条款被确认为无效或无法执行，该 部分条款将不影响协议其他部分条款的效力，其他条款将继续保持充分的效力。

八、争议的解决

甲乙双方应严格遵守本协议条款。如果发生异议，应友好协商解决， 如协商不成，均可 向有管辖权的法院提起诉讼。

九、其他

本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。

本协议经甲乙双方法定代表人(负责人)或授权代表签字及加盖公章后生效。

委托人(甲方) (盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________

咨询人(乙方) (盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____ 日              _________年____月____ 日

三.全过程工程咨询服务内容及要求

(一) 项目管理工作内容及要求：

1.1 项目计划统筹及总体管理

1.1.1 制订项目管理具体目标， 建立项目管理的组织机构， 明确各部门及岗位工作职责， 分解项目管理的工作内容，制订项目管理工作程序及工作制度，制订各阶段各岗位的人力资 源计划。

1.1.2 编制项目管理的总体进度计划，根据项目实施情况进行动态调整。

1.1.3 协调项目各层面、各相关单位、各项工作关系，协调项目外部关系。

1.2 前期工作管理

1.2.1 管理工作

(1)组织设计例会，组织各设计单位之间(包括设计分包)、设计与内外部有关部门的 协调工作；

(2)办理各项前期报建手续、完成相关招标工作。

1.2.2 技术服务

(1)协助委托人负责现场情况调查；

(2)对项目咨询、勘察、设计等技术文件进行把关，并提出优化建议。

1.3 勘察设计管理：

1.3.1 制定设计(含勘察)技术咨询工作大纲，明确设计(含勘察)技术咨询的工作目 标、管理模式、管理方法。

1.3.2 检查并控制勘察设计进度，检查勘察设计深度及质量。负责组织对各阶段各专业 勘察设计图纸的深度及质量进行审查。包含对初步设计、施工图设计内容是否缺漏、是否符 合设计深度规定进行审核，包括审查设计文件的规范性、结构的安全性、经济性、施工的可 行性和设计强制性标准的适宜性等，并提出书面审核意见；在初步设计阶段、施工图阶段和 图纸会审后分别出具设计咨询报告。

1.3.3 协调使用各方对已有勘察设计文件进行确认。组织解决勘察设计问题及设计变更， 预估勘察设计问题解决涉及的费用变更、施工方案变化和工期影响等。

1.3.4 组织专项设计和专项审查，对评估单位提出意见的修改、送审，直到通过各种专 业评估。对勘察设计全过程进行限额设计管理。负责组织设计单位进行工程设计优化、技术经济方案比选并进行投资控制。

1.3.5 审核工程竣工图纸。

1.3.6 设计中出现的重大问题和情况，及时向委托人反馈，并提供处理建议，共同寻求 解决方法。

1.3.7 参与设计交底、图纸会审、专题会议等设计技术相关会议。

1.3.8 工程咨询人应承担勘察设计管理责任， 施工过程中发现设计漏项、设计深度不足、 不符合设计规范而工程咨询人在设计过程中又未提出咨询意见的，每出现一处咨询人向委托 人支付违约金 10000 元。

1.4 进度管理

1.4.1 工程咨询人负责确定进度管理总体目标及节点目标，编制项目进度计划及控制措 施，约定各参加建设单位工作行为的施工计划系统。工程咨询人还应分析影响进度的主要因 素，对进度计划的实施进行检查和调整。总控制计划应报委托人书面核准后生效。

1.4.2 工程咨询人应督促、协助参加本项目建设的各方按照上述总控制计划的要求，编 制各自的工作计划，使之相互协调，构成整体计划系统，工程咨询人应检查各类计划的执行 情况，督查有关单位采取措施确保进度符合计划要求。

1.5 投资管理

1.5.1 确定投资控制目标，制订投资管理制度、措施和工作程序，做好决策、设计、招 标、施工、结算各阶段的投资控制。

1.5.2 负责设计估算、概预算的审核，配合发改、财政等部门概预算评审工作(如需)， 以批复的可行性研究报告中建安工程投资为依据，控制设计单位限额设计。

1.5.3 管理造价咨询单位，组织概预算全面审查工作，组织专家评审会议，根据项目特点参考同类工程经济指标。

1.5.4 概预算经委托人批准后报送发改、财政等部门(如需)，与发改、财政等部门进行 沟通、协调确保评审结果的合理性。

1.5.5 审核并且确认造价咨询单位编制的工程量清单、标底、控制价的准确性，尤其是 材料设备的名称、规格、数量等内容，招标上限价应按分项预算严格控制， 对超过预算项说 明原因，并报委托人批准。

1.5.6 审核工程进度款支付，审核工程变更及签证并报相关部门审批和备案，做好用款 计划、月报、年报、年度投资计划等统计工作，建立分管项目的合同、支付、变更、预结算 等各种台帐；负责对项目投资进行动态控制， 处理各类有关工程造价的事宜，定期提交投资 控制报告；参与甲供材料设备招标工作；

1.5.7 定期组织召开造价专题会议，解决造价问题争议，建立投资控制台账，督促完善 设计变更等程序。

1.5.8 协助工程量清单审核，负责检查督促造价咨询单位、监理单位及时审核工程量清 单复核报告、设计变更及现场签证等，督促监理单位及时办理设计变更、现场签证等审批手 续。

1.5.9 负责工程结算的内审并配合报相关部门审定；负责对项目工程造价进行经济指标 分析，负责提交结算内审事项表；负责结算资料收集整理和归档工作；配合财务办理竣工决 算；负责审核结算款、保修款，协助办理审批手续。

1.5.10 负责协调和造价咨询单位有关结算问题的分歧。负责对监理和造价咨询单位的结 算工作的管理。并在造价咨询单位的结算审核报告上签署意见。负责结算报告的审批手续和 报送审计部门。负责跟踪审计进度，及时反馈审计意见。负责审计报告征求意见稿的审批手 续和审计报告的整理归档。负责在工程项目所有结算完成后书面通知委托人财务处办理项目 决算，按委托人财务部门要求准备相关决算资料并配合决算审计。

1.5.11 负责监理及造价咨询单位的工程结算管理， 送审、跟踪审计进度， 反馈审计意见、 归档审计报告，配合决算审计。

1.5.12 工程投资控制月报制度

(1)  每月 25 日前，应向委托人提供当月的投资控制月报。

(2)  投资控制月报应包括上月工程款支付情况、工程形象进度、工程完成投资额、承 包商人员和机械设备投入情况、工程质量情况、检测资料、数据、工程设计变更及投资增加 情况，提出问题，查找原因，并提出下月的工作建议。

(3)  对于建设单位有特殊要求的情况，应向委托人提供投资控制双周报。

1.5.13 投资控制工作总结制度

(1) 在工程竣工验收后，应向委托人提交该项目的工程投资工作总结， 该总结作为工程

咨询 工作的一项竣工验收资料，并报送委托人资料室备案。

(2)  投资控制工作总结报告内容应包括并不限于：工程概况及建设全过程情况、造价 咨询工作手段、造价管理情况，设计变更的内容、原因、造计中存在的问题及解决办法，对 项目造价管理工作的评价与分析(包括但不限于概算与结算价审情况对比分析)，工程遗留问 题的总结与分析等，并提出合理的建议。

1.6 质量安全管理

1.6.1 工程咨询人代表委托人负责施工现场的全面管理工作，包括但不限于制定与完善 工程质量及安全管理制度、组织各参建单位控制施工过程对环境的影响、制订项目安全生产 计划并监督强力推行，以确保现场人身与财产安全，防止灾害发生；组织现场平面布局使之 易于安全、保卫、后勤及物料搬运的管理；应对工程咨询人在现场的施工人员进行安全教育， 并对他们的安全负责。

1.6.2 工程咨询人负责监督各施工单位安全施工及文明施工，凡政府主管部门规定需办 理的工程保险，均安排委托人或总包、分包施工单位按建筑行业规定投保， 避免该项目发生 重大的工程事故及安全事故。如投保的项目出现险情和损失，协助保险受益人和投保人向保 险公司索赔。

1.7 招标采购管理

1.7.1 根据项目特点对招标采购工作内容进行分解，制订招标采购计划， 配合编制招标 文件和拟定设备材料的技术要求及参考品牌等。

1.7.2 审查中标候选人技术标书中的施工组织设计及技术方案，审查材料设备的技术参 数指标，审查中标候选人商务标书中的清单分项及投标报价，提出存在的问题并提出合理的 优化建议。

1.7.3 协助委托人审查项目总承包单位选择分包专业工程施工单位的发包方案和专业设 备采购方案，并提出合理化建议。

1.8 合同管理

负责本项目涉及的土建项目和各专业系统地设计、咨询、施工、供货及相关的专业合同 的起草、谈判，协助签订；对合同履约、变更、索赔、合同后评价进行管理；对合同风险进 行分析并制定应对措施。

1.9 档案与信息管理

1.9.1 借助专业的信息管理软件及先进的信息技术平台，根据时间、内容、类型进行分 类、编码、归集，高效检索、分享、传递、审批工程项目信息，保存能清楚证明与项目有关 的电子、文档资料直至项目移交。

1.9.2 负责对勘察、设计、监理、施工单位工程档案的编制工作进行指导，督促各单位 编制合格的竣工资料，负责本项目所有竣工资料的收集、整理、汇编，并负责通过档案资料 的竣工验收以及移交。

1.9.3 借助先进的信息管理软件或信息技术平台，对工程建设过程中如质量、安全、文 明施工等信息进行高效的分享、传递、监督、反馈、管理。

1.10 工程技术管理

1.10.1 委托人委托工程咨询人按照国家有关规定及本合同约定， 负责本项目各参建单位 协调工作，监督、控制、协调和解决设计、施工、监理三方工作中的任何问题，确保技术方 案、进度、质量、安全、成本等计划和预期目标的全面实现。

1.10.2 对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行 审核、评价、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、 新工艺新材料进行研究论证， 对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技 术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告。

1.10.3 组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、 质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题。

1.10.4 项目实施阶段，根据委托人要求组织现场技术指导，因技术指导产生的出差调研、 专题会会务、专家(含专家咨询、专家差旅) 以及现场技术指导会议的组织等费用由工程咨 询人承担。

1.11 竣工验收及移交管理

1.11.1 负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续， 并协助 进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

1.11.2 负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环 境保护、卫生监督、劳动安全、消防、节能、工程总结等。

1.12 与项目建设管理相关的其他工作

1.12.1 会议制度和报告制度

工程咨询人应坚持定期的月/周例会和非定期的专题会议制度。有关专题会议的纪要及例会研定的会议内容、月/周工作计划， 由工程咨询人在会后第二个工作日整理完成并交委托人 存阅。委托人对会议内容、工作计划或会议纪要有权质询，工程咨询人有责任进行答复。工 程咨询人于每月 7 日向委托人提交上个月度的项目管理工作月报，由委托人审阅。委托人召 集的涉及工程的会议，工程咨询人也应参加并说明与议题相关的工作。

1.12.2 各类合同的签署及款项的支付

(1) 在委托人委托工程咨询人管理的工作范围内， 凡属本项目对外签署的合同以及对合

同的修改、补充，均由委托人与有关方直接签署。工程咨询人负责合同的起草、合同签署后 的监督、执行以及合同的管理工作。

(2) 本项目工程建设所涉及的合同款项和其他款项，委托人委托工程咨询人按时编制详 尽的款项支付凭证，报经委托人批准后，由委托人按计划直接支付给有关单位。

1.12.3 评优评奖(如有)及保修期咨询管理

(1)配合完成项目各项奖项申报及评定工作；保修期间提供项目咨询服务。

1.13 报批报建管理

1.13.1 对项目建设需要开展的相关专题研究以及需要办理的相关手续进行梳理。

1.13.2 根据项目建设内容编制报建报批工作计划， 完成项目前期及工程建设期间的各项 报批报建手续(包括但不限于：办理土地、规划、建设、环保、人防、消防、气象、水土保持、 市政接驳等)。

1.13.3 对各参建单位的报建报批工作进行协调管理。

1.14 竣工验收及移交管理

1.14.1 负责组织项目相关参建各方办理项目专业验收和总体竣工验收申报手续， 并协助 进行项目专业验收和总体竣工验收，及时解决工程竣工验收中发现的工程质量问题。

1.14.2 负责项目移交工作的管理，包括质量监督、档案验收、项目审计、财务决算、环 境保护、卫生监督、劳动安全、消防、工程总结等。

1.15 工程结算管理

完成工程结算工作。

1.15.1 负责项目结算的总体安排，对项目结算进度负责。

1.15.2 负责在第一次付款前保存归档招标文件、答疑、标底、投标文件、评标报告、会议纪要、中标通知书、合同协议书、全套招标用施工图纸等招标阶段结算资料。

1.15.3 负责办理工程量清单复核报告、设计变更、现场签证、补充合同等结算资料的审 批手续。

1.15.4 及时办理设备开箱检查及移交记录、合同外单价分析资料、主材设备价格确定依 据、图纸会审纪要、实物移交清单、相关验收证明资料等审批手续。

1.15.5 配合委托人造价工程师管理监理单位的结算工作。检查催办监理单位的结算资料 收集情况和结算审核进度，重点审核竣工资料与现场实际情况的一致性，并在监理单位的结 算初审报告上签署意见。

1.15.6 负责协调施工、监理、造价咨询和项目组各成员的结算分歧，督促专业工程师和 造价工程师及时办理设计变更等结算资料，必要时召集各方协调解决造价分歧。

1.15.7 负责监理和咨询单位的结算工作的管理。并在咨询单位的结算审核报告上签署意 见。

1.16 协调管理

1.16.1 根据项目的特点建立协调管理的相关制度，完善沟通、交流程序和渠道。

1.16.2 搭建通用、高效、协同的交互平台，保证沟通的顺畅。

1.16.3 动态维护沟通渠道的顺畅性，做好沟通障碍管理工作。

1.16.4 根据沟通内容、层级，选择合适的沟通方式，并做好沟通记录。

1.17 工程保修管理

1.17.1 负责项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

(二) 工程监理工作内容及要求

2.1 监理服务内容和要求(包括但不限于)

2.1.1 本工程施工监理服务内容包括：按照《建设工程监理规范》及相关规范的要求，

对项目的投资控制、工程质量、工程安全和建设工期采用科学有效的方法和手段进行控制、 管理，协调相关单位之间的关系，向委托人提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣 工验收；

2.1.2 本工程的监理服务期从签订合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止，但 在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任；

3.1.3 监理单位必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理，完成监理规范要求 的工作内容。

2.1.4 组织设计交底及图纸会审，审核施工组织方案、专项施工方案(包括大型构件吊 装、支模架、深基坑、交通组织等)；

2.1.5 审核分包单位资质，专项管理人员及特殊作业人员的资格证、上岗证；

2.1.6 复核施工放线测量成果；

2.1.7 编制平行检测实施细则、现场安全文明施工监理专项方案；

2.1.8 编制、检查施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工单位严格执行合同和 施工规范、工程技术标准；

2.1.9 审查采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量和数量，并按照规 定比例做好平行检测工作；

2.1.10 做好施工单位大型外构件生产的现场监理工作。

2.1.11 质量控制

2.1.11.1 熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见；

2.1.11.2 协助招标人审核施工图的设计和概(预)算， 参与主持组织图纸会审,做好记录, 写出会审纪要；

2.1.11.3 参与招标人与承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中 检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商 现场施工管理；

2.1.11.4 审查和批准施工组织设计， 核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术 标准、技术规程规范等质量文件；

2.1.11.5 检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告；

2.1.11.6 审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作；

2.1.11.7 复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及 发包手续、备案情况等；严格监控工程材料、构配件和设备的数量、质量， 按委托人的授权 要求管理甲供的材料。

2.1.11.8 审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分， 并依据监理规划分析、 调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、 规定及其它管理制度；

2.1.11.9 检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用， 督促承包人进行全面质量管理工作；

2.1.11.10 协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复核有关测量成果；

2.1.11.11 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定 进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；

2.1.11.12 审查进场工程材料的质量证明文件及施工承包人按有关规定进行的试验检测 结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验；

2.1.11.13 施工质量进行全过程的监督管理， 在加强现场管理工作的前提下对重要部位、 隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质 量问题的施工现场及时进行拍照或录相；

2.1.11.14 组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理；

2.1.11.15 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会， 分析、通报施工质量情况， 协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素；

2.1.11.16 对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和 质量评定工作；

2.1.11.17 审查竣工资料，协助委托人组织竣工预验收；

2.1.11.18 参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告。

2.1.12 进度控制

2.1.12.1 熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款；

2.1.12.2 审核、分析各投标单位的进度计划；

2.1.12.3 审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施 工总进度；

2.1.12.4 审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调 整建议；

2.1.12.5 在项目实施过程中， 必要时采用用计算机进行进度计划值与实际值的比较， 每 月、季、年提交各种进度控制报告。

2.1.13 费用控制

2.1.13.1 对工程实际进度情况作好完善的记录和必要的签证；

2.1.13.2 对工程的修改、变更以及返工等情况作好完善的记录和必要的签证；

2.1.13.3 对与工程有关的措施等作好完善的记录和必要的签证；

2.1.13.4 利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表；

2.1.13.5 协助工程付款审核；

2.1.13.6 协助审核其它付款申请单；

2.1.13.7 协助审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜。

2.1.14 安全文明生产监督管理

2.1.14.1 审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系；

2.1.14.2 督促施工单位履行施工安全、文明保障义务；

2.1.14.3 组织工地安全检查；

2.1.14.4 协助制订项目委托人方的应急措施；

2.1.14.5 协助处理安全事故；

2.1.14.6 督促施工单位组织工地卫生及文明施工检查；

2.1.14.7 督促施工单位协调处理工地的各种纠纷；

2.1.14.8 督促施工单位组织落实工地的保卫及产品保护工作。

2.1.14.9 审查特种作业人员资格， 督促施工单位进行安全生产基础知识培训， 督促检查

施工单位建立健全安全生产保证体系和逐级安全交底工作。施工过程中对关键工序实施现场 跟班监督检查，落实专项安全施工方案；

2.1.15 合同管理

2.1.15.1 协助委托人处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；

2.1.15.2 进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告。

2.1.16 信息管理

2.1.16.1 进行各种工程信息的收集、整理、存档；

2.1.16.2 定期提供各类工程项目管理报表；

2.1.16.3 建立工地例会制度,并做好会议记录；

2.1.16.4 督促各施工单位整理工程技术资料。

2.2 保修阶段监理

协助委托人、物业管理部检查回访工程质量， 及时处理客户投诉，参与工程质量事故(缺 陷)的鉴定，督促施工单位及时维修。

2.2.1 工程进入保修阶段，监理人编写保修阶段的监理细则，安排足够的监理人员进行 定期质量回访，主动找出工程质量及服务质量存在的问题，及时安排施工单位进行处理；

2.2.2 工程质量缺陷：监理人应主动配合委托人组织设计、承包人和有关各方对工程质 量缺陷的原因、责任进行调查和确认，并协助处理至客户满意；

2.2.3 接到投诉后， 监理工程师应会同承包人及时到达现场， 认真分析投诉产生的原因，确定质量缺陷的责任，提出缺陷的解决方案， 经委托人审批后实施，一般整改期限不超过七 天，特殊的经委托人同意后制定整改计划，按计划实施；

2.2.4 保修期内发生质量缺陷，监理工程师应将引起工程保修延长的事件及延长时间书 面通知委托人和承包人，在工程保修期内发生质量缺陷或损害，致使工程不能使用，则工程 保修期应延长；

2.2.5 项目总监理工程师应在保修期结束之后及时签发解除保修期质量责任书给承包人 并抄报委托人。

2.3 对监理程序及技术的基本要求

2.3.1 监理单位在监理过程中须独立地进行检测、检验、试验工作，即凡施工单位须做 的检测、检验、试验项目，经过监理单位的旁站见证或独立检测、检验、试验后，能足以客 观反映施工单位所做的检测、检验、试验项目数据及工程质量的真实情况；

2.3.2 中标人在监理过程中不得使用施工单位的任何仪器、设备，不得使用施工单位的 任何技术资料，不得与施工单位送到同一检测中心(站)进行检测。施工过程中的各类测量 复核、设备安装等检测测试工作，均应按国家相关规定组织实施，中标人与施工单位的测试 数据不得相互套用；

2.3.3 为保证本工程建设的有序管理，保证本项目及周边地区综合管线信息的科学性、 完整性、准确性和现实性，根据建设部《关于加强城市地下管线规划管理的通知》及有关规 定以及有关法律法规，结合本工程实际情况， 监理单位应对施工全过程进行旁站监督，并督 促施工单位在管线埋设后覆土前及时书面通知有关部门；

2.3.4 监理资料的提供， 应执行国家《建设工程监理规范》，使用的表式在确定监理中标 人后，由招标人档案部门与中标人具体交底明确；

2.3.5 中标人提供的资料应符合《建设工程监理规范》之规定， 同时需满足招标人的《档 案管理和归档要求》的规定。

2.4 对监理工作的管理要求

2.4.1 如因监理单位过失而造成招标人的经济损失，应当向招标人进行赔偿；

2.4.2 如监理单位对施工单位上报的已完工作量未能准确复核，并签署了与实际不符的 工作量的工程进度付款凭证，招标人将追究其责任，对由此造成的损失应当向招标人进行赔 偿；

2.4.3 监理单位必须按照约定及时足额发放监理员的工资，如委托人发现监理人有流动 资金不足、拖欠员工工资等现象， 委托人有权先支付监理人资金， 保证监理工作的正常进行，支付的费用在应付工程咨询报酬中扣除，并视情节要求监理人支付扣款费用20％的违约金；

2.4.4 监理人每月支付监理部人员的工资表应报委托人备案；

2.4.5 对监理部所配物资不能满足监理办公需要，监理人又不能及时解决，已影响监理 工作正常进行时，委托人有权进行配给，所需费用从应付工程咨询报酬中扣除；

2.4.6 因项目进展需要，我方委托人提出增加管理人员时，你方监理人必须保证及时补 充符合要求的监理人员；

2.4.7 监理人应正确处理与委托人、乙方的关系，监理人应理解、落实监理委托人工程 管理的延伸，而不仅仅是简单的合同关系。

(三) 造价咨询服务

3.1 审核设计单位编制的工程估算、设计概算并出具审核报告。

3.2 编制工程量清单及招标控制价(包括本项目建设范围内所有工程类、货物类及服务 类项目)并提供成果资料；

3.3 提供与造价控制相关的人工、材料、机械、设备等造价信息；协助业主确定“甲供 材料”、“甲定乙供材料”，并通过市场调查询价确定价格范围，明确甲供材料取费的规定；

3.4 参加招标文件讨论会，协助业主审核招标文件及合同和其中有关工程量清单及投标 报价方面的条款，并提出审核意见，特别是风险分担原则、合同价款的支付、履约保证金及 质量保证金的合理确定；对承包单位的投标文件进行复核， 对不合理的报价应及时提出， 协 助业主完成合同谈判、签订承包合同；

3.5 积极配合业主的法定审计(含招标人上级各部门的审计)工作，并及时提交各项所 需资料；

3.6、质量要求

(1)严格按《建设工程工程量清单计价规范》、以及省、市建设行政主管部门有关工程计 价、结算的规定开展工作，确保编制、审核质量满足下列要求：

1)清单不出现重大偏差：

①漏项且合价不超过原中标价分部分项工程量清单计价合计的 3％；

②单项工程量误差不超过±3％。

(四) 工程咨询工作其他要求

4.1 在履行其义务时，应本着严格工作、热情服务、秉公执行、一丝不苟的原则，运用 专业的技能谨慎而勤奋地工作；

4.2 在履行其义务时，应遵守国家法律和行政法规，不得损害委托人利益和任何第三者 的利益，不得泄漏涉及工程的任何机密；

4.3 本项目建设过程中发生的工程咨询人出差调研费(不含招标人的费用)、举办各种专 题会(评审会) 产生的会务费、专家劳务费、专家差旅费(高铁或飞机经济舱)、专家交通住 宿(三星以上酒店、单 人间)(专家劳务费标准由委托人确定)等费用由工程咨询人承担， 如不履行则从咨询报酬费中扣除相应费用。

4.4 履行职责

工程咨询人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及 本合同履行职责，依法承担技术咨询工作、工程监理工作相应的法律责任。包括：

(1) 在工程咨询与相关服务范围内， 委托人和承包人提出的意见和要求， 工程咨询人应 及时提出处置意见。当委托人与其他承包人之间发生合同争议时， 工程咨询人应协助委托人、 承包人协商解决；

(2) 当委托人与其他承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时， 工程 咨询人应为委托人提供必要的证明资料；

(3) 工程咨询人应在授权范围内，处理委托人与其他承包人所签订合同的变更事宜。如 果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。在紧急情况下，为了保护财产和人身安 全， 工程咨询人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的 24 小时内以书 面形式报委托人；

(4) 工程咨询人发现其他承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求其他承包人予以 调换，并以书面形式报委托人 。

(五) .未尽内容按浙江省工程建设标准《全过程工程咨询服务标准》(DB33/T1202-2020) 执行。

四、全过程工程咨询服务办公和检测设备配置及项目组织机构人员配备：

工程咨询人应组建满足工作需要的项目组织机构，配备必要的办公用具和检测设备，包 括：

1、工程咨询人配置的项目组织机构人员必须满足本项目实际工作要求；

2、项目组织机构的主要人员应具有相应的资格条件， 在本合同履行过程中， 项目主要负 责人及重要岗位工程咨询人人员应保持相对稳定，以保证工程咨询工作正常进行；

3、建设单位将通过施工单位提供现场办公场地给工程咨询单位，办公设施由工程咨询单 位自行负责，食宿自理。不得使用或借用施工单位生活用房，不得搭伙施工单位食堂(建设 单位按合同约定提供的施工现场办公用房除外)。

# 第五章 发包人要求

一、服务标准和规范包括但不限于以下：

《中华人民共和国建筑法》；

《中华人民共和国民法典》；

《中华人民共和国招标投标法》；

《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

《浙江省招标投标条例》；

《建设工程清单计价规范》：

《浙江省建筑工程预算定额(2018 版)》、《浙江省安装工程预算定额(2018 版)》等定额

《建设工程施工质量验收统一标准》 GB50300

《建设工程监理规范》GB/T 50319

《建设工程项目管理规范》 GB/T 50326

《建设工程文件归档规范》 GB/T 51095

《建设工程监理工作标准》 DB33/T 1104

《全过程工程咨询服务标准》(DB33/T1202-2020)

其他技术标准最新版本；

本工程应执行国家、浙江省和温州市现行规定的有关法律法规、规范、规程和技术标准；如遇法律 法规、标准规范修订或作废，一律以新颁布的法律法规、标准规范为准。

二、设备和人员配置要求

1、办公和检测设备配置基本要求

| 序号 | 货物、设备名称 | 配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆 | 不少于 2 辆 | 施工期间项目组织机构人员 工作证及车辆通行牌证 办理费用自行承担。 |
| 2 | 通讯 | 所有工作人员应配有移动电话并确保 24 小时通 讯畅通，项目负责人、各岗位负责人办公室配备 传真和电话。 | 通讯设备应满足正常工作需 要。 |
| 3 | 办公设备 | 至少应包括计算机、打印机、复印机、传真机、 照像机、摄像机、录音笔、投影仪等必备的办公 设备和用品等。 | 配备的设备规格、型号及数 量应能够满足工程实际需 要。 |
| 4 | 办公、生活设备 | 包括日常办公、生活用品、家具、水电消耗、食 宿、维护等。 | 满足办公与生活需要。 |
| 5 | 测量设备 | 应至少包括全站仪(精度达到 2″及以上)、水准 仪、水平尺、 测厚仪、回弹仪、温度测量仪、风 速测量仪、湿度测量仪、光照测量仪、便携式超 声波流量仪、热成像仪、电气专用检测设备等工 程必要的仪器设备。 | 设备检测应符合相应的计量 规定。配备的设备规格、型 号及量应能够满足工程实际 需要。 |

2、项目组织机构人员配备

| 序 号 | 岗位 |  | 资格要求 | 人数(不 少于) | 驻场时间 | 到位率 (不少于) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 (与总监理工程师 不得兼任) |  | 按招标文件要求 | 1 | 全过程 | 25 天/月 |  |
| 2 | 项目 管理 人员 配备 (不得兼任工程监 理人 员) | 土建专业管 理 | 具有建筑工程相关专业高级工 程师及以上职称或房屋建筑工 程国家注册监理工程师或一级 注册建筑师或建筑工程一级注 册建造师 | 1 | 全过程 | 27 天/月 |  |
| 3 |  | 安装专业管 理 | 具有机电(水电暖)相关专业 高级工程师及以上职称或机电安装工程国家注册监理工程师或注册公用设备工程师或机电工程一级注册建造师 | 1 | 全过程 | 27 天/月 |  |

| 4 |  | 前期及报批 报建、资料 合同管理 | 具有工程师及以上职称 | 1 | 全过程 | 27 天/月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 其他项目管 理 | 具有工程师及以上职称 | 1 | 全过程 | 27 天/月 |  |
| 6 | 工程 监理 人员 配备 | 总监理工程 师 | 按招标文件要求 | 1 | 全过程 | 25 天/月 |  |
| 7 |  | 土建专业监 理工程师 | 具有国家注册监理工程师注册 执业资格或《省级监理工程师 岗位证书》或 《专业监理工程 师培训合格证》 | 2 | 本专业全 过程 | 27 天/月 |  |
| 8 |  | 安装专业监 理工程师 | 具有国家注册监理工程师注册 执业资格或《省级监理工程师 岗位证书》或 《专业监理工程 师培训合格证》 | 1 | 本专业全 过程 | 27 天/月 |  |
| 9 |  | 市政景观专 业监理工程 师 | 具有国家注册监理工程师注册 执业资格或《省级监理工程师 岗位证书》或 《专业监理工程 师培训合格证》 | 1 | 本专业全 过程 | 27 天/月 |  |
| 10 |  | 监理员 | 具有《监理员培训合格证》或 《专业监理工程师培训合格 证》 | 2 | 全过程 | 27 天/月 |  |
| 11 |  | 安全监理工 程师 | 具有《监理员培训合格证》或 《专业监理工程师培训合格 证》 | 1 | 全过程 | 27 天/月 |  |

| 12 |  | 资料员 | 具有助理工程师及以上职称 | 1 | 全过程 | 27 天/月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 造价 人员 配备 | 造价负责人 | 具有一级注册造价工程师执业 资格 | 1 | 根据实际 需要 | 根据实际需 要 |  |
| 14 |  | 建筑专业造 价 | 具有二级及以上注册造价工程 师执业资格或工程师级以上技 术职称 | 1 | 根据实际 需要 | 根据实际需 要 |  |
| 15 |  | 安装专业造 价 | 具有二级及以上注册造价工程 师执业资格或工程师级以上技 术职称 | 1 | 根据实际 需要全过 程 | 根据实际需 要 |  |
| 合计 |  |  |  | 16 |  |  |  |

注：(1)此表为招标人的最低人员需求， 投标人可根据招标项目工程内容、规模、工期 等特点并结合本公司的自身实力综合考虑，增加配备岗位及数量。

(2) 项目人员在进场前，委托人将就其资格条件、专业能力、管理能力进行复核并考察， 经委托人确认后方可进场。 项目管理团队及其成员由委托人直接管理与考核， 不得与监理团 队重复。

第六章 投标文件格式

一、商务标

- 资格审查（含资信）

- 技术标

- 定标资料

（一）商务标

封面

（项目名称）

投  标  文  件

商 务 标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                         的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

代理人： 性别： 出生年月： 年 月 身份证号码： 单 位： 部 门： 代理时限： 年 月 日至 年 月 日

委托代理人身份证复印件粘贴处 （第二代身份证需复印正反两面）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：1、开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）

年    月    日

投 标 函

致：平阳县教育局、平阳县城市建设投资有限公司

根据贵方           （项目名称）             的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：(大写)                ,(小写)         元；服务期：满足招标文件要求，按合同约定完成工作。

提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为     万元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，我方兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

日期：            年           月          日

投 标 函 附 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 拟派项目总负责人 | 姓名： ，身份证号： |
| 拟派监理负责人 | 姓名： ，身份证号： |
| 拟派造价咨询负责人 | 姓名： ，身份证号： |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

日期：            年           月          日

报酬清单

2. 全过程工程咨询报酬清单

项目名称：                                                         单位：人民币元

| 序号 | 全过程工程咨询报酬分项名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设管理咨询服务 |  |  |
| 2 | 工程监理咨询服务 |  |  |
| 3 | 全过程造价咨询服务 |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |
| 总投标报价 |  |  |  |

注：1.包括项目建设管理、工程监理、造价咨询服务三方面的服务费用，具体由投标人结合自身情况自行进行报价。

2.本项目咨询服务费最高投标限价为1296万元（其中项目建设管理咨询服务437万元、工程监理咨询服务545万元、全过程造价咨询服务314万元。），总投标报价和各分项投标报价均不能超最高限价。

投标人：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

日期：            年           月          日

（二）资格审查（含资信）

封面

（项目名称）

投  标  文  件

资 格 审 查（含资信）

投 标  人：                                （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                    （签字或盖章）

年        月         日

- 资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件的复印件（加盖公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；

2）投标人的《企业资质证书》（副本）；

3）项目主要负责人（项目总负责人、监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人）相应注册执业资格证书和社保证明；

4）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

5）浙江省外投标人必须提供《省外企业进浙承接业务备案证明》且在有效期内，或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的投标人进浙备案的网页（显示已备案截图）复制件加盖公章。

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、我单位承诺不存在“第二章 投标人须知”第1.4.4项规定的任何一种情形。

5、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

| 一般质询和管理方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关人员方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关技术方面的质询 |  |
| --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

| 有关财务方面的质询 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系人1： | 电话： |  |
| 联系人2： | 电话： |  |

6、本申请充分理解下列情况：

6.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

6.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

6.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

6.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

6.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

7、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

8、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

9、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

投标人： （盖单位章） 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章） 日期： 年 月 日

2、资格后审申请书附表

附表1

投标人一般情况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 代表处地址 |  |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件 |  |
| 6 | 主营范围 |  |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件 |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

附表2-1

项目总负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |
| 专业及从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 主 要 业 绩 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 主 要 获 奖 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）

日  期：   年   月   日

附表2-2

监理负责人（项目总监理工程师）基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |
| 专业及从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 主 要 业 绩 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 主 要 获 奖 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）

日  期：   年   月   日

附表2-3

造价咨询负责人基本情况表

| 姓 名 |  |  | 性别 |  | 出生 日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及 专业 |  |  |  |  | 毕业 时间 | 年 月 日 |
| 专业及从事本专业时间 |  |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |
| 执业注册 |  |  |  |  | 职称 |  |
| 主 要 业 绩 | 1 | 工程项目名称及规模 |  |  | 完成年月 | 在该项目中任何职 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |
| 主 要 获 奖 情 况 |  |  |  |  |  |  |
| 其它需 补充的情况 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）

日  期：   年   月   日

附表3

项目部人员配备情况

投标人（盖章）：

| 姓名 | 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 职称 | 证书 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 我单位拟派本工程的项目总负责人、监理负责人（项目总监理工程师）、造价咨询负责人均已列入本表； - 我方保证标后拟派项目人员满足招标项目需求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表4

拟派项目总监理工程师在投标截止日

无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

（招标人名称）：

我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加                  （项目名称）投标的项目总监理工程师       （姓名）  在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目总监理工程师：  （签字）

法定代表人 (签字或盖章)：

年   月   日

有关资料复印件加盖公章

（三）技术标

封面

（项目名称）

投  标  文  件

技 术 标

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

（四）定标资料

封面

（项目名称）

投  标  文  件

定标资料

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月         日

（一）投标人定标资料汇总表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  | 管理人员 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 2022年缴税额 |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 类似业绩情况 |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

- 证明文件

投标人按招标文件要求提供，有关资料复印件加盖公章