
平阳县昆阳镇城南片A-13-01d地块（平阳县青少年营学基地)项目监理

招标文件

招   标   人：平阳县城市建设投资有限公司  （盖单位章）
招标代理机构：温州天锦工程项目管理有限公司（盖单位章）

日期：2022年6月

平阳县昆阳镇城南片A-13-01d地块（平阳县青少年营学基地)项目监理招标时间安排表

	招标文件获取开始时间
	2022年6月 27日 09时30分

	招标文件获取截止时间
	同投标文件递交截止时间（投标截止时间）

	投标人提出澄清招标文件截止时间
	2022年7月09日23时30分

	招标人发出招标文件澄清时间
	2022年7月12日00时00分

	投标截止时间
	2022年7月19 日09时30分

	办理投标保证金截止时间
	详见第二章投标人须知3.4.1规定
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第一卷

第一章招标公告

平阳县昆阳镇城南片A-13-01d地块（平阳县青少年营学基地)项目监理招标公告

1.招标条件
本招标项目平阳县昆阳镇城南片A-13-01d地块（平阳县青少年营学基地)项目已由平阳县发展和改革局以项目代码[2106-330326-04-01-780685]批准建设，项目业主为平阳县城市建设投资有限公司，建设资金来自自筹，出资比例为100% ，招标人为 平阳县城市建设投资有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目位于昆阳镇城南片A-13-01d地块。本项目包含商务办公楼一、商务办公楼二、商务办公楼三、商务办公楼四、门卫、地下室以及室外工程。总用地面积22347m2，总建筑面积48483.82m2，其中地上建筑面积34021.08m2，地下建筑面积14462.74m2。总投资33579.1万元，其中工程费用26842.95万元。监理费最高限价：320万元。
2.2招标范围：本工程监理范围为红线范围内的所有工程，包括但不限于：建筑、安装、装修、给排水及消防、电气、暖通、电梯、弱电及智能化系统、设备安装、附属配套、景观绿化等工程监理服务。

2.3监理服务期：本工程监理服务期为全部工程工期(计划工程950日历天)，直至整体工程竣工验收合格并办理竣工结算且完成备案，以及质量保修期24个月满为止。施工质量控制目标合格。
3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备住建部颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质资质，业绩，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 投标人拟派总监理工程师须具有注册在投标人单位的国家注册监理工程师证书，注册专业为房屋建筑工程专业。
3.4 其他要求：省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2022年6月27日至2022年7月19日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。
4.2本项目招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。

5. 投标人网上信息录入：

5.1信息录入时间：2022年6月27日至2021年7月19日上午9时30分。

5.2信息录入方式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行录入。
6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年7 月19日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8.联系方式

招 标 人：平阳县城市建设投资有限公司   招标代理机构：温州天锦工程项目管理有限公司

地    址：平阳县城东新区               地        址：平阳县水头镇

联 系 人：杜先生                       联   系   人：周先生
电    话：0577-58105300                电        话：13868558011                           
2022年6月24日
第二章投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称： 平阳县城市建设投资有限公司

地址：平阳县城东新区
联系人：杜先生
电话：0577-58105300

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：温州天锦工程项目管理有限公司

地址：平阳县水头镇

联系人：周先生                                                             

电话：13868558011

	1.1.4
	招标项目名称
	平阳县昆阳镇城南片A-13-01d地块（平阳县青少年营学基地)项目监理

	1.1.5
	项目建设地点
	平阳县昆阳镇城南片

	1.1.6
	项目建设规模
	本项目包含商务办公楼一、商务办公楼二、商务办公楼三、商务办公楼四、门卫、地下室以及室外工程。总用地面积22347m2，总建筑面积48483.82m2，其中地上建筑面积34021.08m2，地下建筑面积14462.74m2。总投资33579.1万元，其中工程费用26842.95万元。

	1.1.7
	工程项目施工预计开工日期和建设周期
	预计开工日期：2022年10月

建设周期：本工程监理服务期为全部工程工期(计划工程950日历天).

	1.1.8
	建筑安装工程费/工程概算
	总投资33579.1万元，其中工程费用26842.95万元。

监理费最高限价：320万元。

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹、100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程监理范围为红线范围内的所有工程，包括但不限于：建筑、安装、装修、给排水及消防、电气、暖通、电梯、弱电及智能化系统、设备安装、附属配套、景观绿化等工程监理服务。

	1.3.2
	监理服务期限
	本工程监理服务期为全部工程工期，直至整体工程竣工验收合格并办理竣工结算且完成备案，以及质量保修期24个月满为止。

	1.3.3
	质量标准
	施工质量控制目标合格。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力、信誉
	（1）资质要求：具有住建部颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质。
（2）财务要求：
☑本项目不作要求。

□本项目要求提供：              。

（3）业绩要求：

☑本项目不作要求

□本项目要求提供：业绩证明材料见投标人须知前附表第10.2款。
（4） 总监理工程师的资格要求：具有房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师，不得有在监的监理工程。

（5）其他主要人员要求：

☑中标后按发包人要求配备

□投标时按发包人要求配备

中标人在合同签订前，相应配备人员须在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”等相关部门网站办理好人员登记手续。

（6）试验检测仪器设备要求：

☑中标后自行配备

□本项目要求投标时提供：              。
（7）其他要求：省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

	1.9.1
	踏勘现场
	☑不组织

□组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

	1.10.1
	投标预备会
	☑不召开

□召开，召开时间：

召开地点：

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：见时间安排表

	
	
	形式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上用户登录后以不记名方式提交

	1.10.3
	招标文件澄清发出的形式
	见招标公告

	1.12.1
	实质性要求和条件
	/

	1.12.3
	偏差
	☑不允许

□允许，偏差范围：

偏差幅度：

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：见时间安排表

	
	
	形式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上用户登录后以不记名方式提交

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	见招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	时间：见招标公告

	
	
	形式：见招标公告，无须作收到确认

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	见招标公告

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	时间：见招标公告

	
	
	形式：见招标公告，无须作收到确认

	3.1.1
	投标文件的组成
	☑投标报价：投标人须知第3.1.1项第（1）和（5）目的内容；

☑资格审查资料：投标人须知第3.1.1项第（2）、（3）、（4）、（6）目的内容；
☑监理大纲：投标人须知第3.1.1项第（7）目的内容；
☑其他：（如资信业绩等内容）

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	☑投标文件构成的其他材料：

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.3
	报价方式
	总价报价

	3.2.4
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价：320万元。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	（1）只能有一个有效报价（元后小数点四舍五入取整后相同的视为同一报价）

（2）未超出本项目最高投标限价。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：

☑要求  

□不要求

投标保证金的金额：伍万元

投标保证金的形式：

☑银行基本账户转账  

☑投标电子保函（保单）

投标保证金（银行转账）截止时间为2022年7月19日09时30分；保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2022年7月18日 （投标截止时间前一天的17时）。

详见本章附件2投标保证金注意事项

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人拟派的项目总监里工程师有在建的监理项目的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	□无

☑有，具体要求：

	3.5.3
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2017年6月1至投标截止日期前

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求
	2019年6月1日至投标截止日期前

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.1
	投标文件编制要求
	技术标编制要求：

☑暗标编制 ：暗标内容中不得有透露投标单位文字或其它可能泄露投标人情况的文字或符号。

	3.7.3（2）
	投标文件份数及其他要求
	1、证书原件：一份；

2、商务标、资格审查资信部分：均一式五份，其中一份正本、四份副本。正本和副本的封面上应清楚的标记“正本”或“副本”的字样，当副本和正本内容不一致时，以正本为准。

技术标：暗标，一份正本、四份副本。页数不得超过100页。
3、平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口递交投标文件。

	3.7.3（3）
	投标文件是否需分册装订
	□不需要

☑需要，分册装订要求分别为：商务标、技术标、资格审查资信部分、证书原件。

	3.7.3（4）
	投标文件所附证书证件要求
	□不要求

☑要求提供：按招标文件要求。                         。

	3.7.3（5）
	投标文件签字或盖章要求
	1.投标单位应将投标文件妥为密封，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章。
投标文件相应位置按要求加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和法定代表人（或者授权委托代理人）的签字或盖章，若为联合体的双方均需签字或盖章，否则作否决其投标处理。



	4.1.1
	投标文件的密封
	（1）商务标单独密封，在封条及相应地方加盖投标单位公章，在标函袋上注明“商务标”字样。投标文件的电子版（U盘）一份（电子版本上必须注明投标单位名称，并随商务标一起密封）

（2）资格审查资信部分单独密封，在封条及相应地方加盖投标单位公章，在标函袋上注明“资格审查资信部分”字样。

（3）技术标（暗标）单独密封，在封条及相应地方不得加盖投标单位公章，在标函袋上注明“技术标”字样。

（4）证书原件单独密封，在封条及相应地方加盖投标单位公章，在标函袋上注明“证书原件”字样。

商务标、技术标、资格审查资信部分、证书原件的标函袋（或密封箱）和封条由投标人自制。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	招标项目名称：平阳县昆阳镇城南片A-13-01d地块（平阳县青少年营学基地)项目监理

投标人名称：

在2022年7月19日9时30分前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	见时间安排表

	4.2.2（A）
	递交投标文件地点
	见招标公告

	4.2.3
	投标文件是否退还
	☑否，资料、证书原件除外

□是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼开标室

	5.2
	开标程序
	开标顺序：在开标室按后到先开的顺序开启所有投标文件；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数。

评标专家确定方式：按规定组建。

	
	定标委员会的组建
	定标委员会构成：7人。

定标成员确定方式：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建。

	6.3.2
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是


 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：5名。

	
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是。

☑否

其他：采用评定分离方式由定标委员会确定中标人 。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：平阳县政府门户网站公共资源交易网
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求，履约保证金的形式：合同总价的2 %（不得超过2%）。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

	8.5
	招标文件中指的受理投诉的行政监督部门
	平阳县公共资源交易管理委员会办公室督查科

	9
	是否采用电子招标投标
	☑否

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	解释权与说明
	（1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。

（2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传至网站的招标文件为准。

（3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“委托人要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“承包人”（或“监理人”），在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

(4)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.2
	业绩证明材料
	（1）企业业绩证明材料应同时提供：

①  中标通知书；

②  监理合同；

③  以上证明材料提供复印件，且业绩的建设规模、特征和验收情况（如要求已完成过的业绩，否则验收情况无需体现）需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。

（2）总监理工程师业绩证明材料应同时提供：

①  中标通知书或监理合同；

②  工程验收证明材料竣工验收备案表或竣工验收意见表或建设行政主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明；
③  以上证明材料提供复印件，且业绩中担任项目总监理工程师的姓名、建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则该业绩证明不予认可。已签订监理合同的工程总监理工程师如有变更，该业绩不予认可。

（3）业绩证明时间以竣工证明材料为准。

（4）如本工程为专业工程则上述第（1）（2）（3）点中的工程验收证明材料是指专业（分部分项）工程通过验收的证明材料。

如招标文件对投标人有业绩要求的，则中标候选人的投标文件业绩情况将在中标候选公告期间向社会进行公示；若发现中标候选人弄虚作假将取消中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	10.3
	总监理工程师在监建设工程项目的约定
	总监理工程师在监项目是指：投标人拟派的总监理工程师在投标截止日在其他任何在建合同工程中担任总监理工程师。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日或更换手续办理完成之日。原在监项目有备案主管部门的，结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日或更换手续办理完成之日，总监变更情况以施工许可证变更记录或部门办理施工许可证审批记录为准（园林绿化项目除外）。

	10.4
	是否要求相关人员答辩
	☑否

	10.5
	重新招标和不再招标
	1、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
2、不再招标

重新招标后投标人仍少于三个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经有关行政监督部门批准后可以不再进行招标。

	10.6
	招标人补充的其他内容

	招标代理服务费
	本项目招标代理服务费为24450元。招标代理费用的支付：中标人应在收到中标通知书前一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分费用，招标人不再另行支付。

	注意事项
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人到场参加开标会议，须携带法定代表人证明书原件和本人身份证原件；

授权代表到场参加开标会议，须出示授权委托书原件、本人身份证原件。

	备注
	（1）投标人在提交投标文件的同时，应同时递交投标人资格审查、资信评审所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求提供投标人资格审查、资信评审所涉及的证明材料原件的，涉及资格审查的作投标人资格审查不通过处理（涉及资信评审的，相应评分项不予得分）；证书原件单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。
（2）投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构和平阳县公共资源交易管理委员会办公室反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑；

（3）招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布（上传）


1. 总则
1.1 招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 工程项目施工预计开工日期和建设周期：见投标人须知前附表。

1.1.8 建筑安装工程费/工程概算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、监理服务期限和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）总监理工程师的资格要求：应当具备工程注册监理工程师执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）试验检测器设备要求：见投标人须知前附表。

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格； 

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； 

（12）财产被接管或冻结的；进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）； 

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师有行贿犯罪行为的；（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：①上述第（10）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11分包
本项目严禁分包。

1.12 响应和偏差
1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）委托人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）监理报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）监理大纲；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写监理报酬清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“监理报酬清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在发出中标通知书后向未中标的投标人退还投标保证金。招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应同时退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人监理资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似监理项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、委托人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在监理和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的监理合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的总监理工程师的相关信息。“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、职称证、注册监理工程师执业证书和社保缴费证明（如前附表有要求）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；

其他人员中标后按发包人要求配备，无需填写。
3.5.7 “拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表”应填报满足本章第 1.4.1 项规定的试验检测仪器设备。

3.5.8 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.7 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。

评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期限、投标有效期、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致时，以正本为准，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以电子版文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

4.投标

4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，在该项目中标通知书备案后同其他非中标单位保证金同时退还。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、监理服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，具体要求详见投标人须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件2 投标保证金注意事项

附件1、投标保证金注意事项
（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

（3） 如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）若投标人选用融资担保机构保函的，所选的机构必须为平阳县电子招投标交易平台中审核过的供投标人可选择的融资担保机构。

注：

1、为避免影响投标，建议投标人提前做好投标保证金缴纳工作。银行基本账户转账形式以投标保证金到账时间为准，投标电子保函（保单）形式以交易系统接收到保函（保单）时间为准。

第三章评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。

	1
	评标方法
	中标候选人排序方法
	

	2.1.1
	形式评审

标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项规定

	
	
	投标文件格式
	投标函及投标函附录应符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件编制
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项规定。

	
	
	备选投标方案
	除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	其他不得存在的情形
	（1）投标人有下列任何一种情形的，作否决投标处理

①不同投标人投标文件由同一个单位或个人制作；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	2.1.2
	资格评审

标准
	营业执照和组织机构代码证
	符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证。

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	总监理工程师
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他主要人员
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	试验检测仪器设备
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.4.1 项规定

	
	
	不存在禁止投标的情形
	不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	2.1.3
	响应性评

审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定（以投标函报价为准）

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.1 项规定

	
	
	监理服务期限
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.2 项规定

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知前附表”第 1.3.3 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第 3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定

	
	
	权利义务
	符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定（以投标函附录为准）

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

(总分 100 分)
	资信业绩部分：3分

监理大纲部分：10分

投标报价：87分

其他评分因素：无

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	1、评标基准价计算范围：

①通过初步审查的；

2、平均价浮动法

（1）报价平均值的计算：当进入评标基准价计算范围的投标报价数量＞3家时，所有进入评标基准价计算范围的投标报价中去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值为报价平均值M；当进入评标基准价计算范围的投标报价数量≤3家时，则所有进入评标基准价计算范围的投标报价的算术平均值为报价平均值M值。

（2）评标基准价的计算：

评标基准价=M×（1+W）

W为浮动值，在开标时由招标人从“-4%、-3%、-2%，-1%、0%、1%、2%”中随机抽取。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=（投标报价－评标基准价）/评标基准价×100%

	条款号
	评审因素（偏差率）
	评分标准

	2.2.4

（1）
	资信业绩

评分标准
	总监理工程师类似监理业绩
	拟派总监理工程师自2017年6月1日以来监理完成过工程造价2亿及以上公共建筑工程的，得1分。

业绩证明材料应同时提供：中标通知书和监理合同；

以上证明材料必须提供复印件（加盖公章）及原件（或提供经档案馆盖章的复印件代替原件）。

注：1、业绩证明时间以工程验收证明材料时间为准。2、业绩中的规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门出具的证明材料。若未提供该业绩证明不予认可。

	
	
	总监理工程师能力
	拟派总监理工程师自2017年6月1日以来获得市级及以上优秀总监理工程师的得1分。

【①证明材料：1、荣誉证书或文件或相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件，提供复印件(打印件）加盖公章及原件（提供相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件的无需提供原件），提供复印件（加盖公章）及原件。②时间以上述材料落款时间为准。

	
	
	总监理工程师类似监理业绩奖项
	拟派总监理工程师自2017年6月1日至今监理完成过的公共建筑工程获得市级及以上优质工程奖的得1分。

【①证明材料：1、荣誉证书或文件或相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件打印件，提供复印件(打印件）加盖公章及原件（提供相关官方网站带文件号的获奖公示页面及附件的无需提供原件），提供复印件（加盖公章）及原件。②时间以上述材料落款时间为准。

	2.2.4

（2）
	监理大纲

评分标准
	监理大纲整体情况
	监理大纲内容的针对性、完整性、可行性
	0-2分

	
	
	监理工作制度及程序
	制度、纪律、流程是否合法、规范、完整、合理
	0-2分

	
	
	监理工程目标 控制手段和措 施
	质量控制目标是否清晰，控制手段和措施是否科学、可靠； 

2、见证取样送检、关键部位的旁站监理方案是否合理、可行。

3、进度控制目标是否清晰，控制手段和措施是否科学、合理。

4、投资控制目标是否清晰，控制手段和措施是否科学、合理

5、安全、文明控制目标是否清晰，控制手段和措施是否科学、可靠；
	0-2分

	
	
	管理和协调
	1、工程日常和竣工信息资料管理及设计变 更、索赔、争议等合同管理措施是否合 理、可行

2、组织协调目的是否明确，方法是否得当、可行
	0-2分

	
	
	工程施工的 重、难点和施工关键部位的 阐明及相应的针对性监理措施
	工程重难点、施工关键部位分析是否准 确、全面
	0-2分

	2.2.4（3）
	投标报价

评分标准
	偏差率
	投标报价得分计算公式

	
	
	偏差率＝0
	投标报价得分＝E

其中：E1= 1，E2=0.5，E= 87。
（E值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值，下同）

	
	
	偏差率＞0
	投标报价得分＝E-偏差率×100×E1

	
	
	偏差率＜0
	投标报价得分＝E+偏差率×100×E2

	招标人补充的其他内容

	1、技术标（监理大纲）评分计算规则：在评标委员会成员对各投标人的打分汇总分数中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标人的最后得分。

	1、 评标程序的细化补充：
（1） 开标评标顺序：先资格审查资信部分、后技术标评审、最后商务评审。
（2） 技术标为暗标，开启技术投标文件当场由投标人代表抽球重新编号，待宣布技术得分的同时对应单位名称。

	3、省级及以上优质工程奖名单如下：

北京、长城杯；上海、白玉兰奖；天津、海河杯；

重庆、巴渝杯；黑龙江、龙江杯；吉林、长白山杯

辽宁、世纪杯；内蒙古、草原杯；山西、汾水杯

山东、泰山杯；陕西、长安杯；宁夏、西夏杯

青海、江河源杯；新疆、天山奖；西藏、雪莲杯

河北、安济杯；河南、中州杯；江苏、扬子杯

安徽、黄山杯；浙江、钱江杯；江西、杜鹃花奖

湖北、楚天杯；湖南、芙蓉奖；四川、天府杯；

贵州、黄果树杯；福建、闽江杯；广东、金匠奖

广西、广西优质工程；云南、云南省优质工程

海南、绿岛杯；甘肃、飞天杯

鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖

4、公共建筑包含办公建筑(包括写字楼、政府部门办公室等)， 商业建筑(如商场、金融建筑等)，旅游建筑(如酒店、娱乐场所等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等)，通信建筑(如邮电、通讯、数据中心、广播用房)、交通运输类建筑(如机场、高铁站、火车站、地铁、汽车站、冷藏库等)以及其他(派出所、仓库、拘留所)等。


1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐入围的中标候选人。再由定标委员会确定中标候选人。

2.  评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）监理大纲部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）监理大纲评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.1.4如采用不见面开标系统，自动解密后生成的开标记录表中的投标报价、工期、项目负责人等内容与投标文件中投标函填报的内容不一致的，以投标函中的内容为准。

3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对监理大纲部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人综合得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4推荐中标候选人
3.4.1评标委员会对通过初步审查、技术标评审、资信评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为技术得分+资信得分+商务得分）前5名的单位，推荐其为中标候选人。若第5名综合得分相同时以资信得分高者优先；综合得分、资信得分都相同时以技术标得分高者优先；若第5名综合得分、资信得分、技术得分都相同时商务标报价低者优先；若第5名若综合得分、资信得分、技术得分、报价均相同时，所有单位均推荐为中标候选人。若最终有效投标单位不足5名的，所有单位均推荐为中标候选人。
3.5定标程序及方法（确定中标人）

（1） 定标时间：在评标结束后一个工作日内进行定标。

（2） 定标地点：平阳县公共资源交易中心

（3） 定标委员会构成：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建

（4） 定标委员会人数：7人

（5） 定标程序：

（1）定标会议由招标人主持，介绍定标会议的各个议程；

（2）招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对候选人进行考察、质询的，则须介绍所有候选人的考察、质询情况；

（3）查询候选人的投标文件；

（4）根据实际情况，可在定标现场对候选人进行（电话）询问；

（5）讨论评估各候选人承接项目能力；

（6）采用推荐的定标办法确定中标人；

（7）出具定标报告。

（6） 定标方法：

（1） 票决定标法：定标委员会通过票决方式，按照少数服从多数的原则上确定1名中标人，若出现两家及以上的中标候选人得票最高且票数相同时，定标委员会应进行下一轮的投票，直至确定1名中标人。投票时，定标委员会成员应采用记名方式并注明投票理由，按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权。

（2） 定标委员会应按“竞争和择优”、“优中选低、低中选优”以及扶持中小企业发展的原则确定中标人

1、择优要素

（一）定标委员会在择优时可参考以下要素进行：

1.近一年在工程所在地所交税收，企业产值，财政贡献度；

2.投标价格；

3.企业资质对应定标项目的等级；

4.信用等级；

5.工程所在地类似业绩(企业或项目经理）；

6.企业所获荣誉（各级政府或行业主管部门）；

7.对企业及项目班组（团队）的认可度，有关本地化服务等。

（二）定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考以下等要素进行：

1.有无串通投标、围标、以行贿等不正当手段谋取中标行为；

2.有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

3.投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无行贿犯罪记录；

4.投标人在招标人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

5.投标人在平阳县其他项目存在恶意拖欠民工工资，引发民工集体上访且造成一定负面影响的。

（三）在同等条件下，择优的相对标准可以参考以下几个方面：

1.本地化服务能力强的企业优于本地化服务能力弱的企业；

2.资质信誉高的企业优于资质信誉低的企业；

3.项目经理业绩、技术优秀的企业优于项目经理业绩相对简单、难度较小的企业；

4.履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；

5.无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；

6.已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业；

7.在入围单位中相对符合择优要素条件的，优先考虑报价最低的投标企业；

3.7、评标、定标结果公示：

定标结束后，招标人应当在规定的时间内同时将评标结果和定标结果在当地公共资源交易网上公示，公示期不得少于3日。中标人公示应当载明中标人的名称、投标价格、质量、工期、资格条件、业绩、项目负责人、定标时间、定标理由、提出异议和投诉的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

3.8、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果、定标结果有异议的，应当在公示期间提出。对定标结果异议和投诉的提出和处理，适用有关法律法规。

公示的中标人存在以下情形之一的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标：

（一）因异议、投诉查实被取消中标资格的；

（二）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的；

（三）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（四）被查实存在影响中标结果的违法行为。

第四章合同条款及格式

 (参照GF-2000-0202 )

第一部分  建设工程委托监理合同
委托人:             与监理人:             经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：        

工程地点：
工程内容： 

总 投 资： 
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分及解释顺序：

1 中标通知书；

2 本合同协议书；

3 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

4 本合同专用条件；

5 本合同标准条件；

6 监理投标文件；

7 招标文件及补充纪要。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本合同有效期自       年   月   日开始，至本合同约定应承担的监理事务完成之日。

本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：（签章）                    

地址：           

法定代表人或委托代理人：（签章）             

开户银行： 

帐号： 

联系人：

邮编： 

电话： 

监理人：（签章）                        

地址：  

法定代表人：（签章）                    

开户银行： 

帐号：  

邮编： 

电话： 
本合同签订于：      年    月    日
第二部分  标准条件

词语定义、适用范围和法规
第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤劳地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人应免费向监理人提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利（以下既是监理人的权利也是监理的职责，若监理人不履行职责或履行职责有暇疵给委托人造成损失的，应按约定承担赔偿责任）：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条  在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或履行监理职责中存在严重过错；或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿（赔偿额为委托人的实际经济损失）。
第二十七条  因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因委托人的原因受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况(非因监理人原因造成)发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人对延期付款承担违约责任。

第三十六条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

  第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日的次日起计算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定向工程所在地人民法院起诉。

第三部分  专用条件主要条款

第二条  本合同适用的法律及监理依据：

    一、适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部(或专业部门)部门规章及工程所在地的地方性(省、市、县)法规、规章；

    二、经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；

    三、国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；

    四、工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

    五、现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

    六、依法成立的工程承包合同(施工合同)和协议；

七、依法成立的工程建设监理合同(或协议)。

第四条：监理范围和监理工作内容：
监理范围： 

    监理工作内容为：

    工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资，建设工期、工程质量和安全，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。并根据国家有关法律、法规、规定、工程建设批文、合同、施工规范、验收标准等对工程进行全过程监理。主要包括但不限于：

一、协助业主编制施工及有关主要设备招标文件，参加招标前对承包人的考察及施工招投标活动；

二、协助业主选择及签订施工承包合同，并在实施过程中检查、督促承包人严格执行合同；

    三、根据施工进度要求，及时协助业主组织设计交底及图纸会审，并写出纪要，同时，对设计方案提出合理化建议；

    四、协助业主做好开工准备，复验灰线，并审查开工报告；

    五、审查承包人各项施工准备工作，征得业主同意后下达开工令；

    六、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见，并监督实施；

    七、督促并检查承包人质量安全文明施工保证体系和施工管理制度的建议、健全与实施；

    八、审查承包人(或核查业主)提供的材料和设备采购清单，检查核对工程使用材料、构配件、设备的规格、小样、质量和数量，必要时进行抽验和复检，防止不合格材料用于工程；

    九、审核承包人提出的分包工程项目及分包单位的资格，确认分包单位； 

    十、督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地主建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；

    十一、分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

    十二、根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量，签认付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；

    十三、对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得业主意见，在可行的情况下， 原则上由原设计单位进行修改或确认；

    十四、协助、主持、审理工程出现的质量事故的分析，提出处理意见，明确责任方；督促、检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；

    十五、协助业主定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和索赔事项；

    十六、督促检查承包人的安全生产、文明施工，每周组织安全检查并书面报告建设单位；

    十七、组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验，督促整改，并协助业主组织竣工验收；

    十八、及时提供完整的监理资料，定期向业主编报监理月报；

    十九、协助业主整理审核承包合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；

    二十、提供其他应提供的监理服务或业主要求另行增加的其他咨询服务。

    二十一、监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况。

    二十二、接受业主委托的工程管理咨询单位监督和管理。

第九条  外部条件包括：

    一、业主负责办理开工前的拆迁施工用地、水源、电、道路、施工执照、施工许可证等的申办手续； 

    二、工程建设现场的所有远外层关系，诸如：规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、交警等部门，应由业主负责协调，以满足开展监理工作所需提供的外部条件；

    三、涉及工程建设现场的近外层关系(设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等)由监理机构负责组织协调。

第十条  双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间：

    一、提供有关审批工程项目的建设文件、依据一套；

    二、提供工程的有关技术资料，包括：勘察资料、设计图纸文件(其中施工图二套)、设计概算、经审定的预算、施工承包合同或协议(包括补充合同协议及附件)等各一套；

    三、监理合同签订后三天内，业主应提供上述已签合同或协议和已有资料的原件或复印件；待签合同、后续资料(包括施工过程中发生的所有联系单、签证、纪要、来往文件等)应及时提供，以满足监理机构工作需要。
第十一条  委托人应在3天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为：       。

第十五条  业主免费向监理机构提供如下设施：

    一、办公用房及设施：现场办公场所一间，办公用桌、椅二套；

    二、通讯设备：提供现场办公室安装电话机一部，话费监理人自理；

三、用餐：协助解决现场监理人员用餐地点，费用监理人自理；

四、监理人员工地住房：监理人自行解决；

    五、电脑、打字复印设备：监理人自备。
以上属于业主财产的设施和物品，在监理任务完成和终止时，监理单位应及时将其交还业主。

监理单位自备的，委托人不予补偿。
第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供 /  名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员应从监理工程师处接受指示。并免费提供  /  名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条  监理人在责任期内如给委托人造成经济损失的（包括工程承包人违反合同规定的质量要求和完工«交图、交货»时限的），在分清责任的前提下，承担其相应的经济责任和法律责任，赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）。

第三十九条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理单位的报酬；

1、 具体付款方式（监理费用一次性包干、后续不再调整。）： 

①、合同签订且工程开工后30日内支付监理费合同价款10%的预付款；

②、基础完成，支付至监理费合同价款的25%；

③、结构结顶，支付至监理费合同价款的40%；

④、中间验收，支付至监理费合同价款的55%；

⑤、预验收完成，支付至监理费合同价款的70%；
⑥、竣工验收完成，支付至监理费合同价款的80%；同时退还履约保证金（工程竣工验收合格后20天内退还）
⑦、结算完成，支付至监理费合同价款的98.5%；

⑧、质量保修期满后付清余款。

以上各段时间的付款期限为30天。 

2、本工程创优达标方面的奖励：不奖励。 

3、本项目监理服务期延期不予补偿。

第四十一条  双方同意用人民币支付酬金

第四十五条　奖罚办法：

总监理工程师到位率必须不少于22日历天/月，每少一天罚2000元，在监理费进度款中直接扣除；其余项目监理人员到位率必须不少于22日历天/月，每人每少一天罚1000元，在监理费进度款中直接扣除。

第四十九条  本合同履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时按下列第 2 种方式解决:

1、 提交当地仲裁委员会仲裁

2、 依法向人民法院起诉，并约定向业主所在地法院起诉

附加协议条款：

1、本项目的总监理工程师及其他监理人员原则上不得更换，特殊情况必须更换的，应征得发包人同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面不得低于原先人员，更换总监理工程师，按人民币200000元/次进行违约处罚；更换其他监理人员，按人民币10000元/次进行违约处罚。如承包人未征得发包人同意擅自更换总监理工程师，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，并按人民币300000元/次进行违约处罚。如承包人未征得发包人同意擅自更换其他监理人员，发包人有权要求承包人予以更正，如拒不更正的，发包人有权解除合同，并按人民币20000元/次进行违约处罚。

2、如监理人未完成委托人委托的监理业务，应酌情扣减监理费，若由于监理人的错误或过失，给委托人造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成损失的程度，承担赔偿责任。但赔偿金总额不超过监理费总价（扣除税金）。

3、如监理单位无能力履行合同时，业主有权单方面中止合同，重新招标或指定有能力的其他单位完成余下的监理任务，由此给业主造成的损失由监理单位承担。

4、本工程所有监理人员的更换、到位率等处罚金额均在监理费中直接扣除。

第 二 卷

第五章委托人要求

委托人要求

委托人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，委托人要求不仅应明确规定其功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏差的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于监理人负责提供的有关服务，在委托人要求中应一并明确规定。

实质性要求和条件，应在条款前加★、条款内容加下划线，且在投标人须知前附表1.12.1或1.12.3中列明（投标人须知前附表1.4.1中已列明的除外）。

委托人要求通常包括但不限于以下内容：

一、监理要求

招标人应当根据项目情况在本章中明确相应的监理要求，一般应包括以下内容：

1. 项目概况

包括项目名称、建设单位、建设规模、项目地理位置、周边环境、树木情况、文物情况、地址地貌、气候及气象条件、道路交通状况、市政情况等。

2. 监理范围及内容

3. 监理依据

4. 监理人员和试验检测仪器设备要求

（1）总监理工程师要求：满足招标公告规定及投标须知前附附表规定的资格要求。

（2）其他监理人员要求：

	序号
	岗位
	数量
	服务阶段或服务期
	备注

	1
	总监代表
	1人
	全过程
	

	2
	建筑专业监理工程师
	2人及以上
	建筑工程部分施工过程
	

	3
	安装专业监理工程师
	2人及以上
	安装工程部分施工过程
	

	4
	市政专业监理工程师
	1人及以上
	市政配套工程部分施工过程
	

	5
	人民防空专业监理工程师
	1人及以上
	人防工程部分施工过程
	

	6
	建筑专业监理员
	2人及以上
	建筑工程部分施工过程
	

	7
	安装专业监理员
	2人及以上
	安装工程部分施工过程
	

	8
	市政监理员
	1人或以上
	市政配套工程部分施工过程
	

	9
	专业造价工程师
	1人或以上
	全过程
	

	...
	......
	
	
	


投标人须知前附表规定投标人在中标后配备其他监理人员的，无需在投标文件中提供相关人员证书等资料；投标人须知前附表规定投标人在投标时配备其他监理人员的，应在投标文件中提供相关人员证书等资料，具体见资格审查资料要求。投标人应在合同签订前按上述发包人要求配备人员，并办理好相应人员及专业岗位人员在“浙江省建筑市场监管与诚信信息平台”及相关部门网站的人员登记手续。

（3）试验检测仪器设备要求：                。

5. 其他要求

二、适用规范标准

1. 国家、行业、项目所在地规范名录

2. 国家、行业、项目所在地标准名录

3. 国家、行业、项目所在地规程名录

三、成果文件要求

1. 成果文件的组成

2. 成果文件的深度

3. 成果文件的格式要求

4. 成果文件的份数要求

5. 成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求；

（2）电子版的要求；

（3）其他要求。

6. 成果文件的其他要求

四、委托人财产清单

（一）委托人提供的设备、设施

1. 委托人提供的办公房屋及冷暖设施：如办公室数量及面积、空调等

2. 委托人提供的设备清单：如电脑、投影、打印机、复印机等

3. 委托人提供的设施清单：如办公桌椅、文件柜等

……

（二）委托人提供的资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高

3. 委托人取得的有关审批、核准和备案材料

4. 勘察文件、设计文件等资料

5. 技术标准、规范

6. 工程承包合同及其他相关合同

7. 其他资料

……

（三）委托人财产使用要求及退还要求

1. 委托人财产使用要求

2. 委托人财产退还要求

……

五、委托人提供的便利条件

1. 委托人提供的生活条件

2. 委托人提供的交通条件

六、监理人需要自备的工作条件

1. 监理人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等

2. 监理人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等

3. 监理人自备的交通工具：如出行车辆等

4. 监理人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等

5. 监理人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等

6. 监理人自备的试验检测仪器、设备、工具

7. 监理人自备的试验用房、样品用房

……

七、委托人的其他要求

委托人的其他要求

……

第三卷

第六章 投标文件格式

封面：
（项目名称）          监理招标项目

（商务标/资格审查资信部分/证书原件）

投 标 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

目 录

一、投标函及投标函附录（商务标）

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）（商务标）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（商务标）

三、投标保证金（商务标）

四、监理报酬清单（商务标）

五、资格审查资料（资格审查资信部分）

六、监理大纲（技术标）

七、其他资料

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

                     （招标人名称）：

1． 我方已仔细研究了项目名称为             （项目名称）                招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥          ）的投标总报价，服务期限：  符合招标文件要求   ，项目负责人（总监理工程师）为：        ，按合同约定完成工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有） ；

（4）投标保证金（如有） ；

（5）报酬清单；

（6）资格审查资料；

（7）技术标（监理大纲）；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

投 标 人：                    （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：        （盖章）

地 址：

电 话：

     年     月     日

（二）投标函附录
	序号
	条款名称
	条款号
	约定内容
	备注

	1
	总监理工程师
	
	见投标函
	

	2
	总监理工程师在监项目情况
	
	□无在监工程

□在监工程项目：
	

	3
	其他监理人员
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	

	……
	……
	……
	……
	


投 标 人：                       （盖单位章） 

法定代表人或其委托代理人：           （签章）

                                                            年     月     日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：                         .           

姓名：       性别：      年龄：       职务：       
系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： （盖单位章）

年   月   日

二、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改  （项目名称）       监理招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                   。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投 标 人：            （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）   

身份证号码：          

委托代理人：              （签字）

身份证号码： 

年   月   日

三、投标保证金

四、报酬清单

1. 报酬清单说明

2. 报酬清单-格式投标人自行拟定

五、资格审查资信部分

（一）基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业监理资质证书
	类型：                                          等级：            证书号：

	质量管理体系证书

（如有）
	类型：                                      等级：            证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其

中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

（二）近年完成的类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同价格
	

	监理服务期限
	

	监理内容
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料

（三）正在监理和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	签约合同价
	

	监理服务期限
	

	监理内容
	

	总监理工程师
	

	项目描述
	

	备注
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（五）拟委任的主要人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职

称
	专

业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


除总监外的其他人员中标后按发包人要求配备，无需填写。
（六）主要人员简历表

	姓    名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗

证书）名称
	

	职    称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事监理工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于                         学校                 专业

	主要工作经历

	时    间
	参加过的类似项目
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：投标人应根据投标人须知第 3.5.6 项的要求在本表后附相关证明材料。

（七）拟投入本项目的主要试验检测仪器设备表

	序号
	仪器设备

名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


6、 技术标（监理大纲）

技术标投标文件中不得有透露投标单位文字或其它可能泄露投标人情况的文字或符号。
监理大纲应包括（但不限于）下列内容：
一、监理大纲整体情况；

二、监理工作制度及程序；

三、监理工程目标 控制手段和措施；

四、管理和协调；

五、工程施工的重、难点和施工关键部位的 阐明及相应的针对性监理措施；

七、其他资料





