平阳县政府采购公开招标文件


	平  阳  县

国有企业采购招标文件

项目名称：平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复项目（重）
采购编号：PYCG200727075（重）      

采购单位：平阳县城市建设投资有限公司
联 系 人：陈先生

联系电话：0577-58105300

代理机构：浙江建航工程咨询有限公司
联 系 人：周女士
联系电话：0577-63639288

联系传真: 0577-63639288

二零二零年九月


投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江建航工程咨询有限公司关于平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复项目（重）公开招标采购公告

公告日期：2020年9月4日

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江建航工程咨询有限公司受平阳县城市建设投资有限公司委托，就平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复项目（重）进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
一、招标编号：PYCG200727075（重）
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况
	序号
	标项名称
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	数量
	单位
	采购预算

（万元）
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复项目（重）
	平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复项目（重），详见采购文件。
	1
	批
	198.3849
	198.3849
	


四、投标供应商的资格要求
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、供应商须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质且具备有效的安全生产许可证证书；

3、本项目不接受联合体投标。
五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价：

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http://www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn）。

六、投标截止时间：2020年10月14日 上午09：30(本招标文件所涉及时间均为北京时间)。

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2020年10月14日 上午09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：

投标保证金19000元人民币（大写：人民币壹万玖仟元整）；
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2020年10月14日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）
从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285004705

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：农行平阳县支行
银行账号：6228400337568967064
3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心
开户银行：中国银行平阳县支行营业部
银行账号：379278010203

十一、公告期限：5个工作日
十二、其他事项
1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。
4、本项目招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构（收费标准详见招标文件）。

5、优化政府采购金融服务

5.1各级财政部门要深入实施政府采购支持融资畅通工程，积极协同相关部门加快推广政采贷、履约保函等政府采购金融服务，创新优化金融服务模式，引入更多金融机构参与，做到线上与线下并举，实现全省全覆盖；各地搭建的政府采购相关金融服务平台应逐步与政采云金融服务平台进行整合，做到金融机构统一接入，供应商统一入口，数据统一标准，构建政府采购金融服务全省互联互通共享机制，实现全省一盘棋，切实缓解供应商资金难题。

5.2鼓励各金融机构与政采云平台合作，利用平台的业务协同和数据集合优势，积极开展政采贷、履约保函等金融服务。政采云平台应向金融机构提供有效增值服务，赋能金融机构推进线上普惠金融服务工作。鼓励金融机构推出有针对性的政府采购金融服务产品和优惠举措，满足供应商个性化金融服务需求。鼓励财政部门在进行财政专户资金竞争性存放和采购单位在进行公款竞争性存放中，将银行推进政采贷工作成效纳入综合评分指标体系。供应商申请政采贷，需要将采购合同收款变更开户行的，财政部门和采购单位应予以支持。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购单位不得拒收。疫情期间，鼓励金融机构按照相关要求，优化政采贷服务条件，有效满足企业流动性需求。
十三、本项目实施理由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控响应的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。

十四、采购人或其委托代理机构联系方式

1、代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

联系人： 周女士

联系电话：0577－63639288

联系传真：0577－63639288

代理机构地点：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室

2、采购单位：平阳县城市建设投资有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：0577-58105300
联系传真：0577-58105300
地址：浙江省平阳县昆阳镇人民路375号
3、同级政府采购监管管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577- 63886781 

联系传真：0577- 63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
注：温州市平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm 
投 标 通 知 (邀 请) 书

受平阳县城市建设投资有限公司委托，浙江建航工程咨询有限公司对平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复进行公开招标，现通知贵单位前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复

	
	项目编号
	PYCG200727075（重）

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算
（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	名称：平阳县城市建设投资有限公司
地址：平阳县昆阳镇人民路375号
联系人：陈先生 
联系电话：0577-58105300

	
	采购代理机构
	名称：浙江建航工程咨询有限公司
地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室

联系人：周女士
联系电话：0577－63639288
传真：0577－63639288

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商
资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受
□接受，应满足下列要求：

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人（或法定负责人）或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订

要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人（或法定负责人）或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□)不需要
☑需要 

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。
□现场报名后获取；
 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /）直接下载。

	
	投标截止时间
	2020年10月14日 09:30 截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2020年10月14日09:30前；
投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间
开标地点
注意事项
	开标时间：2020年10月14日09:30截止(北京时间)
开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；
（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；
（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；
（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核及技术资信评审情况，再开启报价文件；
（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。
（7）宣布开标结束。
（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。
2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江建航工程咨询有限公司，邮箱： 490302676@qq.com；
3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）和温州市公共资源交易网平阳县分网予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	质疑受理联系方式
	受理单位：浙江建航工程咨询有限公司
受理人： 周女士
联系电话：0577－63639288
联系传真：0577－63639288
地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	
	投诉受理联系方式
	平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生
监督投诉电话：0577- 63886781 
传真：0577- 63889821
地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理
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第一部 项目简介

一、项目简介

浙江建航工程咨询有限公司受平阳县城市建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复（重），本项目资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行报价。

第二部分 采购内容及技术要求
一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

1.2供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在报价文件中予以说明，并由磋商采购小组鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在响应文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购服务各项工作，并保证供应商提供相关数据与说明，报价文件须对本项目采购内容及具体要求作出实质性回应。

二、采购内容及详细要求
1、采购内容：
（一）市政道路修补

1、项目概述

1.1 采购要求▲：

（1）沥青路面综合单价最高限价为196元/平方米；

（2）服务期为一年；
（3）结算单价按中标单价执行，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准。

2、本次采购内容为：

2.1 沥青路面修复

主要包括零星修补沥青路面的泛油、拥包、裂缝、坑槽、沉陷、波浪、局部网裂、松散、车撤、麻面、啃边等病害。

沥青路面修复的项目特征：

2.1.1、铣刨沥青路面13cm厚，建筑垃圾外运及消纳；

2.1.2、7cm粗粒式沥青砼路面；

2.1.3、6cm厚细粒式沥青砼路面；

2.1.4、石油沥青粘层；

2.1.5、零星沥青场内机械运输、摊铺、压路机碾压等全部施工内容；

2.1.6、零星修复移动围护措施及机械进出场费用等；

2.1.7、管理费、利润、税收等其他本项目所需费用。

3、其他要求

（1）本项目涉及到平阳县城东新区实际施工情况较复杂，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成路面修复项目。

（2）服务周期为1年。

 （3）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（4）拟投入本项目的所有设备供应商自备。

（5）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将在履约保证金中扣除2000元/次。若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还。

（6）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查，采购人有权终止合同，同时履约保证金将不予退还。

（7）服务人员要求：投标人应为完成招标任务书规定的各项服务工作投入技术合格、数量足够的服务人员，且按承实行定岗定员制度。以下为最低人员要求：项目负责人1人，人员总数不得低于5人。（投标人合理搭配人员编制服务大纲）。▲

（8）最低设施设备要求如下：▲工程小货自卸车、柴油发电机、道路砌割机、水泥搅拌机、小型钢轮压路机、小型沥青混合料搅拌炉、小型挖掘机至少各一辆。
（9）投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。

（二）人行道路修补：
1、项目概述

1.1 采购要求：
（1）▲人行道路修补综合单价最高限价为213元/平方米；

（2）▲服务期为一年；

（3）结算单价按中标单价执行，实际采购金额以采购人实际完成工程量为准。

2、主要技术要求及特征：

	标项内容
	主要技术要求及特征
	备 注

	城东新区范围内人行道路修补工程
	包括人行道板及10cm砼垫层拆除，垃圾外运；

花岗岩侧石拆除及垃圾外运，花岗岩侧石按70%考虑重新利用；

6cm厚透水砖铺设及10cm厚C15砼垫层浇筑支模；

花岗岩侧石铺设；

移动维护措施及管理费、税收等其他项目所需费用。
	


3、其他要求

（1）施工地点及时间：本项目涉及到平阳县城东新区内人行道实际施工情况较复杂，因此采购人会根据实际需求分批次要求中标供应商施工，中标供应商在接到采购人通知后按采购人的技术要求施工，中标人应无条件接受采购人的项目安排。中标人必须在采购人要求的时间内完成人行道路修补工作。

（2）施工条件：施工条件由中标供应商负责并承担费用，施工接电接水由中标供应商负责并承担费用，根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

（3）设备：拟投入本项目的所有设备供应商自备。

（4）服务响应时间：考虑到实际情况有时紧急，中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将向采购人支付2000元/次违约金（在工程进度款中扣除）。若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

（5）因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

（6）在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查或拒绝履行合同规定的任何义务，经催告后在合理期限内仍不履行的，采购人有权没收全部履约保证金。由中标供应商承担违约责任，并另行赔偿采购人全部损失。

（7）投标供应商在投标文件中说明提供的服务计划。
（三）零星应急修复

▲零星应急修复总价最高限价为20万元/年；
①根据采购人的实际需要进行对原安装的道路交通护栏隔离护栏拆除、安装，修复。本项工作为总价包干；
②护栏主体或配件生锈、护栏反光片逆反无法微弱、标线任意一点的厚度不能覆盖路面或侧石等情况）及安全问题负责处理并承担一切费用。质量保证期内出现质量问题，要求中标人在接到采购人（或监理单位）的电话后2小时内响应，24小时内修复，更换在2个工作日完成。

③抢修维护：采购人发现的损坏，属发生交通事故（含逃逸）、自然损耗或其它原因等造成的护栏、防撞桶、警示桩、人行安全岛等损坏，及时进行报障及抢修，直至修复达到标准规范要求。由于不可抗力（如台风、地震、洪水等自然灾害）造成护栏损坏时，所需护栏材料有采购人负责提供，其他安装等费用有成交人负责。

（一）道路交通护栏（小）
1.1护栏立柱高800mm(含混凝土底座高)，立柱材质为80*80mm*1.2mm热镀锌钢方管，表面静电喷涂白色聚脂粉末，竖杆50mm*30mm*0.8mm，表面覆盖蓝色贴膜，柱顶采用深青灰钢制柱帽封闭，柱帽美观实用。

1.2上、下横杆均为镀锌异型管，上横杆55mm*40mm*1.0mm，下横杆55mm*30mm*0.8mm。上横杆顶面距路面250mm，每片护栏均匀装12道镀锌钢管异形竖杆。横杆与竖杆采用焊接方式连接，横杆与立柱用一次成型冲压钢件连接，保证安装维修方便

1.3、橡胶底座（330*250*130），（有“公安”凸起字样）

1.4、护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面能缺陷；没有剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；喷塑层均匀无明显连接痕迹，无熔渣、色泽不一等缺陷。表面光滑、平整、无凹陷、杂质和其他表面缺陷。型材端部清洁、无毛刺。护栏的端头、焊接点平滑无毛刺。

1.5、护栏整体热镀锌后表面静电喷塑，镀锌层≥60μm；喷塑层≥80μm；
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1.6、护栏主要构件技术参数与区域内原有护栏样式基本相同。详见下图：

（二）道路交通护栏（大）

1.1护栏立柱高1200mm(含混凝土底座高)，立柱材质为80*80mm*1.2mm热镀锌钢方管，表面静电喷涂白色聚脂粉末，竖杆55mm*40mm*0.8mm，表面覆盖蓝色贴膜，柱顶采用深青灰钢制柱帽封闭，柱帽美观实用。

1.2上、下横杆均为镀锌异型管，上横杆55mm*40mm*1.0mm，下横杆55mm*30mm*1.0mm。上横杆顶面距路面250mm，每片护栏均匀装12道镀锌钢管异形竖杆。横杆与竖杆采用焊接方式连接，横杆与立柱用一次成型冲压钢件连接，保证安装维修方便

1.3、橡胶底座（400mm*300*150*），（有“公安”凸起字样）

1.4、护栏构件喷塑层均匀，无疤斑、滴流等表面能缺陷；没有剥落、气泡、裂纹、擦伤等表面缺陷；喷塑层均匀无明显连接痕迹，无熔渣、色泽不一等缺陷。表面光滑、平整、无凹陷、杂质和其他表面缺陷。型材端部清洁、无毛刺。护栏的端头、焊接点平滑无毛刺。

1.5、护栏整体热镀锌后表面静电喷塑，镀锌层≥60μm；喷塑层≥80μm；
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1.6、护栏主要构件技术参数与区域内原有护栏样式基本相同。详见下图：

3.工程量清单（以实际工程量为准）

1.1、道路清单：

	序号
	道路名称
	长度
(m)
	宽度
(m)
	总面积
(m2)
	备注

	1
	兴良路
	456
	29
	13224
	

	2
	昆宋大道（白垟河至经十三路）
	2837.3
	30
	85119
	

	3
	万鳌路（山洞口至昆宋）
	1315.5
	28
	36834
	

	4
	万联东路
	937.3
	14
	13122.2
	

	5
	横阳路（状元路）
	1042.4
	14
	14593.6
	

	6
	经五路（横阳路至临区街）
	1594
	19
	30286
	

	7
	万鳌公路（昆宋大道至西浦河）
	2072
	30
	62160
	

	8
	一环路（万鳌公路至经八路）
	486
	15
	7290
	

	9
	三号路（昆宋大道至临区街）
	775
	14
	10850
	

	10
	环城路（老104国道至万鳌公路）
	1313.5
	16
	21016
	

	11
	远东路（老104国道至万鳌公路）
	1325
	18
	23850
	

	12
	经四路（昆宋大道至远东路）
	826
	15
	12390
	

	13
	体育场路（老104国道至经四路）
	517
	16
	8272
	

	14
	兴工路（兴良路至体育场路）
	275
	14
	3850
	

	15
	兴工路支路（老104国道路至兴工路）
	220
	9
	1980
	

	16
	万联东路（万鳌公路至平宋塘河-3）
	485
	14
	6790
	

	17
	白垟路（万鳌公路至百垟村办公楼）
	423
	22
	9306
	

	18
	纬二十路（万鳌公路-白垟路）
	389
	7
	2723
	

	
	合计
	
	
	363655.8
	


1.2、非机动车道：

	序号
	道路名称
	长度
(m)
	宽度
(m)
	总面积
(m2)
	备注

	1
	一环路（万鳌公路至经八路）
	486
	8
	3888
	南北两侧各4米

	2
	环城路（老104国道至万鳌公路）
	1313.5
	9
	11821.5
	南北两侧各4.5米

	3
	经四路（昆宋大道至远东路）
	826
	6
	4956
	东西两侧各3米

	4
	合计
	
	
	20665.5
	


1.3、人行道面积：

	序号
	道路名称
	长度
(m)
	宽度
(m)
	总面积
(m2)
	备注

	1
	一环路（万鳌公路至经八路）
	486
	8
	3888
	南北两侧各4米

	2
	环城路（老104国道至万鳌公路）
	1313.5
	9
	11821.5
	南北两侧各4.5米

	3
	经四路（昆宋大道至远东路）
	826
	6
	4956
	东西两侧各3米

	4
	合计
	
	
	20665.5
	


三、商务条款

1、履约保证金：合同签订后7个工作日内中标供应商应当向采购人提供拾万元整的履约保证金（现金或保函）。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。

2、支付方式和时间：

（1）预付款：签订合同且进场施工（机械设备和主要人员必须到位）后15日内，采购人支付给中标供应商合同金额10%的预付款。预付款按比例在每2个月工程进度款中逐步扣回。中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

（2）按照每2个月一次计量和支付工程进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的50%。每期已完工程量由采购人和监理确认，确认结果仅作为进度款支付依据，最终结算以审价部门审计为准。

（3）采购人要求的修复项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的80%。

（4）项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的100%。并在15个工作日内无息退还履约保证金。

3、工期要求：中标供应商接到采购人施工通知后按采购人实际要求完工。

4、服务周期为1年。（但若未到一年，实际采购金额已经接近或达到采购预算198.3849万元，则终止合同，整个项目完成。）

四、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

提供完整的服务

运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直到通过验收。

▲以上工作内容的费用均包含在投标总价中。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本次采购采用实际工程量*包干单价结算（零星应急修复采取总价包干）。在服务期内如因政策性因素调整导致相关人员的工资、材料费出现变化的，该部分费用由中标供应商自行承担，采购人不予以调整该部分费用，各供应商在报价时须综合考虑风险。

6、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲9、本项目采购预算为198.3849万元人民币；综合单价最高限价为：沥青路面综合单价最高限价为196元/平方米；人行道路修补综合单价最高限价为213元/平方米；零星应急修复总价最高限价为20万元/年。供应商投标报价超出该综合单价最高限价，该供应商按无效投标处理。

10、本次招标采用资格后审，供应商需至指定地点购领招标文件。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2020年10月14日 上午09：30到指定账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
11、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

12、供应商员工基本工资最低不得低于平阳县当年最低工资标准（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。▲

13、根据浙江省与温州市相关文件规定，并结合本项目具体情况缴纳基本社会保险企业承担部分（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）。

14、节假日补贴按年度11天计取，要求按最低发放工资标准的三倍发放节假日补贴。

15、高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放）按相关规定发放。

16、供应商拟派参与本项目的人数多于招标文件要求的人数时，须按拟派人员数量对上述几项进行报价。▲

17、供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。
18、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

19、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或温州市公共资源交易网平阳县分网（http:// www.pyztb.com /），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲

20、投标文件递交方式：

（1）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受截止时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2020年 10月13日上午10:30分-下午16:30分，2020年10月 14日09:30前。投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。邮寄地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室 王女士收 联系电话：13567716938

投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至490302676@qq.com或者通过传真的方式发送至0577-63639288。供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。
（2）采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。

符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。

因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核部分三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成
开标一览表（附件二）；

2）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（附件三（二））；

3）法定代表人授权书（附件四（一））（法人本人参加投标时不用提供）；

4）投标供应商情况声明（见附件四（二））供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）；
5）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

6）供应商资质证书、安全生产许可证（复印件加盖有效公章）；
7) 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

8）项目管理人员、服务人员汇总表（附件五（（一））、项目负责人资格情况表（附件五（二））；

9）供应商自2017年1月1日以来已完工的类似业绩（合同及验收单复印件加盖公章）（附件六）；

10）拟投入主要机具、设备明细表 （附件七）并附设备证明材料；

11）详细的施工组织设计（附件八）；
12）供应商承诺给予用户的其他优惠条件；

13）供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件九）

14）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等；

15）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，供应商认为需要提供的其它文件和资料；

2.3资格审核部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟，提供复印件的，须加盖公章）：

1）供应商营业执照、税务登记证、资质证书、安全生产许可证；

2）法定代表人授权书原件（法人参加开标则不用提供）；

3）供应商认为需要提供的其他资料。

注：建设行政主管部门已启用电子证书且投标人已办理电子证书的，则有效的电子证书具备与同名纸质证书相同效力。

3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为受托管理的物业服务正常使用、运营并达到合同标准而需实际发生的各类成本费用，其包括但不限于人工成本费用、零星维修费用、管理酬金、税费等。投标人需自行承担涉及投标的一切费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4供应商报价包含完成上述范围工作任务所发生的一切费用（包括了本项目提供服务的费用、利润、税费、其它相关费用、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标报价中已包括所有费用。投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要买方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写，如已含在产品价格中，则填“含”，如免费则填“免”，不允许空白。

    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给采购代理机构处。6.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核部分均分开装订，分别密封)。  

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核部分单独密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核部分”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件。
有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

六、开标和评标
1.1、开启资格审核部分投标文件

按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商有效的营业执照、税务登记证、资质证书、安全生产许可证或者电子证书；

2）授权委托人到场参加开标未提供法定代表人授权委托书原件；
3）未按规定提供投标保证金的；
4）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
   （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江政府采购网和平阳县公共资源交易网上公告中标结果。
2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后30日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商领取中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、签订合同后7个工作日内提供10万元的履约保证金至采购人指定账户。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：中国农业银行股份有限公司平阳县支行
开户名称：浙江建航工程咨询有限公司平阳分公司
开户账号：192501010400478656

2、中标供应商在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件商务技术文件中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：                             　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（供参考）

本项目合同将由采购人（甲方或采购人）与中标人（乙方或中标供应商）结合本项目具体情况在协商后签订。

合同协议书

采购人（甲方）：                   
中标供应商（乙方）：                
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目协商一致，订立本合同。

一、项目概况

项目名称：平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复（重）

项目地点：城东新区
资金来源：财政拨款
二、承包范围

承包范围：平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复。具体内容以采购人的要求为准。
工期：

中标供应商必须在采购人要求的时间内完成修复项目。

四、质量标准

质量标准：合格工程。

五、服务周期：

服务期为自签订合同起一年（20    年   月   日至20    年   月   日止）但若未到一年，两项实际采购金额已经接近或达到采购预算198.3849万元，则终止合同，整个项目完成。
六、合同价款

本项目合同价款： 沥青路面综合单价最高限价为     元/平方米，，人行道路修补综合单价为     元/平方米，零星应急修复总价为      元/年，除零星应急修复为总价包干外，其余修复工作实际采购金额以采购人实际完成工程量为准，但所有工程量总价不能超过198.3849万元人民币。

七、组成合同的文件

1、合同协议书

2、中标通知书

3、招标采购文件与采购补充文件

4、投标文件

5、合同条款

6、询标纪要和承诺书

7、标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

八、中标供应商向采购人承诺按照合同约定进行施工。

九、采购人向中标供应商承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：20    年  月  日

合同订立地点： 

本合同在双方签字（或盖印鉴）、加盖公章后生效。

十一、合同份数

本合同一式伍份，甲乙双方各执二份，浙江建航工程咨询有限公司一份，自双方签字盖章之日起生效。

发 包 人：（公章）                    承 包 人：（公章）

住    所：                            住    所：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

邮政编码：                            邮政编码：

合同条款

一、合同文件

1.1合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）招标采购文件与采购补充文件

（4）投标文件

（5）合同条款

（6）询标纪要和承诺书

（7）标准、规范

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.2适用法律、标准及规范

1.2.1适用法律和法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等现行法律、法规。
1.2.2适用标准、规范的名称：国家、地方规定的有关建设工程标准、规范、规章、规程和规定。

1.2.3标准、规范的提供：由中标供应商负责并承担费用。
二、双方一般权利和义务

2.1中标供应商委任的项目负责人：              。

因不可抗力如需更换应书面向采购人提出申请报告，经采购人书面同意方有效。

2.2 办公管理处：                       。

2.3 投入设备：中标后，采购人有权去现场核实投标时中标供应商承诺拟投入设备的真实性，若无法提供设备，则有权解除合同，并扣除其履约保证金及并对中标供应商处以中标合同金额10%的罚款。

2.4施工条件

2.4.1施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工条件由中标供应商负责并承担费用。

2.4.2将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：根据现状，采购人不提供施工接电接水；施工接电接水由中标供应商负责并承担费用。 

2.5中标供应商工作

中标供应商应按约定时间和要求，完成以下工作：

承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，所有施工使用的照明、围护等安全文明施工所需设施，以及安全保卫，由中标供应商负责并承担此项费用。中标供应商接到采购人修复通知后需及时赶到现场做好围护措施。

（2）需中标供应商办理的有关施工场地交通、环保和施工噪音管理等手续：报批手续由中标供应商负责办理并承担费用，采购人予以协助。

（3）已完工程成品保护的要求及费用承担：中标供应商负责保护完好至交付使用，费用由中标供应商承担。

（4）施工场地清洁卫生的要求：符合平阳县文明标化工地相关规定。施工所产生建筑垃圾由中标供应商负责及时清理及外运。

三、施工组织设计和工期

3.1进度计划

3.1.1每次修复前中标供应商会同采购人制定修复方案，确定工期。

3.2工期延误

3.2.1对以下原因造成完工日期的推迟，经采购人确认后，合同工期可相应顺延：

（1）发生额外或附加工程量；

（2）非中标供应商原因造成的延误、障碍阻止；

（3）不可抗力。

非上述原因，中标供应商不能按约定的时间完工，应承担工期延误的违约责任。

四、质量验收
4.1由采购人组织进行工程质量验收（验收标准按招标文件，国家、行业、地方现行施工标准验收规范要求执行）。

4.2 完工验收前，中标供应商必须把施工现场范围内的场地清理完毕，包括中标供应商临时设施、施工机械、建筑垃圾和多余材料等。

五、安全施工

5.1中标供应商应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
5.2中标供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。施工过程中一切安全事故（也包括因中标供应商原因引起第三者的安全事故）造成的责任和费用均由中标供应商承担。

履约保证金与支付

6.1 履约保证金：合同签订后7个工作日内中标供应商应当向采购人提供拾万元整的履约保证金（现金或保函）。如中标供应商未在规定的时间内提交履约保证金则采购人有权终止合同。
6.2 支付方式和时间： 

（1）预付款：签订合同，且进场施工（机械设备和主要人员必须到位）后15日内，采购人支付给中标供应商合同金额10%的预付款。预付款按比例在每2个月工程进度款中逐步扣回。中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

（2）按照每2个月一次计量和支付工程进度款，每期进度款支付额为该期内实际完成合格工程量价款的50%。每期已完工程量由采购人确认，确认结果仅作为进度款支付依据，最终结算以审价部门审计为准。

（3）采购人要求的修复项目全部完工且验收达到约定条件，以及资料完整移交采购人后，采购人向中标供应商支付至已完成全部合格工程量价款的80%。

（4）项目结算审计结束后，采购人向中标供应商支付至审定结算总价的100%。并在15个工作日内无息退还履约保证金。

七、材料和设备供应

7.1采购人供应材料设备

采购人供应的材料设备，中标供应商派人参加清点后由中标供应商妥善保管，相应保管和配合费用由中标供应商承担；因中标供应商原因发生丢失损坏，由中标供应商负责赔偿。

7.2 应承担的违约责任：如使用不符合要求建材，无偿返工，并承担由此造成的所有损失。

八、项目验收与结算

8.1采购人收到中标供应商递交的结算报告及结算资料后，按照项目审计规定的时间和程序由相关审价部门进行项目结算审核。

九、违约和争议

9.1 服务响应时间：中标供应商在接到采购人要求施工电话后须在1小时内响应，并在2小时内派人及安排设备到达现场开始处理问题，提供不间断的服务直到结束。若未在1小时内响应或未在2小时内赶到现场解决问题的将在履约保证金中扣除2000元/次。若连续发生三次采购人有权终止取消承包合同，同时履约保证金将不予退还，由此造成的一切后果由中标供应商承担。

9.2 因中标供应商安全生产、文明施工、工程质量等未到位等原因引起的投诉事件或不良事件等，则按事件严重情况给予500-5000元的罚款（从工程进度款中扣除，并赔偿相应损失）。

9.3 在履行合同中，如中标供应商未按采购人要求的时间保质保量完工，不服从采购人的指导检查，采购人有权终止合同，同时履约保证金将不予退还。
    9.4争议解决

9.4.1在履行合同过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，可直接向合同履行地人民法院起诉。
    十、其他

10.1除采购人事先书面同意外，中那个不供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

10.2因不可抗力解除合同

“不可抗力”是指双方在订立本合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

10.3保险

涉及本项目的保险由中标供应商投保，包括建筑工程一切险、第三者责任险、工伤保险和意外伤害保险等，保险费由中标供应商承担。

10.4中标供应商应对沿线基础设施、邻近建筑物构筑物和绿化等做好保护工作，如造成损坏，由中标供应商承担赔偿责任。

10.5中标供应商应按有关规定设立安全警示标志及警示灯，须用围护材料全封闭施工并负责道路交通安全工作。

10.6 本合同未尽事宜，应由双方共同协商，签定补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
   本合同一式五份，甲乙双方各执贰份，浙江建航工程咨询有限公司壹份，自双方签字盖章之日起生效。

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。

第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

平阳县城市建设投资有限公司：
                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
投标文件正本一份，副本四份；
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二                   

开标一览表 

供应商名称：                                         招标编号：
	项目名称
	内容
	最高限价
	投标下浮率
	最终报价

	平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复
	沥青路面修复
	综合单价196元/㎡
	        %
	大写：        元/㎡
（小写：       元/㎡）

	
	人行道路修补
	综合单价213元/㎡
	
	大写：        元/㎡
（小写：       元/㎡）

	
	零星应急修复
	总价20万元/年
	
	大写：        元/年
（小写：       元/年）


说明：
▲最终报价=最高限价*（1-投标下浮率）
▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目报价（须考虑税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时须考虑设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
附件三（一）
商务偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）
技术偏离表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件。

附件四

资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书
平阳县城市建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：        年龄：    

身份证号码：                          职务：             

详细通讯地址：                     邮政编码：            

电话：                      传真：                       

供应商：                                          （盖章）
法定代表人（或法定负责人）：                （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件或影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。
（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明
1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人（或法定负责人）姓名                     
授权代表人签字                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照（复印件，加盖单位公章）

附件五（一）项目管理人员、服务人员汇总表

项目管理人员、服务人员汇总表
工程名称：                                                            



	在本项目担任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	资格证书
	从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。             


注：1、列入本表人员（包括项目负责人）的更换需经采购人同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

   2、附学历证明、职称或资格证书等（如有）。

投标人全称（公章）：
日期：
附件五（二）项目负责人资格情况表
项目负责人资格情况表
	姓名
	
	类似项目业绩

	性别
	
	注：业绩证明应提供旁证材料

（提供合同复印件）。

	年龄
	
	

	职称
	
	

	资格证书
	
	

	毕业时间
	
	

	学校专业
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本项目中担任主要工作
	      


注：1、项目负责人作为本项目联系人不得变更，必须随时听从采购人指派，如未经许可变更项目负责人，每变更一次扣罚履约保证金5000元。

2、需在本表格后加附项目负责人注册建造师证书复印件、职称证书复印件（如有）及相关业绩证明（如有）等。
投标人全称（公章）：
日期：
附件六 供应商自2017年1月1日以来已完工的类似业绩
供应商自2017年1月1日以来已完工的类似业绩
	序号
	项目名称
	建设单位
	合同金额
	验收日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、附合同及验收材料复印件（加盖单位公章）。

2、若近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料其所附业绩的继承性。

供应商名称（盖章）：

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：

附件七 拟投入主要机具、设备明细表
拟投入主要机具、设备明细表
	序号
	设备名称
	规格型号
	品牌/产地
	已使用年限
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


项目名称：                                          招标编号：

注：1、本表所列为供应商拟投入的作业机具、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标总价，但应在投标价格中考虑机具、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格编制。

供应商名称（盖章）：

授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日    期：   

附件八 详细的施工组织设计
1、投标人应结合招标工程特点、评标办法等编制施工组织设计。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明人行道路修补工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如恶劣气候条件下施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、及其他设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计主要内容：

2.1、施工质量管理、安全保障体系和控制措施、手段和方法

2.2、施工方法及技术措施

2.3、施工计划和保证措施
2.4、劳动力配备计划
2.5、施工部署及现场施工组织管理

2.6、响应服务承诺及其他优惠承诺

3、除采用文字表述外可附图表，格式自拟。

附件九
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定，我单位满足以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。
3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人（或法定负责人）或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。
诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

  本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受平阳县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（或法定负责人）或授权代表（签字或盖章）          

日      期                               
第七部分   确定成交供应商办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标人，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定投标人，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标人，评标委员会不作任何落标解释。投标人不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标投标人投标资格进行审核，资格审核未通过的投标人做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各投标人的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的投标人做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格投标人的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐投标人名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的投标人为中标人。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标人放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“投标人须知” 中的相关内容。
四、评审细则

一、报价评分  30分  


1、以供应商有效投标报价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100（四舍五入，保留小数点后二位）。评标基准价=1-最高投标下浮率，投标报价=1-供应商投标下浮率。
2、重要提示：为防止围标串标和低价恶意竞标的行为，评审时如发现投标供应商的报价明显高于市场价格或低于成本价（招标文件人员费用成本、车辆设备运行费用成本和税金成本部分），投标供应商必须按照评审小组的要求做出书面说明并提供相关证明材料。如投标供应商不能合理说明原因并提供相关证明材料的，评审小组将对其投标作无效处理，同时由采购组织机构向同级财政部门通报情况，视情将其列入不良供应商名单。

▲3、如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分70分

	序号
	评分内容
	分值范围
	备  注

	1
	拟投入设施设备

（10分）
	0-10
	在采购文件最低设施设备要求基础上每多提供一辆（部/台）工程小货自卸车、柴油发电机、道路砌割机、水泥搅拌机、小型钢轮压路机、小型沥青混合料搅拌炉、小型挖掘机等以上设施设备，得1分，本项最高得10分。
注：设施设备可自有或租赁，若供应商在投标时未具有相关设施设备，则须附承诺函，承诺在中标后七个工作日内根据投标文件中承诺拟投入设施设备按时足量到位，否则按违约处理。为便于评审，投标供应商可在投标文件中附彩色照片、行驶证、合格证（全页）、发票、租赁合同及相关承诺等。

	2
	售后服务及承诺

（6分）
	0-6
	根据投标人售后服务响应时间、售后承诺、售后保证措施等方面，进行打分。

其中：完全满足采购需求的得5-6分；基本满足采购需求的得3-4分；个别满足采购需求的得0-2分。

	3
	供应商自2017年以来类似项目业绩

（10分）
	0-10
	供应商每提供一个自2017年1月1日以来已完工的类似业绩证明材料得2分，最高得10分。

注：日期以合同签订时间为准，须提供合同及验收证明材料复印件加盖公章，不提供不得分。

	4
	拟投入团队

（6分）
	0-6
	1、项目负责人具有市政公用工程专业中级技术职称的，得1分；具有市政公用工程专业高级及以上技术职称的，得2分.

2、拟派项目团队中（除项目负责人外）每具有一名市政公用工程专业中级技术职称人员得0.5分；每具有一名市政公用工程专业高级及以上技术职称人员得1分；本项最高得4分；
注：上述人员均须提供相关证书复印件加盖公章，不提供不得分。

	5
	施工组织设计

（32分）
	0-8
	主要施工方法及技术措施是否科学合理。

其中：完全满足采需求的得6-8分；基本能够满足采购需求的得3-5分；个别能够满足采购需求的得0-2分。

	
	
	0-8
	安全保障体系：安全生产及应对突发事件的响应及处理方案是否完善。

其中：完全满足采需求的得6-8分；基本能够满足采购需求的得3-5分；个别能够满足采购需求的得0-2分。

	
	
	0-8
	劳动力配备计划责任分工是否明确，制度是否健全，施工部署及现场施工组织管理是否科学，可行性强。

其中：完全满足采需求的得6-8分；基本能够满足采购需求的得3-5分；个别能够满足采购需求的得0-2分。

	
	
	0-8
	施工质量管理，质量控制措施、手段和方法是否科学合理。

其中：完全满足采需求的得6-8分；基本能够满足采购需求的得3-5分；个别能够满足采购需求的得0-2分。

	6
	项目进场计划与承诺

（6分）
	0-6
	评价各投标供应商提出的为确保项目顺利进场和所采取的各项措施与承诺，包括中标后项目设备到位时间承诺、所需人员到位时间的承诺等。

其中：完全满足采购需求的得5-6分；基本满足采购需求的得3-4分；个别满足采购需求的得0-2分。


三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复项目（重）商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复项目（重）技术资信部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县城东新区2020年市政道路、人行道路及零星应急修复项目（重）资格审核资料部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章
	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7
                                                                                

