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第一章 招标公告

温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计）招标公告


招标编号：JS3303262103150021200

1. 招标条件

本招标项目平阳县鳌江西塘未来社区项目已由平阳县发展和改革局以平发改函[2021]3号文件批准建设，项目业主为平阳县鳌江镇人民政府，建设资金自筹解决，项目出资比例为100%，招标人为平阳县鳌江镇人民政府。项目已具备招标条件，现对该项目的规划单元概念方案设计和实施单元方案—初步设计及相关服务进行邀请招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1招标项目建设地点：平阳县鳌江镇西塘社区、陈绛殿社区。

2.2工程规模：

①规划单元（概念方案设计范围）：区块范围由广场路、环城东路、G104 国道围合而成，规划单元面积约 100 公顷。

②实施单元：东至西塘安置房，南至规二路，西至广场路，北至荆溪路，实施单元面积 20.92 公顷。其中实施单元可建设用地面积 14.87 公顷。

③总建筑面积约75.45万平方米（其中地上建筑面约52.05万平方米，地下建筑面积约23.4万平方米）。总投资估算约42.78亿元。

2.3设计范围：规划单元概念方案设计；实施单元建筑方案设计（含方案优化、估算编制）、初步设计（含概算）以及后期配合服务等工作，具体详见设计任务书。

2.4服务周期：自合同签订之日起至最终设计成果获得相关部门确认或审批，同时完成与后续设计单位的工作交接、对后续设计单位进行前期设计答疑、方案把控及必要的设计调整，协助业主方对项目品质进行把控。

2.5设计周期：设计人应根据项目开工日期，有效衔接项目办证报批程序，编制项目总体设计进度计划，合理安排各项设计工作的起始时间，且发包人有权根据项目实施情况调整后续设计文件提交时间（具体时间由双方协商确定）。各阶段设计文件提交要求如下：

1）确定中标后25日历天内提交满足报批要求的规划单元的概念方案设计优化稿、及实施单元的方案编制稿；

2）启动初步设计后25日历天内提交满足报批要求的实施单元的初步设计报批稿；

注：以上设计工期不包含招标人确认时间及报批确认时间。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须同时具备：①、工程设计综合甲级资质，或建筑行业设计甲级及以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；②、城乡规划编制乙级及以上资质。同时满足以上资质条件即可，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。 

项目负责人资格：国家注册一级建筑师（项目负责人注册单位必须与投标单位一致且在注册有效期内）。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3其他要求：省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2021年3月16日至2021年4月7日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 网上项目信息登录：

5.1登录时间：2021年3月16日至2021年4月7日下午14:30。

5.2登录方式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行登录

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年4月7日14时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8. 其他说明

8.1此项目在平阳县政府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式

	招标人：平阳县鳌江镇人民政府
	招标代理机构：浙江华耀建设咨询有限公司

	地  址：平阳县鳌江镇塘古南路99号
	地址：平阳县昆阳镇三喜大酒店旁汉森世家1幢1单元302室

	联系人：朱先生
	联系人：李先生

	电  话：0577-63638177 
	电话：0577-63266667


                                                            2021年3月15日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的补充和修改，如有不一致的均以本表为准）

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1
	招标人
	名称：平阳县鳌江镇人民政府

地址：平阳县鳌江镇塘古南路99号

联系人：朱先生     

电话：0577-63638177  

	1.2
	招标代理机构
	名称： 浙江华耀建设咨询有限公司

公司地址：平阳县昆阳镇三喜大酒店旁汉森世家1幢1单元302室
联系人：李求财  

电话：0577-63266667、15757182377

	1.3
	项目名称
	温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计）

	1.4
	建设地点
	平阳县鳌江镇西塘社区、陈绛殿社区

	1.5
	资金来源
	自筹

	1.6
	资金落实情况
	已落实

	1.7
	招标范围
	详见招标公告

	1.8
	设计工期
	详见招标公告

	1.9
	质量要求
	符合国家现行设计标准

	2.0
	主要技术经济指标、规划设计要点
	详见本项目方案设计

	2.1
	投标人资质条件
	详见招标公告

	2.2
	是否接受联合体投标
	□接受

☑不接受 

	2.3
	费用承担
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理

	2.4
	踏勘现场
	√不组织

	2.5
	投标预备会
	√不召开

	2.6
	投标人提出问题的截止时间
	2021年3月22日12时00分

	
	招标人书面澄清的时间
	2021年3月22日开始提供下载

	2.7
	报名时间
	2021年3月16日至2021年4月7日

	2.8
	投标截止时间
	2021年4月7日下午14时30分

	2.9
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.1
	投标保证金
	1、金额：人民币100000元（大写壹拾万元）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函

3、投标保证金（银行转账）截止时间为2021年4月7日下午14时30分；保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2021年4月6日下午17时00分。

4、投标保证金注意事项

4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息），投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

4.2如投标人采用保险电子保函的，保险电子保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县公共资源交易网→投标报名→电子保函申请→选择要办理的工程项目名称→选择云端保→自动打开瓯e保平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

	3.2
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	3.3
	投标文件份数
	商务标部分：正本一份，副本四份；

资格后审资料部分：正本一份，副本四份；

全部投标文件电子稿一份。

	3.4
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理窗口

	3.5
	是否退还投标文件
	否

	3.6
	开标时间和地点
	开标时间：2021年4月7日下午14时30 分

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼开标室

	3.7
	履约担保
	履约担保的形式：保函或现金
履约担保的金额：合同价的2%

	3.8
	最高限价
	本项目最高限价为700万元，凡高于最高限价的投标将以无效标处理。

	3.9
	招标代理服务费率
	中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费为55000元，投标人报价时应充分考虑该项费用，标后招标人不再另行支付。

	3.10
	评标委员会组建
	评标由招标人依法组建的评标委员会负责；

评标委员会构成：5人及以上单数。

评标专家确定方式：按相关规定抽取。

	3.11
	设计补偿
	无

	3.12
	知识产权
	（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	3.13
	其他说明（一）
	（1）商务标、资格后审资料部分密封袋及封条由投标人自行制作，自行密封并贴上封条，密封袋上必须体现项目名称以及对应的文件名称且加盖投标人公章和法定代表人章。

（2）投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
（5）招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布（上传）

	
	其他说明（二）
	招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

	3.14
	注意事项
	本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。

依据平阳县公共资源交易中心《关于在新冠肺炎疫情防控期间有序恢复公共资源交易项目现场交易的通知》文件精神，招投标活动特别提醒事项如下：

（1）各潜在投标人限派1到2名代表参加现场交易活动，所有进场人员必须严格遵守平阳县公共资源交易中心进场交易疫情防控的相关规定，全程佩戴口罩，自觉接受身份核验和体温检测，参与项目交易的各类人员还须如实提供支付宝健康绿码。凡未佩戴口罩或体温超过规定值（37.3℃）的，一律谢绝入内。

（2）进入场内的投标人之间应适当保持间隔距离，不得扎堆聚集，不得喧哗闲聊；递交投标文件时排队等候前后间隔应保持一米以上，请自备签到（签名）所用签字水笔，在休息区应隔位就座，不得操作与投标无关设施设备。

（3）使用过的口罩、纸巾等废弃物应扔入专用垃圾箱，以便集中销毁；防疫期间，中央空调已停止使用，请入场人员做好个人保暖措施；场所内禁止吸烟。

	3.15
	投诉及监督部门
	一、异议

（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。

二、投诉：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

招标工作将公开接受社会监督。

监督机构：平阳县公共资源交易管委办

地址：平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）

电话：0577-63193059


1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，本招标项目已具备设计招标条件，现对该项目的设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4主要技术经济指标、规划条件要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求详见本须知前附表第2.1项。

1.4.2投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

1.4.3具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不允许联合体参与投标；

1.4.4投标人的资质证书中法人单位名称须和投标人名称相同；

1.5 费用承担

见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成：

(1) 招标公告

(2) 投标人须知

(3) 合同格式

(4) 评标办法及评标标准

(5) 设计要求

(6) 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险。招标方有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）项目在线窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）项目在线窗口上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3、投标文件的编写

3.1投标文件的组成

投标文件由商务标、资格后审资料、全部投标文件电子稿组成，应包括下列内容：

A、商务标

（1）投标格式1：投标函

（2）投标格式2：法定代表人资格证明

（3）投标格式3：法定代表人授权委托书

B、资格后审资料部分：（具体按第七章资格审查需提供的资料及格式要求编制）

3.2设计费报价和设计工期

3.2.1本合同为总价承包合同，投标报价应包括完成招标范围及服务周期内的全部内容的全部费用，包括招标范围内的所有专业（专项）以及本项目中所有相关配套设施的设计及服务、含税金、方案和成果设计阶段的制作、印刷、邮寄、差旅等所有费用，招标人不再另行支付其他人任何费用。上述价格中已包含设计范围内所有阶段的设计费和后期配合费。

3.2.2本报价是为完成所有设计内容以及概算编制、调整和后续服务的所有费用，应完成的设计内容包括本项目全部内容中的规划单元方案设计和实施单元初步设计及其相关服务等。本工程设计费报价最高限价：700万元。本工程报价为一次性包干价，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价。

*3.2.3设计费支付安排如下：

	付费次序
	付费比例
	付费时间

	第一次付费
	合同价的60%
	本合同签订后，根据发包人要求提交完善的设计方案，并经发包人审核确认后15日内支付；  

	第二次付费
	合同价的40%
	 完成初步设计，根据发包人要求提交项目招拍挂的设计控制指标及建设标准，并经发包人审核确认后15日内 


3.2.4设计费包括各阶段需提交的设计图纸及电子版。审查过程中根据有关部门或建设单位提出的要求进行的变更、修改所需的费用均包括在设计费报价中。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 各投标单位按照投标人须知前附表中第3.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入，否则按自动放弃投标资格处理；同时，招标人也将不接受其投标文件。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

3.5资格审查需提供的资料及格式（具体见附件）
3.5.1 资格后审申请表

3.5.2 “企业基本情况表”应附投标人营业执照复印件； 

3.5.3 “拟投入的主要设计人员一览表”，应附拟派项目负责人注册证书复印件；其他主要专业人员根据项目需要由投标人自行提供；

3.5.4 “企业资质要求表”，应附企业有效的资质证书复印件；

3.5.5“投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表” （建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局 ）
3.5.6其它需要提供的资料。

提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件编制要求及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、设计技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 

3.7.4 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件中的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件分为“2包”。商务标部分1包，资格后审资料部分1包。“商务标”、“资格后审资料”密封袋封口处加盖投标人单位章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。全部投标文件电子稿封入资格后审资料中。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.8项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人递交的投标文件退还时间：见投标人须知前附表。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明自愿参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。
4.2.6 投标人递交投标文件时，同时须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.8项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第2.8项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或其委托代理人开标前须出示本人有效身份证（或港澳台通行证、护照，下同）的原件，投标人授权代表还必须同时出示投标授权书原件，以证明授权代表的身份和被授权范围，并由招标人验证确认。

5.2开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：本工程先开资格审查，再开商务标。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资格审查的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，评审后宣布资格审查情况；

（5）检查入围单位的商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）宣布评标结果；

（8）开标会议结束。

5.3平阳县公共资源交易管理委员会办公室负责监督投标文件递交、接收和开标的全过程。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在十五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用现金或银行保函或保险公司保函进行交纳。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
10. 需要补充的其他内容

招标代理服务费

中标单位在领取中标通知书前支付招标代理服务费55000元，招标代理服务费计入投标总价，各投标人在投标报价须自行考虑，招标人不在另行支付。

第三章
合同格式

合同主要条款

合同编号：             
建设工程设计合同

（房屋建筑工程）

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：平阳县鳌江镇人民政府  

设计人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计） 有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况

1.工程名称：温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计） 
2.工程地点：平阳县鳌江镇西塘社区、陈绛殿社区。
3.规模：①规划单元（概念方案设计范围）：区块范围由广场路、环城东路、G104 国道围合而成，规划单元面积约 100 公顷。②实施单元：东至西塘安置房，南至规二路，西至广场路，北至荆溪路，实施单元面积 20.92 公顷。其中实施单元可建设用地面积 14.87 公顷。③总建筑面积约75.45万平方米（其中地上建筑面约52.05万平方米，地下建筑面积约23.4万平方米）。总投资估算约42.78亿元。

 4.投资估算：约         元人民币。
二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：详见专用合同条款附件1。
2.工程设计阶段：详见专用合同条款附件1。

3.工程设计服务内容：详见专用合同条款附件1。
工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

   三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

    四、合同价格形式与签约合同价


1.合同价格形式：固定总价；

2.签约合同价为：

暂定人民币（大写）                 （¥            元）。具体如下：

	项目名称
	工程量
	单价
	合价
	备注

	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	


    五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件； 

（2）通用合同条款； 

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订地点

本合同在                                    签订。

    十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十一、合同生效

本合同自                                   生效。

    十二、合同份数

本合同正本一式 2 份、副本一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 1份、副本 2份，设计人执正本 1份、副本 2 份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：           

纳税人识别码：               纳税人识别码：              
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：   

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

通用合同条款（略）
本工程通用条款按照《建设工程设计合同》（示范文本）（GF-2015-0209）的通用合同条款执行。

双方签字盖章：

                           年    月     日

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件及补充文件、询标纪要（如有）、除投标函及其附录外的其他投标文件  。
1.3 法律 

适用于合同的其他规范性文件： 国家、地方现行的法律法规及规章 。
1.4 技术标准

1.4.1适用于工程的技术标准包括：国家、地方及行业现行有关标准、规范  。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方： 设计人  ；
提供国外技术标准的名称：   根据设计需要确定 ； 
提供国外技术标准的份数：    一式三份   ；

提供国外技术标准的时间：   根据设计需要确定  ；

提供国外技术标准的费用承担：  设计人  。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：     。                        

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：技术标准需达到国家、地方及行业现行有关标准、规范，满足发包人的功能要求    。
1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在15  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人和设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：             ；
发包人指定的电子邮箱：                               。

设计人接收文件的地点：               ；

设计人指定的接收人为：               ；

设计人指定的联系电话及传真号码：             ；
设计人指定的电子邮箱：                               。

1.8 保密

保密期限：    永久                                  。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其它义务：    向设计人提供项目批复、规划批复、工程地质勘察资料等基础资料，配合设计人进行各阶段的设计，包括设计需求的提出、设计成果文件的审查、设计修改意见的反馈等    。

2.2 发包人代表

发包人代表

姓    名：               ；

身份证号：                ；

职    务：              ；

联系电话：               ；

电子信箱：               ；

通信地址：              。

发包人对发包人代表的授权范围如下：与设计人的对接、沟通、联系，各类资料、文书、信息的传递（包括各类设计指令的下达） 。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7  天书面通知设计人。
2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在15天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人 需 （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.3 设计人其他义务：  与发包人的沟通，及时提交各阶段设计成果；及时对发包人或行政主管部门提出的各类调整修改意见进行修改调整； 。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：              ；

联系电话：                ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：代表设计人负责履行合同，包括但不限于负责项目的组织协调，主导项目的设计思路、设计人员安排、人员分工，负责项目的设计进度、质量，与发包人的对接、沟通、联系，与发包人的各类资料、文书、信息的传递、签收 。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  14 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：  每发生一次，设计人应向发包人支付合同总价的百分之十违约金，并且，由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担。 。

    3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后    14  天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：  每发生一次，设计人应向发包人支付合同总价的百分之十违约金 ，并且，由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担  。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限： 合同签订后 7 天内 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：每发生一次，设计人应向发包人支付违约金 5万元，并且，由此造成的设计工期延误、费用增加和发包人的损失均由设计人承担  。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：主体结构、关键性工作禁止分包 。

主体结构、关键性工作的范围：建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、弱电智能化 。

    3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  。
其他关于分包的约定： 分包必须经过发包人书面同意，未经发包人书面同意，设计人不得分包，设计人必须确保分包人具有相应的资质和能力。设计人必须负责对分包人的管理、沟通与协调，在设计过程中禁止推卸管理、沟通、协调等责任，分包设计服务过程或现场服务过程中必须有设计人的人员参与。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括： 营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证书、完成类似业绩证明材料，主要工程设计人员名单、社保缴费证明（或医保缴费证明）、注册执业资格及执业经历等和分包设计合同以及发包人认为有必要的其他资料  。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：  分包工程设计费已含在签约合同价中。分包工程设计费由设计人自行与分包人结算并支付给分包人  。

3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：  /   。   

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：  设计标准需达到国家、地方及行业现行有关标准、规范，并满足发包人的功能要求  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：  国家、地方及行业现行有关技术标准、规范，设计过程中如有新的技术标准、规范，执行最新的技术标准、规范  。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：  规划单元概念方案设计；实施单元建筑方案设计（含方案优化、估算编制）、初步设计（含概算）及后期配合服务等。报省发改委等有关部门关于未来社区实施方案深度要求（含运营方案），满足土地“带方案”出让中实施方案深度要求，配合完成下阶段招标并提供相关技术资料及技术服务。设计深度符合但不限于《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》及《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）等。具体深度详见《设计任务书》   。 
5.3.5 工程的合理使用寿命年限：    50年   。  

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签订后 5 天内  。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：  设计阶段的设计周期、与发包人沟通交流时间计划、设计阶段人员配合及分工计划、设计周期中的关键性控制节点安排、与政府相关部门的沟通协调时间计划  。 
6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：   发包人在收到修订的工程设计进度计划后15 天内完成审核和批准或提出修改意见，如逾期，不能视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划   。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  无 。

设计人应在发生进度延误的情形后  5  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 10 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在  15  天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：   无   。

7． 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为： 图纸以 CAD 格式，效果图以 JPGE 或 PDF格式，光盘存储  。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过  30  天。

8.3发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 工程设计审查形式包括审查会议、政府相关部门及第三方独立审查机构的独立审查，具体时间安排由发包人根据设计进度计划和审查具体时间另行确定  。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  发包人提供必要的办公场所及办公桌椅，但办公设备、交通、通讯、食宿均由设计人自理  。
9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后   /  内提供施工现场配合服务。
10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）总价合同

总价包含的风险范围：  发包范围内工程投资总额的变化、面积变化、设计需求或设计文件的调整修改变更、施工周期的延长导致的现场服务期限延长、设计标准规范的修改（或新出台）、人工物价的涨幅、政策规划的调整、成熟的设计人应考虑到的其他风险等一切风险   。

风险费用的计算方法：  一切风险费用均已计入签约合同价  。

风险范围以外合同价格的调整方法：   另行协商  。

（3）其他价格形式：    /  。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例   /   或预付款的比例   /  。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期   /  天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的 15 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人 需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人  。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  仅供项目实施周期内针对本项目使用 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 设计人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：仅供项目实施周期内针对本项目使用 。

    13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：  设计人承担  。
14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人违约金： 在任何阶段，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不支付设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，双方协商后支付相应设计费。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：  每逾期一天，发包人应按照应付未付金额的千分之一向设计人支付违约金   。  
14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：  合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的金额双倍返还给发包人 。

14.2.2设计人逾期交付工程设计文件的违约金： ：每逾期一天，设计人应按照该项目设计费总金额的千分之一向发包人支付违约金  。  
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：   签约合同价 50%  。    
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：  由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应按照实际损失金额的 50％向发包人支付赔偿金；如因此造成任何第三人人身、财产损失的，由设计人承担全部责任。

因设计资料及文件不满足现行国家、地方规范、现行行业标准的强制性条文的，设计人除负责采取补救措施外，每发现一处，设计人应按照签约合同价的 1%向发包人支付违约金 。

因设计资料及文件出现遗漏、错误，虽未造成工程质量事故或其他事故，但给发包人造成损失的，设计人除负责采取补救措施外，应按实际损失金额的 10%向发包人支付赔偿金 。

14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：   发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照签约合同价的 20%向发包人支付违约金   。
15. 不可抗力 

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   /  。

16. 合同解除 
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过 180 天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为 60 天内。
17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。  

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： /      。
选定争议评审员的期限：           /        。

评审所发生的费用承担方式：       /        。

其他事项的约定：                /         。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：     /           。

17.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

 18. 其他（如果没有，填“无”）   无       。
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附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

设计范围及设计质量（深度）要求：

规划单元概念方案设计；实施单元建筑方案设计（含方案优化、估算编制）、初步设计（含概算）及后期配合服务等。报省发改委等有关部门关于未来社区实施方案深度要求（含运营方案），满足土地“带方案”出让中实施方案深度要求，配合完成下阶段招标并提供相关技术资料及技术服务。设计深度符合但不限于《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》及《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）等。主要包括（但不限于）相应未来社区各设计阶段的：

1.建筑类设计（含总平面设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通空调设计、建筑电气设计等）、景观设计、市政设计；

2.专项设计：智能化设计、消防设计、人防设计、节能设计、幕墙及门窗设计、日照分析、钢结构设计、BIM设计、PC装配式设计、九大场景设计、相应运营方案设计及与本工程相关的所有设计（含工艺专业设计）等；

3.设计过程中的技术经济分析和相关服务（包括但不限于以下服务：相应阶段设计调整修改，配合招标单位报批、各类政府审批及专家审查论证；协助及配合招标单位进行下阶段土地带方案出让挂牌等的技术规范和技术要求；协助及配合招标单位完成下阶段招标等的技术资料和技术服务；满足具体实施的需要和未来社区评价指标。

4.以上内容为招标人列出的主要设计内容（含设计顾问），本项目所涉及的所有专业分项类目，包含但不仅限于以上所列，如有遗漏，按工程需要和招标人要求提供，费用不另行计算。

项目各设计阶段及服务内容：

根据《浙江省未来社区建设试点工作方案》要求，以未来社区“139” 顶层设计为统领，实现9大场景33项约束性指标全部落实，并配合招标人完成与此服务相关的全部工作。

（一）规划单元的概念方案设计：结合控规、申报方案，合理规划用地布局和对建设指标进行优化调整，并通过用地体块模型进行整体空间展示。

（二）实施单元的方案设计阶段（含运营方案设计）：

1）深入研究项目相关资料，提出本项目的发展规划和市场潜力；

2）完成总体规划和方案设计，并制作符合政府部门要求设计方案报批文件：项目分析（区位分析、基地分析、功能分析、流线分析、交通分析、消防分析、人防分析、日照分析、停车分析等）；总平面图（含经济技术指标），设计说明，主要平、立、剖面图，立面效果图、典型透视图、鸟瞰图、关键节点效果图等；主要材料说明及项目估算等。

3）完成九大场景系统策划：详细开展邻里、教育、健康、建筑、交通、低碳、服务和治理九大场景的系统设计，明确场景内涵、需求趋势、功能组织、设施规模及标准、 机制创新、指标体系等内容。

4）提供资金平衡测算：根据基础数据、规划方案、市场趋势等要素详细测算项目投资估算、资金筹措方案，以及建设期财务方案，并分析项目落地后预计效益。

5）完成数字化系统设计方案，实现规划、设计、建设运营全流程数字一体化。

6）根据省发改委或各级政府部门的审批意见对设计方案进行修改和必要的调整，配合招标人报批、各类政府审批及专家审查论证，完成报批工作。

7)协助配合招标人完成土地出让的相关工作。

（三）实施单元的初步设计阶段（含概算编制）

1）根据审批意见或相关政府部门意见，进一步细化和优化设计，负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足相关规定，完成项目概算编制等。

2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合招标人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的设计文件及工程用量参数，负责有关解释和修改，至协助完成报批工作。 

3)协助及配合招标人进行下阶段招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求，为招标人提供咨询意见等相关工作。

（四）后期配合服务：完成与后续设计单位的工作交接、对后续设计单位进行前期设计答疑、技术交底、方案把控，协助业主方对项目品质进行把控。

备注：

在任何阶段，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不支付设计费；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，支付相应设计费。

附件2： 

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据行业特点及项目具体情况详细列举）
附件3：  

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	设计文本（纸质）
	按需提供
	另定
	

	2
	设计文本（电子版）
	2
	
	光盘或U盘存储

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	甲方另有需要的，由乙方无偿提供增加的资料及相应份数。


附件4：             

设计人主要设计人员表

	名    称
	姓名
	职务
	注册执业资格或职称
	承担过的主要项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	二、项目组成员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：             

设计进度表

设计人应根据项目开工日期，有效衔接项目办证报批程序，编制项目总体设计进度计划，合理安排各项设计工作的起始时间，且发包人有权根据项目实施情况调整后续设计文件提交时间（具体时间由双方协商确定）。各阶段设计文件提交要求如下：

1）确定中标后25日历天内提交满足报批要求的规划单元的概念方案设计优化稿、及实施单元的方案编制稿；

2）启动初步设计后25日历天内提交满足报批要求的实施单元的初步设计报批稿；

注：以上设计工期不包含招标人确认时间及报批确认时间。

附件6：            

设计费明细及支付方式

（一）设计费支付节点:

◆本合同签订，根据发包人要求提交完善的设计方案，并经发包人审核确认后15日内支付，发包人应向设计人支付总费用的60%；

◆根据发包人要求提交项目招拍挂的设计控制指标及建设标准，并经发包人审核确认后15日内 ，发包人应向设计人支付总费用的40%；

备注：

1.如设计人不能在约定时间内提交该阶段设计成果，发包人有权终止设计委托。且只需支付至已实际完成工作量的费用。

2.需支付的费用在收到设计人正式发票后予以支付。

3.发包人有权在任何阶段终止项目，但是需按照已完成该阶段工作量比例，支付相应阶段相应比例的服务费用（处在阶段内的由双方协商）。

4.特殊工程项目支付节点另议。

附件8：
廉政合同

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

设计单位（乙方）：

  为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设施工委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、

法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理的规章制度。
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

  应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年  月  日                                  年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                    年  月  日
附件9：
履约保函

致：                （发包人全称）：

鉴于          （设计人全称，下称“设计人”）将与         （发包人全称，下称“发包人”）签订          （项目名称）        标段设计合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）         元（￥        元）。

2. 本保函自             （生效日期）之日生效，至           （失效日期）之日失效。

3. 在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。

4. 发包人和设计人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：   （银行全称） （盖单位章）  
负责人或其委托代理人：            （职务）

                                （姓名）

                                （签字）

地    址：                             
邮政编码：                             
电    话：                             
传    真：                             
     年     月     日

第四章  评标办法及评标标准

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，制定本办法。
一、总则

评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况。

本次评标采取百分制综合评分的方法。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人或5人以上单数组成，其中招标人代表不超过1/3，其余成员在评标专家库中随机抽取。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序
评标的一般程序为：

1.1、熟悉招标文件和评标办法；

1.2、投标文件初步审查；

1.3、投标文件资格审查；

1.4、投标文件商务符合性审查； 

1.5、投标文件的商务评审；

1.6、必要时，对投标文件的问题进行询标；

1.7、根据评标办法对投标文件进行评分、排序；

1.8、完成评标报告，推荐中标候选人。

注:若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2、投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受，退还投标文件。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。（注：所需复印件均留档）。

（5）递交投标文件时，未提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章的。 若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。
四、评审标准

1、初步评审
投标单位有下列情形之一的，由评标委员会审核认定，作为初步审查不通过处理，不进入后续评审。

（1）未按招标公告规定网上报名的；

（2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的。评标委员会还需对以现金方式提交投标保证金的投标人进行《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）的核对。

2、资格审查

2.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书复印件；

2)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书复印件；

提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3）项目负责人证书符合要求；

4）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。

  投标人未按招标文件中的格式或未按照要求在复印件上加盖公章的，按否决其投标处理。
3、商务标审查

1、商务标符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对有效投标人的商务标进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）不响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于投标最高限价的，本工程投标最高限价为700万元；

6）投标函报价大小写不一致的；

7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2、取入围商务标评审的有效投标单位的投标报价算术平均值作为评标基准价。

3、商务标评分细则(总100分)

评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：

有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即
    a．投标报价等于评标基准价时，得满分100分；
    b．投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣1分，扣完为止。
    c．投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣2分，扣完为止。
  以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

五、评标结果

评标委员会对通过初步评审、资格评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为商务得分）最高的投标人，推荐其为中标候选人。

若综合得分相同时以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

六、串标认定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m. 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
    第五章  设计任务书
	项目概况


	项目名称：温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计）

	
	招标内容：规划单元概念方案设计；实施单元建筑方案设计（含方案优化、估算编制）、初步设计（含概算）以及后期配合服务等工作

	
	项目规模：①规划单元（概念方案设计范围）：区块范围由广场路、环城东路、G104 国道围合而成，规划单元面积约 100 公顷。②实施单元：东至西塘安置房，南至规二路，西至广场路，北至荆溪路，实施单元面积 20.92 公顷。其中实施单元可建设用地面积 14.87 公顷。③总建筑面积约75.45万平方米（其中地上建筑面约52.05万平方米，地下建筑面积约23.4万平方米）。④总投资估算约42.78亿元。

	项目背景
	遵循习近平新时代中国特色社会主义生态文明建设要求，在“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”时代背景下，浙江省委省政府以推动高质量发展、创造高品质生活为目标，以满足人民美好生活需要为核心，以未来邻里、教育、健康、创业、交通、低碳、建筑、服务和治理等九大场景创新引领未来生活方式变革，积极推动“未来社区”建设。

旨在打造集居住、商业、办公、双创、休闲娱乐及公共服务配套等功能于一体的未来社区。

项目设计范围、及各地块控规指标（地块编号、用地面积、用地性质、建筑密度、容积率、绿地率及限高要求）参示意图。（具体另附CAD格式和excel格式文件）。满足设计方案合理的前提下，限高可以局部突破。

	设计范围及设计深度要求
	规划单元概念方案设计；实施单元建筑方案设计（含方案优化、估算编制）、初步设计（含概算）及后期配合服务等。报省发改委等有关部门关于未来社区实施方案深度要求（含运营方案），满足土地“带方案”出让中实施方案深度要求，配合完成下阶段招标并提供相关技术资料及技术服务。设计深度符合但不限于《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》及《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）等。主要包括（但不限于）相应未来社区各设计阶段的：

1.建筑类设计（含总平面设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通空调设计、建筑电气设计等）、景观设计、市政设计；

2.专项设计：智能化设计、消防设计、人防设计、节能设计、幕墙及门窗设计、日照分析、钢结构设计、BIM设计、PC装配式设计、九大场景设计、相应运营方案设计及与本工程相关的所有设计（含工艺专业设计）等；

3.设计过程中的技术经济分析和相关服务（包括但不限于以下服务：相应阶段设计调整修改，配合招标单位报批、各类政府审批及专家审查论证；协助及配合招标单位进行下阶段土地带方案出让挂牌等的技术规范和技术要求；协助及配合招标单位完成下阶段招标等的技术资料和技术服务；满足具体实施的需要和未来社区评价指标。

4.以上内容为招标人列出的主要设计内容（含设计顾问），本项目所涉及的所有专业分项类目，包含但不仅限于以上所列，如有遗漏，按工程需要和招标人要求提供，费用不另行计算。



	设计质量  要求
	设计质量满足现行国家、省、市相关设计规范要求。

	项目各设计阶段及服务内容
	根据《浙江省未来社区建设试点工作方案》要求，以未来社区“139” 顶层设计为统领，实现9大场景33项约束性指标全部落实，并配合招标人完成与此服务相关的全部工作。

（一）规划单元的概念方案设计：结合控规、申报方案，合理规划用地布局和对建设指标进行优化调整，并通过用地体块模型进行整体空间展示。

（二）实施单元的方案设计阶段（含运营方案设计）：

1）深入研究项目相关资料，提出本项目的发展规划和市场潜力；

2）完成总体规划和方案设计，并制作符合政府部门要求设计方案报批文件：项目分析（区位分析、基地分析、功能分析、流线分析、交通分析、消防分析、人防分析、日照分析、停车分析等）；总平面图（含经济技术指标），设计说明，主要平、立、剖面图，立面效果图、典型透视图、鸟瞰图、关键节点效果图等；主要材料说明及项目估算等。

3）完成九大场景系统策划：详细开展邻里、教育、健康、建筑、交通、低碳、服务和治理九大场景的系统设计，明确场景内涵、需求趋势、功能组织、设施规模及标准、 机制创新、指标体系等内容。

4）提供资金平衡测算：根据基础数据、规划方案、市场趋势等要素详细测算项目投资估算、资金筹措方案，以及建设期财务方案，并分析项目落地后预计效益。

5）完成数字化系统设计方案，实现规划、设计、建设运营全流程数字一体化。
6）根据省发改委或各级政府部门的审批意见对设计方案进行修改和必要的调整，配合招标人报批、各类政府审批及专家审查论证，完成报批工作。

7)协助配合招标人完成土地出让的相关工作。

（三）实施单元的初步设计阶段（含概算编制）

1）根据审批意见或相关政府部门意见，进一步细化和优化设计，负责完成并制作建筑、结构、给排水、暖通空调、电气、动力、室外管线综合等专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足相关规定，完成项目概算编制等。

2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合招标人进行交通、园林、人防、消防、供电、市政、气象等各部门的报审工作，提供相关的设计文件及工程用量参数，负责有关解释和修改，至协助完成报批工作。 

3)协助及配合招标人进行下阶段招标、编制招标文件中的技术规范和技术要求，为招标人提供咨询意见等相关工作。

（四）后期配合服务：完成与后续设计单位的工作交接、对后续设计单位进行前期设计答疑、技术交底、方案把控，协助业主方对项目品质进行把控。



	
	备注：中标人根据招标人通知开始下阶段设计。招标人有权中止项目，但需根据已完成工作量支付相应费用。

	设计成果提交
	份数：规划单元概念方案设计文本、实施单元方案设计文本、初设文本按招标人要求提供（各阶段的电子文件都应在相应阶段提供，图纸以CAD格式，效果图以JPGE或PDF格式，多媒体动画文件、三维模型等以常用格式，光盘或U盘存储）

	设计工期
	设计人应根据项目开工日期，有效衔接项目办证报批程序，编制项目总体设计进度计划，合理安排各项设计工作的起始时间，且发包人有权根据项目实施情况调整后续设计文件提交时间（具体时间由双方协商确定）。各阶段设计文件提交要求如下：

1、确定中标后25日历天内提交满足报批要求的规划单元的概念方案设计优化稿、及实施单元的方案编制稿；

2、启动初步设计后25日历天内提交满足报批要求的实施单元的初步设计报批稿；

注：以上设计工期不包含招标人确认时间及报批确认时间。

	设计依据


	1、国家、省、市相关的法律、法规、规范； 

2、《浙江省人民政府关于印发浙江省未来社区建设试点工作方案的通知》（浙政发[2019]8 号）； 

3、《浙江省人民政府办公厅关于高质量加快推进未来社区试点建设工作的意见》（浙政办发〔2019〕60号）；

4、《省发展改革委关于开展浙江省未来社区建设第二批试点申报工作的通知》（浙发改基综[2019]183号）；

5、省、市关于未来社区的其他相关文件。

	招标人提供的资料


	1.设计范围蓝线图及控规指标（具体以最终的规划条件为准）；

2.未来社区区块地形图dwg格式文件

以上资料请各投标人另行下载（本项目招标公告附件）

	其 它
	1、投标人保证本项目投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

2、若投标人使用他人的专利、专有技术，相应费用由投标人自行承担。
3、投标人的投标文件不予退还，方案设计成果及其设计理念在本项目的使用权归招标人所有（包括废标方案），全部参选方案知识产权归双方共同所有。

4、招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

5、招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案。

6、项目负责人在本合同履行期内需全面负责本合同约定范围内本项目相应过程的设计服务（如项目设计对接、设计修改变更、工程现场配合服务等），在设计过程中项目负责人不得随意变更，若擅自变更，每变更一次招标人将扣罚其合同总价的百分之十，因不可抗力需做变更，须投标人书面申请，经招标人确认。 


第六章    投标文件格式

温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计）

（项目名称） 

商务标

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

2021年        月         日

投标格式1

投 标 函

致：平阳县鳌江镇人民政府
根据贵方温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计）招标文件，我方针对该项目的投标报价为（大写）：               小写：          ，设计工期按照招标文件要求，任本项目的项目负责人为（        ），项目负责人身份证号码（                    ）。并正式授权的下述签字人     （职务）代表投标人（投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为100000元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计工期完成设计并提供相应的设计服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （全称、盖章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

投标格式2

法 定 代 表 人 资 格 证 明

单位名称：                                             
地    址：                                             
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       
系                 （单位名称）的法定代表人。为设计温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计）项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）                                                
日期：            年            月            日

投标格式3

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            （委托代理人名字），其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计）项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
委托代理人：      （签字或盖章）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

投标人：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （签字或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

	法人代表身份证复印件及其委托人身份证复印件

粘贴栏




第七章  资格审查需提供的资料及格式

温州平阳西塘未来社区项目实施方案（含初步设计）

（项目名称） 

资格后审资料
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

2021年        月         日

资格后审须知

投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责。

资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，招标文件中资格审查的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。

投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写，并单独装订成册。

证明材料为复印件的需加盖单位公章。

                                （项目名称）

资格后审申请表

	申请人名称：

	我申明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。

申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

                            日期：    年  月   日


表1 企业基本情况表

投标人：   （盖章）

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级：  2、证书号：   3、发证单位：   4、业务范围

	营业执照
	1、编号：  2、发证机关：   4、营业范围

	成立日期
	
	现有职工总人数（人）
	
	技术人员人数（人）
	

	法定代表人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	企业负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	技术负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	联系方式
	1、姓名：   2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail：

	开户银行
	1、姓名：     2、帐号：

	类似项目业绩
	


注：1、提供营业执照复印件加盖公章附后

表2  拟参加投标的项目负责人简历表
	姓  名
	
	性别
	
	出生日期
	年  月   日

	毕业院校专业
	
	毕业时间
	年  月   日

	从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职    称
	

	主  要  经  历（获奖情况）

	参加过的工程设计项目名称及规模
	该项目中任何职
	该项目何时获何种奖项

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：同时提供项目负责人建筑师注册证书及社保证明文件复印件加盖公章附后。
投标人：                       （盖单位公章）            
      法定代表人或授权代理人：         （签字或盖章）           
      日期：            年             月           日

表3投标人及拟派项目负责人(总监)信用信息情况表 

	投标人名称
	
	企业资质等级
	 

	企 业 地 址
	
	联 系 电 话
	 

	统一社会信用代码
	
	拟派投标项目负责人
	 

	投标

人信

用信

息情

况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；投标人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制在本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关的不良行为记录正在被公示。       
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	拟派

项目

负责人

信用

情况
	投标截止日前（近三年）有无被录入检察机关行贿犯罪档案；拟派项目负责人可登录中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）自行查询
	 

	
	投标截止日前有无被行政机关通报限制本区域内投标。
	

	
	投标截止日前有无与工程建设相关不良行为记录正在被公示。
	 

	
	投标截止日前一年内有无与工程建设相关的受到行政机关罚款及以上的行政处罚。
	 

	投

标

人

声

明
	以上内容是本投标人信用信息的真实反映，如有不实，自愿取消本项目投标资格，并无条件接受行政主管部门的行政处罚。

    法定代表人：     （签字或盖章）
      投  标  人：        （单位公章）

  日      期：     年   月  日


注： 1. “投标人信用信息情况”、“拟派项目负责人信用信息情况”表格内填写“有”或“无”。
2.不良行为记录是指各行政机关出具的不良行为认定书、黑名单、失信名单或通知、通报、警示警告、责令整改（停工）通知书等明确认定为“不良行为”的各类文书，该文书注明时限的以时限为准，未注明时限的按一年计。

3. 行政处罚是指各行政机关作出的行政处罚决定书，时间以作出行政处罚决定的日期为准。

4. 不良行为记录和行政处罚如提前结束或被撤销的，投标文件中必须提供原处理部门出具的正式文书，如未提供，均按未如实填写处理。

5. 与工程建设相关的行政处罚或不良行为记录是指：投标人或拟派项目负责人在从事工程建设活动中，因违反招标投标规定、法定建设程序、工程合同约定被各级行政机关作出行政处罚或不良行为记录，以及因危害社会公共安全被追究刑事责任的情形。

6.建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局。
表4 拟投入的主要设计人员一览表
投标人：   （盖章）

	专业分工
	姓  名
	职 称
	执业证书及执业

专用章号
	设计业绩

	项目负责人
	
	
	
	

	建筑设计人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	结构设计人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	给排水设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	电气设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	暖通设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	建筑经济编制人
	
	
	
	

	审 核 人
	
	
	
	


注：1、本表若不够填写，可另加附件补充说明。

2、提供相关人员证书复印件加盖公章附后，招标文件要求以外的人员证书可不提供。

3、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

表5  强制性资格条件—企业资质要求表 

	序号
	企业资质等级
	投标人达到的程度

（投标人填写）
	证明文件

	1
	须同时具备：①、工程设计综合甲级资质，或建筑行业设计甲级及以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计甲级及以上资质；②：城乡规划编制乙级及以上资质
	 
	

	2
	省外申请人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。
	
	


注：1、相应证明资料均需提供复印件加盖公章附后；

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

有关资料复印件

制定
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