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第一章  招标公告

鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程

施工监理标招标公告

1.招标条件
本招标项目鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程已由平发改投资〔2020〕254号文批准建设，建设资金来自上级补助及自筹，项目出资比例为100%，项目法人为平阳县水利发展投资有限公司，招标人为平阳县水利发展投资有限公司。招标代理机构为浙江广川工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理标进行公开招标。

2.工程概况与招标范围
2.1项目概况

下林闸泵位于下林坑河湖桥村垭口，与左右岸山体闭合，下林闸泵水闸部分闸宽2×4m，设计流量80m3/s,泵站部分设计流量10m3/s，闸泵室段基础采用钢筋混凝土灌注桩。工程等别为Ⅲ等，本工程规模为中型，主要建筑物下林闸泵建筑物级别为3级，两侧堤防建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。工程总投资8027.36万元。
2.2招标范围

鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工的施工期及缺陷责任期监理，并包括施工过程中该项目相应的水保、环保、安全监测、机电及金属结构设备采购及安装、自动化设备采购及安装及其他附属工程等的监理工作。

2.3工程质量要求

达到现行工程验收规范的合格标准。

2.4计划工期

监理服务期为32个月，其中：工程现场服务期20个月，缺陷责任期12个月。

3.投标人资格要求
3.1投标人须具有水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质，并具有有效营业执照（或事业单位法人证书）的独立法人。
3.2拟派项目总监理工程师必须具有水利工程相关专业高级及以上技术职称证书，同时具有注册在投标人单位的建设部颁发的水利水电工程国家注册监理工程师执业资格或具有注册在投标人单位的水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目总监理工程师，其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

3.3投标人及其拟派总监理工程师具有自2015年1月1日以来（以竣工或完工验收时间为准）完成过新建或扩建中型泵站工程的施工监理业绩。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5其他要求：详见招标文件投标人资格条件要求附表。
4.招标文件的获取
4.1本工程实行资格后审，不进行现场报名，凡有意参加本项目投标者，请投标人于2020年9月24日至2020年10月27日09:30时前在平阳县公共资源交易信息网http://www.pyztb.com建设工程项目窗口中下载招标文件等。

4.2招标文件疑问提交请进入平阳县公共资源交易信息网http://www.pyztb.com建设工程项目窗口中，本项目答疑专区点击（请匿名咨询）。投标人应在2020年10月11日16时30分前提出澄清申请，招标人将在2020年10月12日16时30分前在平阳县公共资源交易信息网http://www.pyztb.com上发布信息向所有投标人公告。

5.投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年10月27日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县公共资源交易信息网(http://www.pyztb.com）上发布。

7.注意事项

项目在平阳县公共资源交易中心网上交易系统进行网上报名。网上报名时间：2020年9月24日至2020年10月27日09时30分。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

8.联系方式

	招标人：平阳县水利发展投资有限公司 
	招标代理机构：浙江广川工程咨询有限公司

	地址：平阳县昆阳镇人民路164号九州大厦3楼
	地址：杭州市凤起东路50号

	联系人：吴先生
	联系人：于工、陆工

	电话：15988776492
传    真：/

电子信箱：/
	电话：0571-87424085、86034960

传        真：0571-86438219

电子信箱：gczxzbdl@zjwater.gov.cn


2020年9月23日

投标人资格条件要求附表
	序号
	资格条件内容

	一
	企业

	1
	投标人须具有水利部颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质，并具有有效营业执照（或事业单位法人证书）的独立法人。

	2
	投标人具有自2015年1月1日以来（以竣工或完工验收时间为准）完成过新建或扩建中型泵站工程（泵站设计流量不小于10m3/s）的施工监理业绩。

	二
	拟派总监理工程师

	1
	拟派项目总监理工程师必须具有水利工程相关专业高级及以上技术职称证书，同时具有注册在投标人单位的建设部颁发的水利水电工程国家注册监理工程师执业资格或具有注册在投标人单位的水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目总监理工程师，其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

	2
	项目组成员及专业要求见驻地专业监理工程师、监理人员最低配置要求表。

	3
	拟派总监理工程师具有自2015年1月1日以来（以竣工或完工验收时间为准）完成过新建或扩建中型泵站工程（泵站设计流量不小于10m3/s）的施工监理业绩。

	三
	其他

	1
	投标人近3年（2017年01月01日至投标截止日，以人民法院判决、裁定生效之日为准）无行贿犯罪记录(以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准)。

	2
	法定代表人近3年（2017年01月01日至投标截止日，以刑罚执行完毕之日为准）无行贿犯罪记录(以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准)。

	3
	拟派总监理工程师近3年（2017年01月01日至投标截止日，以刑罚执行完毕之日为准）无行贿犯罪记录(以招标人在定标前通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询结果为准)。

	4
	投标人、拟派总监理工程师未被项目所在地区（浙江省或温州市或平阳县）水利建设市场限制投标。

	5
	投标人及其拟派主要监理人员（指总监理工程师、监理工程师、监理员）须在“浙江省水利建设市场信息平台”公示；工商注册地为浙江省外的企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。

	6
	拟派主要监理人员（指总监理工程师、监理工程师、监理员）应为投标人本单位正式员工，须提供自2020年06月01日之后连续3个月及以上本单位社保缴费证明。根据人社行政部门相关文件及政策规定因疫情引起社保费用免缴、缓缴、半缴、退缴、少缴，均视为已经缴纳。

	7
	根据温中法2013(193)文规定至投标截止时间前，投标人被列入限制失信被执行人投标资格名单的，将被取消投标资格。

	8
	与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按否决投标处理。


类似监理业绩的相关证明材料指：①合同或中标通知书；②项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量评定报告；③业主出具的相关证明材料（业主证明须载明项目名称、完（竣）工时间、业主名称及经办人姓名、联系电话等，以备核查， 未载明相关信息的视为无效）。①、②两项必须同时提供，第③项证明材料主要用于证明人员业绩，如前两项证明材料足已证明人员业绩，则第③项可以不提供，否则必须提供。

上述①、②、③三项不能反映出类似业绩工程特征或规模的，还须提供初步设计批复文件（提供复印件即可）。

驻地专业监理工程师、监理人员最低配置要求表
	监理岗位
	专业技 术职称
	监理资格
	人数
	备
注

	总监理工程师
	水利工程相关专业高级
	建设部颁发的水利水电工程国家注册监理工程师执业资格或水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书
	1
	每月驻现场不少于22天

	专 业 监 理 工 程 师
	水工建筑专业

监理工程师
	中级
	全国水利工程建设监理工程师资格证书（水工建筑专业）
	2
	每月驻现场不少于22天

	
	机电设备安装专业

监理工程师
	中级
	全国水利工程建设监理工程师资格证书（机电设备安装专业）
	1
	每月驻现场天数根据工程需要

	
	金属结构安装

专业监理工程师
	中级
	全国水利工程建设监理工程师资格证书（金属结构设备安装专业）
	1
	每月驻现场天数根据工程需要

	监 理 员
	初级
	投标单位的聘任书或聘文或监理员培训合格证书
	2
	每月驻现场不少于22天


注：（1）总监理工程师不可兼任其他岗位；

（2）在具有相应证书的情况下，水工建筑专业、金属结构设备安装专业、机电设备安装专业监理工程师可相互兼任，但一人最多只能同时担任两个岗位；

（3）全国水利工程建设监理工程师资格证书须通过中国水利工程协会网（www.cweun.org）验证后方为有效；

（4）按最多可兼任计算，投标人的人员配备不得少于5人；以上各专业及人数为最低配置要求，为强制性条件。

第二章  投标须知

投标须知前附表
	序号
	条款号
	内  容
	说明与要求

	1
	2.1.1.1
	招标工程名称
	鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工监理标

	2
	2.1.1.2
	合同名称
	鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工监理合同

	3
	2.1.1.3
	合同编号
	PYDX-XLZB-JL-2020

	4
	2.1.1.4
	招标人
	名称：平阳县水利发展投资有限公司

地址：平阳县昆阳镇人民路164号九州大厦3楼
联系人：吴先生
电话：15988776492

	5
	2.1.1.5
	招标代理人
	浙江广川工程咨询有限公司
地  址：杭州市凤起东路50号

联系人：于工、陆工
电话：0571-87424085、86034960

传真:0571-86438219

	6
	2.1.1.7
	工程建设地点
	温州市平阳县

	7
	2.1.1.8
	招标工程投资
	本工程总投资8027.36万元，其中工程部分静态投资 7350.6万元。

	8
	2.1.1.9
	资金来源
	上级补助及自筹

	9
	2.1.1.10
	招标范围
	鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工的施工期及缺陷责任期监理，并包括施工过程中该项目相应的水保、环保、安全监测、机电及金属结构设备采购及安装、自动化设备采购及安装及其他附属工程等的监理工作。

	10
	2.1.1.11
	监理服务期
	监理服务期为32个月，其中：工程现场服务期 20 个月，缺陷责任期 12 个月。

	11
	2.1.1.12
	招标方式
	公开招标

	12
	2.1.3
	投标人资格
	详见投标人资格条件要求附表。

	13
	2.2.2
	招标文件的澄清
	2.2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在2020年10月11日16时30分前通过平阳县公共资源交易信息网http://www.pyztb.com“建设工程”窗口提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2.2 招标文件的澄清将在2020年10月12日16时30分前，招标人可以通过平阳县公共资源交易信息网http://www.pyztb.com“建设工程”窗口通知所有下载招标文件的投标人，但不指明问题来源。如果答疑发出的时间在2020年10月12日16时30分之后，投标截止时间应相应延长。

2.2.2.3 投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果由投标人自负。

	14
	2.2.3
	招标文件的修改
	2.2.3.1在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网http://www.pyztb.com“建设工程”窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。如果补充说明对招标文件发生实质性的变化，不作修改的将影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间；如果补充说明对招标文件不发生实质性变化的，则应在投标截止时间5天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足5天，则相应延长投标截止时间。

2.2.3.2招标文件的澄清、修改、补遗等内容一律要在平阳县水利水电工程质量监督站备案，并在投标截止时间前在平阳县公共资源交易信息网http://www.pyztb.com“建设工程”窗口发布。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10天前提出。招标人应当自收到异议之日起3天内做出答复；做出答复前，应当暂停招投标活动。

2.2.3.4投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果有投标人自负。

	13
	2.3.1
	现场考察
	不集中组织，如有需要，可与招标人联系。

	14
	2.3.5
	标前会议
	不召开。

	15
	2.4.4
	投标文件有效期
	自投标截止时间起 90 天

	16
	2.4.5
	投标保证金
	投标保证金的形式：
1、金额：人民币20000元（大写：贰万元整）
2、必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注： 

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供投标人的基本账户开户许可证复印件加盖公章或投标保证金由基本账户转出的相关证明材料加盖公章，并附在投标文件中（详见第4章4.3条款）

	17
	2.4.6
	投标文件份数
	伍份：壹正贰副
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	2.5.2
	投标截止时间
	时间：2020年10月27日09时30分
地点：平阳县公共资源交易中心二楼收标区（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园（剑侨华府））。
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	2.7.1
	开标
	时间：2020年10月27日09时30分
开标地点：平阳县公共资源交易中心（具体开标室详见二楼大厅电子屏幕）

地    址：平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园（剑侨华府）
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	2.10.1
	履约担保金额
	履约担保的形式：现金、银行保函或者保险公司保函或融资担保公司保函
履约担保的金额：合同价格的 2 %；
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	2.11.1
	合同签订
	招标人发出中标通知书起 30 天内（并在投标有效期内）
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	公示有效期
	三个工作日。
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	特别说明
	投标人提供的所有资料必须真实，如发现资料不真实，按下列论处：

1、评标过程发现资料不真实，将作否决投标处理，投标保证金不予退还；

2、评标后发现资料不真实，投标保证金不予退还，并否决其中标资格；

3、将其作弊行为上报有关部门；

4、本次招投标自评标委员会提交评标报告后，发包人将对所有投标人的业绩进行公示或审查，若发现投标人业绩不真实，投标保证金不予退还。
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	注意事项
	本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。

依据平阳县公共资源交易中心《关于在新冠肺炎疫情防控期间有序恢复公共资源交易项目现场交易的通知》文件精神，招投标活动特别提醒事项如下：

（1）各潜在投标人限派1到2名代表参加现场交易活动，所有进场人员必须严格遵守平阳县公共资源交易中心进场交易疫情防控的相关规定，全程佩戴口罩，自觉接受身份核验和体温检测，参与项目交易的各类人员还须如实提供支付宝健康绿码。凡未佩戴口罩或体温超过规定值（37.3℃）的，一律谢绝入内。

（2）进入场内的投标人之间应适当保持间隔距离，不得扎堆聚集，不得喧哗闲聊；递交投标文件时排队等候前后间隔应保持一米以上，请自备签到（签名）所用签字水笔，在休息区应隔位就座，不得操作与投标无关设施设备。

（3）使用过的口罩、纸巾等废弃物应扔入专用垃圾箱，以便集中销毁；防疫期间，中央空调已停止使用，请入场人员做好个人保暖措施；场所内禁止吸烟。
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	其他事项
	投标须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。


投标须知

2.1 总则

2.1.1 概述

2.1.1.1 招标工程名称：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工监理标

2.1.1.2 合同名称：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工监理合同
2.1.1.3 合同编号：PYDX-XLZB-JL-2020
2.1.1.4 招标人：平阳县水利发展投资有限公司
2.1.1.5 招标代理人：浙江广川工程咨询有限公司
2.1.1.6 设计人：中国电建华东勘测设计研究院有限公司
2.1.1.7 工程建设地点：温州市平阳县

2.1.1.8 招标工程投资：本工程总投资8027.36万元，其中工程部分静态投资 7350.6万元。
2.1.1.9 资金来源：上级补助及自筹
2.1.1.10 招标范围：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工的施工期及缺陷责任期监理，并包括施工过程中该项目相应的水保、环保、安全监测、机电及金属结构设备安装及其他附属工程等的监理工作。
2.1.1.11 监理服务期：监理服务期为32个月，其中：工程现场服务期20个月，缺陷责任期12个月。
2.1.1.12 招标方式：公开招标
2.1.2 工程概况
下林闸泵位于下林坑河湖桥村垭口，与左右岸山体闭合，下林闸泵水闸部分闸宽2×4m，设计流量80m3/s,泵站部分设计流量10m3/s，闸泵室段基础采用钢筋混凝土灌注桩。工程等别为Ⅲ等，本工程规模为中型，主要建筑物下林闸泵建筑物级别为3级，两侧堤防建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。工程总投资8027.36万元。本次监理范围为鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工的施工期及缺陷责任期监理，并包括施工过程中该项目相应的水保、环保、安全监测、机电及金属结构设备采购及安装、自动化设备采购及安装及其他附属工程等的监理工作。具体内容详见本工程《初步设计报告（报批稿）》。

★2.1.3 投标人资格
2.1.3.1 投标人资格条件如下： 
详见投标人资格条件要求附表。

2.1.3.2 投标人须将下列原件的复印件或扫描件或电子证书打印件及其它认为必须的复印件装订入投标文件中：

（一）资格审查资料
1）监理单位资质等级证书和营业执照（或事业单位法人证书），以及监理单位在“浙江省水利建设市场信息平台”中“企业信息”栏网页打印件（须加盖单位公章）；工商注册地为浙江省外的企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人，须提供网页打印件并加盖单位公章；
2）拟派主要监理人员（指总监理工程师、监理工程师、监理员）的相关证书（职称证书、资格证书、聘任书或合格证）；拟派主要监理人员在全国水利建设市场信用信息平台（http://rcpu.cwun.org/）的网页打印件（加盖单位公章）和在浙江省水利建设市场信息平台的网页打印件（加盖单位公章）；

3）投标人及其拟派总监理工程师类似工程监理业绩证明材料；

4）承诺书；
5）拟派主要监理人员（指总监理工程师、监理工程师、监理员）须提供连续自2020年06月01日之后连续3个月及以上本单位社保缴费证明。

（二）评分证明材料
1）ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、ISO职业健康安全管理体系认证证书。
2）投标人获得过类似业绩省、部级及以上工程质量奖的证明材料。获奖证明材料指：奖项证书或者发文。
3）项目组成员具有的国家注册设备监理师资格证书。
 类似业绩的相关证明材料指：①合同或中标通知书；②项目法人或行政主管部门出具的完（竣）工验收鉴定书或质量监督机构出具的完（竣）工质量评定报告；③业主出具的相关证明材料（业主证明须载明项目名称、完（竣）工时间、业主名称及经办人姓名、联系电话等，以备核查， 未载明相关信息的视为无效）。①、②两项必须同时提供，第③项证明材料主要用于证明人员业绩，如前两项证明材料足已证明人员业绩，则第③项可以不提供，否则必须提供。

上述①、②、③三项不能反映出类似业绩工程特征或规模的，还须提供初步设计批复文件（提供复印件即可）。
上述涉及资格审查资料和评分证明材料要求的证书及资料如主管部门有颁发电子证书的，可直接提供电子证书打印件。须按招标文件要求装订入投标文件的上述证书及材料的复印件或扫描件或电子证书打印件，需确保字迹清晰，模糊不清的评标委员会有权按如下原则处理：涉及资格条件的，按否决投标处理；涉及评分因素的，按不得分处理。后果由投标人自行承担。
★2.1.4 投标规则

2.1.4.1 不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。

2.1.5 投标费用

投标人应承担其为准备或进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

2.1.6 保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

2.2 招标文件的组成、澄清和修改

2.2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

1）招标公告；

2）投标须知；

3）合同文件；

4）投标文件格式；

5）附件（包括附件一：技术文件；附件二：评标细则；附件三：履约保函（参考格式））；
6）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2.3 条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。

2.2.2 招标文件的澄清
2.2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）“建设工程”窗口提出问题，招标人在投标人须知前附表的规定时间里将答疑结果在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）“建设工程”窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2.2 招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的时间里在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）“建设工程”窗口通知所有下载招标文件的投标人，但不指明问题来源。如果答疑发出的时间在投标人须知前附表规定的时间之后，投标截止时间应相应延长。

2.2.2.3　投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果由投标人自负。

2.2.3 招标文件的修改

2.2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）“建设工程”窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。如果补充说明对招标文件发生实质性的变化，不作修改的将影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出；如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，则相应延长投标截止时间；如果补充说明对招标文件不发生实质性变化的，则应在投标截止时间5天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足5天，则相应延长投标截止时间。

2.2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容一律要在平阳县公共资源交易监理站备案，并在投标截止时间前在平阳县公共资源交易信息网（网址：http://www.pyztb.com）“建设工程”窗口发布。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容在平阳县水利水电工程质量监督站以书面形式备案的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，均以最后发出的文件（或公告）为准。
2.3 现场考察

2.3.1 招标人不组织投标人进行现场考察，如有需要请联系招标人后自行前往。

2.3.2 现场考察费用由投标人自行承担。
2.3.3 在现场考察中所发生的意外人身伤亡和财产损失由投标人自行负责。
2.3.4 招标人（或招标代理人）提供的资料和数据仅供投标人在编制投标文件时使用，招标人（或招标代理人）不对投标人使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。
2.3.5 招标人（或招标代理人）不召开标前会议。

2.4 投标文件的编制

2.4.1 投标文件的语言文字

投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。

★2.4.2 投标文件的组成

1）投标报价书；

2）投标报价计算书；

3）投标保证金；

4）法定代表人身份证明
5）授权委托书（如有委托）；
6）资格审查资料和评分证明材料；
7）监理大纲；

8）招标文件要求的其他材料。

★2.4.3 投标报价

2.4.3.1 不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。

2.4.3.2 投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备

和设施的购置及使用费、管理费、利润、税金及保险费。

2.4.3.3投标报价参照浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定（2018年）和结合市场价。本合同投标报价最高限价为壹佰壹拾万玖仟柒佰捌拾柒元整（小写：￥1109787元），超过最高限价的为无效投标。

2.4.3.4 投标报价计算书应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。

2.4.3.5 投标人为实施监理工作所需的工作、生活设施及相关费用，在投标报价中单项列报并计入总报价，不再另行支付。

★2.4.3.6 监理工作所需的检测试验和检验费用包含在管理费投标报价中，投标人应充考虑检测试验和检验费用，不再另行支付。
2.4.3.7 投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改后的投标报价计算书。

2.4.4 投标文件有效期

★2.4.4.1 投标文件的有效期为自投标截止时间起 90 天。

2.4.4 .2 招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，并可退还；若接受招标人（或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。

★2.4.5 投标担保
2.4.5.1 中标人的投标保证金在中标人按规定提交了履约担保并签订了合同后的5日内退还。未中标人的投标保证金在招标人与中标人签订合同后的5日内退还。

2.4.5.2 如有下列情况之一，投标担保将不退还：

1）投标人在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件：

2）除不可抗力或招标人原因外，中标人在收到中标通知书后未能或拒绝按本须知第2.10.1 条或第2.11.1 条的规定提交履约担保或签署合同书。
★2.4.6 投标文件的份数和签署要求

2.4.6.1 投标人应按本须知第2.4.2 条规定的内容编制投标文件。投标文件壹式叁份，其中正本壹份，副本贰份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4 纸装订成册（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。

2.4.6.2 投标文件的正本应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人签名（或印鉴）或委托代理人签名，同时加盖单位公章。副本可复印。

2.4.6.3 投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其委托代理人在修改处签名确认。

2.5 投标文件的递交

2.5.1 投标文件的密封和标记

★2.5.1.1投标文件的正本和副本应分开装袋密封，并在封袋上标明“正本”或“副本”字样，封袋密封口加盖密封章。

2.5.1.2 投标文件封袋面上应写明：
1）投标的合同名称及合同编号；

2）招标人的名称和通讯地址；

3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章；

4）在2020年10月27日9:30（注：规定的开标日期和时间）前不得启封。

2.5.2 投标截止时间

    ★2.5.2.1 投标截止时间为2020年10月27日09时30分，投标人应在此时间前将投标文件送达平阳县公共资源交易中心二楼收标区（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园（剑侨华府））。

2.5.2.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

2.5.3投标文件接收

2.5.3.1在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。
2.5.3.2未按招标文件规定密封标记的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。
2.5.4 投标文件的修改与撤回

2.5.4.1 投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。

2.5.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.5.4.3 在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第2.4.5.5 款的规定可不退还其投标担保。

2.6 投标文件的无效

属于下列情况之一的投标文件，评标委员会可以按无效标处理：

（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

（2）投标人的资格条件、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价且未声明哪一个有效的；

（4）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的； 

（5）投标报价超出招标文件规定的限价范围的；

（6）投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、工期、投标价格等内容的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）投标人不以自己的名义或没按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（9）未按招标文件规定在平阳县公共资源交易中心网上报名的；

（10）存在串通投标或弄虚作假情况的（串通投标行为详见（浙政发【2014】39号第十六条）；

（11）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

2.7 开标与评标

2.7.1 开标

2.7.1.1 招标人（或招标代理人）将于2020年10月27日09时30分在平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园（剑侨华府））公开开标。开标时，邀请所有投标人的法定代表人（随带身份证原件和法定代表人身份证明原件）或其委托代理人（随带身份证原件和授权委托书原件）准时参加。投标人的法定代表人（或其委托代理人）未参加开标会的，招标人可将其投标文件按无效标处理。
注：工商注册地为浙江省外的企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人，提供网页打印件并加盖公章，否则按无效标处理。

2.7.1.2 若投标人未按上述要求出席开标会议，则招标人（或招标代理人）可宣布其已放弃投标，该投标文件不予拆封。

2.7.1.3 开标程序
主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人（或其委托代理人）是否在场，并对投标人法定代表人（或其委托代理人）进行身份验证；未能出示有效授权委托书原件及委托代理人本人身份证的，该投标文件不予拆封并退还投标人。
（3）宣布招标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）由第3个签到的投标人代表检查投标文件的密封情况；

（5）按评标办法规定抽取K值；
（6）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价（投标函报价大小写不一致以大写为准）及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

（8）招标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。
2.7.1.4招标代理人负责开标会议记录并归档。若招标代理人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标代理人应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其委托代理人应在开标记录上签名确认。
2.7.1.5 开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致的，除评标委员会认定的特殊情况须调整外，其余一律以开标结果为准。
2.7.2 评标

2.7.2.1 由招标人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标细则对所有有效投标文件进行评审，并向招标人书面提出评标报告。
2.7.2.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属。

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员。

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律、法规和规章规定应当回避的其他情形。

2.7.2.3 本次评标采用技术打分制的综合评估法，《评标细则》见本招标文件附件二。

2.7.3 算术性修正

2.7.3.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

（l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准。

（2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准。

（3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件和设计文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。

2.7.3.2 评标委员会将按上述算术性修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。

2.7.4 投标文件的澄清

2.7.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

2.7.4.2 投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其委托代理人签名确认，并作为投标文件的组成部分。

2.7.4.3 除按照本招标文件2.7.3.1 条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。

2.7.5 评标报告

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标报告应包括以下内容：

（1）开标记录；

（2）评标内容、过程和结果；

（3）否决投标情况详细说明及相关依据；

（4）询标澄清纪要；

（5）中标候选人的优劣对比和存在问题；

（6）其他建议。

中标候选人按照《招投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》要求进行公示，公示期为三个工作日，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《招投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关部门提出异议或投诉。

2.7.6定标方式
2.7.6.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

2.7.6.2 依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。

2.7.6.3招标人在定标前，应通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）查询中标候选人及其法定代表人、拟派总监理工程师的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。

2.7.6.4 招标人在定标前，应查询中标候选人及拟派总监理工程师的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列为不良行为记录。
2.8 中标

2.8.1 中标人的确定

2.8.1.1评标委员会评标后，向招标人提交经评标专家签字的评标报告，并按各投标人的得分由高到低排序，推荐得分最高的投标人作为第一中标候选人。
2.8.1.2 招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

2.8.2 中标通知
    招标人将招投标情况和定标结果报平阳县公共资源交易监理站备案后，在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

2.9 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标报名截止时间止，报名参加投标的潜在投标人少于3个的；或投标截止时间止，投标人少于3个的。

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）评标委员会否决不合格投标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的。

（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的。

（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。
2.10 履约担保

2.10.1 中标人应在收到中标通知书后、签订合同前，按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”供参考的履约担保格式向招标人提交履约担保，履约担保期限为监理服务期。

2.10.2中标人不能按本章第2.10.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。履约担保采用履约保函的，履约保函应由中标人开户行或其他具有开具保函资格的银行出具。履约保函参考格式详见附件三。

2.11 签订合同

2.11.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起30天内（并在投标有效期内），
订立书面合同。

2.11.2 中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1 条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。在此情况下，招标人可依序与确定的其他中标候选人签订合同。

2.11.3 招标人与中标人签订合同后5 日内，向未中标的投标人退还投标担保。中标人的投标担保在按要求向招标人提交履约担保并签订书面合同后5日内退还。
第三章  合同文件

水利工程施工监理合同书
委托人：平阳县水利发展投资有限公司
监理人：                            

合同编号：                          

合同名称：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工监理合同
依据国家有关法律、法规，  （委托人名称）  （以下简称委托人），委托  （监理人名称）  （以下简称监理人）提供  （工程名称）  工程  （监理项目名称）  监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工监理标

2、建设地点：温州市平阳县水头镇
3、工程等别（级）：III等

4、工程建安投资（人民币，下同）：工程总投资8027.36万元，其中建安投资5954.62万元。
5、工期：监理服务期为32个月，其中：工程现场服务期20个月，缺陷责任期12个月。
二、监理范围

1、监理项目名称：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工监理标
2、监理项目内容及主要特性参数：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工的施工期及缺陷责任期监理，并包括施工过程中该项目相应的水保、环保、安全监测、机电及金属结构设备采购及安装、自动化设备采购及安装及其他附属工程等的监理工作。
3、监理项目投资：自筹。
4、监理阶段：     （前期、施工期、缺陷责任期）      

三、监理服务内容、期限

l、监理服务内容：按专用合同条款约定

2、监理服务期限：自     年      月     日至     年      月     日
四、监理报务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                 元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序
l、监理合同书（含补充协议）；

2、中标通知书；
3、投标报价书；
4、专用合同条款；
5、通用合同条款；
6、监理大纲；

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本     份，委托人执     份，监理人执     份。

委托人：         （盖章）              监理人：           （盖章）    

法定代表人：     （签名）              法定代表人：       （签名）    

或委托代理人：   （签名）              或委托代理人：     （签名）    

单位地址：                             单位地址：                     

邮政编码：                             邮政编码：                     

电    话：                             电    话：                     

电子信箱：                             电子信箱：                     
传    真：                             传    真：                     

开户银行：                             开户银行：                     
帐    号：                             帐    号：                     

签订地点：                      

签订时间：       年    月    日
第一部分  通用合同条款
词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。
十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据
第三条  监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系
第四条  委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条  在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48 小时内补做书面通知。
    第六条  委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条  委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求：

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

    一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

    二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸；

    四、签发合同项目开工通知、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

    五、审核和签发工程计量、付款凭证；

    六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

    七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

    八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务
第九条  工程建设外部环境的协调工作。

第十条  按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条  在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条  与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条  提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条  按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条  为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。
第十六条  维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条  为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条  将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条  未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条  本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条  在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条  发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条  核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条  监督、检查工程施工进度。

第二十五条  按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条  协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条  按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条  及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条  编制《监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条  按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条  妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条  除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条  国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条  委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7 天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条  因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条  当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28天未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条  在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条  本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条  委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四

条、第十五条，第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条  委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条  监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

    第四十四条  在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双力仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其他

第四十五条  委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

说明：本通用合同条款全文引用水利部和国家工商行政管理总局联合颁发的《水利工程建设监理合同示范文本》（GF-2007-0211），如有出入，以范本为准）

第二部分  专用合同条款
监理依据

第三条  本合同的监理依据为：

国家法律、法规、规章及技术标准；《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014；工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；设计文件、技术要求和图纸；发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。

委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同；

1、监理人资质不再符合本合同要求时；

2、监理人已强制性破产、企业清理或解散（为合并或重组而进行的自动清理除外）；

3、未经发包人同意，入驻工地的总监及监理工程师与投标文件不一致；

4、未经发包人同意，擅自更换总监理工程师； 

5、因监理人原因给工程造成损失或工期延误的；

6、总监每月驻工地时间未达到招标文件要求的。

监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1 、未支付监理服务费超过合同规定时间3个月以上；

2、其他严重违反合同的行为。

九、委托人赋予监理人的其他权利：无

委托人的义务

第十条   委托人向监理机构免费提供的资料为：

	序号
	资料名称
	份数
	提供时间
	收回时间
	保存和保密要求

	1
	施工招标文件
	1
	根据招标进度提供
	按第十七条的规定
	保存完整，不得泄露

	2
	施工投标文件
	1
	根据招标进度提供
	按第十七条的规定
	保存完整，不得泄露

	3
	施工图
	8
	根据工程进度，逐步提供
	按第十七条的规定
	保存完整，不得泄露

	4
	施工承包合同
	1
	签订施工合同后7天
	按第十七条的规定
	保存完整，不得泄露


第十一条  委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件 7 天；紧急事项、变更文件发包人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复。

第十三条  本条款修改为：

监理人在监理期间所需的住宿及办公用房、交通工具（至少配备一辆能在工地上行驶的车辆）、通讯工具以及其他工作生活设施等，均由监理人自行解决（费用包干，不作调整），发包人不予提供，费用进入报价。
第十七条 监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人投保，投保的费用应已计入报价中，不单独列出。
监理人的义务

第二十条  监理服务内容：鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工的施工期及缺陷责任期监理，并包括施工过程中该项目相应的水保、环保、安全监测、机电及金属结构设备安装及其他附属工程等的监理工作。
第二十一条 本条补充以下内容：

入驻工地的总监理工程师和监理工程师应与投标文件相一致，未经发包人同意不得擅自更换。若发包人认为总监不能胜任本合同工作，发包人有权提出更换总监，承包人应无条件执行。
如由监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意,更换总监理工程师或监理工程师资格应与招标文件要求条件一致。经委托人同意更换总监理工程师或监理工程师承包人应予以积极配合，并确保在收到书面更换指令后14天内到位，否则将按相应人员不到位进行处罚。总监理工程师本月内连续不到位10天或连续3个月出勤不足22天，按承包人违约处理，发包人有权解除合同。监理人擅自更换总监理工程师需支付违约金10万元，擅自更换监理工程师5万元。经委托人同意更换总监理工程师需支付违约金5万元（除不可抗力外），更换监理工程师2万元（除不可抗力外）。
监理人人可以根据工程实际进度情况适当安排监理人员的数量，但人数的增加或减少必须事先向委托人提出书面申请，征得委托人同意。开工后前两个月总监理工程师、监理工程师不到位的，上述对应处罚额度加倍处理。
总监理工程师和其他监理人员每月驻工地时间不得少于22天，总监理工程师每少一天支付违约金2000元（请假并经委托人同意的为500元），其他监理人员每少一天支付违约金1000元（请假并经委托人同意的为100元）。
发包人对监理人进行指纹拍照考勤。

以上违约金均在进度付款中扣除。

第二十一条  监理人应当在本合同生效后 7 天内组建监理机构，并进驻现场。监理人应及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单交委托人，将监理机构及其他人员名单、监理工程师和监理员的授权范围告知承包人；工程实施阶段如果有变化，应当及时通知承包人。

第二十七条  需旁站监理的工程重要部位是：工程所含的主要单元工程。

需旁站监理的关键工序是：包括但不限于：1、基础处理工程；2、钢筋绑扎的验收及在混凝土浇筑开始前的再次检查；3、混凝土入仓和振捣的全过程；4、水闸、泵站工程；5、桩基工程；6、闸门、启闭机设备、泵机的安装工程；7、回填工程；8、其他关键部位、关键工序、其他隐蔽工程。
第三十条  委托人委托监理人主持的分部工程验收：/。

第三十一条  在本合同终止后 365 天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：
监理服务费采用总价承包，一次包干，与工程实施中造价的调整无关。 监理范围内的项目开工后 30天内，第一次支付监理服务酬金为监理服务费的10%（预付款），在工程进展顺利的前提下，以后每3个月末根据施工进度（完成的工作量占施工合同金额比例）支付一次，付款基数（含扣留的10%）=中标监理费*（实际完工的工作量之和/工程部分合同金额之和），预付款在前3个支付期内等额扣还。保留金总额为合同价的2.5%，委托人在每期支付的监理费中扣留5%，扣足为止。保留金的50%在工程总缺陷责任期满后14天内退回，剩余50%在竣工验收后14天内退回。

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：
监理机构的附加服务酬金，双方另行签订补充协议。
工期推迟或延误不超过6个月（含6个月）时监理服务酬金不予增加（服务质量及配备人数不低于招标要求）；超过6个月时，超过期限的监理人员数由委托人确定，超过6个月后的监理服务酬金根据本次投标的监理服务费以监理报价书“A监理人工费计算表”中所写明的同工种的施工期人月费用并计取综合费（综合费率按监理服务费报价汇总表执行）计算。如工程提前完工，则监理服务酬金亦不予变更。
上述综合费的计算公式为：综合费＝监理人员人工费×综合费率。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金：监理报酬的0.5%/每次。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：逾期付款金额×同期中国人民银行存款利率×延期付款时间。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：监理报酬的0.5%/每次。
争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

删除本条款，修改为当地人民法院起诉。

其他
第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方另行协商。

增加施工环境保护条款：

    监理工程师应审查施工组织设计是否按设计文件和环境影响评价报告的有关要求制订了施工环境保护措施，审查合格后方可同意工程开工。

    监理工程师在巡视、旁站中，应随时检查承包人制订的环境保护措施的落实情况，检查的主要内容有：

l. 是否落实了施工环境保护责任人。

2. 是否对施工人员进行了环保教育。

3. 施工场地的布设是否符合相关环保要求。

4. 职业危害的防护措施是否健全。

5. 施工现场（含临时便道、拌和站、预制场等）和料场等是否洒水防尘。

6. 是否按有关要求采取降噪措施。

7. 材料堆场设置环境的合理性及采取措施减少运输漏洒情况。

8. 施工废水、渣土、生活污水、垃圾的处置是否合理。

9. 是否按照批准在拟定的取弃土场取弃土，取土结束后是否采取了有效的排水防护和植被恢复措施。

第三部分  附件

本合同监理服务内容：

（一）设计方面
l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）采购方面
 1、协助委托人进行采购招标。

 2、协助委托人对进场的永久工程设备进行出厂验收、质量检验与到货验收。

3、其他相关业务。

（三）施工方面
1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划，检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划，向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检杳，对重要部位、关键工序进行旁站监理；对指定设备进行监造（如有）；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪渡汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行缺陷责任期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。
第四章  投标文件格式

鳌江干流治理水头段防洪带溪右岸闭合下林闸泵抢险应急工程施工监理标
（合同编号：PYDX-XLZB-JL-2020）

投 标 文 件

投 标 人：      （全称并盖章）       
编制日期：       年    月    日

评审因素索引表
	序号
	评审因素
	投标文件页码范围

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4.1 投标函

投标函（格式）

合同名称：                    

合同编号：                    

致   （招标人名称）   ：

1. 我方已全面阅读和研究了      （招标工程名称）      招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标书向你方发包的  （招标工程名称）  工程监理全部内容进行投标。监理服务费（监理报酬）为人民币（大写）            元。监理服务期为     个月，其中：工程现场服务期    个月，缺陷责任期     个月。监理总人数为     个人，总监理工程师为         （身份证号码：                       ）。

2. 我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起30天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并提交     万元的履约保函，履行规定的一切责任和义务。

3. 本投标书自递交你方起90天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币     万元。（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标人不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标人在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标人在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保证件。（4）投标人相互串通投标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关招标投标法律、法规及规定。

联系地址：                                 邮编：                

联 系 人：                                 电话：                

电子信箱：                                 传真：                

投  标  人：          （全称）            

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章）
     年     月     日

4.2 投标报价计算书

4.2.1 报价组成

投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、工作生活设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金等。投标人应按上述5项分项计算列报，汇总计入投标报价。

4.2.2 投标报价汇总

正常监理服务酬金投标报价汇总表

单位：元

	项号
	项目
	合价金额

	A
	监理人员费
	

	B
	设施设备购置和使用费
	

	C
	管理费
	

	D
	利润
	

	E
	税金
	

	投标报价
	


投  标  人：          （全称）           

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章）
     年     月     日

4.2.3 报价组成计算
A 监理人员费计算表

单位：元

	序号
	岗位设置
	人月数
	标准

（元/人月）
	金额

	1
	总监理工程师
	
	
	

	2
	副总监理工程师
（或总监代表）（若有）
	
	
	

	3
	监理工程师
	
	
	

	4
	监理员
	
	
	

	5
	辅助人员
	
	
	

	6
	合计
	
	
	


投  标  人：          （全称）           

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章）  
      年     月     日

B 设施设备购置和使用费计算表
                                                           单位：元

	序号
	设施设备名称
	规格
	数量
	购置费

（或折旧费）
	运行

费用
	金额（小计）

	一
	办公生活设施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	二
	通讯设施
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	三
	交通工具
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	四
	其他
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


投  标  人：          （全称）           

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章）  
     年     月     日

4.3 投标保证金
1）附投标保证金相关凭证复印件。

2）附投标人的基本账户开户许可证复印件加盖公章或投标保证金由基本账户转出的相关证明材料加盖公章。

4.4 法定代表人身份证明
法定代表人身份证明

投标人名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                       

成立时间：       年    月    日

经营期限：                                   

姓名：           性别：      年龄：      职务：              

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件正反面。

投标人：                  （盖单位章）

      年     月     日

说明：此证明适用于法定代表人亲自出席开标会。

4.5 授权委托书

授权委托书

致     （招标人或招标代理人全称）    ：

兹委托     （被授权人姓名、职务）  （居民身份证编号：           ）为我单位委托代理人，就     （招标工程名称）      （合同编号：         ）签署投标文件、出席开标会议、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事实，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

代理人无转委托权。

附：1、委托代理人身份证复印件正反面；

2、工商注册地为浙江省外的企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人，须提供网页打印件并加盖公章。
投  标  人：           （全称）            

（盖章）

法定代表人：        （签名或盖章）        

委托代理人：        （签名或盖章）        

     年     月     日
4.6 资格审查资料和评分证明材料
4.6.1 投标人基本情况表
投标人基本情况表（格式）

	单位名称
	

	通讯地址
	

	电话
	
	传真
	
	邮政编码
	

	电子信箱
	
	联系人
	

	成立时间
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	职称
	

	技术负责人
	姓名
	
	职务
	
	职称
	

	专业资质等级
	
	资质等级证书编号
	

	法人营业执照（或事业单位法人证书）证号
	
	注册资金
	

	开户行名称
	
	银行帐号
	

	单位总人数（人）
	
	其中
	总监理工程师（人）
	
	高级职称人员（人）
	

	
	
	
	监理工程师（人）
	
	中级职称人员（人）
	

	
	
	
	其      他（人）
	
	初级职称人员（人）
	

	近三年监理合同总价（万元）


投标人：            （全称）              

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）
     年     月     日
说明：本表后应附有监理单位资质等级证书复印件、营业执照（或事业单位法人证书）复印件，并加盖投标人单位公章；监理单位在“浙江省水利建设市场信息平台”中“企业信息”栏网页打印件，并加盖公章；
4.6.2投标人近年完成的类似项目情况表
投标人近年完成的类似项目情况表
（近年指2015年1月1日至投标截止日）

	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	工程质量
	

	施工（或EPC）承包人
	

	项目负责人及电话
	

	总监理工程师及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	合同项目描述内容至少包括项目概况、工程规模、工程等别、本合同在项目中的地位（部位、合同价格所占比例）和合同工程完工验收鉴定书有关验收结论。


说明：

1、上表应填写投标人满足投标人资格条件要求附表要求的类似工程监理业绩情况；

2、本表应附有相应工程施工监理业绩的证明材料（复印件），否则该项无效。类似工程监理业绩详见投标人资格条件要求附表，须提供的相关证明材料详见投标须知2.1.3.2条款；

3、本表应加盖投标人单位公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应加盖投标人单位公章。

4.6.3拟派总监理工程师业绩证明材料

表4.6.3           拟派总监理工程师已完成的类似工程监理情况

	序号
	工程
名称
	工程等
别（级）
	监理项
目投资

（万元）
	发包人
	监理

范围
	总监理
工程师
	监理人
员数量
	监理服
务起止
时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：            （全称）              

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）
     年     月     日

说明：

1、上表应填写拟派项目总监理工程师满足投标人资格条件要求附表要求的类似工程监理业绩情况；

2、本表应附有相应工程施工监理业绩的证明材料（复印件），否则该项无效。类似工程监理业绩详见投标人资格条件要求附表，须提供的相关证明材料详见投标须知2.1.3.2条款；

3、本表应加盖投标人单位公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应加盖投标人单位公章。

4.6.4 承诺书
承诺书
                     （招标人名称）：

本投标人                     （投标人名称）郑重承诺：

1．拟派本招标项目                   （招标项目名称）的总监理工程师      （姓名）（注册证书号：                      ）无招标文件所指的在建工程。

2．本投标人及拟派本招标项目的总监理工程师无本地区范围内的水利建设市场限制投标期内的不良行为记录。

3．本投标人自2017年1月1日（以人民法院判决、裁定生效之日为准）以来至投标截止日，无行贿犯罪记录。

法定代表人      （身份证号码：       ）及拟派本招标项目总监理工程师     （身份证号码：       ）自2017年1月1日（以刑罚执行完毕之日为准）以来至投标截止日，无行贿犯罪记录。

4．本投标人提供的资料保证真实。

以上情况如有不实，愿意被取消中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列入不良行为记录；招标人可不退还投标保证金。

附：拟派总监理工程师身份证复印件

	法定代表人、拟派总监理工程师身份证（正、反面）复印件粘贴处


  投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人（或委托代理人）： （签名或盖章） 
           年      月     日

4.6.5 投标人获奖情况

表4.6.5                     投标人获奖情况    

	序号
	获奖名称
	获奖日期
	获奖级别
	颁证单位

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人：            （全称）              

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）
     年     月     日

说明：

1、本表应附有获奖证书（复印件）或发文（复印件），否则该项无效；获奖级别包括国家级、省、部级；获奖情况要求详见评标细则。
2、本表应加盖投标人单位公章。

4.6.6 主要监理人员情况

表4.6.6-1        拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	专业
	职称
	从事监理工作年限
	资格证书编号
	拟任职务
	拟进场时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：            （全称）              

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）
     年     月     日
说明：1、本表人员的更换须经发包人的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

2、本表应加盖投标人单位公章。
3、本表后应附拟派所有人员自2020年6月1日之后连续3个月及以上的社保缴费证明复印件并加盖公章。根据人社行政部门相关文件及政策规定因疫情引起社保费用免缴、缓缴、半缴、退缴、少缴，均视为已经缴纳。

表4.6.6-2             拟任本工程主要监理人员情况表
	姓名
	
	性 别
	
	出生年月
	

	职称
	
	学 历
	
	毕业时间
	

	毕业院校
	
	所学专业
	

	监理专业
	

	工作年限
	
	从事监理工作年限
	

	拟在本工程中承担的职务
	

	全国水利工程建设监理工程师资格证书编号或水利部（或中国水利工程协会）颁发的水利工程建设监理工程师资格证书编号
	

	职称证书编号
	

	主要工作经历及业绩：


投标人：            （全称）              

（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名或盖章）
     年     月     日

说明：1 、“主要监理人员”是指总监理工程师、监理工程师、监理员；

2 、本表后应相应附有监理工程师（含总监理工程师）的身份证、职称证书、资格证书等复印件；监理员应附身份证、职称证书、聘任书或培训证书等复印件。
3、本表后应相应附有拟派主要监理人员在全国水利建设市场信用信息平台（http://rcpu.cwun.org/）的网页打印件（加盖单位公章）和在浙江省水利建设市场信息平台的网页打印件（加盖单位公章）。

4、本表应加盖投标人单位公章。

4.7 监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容（格式自拟）：

一、监理工程概况；

二、监理范围和服务内容，监理依据；

三、监理机构设置（框图）、组成人员名单，监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；

五、监理人员进场工作计划表；

六、质量、安全、资金、进度、环境、水保等控制措施；

七、合同、信息管理方案；

八、对机电设备制造及安装的监理措施；
九、关键部位的旁站监理方案；
十、核定实际完成工程量的方法及准确性的保证措施；
十一、组织协调内容及措施；

十二、监理工作重点与难点分析及对策；

十三、拟投入的监理设施、设备及配置计划；
十四、其它（若有）。

附件一   技术文件
技术文件详见初步设计报告（报批稿），另附。
附件二   评标细则

本次评标采用技术打分制的综合评估法。开标后，评标委员会将根据下列方法对投标人所提交的投标文件进行评审。

1、依据

为规范招标的评标工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标办法暂行规定》（原国家发展计划委员会等七部委令第12号）、《工程建设项目施工招标投标办法》（原国家发展计划委员会等七部委令第30号）、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定》（九部委第23号令）、《浙江省招标投标条例》等有关的法律、法规和规章制度规定，制定本评标细则。
2、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

3、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。原则上招标人不派代表参加评标委员会，确需参加的，派1名代表参加，并采用随机抽签的方式产生，其余专家均从浙江省综合性评标专家库中随机抽取。
4、评标程序和内容

（1）熟悉招标文件和评标细则；
（2）投标文件的符合性审查；

（3）投标文件的技术评审；

（4）投标文件的资信评审； 

（5）投标文件的商务评审；
（6）询标（需要时）；

（7）根据评标细则对投标文件进行评审；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

4.1 熟悉招标文件和评标细则
4.2 投标文件的符合性审查

评标委员会应根据招标文件的要求和规定，对有效报价范围内的投标人资格和投标文件进行符合性审查。符合性审查应包括三个方面内容：投标人资格审查、投标文件实质性格式要求响应性审查、投标文件实质性内容要求响应性审查。

如投标文件有以下情况之一的,由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进入后续评审。
（1）投标人未按招标文件要求加盖单位印章或投标人的法定代表人（或委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的；

（2）投标人的资格条件、人员等条件不满足招标文件载明的强制性要求的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价且未声明哪一个有效的；

（4）不响应招标文件规定的实质性要求和条件的； 

（5）投标报价超出招标文件规定的限价范围的；

（6）投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、工期、投标价格等内容的；

（7）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（8）投标人不以自己的名义或没按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（9）未按招标文件规定在平阳县公共资源交易中心网上报名的；
（10）存在串通投标或弄虚作假情况的（串通投标行为详见（浙政发【2014】39号第十六条）；

（11）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

4.3 投标文件的技术评审

技术评分满分57分，最低分18分。
评标委员会对通过上述评审的投标文件进行技术评分，由评标委员会负责对各投标人技术标统一划分标准后，再进行详细评审，评分采用记名方式各自评分，技术评分为全体评标专家评分的算术平均值（保留小数2位，第3位四舍五入）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。详见下表。

评分标准表

	序号
	 项目与标准
	分值
	一类（好）
	二类（一般）
	三类（差）
	缺项

	1）
	监理大纲内容齐全与否，三控制二管理一协调针对性；监理组织机构是否合理；监理人员的年龄结构是否合理；分工、权利、职责是否明确；各阶段监理人员专业匹配度及到位率是否符合工程需要
	10
	10～8
	8～6
	6～4
	0

	2）
	监理控制措施是否切合工程特点、难点、有针对性（对项目关键问题的理解和针对性的监理措施）
	7
	7～6
	6～5
	5～4
	0

	3）
	监理程序、方法是否合理、明确
	5
	5～4
	4～3
	3～2
	0

	4）
	监理工作制度是否严密、科学、合理
	5
	5～4
	4～3
	3～2
	0

	5）
	监理目标及服务是否目标明确、服务可靠
	5
	5～4
	4～3
	3～2
	0

	6）
	对机电设备制造及安装的监理措施
	7
	7～6
	6～5
	5～4
	0

	7）
	监理旁站措施工序是否周全、控制措施是否到位
	5
	5～4
	4～3
	3～2
	0

	8）
	对工程量的精确计量监理措施
	5
	5～4
	4～3
	3～2
	0

	9）
	现场安全、文明施工及环境保护、水土保持的管理措施
	5
	5～4
	4～3
	3～2
	0

	10）
	合理化建议
	3
	3～2
	2～1
	1～0
	0

	合    计
	57
	57～43
	43～35
	35～18
	0


4.4 投标文件资信评审
资信评分满分3分。评标专家按评分标准表中规定的分值对投标文件的资信部分评分。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则该张评分表无效。
评分标准表

	序号
	项目与标准
	得分

	
	
	最高
	最低

	1
	投标人管理体系认证
	1
	0

	（1）
	投标人同时具有有效的ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、ISO职业健康安全管理体系认证证书的，得1分。
	1
	0

	2
	投标人获奖情况
	1
	0

	
	投标人自2015年1月1日（以获奖时间为准）以来，获得过水利工程施工监理业绩省级工程质量奖项的得0.5分，部级、国家级工程质量奖项的得1分。
	1
	0

	3
	项目组成员配备（除拟派总监工程师）
	1
	0

	（1）
	拟派项目组成员中具有国家注册设备监理师的每人得1分，最高得1分。
	1
	0

	
	合      计
	3
	0


4.5 商务标评审（40分）

商务评标专家应对投标报价的范围、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出投标报价差异的原因及存在的问题，再根据商务标评审规定的办法进行打分，作为投标人的最终商务标得分。
1）评分范围：通过符合性审查且商务报价在有效范围内的投标文件进入评分范围。

2）评标基准价为：
通过以上评审合格的有效投标人≥9家时，剔除2个最高报价和2个最低报价后的投标报价算术平均值X，再乘以(1+K%)，即X*(1+K%)为评标基准价。
通过以上评审合格的有效投标人≥5家且＜9家时，剔除1个最高报价和1个最低报价后的投标报价算术平均值X，再乘以(1+K%)，即X*(1+K%)为评标基准价。
通过以上评审合格的有效投标人＜5家时，所有投标报价的算术平均值X，再乘以(1+K%)，即X*(1+K%)为评标基准价。
工程评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，评标基准价不因后续出现无效标、否决投标的情况而变动，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

浮动幅度K值：
K值在0、-0.5、-1、-1.5、-2等5个值中随机抽取1个（由招标人代表在开标会上随机抽取）。
通过以上评审合格的有效投标报价与评标基准价对比，计算商务评分，即：
a.投标报价等于评标基准价时，得满分40分；
b.投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.3分；
c.投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣0.6分。
以上评分计算过程保留小数3位，第4位四舍五入，最终结果保留小数2位，第3位四舍五入；评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算。

商务评分=商务分值 －|  EQ \F(投标报价-评标基准价,评标基准价) |×100×扣分值（标准）
商务评分最低得24分。

4.6 询标（需要时）

（1）投标文件中有含义不明确、投标报价可能低于成本价、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。
（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，应组织相关投标人询标。未进行询标程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询标机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询标活动或不予答复的）。

（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。
4.7 评标结果

投标文件的综合评分为投标人的技术评分、资信评分、商务评分之和，满分为100分。
评标委员会对通过评审的投标文件按照综合评分由高到低的顺序进行排序，推荐   1名中标候选人（标明推荐顺序）。综合评分相同时，报价低者优先；综合评分、报价均相同时，技术评分高者优先；综合评分、报价、技术评分均相同时，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则记名投票（不得弃权）决定中标候选人。
经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争力的，可以否决全部投标。

本评标细则未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。

附件三   履约保函（参考格式）

履约保函（参考格式）

        （招标人全称）        

鉴于  （中标人全称）    （以下称“被保证人”）与你方签订    （合同名称）    合同（合同编号：           ） ，我方己接受被保证人的请求，愿就被保证人履行上述合同约定的义务向你方提供如下保证：
    1 、本保函担保金额为人民币（大写）                  元。
    2 、本保函的有效期与你方和被保证人所签订的合同约定的监理服务期相一致。
    3 、在本保函有效期内，如被保证人违约，我方在收到你方的提款通知后      天内凭本保函向你方支付本保函担保范围内你方要求提款的金额，但提款通知应符合下列条件：
    （l）必须在本保函有效期内以书面形式提出，并应由你方法定代表人（或其委托代理人）签名并加盖单位公章。
（2）应说明要求提款的金额，并附有被保证人违约造成你方损失情况的有关材料。
 4 、我方同意，在你方与被保证人签订的上述合同发生变更时，我方承担本保函规定的责任不变。

注意：本履约保函实质性内容不得修改。

保证人：      银行名称（盖章）      

法定代表人：        （签名）        
或委托代理人：      （签名）        
地    址：                          
邮政编码：                          
电    话：                          

传    真：                          
     年      月     日


