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	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24 个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	100000 元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10％签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	无
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	无
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	因物价波动引起的价格调整：按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理
	

	7
	预付款
	17.2
	开工预付款：签约合同价中“3.施工” 价格清单合计金额的10％
材料、设备预付款：本项目不适用
	

	8
	进度付款证书最低限额
	17.3.4（1）
	100 万元
	

	9
	逾期付款违约金的利率
	17.3.4（2）
	中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利）
	

	10
	质量保证金限额
	17.4.1
	质量保证金限额：1.5%签约合同价
	

	11
	保留金比例
	17.4.4
	保留金比例：月支付额的15%(质量保证金1.5%、审计预留金13.5%)根据平政办(2010)66号文件要求预留工程限额：13.5%合同价
	

	12
	保修期
	19.7
	[bookmark: _GoBack]自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24 个月
	



                             投 标 人：             （盖单位公章）
投标文件签署人：            （签字）
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