平阳县国有企业采购招标文件

	平  阳  县

国有企业采购招标文件

项目名称：平阳县新兴产业园雨、污水管道疏通排查（二期）项目
招标编号：PYCG210720074
采 购 人：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司

联 系 人：陈先生

联系电话：13566186302

采购机构：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

联 系 人：周印化

联系电话：13868558011
联系传真：0577-58107889

二○二一年七月




投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

温州嘉宇工程造价咨询有限公司关于平阳县新兴产业园雨、污水管道疏通排查（二期）项目的公开招标公告

公告日期：2021年7月21日
    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州嘉宇工程造价咨询有限公司受平阳县滩涂围垦开发建设有限公司委托，就平阳县新兴产业园雨、污水管道疏通排查（二期）项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
招标编号：PYCG210720074
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况：

	标段序号
	项目名称
	数量
	单位
	预算

（万元）
	最高限价

（万元）
	项目地址
	简要规格描述或基本概况介绍
	备注

	1
	平阳县新兴产业园雨、污水管道疏通排查（二期）项目
	1
	项
	137.0565
	137.0565
	平阳县新兴产业园
	详见招标文件
	


四、投标供应商的资格要求：
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价：

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址：http://www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn）。
六、投标截止时间：2021年8月19日 上午9：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室二（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2021年8月19日 上午9：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室二（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2021年  8月19日 上午9：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

投标保证金：10000元人民币
从以下三个账户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行 

银行账号： 355878010935

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司平阳县支行

银行账号： 6228400337569068367

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行

银行账号：201000090038285005934

十一、公告期限：5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

十三、本项目实施理
由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是疫情中高风险地区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。
十四、联系方式：

采购人或其委托代理机构联系方式

1、采购人：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司

联 系 人：陈先生
联系电话：13566186302

地    址：平阳县滨海新区新阳路66号
2、代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室

联 系 人：周印化

联系电话：13868558011
联系传真：0577-58107889

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联 系 人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63887653 

传    真：0577-63889821

地    址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
投 标 通 知 (邀 请) 书

温州嘉宇工程造价咨询有限公司对平阳县新兴产业园雨、污水管道疏通排查（二期）项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县新兴产业园雨、污水管道疏通排查（二期）项目

	
	项目编号
	PYCG210720074

	
	资金归属
	财政性资金

	
	采购预算

（限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采 购 人：平阳县滩涂围垦开发建设有限公司

采购人地址：平阳县滨海新区新阳路66号
联 系 人:陈先生
联系电话：13566186302 

	
	采购代理机构
	代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室

联 系 人：周印化

联系电话：13868558011
联系传真：0577-58107889

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要 中标供应商应提供合同金额5%的履约保证金至采购人指定账户（采用银行保函形式）。

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）直接下载。

	
	投标截止时间
	2021年8月19日 上午9：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2021年8月19日 上午9：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室二（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	2021年8月19日 上午9：30截止 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室二（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州嘉宇工程造价咨询有限公司：邮箱： 328075758@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及温州市公共资源交易网平阳县分网（http://www.zjzfcg.gov.cn、（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html））予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

机构地址：平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室

联 系 人：周印化

联系电话：13868558011
联系传真：0577-58107889

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	
	投诉受理联系方式
	同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联 系 人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63887653 

传    真：0577-63889821

地    址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局
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第一部分 项目简介

一、项目简介

温州嘉宇工程造价咨询有限公司受平阳县滩涂围垦开发建设有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县新兴产业园雨、污水管道疏通排查（二期）项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质施工服务。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的货物及施工应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购项目的供货、运输、装卸、就位、施工、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、 具体技术要求及内容

2.1项目背景

城市排水建设与管理是城市建设的一个重要组成部分，它对保障城市居民的正常生活，提高市民生活质量，改善城市投资环境，促进经济繁荣发展，确保人民群众生命财产安全，有极其重要的现实意义。随着城市经济、建设的发展和社会的不断进步，城市排水系统与人民生活的影响越来越大。一直以来国内对地下排水管道重视不够，城镇排水系统只重建设，不重管理。随着城市面积的不断发展，城市道路的升级改造，排水管网的建设也在不断更新，城市排水系统越来越错综复杂。通过对排水管道检测、疏通服务招标项目，能够及时了解掌握排水管道设施的运行情况，对管道损坏、管道淤塞能够及时维修和清疏等，确保排水设施完好和排水畅通。

2.2工作内容

工作主要内容：1、对现有检查井、雨水篦子、雨污水混接情况、污水污染源认定、雨污水管脱落、破损等情况进行检测。2、排水口排查：润心河与横屿路桥梁东侧东向排水口、明远河与海泽路交叉的排水口、云海河与海泽路排水口、横屿河与海润路排水口、横屿河与海泽路排水口以上五处排水口污染源必须查，晴天有水排出，及有污水排出原因；3、清淤出来的淤泥、垃圾、杂物等由中标单位自行处理，运距自行考虑；4、台账资料：需按浙环函〔2019〕337号文件及温治水办〔2018〕97号文件要求进行编制创建工业园区污水零直排相关台账资料；5、不锈钢指示牌上的内容包括水流方向和雨污水管管径，供应商提供样式由业主选定；6、最终出具成果，成果报告包括项目管道、检查井、路面收水井内部情况报告；成果报告以档案资料、电子文档形式一并提交给招标人。
2.3排水管道检测需要遵循以下各项要求：

1、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；

2、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6；

3、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T 210-2014；

4、《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836；

5、《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ68；

6、《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328；

7、《城市地下管线探测技术规程》CJJ68-2007；

8、《中华人民共和国道路交通安全法》

9、其它相关的行业、地方、或者厂矿单位的法规、规程、规定及要求；

2.4具体要求

2.4.1 基本要求

涉水污染源调查与评估的范围为：作业范围内所有排放污水（废水）的污染源。

涉水污染源调查与评估的目的是获得污染源的地理位置、排水性质、水量、出口管径、管底标高、受纳水体或管道、内部排水设施现状等基础信息。

涉水污染源调查与评估步骤应包括：现有污染源成果整理、现场调查、成果编制等。

2.4.2现场调查

通过现场调查，应核实并掌握其以下基本信息：

涉水污染源（各作业范围）基本信息，包括：空间位置信息（平面坐标系统：经纬度或国家2000坐标系；高程基准：1985国家高程基准）、平面布置图、性质、规模等相关情况。

涉水污染源（各作业范围）用水量和水源情况。

涉水污染源（各作业范围）排出口坐标位置、管底标高、形状、尺寸、材料、埋设年代、流量，以及废水排放形式（间接或直接）、排放途径、排放去向。

涉水污染源（各作业范围）污水排放量，主要污染物种类、浓度、排放总量、超标程度。

涉水污染源（各作业范围）内部排水设施分布情况，绘制内部排水管网分布图。

涉水污染源周边排水设施分布情况及周边污水接管的数量、管径、接入位置等，绘制外部排水管网分布图及污水接管示意图。

对涉水污染源内部缺乏资料的已建排水设施，应通过排水设施的普查和探测进行确定。

根据需要，对涉水污染源内部排水管网、检查井、排水口进行调查评估，对雨污混接情况进行调查评估。

2.4.3成果编制

调查成果由调查图纸、调查记录表及调查报告及修复方案组成。

2.5排水管网及附属设施普查

2.5.1 一般规定

排水管网及附属设施普查范围为：作业范围内所有建成道路下市政排水管道、非道路下市政排水管道、污水接户管道及各类排水附属设施。

普查的目的是获得市政排水管道位置、管径、连接关系、污水井管内底标高、排水管材质、管道走向、管道构筑物或附属物等的信息。

2.5.2 现有排水管网成果整理

通过向政府有关部门、设计施工单位调查了解，收集在调查范围内排水系统（管网）的资料，包括排水管网的规划图、排水管道系统概况、排水管线（包括污水、雨水、雨污合流、用户连接污水管道）的施工图、竣工图、示意图、竣工测量成果或外业探查成果、及相关技术说明资料，排水管线工程规划审批资料，排水管道养护资料，现有基本比例尺地形图等。

现有排水管线资料的调绘应对已有的排水管线资料进行搜集、分类、整理，并转绘到相应比例尺地形图上。

排水管线现况调绘图应根据排水管线竣工图、竣工测量成果或外业探查成果编制，无竣工图、竣工测量成果或外业探查成果时，可根据施工图及有关资料，按管线与邻近的建（构）筑物、明显地物点、现有路边线的相互关系编制。编制时应对所搜集的资料应进行整理、分类，将管线位置、连接关系、管线构筑物或附属物、规格（管径或断面尺寸）、材质、埋设年代等管线属性数据宜转绘到相应比例尺地形图上，并注明管线资料来源。

应充分利用现有地下排水管线普查成果。

2.5.3 现场调查

按照调查要求，对附属物和排水管线的明显点进行实地开井量测调查。记录结果可填入相应的实地调查表。在实地调查中可邀请排水管线产权单位的管线管理人员、管线的规划、设计、施工人员和当地居民等熟悉管线情况的人员协助。

现场调查还应核查下列内容：核查排水管线现况调绘图与实地是否一致，核查调查区内测量控制点的位置和保存情况，察看调查区内地物、地貌、交通情况、地球物理条件及各种可能的干扰因素，核查地形图的现势性。

现场调查后应进行如下工作：在排水管线现况调绘图上标注与实地不一致的管线点；记录调查区内控制点点位保存及点位变动情况，并初步确定新布设控制点位置；判定地形图的可用性；初步确定地下管线探测仪一致性校验场地。

2.5.4 排水管线探测

查明排水管线的类型、平面位置、埋深、走向、材质、规格、埋设年代、权属单位等；

测量排水管线及管线附属物的平面坐标和高程；

绘制排水管线图；

建立或更新排水管线数据库。

2.6 管道、检查井、路面收水井疏通、清淤要求：

管道、检查井、路面收水井疏通、清淤、淤泥外运，淤泥外运弃置及消纳须符合当地政府部门相关规定

2.7 管道、检查井、路面收水井视频检测要求：

（1）管道、检查井、路面收水井检测的基本程序要求：检测工作任务书下达，搜集资料，现场踏勘，编写技术检测方案，检测前的准备，现场检测及初步判读，内业影象判读与处理，评估计算及图件编辑，编写检测报告书和成果验收。检测任务较简单及工作量较小时，上述程序可酌情简化。

（2）管道、检查井、路面收水井检测前应搜集如下资料：

    a 已有排水管线图；

    b管道的竣工图或施工图等技术资料；

    c已有管道检测资料；

    d评估所需的相关资料。

（3） 现场踏勘应包括下列内容：

    a察看测区的地物、地貌、交通和管道分布情况；

    b开井目视检查管道、检查井、路面收水井的水位、淤泥和井内构造等情况；

    c核对所搜集资料中的人井位置、管位、管径、材质等。

（4）技术检测方案应包括下列内容：

    a 检测任务的委托方、施工方，检测任务、目的和工期要求；

    b管道、检查井、路面收水井概况、现场交通条件及对已有资料的分析；

    c技术方案(包括管道检测及预处理)；

d作业质量、健康、安全、交通组织、环保等保证体系与具体措施；

e可能存在的问题和对策；

f工作量估算及工作进度计划；

    g 人员组织、设备、材料计划；

    h拟提交的成果资料。

（5） 现场管道、检查井、路面收水井检测应包括下列内容：

    a设立施工现场围栏和安全标志，必要时须按道路交通管理部门指示封闭道路后作业；

    b 管道、检查井、路面收水井预处理，如封堵、吸污、清洗、抽水等；

    c仪器设备自检；

    d 管道、检查井、路面收水井实地检测与初步判读。对发现的重大缺陷问题应及时报知委托方或委托方指定的现场监理；

e检测完成后应及时清理现场，保养设备。

（6）缺陷分布图的编绘应符合下列要求：

   a 缺陷分布图宜在已有的排水管线图基础上加绘缺陷要素。无排水管线图的应按现行的行业标准《城市地下管线探测技术规程》CJJ61和《城镇排水管渠与泵站维护技术规程》CJJ/T68的有关规定绘制。测区较小的可实地丈量后以自由比例尺简单绘制；

b 管道、检查井、路面收水井缺陷图上必须注明的缺陷要素包括：录像文件（带）编号、检测方向、缺陷位置、代码及照片编号、管径和相对距离等；

   c图上的代码和颜色应按本规程规定执行。

（7）管道、检查井、路面收水井检测记录应在现场按规定格式填写完成，不得事后补填，以保证资料的真实性、准确性。在描述管道、检查井、路面收水井缺陷或结构特征在管道、检查井、路面收水井环向上的位置时应采用时钟表示法。以声纳检测的渠箱缺陷定位应按系统实际量测位置以数值表示。

（8）管道、检查井、路面收水井检测成果报表必须包括：名称、检测时间、天气、操作者、地名、路名、录像文件（带）编号、管道用途、权属单位、预清洗、开始/结束井编号、形状、管径、材质、内衬、管道接头间距、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起/止位置和长度。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。

（9）管道检测成果资料应按档案管理中统一载体、装订规格的要求，分为文字、表、图和光盘（录象带）四大类进行编号和组卷。

（10） 管道检测现场施工必须执行现行的行业标准《排水管道检测与修复安全技术规程》CJJ6的有关规定。

（11） 检测设备的技术要求

a摄像头高度可自由调整；爬行器的车轮直径大小或者轴间距可根据被检测管道的大小进行更换或调整；灯光强度能调节。

    b检测设备结构坚固，密封良好，能在-10°C至+50°C的气温条件下和潮湿的环境中正常工作，宜配有防爆系统和防水系统。

    c 实施管道结构性检测的摄像头宜具备旋转，以满足侧向摄影要求。

    d检测设备须具备距离计数功能，电缆计数测量仪最低计量单位为0.1m，精度误差不大于0.3m或±1%。

    e电缆长度110米时，爬行器的爬坡能力应大于5度。

    f检测设备应符合现行的国家标准《爆炸性气体环境用电气设备》GB3836的有关规定。

    g对新购置的或经过大修及长期停用后重新启用的设备，应按说明书的要求进行检查和校正。

  （12）影像资料要求：

    a 缺陷的类型和代码宜在现场确认并记录。现场检测完毕后，应由第二者根据录象复核。

    b 缺陷的几何尺寸应比照管径或相关物体的尺寸判定。

    c 对无法确定的缺陷类型或等级必须在评估报告中加以说明。

 d缺陷图片应采用现场抓取最佳角度和最清晰图片的方式，特殊情况下也可采用观看录像抓取图片方式。

 （13）视频检查范围

a进行环境保护的污水泄漏检测 
b不明污水处渗入来源检测
c管路淤积、排水不畅等原因的调查
d可直接排放污水与须处理污水的合流情况检测
e管道的腐蚀、破损、接口错位、淤积、结垢等运行状况的检测
f查找因排水系统或基建施工而找不到的检修井或去向不明管段

g堵塞管道的清淤

h工作范围包含抽水、气囊封堵

三、报价要求
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	综合单价（元）
	备注
	合计

	一、
	经五路（海昌路）新阳路-新园路段

	
	管道疏通、清淤
	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	852
	米
	18
	
	15336

	
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	1955
	米
	35
	
	68425

	
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	1702
	米
	61
	
	103822

	
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	133
	米
	107
	
	14231

	
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	852
	米
	12
	
	10224

	
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	1955
	米
	18
	
	35190

	
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	1702
	米
	22
	
	37444

	
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	133
	米
	25
	
	3325

	二
	经七路（滨海路）

	
	管道疏通、清淤
	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	3174
	米
	18
	
	57132

	
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	4274
	米
	35
	
	149590

	
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	1324
	米
	61
	
	80764

	
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	692
	米
	107
	
	74044

	
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	3174
	米
	12
	
	38088

	
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	4274
	米
	18
	
	76932

	
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	1324
	米
	22
	
	29128

	
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	692
	米
	25
	
	17300

	三
	纬五路（新阳路）海泽路-滨海路

	
	管道疏通、清淤

	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	601
	米
	18
	
	10818

	
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	2002
	米
	35
	
	70070

	
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	616
	米
	61
	
	37576

	
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	543
	米
	107
	
	58101

	
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	601
	米
	12
	
	7212

	
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	2002
	米
	18
	
	36036

	
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	616
	米
	22
	
	13552

	
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	543
	米
	25
	
	13575

	四
	出水口排查、检查井清捞等

	
	出水口排查
	21
	座
	800
	
	16800

	
	检查井清捞
	395
	座
	150
	
	59250

	
	雨水篦清捞
	492
	座
	50
	
	24600

	
	流水指示牌（不锈钢）
	2000
	只
	15
	
	30000

	
	资料编制
	1
	项
	20000
	
	20000

	25
	橡胶气囊封堵
	120
	元/次
	600
	包含封、拆一次
	72000

	
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除


	15
	元/次
	6000
	包含封、拆一次
	90000

	26
	积淤量按40%计

	27
	合计  1370565元

	报价说明：

（1）本次采购按优惠率报价，投标供应商根据采购预算单价并根据自身及实际情况自行填写优惠率，结算费用：实际产生并经双方签字确认的量×采购预算单价×优惠率-违约金额。

（2）报价包含发生本项目的所有费用，包括但不限于人工费、设备费、食宿、出行、社保、利润、税金等所有完成本项目合同内容的费用。

（3）本项目以实际产生的量为结算依据，实际产生的量小于清单量的按实际结算，实际产生的量大于清单量的不予增加，按总价包干，投标供应商应充分考虑风险，并自行承担。
（4）以上单价包含税金9%（中标单位如为小规模纳税人或者纳税优惠政策扶持下的单位，根据相关政策进行纳税，另外项目实施过程中如有纳税政策变化，根据政策调整）。


机械设备及人员要求

1、▲本项目所需机械设备最低要求：
	序号
	名称
	数量

	1
	高压冲洗疏通车
	2

	2
	污水处理车
	1

	3
	CCTV检测仪
	2

	4
	潜望镜
	1

	5
	声呐设备
	1

	6
	毒气检测设备
	1

	7
	防毒设备
	3

	8
	水下通讯设备
	3

	9
	通风设备
	2

	10
	（D300-D1500）封堵气囊
	20


▲人员配备要求：

	序号
	岗位
	人数
	要求

	1
	市政排水管道检测与评估人员
	1
	具有市政或排水、地下管线相关专业工程师

	2
	下水道养护工
	1
	具有下水道养护工证书

	3
	固体废弃物处理工
	1
	具有固体废弃物处理工证书

	4
	污水处理工
	1
	具有污水处理工证书


五、商务条款

1、质量保证和标准

1．1、投标供应商在投标文件中说明质保期内提供的服务计划。

1．2、产品或服务的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

1．3、技术标准按国家最新颁布的标准及买方认可的国际标准。

2、结算与付款

2.1结算

本项目实行固定单价结算，中标供应商必须完成招标范围内的所有工作内容。

2.2付款：

1）中标供应商在签订合同后向采购单位提供合同总额（采购预算）5%的履约保证金,工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设创建工作完成验收合格后无息退还履约保证金。

2）合同签订后，采购人在7个工作日内支付合同总额（以采购预算为准）10%的预付款，中标供应商根据实际产生的量上报进度款,经采购人审核后三十个工作内支付80%给供应商作为进度款，剩余的结算款待结算完成并完成工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设创建后支付给供应商。

2.3违约条款

（1）检测工期违约：检测、疏通工期每违约一天，处以违约金1500元，不足一天按一天计。违约上限为合同金额的3%

（2）文本资料违约：文本资料于2021年11月31日前提交给采购人，每违约一天处以违约金800元，不足一天按一天计。
六、项目成果

完成本项目的实施后，根据招标人的要求，提供书面及电子版本的成果文件。

在项目实施过程中，要求投标单位每完成一个区域的检测后，即时出具本区域的成果报告，以便招标人安排其他工作的开展。

在项目全部实施完成后，出具完整的最终成果报告，成果报告包括应包括成果表数据、检测录像数据、 缺陷照片数据、 缺陷分布图数据、技术设计书、检测报告书以及其他台账资料等。

书面资料数量：一式肆份。

成果资料按照以下目录进行装订，如需第三方配合资料可与采购人沟通进行协助。
	序号
	资料类型
	资料名称
	备注

	1
	创建资料汇编
	工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设验收申请表
	上报

	2
	
	工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设调查技术报告
	

	3
	
	工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设方案（包括问题清单、任务清单、项目清单、责任清单等汇编）
	

	4
	
	工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设工作总结
	

	5
	
	工业集聚区（工业园区）雨水管网分布走向图
	

	6
	
	工业集聚区（工业园区）污水管网分步走向图
	

	7
	
	最近一期的污水处理厂监督性监测报告
	

	8
	
	污水处理厂在线监测数据年报表
	

	1
	台账资料
	相关政策文件汇编
	现场备查

	2
	
	主要工程项目设计、施工、竣工相关资料
	

	3
	
	园区污水处理厂简介、设计方案、验收、监测等成套资料
	

	4
	
	园区周边河道县控以上断面本年度水质监测报告
	

	5
	
	园区环境管理规章制度
	

	6
	
	园区入河入海排放口整治相关资料
	

	7
	
	园区污水管网维护、检修、巡查、清淤等相关制度
	

	8
	
	园区排水户环评审批、排水许可证汇总清单和相关资料
	

	9
	
	重污染行业工业园区突发环境事件应急预案
	

	10
	
	环保部门出具的无重、特大环境事件和水环境污染问题引发的群体性实践证明
	


七、项目实施进度要求
1、▲检测期限：检测、清淤、排查需在开工后两个月内完成。

2、服务期限：开工至完成滨海新区工业园区类污水零直排区所有工作并验收合格且结算完成后。

3、结算及工程量：待项目完成验收合格后办理结算，实际产生金额小于中标价的按实际结算，实际产生金额大于中标价的不予增加。
4、文本资料于2021年11月31日前提交至采购人。
八、其他要求

1、如招标人有任务安排或需处理的事宜，投标单位须在一个小时内到达现场配合招标人工作，如未在一个小时内响应并到达，则每次处以违约金1000元。

第三部分   供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲8、供应商报价比例未按招标文件要求，该供应商按无效投标处理。
9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2021年8月19日 上午9：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
12、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（（http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html））或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲

13、投标文件递交方式：

（1）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄接受截止时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2021年7月22日-2021年  8月18日上午10:30分-下午16:30分，2021年8月19日09:30前。投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：周印化-13868558011

邮寄地址：温州市平阳县水头镇梓兴路上下林安置地块4号楼4单元201室
投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至328075758@qq.com。供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（2）现场递交方式：采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公告资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入，投标人代表须为供应商授权代表或法定代表人），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口代为接收，送至收标处。
符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源中心内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。
因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县公共资源交易中心网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分两部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））；

2）投标分项报价表（附件二（二））；

3）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四（一））；

3）商务响应表（附件三（一））、技术响应表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

4）供应商参与采购活动投标资格声明（附件七）
5）投标供应商情况声明（见附件四（二））供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）；
6）供应商营业执照、税务登记证（复印件加盖有效公章）；

7) 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

8）项目组织实施方案，包括岗位员工配置计划、管理服务组织机构、运行流程、服务管理机制、实施计划和应急方案、内部管理制度及考核方法、企业员工培训计划和方案等(根据评标细则，格式见附件也可自拟）；
9）2018年1月1日以来的供应商业绩证明（如有则提供，复印件加盖公章）（附件六）；

10）诚信投标承诺书（附件七）；
11) 优惠条件供应商承诺给予用户的其他优惠条件；

12）项目人员配置（附件五（一））

13）项目负责人简历表（附件五（二））

14）员工岗位配置计划表（附件五（三））

15）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价是指磋商供应商为正确地完全履行采购内容及要求的价格体现，包括了本项目提供货物及服务的费用、利润、税费、其它相关费用（包括验收费用）、采购代理服务费等完成本项目所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。
本项目按实结算，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标各项单价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本壹份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均分开装订，分别密封)。 

五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封。所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在技术资信部分中的投标文件也有效）、供应商有效身份证件（原件）。未提供以上证明的投标文件将拒收。
有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

六、开标和评标
1.1、开启投标文件

按招标文件规定的时间、地点开启“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还商务报价部分投标文件。

有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供营业执照原件且未提供供应商营业执照复印件及供应商营业执照网上查询网址链接的；
2）未按规定提供投标保证金的；

3）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5）明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
   （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
   （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
   （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
   （5）不同供应商的投标文件相互混装；
   （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。
2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

    4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3、拒签合同的责任

中标供应商领取中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、提供合同金额5%的履约保证金至采购人指定账户（以银行保函形式）。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费75%计取），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：建行平阳水头分理处

开户名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司平阳分公司

开户账号：33050162716600000113

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）
（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
   中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工 程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

（标的名称），属于科学研究和技术服务业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   
人，营业收入为   
万元，资产总额为   
万元1，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期：                             　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。

	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行    
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。

政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；

2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。

3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。

4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	卢经理
	15757115622

0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理

周经理

张经理
	13958936978

13600673553

13676535697



	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	朱经理

陈经理

钟经理


	1370663867015868005988

13868571615


平阳县政府采购信用融资意向银行选择表

（平阳县供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分     合同条款

发包方：                     （以下简称甲方）

承包方：                     （以下简称乙方）

根据                        项目的中标通知书，甲方将此项目承包给乙方，为了明确甲、乙双方的权利和义务，履行各自的职责，高效优质地完成服务内容，按照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲乙双方在平等、自愿的基础上共同协商一致，现签订本服务承包合同。

第一条  名称

                           服务承包合同

第二条  承包内容

见招标文件第三部分内容。

第三条  检测期限
1、▲检测期限：检测、清淤、排查需在开工后两个月内完成。

2、服务期限：开工至完成滨海新区工业园区类污水零直排区所有工作并验收合格且结算完成后。
第四条  承包经费

（一）承包价格：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	综合单价（元）
	备注
	优惠率

	一、
	经五路（海昌路）新阳路-新园路段
	%

	1
	管道疏通、清淤
	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	852
	米
	28
	
	

	
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	1955
	米
	35
	
	

	
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	1702
	米
	61
	
	

	
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	133
	米
	107
	
	

	2
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	852
	米
	12
	
	

	3
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	1955
	米
	18
	
	

	
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	1702
	米
	22
	
	

	
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	133
	米
	25
	
	

	二
	经七路（滨海路）
	

	4
	管道疏通、清淤
	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	3174
	米
	18
	
	

	5
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	4274
	米
	35
	
	

	6
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	1324
	米
	61
	
	

	7
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	692
	米
	107
	
	

	8
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	3174
	米
	12
	
	

	9
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	4274
	米
	18
	
	

	10
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	1324
	米
	22
	
	

	11
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	692
	米
	25
	
	

	三
	纬五路（新阳路）海泽路-滨海路
	

	12
	管道疏通、清淤

	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	601
	米
	18
	
	

	13
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	2002
	米
	35
	
	

	14
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	616
	米
	61
	
	

	15
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	543
	米
	107
	
	

	16
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	601
	米
	12
	
	

	17
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	2002
	米
	18
	
	

	18
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	616
	米
	22
	
	

	19
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	543
	米
	25
	
	

	四
	出水口排查、检查井清捞等
	

	20
	出水口排查
	21
	座
	800
	
	

	21
	检查井清捞
	395
	座
	150
	
	

	22
	雨水篦清捞
	492
	座
	50
	
	

	23
	流水指示牌（不锈钢）
	2000
	只
	15
	
	

	24
	资料编制
	1
	项
	20000
	
	

	25
	橡胶气囊封堵
	120
	元/次
	600
	包含封、拆一次
	

	
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除

	15
	元/次
	6000
	包含封、拆一次
	

	26
	积淤量按40%计
	

	报价说明：

（1）本次采购按优惠率报价，投标供应商根据采购预算单价并根据自身及实际情况自行填写优惠率，结算费用：实际产生并经双方签字确认的量×采购预算单价×优惠率-违约金额。

（2）报价包含发生本项目的所有费用，包括但不限于人工费、设备费、食宿、出行、社保、利润、税金等所有完成本项目合同内容的费用。

（3）本项目以实际产生的量为结算依据，实际产生的量小于清单量的按实际结算，实际产生的量大于清单量的不予增加，按总价包干，投标供应商应充分考虑风险，并自行承担。
（4）以上单价包含税金9%（中标单位如为小规模纳税人或者纳税优惠政策扶持下的单位，根据相关政策进行纳税，另外项目实施过程中如有纳税政策变化，根据政策调整）。


（二）承包经费最终结算价依据中标通知书、投标文件、验收考核等要求计算。

（三）付款方式：
1）中标供应商在签订合同后向采购单位提供合同总额（采购预算）5%的履约保证金,工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设创建工作完成验收合格后无息退还履约保证金。

2）合同签订后，采购人在7个工作日内支付合同总额（以采购预算为准）10%的预付款，中标供应商根据实际产生的量上报进度款,经采购人审核后支付80%给供应商作为进度款，剩余的结算款待结算完成并完成工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设创建后支付给供应商。

第五条  质量

服务各项具体工作的质量标准和作业规范按甲方具体要求及《招标文件》中所规定的执行。

第六条  履约保证金

（一）签定合同后，乙方必须支付合同总额（采购预算）5%的履约保证金履约保证金给甲方（转账或保函）；

（二）工业集聚区（工业园区）“污水零直排区”建设创建工作完成验收合格后无息退还履约保证金。（三）乙方不能按期保质保量完成服务，除承担相关责任外，甲方可相应没收合同履约保证金。

第七条  权利和义务

（一）甲方权利与义务

1、甲方对乙方的服务进行全面的技术指导、检查、管理和监督，对检查中发现的质量问题及时向乙方提出书面或口头改进意见，直至终止本合同。

2、甲方监督检查乙方落实安全防火和安全生产措施。

3、甲方可要求乙方调整不合格员工。

4、甲方应按时支付款项。本合同的服务经费由政府拨款，如因政策影响，拨款未能及时到位，乙方不得以此为由而不履行本合同规定的义务。否则，甲方按规定处以违约金。

（二）乙方权利和义务

1、乙方有权根据承包合同按期领取承包经费。

2、乙方履行承诺的义务，并参加由甲方组织的检查和综合考评。

3、乙方应接受甲方的检查监督及指导。

4、按甲方的要求开展工作，如有改变，乙方应提出书面申请，并征得甲方的书面同意。

5、乙方做好职工的安全生产意识教育，处理好劳动关系，如发生意外人员伤亡事故，不管是乙方职工还是第三者，均与甲方无涉。

6、乙方不得有弄虚作假及其不正当行为。

7、乙方应严格遵守国家法律、法规的规定，不得违反国家法律、法规和温州市的有关规定。

8、在合同期内，因国家建设需要调整乙方管理任务时，乙方要服从大局，相应增减承包事项及经费。由此造成的经济损失，甲方不负赔偿责任。

9、乙方承诺在承包服务期内，在执行事务过程中，加强消除现场风险隐患，全力确保现场安全。

10、乙方应遵守法律、法规和政策的规定，因以上原因使合同性质发生改变，甲方不负赔偿责任。

第八条  合同组成

承包合同由《招标文件》、《投标文件》及附件为本合同的有效组成部分。

第九条  违约责任

（一）乙方违反甲方具体要求及《招标文件》规定的行为均属违约行为。甲方根据上述规定条款，视乙方违反规定的情节轻重，做出批评教育、警告、处以违约金处理，情节严重者，甲方有权单方终止本合同，由乙方承担一切经济损失和法律责任。因乙方违约造成甲方损失的，甲方从乙方缴纳的履约保证金中扣除。

（二）乙方因机械、工具或技术、劳动等跟不上管理需要影响工作，未达到质量标准，甲方有权单方终止本合同。

（三）本服务除在招标文件中列明并经甲方同意外，乙方不得将本项目分包与转包，一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的法律责任及一切经济损失。

（四）检测工期违约：检测、疏通工期每违约一天，处以违约金1500元，不足一天按一天计。违约上限为合同金额的3%。

（五）文本资料违约：文本资料于2021年11月31日前提交给采购人，每违约一天处以违约金800元，不足一天按一天计。
第十条  争议的解决

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均可提起仲裁或诉讼，仲裁或诉讼按合同履行地原则。

第十一条  合同生效及终止

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本合同出现以下情况时终止。

1、期限届满时自行终止。

2、有以下行为之一的：

（1）违反管理规定，造成重大伤亡或重大损失。

（2）因管理不善造成恶劣影响。

（3）擅自将合同转包给第三者。

（4）违反劳动法或其他相关法律法规，造成恶劣影响。

（5）弄虚作假及其他不正当行为。

3、法律规定的终止事由。

第十二条  合同的解释

本合同的解释权在采购人。         

第十三条  合同的份数

本合同一式六份，双方各执二份，平阳县公共资源交易中心及代理公司各一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章后生效。

甲    方：（印章）                    乙    方：（印章）

      全权代表：（签字）                    全权代表：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

      帐    号：                            帐    号：
签约日期：                                              签约地点：
第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

                  ：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲不提供本函做无效投标处理。
附件二（一）                  

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：            
	项目名称
	投标优惠率

	平阳县新兴产业园雨、污水管道疏通排查（二期）项目
	%

	检测期限
	2个月


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价，同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：
附件二（二）
报价分析明细表
 项目名称：                                                项目编号：

	序号
	项目名称
	数量
	单位
	综合单价（元）
	备注
	优惠率
	优惠后单价（元）

	一、
	经五路（海昌路）新阳路-新园路段
	  %
	

	1
	管道疏通、清淤
	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	852
	米
	28
	
	
	

	
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	1955
	米
	35
	
	
	

	
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	1702
	米
	61
	
	
	

	
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	133
	米
	107
	
	
	

	2
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	852
	米
	12
	
	
	

	3
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	1955
	米
	18
	
	
	

	
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	1702
	米
	22
	
	
	

	
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	133
	米
	25
	
	
	

	二
	经七路（滨海路）
	
	

	4
	管道疏通、清淤
	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	3174
	米
	18
	
	
	

	5
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	4274
	米
	35
	
	
	

	6
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	1324
	米
	61
	
	
	

	7
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	692
	米
	107
	
	
	

	8
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	3174
	米
	12
	
	
	

	9
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	4274
	米
	18
	
	
	

	10
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	1324
	米
	22
	
	
	

	11
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	692
	米
	25
	
	
	

	三
	纬五路（新阳路）海泽路-滨海路
	
	

	12
	管道疏通、清淤

	DN300以下管道疏通、清淤、淤泥外运
	601
	米
	18
	
	
	

	13
	
	DN300（含）－DN600管道疏通、清淤、淤泥外运
	2002
	米
	35
	
	
	

	14
	
	DN600（含）－DN1000管道疏通、清淤、淤泥外运
	616
	米
	61
	
	
	

	15
	
	DN1000（含）以上管道疏通、清淤、淤泥外运
	543
	米
	107
	
	
	

	16
	QV检测
	DN300以下管道QV检测
	601
	米
	12
	
	
	

	17
	CCTV检测
	DN300（含）－DN600管道CCTV检测
	2002
	米
	18
	
	
	

	18
	
	DN600（含）－DN1000管道CCTV检测
	616
	米
	22
	
	
	

	19
	
	DN1000（含）以上管CCTV检测
	543
	米
	25
	
	
	

	四
	出水口排查、检查井清捞等
	
	

	20
	出水口排查
	21
	座
	800
	
	
	

	21
	检查井清捞
	395
	座
	150
	
	
	

	22
	雨水篦清捞
	492
	座
	50
	
	
	

	23
	流水指示牌（不锈钢）
	2000
	只
	15
	
	
	

	24
	资料编制
	1
	项
	20000
	
	
	

	25
	橡胶气囊封堵
	120
	元/次
	600
	包含封、拆一次
	
	

	
	潜水员带橡胶气囊封堵和拆除

	15
	元/次
	6000
	包含封、拆一次
	
	

	26
	积淤量按40%计

	报价说明：

（1）本次采购按优惠率报价，投标供应商根据采购预算单价并根据自身及实际情况自行填写优惠率，结算费用：实际产生并经双方签字确认的量×采购预算单价×优惠率-违约金额。

（2）报价包含发生本项目的所有费用，包括但不限于人工费、设备费、食宿、出行、社保、利润、税金等所有完成本项目合同内容的费用。

（3）本项目以实际产生的量为结算依据，实际产生的量小于清单量的按实际结算，实际产生的量大于清单量的不予增加，按总价包干，投标供应商应充分考虑风险，并自行承担。
（4）以上单价包含税金9%（中标单位如为小规模纳税人或者纳税优惠政策扶持下的单位，根据相关政策进行纳税，另外项目实施过程中如有纳税政策变化，根据政策调整）。


供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        

日期：

附件三（一）
商务偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）
技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件

附件四

投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书

              ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。                                            

附件5项目人员配置情况
（一） 人员配置

项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	资格

证书
	现任职务
	从事类似服务简历、年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

磋商供应商名称（盖章）：                   

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（二） 项目主要人简历表

项目主要负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    

（三） 岗位员工配置计划表

岗位员工配置计划表

	岗位
	人数
	现 场 承 担 工 作
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。
磋商供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期： 
项目负责人及主要管理人员与《岗位员工配置计划表》一致。如确需变更的，经业主审核同意后方可变更。

附件六 业绩

2018年1月1日以来类似项目业绩清单（需提供合同复印件加盖公章）

（自行编制）
附件七  供应商参与国企采购活动投标资格声明

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

   本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则
一、商务报价评分20分

1、以有效供应商中有效投标价的最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购预算且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出预算的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分80分。

	评审项目
	得分

	一

企业资信


	专项资质

	1、投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证，并同时具有有排水管道作业企业资质证书丙级（作业能力范围需涵盖排水管道疏通、检测、评估、管道非开挖修复及更新、市政管道潜水作业内容）得1分；

2、投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证，并同时具有有排水管道作业企业资质证书乙级（作业能力范围需涵盖排水管道疏通、检测、评估、管道非开挖修复及更新、市政管道潜水作业内容）得3分；
3、投标人具备市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备安全生产许可证，并同时具有有排水管道作业企业资质证书甲级及以上（作业能力范围需涵盖排水管道疏通、检测、评估、管道非开挖修复及更新、市政管道潜水作业内容）得5分；

注：提供相关证书复印件加盖公章，否则不得分。
	0-5

	
	
	具有有效的质量管理体系认证证书，得1分；

具有有效的环境管理体系认证证书，得1分；

具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分；

注：相关证书复印件加盖公章，认证范围需为管道疏通或检测相关内容，否则不得分。
	0-3

	
	类似
经验

	投标供应商自2018年1月1日以来承担过的类似业绩每个得2分，最高得6分：

注：须同时提供中标通知书复印件或合同复印件，并加盖公章，否则不得分。
	0-6

	二

专业技术力量


	专业
设备

	根据投标人在满足本项目最低需求机械设备要求下:

1、在采购需求基础上每多提供1辆高压冲洗疏通车的得0.5分，满分1分。

2、在采购需求基础上每多提供1台CCTV检测仪的得0.5分，满分0.5分；

3、在采购需求基础上每多提供1台潜望镜的得0.5分，满分0.5分；

4、在采购需求基础上每多提供1台声呐设备的得0.5分，满分0.5分；

5、在采购需求基础上每多提供1台毒气检测的得0.5分，满分0.5分；

6、在采购需求基础上每多提供1套放毒设备的得0.5分，满分1分；

7、在采购需求基础上每多提供1套水下通讯设备的得0.5封面，满分1分；

8、在采购需求基础上每多提供多提供1台通风设备的得0.5分，满分1分；

9、在采购需求基础上每多提供5只封堵气囊的得0.5分，满分1分。

注：供应商自有或租赁或提供上述设备中标后配备承诺书（格式自拟），在投标文件中须提供购置发票或租赁合同或者承诺书或者其他证明材料。
	0-7

	
	项目负责人
	项目负责人具有市政工程二级注册建造师及以上，并具有有效的安全生产考核B类证书的得1分；
	0-1

	
	技术负责人
	技术负责人具有市政工程或排水等相关专业中级及以上职称的得1分
	0-1

	
	现场人员
	现场人员在满足项目人员配备要求下：

1、在采购需求原有基础上，增加1个具备《市政排水管道检测与评估应用工程师》证书的人员，得1分，最多得1分。

2、在采购需求原有基础上，增加1个具备《下水道养护工》且具备《有毒有害有限空间作业证》的人员，得1分，最多得1分。
3、在采购需求原有基础上，增加1个具备《固体废弃物处理工》证书的人员，得1分，最多得1分。
4、在采购需求原有基础上，增加1个具备《污水处理工》证书的人员，得1分，最多得1分。
注：提供相关证书复印件加盖公章及投标截止前近3个月内任意1个月在投标单位缴纳的社保证明材料复印件加盖公章，否则不得分。
	0-4

	三

服务方案

	针对本项目的特点和难点分析及解决措施
	根据对项目现状情况、存在问题的调查剖析由评标委员会进行打分；

其中：分析完全明确：7.1-10分；分析基本明确：4.1-7分；分析部分明确：0-4分。
	0-10

	
	
	针对本项目关键点、难点和其他可预见问题所提出的合理化建议和相应的解决措施由评标委员会进行打分；其中：建议及解决方案完全满足采购需求：6.1-8分；建议及解决方案基本满足采购需求：4.1-6分；建议及解决方案部分满足采购需求：0-4分。
	0-8

	
	项目组织实施
	根据服务方案的详细叙述（包括服务内容、工作流程、工作标准、员工排班计划等）由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的8.1-11分；基本满足的4.1-8分；部分满足的0-4分
	0-11

	
	
	根据安全保证措施、文明施工、环境保护保证措施由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的8.1-12分；基本满足的4.1-8分；部分满足的0-4分
	0-12

	
	
	质量管理保证措施等，由评标委员会进行打分，其中：满足项目需求的6.1-8分；基本满足的4.1-6分；部分满足的0-4分
	0-8

	
	响应服务


	服根据投标人服务响应时间、应急处理能力等情况由评标委员会打分，其中：其中：满足项目需求的3.1-4分；基本满足的2.1-3分；部分满足的0-2分
	0-4


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员有效评分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为中标候选人（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位候选人）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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