萧江镇桃源公益性节地生态综合骨灰楼项目设计施工总承包监理

发  包  须  知

| 发 包 人： | 平阳县民福老年服务有限公司 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 浙江首信工程项目管理有限公司 |
| 日 期： | 2023年12月 |

- 发包公告

1、发包单位：平阳县民福老年服务有限公司

2、工程名称：萧江镇桃源公益性节地生态综合骨灰楼项目设计施工总承包监理

3、工程地点：平阳县萧江镇桃园片区 (平阳殡仪馆内)

4、监理费最高限价：22万元

5、工程概况：项目用地面积2815.41平方米，新建建筑面积3211.6平方米，建筑占地面积913.70平方米；骨灰安放间17间，总格位10200个。本次发包内容为本项目全过程施工监理服务。

6、监理服务期：本工程监理服务期为全部工程施工期（监理服务期与施工工期同步），直至整体工程竣工验收合格备案并办理竣工结算，缺陷责任期满为止。工程质量：合格。

7、发包方式：评定分离

8、资质要求：

（1）本次发包要求发包对象须具备：监理综合资质或具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质

（2）项目总监：房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师，注册执业单位为该单位，不得有在监的监理工程；

（3）本项目不接受联合体。

9、网上提交所需资料（扫描件）：（1）单位介绍信，登记表；（2）营业执照、企业资质证书、银行开户许可证；（3）项目总监注册证书；（4）浙江省外单位需出具《省外企业进入浙江省承接业务登记备案证明》且在有效期内或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的发包对象进浙备案的网页（显示已备案截图）复印件。以上材料须提供原件扫描件并加盖公章。

10、网上资料传达时间及邮箱：

（1）资料传达时间：2023年12月11日至2023年12月13日下午17:00。

（2）邮箱：3910248@qq.com，以邮箱接收时间为准，逾期不予受理。

11、响应文件递交方式

（1）响应文件递交截止时间：2023 年12月19日09时30分

（2）响应文件递交地点：平阳县昆阳镇平海商厦二楼

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的响应材料，发包人不予受理。

12、开标时间及开标地点

（1）本项目开标过程采取不接触、不见面的方式进行，发包对象不参加现场开标活动，由代理机构建立钉钉群，在群内及时直播公布开标现场情况。

（2）开标时间：2023年12月19日09时30分

（3）开标地点：平阳县昆阳镇平海商厦二楼

13、联系方式

发包单位：平阳县民福老年服务有限公司          联系人：蔡先生     电话：13806839100

代理公司：浙江首信工程项目管理有限公司          联系人：温先生     电话：13616616116

平阳县民福老年服务有限公司

2023年12月8日

- 第二章   发包对象须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发包人 | 名称：平阳县民福老年服务有限公司 联系人：蔡先生 联系方式：13806839100 |
| 2 | 代理机构 | 名称：浙江首信工程项目管理有限公司 地址：平阳县昆阳镇平海商厦二楼 联系人：温先生 电话：13616616116 |
| 3 | 项目名称 | 萧江镇桃源公益性节地生态综合骨灰楼项目设计施工总承包监理 |
| 4 | 工程概况 | 见发包公告 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 服务期 | 本工程监理服务期为全部工程施工期（监理服务期与施工工期同步），直至整体工程竣工验收合格备案并办理竣工结算，缺陷责任期满为止。 |
| 7 | 发包对象资质条件 | （1）本次发包要求发包对象须具备：监理综合资质或具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质 （2）项目总监：房屋建筑工程专业的国家注册监理工程师，注册执业单位为该单位，不得有在监的监理工程； （3）本项目不接受联合体。 |
| 8 | 预备会 | 不召开 |
| 9 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 11 | 资料提交时间与地点 | 时间：2023年12月11日至2023年12月13日下午17:00（节假日除外） 地点：邮箱：3910248@qq.com |
| 12 | 发包对象要求澄清发包须知的截止时间 | 在2023年12月14日下午17：00时前以书面形式加盖公章送至代理单位 |
| 13 | 发包人澄清时间 | 发包人澄清时间：2023年12月15日下午17：00时前 |
| 14 | 响应材料的递交 | （1）响应文件递交截止时间：2023年12月19日09时30分 （2）响应文件递交地点 ：平阳县昆阳镇平海商厦二楼 （3）逾期送达的或者未送达指定地点的响应材料，发包人不予受理 |
| 15 | 发包须知答疑、澄清的方式 | 本工程发包须知的澄清、修改、补充等内容，以电子邮件方式发送至各发包对象邮箱。发包对象在收到发包须知的澄清、修改、补充等内容时以以书面加盖公章形式送至代理单位，回复确认收到。 |
| 16 | 保证金 | 1.金额：人民币4000元（大写肆仟元整）； 2.各相关单位必须从其银行基本账户汇至以下账号，不得现金解入、不得通过单位分支机构或第三者帐户转入，否则取消参加资格。对于未能按要求提交保证金的单位，发包人将视为不响应发包文件而予以拒绝。 3. 账户：平阳县公共资源交易中心 开户行：建行平阳县支行 账号：33001627127059988888 附言：萧江镇桃源公益性节地生态综合骨灰楼项目设计施工总承包监理保证金（本工程保证金到账截止时间为2023年12月19日09时30分前，否则视为放弃本次响应。） ①各发包对象在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。 ②保证金按发包文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由发包对象自负。 - 如发包对象在提交资料时未递交《基本帐户开户许可证》（或基本存款账户信息）的，请在递交响应文件时一并递交给发包单位。若没递交《基本帐户开户许可证》（或基本存款账户信息）导致发包单位无法核实保证金是否按要求提交的，发包人将视为不响应发包文件而予以拒绝。 如发包对象已申请一次性缴纳人民币壹拾伍万元，经县公共资源交易中心核准后，可以参加平阳县域内该年度（2023）限额以下的所有的（县、乡镇两级平台）项目，无需再另行缴纳保证金；开标时，发包对象应出具在县交易中心发包保证金缴纳凭证，发包对象未按规定出具缴纳发包保证金凭证的，认定其响应资格无效。具体内容详见：平公共资源中心〔2022〕1号文件。 |
| 17 | 响应有效期 | 90日历天 |
| 18 | 签字、盖章要求 | 发包对象应将响应文件妥为密封，并加盖公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章，否则作无效处理。 |
| 19 | 响应文件份数 | 响应文件一式叁份，正本壹份、副本贰份；正副本不一致时，以正本为准。 |
| 20 | 封套上写明 | 发包人名称：平阳县民福老年服务有限公司 项目名称：萧江镇桃源公益性节地生态综合骨灰楼项目设计施工总承包监理 发包对象名称、“在开标时间前不得开启”、“响应文件”等字样 如因发包对象标明不明确而开启不对应的响应文件，责任由发包对象自负 |
| 21 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年12月19日09时30分 开标地点：平阳县昆阳镇平海商厦二楼 |
| 22 | 开标程序 | (1) 密封情况检查：由发包人代表检查响应文件密封、完整情况，经确认无误后，发包人或代理机构的工作人员即当众拆封。 (2)开标顺序：按递交响应文件的先后顺序的逆序进行。 |
| 23 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的最优响应人人数：5名 |
| 24 | 定标委员会的组建 | 定标委员会由发包人负责组建，成员数量为3人及以上单数，原则上组长由发包人的法定代表人或主要负责人担任。其他成员原则上从行业主管部门产生。 |
| 25 | 定标方式 | 评定分离：取报价得分前五名的单位为最优响应人（不足五名的全部入围），推荐其中前三名最优响应人为候选人，候选人排序不分先后，剩余2名为备选候选人，先在3名候选人中进行定标，若3名候选人全部淘汰的，再在2名备选人中进行定标。 |
| 26 | 履约保证金 | 履约担保的形式：银行转账或银行保函、保险机构保函或融资担保公司保函； 履约担保的金额：合同价格（扣除预留金后）的2%。 民工工资支付担保的相关约定：按照温政发【2018】3号《温州市人民政府关于印发温州市建筑业企业农民工工资支付保证金管理办法的通知》及其他现行有关文件规定执行。施工总承包单位须设置专用账户，规范农民工工资专用账户资金管理，人工费分账基准比例按照浙建【2020】7号文及其现行有关规定执行，如未做到专用账户及拖欠情况，不予支付项目进度款。履约担保应由响应人基本账户缴纳，在工程完工验收合格后予以退还。 |
| 27 | 需要补充的其他内容 |  |
| 注意事项 | 最高限价 | 本项目发包人设有最高限价为220000元，超出限价的报价（不含最高价）将作无效标处理。 |
|  | 发包对象不良行为档案记录查询 | 发包对象被行政主管部门限制投标、列为不良行为记录通报，并在限制期、公示期内的不得参与本项目发包活动。 |
|  | 代理服务费 | 10000元（包含在报价中，各发包对象须自行考虑后报价） |
|  | 开标会议 | 开标过程采取不见面的方式进行，发包对象可不参加现场开标活动，由代理机构建立钉钉群，在群内及时直播公布开标现场情况。 |
|  | 备注 | 中标后按其他相关部门要求办理相关备案手续。 |
|  | 其他事项 | 1、递交响应文件时应由发包对象的法定代表人提交，法定代表人必须持有并出示法定代表人身份证明书、《法人营业执照》复印件、本人身份证原件及复印件；如法定代表人因事不能亲自提交，应由法定代表人委托代理人提交，委托代理人须为企业资质证书上所载明的人员（即企业负责人或企业技术负责人）或项目负责人，否则投标文件将不予以予受理。委托代理人须持有并出示由法定代表人签字或盖章并加盖单位公章的授权委托书、由社会保障部门出具的近6个月内任意一个月的本单位社保在保证明（社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，复印件加盖公章）、委托人身份证原件及复印件。 注：以上所有复印件均须盖有公司公章，法定代表人（或委托代理人）身份按上述要求验证，只有通过验证的发包对象的响应文件才给予接收，否则将拒绝接收其响应文件。 2、发包须知的正文与前附表不一致时以前附表为准。 |

注：本发包文件中有关时间安排及内容如有不一致的，一律以本“发包对象须知前附表”为准；本发包文件涉及的时间为“北京时间”。

2、发包须知

2.1 资格条件

2.1.1详见发包须知前附表。

2.2 发包文件

2.2.1 发包文件内容：

（1）发包公告；

（2）本文件第一至第七章的内容；

（3）发包补充文件（如有）。

除上述所列内容外，发包人、代理机构的任何工作人员对发包对象所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供发包对象参考，对发包人、代理机构和发包对象无任何约束力。

2.2.2 发包文件的澄清与修改

在响应文件递交截止时间前，发包人有权以补充说明的形式澄清或修改发包文件，该补充说明将以书面形式发给所有发包对象。据此发出的补充说明将构成发包文件的一部分。补充说明如对发包文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在响应文件递交截止时间2天前发出，如果补充说明文件发出的时间距响应文件递交截止时间不足2天，相应延长响应文件递交截止时间。

发包文件的澄清、修改、补遗等内容将以书面形式发给所有发包对象。发包文件的澄清、修改、补遗等内容作为发包文件的组成部分，具有约束作用。

当发包文件、发包文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

2.3 发包文件的效力

发包文件是工程发包和响应的有效依据，也是中标后签订监理合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守发包文件规定的响应或对发包文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

2.4 预备会

2.4.1 详见发包须知前附表。

2.5 响应文件内容

响应文件的组成：具体份数见发包须知前附表。

2.5.1响应文件应包括下列内容：

（1）封面

（2）响应函（见附件一）

（3）监理费报价分析汇总表（包括：报价说明、编制依据、费用标准、人员工资、费用分析、下浮额度及理由、最终监理费报价以及代理费、其他说明）（见附件二）

（4）承诺书（见附件三）

（5）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加发包活动承诺书（见附件四）

（6）拟派项目总监理工程师在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书（见附件四（一））

（7）发包对象基本情况表（见附件五）

（8）派驻本工程监理人员汇总表（见附件六）

（9）拟投入本工程的主要监理人员工作履历表（见附件七）

（10）发包对象类似工程业绩一览表（见附件八）

（11）发包对象获得荣誉情况表（见附件九）

（12）发包对象履约信誉承诺表（见附件十）

（13）发包对象认为有必要提供的其他材料（见附件十一）

（14）授权委托书（见附件十二）

报价说明：

2.5.1.1本次监理费最高限价为220000元。凡超出限价范围（不含上限）的投标将以无效标处理。发包对象根据自身实力结合现场情况及其他因素自行考虑报价，本报价为一次性包干，今后结算不再调整 。

★2.5.1.2本工程监理服务期同所有工程施工工期同步。监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。各发包对象应充分考虑分段施工而产生的间歇性停工或其他原因使施工工期延长的风险。

2.5.1.3发包对象应认真填报附件中的所有内容，有关报价的详细说明可在响应材料文件的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，业主将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。

2.6 保证金

2.6.1 发包对象应按发包须知前附表中所规定方式提交保证金，并作为其响应文件的一部分。

★2.6.2 对于未能按发包文件要求提交保证金的发包对象，发包人可以视为其不响应发包文件否决其投标。

2.6.3确定推荐中标人后，退还未中标人的保证金。

2.6.4 发包对象如有下列情况之一者，保证金不予退还：

（1）发包对象在规定的有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）发包对象无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按发包文件规定提交履约担保；

（5）发包对象在投标过程中串通投标或弄虚作假的或发包对象拟派的总监有在建的监理项目的。

2.7 响应文件编制与递交

2.7.1响应文件应按规定内容和要求编制，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。采用打印、复印或钢笔书写整理装订成册，装订要求及份数详见发包须知前附表（若正副本如有差异，以正本为准）。响应文件多于或者少于叁份（一正贰副），响应文件无效。

2.7.2 响应文件及其中的关键内容经法定代表人或授权代表人（签字或盖章）确认并加盖公章后装袋密封。

2.7.3 发包对象应按发包须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交响应文件。发包人在截止时间以后收到的响应文件，将被拒绝并退回给发包对象。

2.7.4大写书写规范按照《正确填写票据和结算凭证的基本规定》执行，即报价万位为零，仟位不为零时，万位后书写零予以接受认可，比如：107000元，大写壹拾万零柒仟或壹拾万柒仟元整。

★2.7.5 凡有下列情况的响应文件，发包人将不予受理。

- 超过响应文件递交截止时间递交的响应文件；

- 无法人代表或授权委托人提交响应文件的或未出示相关身份证明及授权委托书的；

- 未按发包文件要求密封的。

2.8 响应文件的效力

2.8.1响应文件的有效期

（1）响应文件的有效期开始于发包文件规定的响应文件递交截止日期。

（2）中标人的响应文件有效期至完成本发包文件规定的承包范围内全部工作内容并通过竣工验收、保修期满后为止。

（3）未中标人的响应文件的有效期自本款第（1）条之日起至发包须知前附表中规定响应有效期内有效。

2.8.2 在响应文件递交截止时间前发包对象可对已递交的响应文件进行适当修改和补充，响应文件的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位印章和法定代表人或其授权代表签字（或盖章），递交至发包须知前附表所指定地点。响应文件递交截止时间后递交的补充修改或声明一概不予受理。

2.9 开标

2.9.1至响应文件递交截止时间，送达响应文件的发包对象少于三个的，应停止开标，发包人应重新组织发包。

2.9.2开标由发包人主持，在响应文件递交截止时间的当日，并按照发包文件规定的时间地点公开进行。

2.9.3代理机构开启钉钉群视频直播，发包对象可在群内观看开标直播过程，如发包对象对开标过程中有异议的可在钉钉群内及时提出，由发包单位及代理机构现场做出解释；

2.9.4响应文件启封前，由发包人代表检查响应文件密封、完整情况，经确认无误后，发包人或代理机构的工作人员即当众拆封，按照响应文件先送达后开标的顺序进行开标。

2.9.5唱标人应如实按响应文件当众宣读发包对象全称、投标最终报价、工期（服务期）及其它主要内容。

发包对象代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与响应文件不一致时，应当场提出，并经发包人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

★2.9.6开标时，如出现以下情况之一的，则响应文件不予启封或唱标，即使已启封或唱标的，其响应文件仍然无效：

1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）未按发包文件要求密封的；

3）不响应发包文件规定的实质性要求（发包文件中以★号表示）的；

4）无单位盖章、无法定代表人或无法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

5）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6）发包对象在响应文件中对同一工程有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

7）投标报价大于投标最高限价的，本工程投标最高限价为220000元；

8）发包对象未按照发包文件的要求提供保证金的；

9）网上提交资料中提供的总监与响应函中承诺的总监不一致；

10）响应文件中拟投入监理人员未满足发包文件的最低要求；

11）法律法规、发包文件规定无效的其他情形。

2.9.7唱标结束后，发包人代表、唱标人、记录人、监督人均应在开标记录上签字。开标结束后，如发现开标结果与响应文件不一致者，其开标结果不予纠正。

2.10 询标

2.10.1在审核和审阅响应文件的过程中，对需进一步澄清。明确的问题，将向发包对象进行询标。发包对象的法定代表人或其授权代表应按要求，接受发包人代表的询标。并对发包人代表提出的问题作出澄清和答复，但不得借以修改响应文件中的实质性内容。其询标记录对发包对象具有约束力。

2.11 定标

2.11.1 中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日)由发包人确定中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照发包文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，发包人可从评标委员会推荐中标候选人中另行定标。

办理决标备案手续前，发包人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

发包人在中标公示之后，可以对拟中标人响应文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现响应过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，发包人有权取消其中标资格。发包人可从评标委员会推荐中标候选人中另行定标。

2.11.2中标公示期满后没有异议或投诉的，在本发包文件规定的有效期内，发包人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的发包对象。

2.12履约担保

在签订合同前，中标人应按发包须知前附表规定的金额、担保形式向发包人提交履约担保。

履约保证金的缴纳：发包人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在五日内将履约保证金存入发包人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划。

中标人不能按本章要求提交履约担保金的，视为放弃中标，其保证金不予退还，给发包人造成的损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.13 合同签订

2.13.1发包人和中标人应当自中标通知书发出之日起5天内，根据发包文件和中标人的响应文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，发包人取消其中标资格，其保证金不予退还；给发包人造成的损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

2.13.2发出中标通知书后，发包人无正当理由拒签合同的，发包人向中标人退还保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失，但执行国家政策或不可抗力原因的不在此列。

2.14 发包结束

2.14.1中标人与发包人签订工程监理承包合同并按规定交纳了履约保证金后即为发包结束。                       2.14.2在发包过程中所发生的一切费用，均由发包对象自行承担，响应文件一律不予退还。

2.15代理服务费

本次发包的代理服务费由中标人直接向代理人支付，中标人应在领取中标通知书的同时，向发包代理人支付代理服务费10000元，发包对象在报价时应综合考虑该项费用。

- 第三章   综合说明

1.1 工程概况

1.1.1工程名称：萧江镇桃源公益性节地生态综合骨灰楼项目设计施工总承包监理

1.1.2工程地点：平阳县萧江镇桃园片区 (平阳殡仪馆内）

1.1.3工程概况：项目用地面积2815.41平方米，新建建筑面积3211.6平方米，建筑占地面积913.70平方米；骨灰安放间17间，总格位10200个。本次发包内容为本项目全过程施工监理服务。

1.2 建设依据

1.2.1 立项文件

1.3 有关单位和机构

1.3.1 代理机构：浙江首信工程项目管理有限公司

1.4 工程监理范围及内容

1.4.1具体监理内容主要包括（但不仅限于）：施工过程中的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理， 向业主提交阶段性总结材料和完整的监理档案资料。

1.4.2项目管理：全过程协助业主处理施工中的所有问题。

★1.5 监理工作目标

1.5.1 施工质量控制目标：达到工程施工质量验收规范“合格”标准。

1.5.2 施工进度控制目标：控制工期不超过施工合同要求的工期。

1.5.3 投资控制目标：工程竣工结算控制在批准的设计概算内，不能发生工程款超付及因监理人原因产生的索赔。

1.5.4 安全文明施工控制目标：确保安全施工，无重大安全责任事故，创建安全文明施工标准化工地。

1.6 监理服务期

1.6.1本工程监理服务期为全部工程施工期，直至整体工程竣工验收合格并办理竣工结算，缺陷责任期满为止。

1.7 监理服务内容和要求

1.7.1本工程监理服务内容包括：按照《建设工程监理规范》（GB50319-2013）及相关规范的要求，对工程的投资控制、工程质量和建设工期采用科学有效的方法和手段进行控制、管理，协调相关单位之间的关系，向业主提交完整的监理档案资料，参与工程的交工和竣工验收。

1.7.2本工程的监理服务期从签订合同之日开始至工程通过竣工验收交付使用为止，但在工程质量保修期内，监理单位应承担相应的义务和责任。

1.7.3监理单位必须严格按照国家、省有关建设监理规定进行监理，完成监理规范要求的工作内容。

1.7.4监理单位对本工程所使用的大宗材料和主要、重要材料的检测试验必须与施工单位同步，并独立进行，不得使用施工单位的任何检测资料和测试设备。如发生检测费用，应事先报告甲方，经甲方代表同意后，由甲方支付或按合同约定结算。

1.7.5监理单位不得与承担本工程的施工承包人及材料、设备供应商发生经济利益关系。

1.7.6协助业主审核施工图的设计和概(预)算，参与主持组织图纸会审，做好记录，写出会审纪要。

1.7.7参与业主与承包商签订施工承包合同，审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

1.7.8协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

1.7.9审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

1.7.10审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。

1.7.11对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

1.7.12主持召开工程协调会议及综合协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

1.7.13检查安全防护措施和文明施工，检查督促工程进度、施工质量。

1.7.14督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

1.7.15协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

1.7.16参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。

1.7.17及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

1.7.18履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

1.7.19协助业主组织进行交工验收及竣工验收。

1.7.20完成监理规范要求的其他工作内容。

★1.8监理人员及人数要求

1.8监理人员及人数要求

1.8.1对总监理工程师的要求：

（1）应持有在投标单位注册的房建工程专业《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，有较高技术管理水平，熟知工程建设的政策、法规和设计、施工规范。

（2）身体健康，工作责任心强。

（3）要求总监理工程师到位率不少于22天/月，进行考核，并结合现场抽查。

（4）在投标截止日在建合同工程上担任总监理工程师的，不得以拟派总监理工程师的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。

（5）总监理工程师为专职人员，注册单位必须与投标申请人名称一致，且为持有国家注册的监理工程师注册执业证书。

（6）总监人数要求：房建工程专业国家注册监理工程师1名

1.8.2对现场监理机构人员的要求：

应证明是本单位的人员且须具备有良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中，监理机构的人员不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

（1）专业监理工程师人数要求：房建专业监理工程师1名,。

（2）专业监理工程师必须持有省监理工程师证书或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》或地级市及以上监理协会颁发的《专业监理工程师培训合格证》。

（3）所有监理人员按温州市住房和城乡建设委员会文件要求应通过“监理人员网上管理系统”进行核对，如果监理单位未能及时上报录入的，应在中标公示结束后，签发中标通知书前办理有关登记。如未能按要求录入的，招标人有权取消其中标候选资格，投标保证金不予退还。

（4）提供常驻工地监理人员安排计划表。主要专业监理工程师到位率必须不少于27日历天/月，监理员到位率必须不少于27日历天/月。

（5）监理单位有义务且必须配合业主单位在施工过程中可能产生的材料询价及工期确认。

1.8.3投标人应选派一定数量的专业技术管理人员，其中房建监理员1名，监理员必须持有监理员证书或监理工程师证书或地级市及以上监理协会颁发的《监理员培训合格证》或《专业监理工程师培训合格证》；投资控制员1名，必须持有《中华人民共和国造价工程师注册执业证书》或《中华人民共和国造价工程师注册证（一级）》。

注：1、上述拟派监理班组人员不得互相兼任。

2、为满足本工程监理需要，投标人应根据招标项目工程内容、规模、工期等特点配置上述监理岗位、专业工程师、监理员的专业结构和人数，其资格及数量不得低于上述各项要求。若备案时，行政主管部门要求增加的人员的，由中标人按照行政主管部门的意见另行配备，费用已包含在本次投标报价中，招标人不再另行支付。且在上述人员中须有一名项目组成员兼任见证员的职责。

3、项目总监理工程师及其他监理机构人员以人脸考勤管理为准。若监理人没有达到相应要求的，违约责任的执行顺序首先是履约保证金，如违约金累计超出履约保证金的，应在合同金额里继续执行。到位率考核以人脸考勤为准，考勤有效时间为早晨6时至晚上8时之间。每天上下班两次考勤的时间间隔在8小时及以上的计一天，小于8小时或考勤只有一次的计半天。人脸考勤机由监理人提供并承担费用。

4、《专业监理工程师培训合格证》、《监理员培训合格证》须满足浙江省及温州市相应法律法规规定。

- 第四章   合同主要条款

(参照GF-2000-0202 )

第一部分  建设工程委托监理合同

委托人:             与监理人:             经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程内容：

总 投 资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分及解释顺序：

- 中标通知书；

- 本合同协议书；

- 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；

- 本合同专用条件；

- 本合同标准条件；

- 监理投标文件；

- 招标文件及补充纪要。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

六、本合同有效期自       年   月   日开始，至本合同约定应承担的监理事务完成之日。

本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执    份。

委托人：（签章）

地址：

法定代表人或委托代理人：（签章）

开户银行：

帐号：

联系人：

邮编：

电话：

监理人：（签章）

地址：

法定代表人：（签章）

开户银行：

帐号：

邮编：

电话：

本合同签订于：      年    月    日

第二部分  标准条件

词语定义、适用范围和法规

第一条  下列名词和用语，除上下文另有规定外，有如下含义：

（1）“工程”是指委托人委托实施监理的工程。

（2）“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。

（3）“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。

（4）“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。

（5）“总监理工程师”是指经委托人同意，监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

（6）“承包人”是指除监理人以外，委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。

（7）“工程监理的正常工作”是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。

（8）“工程监理的附加工作”是指：①委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容；②由于委托人或承包人原因，使监理工作受到阻碍或延误，因增加工作量或持续时间而增加的工作。

（9）“工程监理的额外工作”是指正常工作和附加工作以外，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。

（10）“日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

（11）“月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二条  建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。

第三条  本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。

监理人义务

第四条  监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间，应按合同约定定期向委托人报告监理工作。

第五条  监理人在履行本合同的义务期间，应认真、勤劳地工作，为委托人提供与其水平相适应的咨询意见，公正维护各方面的合法权益。

第六条  监理人使用委托人提供的设施和物品属委托人的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托人。

第七条  在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务有关的保密资料。

委托人义务

第八条  委托人在监理人开展监理业务之前应向监理人支付预付款。

第九条  委托人应当负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。根据需要，如将部分或全部协调工作委托监理人承担，则应在专用条件中明确委托的工作和相应的报酬。

第十条  委托人应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

第十一条  委托人应当在专用条款约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的一切事宜作出书面决定。

第十二条  委托人应当授权一名熟悉工程情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表（在专用条款中约定），负责与监理人联系。更换常驻代表，要提前通知监理人。

第十三条  委托人应当将授予监理人的监理权利，以及监理人主要成员的职能分工、监理权限及时书面通知已选定的承包合同的承包人，并在与第三人签订的合同中予以明确。

第十四条  委托人应在不影响监理人开展监理工作的时间内提供如下资料：

（1）与本工程合作的原材料、构配件、设备等生产厂家名录。

（2）提供与本工程有关的协作单位、配合单位的名录。

第十五条  委托人不提供办公用房、通讯设施、监理人员工地住房及合同专用条件约定的设施，由中标人自理。

第十六条  根据情况需要，如果双方约定，由委托人免费向监理人提供其他人员，应在监理合同专用条件中予以明确。

监理人权利

第十七条  监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利（以下既是监理人的权利也是监理的职责，若监理人不履行职责或履行职责有暇疵给委托人造成损失的，应按约定承担赔偿责任）：

（1）选择工程总承包人的建议权。

（2）选择工程分包人的认可权。

（3）对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。

（4）对工程设计中的技术问题，按照安全和优化的原则，向设计人提出建议；如果拟提出的建议可能会提高工程造价，或延长工期，应当事先征得委托人的同意。当发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时，监理人应当书面报告委托人并要求设计人更正。

（5）审批工程施工组织设计和技术方案，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告。

（6）主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

（7）征得委托人同意，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情况下未能事先报告时，则应在24小时内向委托人作出书面报告。

（8）工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部、分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理机构复工令后才能复工。

（9）工程施工进度的检查、监督权，以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

（10）在工程施工合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认权，以及工程结算的复核确认权与否决权。未经总监理工程师签字确认，委托人不支付工程款。

第十八条  在监理过程中如发现工程承包人人员工作不力，监理机构可要求承包人调换有关人员。

第十九条  在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出，由监理机构研究处置意见，再同双方协商确定。当委托人和承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。当双方的争议由政府建设行政主管部门调解或仲裁机构仲裁时，应当提供作证的事实材料。

委托人权利

第二十条  委托人有选定工程总承包人，以及与其订立合同的权利。

第二十一条  委托人有对工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权，以及对工程设计变更的审批权。

第二十二条  监理人调换总监理工程师须事先经委托人同意。

第二十三条  委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

第二十四条  当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或履行监理职责中存在严重过错；或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

监理人责任

第二十五条  监理人的责任期即委托监理合同有效期。在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过书面约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期。

第二十六条  监理人在责任期内，应当履行约定的义务。如果因监理人过失而造成了委托人的经济损失，应当向委托人赔偿（赔偿额为委托人的实际经济损失）。

第二十七条  因不可抗力导致委托监理合同不能全部或部分履行，监理人不承担责任。但对违反第五条规定引起的与之有关的事宜，向委托人承担赔偿责任。

第二十八条  监理人向委托人提出赔偿要求不能成立时，监理人应当补偿由于该索赔所导致委托人的各种费用支出。

委托人责任

第二十九条  委托人应当履行委托监理合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给监理人造成的经济损失。监理人处理委托业务时，因委托人的原因受到损失的，可以向委托人要求补偿损失。

第三十条  委托人如果向监理人提出赔偿的要求不能成立，则应当补偿由该索赔所引起的监理人的各种费用支出。

合同生效、变更与终止

第三十一条  由于委托人或承包人的原因使监理工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。完成监理业务的时间相应延长，并得到附加工作的报酬。

第三十二条  在委托监理合同签订后，实际情况(非因监理人原因造成)发生变化，使得监理人不能全部或部分执行监理业务时，监理人应当立即通知委托人。该监理业务的完成时间应予延长。当恢复执行监理业务时，应当增加不超过42日的时间用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理报酬。

第三十三条  监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理人收到监理报酬尾款，本合同即终止。保修期间的责任，双方在专用条款中约定。

第三十四条  当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42日前通知对方，因解除合同使一方遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议必须采取书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。

第三十五条  监理人在应当获得监理报酬之日起30日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释时，或根据第三十一条及第三十二条已暂停执行监理业务时限超过六个月的，监理人可向委托人发出终止合同的通知，发出通知后14日内仍未得到委托人答复，可进一步发出终止合同的通知，如果第二份通知发出后42日内仍未得到委托人答复，可终止合同或自行暂停或继续暂停执行全部或部分监理业务。委托人对延期付款承担违约责任。

第三十六条  监理人由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的报酬。

第三十七条  当委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时，可向监理人发出指明其未履行义务的通知。若委托人发出通知后21日内没有收到答复，可在第一个通知发出后35日内发出终止委托监理合同的通知，合同即行终止。监理人承担违约责任。

第三十八条  合同协议的终止并不影响各方应有的权利和应当承担的责任。

监理报酬

第三十九条  正常的监理工作、附加工作和额外工作的报酬，按照监理合同专用条件中约定的方法计算，并按约定的时间和数额支付。

第四十条  如果委托人在规定的支付期限内未支付监理报酬，自规定之日起，还应向监理人支付滞纳金。滞纳金从规定支付期限最后一日的次日起计算。

第四十一条  支付监理报酬所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

第四十二条  如果委托人对监理人提交的支付通知中报酬或部分报酬项目提出异议，应当在收到支付通知书24小时内向监理人发出表示异议的通知，但委托人不得拖延其他无异议报酬项目的支付。

其   他

第四十三条  委托的建设工程监理所必要的监理人员出外考察、材料设备复试，其费用支出经委托人同意的，在预算范围内向委托人实报实销。

四十四条  在监理业务范围内，如需聘用专家咨询或协助，由监理人聘用的，其费用由监理人承担；由委托人聘用的，其费用由委托人承担。

第四十五条  监理人在监理工作过程中提出的合理化建议，使委托人得到了经济效益，委托人应按专用条件中的约定给予经济奖励。

第四十六条  监理人驻地监理机构及其职员不得接受监理工程项目施工承包人的任何报酬或者经济利益。监理人不得参与可能与合同规定的与委托人的利益相冲突的任何活动。

第四十七条  监理人在监理过程中，不得泄露委托人申明的秘密，监理人亦不得泄露设计人、承包人等提供并申明的秘密。

第四十八条  监理人对于由其编制的所有文件拥有版权，委托人仅有权为本工程使用或复制此类文件。

争议的解决

第四十九条  因违反或终止合同而引起的对对方损失和损害的赔偿，双方应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，如仍未能达成一致时，根据双方约定向工程所在地人民法院起诉。

第三部分  专用条件主要条款

第二条  本合同适用的法律及监理依据：

一、适用法规：国家颁布的有关法律、行政法规，建设部(或专业部门)部门规章及工程所在地的地方性(省、市、县)法规、规章；

二、经上级有关部门及建设行政主管部门批准的项目可行性研究报告、项目建议书、初步设计及批复、概预算书、建设计划、设计施工图纸和地质勘察报告等有关技术经济文件；

三、国家和地方现行的工程设计、建筑安装技术标准及验收规范、工程质量检验评定标准；

四、工程招投标文件及有关答疑、补充资料；

五、现行的概预算定额、单位估价表、取费标准及有关建设工程造价的管理办法；

六、依法成立的工程承包合同(施工合同)和协议；

七、依法成立的工程建设监理合同(或协议)。

第四条：监理范围和监理工作内容：

监理范围：

监理工作内容为：

工程建设监理的主要内容是控制工程建设的投资，建设工期、工程质量和安全，进行工程建设合同管理，协调有关单位间的工作关系。并根据国家有关法律、法规、规定、工程建设批文、合同、施工规范、验收标准等对工程进行全过程监理。主要包括但不限于：

一、协助业主编制施工及有关主要设备招标文件，参加招标前对承包人的考察及施工招投标活动；

二、协助业主选择及签订施工承包合同，并在实施过程中检查、督促承包人严格执行合同；

三、根据施工进度要求，及时协助业主组织设计交底及图纸会审，并写出纪要，同时，对设计方案提出合理化建议；

四、协助业主做好开工准备，复验灰线，并审查开工报告；

五、审查承包人各项施工准备工作，征得业主同意后下达开工令；

六、审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划，提出修改意见，并监督实施；

七、督促并检查承包人质量安全文明施工保证体系和施工管理制度的建议、健全与实施；

八、审查承包人(或核查业主)提供的材料和设备采购清单，检查核对工程使用材料、构配件、设备的规格、小样、质量和数量，必要时进行抽验和复检，防止不合格材料用于工程；

九、审核承包人提出的分包工程项目及分包单位的资格，确认分包单位；

十、督促、检查承包人严格执行合同和严格按照国家技术规范、标准、地主建筑安装规程以及设计图纸文件要求进行施工；核查施工过程中的主要部位、环节以及隐蔽工程的施工验收签证，控制工程质量，关键部位实行旁站监理制度；

十一、分阶段核验及协调施工进度计划，及时提出调整意见，控制工程进度；

十二、根据施工承包合同协议条款的付款规定，对已完合格工程计量，签认付款凭证；工程竣工后，参与配合及协助工程结算价款的审查；

十三、对于设计变更和技术洽商，除提出监理意见之外，应征得业主意见，在可行的情况下， 原则上由原设计单位进行修改或确认；

十四、协助、主持、审理工程出现的质量事故的分析，提出处理意见，明确责任方；督促、检查承包人按批准的处理方案进行处理，审核其事故报告；

十五、协助业主定期召开工程协调会议，调解工程建设中的有关争议，处理合同纠纷和索赔事项；

十六、督促检查承包人的安全生产、文明施工，每周组织安全检查并书面报告建设单位；

十七、组织承包人对工程进行阶段验收及竣工初验，督促整改，并协助业主组织竣工验收；

十八、及时提供完整的监理资料，定期向业主编报监理月报；

十九、协助业主整理审核承包合同文件、工程技术文件及竣工验收资料的归档；

二十、提供其他应提供的监理服务或业主要求另行增加的其他咨询服务。

二十一、监理人应每月不少于一次或委托人认为需要时向委托人以书面形式报告监理情况。

二十二、接受业主委托的工程管理咨询单位监督和管理。

第九条  外部条件包括：

一、业主负责办理开工前的拆迁施工用地、水源、电、道路、施工执照、施工许可证等的申办手续；

二、工程建设现场的所有远外层关系，诸如：规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、交警等部门，应由业主负责协调，以满足开展监理工作所需提供的外部条件；

三、涉及工程建设现场的近外层关系(设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等)由监理机构负责组织协调。

第十条  双方约定的业主应提供的工程资料及提供时间：

一、提供有关审批工程项目的建设文件、依据一套；

二、提供工程的有关技术资料，包括：勘察资料、设计图纸文件(其中施工图二套)、设计概算、经审定的预算、施工承包合同或协议(包括补充合同协议及附件)等各一套；

三、监理合同签订后三天内，业主应提供上述已签合同或协议和已有资料的原件或复印件；待签合同、后续资料(包括施工过程中发生的所有联系单、签证、纪要、来往文件等)应及时提供，以满足监理机构工作需要。

第十一条  委托人应在3天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为：       。

第十五条  业主免费向监理机构提供如下设施：中标人自理。

第十六条  在监理期间，委托人免费向监理机构提供 /  名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员应从监理工程师处接受指示。并免费提供  /  名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条  监理人在责任期内如给委托人造成经济损失的（包括工程承包人违反合同规定的质量要求和完工«交图、交货»时限的），在分清责任的前提下，承担其相应的经济责任和法律责任，赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）。

第三十九条  委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理单位的报酬；

- 具体付款方式：

①、合同签订且工程开工后30日内支付监理费合同价款10%的预付款；

②、监理费进度支付按照每季度实际完成施工工程量比例×监理费×80%为本季度应核拨的项目监理费进度款，该进度款在下季度第一个月的10日前支付；

③、累计支付至本工程监理费合同价款的80％时暂停支付，工程结算及竣工财务结算经财政、审计部门审定确认且监理单位提交全部整套监理资料并完成备案后，支付到监理费的98.5%，同时退还履约保证金（工程竣工验收合格后20天内退还）；

④、缺陷责任期满后付清余款。以上各段时间的付款期限为30天。

2、由于非监理方原因造成监理服务期的延期：三月内免服期，超过则以实际到岗的监理的人数按月支付给监理单位，不足一个月的按比例支付。

第四十一条  双方同意用人民币支付酬金

第四十五条　监理人违约责任：

监理人未履行到位或未履行全面合同条款约定的义务，则按下列条件向业主执行违约责任：

项目管理：以下违约属于监理人管理违约行为，与本条款外的合同条款其他违约责任可分别执行。违约金累计超出履约保证金的，应在合同金额里继续执行。

（1）中标后的总监理工程师及其他监理人员原则上不得更换，如遇不可抗拒因素必须更换的，应征得业主同意，且更换的人员在资信业绩、能力等方面须高于或相当于原先人员，更换总监理工程师，按人民币40000元/次承担违约责任；更换专业监理工程师，按人民币20000元/次承担违约责任；更换监理员，按人民币10000元/人/次承担违约责任。如监理人未征得业主同意擅自更换总监理工程师，专业监理工程师、监理员，按人民币80000元/次、40000元/次、20000元/人/次承担违约责任，时间为在支付下一周期监理费时执行。同时业主有权要求监理人予以更正，未按业主要求及时更正的，业主有权解除合同关系，同时上报监管部门进行处理，业主保持追究因此造成的损失赔偿权力。

（2）未按要求审核开工/复工报告，或未满足开工/复工条件同意开工/复工的，按5000元承担违约责任。

（3）未按规定时间提交监理日报、月报或其他需要及时报送的材料，按1000元/次承担违约责任；所提供数据信息与现场实际情况不符的，按2000元/次承担违约责任。

（4）未按基建一体化信息系统要求录入工程数据的或录入错漏，按1000元/次承担违约责任，录入错漏造成较大影响的，按5000元/次承担违约责任。

（5）对施工承包商的分包情况、人员持证情况有失查责任，按5000元/次承担违约责任。

（6）核查施工承包商申报的完成工程量和工程款申请失实，按20000元/次承担违约责任。

（7）未对设计变更方案进行认真审核，因监理失查造成投资浪费，按50000元/项承担违约责任。

（8）未对设计变更和现场签证费用计算依据的合规性和数据的准确性进行认真审核，按50000元/项承担违约责任。

（9）未组织现场设备、材料开箱验收以及每月不按时将开箱记录表及汇总表上报的；或未填写相应的出入库记录、记录不齐全或错漏的，按1000元/次承担违约责任。

（10）合同规定的内容未完成就同意验收，有失查责任的，按5000元/次承担违约责任。

（11）未按规定验收初检，或初检过于形式，验收时施工责任问题超过初检发现问题100个以上的，按每超过100个问题2000元承担违约责任。

（12）总监到位率必须不少于22日历天/月，每缺岗一天，按人民币3000元/天承担违约责任。

（13）专业监理工程师到位率必须不少于27日历天/月，若缺岗，按1000元/天承担违约责任。

（14）监理员到位率必须不少于27日历天/月，若缺岗，按500元/天承担违约责任。

安全管理：

（1）未对项目监理人员进行安全培训和交底并留有记录，按2000元/天承担违约责任。

（2）未按规定对有关专项安全施工措施方案进行审查的，按2000元/次承担违约责任。

（3）不了解高风险工序施工情况；或未对高风险及以上风险等级的施工作业面进行安全旁站监理并留有记录的，按5000元/次承担违约责任。

（4）发现安全违章行为不及时制止或提出要求整改，现场违章现象较多时，且监理未提出整改要求和报告业主项目部的，按5000元/项承担违约责任。

（5）现场安全文明施工状况差、安健环设施明显不足，且监理未有相应的整改要求，按2000元/次承担违约责任。

（6）不督促施工方做好项目环境保护和水土保持措施，且无相应要求的，按2000元/次承担违约责任。

（7）未按规定开展基建工程安全文明施工检查评价工作并形成记录的，按2000元/次承担违约责任。

（8）《监理实施细则》没有实现安全目标的控制措施，按5000元承担违约责任。

（9）《监理实施细则》有实现安全目标的控制措施，没有具有针对本项目安全施工的薄弱环节、危险点详细监理方案，按5000元承担违约责任。

（10）《监理实施细则》有实现安全目标的控制措施，具有针对本项目安全施工的薄弱环节、危险点详细监理方案，没有在现场管理中落实到位，按5000元承担违约责任。

质量管理：

- 无工程建设标准强制性条文实施计划、实施检查记录的，按2000元承担违约责任。

- 对WHS标准要求的旁站点、特殊作业和危险作业未进行旁站监理的，按2000/项承担违约责任。

- 未督促施工承包商做好成品保护措施，且现场未进行成品保护或成品外观被损坏情况较普遍的，按2000元/次承担违约责任。

- 未审查《特殊施工作业指导书》并留有记录的，按2000元/项承担违约责任。

- 未配置应用有效版本的WHS标准；现场监理人员未进行WHS专项培训；未编制WHS设置表，审批不规范； WHS合格率统计不正常开展或未及时录入基建一体化信息系统；WHS表格填写不真实、有效；WHS表格记录情况失实，与工程实体质量吻合度较差；抽检出现不合格的，未按要求闭环管理；项目现场未同步执行验评标准的，按2000元/项承担违约责任。

- 质量验收评定表结果与现场实体质量偏差超过20%且超过规范标准，监理有失查责任的，按1000元/项承担违约责任。

- 分部、单位工程观感质量验收（综合评价）为“差”，监理有失查责任的，按2000元/项承担违约责任。

- 检验批、分项工程、分部工程存在质量缺陷，无法修复或返工重做，监理有失查责任的，按5000元/项承担违约责任。

（9）《监理实施细则》没有实现质量目标的控制措施，按5000元承担违约责任。

（10）《监理实施细则》有实现质量目标的控制措施，没有具有针对本项目重点部位、关键工序的详细监理方案，按5000元承担违约责任。

（11）《监理实施细则》有实现质量目标的控制措施，有具有针对本项目重点部位、关键工序的详细监理方案，没有并在现场管理中落实到位，按5000元承担违约责任。

第四十九条  本合同履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时按下列第 2 种方式解决:

  - 提交当地仲裁委员会仲裁

  - 依法向人民法院起诉，并约定向业主所在地法院起诉

附加协议条款：

1、如监理人未完成委托人委托的监理业务，应按未完成业务的情况降低监理费，若由于监理人的错误或过失，给委托人造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成损失的程度，承担赔偿责任。

2、如监理单位无能力履行合同时，业主有权单方面中止合同，重新招标或指定有能力的其他单位完成余下的监理任务，由此给业主造成的所有损失均由监理单位承担。

3、本工程所有监理人员的更换、到位率等违约金额均在每季度监理费支付时执行。

# 第五章   评标办法

一、依据

1.1按照平政办〔2023〕103号关于印发《平阳县政府投资限额以下工程建设项目交易管理办法》的通知、温政服〔2021〕47号《温州市工程建设项目“评定分离”定标工作导则（试行）》、平资管办〔2021〕7号《关于在限额以下政府投资工程建设项目发包流程中实行“评定分离”办法的通知（试行）》文件规定，本工程采用评定分离法确定中标人。

二、原则

2.1  评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

三、程序和内容

3.1开标程序说明：

3.1.1至响应文件递交截止时间，送达响应文件的发包对象少于三个的，应停止开标，发包人可重新组织发包。

3.1.2开标由发包代理单位主持。

3.1.3开标过程采取不接触、不见面的方式进行，发包对象不参加现场开标活动，由代理机构建立钉钉群，在群内及时直播公布开标现场情况。如响应单位对开标过程中有异议的可在钉钉群内及时提出，由发包单位及代理机构现场做出解释。未及时提出的，视为对本次开标过程无异方。

3.1.4响应文件启封前，由发包人代表检查响应文件的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封。

3.1.5唱标人应如实按响应文件内容宣读发包对象全称、响应文件最终报价、工期（服务期）及其它主要内容。发包对象代表应对唱标内容及记录结果当即进行校核确认。如发现唱标内容或记录结果与响应文件不一致时，应在确认前当场提出，并经发包人代表、监督人、唱标人和记录人核实后，当即予以纠正。

3.1.6有下列情形之一者，视为响应文件无效：

1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

2）未按规定加盖单位公章和法定代表人印章密封的；

3）不响应发包文件规定的实质性要求（发包文件中以★号表示）的；

4）无单位盖章、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

5）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6）发包对象在响应文件中对同一工程有两个或多个报价，且未书面声明以哪个为最终报价的；

7）响应文件投标函中大小写不一致的

8）投标报价大于投标最高限价的，本工程投标最高限价为 220000元；

9）发包对象未按照发包文件的要求提供保证金的；

10）网上提交资料中提供的总监与响应函中承诺的总监不一致；

11）响应文件中拟投入监理人员未满足发包文件的最低要求；

12）法律法规、发包文件规定无效的其他情形。

3.2特别说明

3.2.1a.发包人（或发包代理机构）在规定的提交响应文件截止时间后，协助发包对象撤换响应文件、更改报价的；

b.发包人（或发包代理机构）向利害关系人泄露发包对象名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

c.不同发包对象使用同一人或者同一单位的资金交纳保证金的；

d.不同发包对象委托同一人或者同一单位办理响应事宜、编制响应文件或提供响应咨询服务的；

e.不同发包对象与同一发包对象联合参加发包活动的；

f.不同发包对象的响应总报价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化；

g.不同发包对象的响应文件载明的项目管理人员出现同一人的；

h.不同发包对象的响应文件相互混装的；

i.不同发包对象的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

j.发包对象之间相互约定给予未中标的发包对象费用补偿的；

k.不同发包对象的响应文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或响应报价用同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

l.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

四、评标

响应文件的评审：商务响应文件100分。

4.1响应文件的评审

本项目发包人设有最高限价：最高限价为人民币220000元，超过最高限价的报价将作无效标处理。

4.1.1评标基准价

评标基准价=标底总造价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为调整系数；X值由招标人在开标会议上从3、4、5、6、7五个整数中随机抽取，以抽中值为准；Y值由招标人在开标会议上从1～10（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。

注：评标基准价由代理机构依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次发包期间保持不变。评标基准价保留至元，元后四舍五入。

2.偏差率

计算差错，仅限于以下两种情况：①纯算术性四则运算差错；②未按约定的计算方法的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

投标总报价偏差率=100% ×（发包对象总报价 - 评标基准价）/评标基准价，

若偏差率＝0，投标总报价评分＝100；

若偏差率＞0，投标总报价评分＝E-偏差率×100×E1；

若偏差率＜0，投标总报价评分＝E+偏差率×100×E2；

E=100;E1=2;E2=1

注：①E值是投标报价所占的分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。

②以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

取标办法：按投标总报价评分从高到低取前五名为最优发包对象，推荐其中前三名最优发包对象为候选人，候选人排序不分先后，剩余2名为备选的候选人，先在3名候选人中进行定标，若3名候选人全部淘汰的，再在2名备选人中进行定标。若出现报价评分相同，以投标总报价低的响应单位为最优发包对象；若投标总报价也相同的，则以抽签的形式决定最优发包对象。

发包人或发包代理机构撰写开标情况报告，由发包人、发包代理机构及监督部门签字确认后入档。

若发包对象不足3家做流标处理，应当按照平政办〔2023〕103号文件规定重新组织发包；仍不能满足要求的，可以采取直接发包。

4.2评标报告

4.2.1 对响应文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和发包文件的规定。

4.2.2 发包人或发包代理机构撰写评标报告，由发包人、发包代理机构及监督部门签字确认后入档。

五、定标工作：

1、定标时间：原则上评标结束后一个工作日内。

2、候选人排序：不排序。

3、定标委员会组建：定标委员会由发包人负责组建，成员数量为3人以上单数，原则上组长由发包人的法定代表人或主要负责人担任。其他成员原则上从行业主管部门产生和平阳县公共资源交易专家库产生。由发包人根据实际情况确定是否需要对候选人进行考察、质询；

定标委员会成员与中标候选人有利害关系的，应当回避。

4、定标程序：

①定标委员会由发包人主持，介绍定标会议的各个议程；

②发包人介绍项目情况、发包情况、评标情况，如有对所有中标候选人进行考察、质询的，则须介绍对中标候选人的考察、质询情况；

③查询中标候选人的响应文件；

④根据实际情况，可在定标现场对中标候选人进行（电话）询问；

⑤讨论评估各中标候选人承接项目能力；

⑥采用票决定标法确定中标人；

⑦出具定标报告。

5、定标择优要素

定标委员会在择优时可参考以下要素进行：综合考虑发包对象的信誉、信用、价格、业绩、服务等因素。

（1）近12个月内在工程项目所在地县级行政区域企业缴纳税收情况，信誉情况，诚信情况（具有相应缴纳凭证即可）；

（2）响应价格（同等条件价格低优先）；

（3）工程类似业绩；

（4）企业所获荣誉；

（5）其他有关服务等。

定标委员会在“择优”的之前，先进行“比劣”淘汰。“比劣”可参照候选人自定标之日近两年内是否存在以下情形（有以下行为的可以直接否决）：

（1）有无串通投标，围标，以行贿等不正当手段谋取中标行为；

（2）有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

（3）承包人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无行贿犯罪记录；

（4）承包人在发包人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

（5）承包人在我县其他政府投资项目中标后履约中存在严重不诚信的行为；

（6）承包人在我县工程建设项目中被各行政部门通报批评的。

6、定标方法：

（1）采用票决定标法。定标委员会通过票决方式（不记名），按照少数服从多数的原则上确定1名中标人。投票时，按照发包文件规定的投票规则独立行使投票权。

（2）定标委员会成员投票时，应按照发包文件规定的投票规则独立行使投票权；不得弃权或产生废票。依据“淘汰+择优”定标规则，先予以排除淘汰，再按择优法进行定标。若推荐3家候选+2家备选的候选人，先在3名候选人中进行定标，若3名候选人全部淘汰的，再在2名备选人中进行定标。应按“竞争和择优”、“优中选低、低中选优”的原则确定中标人。定标结果发包对象的得票相同的情况下采用以下方式确定中标单位：随机抽取一家。

7、中标价：

以该中标人的响应报价为准。

8、定标其它规定：

定标结束后，发包人应当及时将定标结果在平阳县公共资源交易网公示不少于3个工作日。

定标后有下列情形之一的，发包人可以从剩余候选单位中采用原规定的定标方法，由原定标委员会确定中标人。

（1）中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

（2）中标人不按照发包文件要求缴纳履约担保的；

（3）被查实存在影响中标结果违法行为的。

由发包人根据发包文件等有关规定重新确定中标候选人。若中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，保证金不予退还且不能弥补由于其放弃中标权而给发包人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。

# 第六章   响应文件格式

封面

（项目名称）

响 应 文 件

发包对象：       　　　　　  		             （盖章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

日期：             年             月            日

附件一

萧江镇桃源公益性节地生态综合骨灰楼项目设计施工总承包监理响应函

平阳县民福老年服务有限公司：

1.我方已全面阅读和研究了萧江镇桃源公益性节地生态综合骨灰楼项目设计施工总承包监理发包文件和发包补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程发包的全部有关情况。同意接受发包文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理响应的要约内容，以本响应书向你方发包的     （项目名称）          工程监理全部内容进行响应。最终报价为人民币     （大写）    元整 (￥______元)，负责本工程的总监是_   （姓名）___、_____（身份证号码                  ）、监理人数为 ______人（含总监人数），监理服务期按发包文件要求，施工质量控制目标为________。

2.我方将严格按照有关建设工程发包投标法规及发包文件的规定参加响应，并理解贵方不一定接受最低标价的响应，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起5天内，按中标通知书、发包文件和本响应书的约定与你方签订监理合同，并递交监理合同价2%的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

3.本响应书自递交你方之日起90天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。我方如出现以下行为之一者，即无条件支付保证金的全额。

（1）发包对象在规定的有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）发包对象无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受响应书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按发包文件规定提交履约担保；

（5）发包对象在响应过程中串通响应或弄虚作假的。

4. 我方保证拟派的项目总监无在建的监理项目，如有违反的，我方无条件接受发包人取消我方中标资格的决定。

响应单位（章）：         法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                 联系地址：

电话：                   邮编：

开户银行：               帐号：

年     月    日

附件二                   监理费报价分析汇总表

工程名称：

| 序号 | 费 用 名 称 | 单位 | 计 算 依 据 | 单价（元） | 数 量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计监理服务费总报价为人民币小计：￥ 元 |  |  |  |  |  |  |
| 发包对象已充分考虑整个监理服务时间内的全部工作所需费用，并包含在投标总报价中。 监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本和相应风险费用。并结合本公司的实际情况填报本表中的各项费用（包含发包代理服务费） |  |  |  |  |  |  |
| 报价依据和说明及监理服务费调整的条件和办法、延长监理服务期的优惠条件（可另附页）： |  |  |  |  |  |  |

发包对象（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件三

承诺书

我单位 （发包对象单位名称）参与                          的发包活动中提交了以下报名材料（加盖公章的扫描件）：

（1）单位介绍信、登记表、企业营业执照、资质证书；法人签名，法人章等。（浙江省外单位需出具《省外企业进入浙江省承接业务登记备案证明》且在有效期内或提供浙江省建筑市场监管公共服务系统对外发布的发包对象进浙备案的网页（显示已备案截图））

（2）项目管理人员。

（3）其它相关材料。

我单位郑重承诺在本项目发包中所提交的材料（加盖公章的扫描件）均真实有效。如经建设业主单位和监管部门核查出以上材料有弄虚作假的行为，我单位接受监管部门给予在一定限期内不得在平阳县域内参加政府投资项目的发包响应活动的处理意见。

特此承诺。

发包对象（盖章）：

法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月

附件四

没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加发包活动

承诺书

（格式自拟）

注：建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州地区各建设行政主管部门。

附件四（一）

拟派项目总监理工程师在投标截止日

无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的承诺书

：

我公司及拟派项目总监理工程师承诺，拟派参加                  （项目名称）投标的项目总监理工程师       （姓名）  在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目总监理工程师的情形。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同通过合同验收或合同解除日期。

以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处罚。给发包人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意发包人取消我公司中标资格的处理。。

发包对象(单位盖章)：                      拟派项目总监理工程师：  （签字）

法定代表人 (签字或盖章)：

年   月   日

附件五

发包对象基本情况表

单位（盖章）：

| 发包对象名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 发照机关 |  |  |  |  | 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 发证机关 |  |  |  |  | 业务范围 |  |  |  |  |  |
| 领导层构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 联系电话 |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员职称构成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人员总数 | 高级职称 |  | 中级职称 |  |  | 初级职称 |  |  |  | 其他 |
|  | 管理人员 |  |  | 施工人员 |  |  |  |  | 后勤行政人员 |  |
| 近三年企业营业额情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 |  | 年 |  |  |  |  | 年 |  |  |  |

注：1、本项目采用评定分离办法，本表后可附公司简介、法人营业执照副本、资质证书副本等相关资料的复印件并加盖公章。

2、本表后可附近12个月内在工程项目所在地县级行政区域企业缴纳税收情况、信誉情况、诚信情况等资料的复印件并加盖公章（具有相应缴纳凭证即可）；

附件六

派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

| 姓 名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 | 专业年限 | 职务和职称 | 安排上岗 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺：（1）总监到位承诺达到 日历天/月。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、附拟派监理人员执业证书或职称证书等相关材料。

2、列入本表人员如要更换，需经发包单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

发包对象（盖章）：            法定代表或授权代表（签字或盖章）：

年    月    日

附件七

拟投入本工程的主要监理人员工作履历表

发包对象：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 政治面貌 |  | 毕业院校 |  |
| 毕业时间 |  | 最高学历 |  | 专 业 |  |
| 监理资格 |  |  | 证书编号 |  |  |
| 本工程 拟任岗位 |  | 工作年限 |  | 监理工作 年限 |  |
| 主 要 工 作 经 历 |  |  |  |  |  |
| 起止年月 | 地 点 | 单 位 | 职 务 | 主要工作 | 证明人 |
| 目前承担工作或正在监理项目名称 |  |  |  |  |  |
| 监理岗位 |  |  |  |  |  |
| 正在监理项目开工时间及计划竣工时间 |  |  |  |  |  |
| 奖惩情况 |  |  |  |  |  |

附件八

发包对象类似工程业绩一览表

单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 总投资 （万元） | 建设单位 | 建设起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本项目采用评定分离办法，如发包对象提供业绩的，需提供中标通知书、合同协议书及竣工验收证明等证明材料的复印件并加盖公章。

2、上述资料中的承包人名称与发包对象名称必须一致（承包人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件）。

附件九

发包对象获得荣誉情况表

单位（盖章）：

| 序号 | 工程名称 | 荣誉情况 | 获得时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本项目采用评定分离办法，如发包对象提供获得荣誉的，需提供相关荣誉证明材料的复印件并加盖公章。

2、上述资料中的承包人名称与发包对象名称必须一致（承包人名称发生合法变更的，需提供合法变更的有效文件）。

附件十

发包对象履约信誉承诺表

单位（盖章）：

| 项目 | 发包对象情况 | 发包对象如实填写 |
| --- | --- | --- |
| 履约信誉情况 | 1、自定标之日近两年内是否有串通，围标，以行贿等不正当手段谋取中标行为的。 |  |
|  | 2、自定标之日近两年内是否有挂靠，以他人名义响应，出让或者出租资格、资质证书供他人行为的。 |  |
|  | 3、发包对象或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人自定标之日近两年内是否有行贿犯罪记录的。 |  |
|  | 4、自定标之日近两年内承包人在发包人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题的。 |  |
|  | 5、自定标之日近两年内承包人在我县其他政府投资项目中标后履约中是否存在严重不诚信的行为的。 |  |
|  | 6、自定标之日近两年内承包人在平阳县工程建设项目中是否有被各行政部门通报批评的的。 |  |

注：1、本项目采用评定分离办法，以上履约信誉情况由发包对象自行承诺并加盖公章，如若虚假承诺，将取消发包对象的中标资格，并上报监管部门。

附件十一

发包对象认为有必要提供的其他材料

（格式自拟，加盖公章）

附件十二

授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系                          （单位名称）的法定代表人，现授权委托         （姓名）在    年   月    日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                           的发包活动，代理人在代理时间内参加发包、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

代理人： 性别： 出生年月： 年 月 身份证号码： 单 位： 部 门： 代理时限： 年 月 日至 年 月 日

委托代理人身份证复印件粘贴处 （第二代身份证需复印正反两面）

法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：开标时委托代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议，委托代理人须为企业资质证书上所载明的人员（即企业负责人或企业技术负责人）或项目负责人，否则投标文件将不予以予受理。（此页不封入标书）。

年    月    日

（发包对象法定代表人参加发包、开标等活动的，不必提供本授权委托书。）

第七章  其他资料（另附）