平 阳 县 国有企业采购采购文件 （线上电子招投标） 项目名称：万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务 招标编号：PYCG220829054 采 购 人：平阳县万全新农村建设投资有限公司 联 系 人：张先生 联系电话：13758816860 采购机构：浙江之信工程项目管理有限公司 联 系 人：李先生 联系电话：15905875001 二○二二年七月

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入采购文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 郑先生

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江之信工程项目管理有限公司关于万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2022年08月30日

项目概况

万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2022年09月22日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG220829054

项目名称：万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务

预算金额（元）：14430000

最高限价（元）：14430000

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：

合同履约期限：工程咨询服务期限为自工程咨询合同签订生效之日起至本工程质量缺陷责任期完成。

本项目是否接受联合体投标：接受。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2022年 08月30日至2022年09月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外,采购文件售价：500元（开标时收取））

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年09月22日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2022年09月22日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：

保证金金额：120000元（大写：壹拾贰万元整）

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2022年09月22日上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

从以下三个帐户任选一个均可

1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行股份有限公司平阳支行

银行账号：33001627127059988888-0804

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285010303

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行

银行账号：375381452663

七、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县万全新农村建设投资有限公司

采购人地址：平阳县万全镇宋桥

联 系 人： 张先生

联系电话：13758816860

2、采购代理机构名称：浙江之信工程项目管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号

联系人：李先生

联系电话：15905875001

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县万全新农村建设投资有限公司

联 系 人：张先生

监督投诉电话：13758816860

地    址：平阳县万全镇宋桥

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江之信工程项目管理有限公司对万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务 |
|  | 项目编号 | PYCG220829054 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县万全新农村建设投资有限公司 采购人地址：平阳县万全镇宋桥 联 系 人： 张先生 联系电话：13758816860 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江之信工程项目管理有限公司 机构地址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号 联 系 人：李先生 联系电话：15905875001 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见采购文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 1.供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 2.商务技术文件页数不超过200页（不包括封面、封底、目录、附图表，评标委员会将不对超出页码部分进行评审），此项不作为限制性要求。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号 李先生收 15905875001））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 3.若联合体投标，由联合体单位牵头人负责上传。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 需要 不需要 |
|  | 履约担保 | 需要：向采购人提供合同总价2％的履约保证金（银行转账或保函），若联合体投标，履约担保由联合体单位牵头人递交。 不需要 |
|  | 投标保证金 | 需要，详见招标公告 # 不需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江之信工程项目管理有限公司 机构地址：平阳县鳌江镇蓝田路昆仑公馆8幢商铺109号 联 系 人：李先生 联系电话：15905875001 |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县万全新农村建设投资有限公司 联 系 人：张先生 监督投诉电话：13758816860 地 址：平阳县万全镇宋桥 |
|  | 投标截止时间 | 2022年09月22日上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2022年09月22日上午09：30正 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 政府采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江之信工程项目管理有限公司：邮箱：522893988@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。 |

采购文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、采购文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

- 1、项目简介

浙江之信工程项目管理有限公司受平阳县万全新农村建设投资有限公司委托，以公开招标方式采购万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 1、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

1.3技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1工程地点：选址于平阳县万全镇金阳村、郑二社区（E-21地块）、郑二社区（E-25地块）及宋桥社区（潘垟）。

2.2工程概况：本招标项目共有四个地块工程，分别为万全镇金阳村安置房项目、万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）、万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）、万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目。各地块工程概况如下：

2.2.1万全镇金阳村安置房项目地块总用地面积22686平方米，总建筑面积为56364.21平方米。地上建筑面积为 41487.68平方米，地下建筑面积为 14876.53平方米。项目总概算投资为28177.17万元，其中工程费用22820.73万元、设备购置费1390万元。

2.2.2万全镇郑二社区安置房项目（E-21地块）地块总用地面积 26146平方米，总建筑面积为69616.7平方米，地上建筑面积 52921.07平方米， 地下建筑面积为16695.63 平方米。项目总概算投资为32939.40万元，其中工程费用27025.76万元、设备购置费1635万元。

2.2.3万全镇郑二社区安置房项目（E-25地块）地块总用地面积 3862平方米，总建筑面积为8850.35平方米，地上建筑面积6073.01平方米， 地下建筑面积为2777.34平方米。项目总概算投资为4238.81万元，其中工程费用3484.54万元、设备购置费270万元。

2.2.4万全镇宋桥社区（潘垟）安置房项目地块总用地面积 5043.45平方米，总建筑面积为12849.15平方米。地上建筑面积为9819.77 平方米，地下建筑面积为3029.38 平方米。项目总概算投资为6553.61万元，其中工程费用5132.19万元、设备购置费570万元。

上述四个地块总建筑面积合计147680.41平方米；项目总概算投资合计71908.99万元，其中工程费用58463.22万元、设备购置费3865万元。全过程工程咨询最高限价1443万元。

全过程工程咨询服务采购预算清单

| 序号 | 咨询项目内容 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建设管理咨询服务 | 项 | 2200000 |  |
| 2 | 工程监理咨询服务 | 项 | 6680000 |  |
| 3 | BIM技术管理咨询服务 | 项 | 2250000 |  |
| 4 | 工程全过程造价咨询服务 | 项 | 3300000 |  |
| 5 | 合计 | 元 | 14430000 |  |

2.3招标内容、范围：

2.3.1项目建设管理：对本项目进行投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。

- 2.3.2工程监理工作内容包括（但不限于）：施工准备阶段前期工作、施工阶段全过程监理，工程结算及审计的监理配合服务，质量缺陷责任期内监理；组建监理机构；编制监理规划、监理实施细则；对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等工作。

- 2.3.3 BIM技术管理内容包括（但不限于）：

- 2.3.3.1设计准备阶段编制BIM总实施方案、编制BIM实施经验总结报告、定期组织BIM实施专项培训、实施成果汇总相关工作、提供BIM应用软件和硬件设备，督促各参建单位做好相应接口的衔接工作。

- 2.3.3.2 BIM必须达到浙江省工程建设标准（DB33/T1154-2018）建筑工程BIM应用程度等级三级，应创建工程勘察模型和项目全专业设计模型，深化全专业施工模型，并进行三维可视化、性能分析、主要建材和构件统计工作、设计冲突检测、生成二维施工图，以及施工模拟、施工冲突检测、工程量统计等工作。深化设计模型或施工模型，构建运维模型，并进行设备设施运维管理工作。

2.3.4工程全过程造价咨询工作内容包括（但不限于）：工程预算造价编制、制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核工程预付款和期中结算及其价款支付，工程变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，工程造价动态管理，审核及汇总过程分阶段工程结算，完成竣工结算审核，工程技术经济指标分析等工作。

2.4工程咨询服务期限：工程咨询服务期限为自工程咨询合同签订生效之日起至质量缺陷责任期完成。

2.5工程质量要求：以工程总承包的质量目标为准，且达到国家规定的合格验收标准。如后期工程创杯需无条件配合且不增加费用。

- 3.联合体要求：

本次招标接受联合体投标。联合体投标的，牵头方必须是工程设计建筑行业（建筑工程）资质（或工程设计综合甲级资质）企业。联合体投标成员单位（含牵头单位）不超过2家，即最多2家单位组成联合体投标。项目总负责人的执业资格必须在联合体牵头单位注册。

4.商务报价要求：

全过程工程咨询服务费实行总价一次性包干（报价包括投标人全过程工程咨询服务所需的一切劳务、材料、设备、办公设施、办公损耗、税费、保险、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。），请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后无论范围是否有调整，均将不予调整。投标总价不能超过最高限价，否则按无效标处理。

- 5.服务期限：

- 工程咨询服务期限为自工程咨询合同签订生效之日起至本工程质量缺陷责任期完成。

- 6.付款方式

| 支付款项 | 支付时间 | 支付方式及比例 | 扣除的考核金额（万元） | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 合同签订后，主要管理人员进场后30天内 | 支付全过程工程咨询服务费的10%作为预付款；（扣回方式：从第一次支付进度款开始扣回，分五次等额扣回，直至扣完为止；若当期进度款不足以扣回的，则扣除当期全部进度款后的差额部分，累计至下期进度款支付时扣回，以此类推。） | / |  |
| 进度款 | 进度款按每季支付一次 | 合同总价×（施工单位当季已完成工程量造价/施工单位合同总价）×80%-罚款款项；支付至合同总价80%（含扣除违约金及预付款）后暂停支付。 |  |  |
| 验收付款 | 工程竣工并通过有关部门质量验收合格后30天内 | 支付至：合同总价×（施工单位当季已完成工程量造价/施工单位合同总价）×90%-罚款款项。 |  |  |
| 结算付款 | 工程结算审计结束，完成本阶段服务内容并交付全套审计资料后30天内 | 支付至：合同总价×施工单位已完成工程量造价/施工单位合同总价×98.5%-罚款款项；扣留剩余的1.5%做为质量保证金。 |  |  |
| 余款 | 待工程质量缺陷责任期满后 | 付清质量保证金（不计息） |  |  |

- 7.履约保证金

- 中标人在收到中标通知书后，需向采购人提交合同价2%的履约保证金。履约保证金在合同期满后，采购人应在7个工作日内将履约保证金无息退还。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

2、供应商必须投全部标的物，否则按无效投标处理。

3、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

4、本项目采用固定总价合同。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲6、本次采购最高限价为1443万元；如果仅仅某个（些）供应商的报价超出采购最高限价的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。

7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载采购文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金在投标截止时间前到达保证金账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。

8、本次采购文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：l

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料（若为联合体投标，各方均须提供）：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料（若为联合体投标，各方均须提供）：审计机构审计并签章的离本项目投标截止日最近一年度的财务报告（或资产负债表或现金流量表或利润表或财务情况说明书的复印件）或银行签章出具的资信证明。注：供应商成立时间未满一年的可以不提供。

5）具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力的承诺函；

6）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料（若为联合体投标，各方均须提供）：（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

7）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

8）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动承诺函；

9）投标供应商没有失信记录承诺函；

10）拟派施工监理负责人无在建（在监）工程的承诺书

11）法定代表人授权书（格式见附件3.5）

上述资格条件审查材料2-11项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2、报价文件组成

1）报价文件封面（附件2.1）；

2）开标一览表  （附件2.2）；

3）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（附件2.3）（如有）

2.3、商务技术文件组成

1) “技术资信部分”封面

2）技术资信评分项索引表

3）投标函；

4）法定代表人授权书；

5）投标供应商情况声明；

6）供应商参与政府采购活动投标资格声明

7）诚信投标承诺书

8）质量服务承诺书

9）商务响应表、技术响应表；

10）项目人员配置情况

11）业绩（如有则提供，复印件加盖公章）；

12）根据采购文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类收费），招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户：

开户银行：中国农业银行股份有限公司平阳海西支行

开户名称：浙江之信工程项目管理有限公司平阳分公司

开户帐号：19251501040000062

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于科学研究和技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2984]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2986]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）

委托人（全称）

工程咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就                    （项目名称）全工程咨询有关事项协商一致，共同达成如下协议。

一、项目概况

1、项目名称：                  。

2、项目地点：                  。

3、建设规模：                   。

4、项目投资：项目估算总投资           万元。

二、工程咨询服务范围及内容：

1.项目建设管理：对本项目进行投资控制管理、工程进度管理、工程安全管理、合同管理、设计管理（施工图设计优化、设计过程的设计管理、专项管理、设计进度管理并确保设计满足项目实施、提出设计优化意见、施工过程的设计管理、工程验收阶段的设计管理、协助建设单位收集并整理设计相关资料。）、质量管理、信息管理、工程竣工移交管理进行全过程工程咨询服务，协助建设单位办理项目建设的相关报建手续及收集整理资料等。

- 2.工程监理工作内容包括（但不限于）：施工准备阶段前期工作、施工阶段全过程监理，工程结算及审计的监理配合服务，质量缺陷责任期内监理；组建监理机构；编制监理规划、监理实施细则；对该工程投资控制、进度控制、质量控制、建设安全监管及文明施工的有效管理、组织协调，并进行工程合同管理和信息管理等工作。

- 3.BIM技术管理内容包括（但不限于）：

- 3.1设计准备阶段编制BIM总实施方案、编制BIM实施经验总结报告、定期组织BIM实施专项培训、实施成果汇总相关工作、提供BIM应用软件和硬件设备，督促各参建单位做好相应接口的衔接工作。

- 3.2 BIM必须达到浙江省工程建设标准（DB33/T1154-2018）建筑工程BIM应用程度等级三级，应创建工程勘察模型和项目全专业设计模型，深化全专业施工模型，并进行三维可视化、性能分析、主要建材和构件统计工作、设计冲突检测、生成二维施工图，以及施工模拟、施工冲突检测、工程量统计等工作。深化设计模型或施工模型，构建运维模型，并进行设备设施运维管理工作。

4.工程全过程造价咨询工作内容包括（但不限于）：工程预算造价编制、制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核工程预付款和期中结算及其价款支付，工程变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，工程造价动态管理，审核及汇总过程分阶段工程结算，完成竣工结算审核，工程技术经济指标分析等工作。

三、组成本合同的文件及解释顺序

1.合同协议书；

2、专用合同条款及其附件；

3、通用合同条款；

4、中标通知书；

5、投标函；

6、招标文件；

7.投标文件；

本合同签订后在合同履行中经双方确认的补充协议或补充订立的相关专业咨询服务合同均为本合同文件的组成内容。

四、工程服务目标

项目管理服务目标：以工程总承包的质量目标为准，且达到国家规定的合格验收标准，确保工程一次性验收合格通过。工程咨询人应按质量标准规范，确保采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。

专业咨询服务目标：以工程总承包的质量目标为准，且达到国家规定的合格验收标准。

五、工程咨询人的项目负责人

项目总负责人：

姓    名：合同签订时填写；

执业资格及等级：合同签订时填写；

注册证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

项目监理负责人：

姓    名：合同签订时填写；

执业资格及等级：合同签订时填写；

注册证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

项目设计负责人：

姓    名：合同签订时填写；

执业资格及等级：合同签订时填写；

注册证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

项目BIM负责人：

姓    名：合同签订时填写；

执业资格及等级：合同签订时填写；

注册证书号：合同签订时填写；

联系电话：合同签订时填写；

电子信箱：合同签订时填写；

通信地址：合同签订时填写；

六、工程咨询报酬

根据工程服务范围和内容，本合同工程咨询总报酬为：           。工程咨询报酬包括：完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润（如工作、生活、交通、通讯、设备或仪器、劳力、专项评审会务费及评审费、利润、税收等），以及所有有关的管理成本，并考虑了应承担的风险。

除上述正常工作报酬外的附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，在专用条件中约定。

七、工程服务期限

工程咨询服务期限：工程咨询服务期限为自工程咨询合同签订生效之日起至质量缺陷责任期完成。

八、双方承诺

1、委托人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定支付酬金。

2、工程咨询人承诺，遵守本合同中的各项约定，按本合同约定提供工程服务。

九、争议解决

本合同履行过程中引起的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按照下列方式解决：向项目所在地人民法院起诉。

十、合同订立和生效

1、订立时间：       年     月     日。

2、订立地点：                                                   。

3、本合同自工程咨询人向委托人提交履约担保并经双方法定代表人签字或盖章且加盖公章后正式生效。

十一、合同份数

本合同一式拾份，其中合同正本贰份，副本捌份，均具有同等法律效力；双方各执合同正本壹份，副本肆份。

十二、合同未尽事宜双方另行补充约定。

委托人：（公章）                      工程咨询人：（公章）

法定代表人：                          法定代表人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

地  址：                              地  址：

邮政编码：                            邮政编码：

电  话：                              电  话：

电子信箱：                            电子信箱：

开户银行：                            开户银行：

账  号：                              账  号：

第二部分  通用条件

1. 词语定义、语言

1.1 除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列词语和用语具有本条款所赋予的含义：

1.1.1 “项目”是指委托人委托工程咨询人实施工程咨询的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指委托工程咨询业务的一方及其合法的承继人。

1.1.3 “工程咨询人”是指提供工程咨询业务和承担工程咨询责任的一方及其合法的承继人。

1.1.4 “建设管理”是指工程咨询人受托提供的全部或部分在项目建设过程中的建设管理并承担相应工程咨询责任的活动，包括但不限于对项目策划、规划、设计、采购、施工、竣工、结（决）算、试运行过程及项目范围、质量（安全）、进度、费用、合同、信息等内容进行管理和控制。

1.1.5 专业咨询服务”是指工程咨询人受托提供的投资咨询、设计技术咨询、招标代理、造价咨询、工程施工监理等一项或多项专业化咨询服务。

1.1.6 “工程咨询机构”是指由工程咨询人组建实施具体工程咨询工作的机构。

1.1.7 “项目负责人”是指经委托人同意，由工程咨询人任命的全面履行本合同的负责人。

1.1.8 “正常工作”是指双方在合同中约定委托的工程咨询工作。

1.1.9 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外的工程咨询人的工作，包括在专用条件中约定的项目延期增加的工作。

1.1.10 “天”：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.11 “参建方”是指承担本项目的勘察、设计、施工、供货、建设管理、专业咨询服务等工作的单位。

1.1.12 “不可抗力”是指委托人和工程咨询人在订立本合同时不可预见，在履行本合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

2. 委托人义务

2.1 委托人应当监督和指导项目的策划和建设实施，并主持项目的竣工验收和移交使用。

2.2 委托人应当按专用条件约定派遣相应的人员，并为工程咨询工作提供房屋、资料、设备条件。

2.3 委托人应当按合同约定的方式、时间、金额向工程咨询人支付工程咨询费。

2.4 委托人负责资金使用计划的审核与管理，并承担项目建设开支，向所有参建方按合同约定支付款项。

2.5 委托人应当授权一名熟悉项目情况、能在规定时间内作出决定的常驻代表负责与工程咨询人联系，若委托人更换常驻代表，应当提前通知工程咨询人。

2.6 委托人应当建立健全决策机制，及时对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复，决定与批复的合理时限、相应形式在专用条件中约定。委托人在项目建设过程中对参建方的各种实施指令均应当通过工程咨询人下达。

2.7 委托人应当将授予工程咨询人的管理权利以及工程咨询机构主要成员的职能分工及时书面通知各参建方。

2.8 委托人负责项目资金筹措、建设相关优惠政策争取、项目建设外部环境协调等，协调工作均以委托人为主完成，工程咨询人予以配合。

3. 工程咨询人义务

3.1 工程咨询人应当按合同约定的具体工作范围及工作内容为委托人提供建设工程服务。

3.2 工程咨询人在履行本合同义务期间，应当遵守国家有关法律、法规，维护委托人的合法权益。

3.3 工程咨询人应当组建能够满足工程服务需要的工程咨询机构，向委托人报送项目负责人授权书（明确授权范围）、工程咨询机构主要成员名单、工程咨询规划或工程咨询计划，完成工程服务合同约定的工程咨询业务。在履行合同义务期间，应当按专用条件约定向委托人报告工程咨询工作，提供相应的咨询服务成果文件。

3.4 工程咨询人应当按批准或同意的建设规模、建设内容和建设标准组织工程咨询，严格控制项目投资，确保工程质量，按期组织交验实体项目。工程咨询人不得在工程咨询过程中随意变更建设规模、建设内容和建设标准。如需超出范围变更，应当报委托人同意后遵循建设程序办理相关手续。

3.5 工程咨询人应当根据项目进度需要，按专用条件约定向委托人提供资金使用计划。

3.6 工程咨询人应当在项目建成后，及时协助委托人完成验收、竣工资料审核等相关工作。协助委托人组织项目移交使用，配合做好竣工结（决）算审查和项目审计工作。

3.7 工程咨询人应当在项目建成后，监督相关单位落实工程保修责任。

3.8 工程咨询人应当建立完整的项目建设档案，在工程咨询任务完成后将项目档案及相关资料等整理汇编，向委托人移交。

3.9 工程咨询人使用的委托人提供的设施和物品属委托人所有。在工程咨询工作完成或中止时，工程咨询人应当将其设施和剩余的物品按专用条件约定的时间和方式移交给委托人。

3.10 未征得委托人同意，不得泄露本项目需要保密的技术与经济资料。

3.11 在工程服务范围内，就委托人和其他参建方提出的意见和要求及时提出处理意见。如委托人与其他参建方发生合同争议，工程咨询人应当协助委托人与其他参建方协商解决。如委托人与其他参建方的合同争议进入仲裁或者诉讼程序，工程咨询人应当提供必要的证明资料。

3.12 除依法必须由委托人签章的工程文件外，工程咨询人根据委托人授权应当在相应的工程文件中代表委托人签章或共同签章。具体要求在专用条件中约定。

3.13 工程咨询人在项目建设过程中负责起草项目建设相关合同文本（委托人自行起草或者委托他人起草的除外），参与合同洽商及审核合同文本，并为委托人提供相应咨询建议。

3.14 未经委托人同意，工程咨询人不得将建设管理及自有资质范围内的专业咨询服务转委托给第三方实施。法律、法规、规章未禁止转委托的服务事项，经委托人同意，工程咨询人可以转委托，转委托协议等文件应当向委托人报备，工程咨询人对转委托服务负全部责任。

4. 委托人权利

4.1 对工程咨询人在建设过程中负责起草及参与洽商的项目建设相关合同拥有最终审定权。

4.2 对项目建设过程和工程咨询人的工作计划、步骤等实施情况进行监督。

4.3 对建设规模、设计标准、设计使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及审批工程设计变更。

4.4 决定是否同意工程咨询人调换项目负责人。

4.5 要求工程咨询人提交业务范围内的专项报告。

4.6 对工程咨询人派出的工程咨询机构与工程咨询人员进行审查，并对其工作进行检查和监督，以及要求工程咨询人更换不称职的工程咨询人员。

4.7 对工程咨询人提交的咨询成果文件进行审核。

5. 工程咨询人权利

5.1 工程咨询人在委托人委托的工程咨询范围内，享有以下权利：

5.1.1 提出选择参建方的建议。

5.1.2 知晓项目建设资金筹措等相关情况。

5.1.3 就建设规模、设计标准、使用功能要求等项目建设相关事项提出建议。

5.1.4 就工程设计中的技术问题向设计人提出建议；可能提高工程造价、延长工期的建议，应当事先征得委托人的同意。发现工程设计不符合强制性标准或设计合同约定的，有权报告委托人或书面函告设计人要求更正。

5.1.5 向委托人提出设计优化、施工组织优化、建设管理流程优化、制度优化等建议。

5.1.6 代表委托人或与委托人代表共同主持各参建方的组织协调，重要协调事项应当事先向委托人报告。

5.1.7 监督监理单位履行监理合同义务。征得委托人同意，可督促监理发布或在无监理的情况下自行发布开工令、停工令、复工令。涉及施工安全或人身健康等紧急情况需要停工的，可以先采取措施，事后及时向委托人报告。

5.1.8 督促监理行使或在无监理的情况下自行行使对工程材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备，有权通知承包人停止使用；对于不符合规范和质量标准的工序、分部或分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工。承包人得到监理或工程咨询机构复工令后才能复工。

5.1.9 督促监理行使或独立行使对工程施工进度的检查、监督权，以及在征得委托人同意的情况下，确认工程竣工提前日期或延误期限。

5.1.10 征得委托人同意，在建设相关合同约定的价格范围内对相应进度款项支付进行审核和确认，以及复核和确认相应合同结算价格。未经工程咨询负责人签字确认，委托人不得支付参建方款项。

5.2 按工程服务合同取得相应报酬及奖励，或参与项目投资节余的提成。

6. 违约及赔偿责任

6.1 工程咨询人应当履行工程服务合同约定的义务，对违反合同约定的，委托人可以在工程咨询报酬中扣除相应的违约金，具体违约责任在专用条件中约定。

6.2 因工程咨询人责任造成项目建设内容、建设规模、建设标准发生变化，致使工期延长、投资增加或其他经济损失的，工程咨询人可以向委托人赔偿。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。工程咨询人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

6.3 委托人应当履行工程服务合同约定的义务，对违反合同约定或未适当履行合约的，应当承担相应的违约责任，具体违约责任在专用条件中约定。

7. 免责与索赔

7.1 因不可抗力导致工程服务合同不能全部履行或部分履行，双方均免责，且各自承担其因此而造成的损失、损害，并就相关事项应当积极组织各方协商解决。不可抗力情形及相关处理原则在专用条件中约定。

7.2 工程咨询人对由于其他参建方违约或过失所影响建设质量、工期而造成委托人的经济损失，不承担直接经济责任。

7.3 委托人和工程咨询人有权就对方原因造成的损失提出索赔。索赔不能成立的，索赔提出方应当赔偿对方由此引起的费用。

8. 合同生效、变更、解除与终止

8.1 本合同自双方法定代表人签字或者盖公章之日起生效。

8.2 除不可抗力外，由于非工程咨询人的原因使工程咨询工作受到阻碍或延误，以致发生了工作或延长了持续时间，则工程咨询人应当将此情况与其可能产生的影响及时通知委托人，完成工程咨询的时间相应延长，增加的工程咨询工作时间、工作内容应当视为附加工作。附加工作报酬的确定方式在专用条件中约定。

8.3 合同履行过程中，遇有与工程有关的法律、政策或者强制性标准发生变化的，双方应当遵照执行，由此引起工程服务范围及内容、服务期限、酬金变化的，双方应当通过协商解决。

8.4 工程咨询人未履行全部或部分工程咨询义务且无正当理由时，委托人可发出催告直至解除合同，工程咨询人应当根据其未履行的程度及委托人的损失承担违约责任。

8.5 合同解除

8.5.1 委托人与工程咨询人协商一致，可以解除合同。

8.5.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）未经委托人同意，工程咨询人将本合同约定的工程服务工作全部或部分转委托给第三方实施的，委托人可以解除合同；

（2）工程咨询人提供的工程服务不符合合同约定的要求，经委托人催告仍不能达到合同约定要求的，委托人可以解除合同；

（3）委托人未按合同约定支付服务酬金，经工程咨询人催告后，在28天内仍未支付的，工程咨询人可以解除合同；

（4）因不可抗力致使合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同；

（5）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要，另一方可以提出解除合同。

除上述情形外，双方可以根据委托的服务范围及工作内容，在专用条件中约定解除合同的其他条件。

8.5.3 任何一方提出解除合同的，应当提前28天书面通知对方。

8.5.4 合同解除后，委托人应当按照合同约定向工程咨询人支付已完成部分的咨询服务报酬。

8.6 当工程咨询人完成本合同约定的全部工作且委托人支付完所有工程咨询报酬（包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等）后，本合同终止。

9. 工程咨询报酬

9.1 工程咨询报酬包括正常工作报酬、附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等，除正常工作报酬在工程服务合同协议书内明确外，附加工作报酬、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式在专用条件中约定。

9.2 委托人应当按照专用条件约定的方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬。工程咨询报酬的计算调整条件与方式在专用条件中约定。

9.3 如果委托人在规定的支付期限内未支付工程咨询报酬，自规定之日起，还应当向工程咨询人支付逾期付款利息。逾期付款利息的具体计算方式在专用条件中约定。

9.4 支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率在专用条件中约定。

9.5 如果委托人对工程咨询人提交的支付通知书中报酬或部分报酬提出异议，应当在收到支付通知书后7天内与工程咨询人协商。

10. 其他

10.1 经委托人同意，工程咨询人外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

10.2 委托人要求工程咨询人实施的或根据相关规定应当由委托人负责的材料、设备、工程实体检测，所发生的费用由委托人审核后支付。

10.3 工程咨询人及其工程咨询机构成员在服务期限内不应接受除委托人外的其他本项目利益相关方的任何报酬。

10.4 双方均应当履行保密义务，除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，均不得将对方声明需要保密的资料、信息泄露给第三方。保密事项与期限在专用条件中约定。

10.5 本合同涉及的通知应当采用书面形式，并在送达对方时生效，如采用其他形式的，应当在专用条件中约定。

10.6 工程咨询人对其编制的文件拥有著作权。工程咨询人可单独或与他人联合出版有关工程咨询的资料。除专用条件另有约定外，如果工程咨询人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关工程咨询的资料，应当征得委托人的同意。

10.7 附加协议条款由双方在专用条件中约定。

## 第三部分 专用条款

第一条 本合同适用的法律依据：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关建设工程勘察设计管理法规等现行法律、法规。

本合同适用的技术标准包括：《建设工程项目管理试行办法》、《国家审计准则》、《浙江省建设工程造价咨询执业操作规程》、《浙江省投资审计管理办法》、《浙江省建设工程造价计价规则（2018版）》、《建设工程监理规范（GB50319-2013）》及适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

合同文件组成及优先顺序为：（1）协议书；（2）中标通知书（或交易单或其他成交记录等）（如有）；（3）投标文件及其附件（如有）；（4）专用合同条款及其附件；（5）通用合同条款；（6）招标文件及其答疑文件（如有）；（7）其他合同文件。

若图纸与技术标准和要求之间、技术标准与规范之间有冲突或不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

第二条 工作范围和内容：

一、设计技术咨询管理（包括但不限于）：

1、设计过程的设计管理（包括但不限于）：

（1）审核设计成果是否符合国家及本省市有关技术标准、规范、规程、规定等；

（2）审核设计主要指标是否符合被批准的可行性研究报告，内容是否满足本项目要求，文件标识是否齐全规范深度是否达到设计任务及相关规定的要求，各专业是否符合《工程建设标准强制性条文》和其他有关规定；

（3）总体布局是否合理及符合各项要求；

（4）工艺设计是否成熟、可靠，选用设备是否先进、合理；

（5）采用的新技术是否适用、可靠、先进；

（6）建筑设计是否适用、安全、经济、美观，是否符合城乡规划和功能使用要求；

（7）根据具体项目提出有关节能环保、建筑功能、空间利用、平面布局、造价优化、质量通病防治、项目文化等建议，提升项目品质；

（8）结构设计是否符合抗震要求，选型是否合理，基础处理是否安全、可靠、经济、合理；

（8）市政、公用设施配套是否落实；

（9）审核其它室内设计、设备设计、消防设计等；

（10）审核设计概算是否完整准确；

（11）专业审查部门意见是否合理，相互之间是否协调；

（12）对方案设计进行优化，选择科学的方法进行多方案的比选，选择能够充分、合理反映项目设计需求的实施方案供委托人参考。优化设计的方案经济比选应包括对范围及内容、依据、方法、相关技术经济指标、结论及建议的优化；

（13）确保设计进度满足报建、招标、采购、施工等要求。

（14）协助总承包人进行施工图设计文件的审查和备案工作。

2、专项咨询管理

（1）中标人可将本项目中专业性强的技术咨询业务或不擅长领域的业务范围进行分包或聘请专业技术团队（包括招标人认为中标人不具备咨询能力需要分包或聘请专业技术团队的），专项咨询包括但不限于剧院工艺、声学、景观、幕墙、室内大空间（含软装、展陈、标识）等重要专项咨询，全过程参与相关设计过程并提出合理化建议，衔接与协调剧院专项与建筑工程的相互关系。组织及参与专项咨询各阶段相关会议，出具各阶段设计成果的审核报告。

（2）对工程建设过程中的特殊结构、复杂技术、关键工序等技术措施和技术方案进行审核、评价、分析，解决施工过程中出现的设计问题，优化设计方案，对工程建设新技术、新工艺新材料进行研究论证，对重要材料、设备、工艺进行考察、调研、论证、总结，从技术角度提出合理化建议或专项技术咨询报告。

（3）组织设计单位对监理和施工单位进行技术交底，对重点工序、重点环节的技术、质量进行控制，处理工程建设过程中发生的重大技术质量问题。

3、施工建设管理（包括但不限于）：

（1）组织相关各参建方进行设计交底和图纸会审；

（2）审查现场重大和关键工序施工方案并提出合理化建议；

（3）检查勘察现场及室内试验主要岗位操作人员的资格，及所使用设备、仪器计量的检定情况；

（4）检查勘察进度执行情况、审查专业勘察设计工程师提交的勘察费用支付申请表，报项目总负责人；

（5）施工过程中，控制并管理设计变更，对总承包人提出的工程变更申请，对工程变更费用及工期影响作出评估提出审查意见。对涉及工程设计文件修改的工程变更，协助监理工程师召开各参建方论证工程设计文件的修改方案的专题会议，会签工程变更单；对设计变更的必要性、技术性、经济性等进行审核，尽可能降低设计变更对项目功能、工期、造价的影响；

（6）现场施工的配合工作；

4、工程验收阶段的设计管理（包括但不限于）：参与项目地基与基础分部工程、主体结构和单位工程验收。协助建设单位收集、归档、储存设计相关资料，并组织对竣工图进行审核。

5、设计进度管理（包括但不限于）：

5.1方案设计阶段的设计进度管理

（1）拟定设计方案优化进度时间并控制执行；

（2）控制设计方案送审报批和批后修改工作进度计划时间；

（3）编制方案设计阶段进度控制总结报告。

5.2施工图设计阶段的设计进度管理

（1）熟悉总承包合同中有关进度控制的条款，处理设计过程中出现的延误进度的各种问题；

（2）及时提供施工图设计基础资料；

（3）跟踪检查各专业施工图设计进度执行情况，监控各专业交叉设计时可能产生的无序情况和设计接口问题及其引起的设计工期延误，及时与设计方协调，力促上下游专业间保持密切联系和有效沟通，确保设计工期；

（4）协同设计单位，及时审核设计文件，报委托人确定，控制设计过程中的变更及其实施的时间；

（5）督促设计单位按约及时提交设计进度报告；

（6）控制设计文件设计单位内审时间，督促其按计划及时出图；

（7）督促设计单位及时按规定施工图送审，并与施工图审查机构沟通协调，促其按时审毕，督促设计单位及时修改审查意见，控制修改进度；

（8）编制施工图设计阶段控制总结报告。

二、监理咨询管理

控制工程施工质量、工程进度、工程造价、合同管理以及协调有关参建单位的关系。对本工程安全施工负有监督、检查、落实之责。并向委托人提交完整的监理资料，参与工程的交工和竣工验收及工程缺陷责任期阶段的服务。具体工作内容为：

（1）按《建设工程监理规范》（GB/T50319－2013）、《浙江省建设工程监理工作标准》DB33/T1104-2014开展监理工作，负责现场质量、安全、进度、造价控制等工作；

（2）根据项目的具体要求，编制监理实施计划和方案，做好有关开工前的各项准备工作，办理开工手续；

（3）做好设计图审核并提出书面建议。负责组织施工图设计交底、会审会议，编写会议纪要；

（4）审核施工单位提出的施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划、施工质量保证体系和施工安全保证体系等内容；

（5）督促、检查施工承建单位严格执行施工承包合同和国家现行工程技术标准、规范；

（6）审核施工承建单位或委托人采购提供的材料、设备、构配件的数量、质量及价格，对本工程所用的涉及施工质量和安全的所有材料，必须实行见证取样试验，未经监理工程师验收或验收不合格的材料、构配件不得在施工现场堆放；

（7）控制工程进度、质量、施工合同价，督促检查工程质量及施工现场安全、文明标化的落实情况；

（8）按有关合同要求，签发工程月付款凭证和审核工程变更现场签证，一般工程变更的工程计量及经济签证应在工程变更单发出的七个工作日内完成签证审核工作；

（9）组织或参加定期召开的工程协调会议并做好纪要，调解有关工程建设现场各参建单位的有关争议；

（10）根据委托人要求，每月（周）按时提供有关工程月（周）形象进度完成情况、月（周）进度工程量（货币形式）。完成统计报表及下月（周）形象计划安排和下月（周）工程用款计划。每月（周）按时提供监理月（周）报及工程质量情况月（周）报，及时提交委托人要求的专项报告；

（11）配备必要的测试、检查及交通工具，切实保证日常分项工程的检查、验收工作，严格执行工程建设强制性标准；

（12）隐蔽工程隐蔽前，监理单位应对隐蔽工程进行拍照留档，需要由委托人负责验收的，委托人指派相关人员参加隐蔽工程验收，验收通过后隐蔽工程予以隐蔽；

（13）严格履行监理旁站制度，委托人对监理旁站情况、旁站监督质量进行不定期检查，并对检查情况进行通报；

（14）参加竣工验收，提出工程质量等级建议，审查工程结算；

（15）负责检查保修阶段的工程状况，督促回访，督总承包人促保修直至达到规定的质量标准；

（16）按时提供完整的施工监理资料；

（17）负责施工现场管理人员考勤及施工单位月度考核工作；

（18）信息管理：资料应按项目要求提交（文本形式、电子版及影像资料等），并符合永嘉县档案馆存档要求；

（19）工程咨询人协助委托人与总承包人签订工程保修期保修合同，确定质量保修范围、期限、责任与费用的计算方法；

（20）监督总承包人在工程保修期内应承担质量保修责任，对参建方实施的相关保修服务工作进行监督；

（21）根据保修合同文件、保修责任期、质量要求、监督参建方回访安排和有关规定编制保修工作计划；

（22）承担工程保修阶段的服务工作时，应定期回访；

（23）对委托人或运营人提出的工程质量缺陷，安排相关人员进行检查和记录，并应要求参建方予以修复，同时应监督实施，合格后应予以签认；

（24）对工程质量缺陷原因进行调查，并应与委托人、参建方协商确定责任归属。对非参建方原因造成的工程质量缺陷，应核实参建方申报的修复工程费用，并应签认工程款支付证书，同 时应报委托人。

三、BIM应用（包括但不限于）：

| 编号 |  | 应用程 度等级 |  | 应用选项 | 应用选项要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | 一级 |  | 建筑专业设计模型构建 | 构建准确的建筑专业设计模型；检查并确保设计模型中视图表达统一性及专业设计的完整性、正 确性；模型深度应满足本标准4.4.1的规定；工作成果应包括交付模型及重点复杂部位三维视图。 |
| 1.2 |  |  |  | 性能分析 | 运用专业的性能分析软件，对建筑物的可视度、采光、通风、人员疏散、结构、能耗排放等进行模拟分析，以提高工程项目的性能、质量、安全和合理性；分别获得单项分析数据，综合各项结果调整模型，寻求建筑综合性能平衡点。根据分析结果，优化设计方案。主要成果应包括： 1 满足该分析需求的设计模型； 2 模拟分析报告，包括图表及分析数据结果。 |
| 1.3 |  |  |  | 设计模型虚拟仿真漫游 | 将专业设计模型赋予材质，以反映建筑项目实际场景情况。根据设定的视点和漫游路径，生成漫游视频文件。应反映建筑物整体布局、主要空间布置以及重要场所设置，以呈现设计表达意图。保存原始制作文件，以备后期的调整与修改。主要工作成果为动画视频文件。 |
| 1.4 |  |  |  | 主要指标和构件统计 | 统计建筑专业设计模型中面积、主材体积（面积） 和门窗、电梯等重要构件数量。 |
| 1.5 |  |  |  | 结构专业设计模型构建 | 构建准确的结构专业设计模型；检查并确保设计模型中视图表达统一性及专业设计的完整性、正确性；模型深度应满足本标准4.4.1的规定；工作成果应包括交付模型及重点复杂部位三维视图。 |
| 1.6 |  |  |  | 施工虚拟仿真漫游 | 将设计模型附加施工方法、施工工艺和施工顺序等信息，进行施工过程的可视化模拟，根据设定的视点和漫游路径，生成漫游视频文件。主要工作成果为动画视频文件。 |
| 1.7 |  |  |  | 设计模型楼层巡视 | 将设计模型与巡查管理系统对接，标识公共部位和重要目标部位。 |
| 2.1 |  | 二级 |  | 工程勘察模型构建 | 构建地形、地物、地质数据模型元素，包含环境信息、工程地质信息和岩土工程设计信息，确定模型中的数据来源、范围、内容及精度。 |
| 2.2 |  |  |  | 各专业设计模型构建 | 构建各专业准确的设计模型；检查并确保专业模型中视图表达统一性及专业设计的完整性、正确性；各专业模型应拼装整合完整，没有差错。模型深度应满足本标准4.4.1的规定；工作成果应包括整合完整的设计模型及重点复杂部位维视图。 |
| 2.3 |  |  |  | 性能分析 | 同本表1.2“性能分析” |
| 2.4 |  |  |  | 面积明细表统计 | 检查建筑专业设计模型中建筑面积、房间面积信息的准确性，根据项目需求设置面积明细表模板，根据模板创建并命名面积明细表。根据设计需要，分别统计相应的面积指标，校验是否满足技术经济指标要求。面积明细表应与模型相关元素关联，随模型变更而更新。 |
| 2.5 |  |  | 设计模型冲突检测及三维管线综合 |  | 整合所需的专业设计模型，形成整合的BIM模型。设定冲突检测及管线综合的基本原则，使用BIM 软件等手段，发现并调整模型中的冲突和碰撞。 主要工作成果应包括：调整后的各专业模型及冲 突检测报告。 |
| 2.6 |  |  | 辅助施工图设计 |  | 制定BIM设计模型出图标准、图纸目录及表达方 式。通过二维剖切或二维为主、三维辅助表达的 方式导出施工图，包括平面图、立面图、剖面图、门窗大样图、局部放大图等。二维施工图应添加 相应标识和标注，使之满足国家规定的施工图设 计深度。对于局部复杂空间，宜增加三维视图辅 助表达。复核图纸，确保其准确性。 主要工作成果应包括： - 施工图设计模型。模型深度和构件要求应满足本标准4.4.1和附录B的规定；施工图纸；重点复杂部位三维视图。 |
| 2.7 |  |  | 设计虚拟仿真漫游 |  | 同本表1.3“设计虚拟仿真漫游”。 |
| 2.8 |  |  | 设计工程量统计 |  | 统计整合的设计模型中主要部位的体积（面积）和重要构件数量。 |
| 2.9 |  |  | 各专业施工模型构建 |  | 构建准确的施工模型；检查并确保各专业模型中视图表达统一性及专业设计的完整性、正确性； 各专业模型应拼装整合完整，没有差错。模型深度应满足本标准4.4.1的规定；工作成果应包括整 合完整的设计模型及重点复杂部位维视图。 |
| 2.10 |  |  | 施工深化设计 |  | 应依据设计模型，完善或重新创建该模型，使之符合施工阶段的特点及现场情况，完整表示工程实体及施工作业对象和结果，并包含工程实体的基本信息。根据深化模型，进行自身范围内的设计冲突检测及协调；对深化模型的施工合理性、可行性进行甄别，并进行相应的调整优化。 主要工作成果应包括：定期更新的施工深化模型；设计协调文件、整合问题管理文件等；施工相关文件，包括深化施工图及节点图等。 |
| 2.11 |  |  | 施工模型冲突检测及三维管线综合 |  | 整合相关专业施工模型，形成整合的BIM模型。设定冲突检测及管线综合的基本原则，使用BIM软件等手段，发现并调模型中的冲突和碰撞。主要工作成果应包括：调整后的各专业模型及冲突检测报告。 |
| 2.12 |  |  | 施工虚拟仿真漫游 |  | 将整合的施工模型根据需要设定视点和漫游路 径，生成漫游视频文件，应反映主要空间布置以及设施设置，以呈现表达意图。保存原始制作文件，以备后期的调整与修改。主要工作成果为动画视频文件。 |
| 2.13 |  |  | 施工模拟 |  | 包括施工方案模拟和计划模拟。施工方案模拟：在施工模型上附加施工方法、施工工艺和施工顺序等信息，进行施工过程的可视化模拟，并充分利用模型对方案进行分析和优化，各施工单位、相关专业分包协调施工方案。应进行施工方案的可视化交底。主要工作成果应包括：施工模拟演示文件、施工方案比选报告。施工计划模拟：结合工程项目施工进度计划的文件和资料，将模型与进度计划文件整合，形成各施工时间、施工工作安排、现场施工工序完整统一，可以表现整个项目施工情况的进度计划模拟文件。根据可视的施工计划文件，及时发现计划中需待完善的区域，整合各相关单位的意见和建议，对施工计划模拟进行优化、调整，形成合理、可行的整体项目施工计划方案。在项目实施过程中，利用施工计划模拟文件指导施工中各具体工作，辅助施工管理，并不断进行实际进度与项目计划间的对比分析，如有偏差，分析并解决项目中存在的潜在问题，对施工计划进行及时调整更新，最终达到在要求时间范围内完成施工目标。主要工作成果应包括：1施工计划模拟演示文件。表示施工计划过程中的整个工程进度安排、活动顺序、相互关系、施工资源、措施等信息。2施工进度控制报告。不同情况下的进度调整、控制文件，包括不同情况的施工计划展示视图，以及一定时间内虚拟模型与实际施工的进度偏差分析等。 |
| 2.14 |  |  | 施工工程量统计 |  | 在施工模型上加入构件参数化信息、构件项目特征及相关描述信息，完善其成本信息。利用BIM软件获取施工模型中的工程量信息，将其作为建筑工程招投标时编制工程量清单与招标控制价格的依据，也可作为施工图预算的依据。同时，从模型中获取的工程量信息应满足合同约定的计 量、计价规范要求。建设单位可利用5D施工作业模型实现动态成本的监控与管理，并实现目标成本与结算工作前置。施工单位根据优化的动态模型实时获取成本信息，动态合理地配置施工过程中所需的资源。主要工作成果应包括：工程量清单。工程量清单应当准确反映实物工程量，满足 |
|  |  |  |  |  | 预结算编制要求。该清单不包含相应损耗。 |
| 2.15 |  |  | 各专业运维模型构建 |  | 构建准确的运维模型；检查并确保各专业模型中视图表达统一性及专业设计的完整性、正确性；各专业模型应拼装整合完整，没有差错。模型深度应满足本标准4.4.1的规定；工作成果应包括整合完整的设计模型及重点复杂部位维视图。 |
| 2.16 |  |  | 运维虚拟仿真漫游 |  | 将整合的运维模型根据需要设定视点和漫游路径，生成漫游视频文件，应反映主要空间布置以及设施设置，以呈现表达意图。保存原始制作文件，以备后期的调整与修改。主要工作成果为动画视频文件。 |
| 3.1 | 三级 |  | 工程勘察模型构建 |  | 同本表2.1“工程勘察模型构建”。 |
| 3.2 |  |  | 各专业设计模型构建 |  | 同本表2.2“各专业设计模型构建”。 |
| 3.3 |  |  | 性能分析 |  | 同本表2.3“性能分析” |
| 3.4 |  |  | 面积明细表统计 |  | 同本表2.4“面积明细表统计” |
| 3.5 |  |  | 设计模型冲突检测及三 维管线综合 |  | 同本表2.5“设计模型冲突检测及三维管线综合” |
| 3.6 |  |  | 辅助施工图设计 |  | 同本表2.6“辅助施工图设计” |
| 3.7 |  |  | 设计虚拟仿真漫游 |  | 同本表2.7“设计虚拟仿真漫游” |
| 3.8 |  |  | 设计工程量统计 |  | 同本表2.7“设计工程量统计” |
| 3.9 |  |  | 各专业施工模型构建 |  | 同本表2.8“各专业施工模型构建” |
| 3.10 |  |  | 施工深化设计 |  | 同本表2.9“施工深化设计” |
| 3.11 |  |  | 施工模型冲突检测及三 维管线综合 |  | 同本表2.10“施工模型冲突检测及三维管线综合” |
| 3.12 |  |  | 施工虚拟仿真漫游 |  | 同本表2.11“施工虚拟仿真漫游” |
| 3.13 |  |  | 施工模拟 |  | 同本表2.12“施工模拟” |
| 3.14 |  |  | 施工工程量统计 |  | 同本表2.13“施工工程量统计” |
| 3.15 |  |  | 各专业运维模型构建 |  | 同本表2.14“各专业运维模型构建” |
| 3.16 |  |  | 运维虚拟仿真漫游 |  | 将整合的运维模型根据需要设定视点和漫游路径，生成漫游视频文件，应反映主要空间布置以及设施设置，以呈现表达意图。保存原始制作文件，以备后期的调整与修改。主要工作成果为动画视频文件。 |
| 3.17 |  |  | 现场3D数据采集和集成 |  | 1 采用三维激光扫描设备，现场获得三维点云数据； 2 在绘图软件导入点云数据进行编辑，生成各个点片关联面的几何体； 3 对比参考现阶段BIM模型赋予点云生成的几何 体以相关数据信息，便于拆分成土建模型、机电模型等。 主要工作成果应包括：现场3D扫描模型。模型应当准确表达构件的外表几何信息以及各阶段相关信息等。 |
| 3.18 |  |  | 设备设施运维管理 |  | - 将建筑设备自控系统、消防系统、安防系统及其他智能化系统和建筑运营模型结合，形成基于BIM技术的建筑运行管理系统和运行管理方案。 - 在BIM模型中加载空间信息，实现空间规划、空间分配、人流管理等空间管理内容。 - 利用建筑信息模型对资产进行信息化管理。利用运营模型数据，评估改造和更新建筑资产的费用，创建维护和模型关联的资产数据库。 - 利用BIM模型作为能源管理的载体，实现智能照明、全楼空调管理、楼宇自控信息集成显示， 并通过二维码、RFID等手段将设备信息在模型中 集成。 |

- 工程全过程造价咨询工作内容包括（但不限于）：

- 工程预算造价编制、制定造价控制、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，审核工程预付款和期中结算及其价款支付，工程变更、签证及索赔管理，材料、设备的询价，提供核价建议，工程造价动态管理，审核及汇总过程分阶段工程结算，完成竣工结算审核，工程技术经济指标分析等工作。

第三条  委托人授权常驻代表及授权

委托人授权常驻代表：合签订时填写。

委托人授权常驻代表权限：协调、配合、管理工程咨询人的工作，监督工程咨询人主要专业责任人员的配备、履职情况及项目的实施情况；协助工程咨询人办理项目实施过程中的规划、建设和消防等相关报建手续，加快办理项目相关报建手续；协助工程咨询人监督参建方的安全管理、工程质量和施工进度。

咨询人对委托人提出的要求需及时答复，其时间、形式及内容等要求为：工程咨询人应在三天内对委托人提出的要求作出书面答复。

第四条  工程咨询项目负责人工作职责

一、工程咨询人的项目总负责人应履行下列职责：

（1）牵头制订工程咨询人服务的组织架构、专业分工、决策机制、管理制度、工作流程以及相关表格和成果文件模板等，并组织实施；

（2）组织编制全过程工程咨询服务规划、咨询目标，核准专业咨询服务实施细则；

（3）根据需求确定全过程工程咨询服务项目部人员及其岗位职责，特别是明确各专业咨询服务的负责人及其职责；

（4）根据工程进展及全过程工程咨询服务工作情况调配全过程工程咨询服务项目部人员；

（5）统筹、协调和管理项目全过程各专业咨询服务工作，检查和监督工作计划执行情况；

（6）参与组织对项目全过程各阶段的重大决策，在授权范围内决定任务分解、利益分配和资源使用；

（7）参与或配合全过程各专业咨询服务成果质量事故的调查和处理；

（8）调解委托人与参见单位的有关争议；

（9）委托人授予的其他权责。

二、工程咨询人的各专业咨询负责人应履行下列职责：

（1）参与编制全过程工程咨询服务规划，负责编制所负责专业咨询服务的实施细则；

（2）按工作计划、任务分配和现行法律法规、标准规范、质量要求等，完成所负责的专业咨询服务工作，对所承担的任务和出具的成果负责，并向项目总负责人报告；

（3）完成项目总负责人安排的其他咨询服务工作。

第五条  通用条款外双方权利和义务

一、委托人权利：委托人对建设规模、使用功能等项目建设相关事项进行认定，以及对审批工程变更、工程进度款支付等所有事项拥有决定权。

二、工程咨询人在委托人委托工程咨询范围内，享有以下权利：咨询人根据委托人授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

（1）按合同约定的工作范围和内容开展工作；

（2）负责参与有关合同的洽谈和签订以及监督合同履行的全过程并接受委托人监督；

（3）管理各类承包、供货、服务合同，按合同规定处置相关问题。审核、签证工程进度报表；

（4）对项目建设资金的使用进行管理，并按进度向委托人提交支付计划；

（5）与有关单位商定处理保修、返修内容和费用；

（6）负责项目各参建方的协调工作；

（7）如果发生紧急情况，咨询人认为将造成人员伤亡，或危及本工程或邻近的财产需立即采取行动，有权在未征得委托人的批准的情况下发布处理紧急情况所必需的指令；

（8）咨询人有权在委托人考核合格后取得咨询报酬。

三、委托人对工程咨询人的请示和建议作出决定，对工作计划和报告进行批复的合理时限、相应形式明确为：委托人对咨询人书面提出的确属于委托人解决的请示、申请、计划和报告应及时予以书面回复。

四、工程咨询人向委托人报告工程咨询工作：工程咨询人汇报咨询工作进展的方式和时间：由项目总负责人每月     日以书面方式提交。

咨询人向委托人报送资料、报告全过程工程咨询服务工作时间、形式、内容等要求为：

- 时间：每日报电子日报，每周报一次，半月一小结,一月一汇总；

- 形式：书面报告；

1、定期向委托人汇报建设管理服务工程项目、范围及内容，随工程建设进度的管理服务月报，其主要内容（包括但不限于）：

（1）施工质量情况；

（2）工程进度情况；

（3）进场施工机械设备及劳动力动态；

（4）合同变更和工程变更情况；

（5）工程款支付情况；

（6）建设管理服务情况；

（7）工程建设大事记；

（8）其他。

2、不定期提交建设管理服务的进展情况报告，主要内容（包括但不限于）为：

（1）关于工程优化设计或变更或施工进展的建议；

（2）资金、资源投入及合理配置的建议；

（3）工程进展预测分析报告；

（4）合理要求提交的其他报告；

（5）工程分阶段验收、竣工验收建设管理服务报告。

3、不定期提交建设管理服务过程情况报告，主要内容（包括但不限于）：

（1）施工措施计划、施工进度调整批复文件；

（2）项目管理协调会议纪要；

（3）其他相关业务往来文件；

（4）质量安全事故处理文件。

五、工程咨询人向委托人提供的咨询服务成果文件要求：

1、咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。

2、因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

六、资金使用计划要求为：工程咨询人应当根据项目进度需要，向委托人提供资金使用计划。

第六条  履约保证金

一、工程咨询人应按约定向委托人提交履约保证金，履约保证金的提交时间为：

工程咨询人在合同签订前15天内向委托人交纳合同价的2%履约保证金。履约保证金形式：银行转账或银行保函形式。如履约保证金采用转帐的，必须从工程咨询人账户汇出。如履约保证金采用保函的，须由投标人的基本账户开户行出具银行保函，同时银行保函必须注明见索支付（或称无条件支付），保函期限至少至项目竣工验收合格并完成备案，否则委托人将不予接受。

履约保函到期后项目仍未完成竣工验收备案的，工程咨询人应及时办理续保，失效期满15日历天仍未办理的，每天按保函金额的万分之五计取违约金，从保函失效之日起算。

合同中相关违约或赔偿，委托人可直接在履约保证金中取得。履约保证金被委托人提取后，工程咨询人应在15日历天内予以补足，否则将被视为违约，并支付人民币贰拾万元的违约金，同时委托人人有权延期支付合同款。

二、工程咨询履约担保退还约定为：履约保证金在项目竣工验收合格并完成备案(竣工资料移交档案馆)后一个月内无息退还，如有违约部分则扣除相应违约金后，余额退还。

第七条  违约及赔偿责任

一、因工程咨询人违约，应承担违约责任：工程咨询人应全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，因工程咨询人管理失职，造成任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

工程咨询人在合同有效期内，因工程咨询人管理失职，致使工期延长、投资增加或发生质量安全事故及其它经济损失的，工程咨询人同意按以下约定承担责任（违约赔偿金从履约保证金中计扣。履约保证金不足以扣除的，相应扣减项目咨询费）：

1、项目班子到位率

（1）工程咨询人班组应按投标承诺的人员到位。除因管理原因发生重大质量安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（需提供相关部门或单位的证明材料）等无法继续履行合同责任和义务，被责令停止执业、因病意外死亡、羁押或判刑外，项目总负责人不得更换如确需更换的项目总负责人的，工程咨询人应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，同时每次处以10万元人民币的违约金（除因亡故外）；未经委托人同意擅自更换，按每次处以20万元人民币的违约金（除因亡故外）。如更换各专业咨询负责人，须经委托人同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件，同时每次每人处以5万元人民币违约金；未经委托人同意擅自更换每次每人处以10万元人民币违约金。违约金从工程咨询人报酬中扣除。

（2）如发现不称职或能力不够的项目人员，委托人有权要求更换，要求更换的项目人员应在15天内更换到位，不及时更换到位的按每人每天扣2000元。

（3）项目总负责人和各专业咨询负责人每人每月到位率都必须达到80%及以上（24日历天/月）。如到位率不能满足此要求的，每人每少一天，按2000元/天扣除。其他驻地技术人员每人每月到位率都必须达到90%及以上（27日历天/月）。如到位率不能满足此要求时，每人每少一天，按1000元/天扣除；

（4）工程施工当中的所有专项验收，项目监理负责人必须按时到现场参加，项目监理负责人未参加专项验收的，每次扣除2000元。如发现现场监理人员需要旁站而不在旁站现场的，每次扣除2000元；

（5）在保修期间，因工作需要，工程咨询人在接到委托人的通知后24小时内未安排合适人员到位的，每次扣除3000元。

2、工程质量事故

（1）对必须安排监理人员旁站的施工过程或部位，未安排旁站人员或安排人员未到位造成质量问题需返工的，发生一次，扣除2000元；

（2）因工程咨询人监管不到位，发生特大质量事故导致工程返工的，发生一次扣除10万元。

3、工期延误

以本项目工程总承包合同的计划工期为基准，若因工程咨询人原因造成工期延误的，违约赔偿金按每延误一天10000元／日计扣。

4、廉政情况

工程咨询人违反廉政合同条款的，每发现一次扣50万元，如果给委托人造成重大损失的，委托人有权要求咨询人赔偿其损失。

5、其它违约情况

（1）未按工程变更管理规定实施工程变更的，发生一次，扣除10000元违约金；

（2）因工程量核验不准或未认真审核承包单位申报的已完工程量而签署支付证书或结算的，发生一次，扣除100000元违约金；

（3）如工程咨询人未按监理规范及相关项目管理规范履行职责，监理规划、监理实施细则等操作性文件与实际情况不符，工程咨询人工作程序混乱，资料缺失，经委托人提出后仍未整改的，每次扣除5000元；

（4）委托人对咨询人请示、申请、计划与报告的审批或作出决定，其时间、形式及内容等要求为： 工程咨询人未在规定时间内对委托人提出的要求作出书面答复的，按每天3000元扣除。

6、以上罚款款项在当季进度款中扣除。

第八条  奖励与报酬

一、附加工作报酬的确定方式：无

二、工作奖励或参与投资节余分成等计取条件与方式分别为：

1、施工图纸送审之前，全过程咨询单位（中标单位）对结构部分优化合理化建议，并得到委托人认可同意，经设计单位采纳后对节约造价部分按比例给予奖励，奖励金额=合理化建议节省投资额×10%；

2、项目获奖奖励：无。

3、奖励支付方式：在结算付款时一次性支付，最高不超过200万元。

三、委托人同意按以下方式、时间、分类，分期支付工程咨询报酬：

1、全过程工程咨询服务费：人民币（大写）       元（￥          元）（本工程为总价一次性包干，后期费用不给予调整）

2、报酬费用支付方式：

| 支付款项 | 支付时间 | 支付方式及比例 | 扣除的考核金额（万元） | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预付款 | 合同签订后，主要管理人员进场后30天内 | 支付全过程工程咨询服务费的10%作为预付款；（扣回方式：从第一次支付进度款开始扣回，分五次等额扣回，直至扣完为止；若当期进度款不足以扣回的，则扣除当期全部进度款后的差额部分，累计至下期进度款支付时扣回，以此类推。） | / |  |
| 进度款 | 进度款按每季支付一次 | 合同总价×（施工单位当季已完成工程量造价/施工单位合同总价）×80%-罚款款项；支付至合同总价80%（含扣除违约金及预付款）后暂停支付。 |  |  |
| 验收付款 | 工程竣工并通过有关部门质量验收合格后30天内 | 支付至：合同总价×（施工单位当季已完成工程量造价/施工单位合同总价）×90%-罚款款项。 |  |  |
| 结算付款 | 工程结算审计结束，完成本阶段服务内容并交付全套审计资料后30天内 | 支付至：合同总价×（施工单位当季已完成工程量造价/施工单位合同总价）×98.5%-罚款款项；扣留剩余的1.5%做为质量保证金。 |  |  |
| 余款 | 待工程质量缺陷责任期满后 | 付清质量保证金（不计息） |  |  |

第九条  支付工程咨询报酬所采用的货币币种、汇率约定为：双方同意用人民币支付报酬。

第十条  委托人要求的保密事项与期限：工程咨询人应严格遵守有关保密的承诺，在已申明的保密资料，未经委托人事先书面同意不得泄露给任何第三方，亦不得泄露给本单位内其他无关人员，否则应对委托人由此产生的全部损失予以赔偿。

第十一条  附加协议条款：

1、工程咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。工程咨询人不得进行违法分包。

2、工程咨询人须经过委托人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过委托人书面同意后进行分包的，工程咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除工程咨询人的责任和义务，工程咨询人就分包的咨询服务向委托人承担连带责任。

3、工程咨询人应坚持定期的月/周例会和非定期的专题会议制度。委托人对工作计划或会议纪要有权质询，工程咨询人有责任进行答复。

4、在合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交主管部门协调，协调后争议仍未解决时，约定如下：向委托人所在地人民法院起诉。

5、本合同未尽事宜按各专业合同通用条款执行。

附件1：建设工程廉政合同

附件2：安全监理合同

附件3：拟派项目组成员表（签订合同时提供）

附件1

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，             全过程工程咨询服务的项目法人            （以下简称委托人）与咨询单位             （以下简称工程咨询人），特订立以下合同。

第一条、双方的权利和责任

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及浙江省的有关规定。

（二）严格执行                   全过程工程咨询服务合同文件，履行合同条款。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体的利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告之处理结果的权利。

第二条、委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受工程咨询人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在工程咨询人处报销任何由委托人或个人支付的费用。

（二）委托人工作人员不得参加工程咨询人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受工程咨询人提供的通讯、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受工程咨询人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境，旅游等提供方便。

（四）委托人及其工作人员的配偶、子女不得从事与委托人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）委托人及其工作人员不得以任何理由向工程咨询人推荐分包单位，不得要求工程咨询人购买合同规定外的材料和设备。

第三条、工程咨询人的义务

（一）工程咨询人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵重物品。

（二）工程咨询人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）工程咨询人不得以任何理由安排委托人及其工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）工程咨询人不得以任何名义为委托人单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条、违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任；给工程咨询人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）工程咨询人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理，并扣除全部廉政履约保证金；给委托人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托人建议行业主管部门给予工程咨询人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处理。

第五条、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由委托人或委托人上级单位的纪检监察机关约请工程咨询人或工程咨询人上级单位的纪检监察机关对合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同作为苍南大剧院建设项目全过程工程咨询合同的附件，与全过程咨询合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

第七条、本责任书一式拾份，委托人陆份，工程咨询人肆份。

委托人：（盖章）　　　　　　　　　　　         工程咨询人：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　        法定代表人：

或委托代理人：　　　　　　　　　　　　        或委托代理人：

＿＿＿年＿＿月＿＿日　　　　　　　　          ＿＿＿年＿＿月＿＿日

附件2

安全监理责任合同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在             工程全过程工程咨询服务项目合同的实施过程中切实搞好本工程的安全生产管理工作，委托人                              （以下简称“委托人”）与监理人                    （以下简称“工程咨询人”）签订如下安全监理责任合同：

一、委托人职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持工程咨询人按条例要求对规定的施工安全实施监理。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”、坚持“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督工程咨询人及时处理发现的各项安全隐患。

二、工程咨询人职责

1．督促工程咨询人严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”、“管生产必须管安全”和“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的原则，督促工程咨询人加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求工程咨询人整改；情况严重的，应立即要求工程咨询人停止施工，并及时报告委托人。工程咨询人拒不整改或不停止施工的，工程咨询人应及时向有关主管部门报告。

6．工程咨询人及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

7．工程咨询人应督促工程咨询人按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因委托人或工程咨询人违约造成安全事故，根据国务院《建设工程安全生产管理条例》将依法追究责任。

本合同一式拾份，委托人陆份，工程咨询人肆份。由双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

委托人：                （盖章）      监理人：              （盖章）

法定代表人或                          法定代表人或

其授权代理人：            （签名）      其授权代理人：           （签名）

日期：       年    月    日               日期：       年    月      日

附件3

全过程工程咨询服务管理机构人员的资格及数量要求

| 序号 | 管理人员 | 数量 | 专业配备 | 职称（职业证书） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1人 | 房屋建筑工程 | 一级注册建筑师资格或一级注册结构师资格或中华人民共和国注册监理工程师资格（监理工程师注册专业为房屋建筑工程） | 全过程驻场 |
| 2 | 项目设计负责人 | 1人 | 工程类 | 具备国家一级注册建筑师或一级注册结构师 | 按需进场 |
| 3 | 施工监理负责人 | 1人 | 工程 | 中华人民共和国注册监理工程师资格（监理工程师注册专业为房屋建筑工程） | 全过程驻场 |
| 4 | 项目BIM负责人 | 1人 | 工程类 | 具备高级工程师及以上职称 | 按需进场 |
| 5 | 造价咨询负责人 | 1人 | 工程类 | 具备国家一级注册造价师 | 按需进场 |
| 6 | 专业监理工程师 | 至少2人 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑专业省级及以上注册监理工程师 | 施工期间全过程驻场 |
| 7 | 专业监理工程师 | 至少2人 | 机电安装专业 | 机电安装专业省级及以上注册监理工程师 | 施工期间全过程驻场 |
| 8 | 专业监理工程师 | 至少2人 | 给排水专业 | 给排水安装专业省级及以上注册监理工程师 | 施工期间全过程驻场 |
| 9 | 专业监理工程师 | 至少2人 | 市政公用专业 | 市政公用专业省级及以上注册监理工程师 | 按需进场 |
| 10 | 专业监理工程师 | 至少2人 | 施工安全专业 | 安全专业省级及以上注册监理工程师（施工安全管理专业） | 施工期间全过程驻场 |
| 11 | 专业监理工程师 | 至少2人 | 人防专业 | 人防工程监理工程师 | 按需进场 |
| 12 | 监理员 | 至少2人 | 工程类 | 相关专业监理员岗位证书 | 施工期间全过程驻场 |
| 13 | 资料员 | 至少2人 | 工程类 | 相关专业资料员岗位证书 | 全过程驻场 |
| 14 | 造价员 | 至少1人 | 工程类 | 相关专业资料员岗位证书 | 按需进场 |
| 15 | 注：除去资格审查要求的人员外，其他全过程工程咨询服务管理机构人员签订合同时提供，施工监理人员配置须满足办理工程施工许可证的基本要求。 |  |  |  |  |

第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：PYCG220829054

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县万全新农村建设投资有限公司 ：

我公司郑重声明，我公司参加万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务（项目编号：PYCG220829054 ）的国企采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此声明！

供应商名称（盖章）：_________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。 ▲（若为联合体投标，各方均须提供）

### 1.4具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

最近一年度财务报告

资格要求：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 证明材料：审计机构审计并签章的最近一年度财务报告（或资产负债表或现金流量表或利润表或财务情况说明书的复印件）或银行签章出具的资信证明。注：供应商成立时间未满一年的可以不提供。 ▲（若为联合体投标，各方均须提供）

### 1.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函：

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

平阳县万全新农村建设投资有限公司 ：

我方郑重声明，我方具有履行万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务（项目编号：PYCG220829054  ）合同所必需的设备和专业技术能力，如中标，我方将按我方响应文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

### 1.6有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录的证明材料

缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明。

4.2缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，提供营业执照）；②提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前三个月中任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明。

（提供复印件加盖供应商公章）

### ▲（若为联合体投标，各方均须提供）

### 1.7参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函：

供应商参加本次采购项目前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

平阳县万全新农村建设投资有限公司 ：

我方        （供应商名称）             在参加万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务（项目编号：PYCG220829054    ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件而被限制参加采购，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：__________________________

日期：________年____月____日

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

### 1.8与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函：

与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的承诺函

平阳县万全新农村建设投资有限公司 ：

我方郑重承诺，我方此次参加万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务（项目编号 PYCG220829054     ）的投标，与参加本次项目同一合同项下采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

### 1.9没有失信行为的承诺函

供应商没有失信记录承诺函

平阳县万全新农村建设投资有限公司 ：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此声明

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：___________________________

日期：________年____月____日

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

1.10拟派施工监理负责人无在建（在监）工程的承诺书

拟派施工监理负责人无在建（在监）工程的

承诺书

：

我公司及拟派项目施工监理负责人承诺，拟派参加       项目名称           投标中的项目施工监理负责人至投标截止时间，无在其他工程存在在建（在监）工程的的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止（时间以竣工验收备案表为准）或合同解除之日。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目总负责人： （签字）

法定代表人 (签字或盖章)：               拟派施工监理负责人：  （签字）

年   月   日

(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号： PYCG220829054

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

2.2

开标一览表

供应商名称：                        招标编号：

| 项目名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务 | 小写： 元 大写： 元整 |  |

- ▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目投标总价，包括整个项目实施过程中所有费用。

- ▲本项目最高限价1443万元，超过最高限价的投标报价为无效标。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

2.4中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称），属于科学研究和技术服务业 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元（注1），属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；

5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务项目

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：PYCG220829054

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与政府采购活动投标资格声明函

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

3.4投标函

投  标  函

平阳县万全新农村建设投资有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按采购文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县万全新农村建设投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

▲注：若联合体投标，上述人员应为牵头单位人员，授权委托方为牵头单位。

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求提供并签章)

3.7投标产品的数量、配置及主要技术参数表（如有则提供）

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

供应商名称：            招标编号：           项目名称：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

- 3.8商务偏离表、技术偏离表

- 商 务 偏 离 表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

- 技术偏离表

| 序 号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

- 3.9  2019年1月1日以来的类似项目业绩证明

2019年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复印件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

- 3.10节能（环保）产品清单

节能环保产品声明函

(如有则提供)

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商（盖章）：

日期：

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中节能产品明细清单

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 节字标志认证证书号 | 节能产品认证证书有效截止日期 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中环保产品明细清单

| 企业名称 | 注册商标 | 产品名称、规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表格可以延续。

供应商盖章：

日 期：

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

3.11针对本项目拟派人员名单

针对本项目拟派人员名单

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复印件加盖公章。

2、列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

3.12供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务

项目编号： PYCG220829054

供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司                     （供应商）对                 （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为                 （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在采购文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

▲(注:若为联合体投标，各方均需按格式要求签章)

第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分 10分

1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×10%×100；

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 90分

| 序号 | 评分内容 | 分值 范围 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商企业资质 | 0-10分 | 投标人（联合体投标，指牵头单位）同时具备【工程设计建筑行业（建筑工程）甲级资质（或工程设计综合甲级资质）】、【房屋建筑工程监理甲级资质（或工程监理综合资质）】、【工程咨询单位专业资信证甲级（或工程咨询单位综合资信证甲级）】、【工程勘察专业类（岩土工程（勘察））乙级及以上（或工程勘察综合甲级资质）】且在有效期内的得10分，满足3个的得5分，其余不得分。注：需提供证书扫描件加盖公章，否则不计分。 |
| 2 | 供应商类似项目业绩 | 0-6分 | 投标人（联合体投标，指牵头单位）2019年7月1日以来（时间以工程竣工验收记录为准）以独立身份完成过房屋建筑类的全过程工程咨询项目3（含）个及以上的得6分，2个得3分。此项满分6分。注：业绩提供以下证明材料：①中标通知书（提供的中标通知书中需有招标监管机构盖章或政府公共资源交易中心盖章或业主单位盖章）；②中标候选人公示或评标结果公示或中标结果公示政府交易平台网上截图；③合同；④竣工验收记录（或竣工验收报告或竣工验收备案表）。①、②、③、④必须同时具备，缺一不可。 |
| 3 | 拟派项目团队人员情况 | 0-20分 | 1、项目总负责人：同时具有【一级注册建筑师执业资格】和【一级注册结构工程师执业资格】且有高级工程师及以上职称的得3分； 2、项目总监理工程师：具有【注册监理工程师执业资格（监理工程师注册专业为房屋建筑工程）】且有工程师及以上职称的得3分； 3、设计管理负责人：具有【一级注册结构工程师执业资格（或一级注册建筑师）】且有正高级工程师职称的得3分； 4、勘察管理负责人：具有【注册土木工程师（岩土）执业资格和一级注册结构工程师执业资格】且有工程师及以上职称的得3分； 5、BIM管理负责人：具有【BIM证书（工业和信息化部人才交流中心颁发的全国信息化工程师项目证书或中国图学学会颁发得BIM证书或中国建设教育协会颁发得BIM证书）】且有高级工程师及以上职称的得3分； 6、项目造价咨询管理负责人：具有国家级【注册造价工程师（或一级注册造价师）】且有正高级工程师职称的得3分； 7、项目其他团队人员：提供一名具有【注册监理工程师执业资格（监理工程师注册专业为房屋建筑工程）】且有中国建设监理协会颁发的“中国工程监理大师称号”的得3分，此项满分3分。 注：需提供以上人员相关证书、最近三个月内任一月份本单位社保证明扫描件加盖公章，否则不计分。 |
| 4 | 供应商企业获奖情况 | 0-8分 | 1、投标人（联合体投标，指牵头单位）自2019 年7 月1 日以来（以获奖文件或获奖证书发证日期或获奖网站公示日期为准）完成的房建类工程获得过由中国建设监理协会颁发的鲁班奖的每个得4分，此项满分4分。 2、投标人（联合体投标，指牵头单位）自2019年7月1日以来（以获奖文件或获奖证书发证日期或获奖网站公示日期为准）获得过中国建筑业协会颁发的建设工程BIM大赛奖项的每个得4分，此项满分4分。 注：同一项目不重复得分，需提供获奖证书或获奖文件扫描件加盖公章，否则不计分。 |
| 5 | 供应商企业认证及荣誉 | 0-9分 | - 投标人（联合体投标，指牵头单位）自2019 年7 月1 日以来（以获奖文件或获奖证书发证日期或获奖网站公示日期为准），获得过省级及以上市场行政管理部门颁发的“守合同重信用”证书的得3分； - 投标人（联合体投标，指牵头单位）具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，认证范围包括全过程工程咨询服务；同时具有的得3分，具有2个的得1分，此项满分3分。 3、投标人（联合体投标，指牵头单位）自2019 年7 月1 日以来（以获奖文件或获奖证书发证日期或获奖网站公示日期为准）获得过省级及以上建设监理协会颁发的“先进工程监理企业”荣誉的，具有3个的得3分，具有2个的得1分，此项满分3分。 |
| 6 | 项目建设管理及施工监理实施方案 | 0-20分 | 1.根据投标人对本项目基本情况的认识等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 2.根据投标人提供的全过程咨询总体策划方案等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 3.根据投标人提供的项目质量管理措施等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 4.根据投标人提供的项目进度管理措施等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 5.根据投标人提供的项目投资管理措施等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 6.根据投标人提供的项目安全、文明管理措施等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 7.根据投标人提供的合同、信息管理方案等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 8.根据投标人提供的组织协调、项目风险管理方案等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 9.根据投标人提供的针对本工程的重点、难点的处理措施等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 10.根据投标人拟投入的仪器设备等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 |
| 7 | 设计管理优化方案 | 0-6分 | 1.根据投标人提供的设计进度的策划、设计质量的管理措施等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 2.根据投标人提供的针对本项目设计管理重难点分析等情况由评委会打分。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 3.根据投标人提供的针对本项目施工过程中设计管理的建议等情况由评委会打分。。完全满足采购要求的1.4-2分；基本满足采购要求的0.7-1.4分；部分满足要求，部分可行的0-0.7分。 |
| 8 | BIM咨询方案 | 0-6分 | 1.投标人针对本项目需求做出咨询服务人员配置的方案，方案包含但不限于人员配置安排、岗位分配及职责等情况由评委会打分。完全满足采购要求的2-3分；基本满足采购要求的1-2分；部分满足要求，部分可行的0-1分。 2.投标人针对本项目需求编制BIM咨询服务方案，方案包括但不限于BIM应用策划、BIM模型标准、BIM工作计划、BIM应用点分析、BIM各阶段成果交付格式要求、合理化建议、BIM专项创杯方案、BIM项目管理协同平台展示、质量保障措施等情况由评委会打分。完全满足采购要求的2-3分；基本满足采购要求的1-2分；部分满足要求，部分可行的0-1分。 |
| 9 | 全过程造价咨询管理方案 | 0-5分 | 根据投标人针对本项目工程预算造价编制方案、资金使用计划的实施方案，合同价款咨询方案（包括合同分析、合同交底、合同变更管理工作），施工阶段造价风险分析，工程实施阶段跟踪审计方案，工程技术经济指标分析等情况由评委会打分。完全满足采购要求的3.4-5分；基本满足采购要求的1.7-3.4分；部分满足要求，部分可行的0-1.7分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

浙江之信工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由                            （单位）负责人      （姓名）合法授权参加万全镇金阳村、郑二社区、宋桥社区（潘垟）安置房项目全过程工程咨询服务（采购编号： PYCG220829054）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：522893988@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。