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一、招标公告
[bookmark: OLE_LINK1]水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）设计施工总承包招标公告

1. 招标条件
本招标项目水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）设计施工总承包已由 平阳县发展和改革局以平发改投资〔2019〕179号批准建设，项目业主为浙江平悦旅游开发有限公司，建设资金来自 自筹 ，项目出资比例为100%，招标人为浙江平悦旅游开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计采购施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
项目地点位于怀溪镇水口村，范围在水口村村入口至临水居、徐氏家隍至高端民宿区域的3公里范围内，对沿溪驳岸、景观、桥梁、堤坝、道路实施照明提质、亮化建设工程及配套。
招标范围：以设计施工总承包方式建设水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥），方案优化开始至工程竣工并投入使用及保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作。主要包括项目前期方案（优化）及初步设计、施工图设计、工程设计范围内的所有工程施工、竣工验收、保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作及负责管理协调各分包单位工作等。
工程总投资891万元，其中工程费用为690.3万元，计划总工期：90日历天，缺陷责任期24个月。质量目标：设计要求符合国家有关设计管理规定的要求，施工要求达到现行工程验收规范的合格标准。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须同时具备(1)和（2）或(1)和（2）的联合体：
（1）设计资质：工程设计综合甲级资质或照明工程设计专项甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；
（2）施工资质：具备城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质，且具有安全生产许可证。
3.2项目总负责人（项目经理）：具有注册电气工程师资格或具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证或具有电气类高级工程师及以上职称证；
施工负责人：具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证；
设计负责人：具有注册电气工程师资格或电气类高级工程师及以上职称证。
3.3 投标人拟派项目主要负责人（项目总负责人（项目经理）、施工负责人）均不得有在建工程，须为投标人在职职员，且不得相互兼任。
3.4本工程接受联合体投标，成员总数不可超过2家，联合体牵头人提交一份授权书，证明其代表人资格。若为联合体投标，项目总负责人须为牵头人在职职员。投标由牵头人网上项目信息登录。
4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2020年11月27日至2020年12月18日上午9时30分，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。
5.网上项目信息登录：
5.1登录时间：2020年11月27日至2020年12月18日上午9时30分。
5.2登录方式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网上自行登录。
6. 投标文件的递交
6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）2020年12月18日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县镇府门户网站公共资源交易网上发布。
8. 其他说明
此项目在平阳县镇府门户网站公共资源交易网上交易系统进行网上项目信息登录。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上项目信息登录，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。
9. 联系方式

	招标人：浙江平悦旅游开发有限公司
	招标代理机构：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

	联系人：宋先生
	联系人：周先生

	电话：0577-63168035
	电话：13868558011



2020年11月26日 












二、投标须知
投标须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1．1
	工程名称
	水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）设计施工总承包

	2
	1．1
	建设地点
	温州市平阳县怀溪镇

	3
	1．1
	建设规模
及工程内容
	项目地点位于怀溪镇水口村，范围在水口村村入口至临水居、徐氏家隍至高端民宿区域的3公里范围内，对沿溪驳岸、景观、桥梁、堤坝、道路实施照明提质、亮化建设工程及配套。工程总投资891万元，其中工程费用为690.3万元

	4
	1．1
	承包方式
	设计施工总承包（本项目设计费为固定报价，规模变化及内容变更今后均不予调整。本项目工程费以投标单位的中标价作为签约合同时暂定的工程费，最终结算价以平阳县财政审计部门审定的预算价*（1-投标下浮率）为准，其中下浮率=（本招标项目建筑安装工程费用估算价-中标工程费）/本招标项目建筑安装工程费用估算价*100。最终的结算价不得超过中标价，投标人在方案设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。人工、材料价格以本工程实际施工期间《平阳县建材价格信息》算数平均价为准，《平阳县建材价格信息》没有的材料价格可参照《温州市建材价格信息》，《温州市建材价格信息》没有的材料价格可参照《浙江省建材价格信息》。

	5
	1．1
	质量要求
	（1）设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规及发包人要求。
（2）施工质量标准：达到现行工程验收规范的合格标准。

	6
	2．1
	招标范围
	以设计施工总承包方式建设水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥），方案优化开始至工程竣工并投入使用及保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作。主要包括项目前期方案优化及初步设计、施工图设计、工程设计范围内的所有工程施工、竣工验收、保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作及负责管理协调各分包单位工作等。

	7
	2．2
	工期要求
	总工期：90日历天。

	8
	3．1
	资金来源
	自筹，资金已落实。

	9
	4．1
	投标人资质
要求
	1、本次招标要求投标人须同时具备(1)和（2）或(1)和（2）组成的联合体：
（1）设计资质：工程设计综合甲级资质或照明工程设计专项甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质；
（2）施工资质：同时具备城市及道路照明工程专业承包贰级及以上资质，且具有安全生产许可证。
2、项目总负责人（项目经理）：具有注册电气工程师资格或具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证或具有电气类高级工程师及以上职称证；
施工负责人：具有机电工程专业贰级及以上注册建造师证；
设计负责人：具有注册电气工程师资格或电气类高级工程师及以上职称证。
3 、投标人拟派项目主要负责人（项目总负责人（项目经理）、施工负责人）均不得有在建工程，须为投标人在职职员，且不得相互兼任。
4、 本工程接受联合体投标，成员总数不可超过2家.若为联合体投标，项目总负责人须为牵头人在职职员。投标由牵头人网上项目信息登录。
5、 拟派的项目班组人员（标后按项目规模配备，不作审查内容。）

	10
	4．2
	资格审查方法
	采用资格后审

	11
	16．1
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	12
	17．1
	投标保证金
	1、金额：人民币100000元（大写壹拾万元）；
2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2020 年12月18日9时30分
保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为    2020年12月17日 （投标截止时间前一天的17时） 
4、投标保证金注意事项
4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。
备注：
①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。
②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。
③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）
4.2如投标人采用保险电子保函或银行保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。
（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

	13
	6．1
	踏勘现场
	不组织，请各投标人自行踏勘，费用自理。

	14
	18．1
	投标预备会
（答疑会）
	1、不组织集中答疑。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
2、招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网“建设工程”栏上发布。

	15
	19．1
	投标人的
替代方案
	不允许

	16
	21．1
	投标文件份
数、装订要求
	商务标正本1份、副本4份；
资格后审正本1份、副本4份；
技术标正本1份、副本4份；
原件1份；
商务、资格后审采用A4规格（建议采用双面打印）；
技术标采用A3规格，内含演示U盘（建议采用双面打印）；
投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。

	17
	23．1
	投标文件递交地点及截止日期
	地址：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）
时间：2020年12月18日 9 时30分

	18
	23．1
	开标会地
时间、地点
	时间：2020年12月18日 9 时30分
地址：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）

	19
	33．3
	评标标准
及方法
	评标委员会根据综合得分由高到低推荐1名中标候选人。

	20
	
	投标最高限价
	1）本项目的最高限价为668.882万元（其中设计费最高限价20万元(固定总价)，工程费最高限价648.882元）
工程费结算率=工程费投标报价/本招标项目建筑安装工程费用估算价*100%（结算价不得超过中标价，本招标项目建筑安装工程费用估算价：690.3万元）；设计费实行一次性包干，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，设计费均将不予调整。总价与分项报价均不能超各最高限价。
(2）设计施工总承包管理费不另行报价，由投标人在投标报价中综合考虑。
(3）本项目招标代理服务费为6万元（不单独列项），投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价。中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付该笔费用。

	21
	38.1
	履约担保金额
	履约担保的金额：合同总价的2% 
履约担保的形式：银行保函或现金

	需要补充的其他内容

	开标会议
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带授权委托书及有效身份证明及近6个月内的任意1个月的社保证明到场参加开标会议。（若联合体投标的则由牵头人提供以上资料及联合体协议书参加开标会议）

	投标人提出问题的截止时间
	2020年12月7日

	招标人书面澄清的时间
	2020 年12月10日开始提供下载

	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数 

	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	盖章或签字要求
	1、投标单位应将投标文件妥为密封，标函封线加盖公章、并在技术标封面、商务标投标函及投标总价表加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。如联合体投标的，联合体各方均须签字、盖章。
2、本工程投标总价表的页面上必须加盖本工程投标报价编制人员的造价工程师执业印章并签字，否则按否决其投标处理。
3、造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致；如不一致，造价工程师须提供注册变更证明，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。
  如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标文件，须提供委托协议书（原件）及工程造价咨询人营业执照、资质证书及造价师注册证书复印件，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。

	费用承担和设计成果补偿
	不补偿。（不管投标人是否中标，招标人都不承担投标人为投标制作的设计成果、劳务支出等产生的投标费用）


	构成招标文件的其他资料
	
工程可行性研究报告、方案设计文本及其附件；


	中标候选人公示媒介
	在平阳县公共资源交易中心网公示3个工作日

	其他说明
	（1）商务标、技术标、资格审查资料部分、证书原件密封袋及封条由投标人自行制作，自行密封并贴上封条，密封袋上必须体现项目名称以及对应的文件名称且加盖投标人公章和法定代表人章。
（2）投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
（3）招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网“建设工程”栏上发布（上传）

	注意事项
	本招标文件中有关时间安排与相关内容如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准；本招标文件涉及的时间为“北京时间”。




  (一)总则
1、工程说明
1．1工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项——第5项所述；
1．2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定中标单位。
2、招标范围及工期
2．1本次招标的工程范围见前附表第6项所述；
2．2本工程的工期要求见前附表第7项所述。
3、资金来源
3．1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得。
4、投标人资格要求
4．1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；
4．2本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人，投标人必须按资格审查文件要求在递交投标文件时一同报送资格后审的资料；
4. 3具有熟悉基本建设管理程序，具有独立协调各类基建事务的能力；
4. 4具备与项目相适应的资金实力和承担经济风险的能力，财务状况和银行资信良好；
4．5本工程接受联合体投标
由两个法人组成一个联合体以一个投标人的身份共同投标时，除符合第4.1、4.2款的要求外，还应符合以下要求：
(1)投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书对联合体每一成员均具法律约束力；
(2)联合体的各成员应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作责任，并将该共同投标协议随投标文件一并递交给招标人；
(3)联合体中标后，联合体各成员应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任；
(4)联合体的各成员应当共同推荐一联合体代表人（即牵头人），证明其代表人资格，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给招标人；
(5)联合体代表人应被授权作为联合体所有成员的代表承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行；
(6)参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝；
(7)除非另有规定或说明，本须知中“投标人”一词亦指联合体各成员。
 5、投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。
6、踏勘现场
 6．1招标人将按前附表第13项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；
6．2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；
6．3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；
6．4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

 (二)招标文件
8、招标文件的组成
8．1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；
招标文件包括下列内容:
第一卷  投标须知、合同条款及合同格式
一、招标公告
二、投标须知
三、评标办法
四、合同条款及合同格式
五、报价说明
六、技术标准和要求
七、 投标函格式
八、招标人提供的资料
8．2 投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。
9、招标文件的质疑于答疑、
 9．1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。
9.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。
 10、招标文件的澄清或修改
10.1在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；
10.2招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易监理站备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
10.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易监理站备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

   (三)投标文件的编制
11、投标文件的语言及度量衡单位
11．1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准；
11．2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
12、投标文件的组成
12．1投标文件由商务标、资格后审、技术标等三部分文件组成，原件单独密封（不作要求）备查。
12.2商务标包括（A4规格）：
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人身份证明书
（3）法定代表人授权委托书
（4）商务报价表（工程量清单报价表、主要品牌表等，除招标文件要求提供的商务报价表外投标单位可自行增加其他与本项目相关的商务报价表）
12.3资格后审内容包括：
（1）联合体协议书、联合体牵头人授权书（如有，格式自拟）
（2）投标人基本情况表；（联合体各方均需提供）
（3）总承包项目各阶段项目部管理人员的配备情况。（联合体各方均需提供，但不作审查内容）注：根据自身方案规模配备人员，标后若因项目规模调整按标准配比人员。
（4）拟派项目总负责人（项目经理）相关资格证书、职称证书。
（5）拟派项目施工负责人的机电工程专业贰级及以上注册建造师证书、建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B 类）；
（6）拟派设计负责人技术职称证书或相关资格证书。
（7）企业资质证书、营业执照（联合体各方均需提供，原件备查）
(8) 投标人需要提交的其他资料（如有，格式自拟）
注：1、如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担；
2、 上述涉及到的证书需提供复印件并加盖公章并提供原件核对备查。
 12．4技术标主要包括下列内容
12.4.1技术标（A3规格）：
根据设计要求及技术评审内容自拟。
13、投标文件格式
 13．1投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
14、投标报价
14. 1 本项目投标商务报价包括 “设计费报价”、“工程费报价”等二部分组成。
14. 2投标总价：投标人根据招标人提供的招标文件及相关技术资料，对项目进行准确定位，制定相应的设计方案，结合自身的项目管理经验，认真分析测算，确定投标总报价。
投标报价包含本工程所有的设备及配套设施的项目前期、项目管理、施工图预算编制费、图审费、采购、施工、调试、工程保修期内的缺陷修复及保修工作、景观亮灯试运行期、工程竣工验收合格后2年的质保服务、合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用等，请投标单位在投标报价时自行考虑以上因素。投标报价费用包含以上但不限于以上工程建设过程中发生的相关费用。中标人的投标总价将作为合同限价。
14.3本次招标采用设计与施工一体化。本项目设计费为固定报价，规模变化及内容变更今后均不予调整。设计费包括设计及相关调整费、初步设计审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部费用。包含本工程的方案设计、初步设计、施工图设计等费用。
本项目工程费以投标单位的中标价作为签约合同时暂定的工程费，最终结算价以审价相关部门审定的预算价*（1-投标下浮率）为准，其中下浮率=（本招标项目建筑安装工程费用-中标工程费）/本招标项目建筑安装工程费用*100（结算价不得超过中标价，本招标项目建筑安装工程费用估算价：690.3万元）。最终的结算价不得超过中标价，投标人在方案设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。人工、材料价格以本工程实际施工期间《平阳县建材价格信息》算数平均价为准，《平阳县建材价格信息》没有的材料价格可参照《温州市建材价格信息》，《温州市建材价格信息》没有的材料价格可参照《浙江省建材价格信息》。凡《平阳县县工程造价信息》、《温州工程造价信息》综合版、《浙江省工程造价信息》综合版中未包含的材料和设备，由双方协商并经审价等相关主管部门审核后确认材料及设备的价格。双方协商后仍无法达成一致的由双方联合招标确定价格。双方协商或委托咨询机构以及招标方式确定的价格不在下浮范围内。无价材料（含主要灯具、光源设备、材料等）由承包人在该材料使用前至少提前30天提出书面报告（包括材料品牌、参数及价格），甲方在接到承包人核价资料后28天内未提出审核意见，逾期视为默认，承包人在收到甲方审核意见后28天内双方无法达成一致的，启动联合招标程序。由于承包人未及时提出书面报告造成的工期延误和损失由承包人负责。
中标单位对图纸进行深化和优化后，发包人委托图纸审查机构对施工图纸进行审查；根据审查合格的图纸，由招标人委托由资质的造价咨询单位编制工程预算，与中标单位核对后作为进度款支付的依据。
签订合同价包括设计费用和工程费用：设计费按中标金额一次性包干，勘察费、测绘费包含在设计费中，不另行计算。设计费包括设计及相关调整费、初步设计审查费、施工图审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部费用。
本项目实行最大工程费用保证制度，今后工程结算价不得超过中标价、合同价，超出部分由投标人自行承担；
14.3.1承包商在中标后按业主要求完成设计方案（优化）、施工图的优化（优化的费用业主不再另行支付），优化的方案、施工图经业主审批同意后，提供经图审合格后的全套施工图，承包商根据图审合格后的全套施工图自行编制施工图预算（若总包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）并按时完成提交招标人。设计标准、设计方案和设计概算必须经招标人审核确定后方可实施，一经确认，投标人不得随意修改调整。
14.3.2本项目的设计建设方案如有需要需进行公示，公示要求须满足有关规定，相关费用由投标单位在投标时综合考虑，不再另行支付。
14.3.3中标人中标时的方案和施工图如根据相关单位的会议纪要等文件精神需要重新设计的，招标人不再另行补偿。
14.3.4设计人必须对其编制的初步设计概算负责。一旦中标，在建设单位无重大设计变更（工程范围、规模、主要技术标准）要求的前提下，必须进行限额设计，严格控制初步设计概算及预算。
14.4本项目的招标控制价为668.882万元（其中设计费20万元（设计费为固定价，不可下浮），工程费最高限价648.882元，投标人报价均不得超过其最高限价，否则按否决投标处理。 
15、投标货币                                      
 15.1本工程的投标应以人民币报价。
 16、投标有效期
16．1投标有效期见本须知前附表第11项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；
16.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
17、投标保证金
17.1各投标单位按照投标人须知前附表中第12项的规定。
17.2投标人不按前附表第12项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
17.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。
17.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）投标人无故放弃中标资格的；
（3）拒绝接受投标文件中已确认的承诺或条款；
（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；
（5）投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
17.5出现招标文件约定投标保证金不予退还情形的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。
    18、投标预备会（本项目不采用）
18．1投标预备会(答疑会)，如招标人认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第14项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会；
 18．2投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题；
 18．3投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前3天，以书面形式提交给招标人，在投标预备会上，招标人将做出澄清和解答；
 18．4招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9．1、9．2款规定执行；
 18．5未出席投标预备会不作为否定投标人资格的理由。
 19、投标人的替代方案（本项目不采用）
 20、投标文件的份数和签署
    20．1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第16项规定份数的投标文件；
   20．2投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；
20．3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人盖章或签字，电子签章具有同等法律效力。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求；否则投标文件签署授权委托书无效；
20．4除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

(四)投标文件的递交
21.投标文件的密封和标记
21.1.投标文件的密封：资格后审正本、副本一起密封；技术标（含演示U盘）正本、副本一起密封；商务标正本、副本一起密封；原件单独密封（密封不作要求） 。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“技术标”、“商务标”、 “资格后审”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。
21.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表第16项的规定。
21.3所有投标文件的密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。
21.4如果投标文件没有规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；
 22、投标截止日期
22．1投标人应按投标须知前附表第17项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达给招标
人；     
22．2招标人按本须知第15条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。
在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；
22．3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。
23、迟交的投标文件
23．1招标人在投标须知前附表第17条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。
 24、投标文件的补充、修改与撤回
 24．1投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；
（1）在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。
（2）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照前附表须知的要求盖章或签字。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
（3）修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第21.1条、第21.2条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
 24.2在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件；
24．3在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得撤回其投标文件,否则其投标保证金或投标保函将被没收。
(五)开   标
25、开标
 25．1本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；
25．2投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带授权委托书及有效身份及近6个月内的任意1个月的社保证明到场参加开标会议。（若联合体投标的则由牵头人提供以上资料及联合体协议书参加开标会议）
法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有法人签署的授权委托书、本人身份证原件和复印件（加盖公章）。
25．3按规定撤回的投标文件不予开封，并退给投标人；按本须知第25条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。
25．4开标会议由招标人主持，按下列程序进行开标：
（1）宣布开标纪律；
（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；
（3）检查投标文件的密封情况；
（4）开启投标文件资格后审，进入资格审查及评审；
（5）公布资格审查结果；
（6）开启投标文件技术标，进入技术标评审；
（7）公布技术标评审得分；
（8）开启投标文件商务标，并记录投标人名称、投标报价、项目总负责人（项目经理）、工期等；
（9）投标人、招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（10）开标结束。
26．1投标文件有下列情形之一的，招标人不予接受：
（1） 逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2） 未按招标文件要求密封的；
（3） 未按第24.2条递交开标资料的。
(六)评   标
27、评标会议
26．1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。
26．2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。
28、评标过程的保密
28．1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；
28．2在投标文件的评审和比较、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
28．3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。
29、资格后审
29．1本工程采用资格后审，评标委员会应按照资格后审评标办法审查其是否有能力和条件有效地履行合同义务。
30、投标文件的澄清
30．1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第31条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。
31、投标文件的符合性鉴定
31．1开标后，投标文件经审查符合本须知规定的投标文件由评标委员会进行评审；
31．2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标文件实质上不响应招标文件要求的标准以评标办法中列举的废标条件为准；
31．3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
32、错误的修正
32．1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下:
(1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
(3)合价累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合价金额为准，并修改小计(合计)金额及总报价。
当评标委员会按照上述原则修正错误,发现其错误达到或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理
32．2按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。
33、投标文件的评估和比较
33．1评标委员会将按照本须知第30条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；
33．2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；
33．3评标委员会依据前附表第19项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。
33．4评标方法和标准
本项目采用综合评估法:即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标。衡量这
一标准需要在招标文件中明确对商务资信标、技术标的具体评分办法（评价指标与对应分值），由评标委员会逐项评判打分，按照综合得分的高低顺序，推荐1名中标候选人。推荐得分最高者为第一中标候选人。
若采用评定分离：根据招标文件评标办法推荐中标候选人。再由定标委员会，依据定标方法最终确定中标人。
 依法必须招标的项目，经评标委员会评审后有效投标人不足3名时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，如有竞争力的可继续评标。
33．5中标人的确定
中标候选人经公示后(公示期为3个工作日)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：
招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。 
33.6、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。
(七)合同的授予
34、中标人的确定
34.1中标候选人经公示后(公示期为3个工作日)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以经行政监督管理部门备案后重新招标。
34.2办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：
34.3招标人在中标公示之后，可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件，招标人有权取消其中标资格，保证金不予退还。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
35、 中标通知
35.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
35.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。
36、履约担保
36.1在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第22规定的金额、担保形式和招标文件 “合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。
履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用现金或银行保函或浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函形式或保险公司保函）]进行交纳。
36.2中标人不能按投标须知第37.1规定的要求，提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
37、签订合同
37.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
37.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 
[bookmark: _Toc476718824]（八）重新招标和不再招标
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38.1重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；
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[bookmark: _Toc476718826]38.2不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

(九)纪律和监督
39.1对招标人的纪律要求
招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
39.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
39.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
39.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
39.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。






























三、评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	
商务标、资格审查、技术标

	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	不良行为
	投标单位不得处于不良行为记录公示期

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按无效标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章；如联合体投标的，联合体各方均须签字、盖章。
投标总价表上还必须同时加盖造价工程师执业章并签字造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致，如不一致，造价工程师须提供注册变更证明，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。
如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标文件，须提供委托协议书（原件）及工程造价咨询人营业执照、资质证书及造价师注册证书复印件，否则投标文件作为资格审查未通过予以否决其投标处理。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。



1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=技术标得分+商务标得分）从高到低推荐中标候选人。综合评分相等时，以技术得分高的优先；技术得分都相同时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，则由招标人代表现场抽签确定名次优先者
2、评标程序
2.1评标的一般程序为：
（1）熟悉招标文件和评标办法；
（2）投标人的资格审查；
（3）资信标评审
（3）技术标评审；
（4）商务标评审；
（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；
（6）根据评标办法对投标文件进行排序；
（7）完成评标报告，推荐中标候选人。
2.2、投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。
（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）未按招标文件要求密封的；
（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；
（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书、本人身份证原件和复印件。（注：所需复印件均留档）
3. 评审标准
3.1 初步评审标准
3.1.1、有效投标文件报价界定
投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后按否决其投标处理，不进入后续评审。
（1）未按招标公告规定网上项目信息登录的；
（2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的；
3.1.2投标人的资格审查
    投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。
通过资格后审的必要条件：
1、投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；（若联合体投标的两家单位均须提供）
2、投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；（若联合体投标的两家单位均须提供）
如不能提供企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
3、投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证；（设计资质单位无需提供）
4、项目各负责人符合招标文件要求，并提供相关证书；
人员证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料；
5、标书编制人员（造价师）执业资格（包括工程造价咨询人的资质等级）符合要求，提供标书编制人员（造价师）资格证书造价工程师执业印章上的单位名称应和投标人的名称一致，如不一致，造价工程师须提供注册变更证明。如投标人委托具有相应资质的工程造价咨询人编制投标文件，须提供委托协议书（原件）及工程造价咨询人营业执照、资质证书及造价师注册证书复印件。
6、联合体投标协议书（若有）
投标人须按资格后审申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。
3.1.3投标文件的符合性审查
评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标文件进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行后续相关评审；投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。
1）未按招标文件的要求签署和盖章的；
2）不响应招标文件规定的实质性要求的；
3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；
4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；
 5）投标报价大于投标最高限价的（包括设计费20万元（固定价，不得下浮）），本工程投标最高限价为668.882万元。
6） 投标报价未加盖编制人员造价工程师执业师或签字的；
7） 投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；
8） 存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
3.3评审方法、标准
本次评标采用综合评分法。评标内容及分值：满分100分，其中，技术分60分、商务分40分。
3.3.1技术标评审标准（60分）
对通过资格审查的投标人的技术标进行评审。
3.3.1.1评标委员会对通过资格审查的投标人进行技术标评审。 技术标采用记名方式各自评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容打分的合计得分的算术平均值为各投标人最后技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。
3.3.1.2技术标评审完毕，公布技术标最终得分后。
[bookmark: _GoBack]3.3.1.3技术标得分前7名的投标人（若技术得分第7名出现两个及以上相同的得分的，均进入后续评审）进入后续评审，其余投标人不再进行后续相关评审。
3.3.1.4技术得分前7名的投标人数一经确认，不再因后续评审而递增（补）。
技术分评审内容 （60分） 
	序号
	评分项目
	内容
	分值

	1
	方
案
的
完
整
性
	施工方案完整性（3分）：依照招标文件的要求，投标文件施工技术方案内容完整、合理、规范，层次丰富、界面完整等方面作出综合评价。
优秀5～4分，一般4～2分，较差2～0分。
	0-15分

	
	
	技术方案的完整性（3分）：对整体方案的技术先进、运行可靠、维修方便、安全环保、工业卫生、资源节约、经济合理等方面作出综合评价。
优秀5～4分，一般4～2分，较差2～0分。
	

	
	
	设计方案的完整性（3分）：景观照明设计方案表达的理念能够与周边景观相互协调、烘托，处理好照明与周边建筑物和景观的关系，兼顾白天夜间景观效果。
优秀5～4分，一般4～2分，较差2～0分。
	

	2
	设
计
效
果
图
的
完
整
性
	效果图地域特色提炼准确性（5分）：地域文化特色提炼、表达准确。
优秀5～4分，一般4～2分，较差2～0分。
	0-13分

	
	
	效果图照明色彩控制，主体色调定位准确（4分）
优秀4～3分，一般3～1.5分，较差1.5～0分。
	

	
	
	效果图重要节点的定位准确、合理，夜景效果表现（4分）
优秀4～3分，一般3～1.5分，较差1.5～0分。
	

	3
	多媒体
动画演
示
	三维动画演示：
由各投标人根据设计方案自行制作整体动画视频演示（须带解说解说内容包括项目设计思路、构架、特点及项目重要节点等进行概述）），在评标现场进行播放（演示时间控制在8分钟以内）由评标委员会对演示方案进行评审。
优秀18～12分，一般12～6分，较差6～0分。

	0-18分

	4
	施
工
图
完
整
性
	投标供应商依据项目现场实际情况，自行提供设计方案（含效果图）与施工图，施工图须与效果图相对应，由专家打分：
	0-8分

	
	
	效果图与施工图相匹配且完全满足项目需求：5-8分；
效果图与施工图大部分匹配且基本满足项目需求：2-5分；
效果图与施工图相对匹配，个别满足项目需求：0-2分。
	

	5
	工程量清单与
主要材料、设备选型部分
	分部分项工程量清单编制的规范性、合理性、完整性以及与设计图纸的一致性（无需标价）。
优秀3～2分，一般2～1分，较差1～0分。
	0-6分

	
	
	灯具材料、设备选型的合理性和相应性（主要检查是否响应招标文件要求、提供产品是否符合项目需求等）
优秀3～2分，一般2～1分，较差1～0分。
	




3.3.3 商务标评分（40分）
商务文件经符合性评审后，所有有效的商务报价进入商务标评分。
评标基准价的确定：有效投标报价中去掉一个最高报价、一个最低报价的算术平均值作为评标基准价。
评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：
   有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即
    a．投标报价等于评标基准价时，得满分40分；
    b．投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分，扣完为止。
    c．投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1分，扣完为止。
  以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。
3.4评标结果
3.4.1评标委员会对通过资格评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为技术得分+商务得分）最高的投标人，推荐其为中标候选人。
若综合得分相同时以技术资信得分高者优先；技术得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。
3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
3.5串标认定
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：
a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b．投标人之间约定中标人；
c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
j．不同投标人的投标文件相互混装；
k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。










四、总承包合同条款
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第一部分 合同协议书
发包人(全称)  
承包人(全称)  
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）设计施工总承包
2、工程批准、核准或备案文号：
3、工程内容及规模：            。
4、工程所在省市详细地址：
5、工程承包范围：本项目方案设计（优化）开始至工程竣工并投入使用及保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作。主要包括项目前期方案（优化）及初步设计、施工图设计、工工程设计范围内的所有工程施工、竣工验收、保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作及负责管理协调配合工作等。
二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源
水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）的设计方案由招标人提供、投标人标后优化完成。
三、工期要求
                 。
四、工程质量标准
工程设计质量标准：符合现行设计规范、规程和有关政策、法规要求。
工程施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）“合格”标准。
五、合同价格
1、本合同最高限价为人民币(大写)：元(小写金额：元)。
2、本工程合同价包含设计费、工程费用 二部分组成，其中，
（1）设计费主要内容包括水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）的方案（优化）及初步设计、施工图设计、施工图设计。设计费为固定报价，今后不再调整。
（2）施工部分费用内容水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）施工的工程总价。工程费以投标单位的中标价作为签约合同时暂定的工程费，最终结算价以平阳县财政审计部门审定的预算价*（1-投标下浮率）为准，其中下浮率=（工程费最高限价-中标工程费）/工程费最高限价。最终的结算价不得超过中标价，投标人在方案设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。人工、材料价格以本工程实际施工期间《平阳县建材价格信息》算数平均价为准，《平阳县建材价格信息》没有的材料价格可参照《温州市建材价格信息》，《温州市建材价格信息》没有的材料价格可参照《浙江省建材价格信息》。
经甲方审核确认的施工图及其预算书。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：本合同经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
发包人：承包人：
 (公章)                   (公章)
法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：
  (签字或盖章)                                 (签字或盖章)
工商注册住所：工商注册住所：
企业组织机构代码：企业组织机构代码：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：   合同订立时间：年月日










第二部分通用条款
略
第三部分  专用条款
第l条一般规定
1.1 定义与解释
1.1.4  工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工(含竣工试验)、试运行等阶段实行全过程工程总承包。
1.1.19 现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，由承包人自行勘测。
1.1.48 本项目缺陷责任期为24个月。
1.1.51  双方约定的视为不可抗力事件处理的其它情形如下：是指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括以下各种异常事件或情况：
（1）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为；
（2）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱；
（3）承包人及其分包商雇员以外的人员骚乱、喧闹、罢工或停工；
（4）自然灾害或社会异常事件；
（5）传染病爆发、火灾、空中飞行物坠落等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果；
（6）国家法律法规变化或政府行为。
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：
（1）发生不可抗力情况时，承包人在有能力采取有效措施的情况不采取有效措施而造成的损失由承包人承担；
1.2 合同文件
1.2.1  合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
 (1)本合同协议书
 (2)本合同专用条款及专用条款注明的合同附件
 (3)中标通知书
(4)招标文件及其附件
（5）询标纪要
(6)投标函及其附录
(7)本合同通用条款
(8)标准、规范及有关技术文件
(9)设计文件、资料和图纸
(10)双方约定构成合同组成部分的其它文件
双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规： 《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》和《建筑工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（省、市、县）法规、规章。
适用于合同的其他规范性文件：
1、 《关于印发〈温州市建设工程担保实施办法（试行）〉的通知》（温建建〔2003〕373号）；2、《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）；3、《关于印发<温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法>的通知》（温政发〔2008〕53号）；4、《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》（温建建〔2008〕 35号）；5、《温州市房屋建筑深基坑工程管理规定》（温建技〔2009〕269号）；6、《关于推行法人管理项目制度的若干意见》（温建建〔2009〕287号）；7、《关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知》（温建建〔2010〕316号）；8、《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》（温住建发〔2011〕19号）；9、《转发浙江省住房和城乡建设厅关于进一步规范人工市场信息价发布管理的通知》（温住建发〔2011〕219号）；10、《温州市扬尘污染防治管理办法》（温州市人民政府令第130号）；11、《关于在市区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》（温州市人民政府〔2012〕4号）；12、《转发<浙江省建设工程价格信息动态管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕38号）；13、《关于建设工程实施优质优价和职工教育经费专款专用的指导意见》（温住建发〔2012〕39 号）；14、《关于转发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（温住建发〔2012〕190号）；15、《关于转发<浙江省合同备案管理办法>的通知》（温住建发〔2012〕344号）；16、《转发<关于加强建设工程指导性计价依据管理工作的通知>》（温住建发〔2013〕1号）；17、《关于转发<浙江省国有投资建设工程招标控制价、中标价、竣工结算价信息报送和公开管理办法>的通知》(温住建发〔2013〕2号)；18、《关于加强市管建设工程施工合同管理的若干意见》（温住建发〔2013〕197号）。19、国家、省市在项目实施过程中颁布的最新文件。
1.5  标准、规范
1.5.1  本合同适用的标准、规范(名称、编号)：现行国家建筑工程设计规范、施工规范、验收规范、质量检验评定标准等。
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间：  /  
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定：  /  
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议(名称)：  /   作为本合同附件。
第2条发包人
2.1  发包人的主要权利和义务
2.1.1 该项目具备开工条件，并提供立项文件。
2.1.2履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务。
2.1.3有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提出建议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：
发包人代表的联系方式：
发包人代表的职责：                        。 
跟踪审计单位：
跟踪审计单位：
跟踪审计负责人表的姓名：
跟踪审计的联系方式：
跟踪审计的职责： 详见跟踪审计合同。
2.3  监理人
监理单位名称：
监理单位联系地址：
项目总监姓名：
项目总监身份证号码：
项目总监联系方式：
项目总监的职责：
监理人向承包人发出的通知，以书面形式由项目总监签字后送交承包人实施，并抄送发包人。
2.4安全保证
2.4.1 发包人负责协调处理施工现场周围的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作。
2.4.3本合同未作约定，而在工程主体结构或工程主要装置完成后，发包人要求进行涉及建筑主体及承重结构变动、或涉及重大工艺变化的装修工程时，双方可另行签订委托合同，作为本合同附件。
2.5  保安责任
2.5.1 承包人承担现场保安工作，并承担所发生的相关费用。发包人协助承包人做好与当地有关治安部门的联系、沟通和协调工作。
第3条承包人
3.1  承包人的主要权利和义务
3.1.1工程承包范围：以EPC总承包方式建设水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥），方案设计开始至工程竣工并投入使用及保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期内的保修工作。主要包括项目前期方案及初步设计、施工图设计、工程所有材料设备的采购和保管、工程设计范围内的所有工程施工、设备安装和调试、竣工验收、保修责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作及负责管理协调各分包单位、供应商的配合工作等。
3.1.2 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、内容、报告期、提交的时间和份数：（1）合同签订后14日历天内，承包人应向发包人提供项目实施规划、前期工作计划、项目开工计划、项目资金使用计划；（2）每个月的5号承包人应提供上季度的计划完成情况、下个月工作计划安排；（3）每月25日前提供当月完成工程量和工作价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，承包人应采取有效措施赶上进度，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如连续两个月工期拖延的，发包人有权拒付工程款；（4）设备材料进场前，承包人应向发包人提交“供应材料设备一览表”，需包含材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，并附送产品合格证复印件。
3.2  承包人项目经理
3.2.1项目总负责人：         ；设计项目负责人：          ；施工项目负责人（项目经理）：          ；
3.2.2项目经理职责：1、建立本项目的项目组织；2、制定项目实施规划；3、拥有本项目的决策权；4、组织计划实施；5、协调内外部的关系；6、建立项目控制系统、实施项目的控制；7、负责项目合同管理；8、审查和受理各种报告；9、组织验收，考核，结算；10、组织项目售后服务及项目总结工作。
项目经理权限：代表承包人承担本项目工程总承包的各项权利、义务和责任。
项目经理每月在现场时间不得少于  22 日
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：签订合同前须提供项目经理缴纳社会保险证明，否则需支付违约金伍万元，且最迟须在合同签订后28天内提交相关证明或另行更换发包人满意的项目经理，否则发包人有权要求承包人暂停施工，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。
因擅自更换项目经理或项目经理兼职其他工程项目任项目经理的违约约定：支付违约金15万元，项目经理更换须征得发包人同意。
项目经理每月在现场时间未达到合同约定天数（每月22天）的，每少一天应向发包人支付违约金3000元。
设计总负责人职责：（1）主持项目方案设计、初步设计、施工图设计以及各类专项设计，解决工程设计中的相关技术问题，对项目重大工程技术问题的决策把关。（2）代表公司接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、确保出图时间、出图深度符合项目需求。（4）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。
3.3  工程质量保证
承包人应按合同约定的质量标准规范，确保设计、采购、加工制造、施工、竣工试验等各项工作的质量，建立有效的质量保证体系。并按照合同规定，通过质量保证书的形式约定保修范围、保修期限和保修责任。
3.4安全保证
3.4.2  安全施工 
1、项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
2、 关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
3.4.4承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。
3.7  现场保安
承包人承担现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，承担相应的费用。处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。
3.8  分包
3.8.1 分包约定
约定的分包工作事项：允许分包，非主体项目经招标人同意后分包给具备相应资质的施工企业。
3.8.2分包人资质
分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任。
承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包单位的资质、财务状况、分包协议均需向发包人备案。
3.8.5  对分包人的付款
承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得以无故延误分包人价款的支付。
第4条进度计划、延误和暂停
4.1  项目进度计划
4.1.1  项目进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人上报，经监理审核，发包人审定为准，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成项目节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。
     承包人提交项目进度计划的份数和时间：合同签订14天内，承包人向发包人提供4份项目总进度计划，每月25日提供4份下月工程进度计划。
发包人和监理人在收到修订的项目进度计划后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核、批准或提出修改意见。
4.1.2  自费赶上项目进度计划
因承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人应根据工程实际情况对工程进度计划进行调整和纠偏。调整编制被延误工期的赶工措施，否则发包人有权根据分部工程进度进行工期处罚，并责令整改。
4.2  设计进度计划
4.2.1 设计进度计划 。
4.2.2  设计开工日期： 合同签订当日即为设计开工日。
4.2.3  设计开工日期延误：承包人自行承担。
4.2.4  设计阶段审查日期的延误：承包人自行承担。
4.3  采购进度计划
4.3.1 采购进度计划
采购进度计划提交的份数和日期： 施工图设计完成后由承包人提供采购详细计划，实施采购20天前，向发包人、监理人、跟踪审计单位递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前20天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和监理书面签证认可后方可采购，进场主要材料经监理验收后方能用于本项目。凡因材料不合格而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。
4.3.2  采购开始日期：承包人向发包人递交采购详细计划后开始。
4.3.3  采购进度延误：承包人自行承担。
4.4  施工进度计划
4.4.1施工进度计划
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：                。
提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：
4.4.3竣工验收日期
年月日完成主体工程验收。
年月日完成各项验收，项目整体移交。
4.4.5 总工期	
总工期90日历天。
4.5误期损害赔偿
承包人按期完工不奖励也不处罚，是因承包人原因使各施工节点工期延误（除不可抗拒的因素），按招标文件工期要求的时间为控制节点，按合同工期每推迟一天赔偿招标人10000元人民币，限额为中标总造价的3%；如提前完工，招标人不给予奖励费。
第5条技术与设计
5.1  生产工艺技术、建筑设计方案
5.1.1承包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
本项目中的部分由承包人提供建筑设计方案(含总体布局、功能分区、结构选型、建筑内外装饰等)，承包人应对所提供设计方案负责。
5.1.2 发包人提供的生产工艺技术和(或)建筑设计方案
发包人有义务指导、审查由承包人根据发包人提供的上述资料所进行的设计，并予以确认。
5.2  设计
5.2.1 发包人的义务
(1)提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：合同签订后一周内，发包人向承包人提供前期立项（可研）批复文件叁套。
5.2.2 承包人的义务
（1）经合同双方商定，承包人应按照合同约定的时间完成方案设计批复、初步设计批复、施工图设计完成并领取施工许可证，按时完成项目建设，完成验收移交工作。
5.2.4  操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：          /            
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：       。
5.2.5  设计文件的份数和提交时间
方案设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：五份 。
初步设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：五份 。
技术设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：        /           
施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：五份。
5.2.6设计缺陷的自费修复，自费赶上
无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上。并提交可行性赶工报告报发包人审核。
5.3  设计阶段审查
5.3.1本工程的设计阶段、设计阶段审查会议的组织和时间安排：由承包人负责组织设计阶段审查会议，并承担会议相关费用。
5.3.2承包人应在设计审查阶段之前，向发包人提交符合设计审查深度的设计文件供发包人预审，对发包人提出的任何预审建议要积极响应，并按发包人的建议进行设计修改，直至发包人满意为止。
第6条工程物资
6.1  工程物资的提供
6.1.2承包人提供的工程物资
(1)承包人应依据通用条款5.2.3款第(3)项设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购需提前20天向发包人提供书面的计划，经发包人、监理书面审核后方可进场，未经许可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
 (2)因承包人提供的工程物资(包括建筑构件等)不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长，由此产生的一切后果由承包人自行承担。
6.2  检验
6.2.1工程检验与报告
(1)报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人包工包料，具体数量等根据投标文件、设计文件确定，数量、性能参数必须满足招标文件和投标文件以及规范要求。本项目关键设备（指设备购置费用高于伍万元以上）必须满足招标文件及施工图对设备的要求（包括对设备的规格、外形尺寸、荷载、功率及运行效果等具体参数）。本项目的关键设备在采购之前需得到招标人书面认可，若未经招标人认可的，承包人擅自采购并安装的，由此产生的所有费用由承包人自行承担。
6.2.4现场清点与检查
(1)承包人应在负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人、监理人与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。经检查清点后双方人员签署交接清单。
经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。
6.2.5质量监督部门及消防、环保等部门的参检
承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。
因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用由承人承担，因此造成工程关键路径延误的，责任方为承包人时，竣工日期不予延长。
6.6 工程物资保管与剩余
6.6.1 工程物资保管
承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，包含在合同价格内。
第7条施工
7.1  发包人的义务
7.1.2审查总体施工组织设计
施工图审查完成后10天内承包人提交详细的施工组织设计方案8套，供发包人审查，发包人在接到总体施工组织设计后10日内提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。
7.1.3 进场条件和进场日期
进场施工前，由发包人完成场地五通一平并移交承包人，合同签订后由承包人编制临时设施方案，并与15天内完成临时设施的搭建工作。发包人负责完成与周边居民协调工作，承包人须积极配合。
7.1.10所有前期报批报建工作均由承包人负责，发包人提供相应的协助。
7.2  承包人的义务
7.2.1放线
承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。
7.2.2 施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：开工前14天提供（一式五份）总进度计划、施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。
合同双方约定的施工组织设计应包括的主要内容：（1）施工方案； （2）施工现场平面布置图；（3）施工进度计划和保证措施； （4）劳动力及材料供应计划；（5）施工机械设备的选用；（6）质量保证体系及措施；（7）安全生产、文明施工措施；（8）环境保护、成本控制措施；（9）合同当事人约定的其他内容。
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计八份。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。
7.2.4临时用水、用电等
如在签订合同后，发包人仍未办理完成临时用水、用电，须由承包人自行解决临时用水、用电问题并承担相关的费用，且不得以此影响进场准备工作。
7.2.5协助发包人办理开工等批准手续
承包人应在合同约定的开工日期前，取得建设工程规划许可证、工程质量安全监督等手续、施工许可证，并承担相关费用。
7.2.6 施工过程中需通知办理的批准
承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，并按发包人的要求，提供相关文件、资料、证件等。
7.2.7 提供施工障碍资料
发包人向承包人提交准确完整的工程地质和地下管网线资料，根据资料内容承包人须采取相应措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地质和地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则，因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任。所发生的费用均由承包人承担。
处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护地下公用管线，避免在施工期间造成损坏。
7.2.8新发现的施工障碍
承包人应对在施工过程中新发现的场地周围及临近影响施工的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名水，以及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等，立即采取保护措施，并及时通知发包人，经发包人同意方可进行施工。
7.2.13其它义务             。
7.4  人力和机具资源
7.4.1  人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间： 报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后10日内提供5份。
7.4.2  提交主要机具计划一览表的格式、内容、份数和时间：含种类、型号、检验时间、购买时间、数量、在各分包单位合同签订10日内提供5份。
7.5  质量与检验
7.5.1 质量与检验
(1)承包人及其分包人应随时接受发包人、监理人所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。(2)承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。 (3)承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。(4)承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。并有义务自费修复和(或)更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责； (5)承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。
7.5.2  质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
两方参检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家规范要求。
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。
工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。
试验、检测单位资质条件约定：按有关规定和监理人要求执行。
试验、检测单位选择约定： 承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。
试验、检测费用约定： 工程有关试验、检测费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算 
7.6  隐蔽工程和中间验收
7.6.1  隐蔽工程和中间验收
需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人代表参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。验收合格，发包人代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新验收。
7.8  职业健康、安全、环境保护
7.8.1  职业健康、安全、环境保护管理
(1)  提交职业健康、安全、环境保护管理实施计划的份数和时间：正式开工前一周内提供八份。
7.8.3  现场安全文明管理补充约定：
（1）项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：施工现场按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）评定达到“合格”标准。
（2）关于治安保卫的特别约定：①承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。②承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。③承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。④承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及温州市安全生产和劳动保护有关规定和建设工程安全管理条例。⑤承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。⑥承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。⑦承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。⑧承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。
（3）关于编制施工场地治安管理计划的约定：发包人和承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
（4）合同当事人对文明施工的要求：①遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。②承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准，否则若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
（5）承包人文明施工还需做的其他工作：①所有现场作业人员必须统一着装，后背印有企业名称，夜间施工必须穿着反光背心，涉水施工必须穿戴救生衣。②必须在开工前配置不少于3人的文明施工班组24小时常态响应，该班组今后由监理单位进行考核及统一调度。协调好设备及电气安装、消防设施等配套单位的施工安排，配合做好相关的安全文明施工工作。
7.8.4现场的环境保护管理
    (1)承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。(2)承包人应采取措施，并负责控制和(或)处理现场的粉尘、废气、废水、固体废物和噪声对环境的污染和危害。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人负责。 (3)承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。
7.8.5 事故处理
(1)承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和(或)救援单位，发包人有义务为此项抢救提供必要条件。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。
 (2)对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和监理人。同时，按政府有关部门的要求处理。
 (3)合同双方对事故责任有争议时，依据16.3款争议和裁决的约定程序解决。
 (4)因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。
 (5)因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。
第8条竣工试验
本合同工程包含竣工试验的，遵守本条约定。
8.1竣工试验的义务本合同工程按建筑法及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB-50300-2013）规定由承包人完成并承担费用。
8.1.1  承包人的一般义务
竣工试验方案：提交竣工试验方案的份数和时间：竣工试验前20日提供5份。
8.7.3 如双方对检测机构的鉴定结果有争议，依据16.3款争议和裁决的约定解决。
第9条工程接收
9.1  工程接收  
9.1.1  工程一次性移交，发包人颁发工程接收证书。
9.1.2 接收工程时承包人提交的资料。提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：竣工验收后三个月内提供。一式5份。
9.2  接收证书
9.2.2工程全部完工并通过各项验收已具备接收条件的，发包人在7天内开具接收证书。若工程尚有扫尾工程未完成或存在影响交付使用的缺陷需要修复的，应当待扫尾工程完成并已将影响交付使用的缺陷问题修复完好通过复验，发包人方可开具接收证书。
第10条竣工后试验
第ll条质量保修责任
11.1  质量保修责任书
11.1.1 质量保修责任书
按照相关法律规定签订质量保修责任书是竣工验收的条件之一。双方应按法律规定的保修内容、范围、期限和责任，签订质量保修责任书，作为本合同附件。发包人接收证书写明的接收日期是承包人保修责任开始的日期，也是缺陷责任期的开始日期。
11.2  缺陷责任保修金
11.2.1 缺陷责任保修金金额
缺陷责任保修金的金额，为工程最终结算价的1.5%。
11.2.3 缺陷责任保修金的支付
质量保证金为工程施工结算价的1.5%，在工程竣工结算时一次性扣留，缺陷责任期满后退还（不计息）工程竣工验收
12.1  竣工验收报告及完整的竣工赘料
12.1.1竣工验收前两周提供竣工验收报告5份。
12.2  竣工验收
12.2.1组织竣工验收
发包人应在接到竣工验收报告和完整的竣工资料，并根据12.1.2款的约定被确认后的20日内，组织竣工验收。
第13条 变更和合同价格调整
13.1  变更权
    本工程为EPC施工总承包，开工前，设计施工图经外部专业图审、发包人审查、职能部门的审查后，进行修改完善，完善后作为正式施工图使用。自正式施工图使用至工程竣工验收前的任何时间内，发包人拥有批准变更的权力，发包人有权依据监理人的建议、承包人的建议，及13．2款约定的变更范围，下达变更指令。变更指令以书面形式发出。
13.2  变更范围 
（1）工程现场地质情况与勘察文件不符；
（2）根据实际需要，发包人要求，或经发包人同意，对原施工图所做的修改变更；
（3）国家政策发生的变化。
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：开工后针对于原施工图的任何变化（设计变更、图纸交底纪要、施工联系单）均属于工程变更。
第14条合同总价和付款
14.1  合同总价和付款
14.1.1合同总价
本合同总价为（大写）     万元（其中设计费为    万元，工程费     万元）
14.2  担保
14.2.1 履约担保
 承包人提交履约担保的格式、金额和时间：合同价格的2%以现金或银行保函担保的形式在合同协议书签订前提交。履约担保分配如下：工期、质量履约担保占履约保证金的 50%，农民工工资支付担保占履约保证金的25%，工程安全文明施工履约担保占履约保证金的 25%。
（1）履约担保的有效期：履约担保有效期自履约保证金交纳之起至在工程竣工验收合格之日后28天内有效。
（2）履约保证金的退还：履约保证金在竣工验收合格、工程档案备案手续后14天内无息退还。
14.3  预付款
14.3.1预付款金额
施工合同总价15%的工程预付款。
14.3.3工程预付款扣回
监理下发开工令后30天作为工程预付款扣回的起点，在每月工程进度款中扣回预付款总价的50%，直至工程预付款扣完为止。
14.4  工程进度款
（1）设计费支付：第一次在在施工图审查合格后7日内支付设计费的50%；第二次在工程竣工验收合格后7日内支付设计费的50%。
（2）施工款支付：按每月工程实际进度的75%支付工程款，支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量。经招标人或其委托的工程师审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的75%，工程竣工验收合格并办理结算及经相关部门审定后付至98.5%（如有处罚金在审定价后支付时一并扣除，如有奖励金（工程赶工费）也在工程竣工验收合格并审定价后付款），余款1.5%为质量保金。待质量保修期满两年后一次性支付剩余工程款（无息）。灯具及光源等主要材料承包人须确保工程竣工验收合格后5年内保质保量，若产品在质保期内无法正常使用的承包人须自行承担维修、更换费用。
14.12竣工结算
（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
14.12.2竣工付款证书及支付时间
（1）该工程为政府性投资项目，最终以审价部门根据国家造价管理的有关规定审定价作为的本合同工程结算造价，由发包人与承包人办理最终价款结算手续。
（2）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交审价部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于审价部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。
（3）该工程为政府性投资项目，承包人超过送审额5%以外部分的核减费用及核增费用由承包人承
担审价费用。
第15条保险
15.1  承包人的投保
15.1.1  合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、
保险期限和持续有效的时间：为保证工程及双方现场人员、机械设备、原材料的安全，相关一切保险（包含工程强制性保险及为施工现场人员、设备、材料办理的商业保险）由投标人自行投保，费用包含在合同价款内。承包人须为本工程办理建设工程一切险并支付保险费用。在开工前承包人需提供工程一切险参保的相应凭据，若未能投保，则发包人有权从合同价款中扣除相关费用并向相应保险机构投保，工程其他人员、机械、原材料的相关保险，在工程发生相应事故（自然灾害或其他情况造成现场人员、机械、原材料造成损失的）的情况下，承包人应首先向保险公司办理索赔程序，如承包人未购买相应保险的，不得向发包人提出索赔申请。
15.2  一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及剥投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。
本合同价款中包含上述保险费用均由承包人承担。
第16条违约、索赔和争议
16.1  违约责任
16.1.1 发包人的违约责任
当发生下列情况时：
 (1)发包人未能履行5.1.2款、5.2.1款第(1)、(2)项的约定，未能按时提供真实、准确、齐全的工艺技术和(或)建筑设计方案、项目基础资料和现场障碍资料；
(2)发包人未能按13条的约定调整合同价格，未能按14条有关预付款、工程进度款、竣工结算约定的款项类别、金额、承包人指定的账户和时间支付相应款项；
 (3)发包人未能履行合同中约定的其它责任和义务。
发包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给承包人造成的损失。因其违约行为造成工程关键路径延误时，竣工日期顺延。发包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的应由发包人继续履行的其它责任和义务。
16.1.2  承包人的违约责任
承包人违约的其他情形： A、项目经理每月出勤少于22天； B、安全、文明施工未达到温州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的； C、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。各项目负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约；工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换各项目负责人，视作承包人违约。
承包人违约责任的承担方式和计算方法：A、安全、文明施工未达到温州市有关规定要求，被有关部门处以通报以上处罚的，每次支付发包人违约金5000至10000元，直至付至安全文明施工履约保证金的25%。发生两起以上一般事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的25%；发生较大事故，发包人扣除安全文明施工履约保证金的50%；发生重大事故或两起以上较大安全事故，发包人扣除全部安全文明施工履约保证金。B、开工前承包人提供的项目管理班子成员须经发包人审核同意。各项目负责人必须符合投标书中的承诺，其他管理力量的配备不得低于投标文件中的承诺，否则视作承包人违约，发包人没收履约保证金。C、工程实施中，未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目负责人，视作承包人违约，擅自更换项目总负责人每次罚款20万元、擅自更换施工负责人每次罚款15万元，自更换设计负责人每次罚款10万元。
当发生下列情况时，承包人支付发包人违约金________元并承担赔偿责任：
(1)承包人未能履行第6.2款对其提供的工程物资进行检验的约定、7.5款施工质量与检验的约定，未能修复缺陷；
(2)承包人经三次试验仍未能通过竣工试验、或经三次试验仍未能通过竣工后试验，导致的工程任何主要部分或整个工程丧失了使用价值、生产价值、使用利益；
(3)承包人未经发包人同意、或未经必要的许可、或适用法律不允许分包的，将工程分包给他人；
(4)承包人未能履行合同约定的其它责任和义务。
承包人应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包人造成的损失。承包人承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包人继续履行的其它责任和义务。
16.3  争议和裁决
16.3.1争议的解决程序
在争议提交调解之日起30目内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，向工程所在地人民法院提起诉讼。  
16.3.2争议不应影响履约
发生争议后，须继续履行其合同约定的责任和义务，保持工程继续实施。除非出现下列情况，任何一方不得停止工程或部分工程的实施，
(1)当事人一方违约导致合同确已无法履行，经合同双方协议停止实施；
(2)仲裁机构或法院责令停止实施。
第17条不可抗力
17.1  不可抗力发生时的义务
17.1.1通知义务
觉察或发现不可抗力事件发生的一方，有义务立即通知另一方。根据本合同约定，承包人在不可抗力事件发生时，应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失；发包人全力协助并采取措施。因不可抗力需暂停实施的施工或工作，立即停止。
17.1.2 通报义务
工程现场发生不可抗力时，在不可抗力事件结束后的48小时内，承包人须向发包人通报受害和损失情况。当不可抗力事件持续发生时，承包人每周应向发包人和工程总监报告受害情况。对报告周期另有约定时除外。
17.2  不可抗力的后果
因不可抗力事件导致的损失、损害、伤害所发生的费用及延误的竣工日期，按如下约定处理：
(1)永久性工程和工程物资等的损失、损害，由承包人承担；
(2)受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；
(3)承包人的机具、设备、财产和临时工程的损失、损害，由承包人承担；
(4)承包人的停工损失，由承包人承担；
 (5)不可抗力事件发生后，因一方迟延履行合同约定的保护义务导致的延续损失、损害，由迟延履行义务的一方承担相应责任及其损失；
 (6)发包人通知恢复建设时，承包人应在接到通知后的20日内、或双方根据具体情况约定的时间内，提交清理、修复的方案及其估算，以及进度计划安排的资料和报告，经发包人确认后，所需的清理、修复费用由发包人承担。恢复建设的，竣工日期合理顺延。
第18条合同解除
18.1  由发包人解除合同
18.1.1通知改正
承包人未能按合同履行其职责、责任和义务，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为。
18.1.2由发包人解除合同
发包人有权以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的其它权利。
18.3  合同解除后的事项
18.3.1 付款约定仍然有效
合同解除后，由发包人或由承包人解除合同的结算及结算后的付款约定仍然有效，直至解除合同的结算工作结清。
18.3.2 解除合同的争议
合同双方对解除合同或对解除日期的结算有争泌的，应采取友好协商方式解决。经友好协商仍存在争议、或有一方不接受友好协商时，根据16.3款争议和裁决的约定解决。
第19条合同生效与合同终止
19.1  合同生效
本合同于年月日签订。双方签字盖章后生效
19.2  合同份数
本合同正本一式贰份，合同副本一式贰拾份。合同双方应持的正本各壹份，副本各 陆 份。 
第20条补充条款
①工程质量保修协议、②廉政责任书、③施工现场安全生产责任书、④施工图预算审核书（跟踪审计单位出具的施工造价）均作为本合同的有效附件与本合同具有同等效力。




附件：
工程质量保修协议

	发包人：
承包人：


为保证本工程在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订本工程质量保修书。承包人按国家《建设工程质量管理条例》及双方约定承担工程质量缺陷的保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定及双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围： 本合同承包范围内的全部工程内容。  
保修内容为：  本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期
质量保修期未为两年，质量保修期自工程竣工验收合格且发包人接收之日起计算。
三、质量保修责任
1．属于保修范围内的项目，承包人同意接到发包人或相关主管部门管理，通知后在本合同约定期限内派人到现场进行维修。承包人如在接到书面通知后未在期限内派人到现场维修的，视为承包人未履行维修义务。
2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
3．保修期内发生工程质量问题的，承包人除承担保修责任外，因工程质量给发包人和发包人造成损失的，承包人承担赔偿责任，发包人有权根据实际情况先行代承包人向发包人赔偿损失，所需费用从工程质量保修金中扣除。
4．在国家规定的工程合理使用期限内，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
5．承包人需制定专门的维修负责人在现场负责维修工作，并在工程竣工验收之前将维修负责人姓名、联系电话、地址、传真等信息报发包人和物业管理公司记录，该工程维修负责人代表承包人全权处理现场维修工作。
6．承包人派人到现场进行维修的时间：
a.给排水、供电设施及线路出现故障，承包人须在接到通知后 4  小时内派人到现场维修，  12  小时内完成维修工作。
b.其他一般情况，承包人须在接到通知后  24  小时内派人到现场维修，48小时内完成维修工作。
c.对于一时无法彻底修复的大修问题，承包人应在 3  天内以书面形式明确维修方案及维修期限，报发包人代表审核同意后次日起实施。
7．在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。
8．遇下列特殊情况的，承包人同意发包人、发包人或相关主管部门管理可以对一定金额以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。
a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；
b．直接影响到发包人财产安全及正常运转时；
9．发包人或相关主管部门管理认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。
10．承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或相关主管部门管理有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。
11．因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。
12、工程竣工验收后，本工程移交给相关单位管理，并从移交日起，接管单位有权代为行使发包方在本协议中关于保修养护事宜的权利和责任，即接管单位可直接通知承包人履行保修养护责任。
四、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人代表验收签字方可。工程保修项目应保证在十二个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，物业管理公司（或相关主管部门管理）有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费、对发包人的补偿金等均由承包人承担。
五、质量保修金的支付与返还
如质量保修金余额不足以支付工程保修及赔偿等费用，承包人应在接到发包人通知后15天内将差额补齐。
六、其他
约定的其他工程质量保修事项：。  
本工程质量保修书，由发包人和承包人双方在竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人（公章）：                     承包人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：
年   月   日                      年    月    日

附件：
廉政责任书
根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，_____________（以下简称发包人）与承包人_____________（以下简称承包人），特订立如下合同：
第一条甲乙双方的权利和义务
    （一）严格遵守党和国家有关法律法规及建设部的有关规定。
    （二）严格执行_____________________工程施工合同文件，自觉按合同办事。
    （三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务
（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条发包人的义务
    （一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。
    （二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
    （三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
    （四）发包人工作人员的配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。
    （五）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位，不得要求承包人购买合同外的材料和设备。
第3条 承包人义务
（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、贵重礼品。
    （二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。
    （三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
    （四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第4条 违约责任
    （一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
    （二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议工程建设主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的处罚。
第五条  双方约定
    本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查提出在本合同规定范围内的裁定意见。
第六条  本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。
第7条 本合同作为____________________工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第8条 本合同甲乙双方各执一份，送交双方监督单位一份。


发包人单位：（盖章）                         承包人单位：（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：
      年    月    日                            年    月    日

发包人监督单位（盖章）                      承包人监督单位（盖章）


附件：
施工现场安全生产责任书

	工程名称：                                      工程

	施工单位（责任单位）：


  （公章）
	监理单位（责任单位）：


 （公章）

	施工单位法人代表签名：  

          年  月    日
	项目经理签名：

     年 月  日
	安全员签名：

    年  月   日

	监理单位法人代表签名：  

              年   月    日
	项目总监签名：

                 年 月  日

	建设单位（监督检查单位）：
                                                           （公章）
                                        年       月      日


为加强建筑工程的安全监督管理、维护建筑施工现场的正常秩序、确保施工安全和工程质量，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》及《浙江省建筑业管理条例》等制定本安全质量责任书。要求施工单位与监理单位在工程施工过程中严格遵守，认真履行责任。
本责任书具体要求如下：
一、要认真贯彻“安全第一、预防为主”综合治理的方针，遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，严格按照JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》执行，明确以公司主要负责人为建筑施工现场安全生产第一责任人，建立健全生产管理责任制。逐级签定安全责任书、明确各自职责，并付诸实施，防止伤亡和其他安全事故的发生。
二、施工单位必须做到以下安全生产管理工作：
1、施工单位负责落实安全生产责任制和各项安全生产规章制度，操作规程，建立健全工程项目的安全保证体系，做好安全台账。
2、施工单位负责建立与承建工程相适应的现场安全管理机构，配备足够的专职安全管理人员；项目经理、安全员应经建设行政主管部门安全管理能力考核合格、持证上岗；
3、施工单位必须按照经审核批准的施工组织设计或专项施工方案组织施工；
4、施工单位负责组织施工现场开展安全生产活动，按规定对在建工程进行定期和专项的安全检查，并对工人进行三级安全教育和安全技术交底。
5、施工现场作业人员必须经培训合格上岗，且至少每年接受一次安全生产培训考核；特种作业人员持《特种作业操作证》上岗。
6、施工单位在工程开工前应制定工程项目施工安全事故应急救援预案并报监理备案，发生事故后，应按规定向建设行政主管部门及其他有关部门报告；
7、施工单位在工程开工前，须根据本项目的特点，针对施工过程中危险性较大的施工作业点、施工作业面确定施工安全的重大危险源，并制定监控办法。监控办法应经企业项目负责人审批后报监理单位、建设单位审核批准实施。
8、凡是在建设工程施工现场使用的起重机械设备和整体提升脚手架、摸板等自升式架设设施应在法定检测机构检测合格后30日内，持有关资料到建设工程施工安全监督机构进行登记，并报监理备案。
9、深基坑、大型钢结构吊装、地下暗挖、高大模板等危险性较大的工程的专项施工方案应按相关规定经专家论证、审查。并严格按经论证、审查合格后的专项施工方案组织实施，相关资料报监理备案。
三、监理单位应当做到以下安全生产监督管理工作：
1、工程监理单位应当审查施工组织中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。对于不符合安全要求或存在隐患的，须及时函告施工单位，责令其整改。
2、监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位，施工单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关主管部门汇报。
3、监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，履行监理职责，监督施工单位做好安全管理工作，对是施工方上报的安全台账和各项安全专项方案等资料进行备案，对工程项目的安全生产承担监理责任。
四、对违反本责任书所规定责任的，按国家相关法律，法规的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
该责任书从签字之日起生效，有效期至工程竣工验收之日结束。
四、责任书份数
约定份数：一式份，建设执份、施工执份，监理执份。






以下采用银行固定格式的履约保函
附件：履约担保格式

履约担保

		（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 
1. 担保金额人民币（大写）（¥）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：							
电    话：
年月日
附件三：预付款担保格式

预付款担保

		 （发包人名称）：

根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与（发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年月日签订的（项目名称）设计施工总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写） （¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：（盖单位章）
法定代表人或授权人：（签字）
地    址：				
邮政编码：							
电    话：



五、报价说明
1.本项目分为设计费和工程费用两个部分进行报价，设计费和工程费计价方法如下：
1.1 设计费：本项目设计费为固定报价，今后不再调整。设计费包括设计及相关调整费、施工图设计审查费、图纸资料费、施工服务、利润、税金、保险费等全部费用。包含本工程的方案设计、初步设计、施工图设计。
1.2 工程费最终价格以第三方咨询机构审定结果为准, 投标单位的工程费报价作为签订合同时暂定的工程费，最终工程费以相关部门审定的预算价*中标结算率为准，中标结算率=工程费中标价/690.1万元*100%。
最终结算价不能超过合同价与中标价，投标人在方案设计时应充分考虑该合同价的限额因素，报价要符合设计的内容。人工、材料价格采用预算当期平阳信息价，无信息价材料参考当地市场价，不实行动态调整。
2.预算价编制依据如下：
2.1《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》；
2.2《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》；
2.3《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》；
2.4《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》；
2.5《浙江省安装工程预算定额（2018版）》；
2.6《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；
2.7《浙江省建设安装材料统一分类编码及2018基期价格》；
2.8《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；
2.9建建发【2013】273号文件、建建发【2015】517号文件、建建发【2016】144号文件、温住建发【2013】395号文件、温住建发【2014】100号文件、温住建发【2016】58号文件、温住建发【2016】87号文件、温建价【2016】19号文件、浙建站定【2016】23号文件、浙建站定【2016】35号文件、浙建站信【2016】25号文件、浙建站定【2016】54号文件、温住建发【2018】91号。








6、 招标人要求和技术标准

1、 项目名称：
水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）设计施工总承包
二、项目概况
本项目位于平阳县怀溪镇西北部，与文成县交界，村域面积7.8平方公里，全村共有1500余人。是一个生态环境一泫、自然风景秀丽、人文底蕴深厚、红色记忆鲜明，能让人记得住乡愁的美丽乡村；水口村四面环山，山高林密，森林覆盖率高达93%，空气清新，负离子每立方厘米高达19000个，是人们探幽避暑，有氧运动的理想去处；水口村水资源丰富，两山夹一谷，怀溪村中率，“一千三支，常年流水”，真是“山如眉黛，水如明眸”，素有平阳的香格里拉美誉。
三、设计范围
（一）  设计内容：
1.  本亮化设计包括水口村牌坊、溪流水系、白水台、水口驿站餐厅、月亮台、田园风情体验区、水口记忆馆(徐氏家隍）、高端休闲民宿群、天然泳池、悬空栈道、临水居、临水居（木屋群）景观等全部设计内容和各设计阶段设计概算编制。
2.  按设计任务书要求制作模型及完成设计任务书中成果要求规定的其他内容。
 （二）设计规模: 
本项目工程由建筑，景观，市政等组成，总规模：①水口村牌坊沿线至临水居和高端休闲民宿群约3公里。
三、设计总体要求
1、设计原则：
借助新农村建设的契机，依托优越的自然环境资源和地域文化特色，发展特色乡村旅游产业，抓住历史特点，重点突出、层次分明，突出人、自然、建筑相融的整体空间环境特色，加大对乡村质朴、厚重、自然的乡土风貌及文化的保护力度，同时融入时代特色，彰显水口村的独特魅力。
2、总体规划
提升山谷溪流景观品质，打造休闲旅游度假亮点工程，带动村庄经济效益；借助216省道建设带来的交通优势，推广水口村旅游品牌；更好充分挖掘传统农耕文化、溪流文化、忠孝文化，彰显村庄特色并得以延续与发扬。

3、设计要求
方案对项目的定位理解准确，针对性强；照明创意构思独特，理念新颖，设计架构科学合理，充分展现项目的特色和文化；设计达到国家规范标准及地方规划要求。
采用世界先进的照明科技产品和光源电器，运用新技术、新材料、新设备和新结构以及良好的光运营系统照明设计方案，采用科学合理的现代绿色照明理念，具有先进的科技照明手法和灯光与人的互动联系。
（一）提供不少于如下节点的设计
1、水口村牌坊：夜景效果应能体现入口的完整结构（包括牌坊、栏杆、标识）
2、溪流水系：对效果景观元素：白水台、水口大桥、铁桥、水口驿站餐厅、水口记忆馆(徐氏家隍）、天然泳池、悬空栈道、临水居、临水居（木屋群）、景观等进行亮化提升，适当采用色彩，以体现趣味性与当地文化相统一。
3、 高端休闲民宿群：对效果景观元素绿植、溪流、硐桥等进行亮化提升，适当采用色彩，打造以高端旅游为特色的休闲度假、特色民宿、自然观光的旅游产品体系。
4、灯光设计上体现当地特色，赋予独特的气质内涵，与周边环境相协调，材料选择上注重与自然的结合，选择节能环保材料并体现当地特色。


4、景观环境及其它设计
1 充分利用基地周边的场地以及庭院环境，体现当地特色。
2 景观设计应突出生态化、差异化特点。在景观小品构筑物上应有所创意，并体现当地特色。
3 与项目相适应的其它方面的设计内容。

5、户外亮化灯光设计
根据本身的环境功能布局，设计出与周边旅游市场需求，围绕活动、体验，打造特色休闲度假、文化体验、特色民宿、自然观光为特色的旅游体系。

6、规划范围
详见附图

四、成果应包括但不限于以下内容
	设计内容
	1）规划设计文本，内容包括

	
	现状分析
	区域位置图:标明项目位置离主要城市距离以及与周边地区的关系

	
	
	区域现状图

	
	
	文化特色分析

	
	
	现状建筑及用地分析

	
	设计分析
	设计原则和总体构思

	
	
	功能区域分析图

	
	
	交通组织分析图

	
	规划设计图纸
	规划彩色总平面图（需提供电子版cad图纸）

	
	
	单体设计图纸：各单体的所有平面图以及能表达主要设计思路的立面剖面图（需提供电子版cad图纸）

	
	
	主要经济技术指标

	
	
	其它相关能表达设计的图纸（含消防、室外、景观）

	
	规划设计表现图
	规划整体鸟瞰图至少两张（表现建筑与景观设计）

	
	
	二维动画演示：根据设计方案，分整体效果方案及重要节点效果方案两部分进行多媒体演示（须带解说解说内容，设计思路特点进行概述）

	
	
	三维动画演示：根据设计方案，分整体效果方案及重要节点效果方案两部分进行多媒体演示（须带解说解说内容，设计思路特点进行概述）

	
	
	设计内容要求建筑透视图每个节点至少一张

	
	
	主要景观节点设计或意向图

	成果备注
	全部设计成果均应制作成电子文件，规划设计文本文件采用pdf格式文件；图形文件采用AutoCAD(2008版)、天正8.5版、JPG格式文件；如有包括电脑动画或者电脑渲染图等图片的电脑文件，应考虑采用较为普及、通用的应用软件制作，用提交以上电子文件

	
	






[image: lADPBE1Xc_-Bn5zNBV7NCDw_2108_1374]


其他：
1、招标人推荐灯具主要材料（设备）品牌要求选择一览表
	序号
	内容
	招标人推荐生产厂或品牌

	1
	投光灯
	飞利浦、索恩、依古姿尼、东莞勤上，浙江欧锐杰，广州雅江、广州胜亚、山西光宇

	2
	线条灯
	飞利浦、索恩、依古姿尼、东莞勤上，浙江欧锐杰，广州雅江、广州胜亚、山西光宇


注：建议各投标人在招标人推荐的品牌或厂家中选择各自方案中对应的材料品牌，亦可以推荐相当于或优于招标人推荐的品牌或厂家，并投标时须提供佐证材料；若为中标候选单位标后招标人组织县相关主管部门对该品牌或厂家的产品进行核实及相关检测，符合后发放中标通知书、签订合同；若不符合，仅在招标人推荐的品牌或厂家范围中选择。


七、投标文件格式

目    录
一、封面格式
二、商务标格式
（1）投标函及投标函附录
（2）法定代表人资格证明书
（3）法定代表人授权委托书
（4）商务报价表
三、资格后审申请书格式














一、封面格式
水口高端休闲民宿群配套建设工程（硐桥）设计施工总承包


投  标  文  件
（商务标、/技术标）







投标人：（盖单位章）
法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）
年月日


二、商务标格式
（1）投标函及投标函附录

投标函

1、 根据已收到贵方的招标编号为的工程总承包的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：大写元（小写：元）。
并按上述合同条款、技术规范的要求完成上述工程的总承包工作，并承担任何质量缺陷所引起的责任。
2、 我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
3、 一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始总承包工作，并按合同协议书中规定的竣工日期和交付日期完成竣工和交付。
4、 如果我方中标，我方将按照规定提交合同金额2% 的银行保函作为履约担保。
5、 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。
6、 除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。
7、 我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标的约束。
投标人：（盖章）单位地址：
法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）
邮政编码：					电话：				传真：
开户银行名称：
开户银行帐户：
开户银行地址：
开户银行电话：
                     日期：		年	  月	    日

投标函附录
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目总负责人（项目经理）
	姓名：           
	

	2
	设计负责人
	姓名：
	

	3
	施工负责人

	姓名：
	

	4
	质量标准
	
	合格或按招标文件要求

	5
	合同总工期（天）
	
	

	6
	缺陷责任期
	
	

	7
	是否同意招标文件其它内容
	要求作出“同意”承诺
	

	8
	是否同意合同协议条款
	要求作出“同意”承诺
	

	9
	履约担保
	中标价的2%
	

	…
	
	
	




（2）法定代表人身份证明


投标人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名： 性别： 年龄：职务：
系 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。


                          投标人：（盖单位章）
年月 日           



附：法定代表人身份证复印件。

（3）授权委托书
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）在年月日至年月日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加
工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。
代理人无权委托，特此委托。
附
	代理人：性别：出生年月：年月
身份证号码：
单位：
部门：
代理时限：年月日至年月日

	


委托代理人身份证复印件粘贴处
（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：
委托代理人（签字或盖章）：
授权单位（盖章）：
注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。
年月日


（4）商务报价表
附件1　：
[bookmark: _Toc152042597][bookmark: _Toc300835224][bookmark: _Toc144974876][bookmark: _Toc152045808][bookmark: _Toc247514300][bookmark: _Toc247527848]投　标　总　价


招 标 人：
工程名称：
投标总价（小写）:
　　　　（大写）:


投 标 人：（单位盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
编 制 人：               签  字         （并盖造价师执业章）

时   间：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


附件2：
总　说　明
工程名称：第　页　共　页
	



附件3：
工程项目投标报价汇总表

	序号
	工程内容
	金额（元）

	(1)
	设计费报价
	200000

	(2)
	工程项目清单报价
	

	(3)
	投标总价（1+2）
	

	合计
	大写：



投标单位（盖章）：
法定代表人或授权委托人（盖章）：
时间：年月日



附件4：
工程项目清单投标报价汇总表
工程名称：                                    第   页 共   页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中：（元）
	备注

	
	
	
	暂估价
	安全文明施工基本费
	规费
	税金
	

	1
	单项工程1
	
	
	
	
	
	

	1.1
	单位工程（1）
	
	
	
	
	
	

	1.2
	单位工程（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	………
	
	
	
	
	
	

	2
	单项工程2
	
	
	
	
	
	

	2.1
	单位工程（1）
	
	
	
	
	
	

	2.2
	单位工程（2）
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合 计
	
	
	
	
	
	



附件5    单位（专业）工程投标报价计算表
单位（专业）工程名称：                             第  页  共   页
	序号
	费用名称
	计算公式
	金额(元)
	备注

	1
	分部分项工程费
	∑(分部分项工程量×综合单价）
	
	附件6

	
	其中
	1.1 人工费+机械费
	∑分部分项（人工费+机械费）
	
	

	2
	措施项目费
	（2.1+2.2）
	
	

	2.1
	施工技术措施项目费
	∑(技措项目工程量×综合单价）
	
	附件7

	
	其中
	2.1.1 人工费+机械费
	∑技措项目（人工费+机械费）
	
	

	2.2
	施工组织措施项目费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	附件10

	
	其中
	安全文明施工基本费
	(1.1+2.1.1)×费率
	
	附件10

	3
	其他项目费
	（3.1+3.2+3.3+3.4）
	
	

	3.1
	暂列金额
	3.1.1+3.1.2+3.1.3
	
	附件11

	3.1.1
	其中
	标化工地增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.1.2
	
	优质工程增加费
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.1.3
	
	其他暂列金额
	按招标文件规定额度列计
	
	附件12

	3.2
	暂估价
	3.2.1+3.2.2+3.2.3
	
	附件11

	3.2.1
	其中
	材料（工程设备）暂估价
	按招标文件规定额度列计
(或计入综合单价)
	
	附件13

	3.2.2
	
	专业工程暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	附件14

	3.2.3
	
	专项技术措施暂估价
	按招标文件规定额度列计
	
	附件15

	3.3
	计日工
	∑计日工(暂估数量×综合单价）
	
	附件11

	3.4
	施工总承包服务费
	3.4.1+3.4.2
	
	附件11

	3.4.1
	其中
	专业发包工程管理费
	∑专业发包工程（暂估金额×费率）
	
	附件17

	3.4.2
	
	甲供材料设备管理费
	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率
	
	附件17

	4
	规费
	(1.1+2.1.1)×费率%
	
	

	5
	税金
	(1+2+3+4+计税不计费)×费率%
	
	

	投标报价合计
	1+2+3+4+5
	
	



附件6：
      分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:                                                                                                                 第 页 共 页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	



附件7：
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑                                                                                               第  页   共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量
单位
	工程量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	



附件8：
综合单价计算表
单位(专业)工程名称:                                                                    第  页 共  页
	清单
序号
	项目编码
(定额编码)
	清单（定额）
项目名称
	计量
单位
	数量
	综 合 单 价 (元)
	合计
(元)

	
	
	
	
	
	人工费
	材料
(设备)
费
	机械费
	管理费
	利润
	小计
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	



附件9：
综合单价工料机分析表
单位（专业）工程名称：                          第  页  共   页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	金额（元）

	
	
	
	
	单价
	合价

	1
	人工
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	人工费小计
	

	2
	材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	材料费小计
	

	3
	机械
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	机械费小计
	

	4
	直接工程费（1+2+3）
	

	5
	管理费
	

	6
	利润
	

	7
	综合单价（4+5+6）
	


附件10：
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:                                                                              第  页 共  页
	序号
	项目编号
	项目名称
	计算基础
	费率
(%)
	金额
(元)
	备注

	
	
	安全文明施工费
	　
	　
	　
	　

	
	　
	安全文明施工基本费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	提前竣工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	二次搬运费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	
	冬雨季施工增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	
	　
	行车行人干扰增加费
	人工费+机械费
	　
	　
	　

	　
	　
	其他施工组织措施费
	　按相关规定计算
	　
	　
	　

	　
	　
	　…
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	　



件11：
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:                                                                            第  页  共  页
	序号
	项 目 名 称
	金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	　
	附件12

	1.1
	标化工地增加费
	　
	附件12

	1.2
	优质工程增加费
	　
	附件12

	1.3
	其他暂列金额
	　
	附件12

	2
	暂估价
	　
	　

	2.1
	材料（设备）暂估价
	　
	附件13

	2.2
	专业工程暂估价
	　
	附件14

	2.3
	专项技术措施暂估价
	　
	附件15

	3
	计日工
	　
	附件16

	4
	总承包服务费
	　
	附件17

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　

	合    计
	　
	0



附件12：
暂列金额明细表
工程名称:                                                                      第  页 共  页
	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	1
	标化工地增加费
	项
	　
	　

	2
	优质工程增加费
	项
	　
	　

	3
	其他暂列金额
	项
	　
	估算比例一般不高于5%

	3.1
	其他暂列金额
	项
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	




附件13：
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:                                                           第  页  共  页
	序号
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量
单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　



附件14：
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:                                                           第  页  共  页
	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　



附件15：
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:                                                         第  页  共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额(元)
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	
	　



附件16：
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:                                                          第  页   共  页
	编号
	项 目 名 称
	单位
	数量
	综合单价(元)
	合价(元)

	
	
	
	
	
	

	一
	人     工
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	人 工 小 计
	　

	二
	材     料
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	材 料 小 计
	　

	三
	施 工 机 械
	元
	　
	　
	　

	1
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	　
	　
	　
	　
	　

	3
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	　
	　
	　
	　
	　

	5
	　
	　
	　
	　
	　

	施工机械小计
	　

	总    计
	　


附件17：
总承包服务费计价表
                                            第  页  共  页                 
	单位(专业)工程名称:
	
	第 页  共 页

	序号
	项目名称
	项目价值(元)
	服务内容
	费率(%)
	金额(元)

	1
	发包人单独发包的专业工程
	　
	　
	　
	　

	1.1
	专业发包工程管理费
	　
	　
	　
	　

	2
	发包人提供材料(设备)
	　
	　
	　
	　

	2.1
	甲供材料设备保管费
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	合计
	-
	-
	-
	　



附件18：
主要工日一览表
工程名称:                                                                       第1页 共1页
	序号
	工日名称（类别）
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　









附件19：
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称:                                                                    第  页   共  页
	序号
	材料(设备)名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
(元)
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


附件20：
主要材料和工程设备一览表
工程名称:                                                              第  页   共 页
	序号
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　






附件21：
主要机械台班一览表
工程名称:                                                             第  页   共 页

	序号
	机械名称、规格、型号
	单位
	数 量
	单价(元)
	合价（元）
	备注

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　


                                                                    第1页 共1页


附件22
主要材料（设备）品牌要求选择一览表

	序号
	材料（设备）名称
	招标人推荐生产厂或品牌
	投标人选定生产厂或品牌【必须填报，且只能填一个（选择“或相当于、优于”的，应写明所选的生产厂或品牌）】

	1
	投光灯
	飞利浦、索恩、依古姿尼、东莞勤上，浙江欧锐杰，广州雅江、广州胜亚、山西光宇
	

	2
	线条灯
	飞利浦、索恩、依古姿尼、东莞勤上，浙江欧锐杰，广州雅江、广州胜亚、山西光宇
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：上述内容必须全部填写，否则按否决其投标处理。

投标单位（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：
时间： 年  月  日










3、 资格后审格式




建设工程施工招标投标

资格后审


工程名称：

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或
其委托代理人：                             （盖章）


申 报  日 期：


1、资格后审申请书

致：  （招标人名称）
1、经授权作为代表，并以（投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以（招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：
2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：
3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。
4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：
	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：



	有关财务方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


5、本申请充分理解下列情况：
5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。
5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。
5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。
5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。
5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。
6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。
7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。
8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人（盖章）：

投标人盖章
日期：     年   月   日




2、资格后审申请书附表
投标人基本情况表
项目名称：
	投标人全称
	

	资 质
	
	证书号
	

	营业执照
	1.编号:              2.营业范围:        

	建立日期
	
	现有员工
	
	固定资产净值
(万元)
	


	法定代表人
	姓名:                    职务:              职称:

	行政负责人
	姓名:                    职务:              职称:

	技术负责人
	姓名:                    职务:              职称:

	联系方式
	地址:                    邮编:             电挂:
电话:                    传真:

	开户银行
	名称:                        帐号:

	简况（个数、专业、年完成工作量等）
	

	组
织
机
构
框
图
	



投标人（法人公章）：                    法定代表人（盖章）：
日期：          年   月   日

项目总负责人（项目经理）基本情况表
	姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及专业

	
	毕业时间
	年  月  日

	专业及从事本专业    时间

	
	为申请人服务时间

	

	执业注册
	
	职称
	

	在本项目中担任任务

	

	
主
要
业
绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月

	在该项目中任何职

	
	2

	
	
	

	
	3

	
	
	

	
	4

	
	
	

	
	5

	
	
	

	
主
要
获
奖
情
况

	

	其它需补充的情况

	


注：1、投标人应随此表附上相关的注册证书及职称证书复印件。
2、并提供原件核对。
  投标人（法人公章）：                    法定代表人（盖章）：

日  期：         年  月   日

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：
	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1、 我单位拟派本工程的总项目负责人、设计项目负责人、设计人员均已列入本表；
2、 我方若中标，保证拟派项目部人员满足项目规模满足施工及设计需要。
3、 列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。
4、 单独承包的仅需填写本单位人员。


注：附上述人员（项目总负责人（项目经理）、施工负责人、设计负责人）相关证书复印件。



承   诺   书

我单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述项目投标有关事项向招标人郑重承诺如下：
1. 遵守中华人民共和国、浙江省有关招标投标的法律法规规定。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
1. 服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
1. 接受招标文件全部条款及内容，未经招标人允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。
1. 保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。
1. 保证无论中标与否，均不向招标人查询追问原因。
1. 保证按照招标文件及中标通知书规定商签合同及提交履约保证金。如有违反，同意接受招标人违约处罚并被没收投标保证金。
1. 保证按照工程设计合同约定范围之内的全部内容，履行相关责任。如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。
1. 保证中标之后不转包。
1. 保证中标之后按照投标文件的承诺，如有违反，同意接受建设单位违约处罚并被没收履约保证金。
1. 保证按照招标文件及设计合同约定原则处理设计，不会发生签署设计合同之后恶意提高费用的行为。



投标人名称：（投标人盖章）

投标人授权代表签字：

承诺日期：












格式自拟
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