关于“平阳县萧江镇未来乡村建设工程一期（未来风貌等）设计施工一体化”第一次答疑

至投标单位，现就本项目答疑如下：
问题1：华山村中华山邻里公园位置在所提供资料中未明确，请明确 

回答：
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华山村邻里中心在如图13的位置。
问题2：华山村中建筑立面改造是否包含沿河及道路沿线建筑，请明确 

回答：是。（具体数量按工程造价可控范围）
问题3：华山村邻里中心改造未明确具体位置，请明确 

回答：
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邻里中心在标注04的位置，现状为猪圈。

问题4：提供扩初资料中有生态驳岸需要建设，但招标文件中为列出该项目，是否需要建设。 回答：否。

问题5：潘南村主干道路白改黑未明确位置，请明确 

回答：
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主干道路白改黑为图中紫色线条的位置。
问题6：潘南村胜利路西侧道路拓宽未明确具体位置，请明确 

回答：
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以转折口为界，往西两段道路均拓宽1.5米。
问题7：潘南村胜利路白改黑长度面积请明确 

回答：
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胜利路改造如图位置，长度约1243米，面积约5868.4㎡（未包括西侧两端道路）。
问题8：潘南村扩初文件中有胜利路建筑立面改造及潘南村次入口节点，但招标文件中未要求建设，请明确是否需要建设

回答：否。

平阳县萧江新农村建设投资有限公司

浙江品信工程项目管理有限公司

2022年8月1日
