关于昆宋公路（K0+000-K4+253）交通隐患整治提升改造工程设计施工总承包招标文件第一号补遗书

致潜在各投标单位：

根据招标文件投标人须知第 1.10 款、第 2.2 款、第 2.3 款和第 3.2 款的规定，招标人─平阳城市中心区开发建设有限公司发布第一号补遗书（共10页），本补遗书作为招标文件的组成部分，与招标文件有不一致之处，以本补遗书为准。 

第一号补遗书内容附后。

                                招 标 人：平阳城市中心区开发建设有限公司

                                代理公司：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

                                监管部门：平阳县交通运输局

                                               2022年7月27日

第一号补遗书

对招标文件的澄清、修改
1、修改原招标文件第180页（二）投标函附录，修改后内容如下：

（二）投标函附录

	序号
	条款名称
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24 个月
	

	2
	逾期交工违约金
	11.5
	50000 元/天
	

	3
	逾期交工违约金限额
	11.5
	10％签约合同价
	

	4
	提前交工的奖金
	11.6
	提前交工的奖金：本项目不适用
	

	5
	提前交工的奖金限额
	11.6
	提前交工的奖金限额：本项目不适用
	

	6
	价格调整的差额计算
	16.1
	因物价波动引起的价格调整：按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理
	

	7
	预付款
	17.2
	开工预付款：签约合同价中“3.施工” 价格清单合计金额的 10％

材料、设备预付款：本项目不适用
	

	8
	进度付款证书最低限额
	17.3.4（1）
	300 万元
	

	9
	逾期付款违约金的利率
	17.3.4（2）
	中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率一年期（LPR）计算（不计复利）
	

	10
	质量保证金限额
	17.4.1
	质量保证金限额：1.5%签约合同价
	

	11
	保留金比例
	17.4.4
	保留金比例：月支付额的15%（质量保证金1.5%、审计预留金13.5%）根据平政办〔2010〕66号文件要求预留工程限额：13.5%合同价。
	

	12
	保修期
	19.7
	自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算 24 个月
	


     投 标 人：             （盖单位公章）
投标文件签署人：            （签字）

2、修改原招标文件101页专用合同条款数据表，修改后内容如下：
专用合同条款数据表

说明：本数据表是专用合同条款中适用于本项目的信息和数据的归纳与提示，是专用合同条款的组成部分。
	序号
	条款号
	信息或数据

	1
	1.1.2.2
	发 包 人：平阳城市中心区开发建设有限公司
地
址：温州市平阳县城东新区

邮政编码：325400

	2
	1.1.2.9
	监理人：合同签订后，书面通知承包人

地址：合同签订后，书面通知承包人

邮编：合同签订后，书面通知承包人

	3
	5.3.3
	承包人应在收到发包人（或发包人委托的设计咨询单位或主管部门）提出的施工图设计文件修改意见后14天内，完成对施工图设计文件的修改。

	4
	5.5.1
	竣工资料的份数：6份

	5
	6.2.1
	发包人是否提供材料或工程设备：否

	6
	7.2
	发包人是否提供施工设备和临时设施：否

	7
	9.1.1
	发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：在签订合同协议书后7天内

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到发包人提供的上

述资料后21天内

	8
	11.5
	逾期交工违约金：50000元/天

	9
	11.5
	逾期交工违约金限额：10％签约合同价

	10
	11.6
	提前交工的奖金：本项目不适用

	11
	11.6
	提前交工的奖金限额：本项目不适用

	12
	13.1.1
	工程质量目标：

设计质量目标：设计工作综合评价分值90分及以上；

公路工程施工要求的质量标准：标段工程交工验收质量评定：合格；标段工程竣工验收质量评定：90分及以上。


	序号
	条款号
	信息或数据

	13
	16.1
	因物价波动引起的价格调整：按照项目专用合同条款第16.1项约定的原则处理

	14
	17.2
	开工预付款：签约合同价中“2.施工”价格清单合计金额的10％；

材料、设备预付款：本项目不适用。

	15
	17.3.3
	承包人在每个付款周期末向监理人提交进度付款申请单的份数：6份

	16
	17.3.4（1）
	进度付款证书最低限额：300万元

	17
	17.3.4（2）
	逾期付款违约金的利率：按照项目专用合同条款约定。

	18
	17.4.1
	质量保证金限额：1.5%签约合同价

	19
	17.4.4
	保留金比例：月支付额的15%（质量保证金1.5%、审计预留金13.5%）根据平政办〔2010〕66号文件要求预留工程限额：13.5%合同价。

	20
	17.5.1
	承包人向监理人提交交工付款申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	21
	17.6.1
	承包人向监理人提交最终结清申请单（包括相关证明材料）的份数：6份

	22
	18.6.1
	单位工程或工程设备是否需投入施工期运行：否

	23
	19.7
	保修期：自实际交工日期（交工证书颁发之日）起计算24个月

	24
	20.1.1
	建设工程设计责任险的保险费率：0‰，视为已包含在投标报价中（由投标人自行投保）。
建筑工程一切险的保险费率：3‰

	25
	20.1.2
	第三者责任险的最低投保金额：200万元，事故次数不限（不计免赔额）保险费率：5‰

	26
	24.1
	争议的最终解决方式：诉讼
诉讼法院名称：平阳县人民法院


修改原招标文件55页资信业绩评分标准第1、内容，修改后内容如下：
	2.2.4
（1）
	资信业绩评分 标准（3.5分）
	项目总负责人具备有正高级工程师职称的，得1分，否则不得分。本项最多得1分。
证明文件需附：（1）职称证书复印件；（2）项目总负责人的正高级工程师职称信息已在浙江省交通建设市场诚信信息系统中以联合体牵头人企业公开，提供公开信息网页截图。上述二者缺一不可，否则不得分。



4、修改原招标文件201页 第七章 投标文件格式第二信封（价格清单）中一、报价函，修改够内容如下：

一、报价函
                            （招标人名称）：

1.我方已仔细研究了 
（项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第    号至第    号），在考察工程现场后，愿意以人民币（大写）        元（¥         ）的投标总报价，其中勘察设计价格清单的投标报价为人民币（大写）        元整（¥        元）、施工（初步设计）价格清单的投标报价为人民币（大写）          元整（¥        元）（或根据招标文件规定修正核实后确定的另一金额），承担并完成本工程的所有工作。

2.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

3. 
（其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：                                     
网址：                                     
电话：                                     
传真：                                     
邮政编码：                                 
        年        月        日

5、增加投标文件格式-目录-自查、自评表，格式如下：

自查、自评表

为方便各位专家快捷、高效地评标，特针对招标文件 “评分标准”进行了自查，同时索引证明材料页码，便于各位专家查找。以下列表仅供参考： 

	序号
	评分标准
	分值
	投标人自评分
	证明材料所在页码

	一
	资信业绩评分标准
	3.5分
	
	

	1
	项目总负责人具备有正高级工程师（或教授级高级工程师）职称得分
	0或1分
	
	

	2
	投标人（以联合体投标的指联合体任一成员均可）具有AA级信用等级得分
	0或0.5分
	
	

	3
	投标人（以联合体投标的指联合体任一成员均可）业绩得分
	0或1分
	
	

	4
	投标人（以联合体投标的指联合体任一成员）奖项得分
	0或0.5分或1分
	
	

	二
	其他因素
	0.5分
	
	

	1
	人员信息公开得分
	0或0.5分
	
	


投标人：                  （全称并盖单位公章）

       年    月     日

6、修改原招标文件第144页-合同专用条款的约定-20.保险-20.1 设计和工程保险，修改后内容如下：

20.1 设计和工程保险
第20.1.1项细化为：
20.1.1承包人和发包人约定，委托按相关规定确定的保险人投保建设工程建筑工程一切险和及第三者责任险。

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：施工（初步设计）价格清单中“总则”和“施工”的合计金额（不含“1.总则”价格清单中的建设工程设计责任险、建筑工程一切险及第三者责任险的保险费、安全生产费）。

修改原招标文件第26页3.1-投标文件的组成、原招标文件第39页-3.1.1投标文件应包括下列内容：-第二信封（价格清单）及原招标文件第54页-第二信封形式评审与响应性评审标准，修改后内容如下：

①
	3.1
	投标文件的组成
	第3.1.1 项细化为：

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

第一信封（商务及技术文件）：

第一卷 商务文件
（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；
（4）拟分包项目情况表；
（5）资格审查资料；
（6）承诺函；
（7）投标人须知前附表规定的其他材料。
第二卷 技术文件
（9）承包人设计方案；
（10）承包人实施方案；
第二信封（价格清单）
（1）报价函；
（2）已标价价格清单
以上内容必须按招标文件第八章的格式和要求填报， 除招标文件另有规定外，投标人不得修改。

注：本项目采用书面价格清单，投标人应提供价格清单电子文件（拷入U盘），密封在投标文件第二信封正本中。


②   

第二信封（价格清单） 
（1） 投标函； 
（2） 已标价价格清单； 
（3） 调价函及调价后的价格清单（如有）。 
③
	2.1.1

2.1.3
	第二信封形式评审与响应性评审标准
	（1）投标文件第二信封（价格清单）按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

a.报标函按招标文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、投标总报价，且投标人名称与第一信封投标人名称一致；

b.价格清单说明、投标报价说明、计量与支付说明与招标文件规定一致，未进行修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，并按招标文件规定的形式装订。

（2）投标文件第二信封中法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全（联合体投标的，指牵头人），符合招标文件规定：

a.报价函中法定代表人或其委托代理人的签字，投标人的单位章齐全，符合招标文件规定；
b.已标价价格清单（包括价格清单说明、投标报价说明、计量与支付说明及价格清单各项表格）的内容，应由投标人的法定代表人或其委托代理人逐页签署姓名并逐页加盖投标人单位章。

（3）一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性报价。

（4）投标人未提交调价函。

（5）投标文件第二信封未附有招标人不能接受的条件。

（6）投标报价符合投标人须知第 3.2.4 项的规定。


招标人应潜在投标单位要求，提供本项目初步设计成果（CAD及PDF版本），若两者数据存在些许差异的，以PDF版本为准。（详见本补遗附件）

二、对潜在投标人网上提问的答复

问：1、本项目只是普通的整治提升改造工程无特殊复杂的构筑物，本项目与“昆宋公路(K4+253-K10+211)交通隐患整治提升改造工程设计施工总承包”基本类似，建议取消BIM评分与制作要求修改为与“昆宋公路(K4+253-K10+211)交通隐患整治提升改造工程设计施工总承包”一样的评分要求：投标人对项目场地实际情况用地条件充分认识和理解，现场分析提练精准，设计理念有特色、有深度，设计方案运用三维动画详细完整阐述设计方案，时间小于等于5分钟。 

   答：本项目BIM评分与制作按招标文件执行。



