甬台温高速鳌江互通至 218 省道连接线工程(港站城大道鳌江互通至动车站段工程)设计施工总承包中标候选人明细表

| 中标候选人名称 | 中铁六局集团有限公司（联合体成员：中交公路规划设计院有限公司） | 中铁七局集团有限公司（联合体成员：浙江八达隧道工程股份有限公司、苏交科集团股份有限公司） | 中铁一局集团有限公司（联合体成员：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司） |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量 | 设计要求的质量标准：设计工作综合评价分值90分及以上； 施工要求的质量标准：标段工程交工验收的质量评定：合格； 标段工程竣工验收的质量评定：90分及以上。 |  |  |
| 工期 | 2.4计划工期：33个月，其中： 2.4.1设计周期：3个月,自设计施工总承包合同协议书签订后开始计算，其中合同签订后45天内，通过补勘、补测外业验收并提交补勘、补测报告送审稿；补勘、补测外业验收后45天内，按发包人要求提交主体工程施工图设计文件送审稿；其余附属工程按发包人要求的进度提交施工图设计图纸； 2.4.2.施工工期：30个月，自监理人签发开工令中注明的时间开始计算工期； |  |  |
| 企业资质 | 公路工程施工总承包特级、工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级 | 公路工程施工总承包特级、工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级 | 公路工程施工总承包特级、工程勘察综合资质甲级、工程设计综合资质甲级 |
| 投标总价（元） | 455781110 | 453429598 | 452542057 |
| 项目总负责人 | 黄家宏 | 杨享荣 | 刘新文 |
| 项目总负责人证书编号 | 京1112006200810122 京交安B（12）G00005 | 豫1422007200805104 豫交安B（18）G01239 | 陕1612006200802945 陕交安B（12）G02605 |
| 设计负责人 | 廉福绵 | 贲庆国 | 洪春林 |
| 设计负责人证书编号 | 2151247 | 201801300025 | ZG（11）93414612 |
| 施工负责人 | 李文华 | 熊建军 | 王光 |
| 施工负责人证书编号 | 京1132018201901560 京交安B（21）G03059 | 豫1412017201832335 豫交安B（21）G00007 | 陕161060802949 陕交安B（09）G02601 |