平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计

招 标 文 件

| 招 标 人： | 平阳县公用事业投资有限公司 |
| --- | --- |
| 招标代理人： | 温州中源工程造价咨询有限公司 |
| 日 期： | 2023年05月 |

平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计

招标时间安排表

| 招标文件获取开始时间 | 2023年05月12日09时00分 |
| --- | --- |
| 招标文件获取截止时间 | 同投标文件递交截止时间 |
| 投标人提出澄清招标文件截止时间 | 2023年06月17日00时00分 |
| 招标人发出招标文件澄清时间 | 2023年06月20日09时00分 |
| 投标截止时间 | 2023年06月27日09时30分 |
| 办理投标保证金截止时间 | 详见投标须知前附表3.4.1 |

目  录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法及定标办法	26

第四章 合同条款及格式	35

第五章 发包人要求	56

第六章 投标文件格式	62

第一章 招标公告

平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计招标公告

1.招标条件

本招标项目平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计已由平阳县发展和改革局以平发改投资〔2023〕250号文件批准建设，项目业主为平阳县公用事业投资有限公司，建设资金来自自筹，出资比例为100%，招标人为平阳县公用事业投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程概况：实施地点位于平阳县昆阳镇、万全镇、鳌江镇、水头镇，共涉及40个小区约19874户，主要内容为：对小区原有供水设施拆除、更换改造，包括泵房及内部设施（水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等）、管道、阀门和水表、水质检测消毒系统、环境监测等，及因改造涉及的给排水、电气、智能化、道路、园林绿化、建筑、装修、其他专业工程等本项目涉及的所有专业内容。具体的改造内容根据小区原有供水设施情况进行相应改造。具体改造数量按实际委托数量为准，改造小区以实际委托的小区为准。工程费用约11261.35万元。

2.2招标内容、范围：本项目为设计总承包，包括但不限于本项目的方案设计、初步设计（含扩初及工程概算编制）、所有施工图设计等设计工作以及项目报批过程中的设计配合、施工及设备等招标配合、施工过程中的设计变更等配合和工程质量缺陷责任期内的设计跟踪服务，并承担图纸会审、技术交底、施工现场服务、联系单变更方案参考意见、及时出具设计联系单、竣工验 收、完成备案后续服务等各项内容。无条件配合招标人完成各项图纸审查并承担相应评审费用。业主保留根据小区实际情况调整设计范围的权利。注：调整后的小区工程总造价及设计费不变。质量符合国家和地方现行的法规、技术规范要求。

2.3设计工期：合同签订之日起，收到发包人通知7日内提交完善的方案设计；在方案设计通过后10日历天内完成初步设计（含设计概算）和初步设计电子文档光盘；在小区业主通过后7日天内完成施工图设计文件（并提供CAD版本）；收到发包人通知修改或补充通知3日历天内完成施工图设计文件补充或修改。

2.4服务期限：签订合同之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.5本项目根据实际情况分标段一（昆阳镇17个小区）和标段二（万全镇、鳌江镇、水头镇共23个小区）进行实施。投标人投标时须竞投全部内容，再根据定标结果分别承担标段一（昆阳镇17个小区）和标段二（万全镇、鳌江镇、水头镇共23个小区）。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备工程设计综合甲级资质或市政行业设计乙级及以上资质或市政行业（给水工程）乙级及以上设计资质，并在人员方面具有相应的设计能力。

3.2 本次招标不接受联合体投标；

3.3拟派项目负责人须具备：国家注册公用设备工程师（给水排水）

4.技术成果经济补偿

4.1本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5.招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2023年05月12日至2023年06月27日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5.2本项目招标文件的质疑、澄清、修改、补充等内容在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2023年06月27日09时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省公共资源交易服务平台和平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8.联系方式

| 招标人：平阳县公用事业投资有限公司 | 招标代理机构：温州中源工程造价咨询有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：平阳县昆阳镇 | 地址：平阳县昆阳镇凌志花苑7栋402室 |
| 联系人：陈先生 | 联系人：陈先生 |
| 电 话：0577-63167707 | 电话：13566205195、0577-63160007 |
|  | 2023年05月11日 |

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 详见招标公告 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 详见招标公告 |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计 |  |
| 1.1.5 | 项目建设地点 | 平阳县昆阳镇、万全镇、鳌江镇、水头镇 |  |
| 1.1.6 | 项目建设规模 | 详见招标公告 |  |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 详见招标公告 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 详见招标公告 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |  |
| 1.3.2 | 设计服务期限 | 详见招标公告 |  |
| 1.3.3 | 质量标准 | 质量符合国家及行业现行法规、技术规范要求。确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：见招标公告 （2）财务要求：本项目不作要求 （3）业绩要求：本项目不作要求 （4）信誉要求：本项目不作要求 （5）项目负责人的资格要求：见招标公告 （6）主要设计人员：中标后按相关要求提供。 （7）其他要求：/ |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |  |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |  |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |  |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 公开发布的招标附件资料电子文件（请在平阳县政府门户网站公共资源交易网登录后在本工程项目下载） |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：本项目时间安排表规定的时间前 |  |
|  |  | 形式：在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上用户登录后以不记名方式提交 |  |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 见招标公告。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不须作收到确认。 |  |
|  |  | 注意事项：请各投标人关注上述网站上发布的澄清文件，在投标截止时间前招标人均有可能发布澄清文件，公开发布的澄清文件将作为招标文件的组成部分，投标人未下载查看的，投标风险由投标人自行负责。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 同本附表2.2.2款 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 同本附表2.2.3款 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他形式、资料 | 1、方案讲解和演示 | 无 |
|  |  | 2、建筑模型（如有） | 无 |
|  |  | 3、资信业绩部分 | 按评标办法自行编制 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |  |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价报价 |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 工程设计费计费额 11261.35万元 |  |
|  |  | 最高投标限价为287.3万元。 |  |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 设计费报价要求： 1）设计费由投标人根据项目情况、合同条款、企业自身情况自行报价。 工程设计收费，指工程设计机构接受委托，提供编制建设项目方案设计文件、初步设计文件、非标准设备设计文件服务、施工图设计文件、工程概算文件、为获得批准所需要的优化以及施工现场服务的费用、过程中的技术服务工作以及提供合同约定的其他服务内容等收取的费用。 2）本次设计合同结算方式，请投标人报价时综合考虑以下结算方式的风险因素： ①中标后，中标单位根据招标人书面通知内的小区范围编制改造设计方案，参加政府部门牵头的项目联审；联审通过后，正式列入年度改造计划。列入改造计划的项目深化并形成初步设计，由小区业主表决；小区业主表决通过后正式深化至施工图深度。 ②如招标人委托设计的部分小区，实施过程中项目取消的： A仅达到方案设计深度的或并未通过小区业主同意的，该部分小区设计费不予计取（支付）。 B提交初步设计文本经发包人同意，付该部分小区设计费的40%（工程费用×中标费率）。如已提交初步设计文本，因政策处理等其他原因导致项目终止的，剩余合同价款不再支付； C完成按业主要求的单独成册的成果文件并经发包人同意，提交全部施工图文件，付至该部分小区设计费70%（工程费用×中标费率）；因政策处理等其他原因导致项目终止的，剩余合同价款不再支付； 合同内所有工程均验收合格的，结算所有设计费，无息退还履约保证金，保函不予退还。 ③其他风险，见合同条款。 3）本次招标，投标人投标时须竞投全部内容，无须分标段投标、报价。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金：要求 1、投标保证金的金额：5万元。 2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函或融资担保机构保函。 3、投标保证金（银行转账）截止时间为2023年06月27日09时30分；保险电子保函、银行保函及融资担保机构保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2023年06月26日17时（投标截止时间前一天的17时）。 详见本章附件1投标保证金注意事项 备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。 4、提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息），投标保证金以保函形式的投标单位无需提供。 |  |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1.经查实，投标人在本工程投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 2.中标后，不按照招标文件要求提交履约保证金的，则取消其中标资格， 投标保证金不予退还。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指: （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行电子保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （3）以保证保险电子保函形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 （4）以担保公司担保电子保函形式,招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |  |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有，具体要求： （1）3.5.2～3.5.6 细化修改为： 3.5.2“近年财务状况表”不要求提供； 3.5.3“近年类似设计项目情况表”：不要求提供； 3.5.4“正在设计和新承接的项目情况表”不要求提供； 3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”不要求提供； 3.5.6“拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人相关信息；其他主要人员的相关信息可在中标后提供。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、注册证书复印件；除项目负责人外的其他主要人员在投标文件中可以不提供相关资料。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 本项目不作要求 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 本项目不作要求 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 本项目不作要求 |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |  |
| 3.7.1 | 投标文件编制要求 | 设计方案编制要求：明标编制 |  |
| 3.7.3（A）（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 1、纸质设计方案文本七份，其中正本一份，副本六份；（设计方案文本电子文档U盘1份，与设计方案文本一起密封）。 2、纸质商务标七份，其中正本一份，副本六份； 3、纸质资格审查资料（含资信）七份，其中正本一份，副本六份； 4、纸质定标资料七份，其中正本一份，副本六份. |  |
| 3.7.3（A）（3） | 投标文件是否需分册装订 | 需要，分册装订要求： 1、投标须知3.1.1条款中（1）（4）内容编制成册装订，称为商务标，独立分册装订； 2、投标须知3.1.1条款中（6）内容独立装订成册，称为设计方案文本，独立分册装订； 3、投标须知3.1.1条款中（2）（3）（5）（7）内容编制成册装订，称为资格审查（含资信）资料，独立分册装订。 4、定标资料：投标人根据招标文件要求自行提供，独立分册装订。 ①投标人定标资料汇总表； ②投标人近一年的税收缴纳凭证（投标人应提交近12个月的《税收完税证明》； ③投标人资质证书； ④投标人近3年类似业绩（投标人应提交近3年企业同类项目业绩的合同及中标通知书作为证明文件）； ⑤投标人近5年所获荣誉（投标人应提交5年间企业获各级政府或行业主管部门或行业协会颁发的荣誉证书作为证明文件）； ⑥投标人认为有必要提供的其他材料。 |  |
| 4.1.1（A） 细化为 | 投标文件密封 | 明标，要求如下： 1、商务标、设计方案文本、资格审查资料（含资信）、定标资料文件单独包装并单独装入密封袋，自行密封，密封袋上必须体现项目名称以及对应的文件名称且加盖投标人公章和法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。（设计方案文本电子文档U盘1份，与设计方案文本一起密封） 2、投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。 |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 如要求提供纸质投标文件的，还应按下列要求写明： 招标项目名称： 投标人名称： 对应的文件名称：“商务标”、“设计方案文本”、“资格审查资料（含资信）”、“定标资料” 在 年 月 日 时前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 见招标时间安排表 |  |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 见招标公告 |  |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |  |
| 4.2.4（A） | 签收凭证 | 本项细化为： 如要求提供纸质投标文件的，招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼开标室 |  |
| 5.2 | 开标程序 | 采用纸质开标： 密封情况检查： 开标顺序：按后到先开的顺序在开标室进行公开开标。按后到先开的顺序在开标室进行公开开标。先开启资格审查（含资信）；资格审查（含资信）评审完毕后，开启设计方案文本；设计方案文本评审完毕后，开启商务标。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数；评标专家确定方式：按法律法规规定组建。 |  |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：3名。 |  |
| 7.1 | 定标委员会的组建 | 定标委员会构成：7人。 定标成员确定方式：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建。 |  |
| 7.3.1 | 定标办法 | 详见第三章定标办法 |  |
| 7.3.2 | 定标委员会推荐中标人的人数 | 推荐的中标人数：标段一：1名；标段二：1名 |  |
| 8.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告媒介 公示期限：3个工作日 |  |
| 8.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由定标委员会确定中标人。 |  |
| 8.6 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 |  |
| 8.7 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金：要求， 履约担保的金额：合同总价的2%。 工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。 履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单 |  |
| 9 | 采用电子招标投标 | 否 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 招标文件中指的受理投诉的监督部门 | 投诉受理的具体部门及电话： 平阳县公共资源交易管理委员会办公室 电话：0577-63193059 |  |
| 10.2 | 解释权与说明 | （1）投标人须知的内容如与投标人须知前附表不一致，以投标人须知前附表为准。评标办法的内容如与评标办法须知前附表不一致，以评标办法前附表为准。 （2）发布招标公告的媒体网站供下载的招标文件与纸质招标文件不一致的，以上传至网站的招标文件为准。 （3）构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”和“委托人要求”等章节中出现的措辞“委托人”和“承包人”（或“设计人”），在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 （4）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.3 | 知识产权 | 1、招标人应保护投标人的知识产权。投标人拥有设计方案的著作权（版权）。未经投标人书面同意，招标人不得将交付的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。 2、招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。 3、招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。 4、联合体投标人合作完成的设计方案，其知识产权由联合体成员共同所有。 |  |
| 10.4 | 重新招标 | 一、重新招标 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于3个的； （2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争并依此否决全部投标的。 (3) 采用设计方案招标的，招标人认为评标委员会推荐的候选方案不能最大限度满足招标文件规定的要求的，应当依法重新招标。 |  |
| 10.5 | 特别说明 | 中标单位如为未办理进浙备案的省外企业，须在获得中标通知书后签订施工合同前办理进浙备案相关手续。 |  |
| 10.6 | 招标人补充的其他内容 |  |  |
| 10.6.1 | 招标代理费 | 本项目标段一招标代理服务费为15600元，标段二招标代理服务费为10700元。招标代理费用的支付：中标人应在收到中标通知书前一次性支付给招标代理单位。投标人在投标报价时应予以充分考虑该部分费用，无须单列，招标人不再另行支付。 |  |
| 10.6.2 | 注意事项 | 1、投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员携带有效身份证明参加开标会议。 2、法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件。 3、本项目根据实际情况分标段一（昆阳镇17个小区）和标段二（万全镇、鳌江镇、水头镇共23个小区）由不同中标人进行实施。本次招标，投标人投标时须竞投全部内容，再根据定标结果分别承担标段一（昆阳镇17个小区）和标段二（万全镇、鳌江镇、水头镇共23个小区）。具体详见第五章发包人要求 |  |
| 附件1：投标保证金注意事项 |  |  |  |

## 1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格（如有），具体要求见投标人须知前附表；

（6）其他主要人员要求：见投标人须知前附表。

（7）其他要求：见投标人须知前附表。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）联合体协议约定同一专业分工由两个及以上单位共同承担的，按照就低不就高的原则确定联合体的资质；不同专业分工由不同单位分别承担的，按照联合体协议中约定的内部分工分别认定联合体的资质类别和等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被各级人民法院(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)列入失信被执行人（法人或其他组织）名单（已执行完结的除外，以提供法院结案的有关法律文书为准）；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（“近三年”指投标截止之日上溯三年，以中国裁判文书网查询信息为准，查询信息与法院出具的文书不一致的，以法院出具的文书为准）；

（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

注：上述第（10）、（11）、（13）、（14）、（15）目规定的情形，仅指“投标人”，不包括投标人分公司、办事处及其他分支机构。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性设计工作外，其他工作不得分包。

1.11.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12响应和偏差

1.12.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设计方案等内容以对招标文件作出响应。

1.12.3投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法及定标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息），投标保证金以保函形式的投标单位无需提供；

（4）设计费用清单；

（5）资格审查资料；

（6）设计方案；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料；

（8）定标资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写设计费用清单。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“设计费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人将在发出中标通知书向未中标的投标人退还投标保证金，招标人最迟应当在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）、投标人设计资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；具体时间要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在设计和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 “拟委任的主要人员汇总表”应填报满足本章第1.4.1项规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息。“主要人员简历表”中项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书和社保缴费证明（如前附表有要求）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证和有关证书等复印件。

3.5.7投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.6项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上设计方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3A（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函、投标函附录及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签章或盖单位章。由投标人的法定代表人签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签章或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2（a）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、设计服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.定标

7.1 定标委员会

7.1.1招标人按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定负责组建定标委员会，成员人数见投标人须知前附表。定标委员会成员名单在定标会议结束前应当保密。

7.2 定标原则

定标活动遵循“优中选低，低中选优”的原则

7.3 定标

7.3.1定标委员会按照第三章“定标办法”规定的方法、定标因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“定标办法”没有规定的方法、定标因素和标准，不作为定标依据。

7.3.2定标完成后，定标委员会应当向招标人提交书面定标报告和中标人名单。定标委员会推荐中标人的人数见投标人须知前附表。

## 8. 合同授予

8.1 中标候选人公示

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。

8.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

8.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

8.4 定标

按照投标人须知前附表的规定。

8.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.6 技术成果经济补偿

招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的，招标人将按投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿，未中标人在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费的除外。招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。

8.7履约保证金

8.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.7.2 中标人不能按本章第8.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.8签订合同

8.8.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.8.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 对定标委员会成员的纪律要求

定标委员会成员不得与任何中标候选人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触,不得收受中标候选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处,不得向其他成员征询其确定中标人的意向。不得使用第三章“定标办法”没有规定的定标因素和标准进行定标。

9.6 投诉

9.6.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.6.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第8.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第9.6.1项规定的期限内。

## 10.采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，具体要求见投标人须知前附表。

## 11. 需要补充的其他内容

## 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表

- 附件1 投标保证金注意事项

（1）如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行发放的基本帐户备案资料）

（2）如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。

（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

（3）如投标人采用银行保函的，须选择平阳农商银行、中国建设银行、中国银行中的其中一家银行办理。

（4）如联合体投标的应由联合体牵头人提交。

（5）以下为保险电子保函、融资担保机构保函及联系方式：

①中国人寿财产保险股份有限公司温州中心支公司，联系电话：13676559052；

②中国大地财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：15888474946；

③中国太平洋财产保险股份有限公司温州分公司，联系电话：13615876657；

④浙江裕沣融资担保有限公司，联系电话：13858516866；

⑤温州市联银融资担保有限公司，联系电话：13867723862；

⑥温州市金茂融资担保有限公司，联系电话：13616621994，客服电话：4008585518。

# 第三章评标办法（综合评估法）及定标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  | 中标候选人排序方法 | 中标候选人不进行排序 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  |  | 投标函及投标函附录签字盖章 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标文件格式 | 投标函及投标函附录应符合第六章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  |  | 投标文件编制 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.1项规定 |  |
|  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |  |
|  |  |  | 其他 | 投标人下列任何一种情形的，作否决投标处理： （1）不同投标人投标文件由同一个单位或个人制作； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异（投标文件雷同）； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照 |  |
|  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 其他主要人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定（以投标函报价为准），且报价唯一。 |  |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 服务期限 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |
|  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.12.1项规定第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件（以投标函附录为准） |  |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |  |
|  |  |  | 设计方案 | 符合第五章“发包人要求”中的实质性要求和条件 |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | A资信业绩部分：5分 B设计方案部分：75分 C投标报价：20分 |  |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价计算方法 1）评分范围：通过2.1初步评审的所有投标文件进入评分范围。 出现以下情况时，该投标报价不进入评标基准价的评分范围（投标报价以投标人投标函中的设计费投标报价为准，余同）：①未提供投标函，或投标函中无有效报价；②投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写、正副本不一致除外）；③ / 。 - 评标基准价计算： - 均等权重平均法 取进入评分范围的投标报价的算术平均值为评标基准价；若进入评分范围的投标报价家数在5个及以上时，则去除一个最高投标报价和一个最低投标报价后的算术平均值为评标基准价）。 3）评标基准价由评标委员会依据上述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变，评标基准价保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。 |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |  |
| 2.2.4（1） |  | 资信业绩评分标准 | 项目负责人 | 1 | 项目负责人具有高级工程师职称的得1分； 证明材料：职称证书复印件及由社会保障部门出具的近6个月内的任意一个月的本单位社保在保证明（如为退休返聘人员须提供返聘合同）加盖公章 |
|  |  |  | 其他主要人员 | 4 | 拟派项目组人员（不含项目负责人） 1、投入人员中具备给排水专业中级及以上相关技术职称；每提供1个得1分，最高2分。 2、投入人员中具备电气或机械设备或自动化控制专业中级职称或注册电气工程师；得1分，最高1分。 3、投入人员中具备一级注册造价工程师（或国家注册造价工程师）；得1分，最高1分。 证明材料：同一人仅按最高得分项计取1次，不重复计分；提供相关证书复印件及由社会保障部门出具的近6个月内的任意一个月的本单位社保在保证明（如为退休返聘人员须提供返聘合同，注册造价工程师无须提供社保）加盖公章。 |
| 2.2.4（2） |  |  | 设计方案评分标准 | 百分制法 评标委员会成员对各有效设计方案进行横向比较，根据以下各项评分内容进行打分评审，对评标委员会成员各项打分汇总的分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为最后得分，评标委员会成员应对自己的打分结果签名认可。 档次 评分内容; 分值; 一档; 二档; 三档. 1、示例小区（新湖银园）二供改造整体布局：泵房空间位置、设备安装点、管道走向的确定符合实际且布局合理; 0-10; 10-8; 8-4; 4-0. 2、示例小区（新湖银园）二供改造系统设计：（1）、系统分区合理性；（2）、加压及存储设施参数设计是否合理；（3）、是否符合二次供水工程有关设计规范。; 0-10; 10-8; 8-4; 4-0. 3、示例小区（新湖银园）二供改造智能化设计：智能化设计方案，应能够做到水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防设备等设施设备的集成及联动。; 0-10; 10-8; 8-4; 4-0. 4、示例小区（新湖银园）二供改造效果：（1）、供水水压保障和水质改善；（2）、经济节能综合比较。; 0-10; 10-8; 8-4; 4-0. 5、示例小区（新湖银园）改造施工影响：（1）、对小区环境和公共设施的影响程度；（2）、停水割接次数及影响时间合理性。; 0-10; 10-8; 8-4; 4-0. 6、示例小区（新湖银园）改造工程经济分析：示例小区改造造价是否经济合理。; 0-9; 9-7; 7-3.8; 3.8-0. 7、问题分析与建议：（1）、对本整体项目实施的重点、难点问题的分析；（2）、对本工程的合理化建议。; 0-10; 10-8; 8-4; 4-0. 8、设计服务沟通方案：本项目设计服务涉及小区多、周期长，需要多方配合（招标人、小区居民、社区、街道、住建等）投标人如何做好沟通、配合、协调措施。; 0-6; 6-4.8; 4.8-2.4; 2.4-0. |
| 2.2.4（3） |  |  | 投标报价评分标准 | 报价得分计算 偏差率; 投标报价得分计算公式. 偏差率＝0; 投标报价得分＝E （E值是投标报价所占的权重分值）. 偏差率＞0; 投标报价得分＝E-偏差率×100×E1. 偏差率＜0; 投标报价得分＝E+偏差率×100×E2. E=20；E1=1；E2=0.5。 投标报价评分不足5分的，计为5分 |
| 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 1、评标程序的细化补充： 先资格审查和资信业绩评审，再设计方案评审，最后商务标评审，形式评审和响应性评审始终贯穿整个评标过程。 2 在投标人或其投标文件的形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的，将否决其投标。 |  |  |  |  |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐入围的中标候选人。再由定标委员会确定中标候选人。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）设计方案部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）设计方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对设计方案部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会对通过初步评审的投标人进行资信评审、设计方案评审、投标报价评审后且综合得分（综合得分=资信业绩部分得分+设计方案得分+投标报价得分）从高到低取排名前3名的为中标候选人，进入后续的定标，中标候选人不进行排序。若综合得分相同时以设计方案得分高者优先；设计方案得分也相同时，以资信业绩部分得分高者优先；资信业绩部分得分也相同时，以投标报价低者优先；投标报价相同时，由招标人现场抽签确定名次优先顺序。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 4. 定标办法

4.1定标程序及方法（确定中标人）

- 定标时间：在评标结束后一个工作日内进行定标。

- 定标地点：平阳县公共资源交易中心

- 定标委员会构成：按平阳县工程建设项目“评定分离”定标工作导则规定组建

- 定标委员会人数：7人

- 定标程序：

（1）定标会议由招标人主持，介绍定标会议的各个议程；

（2）招标人介绍项目情况、招标情况、评标情况，如有对候选人进行考察、质询的，则须介绍所有候选人的考察、质询情况；

（3）查询候选人的投标文件；

（4）根据实际情况，可在定标现场对候选人进行（电话）询问；

（5）讨论评估各候选人承接项目能力；

（6）采用推荐的定标办法确定中标人；

（7）出具定标报告。

- 定标方法：

1.票决定标法：①定标委员会先通过票决方式，按照少数服从多数的原则上从全部中标候选人中确定1名为标段一中标人，②定标委员会再从剩余中标候选人通过票决方式，按照少数服从多数的原则上从剩余中标候选人中确定1名为标段二中标人。若出现两名及以上的中标候选人得票最高且票数相同时，定标委员会应进行下一轮的投票，直至确定1名中标人。投票时，定标委员会成员应采用记名方式并注明投票理由，按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权。

2.定标委员会应按“竞争和择优”、“优中选低、低中选优”以及扶持中小企业发展的原则确定中标人

（七）择优要素

1.定标委员会在择优时可参考以下要素进行：

（1）近一年所交税收，企业产值，财政贡献度；

（2）投标价格；

（3）企业资质对应定标项目的等级；

（4）信用等级；

（5）类似业绩(企业或项目经理）；

（6）企业所获荣誉（各级政府或行业主管部门）；

（7）对企业及项目班组（团队）的认可度，有关本地化服务等。

2.定标委员会在“择优”的同时也可进行“比劣”，“比劣”可参考以下等要素进行：

（1）有无串通投标、围标、以行贿等不正当手段谋取中标行为；

（2）有无挂靠，以他人名义投标，出让或者出租资格、资质证书供他人投标行为；

（3）投标人或其法定代表人、企业负责人、拟派项目负责人有无行贿犯罪记录；

（4）投标人在招标人的项目中有无严重违约或重大工程质量、安全问题；

（5）投标人在平阳县其他项目存在恶意拖欠民工工资，引发民工集体上访且造成一定负面影响的。

3.在同等条件下，择优的相对标准可以参考以下几个方面：

（1）本地化服务能力强的企业优于本地化服务能力弱的企业；

（2）资质信誉高的企业优于资质信誉低的企业；

（3）项目经理业绩、技术优秀的企业优于项目经理业绩相对简单、难度较小的企业；

（4）履约评价好企业优于履约评价差企业或者投标人在招标人之前的工程中的履约评价；

（5）无不良行为记录企业优于有不良行为记录企业，不良行为记录较轻企业优于不良行为记录较重企业；

（6）已有履约记录且没有履约评价不合格企业优先于没有履约企业；

（7）在入围单位中相对符合择优要素条件的，优先考虑报价最低的投标企业。

- 5、除第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人外，招标人或定标委员会对拟推荐的中标人、其法定代表人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录进行查验。如查实存在行贿犯罪记录情况（以行贿罪判决为准）或被列入失信被执行人名单的，则取消其中标人资格

- 6、评标、定标结果公示：

定标结束后，招标人应当在规定的时间内同时将评标结果和定标结果在当地公共资源交易网上公示，公示期不得少于3个工作日。中标人公示应当载明中标人的名称、投标价格、质量、工期、资格条件、业绩、项目负责人、定标时间、定标理由、提出异议和投诉的渠道和方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。

- 7、异议与投诉

投标人或者其他利害关系人对评标结果、定标结果有异议的，应当在公示期间提出。对定标结果异议和投诉的提出和处理，适用有关法律法规。

公示的中标人存在以下情形之一的，采用原定标办法，由原定标委员会在剩余的中标候选人名单中确定新的中标人，也可以重新招标：

（一）因异议、投诉查实被取消中标资格的；

（二）中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同的；

（三）不按照招标文件要求提交履约担保的；

（四）被查实存在影响中标结果的违法行为。

# 第四章 合同条款及格式

适用合同文本：本项目执行中华人民共和国住房和城乡建设部和中华人民共和国国家工商行政管理总局监制的《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程/专业建设工程）》（GF-2015-0209/0210）

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

设计人（全称）：                       

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约   平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。

4.建筑功能：      、       、        等。

5.投资估算：约         元人民币。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：       。

2.工程设计阶段：                                     。

3.工程设计服务内容：     。

#### 三、工程设计周期

计划开始设计日期：年月日。

计划完成设计日期：年月日。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

#### 四、合同价格形式与签约合同价

1.签约合同价暂定为：

人民币（大写）                 （¥            元）。

#### 五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十一、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十二、合同份数

本合同正本一式    份、副本一式    份，均具有同等法律效力，发包人执正本    份、副本    份，设计人执正本    份、副本      份。

发包人：  （盖章）             设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：         组织机构代码：  

纳税人识别码：               纳税人识别码：

地  址：       地  址：  

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：      

委托代理人：             委托代理人：

电  话：     电  话：

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：

时  间：      年  月  日     时  间：        年   月   日

- 通用合同条款

（略）

- 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：中标通知书、招标文件及其补充文件、除投标函外的投标文件、合同履行过程中经双方确认的会议纪要。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：包括但不限于以下条例：(1)《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的规划设计条件、批复的项目建议书、投资估算、建设计划等有关技术经济文件；（3）国家和地方现行的工程设计、施工验收规范、工程质量验收标准。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：    设计人    ；

提供国外技术标准的名称：       合同签订时填写         ；

提供国外技术标准的份数：       合同签订时填写         ；

提供国外技术标准的时间：           合同签订时填写       ；

提供国外技术标准的费用承担：          设计人            。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： 合同签订时填写  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录（4）专用合同条款及其附件；（5）招标文件及其补充文件；（6）通用合同条款；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸；（9）其他合同文件。

注：合同履行过程中经双方确认的会议纪要经发包人同意后视为协议书的组成部分。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在 7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：      合同签订时填写             ；

发包人指定的接收人为：      合同签订时填写             ；

发包人指定的联系电话及传真号码：     合同签订时填写    ；

发包人指定的电子邮箱：          合同签订时填写         ；

设计人接收文件的地点：          合同签订时填写         ；

设计人指定的接收人为：          合同签订时填写         ；

设计人指定的联系电话及传真号码：    合同签订时填写     ；

设计人指定的电子邮箱：           合同签订时填写        。

- 1.8 保密

保密期限：                   15年                      。

- 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：  /  。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：            合同签订时填写                ；

身份证号：            合同签订时填写                ；

职    务：            合同签订时填写                ；

联系电话：            合同签订时填写                ；

电子信箱：            合同签订时填写                ；

通信地址：            合同签订时填写                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：1. 全过程负责设计进度、质量、投资控制，全面协调各方工作。2.设计过程中涉及的款项支付、索赔、变更、会议纪要、往来文件、补充协议等文件的签署权限必须遵照发包人单位的相关管理规定执行等与发包人有关的具体事宜。

发包人更换发包人代表的，应当提前  7  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在  15 天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

- 3. 设计人

- 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：

（1）设计人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及设计技术要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的成果资料及设计资料，并对其负责。

（2）设计人采用的主要技术标准是：按国家工程建设设计标准和规范执行。

（3）设计合理使用年限符合国家相关规定。

（4）设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

（5）设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料文件,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

（6）在现场工作的设计人员，应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度，应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

（7）设计人应根据发包人需要在技术允许范围内随时对设计进行改进，并对本项目进行限额设计，限额设计以批复的设计概算的工程费用为准。

（8）如因发包人要求需对原设计方案进行重大调整的，则设计人须积极配合发包人，其发生的具体费用由双方协商确定，并另签订补充协议。

（9）用于本工程的重要材料和设备需实用，施工工艺需采用现行成熟的施工工艺。

（10）在日常工作例会、验收、重大变更等情况时设计人应及时（响应时间合同期内7*24小时）响应，2小时内派专人进行处理和解决。未履行承诺的主要设计人员现场服务的一次扣10000元；二次至五次（包含五次）每次扣20000元，五次以上发包人可解除合同。

（11）严格控制设计变更联系单，设计变更联系单的发放必须经发包人同意，严禁设计人直接向施工单位签发联系单。

（12）由于设计人提供的成果资料质量不合格或规定时间内无法完成，设计人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格和在规定时间内完成成果文件；若设计人员在规定时间内无法提供设计文件或成果文件未达到发包人满意的；发包人有权委托其他单位设计，设计人应承担全部委托费用，并承担由此造成的相应损失。

（13）设计单位根据发包人要求负责处理发包人合同期内7*24小时内的所有设计技术问题；工程设计费用包含设计人员赴工地现场的旅差费，在收到发包人通知需根据发包人要求的时间到达发包人指定地点并无条件积极主动配合；如设计人员未履行承诺到现场服务的一次扣10000元；二次至五次（包含五次）每次扣20000元，五次以上发包人可解除合同。

（14）设计人在履行本协议时，不得侵犯第三方的知识产权，如有侵犯，应承担由此产生的法律责任。

- 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：            合同签订时填写             ；

执业资格及等级：      合同签订时填写             ；

注册证书号：          合同签订时填写             ；

联系电话：            合同签订时填写             ；

电子信箱：            合同签订时填写             ；

通信地址：            合同签订时填写             ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：    合同签订时填写     。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 15 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人在合同履行期间不得擅自更换，否则发包人有权中止合同。若确须更换项目负责人应事先征得发包人同意，更换应满足同资历相应人员，同时承包人须向发包人支付违约金200000元，从设计费中扣除。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 10 天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目负责人，或造成严重拖延设计周期导致后续工作延误的项目负责人，更换的项目负责人应在发包人要求的时间内到岗，如逾期到岗应视为未到位，承包人须向发包人支付违约金200000元；逾期超过15天未到岗的，发包人可解除合同。

- 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限  7天内  。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：发包人有权要求撤换工作不负责任、不到位、贻误工作的项目主要设计人员，或造成严重拖延设计周期导致后续工作延误的，更换的项目主要设计人员应在发包人要求的时间内到岗，如逾期到岗应视为未到位，承包人须向发包人支付违约金50000元；逾期超过15天未到岗的，发包人可解除合同。

- 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：设计人不得将给排水、工程主体结构、关键性工作工作设计分包给第三人。

主体结构、关键性工作的范围：合同签订时填写。

3.4.2设计分包的确定

不允许分包。

- 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：         /          。

- 5. 工程设计要求

- 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求： 按工程具体情况填写  。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：   按通用条款执行     。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：   /   。

- 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定：满足招标文件及符合国家和行业现行有效的相关规定 。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：  满足招标文件及符合国家和行业现行有效的相关规定   。

- 6. 工程设计进度与周期

- 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：中标人应在设计合同签订后5日历天内提交。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：应符合附件3包括进度要求。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 5天内 。

- 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（1）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（2）发包人提出影响设计周期的设计变更要求的。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5 天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 5 天内进行审查并书面答复。

- 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励： 不奖励 。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：设计成果文件的文字说明以office或WPS格式、设计图纸以CAD格式、效果图以JPG格式、视频以MPEG或AV格式等通用软件格式的电子版，以及整套文件的PDF格式的电子版制作成U盘或电子光盘 。

- 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 15 天。若设计文件不符合要求，则由设计方继续整改，直至合格为止；审查合格则按照8.3约定执行。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 15 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排：设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件直至完成项目所需的设计审查。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：  /  。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后  /  时间内提供施工现场配合服务。

- 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：            /              。

风险费用的计算方法：            /              。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /       。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：      /      。

风险费用的计算方法：      /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /      。

（3）其他价格形式： 具体按附件6“设计费明细及支付方式”执行 。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金或预付款的比例： 按附件6“设计费明细及支付方式”规定执行 。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：按附件6“设计费明细及支付方式”规定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 5 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后 10 天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的 5 天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  （需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。

- 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人  。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   合同签订时填写   。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：  发包人  。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：   合同签订时填写   。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：设计人承担。

- 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：预付款抵作违约金。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：按照中国人民银行发布的同期活期存款基准利率支付违约金。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按已支付的预付款金额叁倍违约金支付给发包人。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了按本合同条款规定的设计资料及设计文件的交付时间，逾期一天支付10000元。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：总合同价的3%，超过限额的发包人有权解除合同。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故、施工工期延误或其他事故时，设计人除负责采取补救措施并免收直接造成损失部分的设计费外，还应当按照实际经济损失向发包人支付赔偿金。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：设计人应将设计文件修改至发包人要求的主要技术指标控制，其造成设计文件逾期交付的按14.2.2款处理。

14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：发包人有权要求承包人支付履约担保总额额度的违约金，并有权单方中止合同。

- 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过  180  天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  180  天内。

- 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  是  。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 按通用合同条款执行   。

选定争议评审员的期限：   按通用合同条款执行         。

评审所发生的费用承担方式：  按通用合同条款执行      。

其他事项的约定：              /                    。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：    按通用合同条款执行       。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：

（1）向  /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

- 18. 其他（如果没有，填“无”）

1）设计人收到中标通知书后，在合同签订前向发包人提交履约担保，其担保额度为设计合同费用的2%，担保责任为本合同约定的所有责任。设计人应在接到扣除履约保证金通知后的10日内补足扣除金额，保证整个项目服务期履约保证金的完整，设计人拒不补足的，视为不再履行本协议，发包人有权单方解除合同并没收剩余履约保证金。履约担保退还时间见附件6“设计费明细及支付方式”。

2）双方约定：若出现设计方项目负责人及主要设计人员未履行义务、设计文件不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的质量要求、设计进度延误等违约责任的，发包方将向履约担保机构发出索赔，并有权在取得违约索赔款前在支付的设计费中先行扣除同额的设计费。

3）若出现过度设计或设计失误情况并经查证，设计人除免收过度设计或设计失误部分的设计费外，还应当按照因过度设计或设计失误造成实际经济损失的50%（最高不超过设计费总额）向发包人支付赔偿金；若出现3处及以上类似情况，除向发包人赔偿因过度设计造成实际经济损失的50%（最高不超过设计费总额）外，发包人有权自行解除合同。

4）本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件6: 设计费明细及支付方式

附件7: 设计变更计费依据和方法（略）

附件8：工程建设项目廉政责任书

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

一、本工程设计范围

平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计，对小区原有供水设施拆除、更换改造，包括泵房及内部设施（水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等）、管道、阀门和水表、水质检测消毒系统、环境监测等，及因改造涉及的给排水、电气、智能化、道路、园林绿化、建筑、装修、其他专业工程等项目涉及的所有专业内容，具体的改造内容根据小区原有供水设施情况进行相应改造。

二、本工程设计阶段划分

包括但不限于本项目的方案设计、初步设计（含扩初及工程概算编制）、所有施工图设计等设计工作以及项目报批过程中的设计配合、施工及设备等招标配合、施工过程中的设计变更等配合和工程质量缺陷责任期内的设计跟踪服务，并承担图纸会审、技术交底、施工现场服务、联系单变更方案参考意见、及时出具设计联系单、竣工验 收、完成备案后续服务等各项内容。无条件配合招标人完成各项图纸审查并承担相应评审费用。业主保留根据小区实际情况调整设计范围的权利。注：调整后的小区工程总造价及设计费不变。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）查勘改造小区。

（2）与发包人、小区业主充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目的发展规划；

（3）完成总体规划和方案设计，提供满足深度的方案设计图纸，并制作符合政府部门要求的规划意见书与设计方案报批文件，协助发包人进行报批工作；

（4）根据政府部门的审批意见在本合同约定的范围内对设计方案进行修改和必要的调整，以通过政府部门审查批准；

（5）接受发包人的合理化建议并对方案进行调整；

（6）配合发包人进行其它项目前期方面的咨询工作，协助发包人完成报批工作。

2.初步设计阶段

（1）负责完成并制作本项目所有专业的初步设计文件，设计内容和深度应满足政府相关规定；

（2）制作报政府相关部门进行初步设计审查的设计图纸，配合发包人进行相关部门的报审工作，提供相关的工程用量参数，并负责有关解释和修改。

3.施工图设计阶段

（1）负责完成并制作全部专业的施工图设计文件；

（2）对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现；

（3）根据项目进度要求及时提供各阶段报审图纸，协助发包人进行报审工作，根据审查结果在本合同约定的范围内进行修改调整，直至审查通过，并最终向发包人提交正式的施工图设计文件；

（4）协助发包人进行工程招标答疑。

4.施工配合阶段

（1）负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求；

（2）根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题；

（3）协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续；

（4）参与与设计人相关的必要的验收以及项目竣工验收工作，并及时办理相关手续；

（5）提供产品选型、设备加工订货（如有）、材料选择以及分包商考察等技术咨询工作；

（6）应发包人要求协助审核各分包商的设计文件是否满足接口条件并签署意见，以保证其与总体设计协调一致，并满足工程要求。

5.其他相关服务

在满足规范和国家政策允许的前提下，发包人对原方案、初步设计提出的任何调整、修改、完善，设计单位都无条件予以修改完善，直至满足发包人提出的要求，发包人不另行支付费用。

为下一阶段材料设备采购、施工监理及施工招标文件编制有关技术规范与工作范围文件，同时，投标单位在初步设计中尽量利用招标单位提供的测量等资料，并在成果文件中予以体现。

为发包人分别提供符合相应设计阶段要求的工作经济评价等。

设计人在进行该项工作中应不断地与招标单位代表协调和联系，发包人代表在设计人工作过程中将加强与设计人的对话和沟通以便及时交流意见，取得共识并及时对问题做出决定。但不因此免除设计人在合同中承担的任何责任。发包人委托设计咨询单位负责对工程的方案设计、初步设计及施工图设计进行审核、评价，原则上由发包人全面协调各单位之间工作，组织相关专家审查会议。项目实施阶段积极配合，及时提供本工程咨询、审查所需要的设计资料。

设计人根据项目总体情况与发包人充分沟通，制定详细设计原则。

设计人根据发包人书面通知内的小区范围编制改造设计方案，参加政府部门牵头的项目联审；联审通过后，正式列入年度改造计划。列入改造计划的项目深化并形成初步设计，由小区业主表决；小区业主表决通过后正式深化至施工图深度。

设计技术人员应为发包人提供合同期内7*24小时全天候的专业设计服务。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关审批文件 | 各1 |  |  |
| 2 | 其它设计资料 | 1 |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

##### （上表内容供参考，发包人和设计人可根据项目具体情况另行补充）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 单批次小区成果 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计 | 根据业主要求提供相应份数 | 收到发包人通知后7日历天； |  |
| 2 | 初步设计（含设计概算） | 根据业主要求提供相应份数 | 方案通过后10日历天； |  |
|  | 初步设计电子文档光盘 |  |  |  |
| 3 | 施工图设计文件（并提供CAD版本） | 根据业主要求提供相应份数 | 小区业主通过后7日历天。 | 供施工图审查 |
| 4 | 施工图设计文件补充修改 | 根据业主要求提供相应份数 | 收到通知后3天 | 供工程施工 |

特别约定：

1.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人应予以配合。

2.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供。

3.分批次设计，单批次委托的具体时间及小区数量以委托人要求为准。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 专业分工 | 姓 名 | 职 称 | 注册执业证书号（如有） | 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 给排水设计负责人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 道路设计人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 景观绿化设计人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 概算编制人 |  |  |  |  |
| 审 核 人 |  |  |  |  |
| 施工期间配合服务人员 |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标人： （公章） 法定代表人： （签字 ） 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：供参考，如评分需要可在投标时配备。

附件5：

设计进度表

以下进度表格式及发包人计划要求供参考，具体签约时填写

| 设计项目进度计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计阶段： |  |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 控制节点 | 最迟完成时间 | 工作周期 | 项目进度 | 备注 |
| 1 | 方案成果文件 | 见设计人向发包人交付的工程设计文件目录的提交时间 |  |  |  |
| 2 | 初步设计成果文件 |  |  |  |  |
| 3 | 施工图设计成果文件 |  |  |  |  |
| 4 | 施工现场配合服务及其他服务 | 自施工招标直至工程质保期满 |  |  |  |

附件6：

设计费明细及支付方式

- 合同总额（暂定）=标段工程费×中标费率

中标费率=设计费中标价/11261.35万元；单个小区设计费=工程费用×中标费率

- 具体需要设计的小区以发包人实际书面通知为准，设计单位不得擅自设计，否则设计费不予计取（支付）。

- 如发包人委托设计的部分小区，实施过程中项目取消的：

A仅达到方案设计深度的或并未通过小区业主同意的，该部分小区设计费不予计取（支付）。

B提交初步设计文本经发包人同意，付该部分小区设计费的40%（工程费用×中标费率）。如已提交初步设计文本，因政策处理等其他原因导致项目终止的，剩余合同价款不再支付；

C完成按业主要求的单独成册的成果文件并经发包人同意，提交全部施工图文件，付至该部分小区设计费70%（工程费用×中标费率）；因政策处理等其他原因导致项目终止的，剩余合同价款不再支付；

D整个工程竣工验收合格且竣工资料完整并投入使用，支付至最终合同价的 100% ；

- 3、设计费计算时，工程费用以初步设计批复金额为准，如部分二改工程费用未进行批复的，则以第三方审定的工程费用为准。

二、设计费总额构成：

特别约定：

①设计单位根据发包人书面通知内的小区范围编制改造设计方案，参加政府部门牵头的项目联审；联审通过后，正式列入年度改造计划。列入改造计划的项目深化并形成初步设计，由小区业主表决；小区业主表决通过后正式深化至施工图深度。

②设计技术人员应为发包人提供全年7*24小时全天候的专业设计服务。

三、设计费明细计算表：/

四、设计费支付方式

根据专用合同条款约定进行支付，由设计方先开具发票再支付进度款及设计费用。具体支付时间如下：

设计费详见本附件第一条要求，在第一条要求的基础进行支付，具体支付要求如下： 合同签订后支付合同总额（暂定）预付款为10%（设计实施过程中抵为设计费，预付款全部抵扣完毕后开始正式支付进度款）。 每一个批次小区均验收通过的，支付该批次进度款金额为：该批次二改小区工程费用概算额×中标费率×40%。 每完成一个批次小区二供的施工图的，支付该批次进度款金额为：该批次二改小区工程费用概算额×中标费率×70%。 中标费率见本附件第一条要求。 实际支付设计结算金额不得超出合同总额（暂定）。 合同内所有工程均验收合格的，结算所有设计费，无息退还履约保证金，保函不予退还。

附件7: 设计变更计费依据和方法（略）

附件8：

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格为止。

第七条 本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份。

甲方：（盖章）                                乙方：（盖章）

法定代表人：                                 法定代表人：

地址：                                       地址：

电话：                                       电话：

年  月  日                                   年  月  日

履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（设计人名称，以下称“设计人”）于    年    月

日参加            （项目名称）设计招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就设计人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）              （¥）              。

2. 担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 发包人和设计人变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月         日

# 第五章 发包人要求

一、设计要求

1. 项目概况

（1）项目名称：平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计

（2）招标人：平阳县公用事业投资有限公司

2.设计招标范围

（1）发包范围（设计阶段）：工程方案设计、初步设计、施工图设计及相关服务等，详见合同条款。

（2）设计服务期限：见招标文件。

（3）设计内容：平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计，对小区原有供水设施拆除、更换改造，包括泵房及内部设施（水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等）、管道、阀门和水表、水质检测消毒系统、环境监测等，及因改造涉及的给排水、电气、智能化、道路、园林绿化、建筑、装修、其他专业工程等项目涉及的所有专业内容，具体的改造内容根据小区原有供水设施情况进行相应改造。

（4）设计涉及的小区：实施地点位于平阳县昆阳镇、万全镇、鳌江镇、水头镇，共涉及40个小区约19874户，对小区原有供水设施拆除、更换改造，包括泵房及内部设施（水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等）、管道、阀门和水表、水质检测消毒系统、环境监测等，及因改造涉及的给排水、电气、智能化、道路、园林绿化、建筑、装修、其他专业工程等项目涉及的所有专业内容，具体的改造内容根据小区原有供水设施情况进行相应改造。具体改造数量按实际委托数量为准，改造小区以实际委托的小区为准。

3. 设计依据

招标人提供的相关资料。

- 设计具体要求

一、项目概况 为进一步规范我区现有住宅区二次供水设施的建设和管理体制，切实现有住宅区居民生活饮用水水质和卫生安全，根据平阳县人民政府办公室 关于印发《关于规范平阳县居民住宅二次供水设施建设与管理的实施意见》的通知平政办〔2022〕30号的文件精神，本项目二次供水设施改造工程设计。 本工程建设设计内容为平阳县居民住宅二次供水设施改造工程（第二批）设计，对小区原有供水设施拆除、更换改造，包括泵房及内部设施（水泵、储水设备、电气、自控及仪表、安防系统等）、管道、阀门和水表、水质检测消毒系统、环境监测等，及因改造涉及的给排水、电气、智能化、道路、园林绿化、建筑、装修、其他专业工程等项目涉及的所有专业内容，具体的改造内容根据小区原有供水设施情况进行相应改造。 二、设计原则 1）适应当地的地基和水文条件，安全可靠； 2）施工方便，采用建筑材料因地制宜； 3）经济合理，投资较省； 三、主要设计技术标准及设计规范 《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《建筑设计防火规范（GB50016-2014）、《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）、 《给水排水制图标准》（GB/T50106-2001）、《给水排水工程管道结构设计规范》（GB/T50332-2002）、《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）、《建筑设计防火规范》（GB 50016—2014 (2018年版)）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）、《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）、《自动仪表工程施工及质量验收规范》（gb50093-2013）等国家现行有效版本的规范及技术标准及《二次供水工程技术规程》（cjj140-2018）、《住宅建筑生活二次供水工程技术规程》（DB/33T1171-2019）。 四、关于设计示例工程 投标阶段提供的设计示例工程仅用于评标阶段专家评审，以及评标阶段考核投标人对二次供水的设计能力。 （一）由于所涉中高层住宅二次供水设施改造数量较大，且实施周期较长，为减少投标人在投标阶段的工作量，投标时难以对全部所涉小区进行工程设计，故本项目设计投标阶段，投标人以“新湖银园（平阳县昆阳镇吉祥路165号，平阳大转盘边）”为例提供的投标设计方案，投标设计方案成果深度建议基本达到或接近施工图设计深度（投标文件设计方案的图纸仅要求泵房内的改造设计图，包括建筑、智能化、给排水、泵房工艺专业，其余专业中标后提供）。 （二）平阳县昆阳镇新湖银园小区概况（投标单位应实地踏勘获得详细内容） 新湖银园位于平阳县昆阳镇吉祥路165号，平阳大转盘边。 新湖银园建造于2008年7月，共7幢高层建筑其中3幢和7幢高10层，1幢和6幢高15层，2幢高16层，5幢高17层，4幢高18层；住宅户数约为553户。住宅给水管敷设于4幢地下室内。 现状生活水泵房1座，二次供水用户553户，泵房尺寸约10*10,m（消防泵房在别处）；二次供水模式采用“无负压”的方式，共计4台。 住宅现状供水采用钢管供水，该小区的单元供水立管部分为钢管。 根据自来水总公司及物业公司提供的数据2023年度3月15至4月15日该小区用水量二次供水约6150吨，该小区周边市政压力在0.25MPa。 具体内容投标单位应自行实地踏勘。 五、其他要求，中标后设计单位根据项目总体情况与招标人充分沟通，制定详细设计原则。 六、设计单位编制改造设计方案，参加政府部门牵头的项目联审，联审通过后，正式列入年度改造计划，对方案设计进行深化（未联审通过的改造项目，设计费不予计算、支付）。 七、改造小区列表 第二批居民住宅二次供水设施改造小区情况表 序号; 乡镇名称; 小区名称; 小区总户数; 建设时间（年）; 改造申请 （是否完成）; 总投资（万元）. 标段一. 1; 昆阳镇; 瑞阳豪庭; 252; 2014; 是; 309.96. 2; 雅河人家; 176; 2011; 是; 285.12. 3; 乐丰民苑; 648; 2018; 是; 492.48. 4; 银港富园; 158; 2009; 是; 238.58. 5; 凤山雅苑; 398; 2020; 是; 306.46. 6; 汇金名豪; 607; 2015; 是; 406.69. 7; 鼎立豪庭; 383; 2017; 是; 103.41. 8; 缇香花苑; 466; 2012; 是; 428.72. 9; 玉锦轩; 67; 2014; 是; 152.09. 10; 九州大厦; 212; 2005; 是; 315.88. 11; 城中府; 527; 2020; 是; 421.6. 12; 新湖银园（示例小区）; 553; 2006; 是; 392.63. 13; 红墅湾; 478; 2014; 是; 439.76. 14; 泰和家园; 1151; 2019; 是; 633.05. 15; 福祥家园; 1480; 2016; 是; 784.4. 16; 璟祥家园; 380; 2016; 是; 376.2. 17; 国悦府; 1034; 2021; 是; 579.04. 标段二. 1; 万全镇; 名都家苑; 272; 2016; 是; 326.4. 1; 鳌江镇; 海林轩; 486; 2008; 是; 165.24. 2; 金水湾大厦; 172; 2013; 是; 249.4. 3; 华鸿鸿园（公园天下）; 476; 2020; 是; 119. 4; 悦府园; 931; 2021; 是; 214.13. 5; 江城里; 903; 2021; 是; 144.48. 6; 中梁滨水嘉苑; 463; 2020; 是; 162.05. 7; 市府路新港花园; 140; 2010; 是; 256.2. 8; 新都华庭; 862; 2021; 是; 206.88. 9; 南晖茗居; 185; 2021; 是; 96.2. 10; 鸽巢路君望园; 192; 2020; 是; 94.08. 11; 鸽巢路郡宸府; 576; 2020; 是; 115.2. 12; 凌弘花苑; 182; 2017; 是; 74.62. 13; 利德公寓高层; 210; 2004; 是; 147. 14; 下桥小区; 744; 2016; 是; 133.92. 15; 铂金湾; 1064; 2016; 是; 159.6. 16; 利德瑞景园; 150; 2016; 是; 91.5. 17; 胜利路恒春小区; 796; 2019; 是; 199. 1; 水头镇; 财富城市广场; 1194; 2017; 是; 644.76. 2; 嘉禾花苑; 342; 2015; 是; 314.64. 3; 亿豪名邸; 278; 2015; 是; 233.52. 4; 曼顿商业中心; 182; 2017; 是; 282.1. 5; 富尔家园; 104; 2011; 是; 165.36. 合计; 19874; 11261.35. - 八、本次招标，投标人投标时须竞投全部内容，再根据定标结果分别承担标段一和标段二。

5. 设计人员要求：

（1）项目负责人要求：满足招标文件规定的资格要求。

（2）其他主要设计人员要求：根据项目进度要求配备。

二、成果文件要求

1. 成果文件的组成：方案设计（包括设计说明、图纸等）成果文件、初步设计（包括设计说明、图纸等）成果文件、施工图设计（包括设计说明、图纸等）成果文件、施工图咨询意见、各专题会议意见。

2. 成果文件的深度：满足国家、行业、项目所在地的规范、标准、规程的要求。

3. 成果文件的格式要求：提供纸质版、电子版，格式满足国家、行业、项目所在地的规范、标准、规程的要求。

4. 成果文件的份数要求：见专用合同条款附件。

5. 成果文件的载体要求

（1）纸质版的要求：见专用合同条款附件。

（2）电子版的要求：见专用合同条款附件。

（3）其他要求：见专用合同条款附件。

6. 成果文件的展板、模型、沙盘、动画要求：见专用合同条款附件。

7. 成果文件的其他要求：见专用合同条款附件。

三、发包人财产清单

（一）发包人提供的设备、设施

1. 发包人提供的办公房屋及冷暖设施：无。

2. 发包人提供的设备清单：无。

3. 发包人提供的设施清单：无。

（二）发包人提供的资料

1. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料：部分文件随招标文件提供（附件资料电子文件）；其余文件在合同签订后按专用合同条款约定提供。

2. 发包人提供的勘察资料：在合同签订后按专用合同条款约定提供。

3. 发包人提供的技术标准、规范及图纸：发包人提供小区二次改造设施的原始施工或竣工图纸，中标后发包人通知方案设计时依次提供。

4. 其他资料：无。

注：因本工程基本无基础图纸，设计所需的基础资料需现场踏勘自行收集。

（三）发包人财产使用要求及退还要求

1. 发包人财产使用要求：不提供。

2. 发包人财产退还要求：/。

四、发包人提供的便利条件

1. 发包人提供的生活条件：无。

2. 发包人提供的交通条件：无。

3. 发包人提供的网络、通讯条件：无。

4. 发包人提供的协助人员：无。

五、设计人需要自备的工作条件

1. 设计人自备的工作手册：如本项目必备的规范标准、图集等。

2. 设计人自备的办公设备：如电脑、软件、投影、打印机、复印机、照相机等。

3. 设计人自备的交通工具：如出行车辆等。

4. 设计人自备的现场办公设施：如办公桌椅、文件柜等。

5.设计人自备的安全设施：如安全帽、安全鞋、手电筒等。

六、发包人的其他要求

无。

# 第六章 投标文件格式

封面

（项目名称）设计招标项目

投  标  文  件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年        月      日

## 目录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息），投标保证金以保函形式的投标单位无需提供

五、设计费用清单

六、资格审查资料

七、设计方案

八、其他资料

九、定标资料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了项目名称为：       （项目名称）           招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               （¥               ）的投标总报价，项目负责人：           ， 设计服务期限：     符合招标文件要求       ，按合同约定完成工作。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）招标文件中要求的投标文件；

（2）金额为   万元的投标保证金；

（3）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：                                	（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              	（签字或盖章）

地    址：

电    话：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 |  | 姓名：见投标函 |  |
| 2 | 设计服务期限 |  | 见投标函 |  |
| 3 | 合同价款确定方式 |  | 满足合同要求、委托人要求 |  |
| 4 | 权利义务 |  | 满足合同要求、委托人要求 |  |
| 5 | …. |  |  |  |

投标人：	      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	                 （签字或盖章）

年      月      日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：                性别：        年龄：        职务：

系                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：          	（盖单位章）

年      月      日

注：1、开标时法人需携带身份证原件和此证明参加会议。（此页不封入标书）

## 二、授权委托书

本人              （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设计招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                       。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字或盖章。

投  标  人：			                   	（盖单位章）

法定代表人：			        	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：			                 	（签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：1、开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书）

## 五、设计费用清单

1. 设计费用清单说明

2. 设计费用清单

单位：人民币元

| 序号 | 设计费用分项名称 | 计算依据、过程和公式 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |

投标人：                     （盖章）

法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）

日期：            年           月          日

## 六、资格审查资料

## （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 企业设计资质证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理体系证书（如有） | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 成立日期 |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  | 技术人员数量 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。2、所有独立投标人或联合体都须填写此表。

（二）拟委任的主要人员汇总表

投标人（盖章）：

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

（三）主要人员简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书（或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：投标人应根据投标人须知第3.5.6项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                           （签字或盖章）

日  期：   年   月   日

## 七、设计方案

根据招标人提供的资料自行编制

八、其他资料

投标人按自己的需要提供

定标资料

## （一）投标人定标资料汇总表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 成立时间 |  | 管理人员 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 近12个月缴税额 |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 类似业绩情况 |  |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

- 证明文件

投标人按招标文件要求提供