	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（线上电子招投标）
项目名称：2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目
              招标编号：PYCG230320023 
采 购 人：平阳县临港控股有限公司
联 系 人：陈先生  
联系电话：0577-58115531 
采购机构：浙江首信工程项目管理有限公司

联 系 人：王先生

联系电话：13868560509

二○二三年三月



浙江首信工程项目管理有限公司关于2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2023年3月21日

项目概况
2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2023年4月19日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG230320023 
项目名称：2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目
预算金额（元）：6000000 
最高限价（元）：6000000 
采购需求：

标项名称: 2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目 

数量: 不限   

预算金额（元）: 6000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注： 

合同履约期限：养护期为2年
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2023年3月21日至2023年4月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年4月19日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2023年4月19日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

 3.其他事项：

1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 

2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 

3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 

4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 

5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县临港控股有限公司
联 系 人：陈先生  
联系电话：0577-58115531  
地    址：平阳县滨海新区
2、采购代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司
机构地点：平阳县昆阳镇平海商厦2楼
联系人：王先生
联系电话：13868560509
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县临港控股有限公司
联 系 人： 陈先生
监督投诉电话：0577-58115531  
地    址：平阳县滨海新区
投 标 通 知 (邀 请) 书
浙江首信工程项目管理有限公司对2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
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	 eq \o\ac(□,√)不需要。

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要。

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要  

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江首信工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县昆阳镇平海商厦2楼
联 系 人：王先生
联系电话：13868560509

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县临港控股有限公司
联 系 人：陈先生 
监督投诉电话：0577-58115531 
地    址：平阳县滨海新区

	
	投标截止时间
	2023年4月19日09:30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2023年4月19日09:30 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江首信工程项目管理有限公司：邮箱：591279371@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）备案。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核，如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江首信工程项目管理有限公司受平阳县临港控股有限公司委托，以公开招标方式采购2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购总说明
1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。

2、供应商设备与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商货物能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的货物完全按照本招标文件要求。

3、供应商应根据采购文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适应性，选择具有最佳性能价格比的设备前来投标。希望供应商以优良的产品、服务和优惠的价格参与竞争。
4、技术要求及标准的执行

供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、指导安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。
二、采购内容清单：

近年来，随着我地区社会经济的高速发展，城市建设突飞猛进，城市绿化水平有了很大的提高，园林绿化事业迅速发展，道路绿化面积也日益扩大。为了提高绿化养护质量、美化城市，本项目现进行公开招标采购。

养护区域范围为：

海泽路、新滨路、新园路（中央绿化带、两侧绿篱及两侧人行道外绿化），平海大道、平海大道（万船大道）南侧沿线绿化、平海大道北侧景观绿化（老堤坝-海昌路），润心河东、西侧绿化（平海大道—阳屿路段），润心河东侧绿化（电镀园区段），阳屿路、电镀园区、新业路等绿化，合计绿化面积约17万平方；

云海河两岸（海昌路至滨海路）、润心河西侧河岸（阳屿路至新阳路）、云海河两岸（海润路至海泽路）、平海大道北侧河岸（海昌路至滨海路）、海润路两侧人行道绿化整段、海昌路两侧人行道绿化、新阳路两侧人行道绿化、滨海路整段、润心河、横屿河北侧、云海河西段两侧、新兴产业园绿化公园、平海大道广告牌南北两侧绿化、阁巷交界处、新滨路南侧、海泽路（纬一路至横屿路）中央绿化带、E2用地移栽至融合路（海润路至海泽路段）89株乔木、海华路（纬一路至平海大道）及新滨路西段中间绿化带、海华路（平海大道至正威大道）及融和路（海泽路至海昌路）两侧人行道、横屿路行人道绿化等绿化，合计绿化面积约14.5万平方；
共计绿化面积约31.5万平方，具体以工程量清单为准。
清单：

	采购预算清单

	序号
	项目名称
	计量单位
	数量
	金 额  (元)
	备注

	
	
	
	
	综合单价
	合价
	

	一
	平阳县滨海新区绿化养护项目(2023-2025年）绿化面积17万平方 
	
	
	
	
	

	
	养护期二年
	
	
	
	
	

	1
	造型红继木树桩  精修、精养（不少于三杆，每杆D>=10cm ） H=250-350cm   冠幅200-300cm，
	株
	9
	679.08
	6112
	

	2
	造型罗汉松A 精修、精养A(D=35-40cm ) H=400-450cm   冠幅300-350cm
	株
	18
	858.51
	
	

	3
	造型罗汉松B 精修、精养(D=25-30cm) H=250-300cm   冠幅250-300cm
	株
	37
	632.32
	23396
	

	4
	造型五针松  精修、精养，H=3.5-4.0m、P=3.0-3.5m
	
	2
	745.42
	1491
	

	5
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10以内
	株
	2651
	73.6
	195114
	

	6
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20以内
	株
	1938
	136.41
	264363
	

	7
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30以内
	株
	816
	210.77
	171988
	

	8
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）40以内
	株
	138
	286.08
	39479
	

	9
	落叶养护 常绿乔木胸径（cm）20以内
	株
	410
	174.76
	71652
	

	10
	落叶养护 常绿乔木胸径（cm）30以内
	株
	1
	232.03
	232
	

	11
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）100以内
	株
	725
	25.1
	18198
	

	12
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150以内
	株
	457
	38.26
	17485
	

	13
	灌木养护 片植灌木
	m2
	53709.4
	18.89
	1014571
	

	14
	灌木养护  灌木高度（cm）100以内
	株
	1330
	5.5
	7315
	

	15
	灌木养护  灌木高度（cm）150以内
	株
	1774
	8.26
	14653
	

	16
	灌木养护  灌木高度（cm）250以内
	株
	871
	18.5
	16114
	

	17
	灌木养护  灌木高度（cm）250以上
	株
	232
	27.69
	6424
	

	18
	竹类养护 竹类（散生竹、丛生竹）
	株
	373
	6.43
	2398
	

	19
	绿篱养护 三排绿篱高度（cm）200以内
	m2
	3644
	14.46
	52692
	

	20
	地被植物  麦冬、兰花三七等
	m2
	5975.5
	7.79
	46549
	

	21
	草坪养护 暖地型草坪满铺
	m2
	37356.3
	12.32
	460230
	

	22
	草本花卉养护  花卉球根、草本
	m2
	6786.6
	6.93
	47031
	

	23
	台损费用
	
	
	
	
	

	24
	树木支撑架  树木支撑架  遇台风、恶劣天气对行道树已有固定钢丝安装及拆卸，含损坏的钢丝螺栓及苏亮警示套管需更换，配合采购人实施，一次性包干
	项
	1
	50000
	50000
	

	25
	胸径20cm以上的大乔木，井字形镀锌钢管支撑，外涂油漆，颜色由采购人制定，一次性包干
	项
	1
	30000
	30000
	

	26
	树木支撑架  破损树木支撑修补及缺失部分增设，树木固定套杯更换，确保完整，一次性包干
	项
	1
	20000
	20000
	

	二
	平阳县新兴产业园绿化养护项目(2023-2025年）绿化面积14万平方 
	
	
	
	
	

	
	养护期24个月（二年）
	
	
	
	
	

	1
	造型罗汉松B 精修、精养(D=25-30cm) H=250-300cm   冠幅250-300cm
	株
	1
	632.32
	632
	

	2
	造型五针松  精修、精养，H=3.5-4.0m、P=3.0-3.5m
	株
	12
	745.42
	8945
	

	3
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10以内
	株
	4409
	73.6
	324502
	

	5
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20以内
	株
	2078
	136.41
	283460
	

	7
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30以内
	株
	223
	210.77
	47002
	

	8
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）40以内
	株
	6
	286.08
	1716
	

	10
	落叶养护 常绿乔木胸径（cm）20以内
	株
	62
	174.76
	10835
	

	11
	落叶养护 常绿乔木胸径（cm）30以内
	株
	5
	232.03
	1160
	

	12
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）100以内
	株
	940
	25.1
	23594
	

	13
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150以内
	株
	636
	38.26
	24333
	

	14
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）200以内
	株
	1086
	60.95
	66192
	

	15
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）250以内
	株
	362
	89.81
	32511
	

	16
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）300以内
	株
	124
	119.37
	14802
	

	17
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）350以上
	株
	45
	157.67
	7095
	

	18
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）350以上
	株
	73
	207.4
	15140
	

	19
	灌木养护 片植灌木
	m2
	46844.6
	18.89
	884894
	

	20
	灌木养护  灌木高度（cm）100以内
	株
	811
	5.5
	4461
	

	21
	灌木养护  灌木高度（cm）150以内
	株
	106
	8.26
	876
	

	22
	灌木养护  灌木高度（cm）250以内
	株
	36
	18.5
	666
	

	23
	灌木养护  灌木高度（cm）250以上
	株
	6
	27.69
	166
	

	24
	竹类养护 竹类（散生竹、丛生竹）
	株
	18
	6.43
	116
	

	25
	绿篱养护 三排绿篱高度（cm）200以内
	m2
	188
	14.46
	2718
	

	26
	地被植物  麦冬、兰花三七等
	m2
	4279
	7.79
	33333
	

	27
	草坪养护 暖地型草坪满铺
	m2
	34485.8
	12.32
	424865
	

	28
	草本花卉养护  花卉球根、草本
	m2
	15885.35
	6.93
	110085
	

	
	养护期15个月
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	29
	造型红继木树桩  精修、精养（不少于三杆，每杆D>=10cm ） H=250-350cm   冠幅200-300cm，
	株
	5
	424.42
	2122
	

	30
	造型罗汉松A 精修、精养A(D=35-40cm ) H=400-450cm   冠幅300-350cm
	株
	2
	536.57
	1073
	

	31
	造型罗汉松B 精修、精养(D=25-30cm) H=250-300cm   冠幅250-300cm
	株
	1
	394.63
	395
	

	32
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）10以内
	株
	849
	55.12
	46797
	

	33
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20以内
	株
	973
	100.61
	97894
	

	34
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）30以内
	株
	92
	154.96
	14256
	

	35
	落叶养护 常绿乔木胸径（cm）5以内
	株
	759
	37.37
	28364
	

	36
	落叶养护 常绿乔木胸径（cm）20以内
	株
	351
	110.89
	38922
	

	37
	落叶养护 常绿乔木胸径（cm）30以内
	株
	44
	170.69
	7510
	

	38
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）100以内
	株
	150
	18.45
	2768
	

	39
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）150以内
	株
	1530
	28.15
	43070
	

	40
	球形植物养护 球形植物蓬径（cm）200以内
	株
	16
	44.83
	717
	

	41
	灌木养护 片植灌木
	m2
	27525.7
	13.89
	382332
	

	42
	灌木养护  灌木高度（cm）100以内
	株
	3
	4.29
	13
	

	43
	灌木养护  灌木高度（cm）150以内
	株
	34
	6.45
	219
	

	44
	灌木养护  灌木高度（cm）250以内
	株
	32
	13.59
	435
	

	45
	绿篱养护 三排绿篱高度（cm）200以内
	m2
	1320
	10.63
	14032
	

	46
	地被植物  麦冬、兰花三七等
	m2
	4063
	5.74
	23322
	

	47
	草坪养护 暖地型草坪满铺
	m2
	21312.4
	9.07
	193303
	

	48
	草本花卉养护  花卉球根、草本
	m2
	9012.9
	5.11
	46056
	

	
	养护期18个月（一年半）
	
	
	
	
	

	49
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20以内
	株
	247
	120.72
	29818
	

	
	养护期12个月（一年）
	
	
	
	
	

	50
	乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20以内
	株
	124
	80.51
	9983
	

	
	台损费用
	
	
	
	
	

	51
	树木支撑架  树木支撑架  遇台风、恶劣天气对行道树已有固定钢丝安装及拆卸，含损坏的钢丝螺栓及苏亮警示套管需更换，配合采购人实施，一次性包干
	项
	1
	50000
	50000
	

	52
	胸径20cm以上的大乔木，井字形镀锌钢管支撑，外涂油漆，颜色由采购人制定，一次性包干
	项
	1
	30000
	30000
	

	53
	树木支撑架  破损树木支撑修补及缺失部分增设，树木固定套杯更换，确保完整，一次性包干
	项
	1
	20000
	20000
	


三、承包内容

1、服务要求、内容和范围：

1.1、以安全管理、环境卫生、绿化养护为主要管理内容，在满足《平阳县临港控股有限公司绿化养护考核办法及实施细则》为前提来开展工作，确保养护内容处于正常、有序的状态。

1.2、建立并完善各种管理制度和工作流程，明确分工及职责和工作质量标准，强化工作的计划性、可操作性和实效性，确保设备安全和维保质量，确保设备维运的及时性和准确性，确保环境舒适、有序。

1.3、按照管理内容编制检查表，每日进行检查，发现问题及时整改。对各工作岗位的服务质量随时进行抽查，发现问题，及时整改。定期向服务对象发放“服务意见征询书”，根据反馈意见进行统计，进行优化调整

1.4、建立各类应急预案（如消防、防汛、抗台等）并实施，培训相关人员达到相关要求。

1.5、自行按需要和《平阳县临港控股有限公司绿化养护考核办法及实施细则》对服务人员进行培训，并接受招标人对服务人员的集中培训。

1.6、自觉接受采购人考核，并根据考核结果及时调整改进。

1.7、日常管理细则必须按采购人要求规定执行。

1.8、做好相关台账。

养护服务部分

     2.1具体要求

负责整个区域（招标范围内）的卫生养护。

（1）按照规定卫生标准提供24小时的养护服务，并针对特殊情况，协助制定防止交叉感染、消毒隔离制度和工作标准、流程。

（2）协助做好预防与灭治白蚁、消杀老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇等“四害”。

（3）养护频率及标准按招标人要求执行，人员配置按招标人要求执行（详见养护管理日常管理人员配置要求）
  3、绿化养护部分（绿化养护范围详见“1、服务范围”，统计表数量仅为参考，实际数量投标单位中标后可自行进行校对并校对结果上报招标人确认后，以最终校对结果做为移交清单，否则招标人可将以本统计表做为最终移交清单，校对过程中可能产生的费用需要包含在此次报价中）

3.1、养护标准

 符合《中华人民共和国城市绿化条例》、《城市绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化技术规程》、《温州市园林绿化工程验收标准》（修订）、《温州市绿地养护管理标准》1级绿地标准，达到绿化养护一级标准。

（1）乔木:树冠完整美观，分枝点合适，枝条粗壮，无枯枝死杈；主侧枝分布匀称、数量适宜；内膛不乱，通风透光。行道树树穴有平整盖板或种植地被植物，黄土不裸露，设施完好。

（2）花灌木:适时开花，株形丰满，枝叶茂密，无缺株，花后修剪及时合理。绿篱、色块等修剪及时整齐一致。修剪高度根据不同层次合理控制。

（3）地被草坪:外观整齐，边缘线清晰，生长旺盛，草根不裸露，生长季节不枯黄，修剪及时，基本无杂草。

（4）花坛花带:轮廓清晰，整齐美观，色彩艳丽，无残缺，无残花败叶。花卉生长健壮，色彩鲜艳，株行距适宜，花期整齐，图案清晰。

（5）病虫害防治:绿化养护技术措施完善，管理得当，病虫害控制及时，无明显虫害发生。

3.2、质量技术要求

3.2.1灌溉和排水

（1）排水：严格保持绿地排水通畅，大雨后及时排出局部积水，每株树都要避免雨后根部淹水，避免绿地积水；下暴雨后，要确保排水通畅。

（2）灌溉：根据土壤“墒情”及时灌溉，夏季浇水时间应在下午4点以后；水量适当，既要浇透不能只湿地皮不湿根，又不可水分过多，以防底土过湿而影响植物根系生长。第二天上午土壤湿度达到“耕性”状态时，立即松土，以切断上部毛细管，减少土表水蒸发。不得出现树木因缺水死亡的现象。

（3）根据季节适时浇水、排水。

3.2.2 中耕除草、挑草

1）树木根部附近土壤要保持疏松，易板结的土壤在蒸腾旺季每月松土一次。在生长旺季，每月松土除草1-2次。中耕除草应选在晴朗或初晴天气，土壤不过分湿润的时期进行。中耕除草以不影响根系生长为限。

2）人工挑草有利于地被植物的保护，防止杂草与地被争水争肥影响地被健康生长。

3）包括河岸边绿化区域内杂草清除。
3.2.3 施肥

（1) 行道树要求每年施肥二次，绿地内各类树木要求一年施肥二次，肥料为复合肥或肥饼，施肥时需通知采购人，以采购人验收为准；改善土壤理化性状，保持土壤疏松。不出现因缺肥造成树木产生病害。(包工包料)

3.2.4病虫害防治

（1）对园林植物为害及普遍又严重的“五小、二病”加强防治。五小指：疥虫、蚜虫、粉虱、蓟马、叶螨；二病指：病毒病、线虫病、还应该对天牛以及其他病害进行防治。使用的农药必须符合国家规定，如高效低毒或生物农药等。

（2）综合防治，以防为主；病虫害危害控制在以不影响观赏效果的范围之内。其中食叶性害虫危害的叶片，每株不超过10%；刺吸式害虫危害的叶片，每株不超过15%；无蛀干性害虫的株数在2%以下。（需在人流量较少的时候进行施药）
（3）所有树木冬季必须刷白，及时防治病虫害。发现枯枝、死枝必须24小时处理完毕；对枯死的树木应连同根部在24小时内挖除，并在1周内补种完毕。

（4)配备专职植保员，应每天检查病虫害发生情况，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作台账，要求树木常年无明显病虫害。

3.2.5修剪

（1）乔木类主要修除病虫害枝、扭伤枝、枯烂枝、徒长枝、过密枝以及基部萌芽。主梢明显的乔木应保护顶芽，孤植树应保留下枝，保持树冠丰满；

（2）灌木类修剪遵循“先上后下，先外后内，去弱留强，去老留新”的原则进行，修剪促使枝叶茂盛，分布匀称，高度合理；

（3）色块应及时整修，保持和达到设计要求。

（4）一年至少对树木保持三次以上大型修剪。树木要求无徒长枝、病虫枝、过密枝、枯枝、伤损枝、无死树木现象。

（5）草坪内草高不得超过8cm，常绿草高不得超过6cm，草种基本纯，无杂草，草坪覆盖率应大于95%，无孔秃现象。

（6）整形植物必须及时修剪保持形态，悬垂植物生长健壮，整体效果好。采用修剪等特殊手法，控制高度，植物高度不得影响交通视线。

3.2.6 剥芽

   对白玉兰、梧桐、榕树、紫荆等树种在春季应及时剥去主干上根基部的萌蘖条。
3.2.7 防寒、防冻措施

   寒流来临前应采取根基培土、主干和根颈包扎等措施（耐寒性差的树种主枝也要包扎），防寒工作宜在常规寒流来临前完成，如遇有大雪及时清除树冠积雪，但不要损伤树冠。

3.2.8 抗台风及紧急情况抢救措施

（1）高大乔木在台风来临前，应以预防为主的原则，对树木存在根浅、迎风、树冠大、树枝过密以及立地条件差等，要根据实际情况分别采取绑扎、加土、扶正、疏枝、加桩等几项综合措施。

（2）绑扎宜采用8号铅丝或绳索绑扎树干，绑扎点应衬垫橡皮，不得损伤树枝；另一端必须固定；不得多株串联起来再行固定，以免影响美观。

（3）加土：树穴内的土壤，出现低洼和积水现象时，必须在台风来临前加土，使根颈周围的土保持馒头状。对枝叶茂密、树冠庞大的树木经行疏稀修剪；

（4）如果在台风暴雨中树木倒伏，应先强行修剪疏冠，在土壤耕性状态时扶起重栽，重栽后必须采取有效的固定措施如用三角撑等。

（5）台风过后影响安全、畅通的树木要求在12小时内处理完毕，其余受损树木等应在三天内处理完毕。

3.2.9 环境卫生：

    要求绿地整洁，草坪与树穴内无杂草，不得有石块、果壳、纸屑及其他垃圾，树木无张贴、无钉子、铁丝等破坏树木生长的东西。修剪留下的树枝及草末要求在当天必须清理完毕。

3.2.10 树木成活率

新栽树木成活率在95%以上；原有树木保存率在100%，无死株、无缺株（遇人力不可抗拒的自然灾害，并防范措施到位者除外）。由自身养护及防护措施不到位造成树木死亡率超过采购人标准，损失的费用由中标供应商承担（如补植，树木品种规格应一致，胸径误差≤20%）。如果非法侵占或砍伐树木，要及时向采购人汇报，由采购人配合乙方追查，补植由中标供应商负责。

2.11  补植

    由中标供应商养护不到位而造成的一切损失由中标供应商自行负责，必须无条件在1周内补植完毕。

2.12   及时向采购人反映

 1、采购人对绿化情况进行登记管理，在绿化养护移交后，若发现垃圾死角、缺株、死株是采购人未进行登记管理的，需及时向采购人反映，第一次由采购人及时进行处理，处理完毕后，后续还出现类似问题，均需中标供应商负责。

2、对损坏绿化、侵占绿地的现象应及时予以制止，遇到严重的破坏树木行为应及时上报采购人及执法部门，并做好配合。

2.12  其他任务要求：

（1）因工作需要，采购人临时向中标供应商提出种植、补植、移植乔、灌木的要求，中标供应商应全力配合，按照采购人提出标准及要求完成任务并保活，不得无故拖延。其中，种植、补植的苗木费用由采购人支付，人工等费用由中标供应商支付。

（2）中标供应商应根据采购人要求在指定地段完成临时性的花卉摆放（经费由中标供应商向采购人另外清算，不列在养护经费之内）。

3. 管理及作业要求

3.1 中标供应商应建立完善的管理制度及《质量考核奖惩规定》；并建立健全的管理制度及档案资料（包括对树种、数量、更换等情况及时记录入档）；

3.2 中标供应商必须信守承诺，认真落实具有相应技术的固定养护人员；

3.3 中标供应商应认真落实具有相应技术的固定养护人员；每位上岗员工在上岗工作前，应接受过绿化技术普及培训，安全教育，包括道路交通安全教育，机械操作规程教育，消防教育等，明确每项养护工作的质量要求，并按规定操作；

3.4 养护人员必须挂牌上岗，统一穿着工作服，工作鞋，不能穿拖鞋上岗操作；

3.5 中标供应商应制定各类应急措施，如发生车损、土方倾倒、树木被台风吹倒等情况，在半小时内赶到现场，拍照后汇报采购人，并立即处置现场，尽快恢复绿化面貌；

3.6 每天巡视养护路段，遇有树木倒伏等突发情况，及时赶到现场作业，尽快恢复绿化面貌；

3.7 各类农药专门放置，并安排专人保管，专人使用；

3.8 机械设备的操作者，必须持有专门的上岗证书，不得擅自违章操作；

3.9 制定安全生产奖罚制度，对违反制度的工作人员，根据情节轻重予以教育和处罚；

3.10 实行挂牌施工，标明施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话、牌子置于施工范围明显处，以便监督；开展文明施工，职业道德教育，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故；

3.11 施工现场的材料堆放整齐有序，施工结束后做到工完场地清，如割完草皮后及时将草屑清理干净；

3.12 绿化维护及养护所用耗材、材料装备设施；水、电的接入及费用；人员食宿、安全等均由中标供应商自行负责解决，包含在投标总价中；

3.13 在合同执行期内，投标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

3.14 项目负责人到岗率一个月不少于22天，平常巡查管理由专业技工负责。 

3.15  本项目不得转包、分包。

四、养护管理日常管理人员配置要求

▲1、机械设备最低配置（机械设备可自有、租赁）：总质量≥7吨的洒水车不少于2辆，绿篱机不少6台，高枝剪不少于3个，打药车不少于1辆。

2、中标供应商必须在合同签订前提供所有与投标承诺相符的技术人员的有效职称证、上岗证原件供采购人审核，如果中标供应商不能提供，则采购人有权废除预中标供应商的中标资格。

3、所有人员除特殊说明的外，必须专职为本项目服务，不得兼职。中标后所有人员需要更换，须及时上报招标人，经招标人认可后方可更换。

4、投标供应商须按照本项目绿化养护管理的特点，成立专业的项目组。确保职工50人及以上（包括项目负责人、技术员、管理人员等），且年龄不得超过60周岁。园林养护工人必须参保意外险，在签订合同一个月内提供保险材料有关复印件。项目组各岗位人员人数构成则由投标人根据自身情况提出最优配置并保证人员到位率100%，如没达到上述要求采购人将在每月的考核中做出扣分处理。
说明：

养护所需设备、养护工具等均由投标供应商免费提供使用。

2、在保证养护质量、节约使用的前提下，养护原材料由中标供应商自行提供。

五、服务质量要求

1、各投标供应商需本着对企业品牌的延伸，以社会效益为重的原则进行报价。

2、各投标供应商自行对现场、周边环境全面了解的情况下编制科学合理、切实可行的组织实施计划以及具体的保障措施、工作程序。

3、服务质量标准要求订立服务规程。投标供应商应制订具体的质量保证措施及质量保证和相关服务承诺。如因质量未达到目标，投标供应商应因此承担责任和经济赔偿。

4、服务区内垃圾用袋装收集，存放在指定地点。清卫、养护及生活服务的工作质量按国家卫生城市管理的有关标准严格验收。

5、投标供应商须按现代企业制度运行，发挥自身优势，以热心、爱心、专心、贴心的服务，为养护区后勤提供全方位、一体化的专业服务保障。确保养护区正常运转。

6、招标人有权在需要时对相关人员做集中调配并以调休、补休等方式进行补偿。此方式投标供应商必须认可。

7、投标供应商达不到招标人要求及投标供应商各项服务承诺，招标人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

8、投标供应商所有的工作除应按投标供应商的内部流程实施外还应接受采购人的检查。

9、投标供应商需制定消防、抗台、防汛、安全等紧急预案，并切实地培训到每个岗位人员。

10、绿化养护质量严格按照温州市市政园林局印发的《温州市绿地养护管理标准》1级绿地标准及相关规定执行

11、 本项目承包期内，中标供应商必须对承包区域内有死株现象发生的苗木及时进行补种。承包期满后，招标人对养护区域内所有苗木进行移交验收，苗木数量必须与本招标文件工程量清单与补种数量之和相一致，若少于招标文件工程量清单与补种数量之和，则在退还履约保证金之前必须进行补种，否则履约保证金不予退还。

二、其他要求及说明

1.    投标报价

1.1   本次招标实行年度固定总价承包，工程承包总价必须包括投标人在承包区域内提供绿化养护、补种、养护及所有设施维护的相关服务所需的一切劳务、材料、设备、配件、备件、损耗（包括水、电等）、仓储、运输（包括垃圾外运）、维护、税费、保险、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。除发生下列因素可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

（1）发包方提出的承包区域面积变更，根据原中标综合单价计算变更费用。但属于承包方投标漏项少算的费用不得追补。

（2）发生不可抗力的因素造成中标供应商直接损失的费用，经鉴定核准，采购人酌情予以一定补偿。但属于中标供应商可以预见、预防，而中标供应商预防不力所造成的损失，不予补偿。其经济损失由中标供应商承担。

1.2   投标人认为为完成本招标文件规定的工程承包内容所需发生的直接成本、间接成本、利润、税金、政策性文件规定的费用、技术措施费、原材料价格变化风险等一切费用均应计入投标报价；凡未列入的，将被认为均已包含在投标总价中，今后不得以任何理由追加或调整。

   1.3   投入人员均须按相关规定缴纳意外保险。
▲1.4   结合本项目具体情况，要求本次投标供应商员工基本工资最低不得低于平阳县本年度最低工资标准的110%（最低工资不包括下列四项收入：延长工作时间的工资；中班、夜班、高温、低温、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；贴补伙食、住房等支付给劳动者的非货币性收入；法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等）。

▲1.5   节假日补贴最少按年度11天计取，要求按最低发放工资标准的三倍发放节假日补贴。

▲1.6   高温补贴共4个月（六、七、八、九共四月，逐月发放，一线工人每人每月不低于300元人民币）按相关规定发放。

1.7 特殊岗位津贴发放标准按10元/每人/每出勤日。

1.8 一线职工、项目负责人、技术管理人员在承包期内意外险由乙方一次性投保意外险，在签订合同一个月内提供保险材料有关复印件。

1.9 供应商的报价应包括为完成本项目服务可能发生的全部费用及供应商的利润和应交纳的税金等。供应商对合同内容的费用、质量、安全、文明服务等实行全面承包。

2.  承包期限

2.1  本次项目养护服务期为2年。

 结算方式

   3.1  在签订合同后15个工作日内，中标供应商须向采购人缴纳一年养护合同金额的5%作为履约保证金（现金或保函），履约保证金合同期满且中标供应商考核合格后无息退还。

3.2 付款方式：养护费用根据月考核情况按季度支付。每月考核，如考核验收不合格，按《平阳县临港控股有限公司养护考核管理办法（试行）及实施细则》从养护款中扣除。

3.3每季度由成交供应商按合同总额的季度平均数向采购单位进行支付。各路段区域绿化养护区域内（含清单内容）包干，除绿化区域面积有调整外，原区域养护数量及中标养护部分服务费不作调整。如绿化区域面积（或清单内栽植数量）有调整，养护费按调整部分绿化区域或清单内栽植数量进行增减，增减金额根据实际发生的单项增减数量*工程量清单的综合单价*投标折扣率（投标折扣率=中标金额/预算金额）。区域内绿化养护服务为费用包干项目，除扣除相应处罚外服务费不调整。
3.4实行年度养护考核制度，根据养护内容及要求，总分100分；具体参照《平阳县临港控股有限公司绿化养护考核办法及实施细则》的规定执行考核；年度连续三个月考核得分低于86分或合计四个月考核得分低于86分时合同自行终止，停付养护款。
4. 其他要求及说明

1、在保证服务质量与最精简优化人员配备的前提下，实行费用单价包干。

2、招标人提供的各种设备、设施、工具，投标供应商应安全、规范使用。除正常使用折旧外，投标供应商应保证各设备、设施、工具的完好性，如有非正常损坏或遗失，投标供应商应照价赔偿。

3、所有人员的服装费用由投标供应商自行负责配备，分类统一着装，但服装样式需经招标人核准。

4、中标供应商必须节约用水、用电、用汽、用油，并严格按招标文件要求提供各种工作报表，如果未按要求提供工作报表一次，则扣罚当月综合养护费用服务费10%。

5、中标供应商必须对下属服务人员严格管理，如发现服务人员有赌博、滋事、扰乱治安、偷盗物资、拿一次性消耗品回家等情况，发现一次则扣罚当月综合养护费用服务费10%。

三．现场条件

1． 此次招标所涉及的人员食宿和作业工具、服装等均由承包单位自行负责解决。此次招标所涉及的人员全部由中标供应商自行负责解决。
2．作业工具的临时停放由承包单位负责。

四．考核及处罚标准

详见《平阳县临港控股有限公司绿化养护考核办法及实施细则》的“考核办法”。
六、其他要求
1、中标供应商在承包期内，未经采购单位的同意，不得变换项目负责人，如若不能兑现，视同违约处理。

2、员工劳动保障 

（1）必须与员工签订书面劳动合同，招收人员在主管部门备案。

（2）执行《劳动法》、《劳动合同法》有关员工保障的其他规定，由劳动部门查实的，根据查实情况处罚。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用总价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、本项目采购预算（最高限价）600万元。某些（个）供应商投标报价超出采购预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面
2）供应商资格审查声明函
3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件； 
金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

3） 随机备品备件、专用工具清单（如有）

4） 产品零件、易损件、备品备件报价表
5） 中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料

2.3、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表
3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；
5）法定代表人授权书；
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；
8）供应商自2019年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；
9）供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；
10）服务团队；
11）项目人员选聘及管理方案、培训计划（格式自拟）；
12）项目管理服务机构设置方案、运作流程、管理方式及计划（格式自拟）；
13）拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立与管理（格式自拟）；

14）作业机具及物资装备配置方案（格式自拟）；
15）各项工作的操作规程、标准、承诺，具体实施计划和养护方案。（格式自拟）

16）对本项目现状的调查与问题剖析（格式自拟）；
17）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）；
18）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；
3. 投标文件编制
3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。
4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。
二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)报价均超过预算，不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
    5、招标代理服务费
5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费37500元。由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1、文件依据
（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]260号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例
（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：
（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）
4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：
（1）残疾人福利性单位声明函；
6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
7、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等），投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  企业名称（盖章）： 
日 期： 
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（仅供参考）
说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。
采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商
为了加快我县园林绿化步伐，优化城市人居环境，不断提升我县文明程度和城市印象，确保绿化工程建设成果，经过招投标，确定了施工单位对平阳县新兴产业园绿化进行日常养护。经双方协商，特订立合同:

养护范围:新兴产业园绿化养护范围:(详见招标文件中的采购清单及相关附件)
一、养护内容:
1、对养护范围内的树木、绿地的修剪、浇水、施肥及病虫害防治等。

要求做到:①乔木及时修剪、整理(合理控制技下高、高度、苗木今后长势趋向，弱、病、残、枯及过密枝条、花坛内卫生、树木上悬挂物及时清理等)；②草坪、灌木及造型植物及时整形修复:③及时清除萌蘖枝:④及时浇水，无萎蔫现象;⑤及时松土，春秋季施肥两次，肥料用量按每年苗木养护标准由甲方确认，保持树木茁壮成长:⑥及时喷洒农药，保证树木正常生长。
2、加强自然灾害的防治措施，并及时进行灾后抢救，将灾害影响降至最低限度。
3、保持绿地卫生整洁，必须做到全日制养护，清理绿地内的垃圾、杂物和悬挂物等。
4、及时松土和季节性养护。秋冬季节交替期树木进行刷白。

乔木修剪按甲方要求由乙方自行组织，自行负责。

养护期限、金额及付款方式:

1、养护期2年自    年   月  日至     年   月    日。

养护工程款为         元， 大写:      元整。
3、付款方式:按招标文件执行；
四、双方权责:
1、乙方必须严格遵守国家关于工程建设有关管理规定，不得把本土转包给其他施工企业，养护负责人不得变更，若变更须经业主同意。
2、甲方有权指导、监督、检查乙方养护工作，乙方必须服从甲方管理。
甲方支持乙方从事正常的养护工作，尽可能为乙方的工作创造便利条件。
4、乙方应自行解决有关物资、器材、设备、仓库、堆场等，全体人员须统一穿工作服上岗。

5、乙方要努力提高管理水平，逐步提高科技含量、提高工人素质。

乙方做好职工的安全生产意识教育，处理好劳动关系，如发生意外、人员伤亡事故，不管是乙方职工还是第三者，均与甲方无涉。

7、乙方做的不到位的地方，经甲方三次书面警告，还是没有明显改善，业主方可以单方取消养护合同；如乙方在规定的时间内未提供业主所需的相关资料，视为合同自动终止。

五、其他事项:
1、确保职工     人及以上（包括项目负责人、技术员、管理人员等），且年龄不得超过60周岁。。
2、一线职工、项目负责人、技术员管理人员在承包期内意外险由乙方一次性投保五险和意外险，在签订合同一个月内提供保险材料有关复印件。
3、乙方指派    为项目负责人，全面负责养护工作，甲方指派     监督乙方养护工作，帮助乙方做好养护过程中的协调与联系工作，确保养护工作的顺利进行，并负责签署合同外的工程联系单。
4、 实行年度养护考核制度，根据养护内容及要求，总分100分；具体参照《平阳县临港控股有限公司绿化养护考核办法及实施细则》的规定执行考核；年度连续三个月考核得分低于86分或合计四个月考核得分低于86分时合同自行终止，停付养护款。
5、如遇不可抗力的自然灾害造成的苗木死亡由甲方负责，对灾后的苗木抢救等措施等费用均由乙方负责。

6、仓储与堆场自行解决。

六、本合同一式陆份，双方各执叁份，经双方代表签字盖章后生效。

七、合同附件：《平阳县临港控股有限公司绿化养护考核办法及实施细则》 
        采购人签章                      中标供应商签章

            时间：                        时间：
合同附件：
平阳县临港控股有限公司绿化养护考核办法及实施细则

一、平阳县绿化养护作业考核办法 

第一章  总则 

第一条  为规范平阳县园林绿化管护工作，正确评价及绿化管护作业单位工作推进绿化管护市场化，实施长效精细化管护，结合我县园林绿化实际情况制定本办法。 

第二条  平阳县临港控股有限公司是本办法实施的监督、检查、解释、考核的主管部门。 

第三条  本办法适用于在平阳县范围内投标进行园林绿化养护作业的园林绿化单位。 

第二章  考核范围 

本次招标范围内的所有道路、街道、花坛、行道树、隔离带、交通环岛、绿地等一切公共绿地。 

第三章  温州市园林绿化养护质量标准 

一、总则 

1、为了适应平阳县园林绿化发展的需要，保护园林绿化成果，提高园林绿化养护管理质量和水平，园林植物养护管理技术从节约型园林绿化的理念出发，特制定本技术标准。 

2、本标准适用于平阳县范围内除生产绿地以外的各类园林绿化。

3、生长势植物的生长强弱，泛指植物生长速度、整齐度、茎叶色泽、植株茁壮程度、分蘖或分枝的繁茂程度等。 

    4、树冠：树木主干以上集生枝叶的部分。 

    5、分枝点：乔木主干上开始出现分枝的部位。 

    6、整形修剪

用剪、锯、捆、绑、扎、牵引等手段摘除植株部分枝叶及使用绳、铁丝使枝条弯曲以保证树木长成特定形状的技术措施。 

7、短截

根据需要在枝条上选留几个合适的芽后将枝条剪短达到减少枝条、刺激侧芽萌发新梢的目的。 

    8、黄土不露

利用草坪、地被植物或树皮等其他材料对绿地内和树冠下的裸露土地进行覆盖以期达到绿化、美化、抑尘和保墒的目的。 

    9、测土施肥 

   通过测定土壤养分状况，有针对性地对园林植物进行施肥。 

    10、公园、游园绿地 

向公众开放以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的城市绿地。 

11、街旁绿地 

位于城市道路用地之外，相对独立成片的绿地，包括街道广场绿地、小型沿街绿化用地等。 

    12、道路绿地 

   城市道路广场用地内的绿地。包括行道树绿带、分车绿带、交通岛绿地、交通广场和停车场绿地等。 

    13、居住绿地 

    城市居住用地内除社区公园之外的绿地。 

    14、滨河绿地 

   指沿江、河、湖等水体周围的自然式绿地。 

    15、分级养护管理 

   根据园林绿地所处位置的重要程度和养护管理水平的高低而将园林绿地的养护管理分成不同等级。 

二、城市园林绿化养护质量标准 

  1、城市园林绿化养护管理质量总体标准。

   1.1绿化养护技术措施完善，适时科学地实施养护植物及植物景观，基本达到设计要求，黄土不露天。资料档案管理科学有序。 

  2. 园林植物 

2.1 乔木 

2.1.1 树冠完整美观，分支点合适，基本无枯枝败叶。主侧枝分布匀称形成最佳的叶镶嵌效果，内膛枝不乱。叶片大小、颜色正常，常绿乔木基本无黄叶，落叶乔木应及时清理落叶。开花乔木花朵繁茂色泽艳丽，不同品种乔木的生物习性得到展现。 

    2.1.2 应依据园林绿化功能的需要和设计的要求充分考虑乔木与生长环境的关系、调整树形、均衡树势。每年必须根据树龄及生长势强弱进行修剪，调整乔木的通风、透光、促使乔木的生长。乔木的修剪应以自然树形为主。 

    2.1.3 孤植乔木应形态突出，树形完美、树冠饱满，符合观赏要求树穴覆盖完整。 

    2.1.4古树、大树、名树和珍稀树应有档案和养护技术措施并按计划实施养护。 

   2.2 行道树 

    2.2.1 冠形完整无缺株，应保持线路上乔木的整体形态和植物层次含器皿栽种绿地内无枯死株。 

    2.2.2 修枝及时排危修枝不得超出24小时，补栽及清理现场不得超出48小时，与架空线间距基本合理，长势旺盛树圈内无积水，树圈完好率90%以上。  

    2.2.3 行道树中乔木的修剪除应按一般乔木要求操作外还应注意以下规定： 

     2.2.3.1 行道树的树型、冠幅、分枝点高度及冠下缘线应基本一致，高度应符合行道树的有关标准。 

     2.2.3.2 树木与架空线有矛盾时，应修剪树枝，使其与架空线保持安全距离。 

     2.2.3.3 交通路口和指示牌的树冠应符合交通管理部门的有关规定。 

     2.2.3.4 路灯和变压设备附近的树枝应与其保留出足够的安全距离。 

   2.3 灌木 

2.3.1树冠完整不缺向枝叶茂密生长健壮叶色正常。花灌木：株形丰满、正常开花、着花率高、开花繁茂、花色艳丽。色块灌木：丰满无残缺株、色块分明、层次突出、线条清晰流畅。自然式灌木无论片植、孤植、丛植和线性栽植均应在疏密、品种、高低错落及群体、线性、株及丛的整体与个体形态体现设计意图。 

    2.3.2 灌木的修剪应以自然树形为主。 

2.4 木本花卉修剪 

2.4.1当年生枝条开花的在休眠期修剪。为控制树形及高度对生长健壮的枝条因树制宜的短截促发新枝。 

2.4.2 一年多次开花的，花落后应及时剪去残花，促使再次开花。  

    2.4.3 隔年生枝条开花的休眠期因树适当整形修剪。 

    2.4.4 多年生枝条开花应注意培育和保护老枝。 

   2.5 一、二年生草本花卉 

    花朵分布均匀花朵大小和数量正常生长健壮符合该品种的特点。维护株形并及时剪除残花、枯叶、残株。 

   2.6 多年生宿根、球根花卉生长健壮叶色、冠幅正常花朵大小、色泽正常花后休眠期按品种科学处理。 

   2.7草坪、草地 草种纯。草坪生长茂盛、叶色正常、平坦整洁修剪后无残留草屑剪口无明显撕裂现象。基本无秃斑、枯草层、杂草覆盖度达95%以上。及时更换补植被破坏或其他原因引起死亡的草坪草。草地无大型、恶性、缠绕性杂草、无明显影响景观面貌的杂草。 

2.8地被植物 

2.8.1单植地被

无死株、群体景观效果好、季相变化明显。生长茂盛覆盖率为90%以上无空秃。无大型、恶性、缠绕性杂草，无明显影响景观面貌的杂草。有害生物受害率控制在10%以下。 

2.8.2 混植地被 

无死株和残存枯花。生长茂盛，符合生态要求，覆盖率为90%以上无空秃。无大型、恶性、缠绕性杂草、无明显影响景观面貌的杂草、有害生物受害率控制在10%以下。 

2.9 藤蔓植物 

2.9.1 根据其形态特征及生长习性合理立架建栅满足功能合乎要求。 

2.9.2藤蔓植物修剪 

2.9.2.1吸附类藤木应在生长期或休眠期剪去未能吸附墙体而下垂的枝条。 

    2.9.2.2缠绕、依附类藤木根据生长势进行修剪，可适当疏剪过密枝条、清除枯死枝。 

    2.9.2.3生长于棚架的藤木在休眠期应疏剪影响通风透光的过密枝条、清除枯死枝。 

    2.10 整形植物 

    2.10.1模纹图案植物轮廓清晰、色彩、层次明快、整齐美观全株枝叶丰满、满足业主要求，无残缺植株。 

    2.10.2自然式整形植物根据其形态特征及植物生理特性进行养护，其景观效果满足业主要求。枝叶茂密、生长健壮、形体美观基本无亮角、缺株。 

    2.10.3绿篱植物轮廓清楚、线条整齐、顶面平整、高度一致、整齐美观。开花植物开花期一致，修剪保持自然丰满。不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。无缺株、无枯枝残花。  

   2.10.4 造型植物枝叶茂密、生长健壮、形体美观、轮廓清楚。表面平整、圆滑。不露空缺、不露枝干、不露捆扎物。  

   2.11花坛、花带 

    植物生长健壮、蓬径饱满、株高基本相等、色彩艳丽、层次分明、图案清晰、不露土、植株无缺株倒伏、基本无枯枝残花。开花期一致确保重大节日有花。与草坪交界处应边缘清晰线条流畅美观。 

   2.12花境 

    植株生长正常、枝叶茂盛、不露土。高低错落有序、季相变化明显基本无枯枝残花。花色彩鲜艳、观赏期长、观花花卉适时开花、观叶植物叶色正常。无明显有害生物危害，植物受害率控制在10%以下，无大型、恶性、缠绕性杂草无影响景观面貌的杂草。 

   2.13盆栽植物 

    容器完整养护、容器外形、规格、色彩与植株协调。植株生长正常、健壮、枝叶繁茂、适时开花无枯枝残花、叶片养护。基本无有害生物危害症状、无杂草。 

   2.14 园林护坡植物 

   2.14.1草本类园林护坡植物养护管理参照草坪和多年生宿根花卉的养护管理要求。 

    2.14.2木本类园林护坡植物还应注意以下规定 

    2.14.2.1灌木类园林护坡植物的修剪应根据其生长特点，适当重剪使其树冠增加。 

     2.14.2.2藤蔓类园林护坡植物的修剪，悬垂类园林护坡植物应注意剪除影响美观的多余枝条，吸附类园林植物应及时剪除未能吸附墙体的枝条。 

   2.15 立交桥、高架桥等构筑物下园林植物。 

   2.15.1草本类园林植物养护管理参照草坪和多年生宿根花卉的养护管理要求。 

   2.15.2 木本类园林植物养护管理参照灌木的养护管理要求。 

   2.15.3 根据需要适时定期浇水。 

   2.16 古树名木 

   2.16.1保持古树及周围环境的养护。 

   2.16.2加强古树的病虫害防治工作。 

   2.16.3 因地制宜地设置围栏保护古树。 

   2.16.4 在古树根系分布范围内，严禁厨房或厕所等有污染气体、液体的设施和排放污水的渗沟。 

   2.16.5 严禁在树下设置临时设施、堆放污染古树根系、土壤的物品。 

   2.16.6 严禁在树体上钉钉子、绕铁丝、挂杂物或作为施工的支撑点。 

   2.16.7 严禁攀折、刮蹭和刻划树皮等伤害古树的行为。 

   2.16.8 有纪念意义和特殊观赏价值的古树，应保留其原貌对枯枝采取防腐处理。需修剪的应制定修剪方案，报主管部门批准。古树树体上的伤疤或空洞应及时填充修补防止进水。  

   2.16.9 古树树体及大枝有倾倒、劈裂或折断的可能时，应及时采取加固或支撑等保护措施。 

   2.16.10 如业主要求对高大树体安装避雷装置，以防雷击，则施工方必须服从，费用由业主方负责。 

   2.16.11古树复壮事先应制定严格的方案，报请主管部门审查经批准后方可实施。 

2.16.12 古树移植工程必须事先制定施工技术方案，报请主管部门审查，经批准后由具有二级或二级以上的园林绿化施工资质的企业承担，并在园林监查部门监督下实施。移后要落实养护管理责任制及时制定养护方案，并进行跟踪管理，确保质量。 

   3、有害生物的防治 

    3.1 防治园林植物有害生物应贯彻“预防为主、综合防治”的方针。 

    3.2 无明显虫屎、虫网、园林树木有蛀干害虫为害的株树。

不超过1%，园林树木的主干、主枝无明显的虫卵，每株虫食叶片不超过5%。 

    3.3  及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病、虫、草等扩散、蔓延。 

4.  园林设施完整、安全，维护及时。 

   5.  绿地内环境整洁，无堆物、堆料、无明显杂草、植物残渣、落叶清理及时，无垃圾。 

三、养护标准：

（1）公园、绿地绿化养管质量标准： 

    植物生长健壮、无缺株、枯死株，必须严格保护树木，花坛、地被植物生长茂盛。乔灌木、绿篱、木本地被植物修剪符合观花、观果、观叶、塑形要求。浇水、施肥、改土等措施效果良好，做到无杂草，及时采取措施防御各种自然灾害的影响，花坛、花带齐全，环境达到“整洁清新、花木繁茂、景色优美、意境深邃”的效果。

病虫控制：以防为主、综合防治，已经发生的病虫害必须及时治理。 

（2）道路绿地绿化养管质量标准： 

树木长势良好、适时修剪、疏密得当，有较好的观赏效果。以乔木为主的树坛，其下应有灌木或地被植物，黄土不露天。树木种间株间生长空间与层次处理得当，整体观赏效果好。及时补栽死株、枯株。针叶树应保持明显的顶端优势，花灌木按时开花结果，整形树必须按观赏要求养护成一定形态。无大型野草、无缠绕性、攀援性杂草。 

    病虫控制：预防为主、综合防治。无明显病虫害。 

    (3)行道树养管质量标准：

树木生长正常无死树无缺株，枝下高、树高、冠幅应一致，整形修剪应符合要求，采取较完善的管护措施，树体无绑缚和钉物经常保持无树挂树穴内无杂草、无杂物，新补植树木根据需要设支护或护栏。

    病虫控制:预防为主、综合防治。无明显病虫害。 

(4)居住绿地绿化养管质量标准：

植物生长良好、无枯死株。草坪养管精细、基本无杂草。乔灌木、绿篱修剪合理。管护措施及时有效。 

    病虫控制：预防为主、综合防治。无明显病虫害。 

(5)滨河绿化养管质量标准： 

植物生长健壮、无缺株、枯死株。浇水、施肥、改土等措施效果良好及时采取措施防御各种自然灾害的影响。 

    病虫控制：以防为主、综合防治。已经发生的病虫害必须及时治理。 

四、考核办法 

    1、平阳县园林绿化管护作业考核以日常考核、月考核和年度考核相结合。每月考核为不定期，平阳县临港控股有限公司可组织暗查，其暗查资料可作为考核依据。 

    2、媒体曝光市、县通报批评经查属实纳入考核结果。一年内查证属实累计超过5次取消管护资格。 

3、考核结果的使用 

(一) 日常考核评分按照《平阳县临港控股有限公司绿化养护考核办法及实施细则》执行实行倒扣分制其结果用于月考核评分。月考核评分实行百分制，其考核取当月日常考核扣分之和，分值即月考核得分等于100分减去当月日常考核扣分累计数。考核得分情况与当月管护经费的发放挂钩 

1、每个季度支付合同款时须经过上述相关的验收标准，验收后给予支付。考核90分以上，给予当季核定金额的100%，考核89-85，给予当季核定金额的95%（即扣除5%），考核84-80分，给予当季核定金额的90%（即扣除10%），考核79-75，给予当季核定金额的85%（即扣除15%），考核74-70分，给予当季核定金额的80%（即扣除20%），考核69-65，给予当季核定金额的75%（即扣除25%），考核64-60分，给予当季核定金额的70%（即扣除30%），考核60分以下当季费用不予支付。

2、存在问题不及时整改的，下季度考核加倍扣分。

（二）巡查考核人员在进行检查考核时详实记录考核时间、地点和考核情况加以照片记录。 

   （三）管护作业单位不得以任何理由拒绝检查考核。 

平阳县临港控股有限公司园林绿化养护考核办法及实施细则是为了提高平阳县园林绿化养护质量、增强园林景观效果、美化城市环境，根据绿化管护作业实际制定本考核细则。 

第一章 作业时间： 

    一、花坛养护时间：全天候养护。 

二、尘污冲洗时间每周三次及以上冲洗植物叶面尘污。

三、病虫害防治打药和植物施肥时间根据病虫害发生规律和肥料类别确定避开行人车辆出行高峰，选在晴天进行。

四、加强巡逻，市民自行砍伐树木、花坛种植蔬菜等毁绿行为，乙方要马上制止，处理后形成书面材料报建设局。

第二章 自然灾害和紧急任务的应急措施：

   一、随时做好管护范围的巡查工作，及时发现安全隐患。掌握天气变化情况，如遇特殊自然天气状况，大风5级以上、暴雨山洪、强降温降雨及霜冻，应提前作好防备工作。 

   二、人员保持24小时通讯畅通，接到险情通报后半小时内必须赶到现场开展抢险工作。 

三、接到业主紧急任务、紧急事故的通知后，管护作业单位必须在规定时间组织人员赶赴现场开展并完成工作，不得以任何借口推脱或迟到，并无条件服从业主的工作安排。 

四、因树木倒伏、枝条断裂，影响到车辆行人安全通行的情况主干道1小时内，次干道2小时内必须完成抢险处置。清理出的弃渣堆放规顺，不得妨碍车辆行人的安全通行。主干道当日内清离现场，次干道最迟第二日内清离现场。 

五、树木修剪：包含高空修剪，高枝剪等设备由施工方负责。

第三章 安全作业及文明生产： 

    一、管护单位必须为作业工人统一配备醒目安全工作服，所有作业人员必须着工作服上班，并负责作业工人安全。 

    二、作业人员作业时应将作业工具摆放在安全的位置不能妨碍车辆行驶和行人安全。 

  三、公路沿线作业必须在来车方向摆放警示标志，作业人员应注意来往车辆，确保人身安全。

    四、园林机具必须按照要求正确使用，避免因操作不当引起意外事故的发生。 

    五、对植物进行浇灌、喷施药物、肥料，应避免伤害行人。 

  六、作业时间内应讲礼貌、文明用语、不能同行人发生语言上的争吵。严禁酒后、穿拖鞋、赤膊上班。 

    七、因管护作业及抢险产生的弃渣堆放要符合不影响车辆、行人安全通行和不影响市容的原则。

  八、加强管护责任片区内所有设施，如堡坎、护坡等、植物特别是高大乔木的巡视、巡查工作。及时发现、汇报、处置、跟踪安全隐患，杜绝安全事故发生。 

    九、工作及时、高效、社会反映良好，不得因管理工作不到位引发上级问责、媒体曝光事件。

    十、施工方负责安全事故全部责任，与业主无涉。

第四章 基础资料完整、详实： 

管护作业单位应做好管护工作记录、巡查记录及资料保管工作保证每项工作有据可查，保证管护工作有条不紊、落实到位。 

第五章 考核内容及评分： 

	考核内容
	指标要求
	分值
	评分标准

	绿地

(50分)
	植物无死亡、树木无缺株、枯枝和严重残疾。该绿能绿，绿化到位。已绿化的保持基本良好，无大缺损，没发生在树上悬挂物品、借树搭棚等妨碍树木生长行为。
	乔木、大灌木、灌木、地被

(30分)
	乔木、大灌木死亡、缺株或残桩，一级养护绿地每株扣0.4分、二级养护绿地每株扣0.3分。灌木死亡、缺株，一级养护绿地小于10㎡扣0.4分、大于10㎡扣0.8分；二级养护绿地小于10㎡扣0.3分、大于10㎡扣0.6分。

	
	
	
	乔木、大灌木：1. 树木悬挂、捆绑物品；2. 枯枝未修剪、萌蘖未及时抹芽；3. 有明显病虫害；4. 行道树不符合规范标准；5. 树木支撑不符合规范；6. 树种植穴破损；7. 树种植穴杂草丛生或环境卫生差；8.有晾晒行为。

上述情况一级养护绿地每株（处）扣0.3分、二级养护绿地每株（处）扣0.2分。

	
	
	
	灌木、地被：1. 绿篱等造型植物不及时修剪，形状损坏；2. 养护不当造成生长不良；3. 有明显病虫害；4. 草坪黄土裸露、积水、杂物堆积；5. 杂草率超过20%。

上述情况一级养护绿地小于10㎡扣0.3分、大于10㎡扣0.6分；二级养护绿地小于10㎡扣0.2分、大于10㎡扣0.4分。

	
	
	园林设施(10分)
	园林建筑小品破损，一级养护绿地每处扣0.3分；二级养护绿地每处扣0.2分。

	
	
	
	园林绿化配套设施破损，一级养护绿地每处扣0.3分；二级养护绿地每处扣0.2分。

	
	绿地的养护长效体制机制已建立，管理养护基本到位，没有占绿、毁绿等行为发生。
	占绿、毁绿(10分)
	侵占绿地的，一级养护绿地小于10㎡扣0.3分、大于10㎡扣0.6分，二级养护绿地小于10㎡扣0.2分、大于10㎡扣0.5分。 

	
	
	
	毁坏绿化的，一级养护绿地灌木、草坪小于10㎡扣0.3分、大于10㎡扣0.6分；乔木每株扣0.4分，二级养护绿地灌木、草坪小于10㎡扣0.2分、大于10㎡扣0.5分；乔木每株扣0.3分。


	行道树

（30分）
	树冠完整，规格整齐，生长茂盛，有较好的遮荫和生态效益，无死株、缺株，无病虫害，树穴形式统一、覆盖完整、无缺损。


	乔木

（20分）
	死亡、缺株或残桩，一级养护绿地每株扣0.4分、二级养护绿地每株扣0.3分。

其它情况：1. 补植树种同路段未同树种、规格差距大，特殊情况除外；2. 树木疏枝修剪未及时；3. 枯枝未修剪、萌蘖未及时抹芽；4. 树木悬挂、捆绑物品；5. 有明显病虫害；6. 树木支撑不符合规范；7. 树木明显倾斜。上述情况一级养护绿地每株（处）扣0.3分、二级养护绿地每株（处）扣0.2分。

	
	
	种植穴

（10分）
	行道树无种植穴，一级养护绿地每株扣0.4分、二级养护绿地每株扣0.3分。

行道树种植穴破损，种植穴杂草丛生或环境卫生差，一级养护绿地每株（处）扣0.3分、二级养护绿地每株（处）扣0.2分。

	问题交办督办处置

（10分）
	按时处置交办督办问题。
	（10分）
	园林绿化科、智慧城管等交办问题未处置（办理）的，发生一次扣0.1分，未按期处置（办理）或处置（办理）不到位的，发生一次减半扣分。社会反映的热点、焦点问题和市政府阶段重点工作保障任务、领导重要批示要求、县纪委、县信访局等重点督办件办理、回复不及时、不到位的，发现一次扣1分。对因管理不当被媒体曝光并造成社会恶劣影响的，发生一次，市级扣6分，县级扣3分。

	管理制度落实情况

（10）
	绿化管养、安保、保洁等各类日常管理台帐齐全，并及时上报各类报表和交付的工作。
	（3分）
	台账不齐全，发现一类扣1分；没按时完成交付工作一次扣2分

	
	养管人员形象良好，服装统一，人员到位情况和投入设备与承诺一致，无缺人、少人、不在岗情况。
	（3分）
	发现一次扣1分

	
	管理责任落实到人，禁泳区无人游泳，无非法猎杀动物行为，无责任安全事故。
	（4分）
	发现一次扣1分，有责任的伤亡事故扣4分


备注：存在问题不及时整改的，下季度考核加倍扣分

第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2供应商资格审查声明函
供应商资格审查声明函
我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

我方具有独立承担民事责任的能力；

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________
法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________
日期：________年____月____日
1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料
企业法人营业执照
	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


二、“报价文件”格式
2.1 “报价文件”封面
2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目

投 标 文 件
（报价文件）
	项目编号：  

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2开标一览表   
开标一览表
项目名称：                                      招标编号： 
	项目名称
	投标报价
	承包期限

	2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目
	小写：              

大写：              
	自合同生效之日起二年

（24个月）


说明：
▲开标一览表中投标报价包括货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，后期价格不做调整。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格将被视为没有实质性响应招标文件,其响应文件作无效标处理。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.3中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料
中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函
【不属于中小企业的无需填写、递交】
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
  企业名称（盖章）： 
日 期： 
注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
填写说明：
1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；
2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；
3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；
4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 
5）注：小型、微型企业参加采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称（盖章）：
日期：    年  月  日
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号： 

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	PYCG221108088

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
平阳县临港控股有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
平阳县临港控股有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.9 供应商自2019年01月1日以来类似业绩证明
供应商自2019年01月1日以来类似业绩证明
	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评审细则要求提供，须附在商务技术响应文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10服务团队

（一）项目实施人员一览表

	在本项目担任职务
	姓名
	性别
	年龄
	职称
	资格证书/证书编号
	从事类似工作服务的经历、年限、介绍（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一旦我单位中标，我方保证并配备上述项目组织机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。             


供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期
3.11项目人员选聘及管理方案、培训计划
供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日    期：

3.12项目管理服务机构设置方案、运作流程、管理方式及计划
供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日    期：

3.13拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立与管理
供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日    期：

3.14作业机具及物资装备配置方案
供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日    期：

3.15各项工作的操作规程、标准、承诺，具体实施计划和养护方案。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日    期：

3.16对本项目现状的调查与问题剖析
供应商名称（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）

日    期：

3.17 质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          
日 期                               
第七部分   评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。
第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分10分
1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分10分。商务报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10%×100。
2▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
3、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
注：根据招标文件第四部分 政府采购政策功能相关说明的规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与计算评审（由投标人提供相关依据）。
二、技术、服务、资信业绩综合评分90分

	序号
	评分内容
	分值

范围
	评审标准

	1
	2019年1月1日以来供应商业绩
	0-8分
	供应商每提供一份2019年1月1日以来具有的一个城市绿化养护业绩得2分，本项最高得8分。

（须提供合同原件扫描件（加盖公章），不提供不得分。）

	2
	企业综合实力及荣誉情况
	0-10分
	供应商具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每个得2分，最高得6分。

（提供认证证书原件扫描件加盖单位公章，否则不得分）

	
	
	
	供应商2018年1月 1日以来承揽过的公共绿地养护项目获得过市级政府或行政主管部门颁发的荣誉称号或表彰的，每个得1分；获得过省级及以上政府或行政主管部门颁发的荣誉称号或表彰的， 每个得2分，最高得4 分。 

须提供政府或行政主管部门颁发的获奖证书或获奖文件等证明材料（扫描件加盖公章）

	3
	项目人员配备情况
	0-12分


	项目负责人：具有园林绿化高级工程师的得3分，具备园林绿化工程师证书得1分。其他不得分。本项最高得分3分。
	本项目所涉及人员须提供证书复印件加盖投标供应商公章，不得重复得分；所有人员并提供由社会保障部门出具的截止开标日期近6个月内连续3个月在本单位社保在保证明或电子社保证明复印件加盖投标供应商公章）

	
	
	
	除项目负责人外的管理班子人员：具有园林工程师职称证书的每个得0.5分；本项最高得分3分；
	

	
	
	
	养护人员配置（0-6分）：

植保工：具有高级植保工证6人及以上得2分，不满足不得分。

高级绿化工：具有高级绿化工证10人及以上得2分，不满足不得分。

高级花卉工：具有高级花卉工证8人及以上得2分，不满足不得分。
	

	4
	项目人员选聘及管理方案、培训计划
	0-8分
	人员的选聘及管理方案、培训计划是否周全，由评委给予评分。

合理可行的6-8分；基本合理3-6分；合理性较差的0-3分。

	5
	项目管理服务机构设置方案、运作流程、管理方式及计划
	0-9分
	根据投标供应商对本项目的管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制、应对突发事情的响应及处理方案等等是否科学、合理、高效，由评委给予评分。

完全满足采购要求的6-9分；基本满足采购要求的3-6分；部分满足要求，部分可行的0-3分。

	6
	拟设立的各项管理规章制度及档案资料的建立与管理
	0-8分
	投标供应商针对本项目设立的各项公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、考核制度及标准等，要求是否符合规范，体现高标准、高档次、科学合理、详细完备（人员、设施、设备管理服务、业主方反馈资料、行政文件资料等档案的建立与管理），由评委给予评分。

完全满足采购要求的6-8分；基本满足采购要求的3-6分；部分满足要求，部分可行的0-3分。

	7
	作业机具及物资装备配置方案
	0-15分
	在满足招标文件基本要求基础上，根据投标供应商投标文件所承诺投入本项目的车辆、设备的合理性、科学性，由评委给予评分。

完全满足或优于采购要求的6-9分；基本满足采购要求的3-6分；部分合理的0-3分。

	
	
	
	①核定载质量10吨（含以上）洒水车基础要求一辆，每增加一辆加2分，满分2分。
②作业高度16米（含以上）高空作业车基础要求一辆，每增加一辆加2分，满分2分。

③工程小货自卸车基础要求一辆，每增加一辆加1分，满分2分。
注：基础要求的设施设备需自有（须提供与投标单位名称相一致的购车发票、车辆登记证书、有效年检期内的车辆行驶证，否则不得分）；增加数量的设施设备可自有或租赁（需附彩色照片、行驶证、发票、租赁合同及相关承诺），若供应商在投标时未具有相关设施设备，则须附承诺函，承诺在中标后七个工作日内根据投标文件中承诺拟投入设施设备按时足量到位，否则按违约处理。

	8
	各项工作的操作规程、标准、承诺，具体实施计划和养护方案。
	0-10分
	根据投标供应商对各项工作要求作出具体承诺及所采用的操作规程、标准、具体实施计划和养护方案是否明确、科学、可行；质量的控制和检验手段是否科学、可靠由评委给予评分。完全满足采购要求的7-10分；基本满足采购要求的3-7分；部分满足要求，部分可行的0-3分。

	9
	对本项目现状的调查与问题剖析
	0-10分
	根据投标人对现有绿地养护现状、存在问题和绿化养护难点、要点等问题进行调查剖析，并针对性的提出克服难点和要点技术措施，由评委给予评分。

完全满足采购要7-10分；基本满足采购要求的4-7分；部分满足要求，部分可行的0-4分。


三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
    2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。
3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书
浙江首信工程项目管理有限公司：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加2023-2025年平阳县新兴产业园绿化养护项目（采购编号：     ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：591279371@qq.com。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
