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第一章 招标公告

平阳县生态公园项目勘察设计招标公告

 1. 招标条件

本招标项目平阳县生态公园项目勘察设计由平发改投资以[2020]184号文件、[2021]26号文件、[2021]91号文件批准，项目业主为平阳县城市建设投资有限公司，建设资金来源 县财政安排和单位自筹  ，项目出资比例为100%，招标人为平阳县城市建设投资有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围

工程概况：项目位于平阳县昆阳镇城东新区练川村、万垟村、横屿社区，项目规划总用地面积约为343100平方米，包括一条中央绿带全长1050米，宽40米；两条沿河景观带全长约为3403米，宽度10-30米以及昆宋大道以北公园绿地。项目分三期实施建设，总投资概算为62382.24万元，其中工程费用34055.56万元。一期总投资为16878.08万元，工程费用为10344.11万元；二期总投资为13094.66万元，工程费用为6265.05万元；三期总投资为32409.5万元，工程费用为17446.4万元。
招标内容、范围：本项目为勘察设计总承包。招标内容包括完成本工程的工程勘察、施工图设计等全部设计阶段工作内容及工程缺陷责任期结束前的所有相关服务。

本工程设计内容包括但不限于总平面规划设计、实施方案优化和施工图设计；包括工程设计图纸范围内的河道工程、园林小品、亮化工程、绿化工程、桥梁工程、市政工程、配电工程、综合管网及建筑、安装工程、交通导向、标志标识、节能、生态环保等（如有）的所有设计内容。
勘察设计周期：共60日历天。合同签订后7日历天内提交完善的方案优化、同时工程勘察进场；进场后15日历天内完成工程勘察提交详细勘察成果报告；勘察完成后30日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查后8日历天内完成补充、修改。其中一期的施工图设计文件必须在第31日历天前完成。（不包括审批部门审批时间）

3. 投标人资格要求
3.1合格的投标人应具备下列①项或②项条件：

①工程设计综合甲级资质；

②同时具备风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用行业乙级及以上设计资质或市政行业（桥梁工程）专业设计乙级及以上资质。
项目负责人资格：具备风景园林相关专业高级及以上职称。且须提供投标单位社保证明（应提供由社会保障部门出具的本单位连续3个月或以上社保缴纳证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月）。
3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3其他要求：

（1）省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。

4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2021年7月22日至2021年8月19日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年8月19日9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼(开评室一）（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。
5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

7. 其他说明

7.1此项目在平阳县政府门户网站公共资源交易网上进行网上信息录入。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上信息录入，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

联系方式

	招标人：平阳县城市建设投资有限公司
	招标代理机构：浙江耀信工程咨询有限公司

	地  址：平阳县昆阳镇
	地址：平阳县昆阳镇

	联系人： 吴女士
	联系人：陈先生

	电  话： 0577-58105308
	电话：13738795168


                                                            2021年7月21日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表

（本表是对投标人须知的补充和修改，如有不一致的均以本表为准）

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标单位
	招标单位：平阳县城市建设投资有限公司

地址：平阳县昆阳镇
联系人：吴女士          电话：0577-58105308

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江耀信工程咨询有限公司

公司地址：平阳县昆阳镇
联系人：陈先生       电话：13738795168   

	1.1.4
	项目名称
	平阳县生态公园项目勘察设计

	1.1.5
	建设地点
	平阳县昆阳镇城东新区练川村、万垟村、横屿社区

	1.2.1
	资金来源
	县财政安排和单位自筹 

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标内容、范围：本项目为勘察设计总承包。招标内容包括完成本工程的工程勘察、施工图设计等全部设计阶段工作内容及工程缺陷责任期结束前的所有相关服务。

本工程设计内容包括但不限于总平面规划设计、实施方案优化和施工图设计；包括工程设计图纸范围内的河道工程、园林小品、亮化工程、绿化工程、桥梁工程、市政工程、配电工程、综合管网及建筑、安装工程、交通导向、标志标识、节能、生态环保等（如有）的所有设计内容。
上述设计工作内容确需另择专项设计单位进行专项工程设计的，由中标人负责将其专项工程设计分包给具备相应的专项设计资质等级的设计单位，分包设计单位的选择必须经过招标人审核同意，其设计成果在符合规范要求的基础上还必须完善到使招标人认可。相关费用由中标单位承担。

实行勘察设计总承包，中标人具备相应勘察资质的应自行完成勘察工作，否则应委托具备相应资格条件的勘察单位承担，勘察费用已包含在本次勘察设计费报价中,由本次中标人支付给勘察单位。

	1.3.2
	勘察、设计周期
	共60日历天。合同签订后7日历天内提交完善的方案优化、同时工程勘察进场；进场后15日历天内完成工程勘察提交详细勘察成果报告；勘察完成后30日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查后8日历天内完成补充、修改。其中一期的施工图设计文件必须在第31日历天前完成。（不包括审批部门审批时间）

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行设计、勘察标准

	1.3.4
	主要技术经济指标、规划条件要求
	项目位于平阳县昆阳镇城东新区练川村、万垟村、横屿社区，项目规划总用地面积约为343100平方米，包括一条中央绿带全长1050米，宽40米；两条沿河景观带全长约为3403米，宽度10-30米以及昆宋大道以北公园绿地。项目分三期实施建设，总投资概算为62382.24万元，其中工程费用34055.56万元。一期总投资为16878.08万元，工程费用为10344.11万元；二期总投资为13094.66万元，工程费用为6265.05万元；三期总投资为32409.5万元，工程费用为17446.4万元。
总平面规划必须按照业主提供的用地红线图执行。

除上述规定外，其他未尽事宜应遵守国家、地方政府和有关部门的相关政策和规定。

	1.4.1
	投标人资质条件及主要其它人员配备要求
	（1）投标人资质条件应具备下列①项或②项条件：

①工程设计综合甲级资质；

②同时具备风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用行业乙级及以上设计资质或市政行业（桥梁工程）专业设计乙级及以上资质。
（2）拟派项目负责人资格：具备风景园林相关专业高级及以上职称。且须提供投标单位社保证明（应提供由社会保障部门出具的本单位连续3个月或以上社保缴纳证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月）。
（3）本次招标不接受联合体投标；
（4）省外投标人必须提供有效期内的《外省勘察设计企业进入浙江省承接业务登记备案证明》。

（5）其他主要专业人员：具备主要专业【注册二级及以上建筑工程师、注册岩土工程师、注册二级及以上结构工程师、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（给水排水），以上专业人员至少各提供一名】人员注册证书、在投标单位社保证明（应提供由社会保障部门出具的本单位连续3个月或以上社保缴纳证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月）。

	1.4.3
	是否接受联合体投标
	√不接受 

	1.5
	费用承担
	投标人准备和参加投标活动发生的费用自理

	1.9
	踏勘现场
	√不组织

	1.10
	投标预备会
	√不召开

	2.2
	投标人提出疑问的截止时间
	2021年8月9日16:00前

	
	招标人答疑的时间
	2021年 8月12日 开始提供下载

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年 8月 19 日上午09:30

	3.2.2
	勘察、设计费报价最高限价
	本次勘察、设计费最高限价为 350万元，凡高于最高限价的投标将以无效标处理。
	

	3.3
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.4
	投标保证金
	1、金额：人民币 60000元（大写陆万元）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函或银行保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2021年8月19日上午09时30分；保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为2021年 8月 18日下午17时00分。
4、投标保证金注意事项

4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上信息录入后,并在录入界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或中国人民银行发放的基本帐户备案资料），投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供）。

4.2如投标人采用保险电子保函的，保险电子保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县公共资源交易网→投标信息录入→电子保函申请→选择要办理的工程项目名称→选择云端保→自动打开瓯e保平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	√不允许

	3.7.4
	投标文件份数
	1.商务标部分：正本一份，副本陆份；

2.技术标部分：正本一份，副本陆份；
3.效果图：一套；

4.资格后审资料部分（含资信标）：正本一份，副本陆份；

5.投标文件全部内容的电子文档一份（U盘或光盘）。

6.原件一份

	4.2.1
	投标截止时间
	2021年 8月 19日 上午9时30分  

	4.2.2
	递交投标文件地点
	平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼（开标室一），逾期送达不予受理。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼（开标室一）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及5人以上单数。

评标专家确定方式：按规定组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：第一中标候选人。

	7.3
	履约担保
	履约担保的形式：现金或银行保函或担保公司出具的保函
履约担保的金额：合同价的2%

	
	需要补充的其他内容

	10.2需要补充的其他内容
	10.1
	中标单位在领取中标通知书前向招标代理单位支付招标代理服务费，本工程招标代理服务费为 15000元，投标人报价时应充分考虑该项费用，标后招标人不再另行支付。

	
	10.2.1
	（1）投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日十天前同时向招标人、招标代理机构反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

（2）在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）“建设工程”栏上发布（上传）

（3）招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

	
	10.2.2
	本项目，设计不补偿

	
	10.2.3
	知识产权：

（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。
（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权在本项目实施过程中按照实际情况对中标方案进行调整，有权采用未中标方案的部分设计内容或理念。

（6）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（7）中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该方案成果。

	
	10.2.4
	一、异议：
（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。
（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。
（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采用书面形式。
二、投诉：

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

招标工作将公开接受社会监督。
监督机构：平阳县公共资源交易管委办

地址：平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府）
电话：0577-63193059

	
	10.2.4
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（需提供由社会保障部门出具的近3个月内的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近3个月内的在保证明）。

社保在保证明可以提供“地方政务服务网”生成的电子证明，自行下载打印并加盖公章，电子证明上有“地方政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

投标人递交投标文件时，同时须提供《法人营业执照》复印件加盖公章和《企业资质证书》复印件加盖公章和基本账户开户许可证复印件加盖公章或投标保证金由基本账户转出的相关证明材料加盖公章。

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其委托代理人凭自愿参加开标会议，如未参加，视为对开标结果默认。


1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，本招标项目已具备设计招标条件，现对该项目的设计进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4主要技术经济指标、规划条件要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人资格要求: 见投标人须知前附表。

1.4.2投标人应遵守《中华人民共和国招标投标法》及其它有关的中国法律和法规；

1.4.3具备合格投标人资格的公司不能将其资格授予下属公司使用参与投标，本次招标亦不允许联合体参与投标；

1.4.4投标人的资质证书中法人单位名称须和投标人名称相同；

1.5 费用承担
见投标人须知前附表。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

2．招标文件
2.1 招标文件的组成：
(1) 招标公告
(2) 投标人须知
(3) 合同格式
(4) 评标办法及评标标准

(5) 设计要求

(6) 投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件做出全面的实质性响应是投标人的风险。招标方有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

2.2 招标文件的质疑与答疑
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）建设工程窗口公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）项目在线窗口公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）项目在线窗口上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3、投标文件的编写

3.1投标文件的组成

     3.1.1投标文件由商务标、技术标、效果图、资格后审资料（含资信标）、投标文件全部内容电子文档（光盘或U盘）、原件六部分组成，应包括下列内容：

A、商务标（用A4纸）
（1）商务标格式1：投标函

（3）商务标格式2：法定代表人资格证明

（4）商务标格式3：法定代表人授权委托书

（5）商务标格式5：服务承诺

B、技术标

 B.1技术标包括以下内容，建议按如下顺序编制：封面、目录、设计文字说明（包括投资估算）、总平面图及分析图、建筑设计图纸、封底等。（建议采用A3纸,双面打印）
B.2建筑设计方案文本编制要求

B.2.1  封面

B.2.2  目录

B.2.3  设计总说明：

B.2.3.1  总体说明

（1）设计依据

1）招标人提供的有关文件名称及文号。

2）招标人提供的设计基础资料。

3）招标人或政府有关部门对项目的设计要求。

（2）方案总体构思

方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观，建筑总体与周边环境的关系。

2.3.2  设计说明

（1）总平面设计说明

1）场地现状和周边环境概况；

2）项目若分期建设，说明分期划分；

3）环境与绿化设计分析；

4）道路和广场布置、交通分析、停车场地设置、总平面无障碍设施等；

5）规划场地内原有建筑的利用和保护，古树、名木、植被保护措施；

6）地形复杂时应作竖向设计。

（2）方案设计说明

1）平面布局、功能分析、交通流线；

2）空间构成及剖面设计；

3）立面设计；

4）总体方案亮点、目标定位的准确性，符合实际，注重生态性与园林美学及创意；

（3）主要技术经济指标
实施性方案设计主要技术经济指标表

	序号
	名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	总用地面积
	㎡
	
	

	2
	总建筑面积
	㎡
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	3
	建筑高度
	m
	
	

	4
	建筑基地总面积
	㎡
	
	

	5
	道路广场面积
	㎡
	
	

	6
	绿地面积
	㎡
	
	

	7
	容积率
	
	
	（2）／（1）

	8
	建筑密度
	％
	
	（4）／（1）

	9
	绿地率
	％
	
	（6）／（1）

	10
	机动车停车数量
	辆
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	11
	非机动车停车数量
	辆
	
	地上：
	地上、地下部分可分列

	
	
	
	
	地下：
	

	12
	……
	
	
	


备注：1、如有分地块规划设计指标应按地块分别列出，并列出总体经济技术指标；

      2、上述经济技术指标投标人可以自行扩充。

      （4）关键建造技术问题说明（必要时）

（5）建筑结构系统方案设计说明

1）建筑结构设计采用的规范和标准，风压雪荷载取值、地震情况及工程地质条件等；

2）结构安全等级、设计使用年限和抗震设防类别；

3）主体建筑结构体系、基础结构体系、屋盖结构体系、人防设计考虑；

4）采用计算软件的名称。

（6）方案完整性设计说明
充分考虑项目三期建设的整体关联性、竖向关系、平面布局等的合理性。等予以说明。

（7）功能设计优化设计说明

整体功能分区合理性：功能分区划分是否明确、是否有特色，布局是否齐全、合理。等予以说明。

（8）建筑优化篇设计说明

根据前期资料进行建筑设计：有时代特色，效果突出、整体协调以形成优美的环境和人文景观，设计效果的优越性，注重沿街面立面的效果打造。

（9）市政优化篇说明

根据前期资料进行包含广场、桥梁、道路工程、停车场、综合管网、标识标志系统及户外家具等设计：要求功能满足可研及设计要求，展示地方文化特色，造型美观宜结合本土文化要素。等内容予以说明。

（10）亮化优化篇说明

根据前期资料进行亮化设计：综合考虑项目公园未来经营方向，完善运营方案；考虑夜晚景观亮化运营方案，丰富周边居民生活。
（11）景观优化篇说明

根据前期资料进行景观设计：重要景观节点设计凸显出独特性、功能性，布局合理，绿化遵守适地适树原则，营造自然景观环境。

（12）设计文本满足施工图深度要求设计说明

满足国家相关规范要求，图纸内容完整，专业齐全，表达清晰。

（13）技术标评分中的其他要求内容
B.3.3.3  工程造价估算

工程造价估算作为技术经济评估依据，建筑工程实施性方案设计造价估算准确度应在该阶段允许范围之内。当准确度影响对方案的可行性判定时，应对该方案进行专项技术经济评估。

工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料，如项目批文、方案设计图纸、市场价格信息和类似工程技术经济指标等。

工程造价估算编制应以单位指标形式表达。

（1）编制说明

工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围（明确是否包括工程项目与费用）、主要技术经济指标、限额设计说明（如有）、其他必要说明的问题。

（2）估算表

工程造价估算表应提供各单项工程的土建、设备安装的单位估价及总价，室外公共设施、环境工程的单位估价及总价。

B.3.3.4 图纸内容

B.3.3.4.1  建筑效果图纸

建筑效果图应根据建筑工程项目特点，符合招标人要求，真实反映建筑环境、建筑形态及空间关系。

1）规格和份数：A1规格，不少于四张，可以水平或垂直展示。

2）内容和数量：

①总平面图；

②鸟瞰图；

③主要入口方向建筑立面效果图。

④主要建筑效果图

C.资格后审资料部分（含资信标）：具体按投标人须知3.5款要求提供
D. 投标文件全部内容的电子文档（光盘或U盘）。
3.2工程勘察、设计费报价和设计工期

3.2.1本合同为总价承包合同，投标报价应包括设计补偿费、招标代理费、投标人完成本招标项目招标文件规定的工程勘察、工程设计的所有工作内容和提供所有设计文件包括深化设计、施工图设计、概算编制及调整、所有勘察文件（初勘、详勘）以及施工技术配合服务的全部费用。如中标人在中标后不具备某专项设计资质时，必须由中标人自行牵头寻找具备相应设计资质等级的单位进行分包设计，由中标人实行总承包管理，分包设计单位的设计资质必须经过招标方及相关部门审核认可后方可签订分包合同，分包设计项目的设计费均己包含在本次招标项目的勘察、设计费中，总包管理费也不再另行追加。

3.2.2工程勘察设计费参照国家发展计划委员会、建设部颁布的《工程勘察设计收费标准（2002年修订本）》，以及《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》的规定，并结合自身实力，自主报价。本报价是为完成所有勘察、设计内容以及概算编制、调整和后续服务的所有费用，应完成的设计内容包括本项目建设批复的全部内容中的工程勘察、方案设计、初步设计及施工图设计和相关服务等。

本工程报价为一次性包干价，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价。今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，勘察设计费均将不予调整（非承包人原因造成特别重大设计变更的，另行协商）。

3.3 投标有效期
3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金
3.4.1 各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。如投标单位以保险电子保函或银行保函形式缴纳的，按规定程序申请办理。
3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。
3.5资格审查资料及资信标

3.5.1资格审查资料需提供的资料及格式（具体按第七章的要求编制）：

3.5.1.1资格后审申请表

3.5.1.2 “企业基本情况”应附投标单位营业执照、资质证书、业绩（如有）复印件加盖公章。 

3.5.1.3“拟投入的主要设计人员一览表”及“主要设计人员资历要求表”，应附项目负责人具备风景园林相关专业高级及以上职称。且须提供投标单位社保证明（应提供由社会保障部门出具的本单位连续3个月或以上社保缴纳证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月）。
其他主要专业人员【注册二级及以上建筑工程师、注册岩土工程师、注册二级及以上结构工程师、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（给水排水）】提供投标单位社保证明（应提供由社会保障部门出具的本单位连续3个月或以上社保缴纳证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月）。；人员职称证书；

3.5.1.4“企业资质要求表”附证明材料加盖公章

    3.5.1.5投标人及拟派项目负责人没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书（附表6格式自拟）
3.5.1.6其它需要提供的资料。（含资信标评审内容）
3.5.1.8原件部分需提供以上要求提供的原件证明资料、以上复印件须加盖企业公章。否则投标资格审查不合格。

3.6 备选投标方案

本项目不允许提交备选方案。
3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件编制要求及格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、设计技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。 

3.7.4 投标文件正本一份， 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件中的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

投标文件分为“4包”。商务标部分1包（含投标文件电子资料U盘或光盘），技术标部分1包（含效果图一份），资格后审资料（含资信标）部分1包、证书原件部分1包。投标人提供的原件自行密封并在密封外面附原件清单，对原件的密封不做强制要求。 “商务标”和“技术标”的封面上清楚标明“正本”或“副本”，“商务标” 、“技术标” 和“资格后审资料（含资信标）”分别单独密封。“商务标”、“技术标”、“资格后审资料（含资信标）”密封袋封口处加盖投标人单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

商务标部分1包（含投标文件电子资料U盘或光盘），资格后审资料（含资信标）部分1包装于密封箱内；技术标部分1包（含效果图一份）可以分开放入两个密封箱内，并按规定密封；原件部分单独包装，不必装于密封箱内。
4.1.2 投标书密封箱用透明胶带纸将各可开启的缝密封妥当后，沿缝粘贴上标箱封条。

4.1.3资料袋、投标书密封箱和封条均由投标人自行制作，自行密封妥当，贴上封条。

4.1.4密封箱封口处加盖投标人单位章。

4.1.5在密封箱上，内层、外层封套上（单层封套仅在外封套注明），均应注明以下（1）（2）点信息：

写明招标单位名称和地址；

注明下列识别标志：

项目名称；

 “2021年   月   日上午 时 分（北京时间）开标，此时间以前不得开启”的字样。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人递交的投标文件退还时间：见投标人须知前附表。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其委托代理人凭自愿参加开标会议，如未参加，视为对开标结果默认。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）检查投标文件的密封情况；

（4）开启资信标与技术标，评审完毕并公布资信标与技术标的分数；

（5）开启商务标、公布投标人名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；

（6）招标人代表、监标人、招标代理项目负责人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人，并向有关行政监督部门报送招标投标情况的书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.3履约保证金的缴纳：履约保证金用现金或银行保函或担保公司保函、保险公司保函进行交纳。招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位应在收到通知次日起五个工作日内交纳履约保证金。现金交纳履约保证金的必须从中标人的银行基本户中划出至招标人指定账户，不得在其他账户中办理转划。
7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1招标代理服务费

招标代理费用见投标人须知前符表，中标单位在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费。投标人在投标报价时应考虑该费用。

10.2需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章
合同格式
建设工程勘察设计合同

工  程  名  称：                                 
工  程  地  点：                                 
合  同  编  号：                                  
设计 证书 等级：                                  
招    标    人：                                  
中    标    人：                                  
签  订  日  期：                                  
中华人民共和国建设部
        国家工商行政管理局    监制

  招标人：                                                               
中标人：                                                               
招标人委托中标人承担                      勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  本合同依据下列文件签订：
1.1 《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  本合同勘察设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：
	序号
	分项目

名称
	建设规模
	实施内容
	估算总投资

（万元）
	费率

%
	勘察或设计费（元）

	
	
	
	勘察
	设计
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	说明
	勘察设计费最终结算以本合同第五条为准


第三条  招标人应向中标人提交的有关资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


中标人应向招标人交付的设计资料、文件及其它材料：

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	方案设计深化文件
	10
	合同签订后7日历天内
	其中一期的施工图设计文件必须在第31日历天前完成。

	2
	勘察文件
	10
	方案设计确定之日起15日历天内
	

	3
	所有完整的施工图设计文件（原则上包括园林景观、桥梁、配套建筑等所有专业及专项设计内容）
	20
	初步设计审查批准后30日历天内
	

	4
	所有施工图设计文件经审查后完成补充、修改
	
	所有施工图设计文件经审查后8日历天内
	

	5
	中标人需提供招标人电子版本投标文件一套（文本为word格式，图纸为CAD格式）
	1
	签订合同时
	


勘察设计的费用以人民币结算，本合同勘察设计费为人民币        万元，费用一次性包干，不再另行调整（非中标人原因造成特别重大设计变更的，另行协商），勘察设计费支付进度详见下表：
	付费次序
	付费比例
	付费时间

	第一次付费
	中标价的10%
	本合同签订生效 15 天内

	第二次付费
	中标价的10%
	出具勘察报告后15天内

	第三次付费
	中标价的20%
	提供所有完整的施工设计图纸（原则上包括土建、装修、景观等所有专业及专项设计内容）且通过审查后15天内

	第四次付费
	中标价的10%
	一期工程中间验收合格后15天内

	第五次付费
	中标价的10%
	一期工程工程竣工验收合格后30天内

	第六次付费
	中标价的10%
	二期工程中间验收合格后15天内

	第七次付费
	中标价的10%
	二期工程工程竣工验收合格后30天内

	第八次付费
	中标价的10%
	三期工程中间验收合格后15天内

	第九次付费
	中标价的8.5%
	三期工程工程竣工验收合格后30天内

	第十次付费
	中标价的1.5%
	三期工程缺陷责任期二年满后30天内一次性付清（无息）


第六条  双方责任
6.1 招标人责任：

6.1.1 招标人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向中标人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，招标人不得要求中标人违反国家有关标准进行设计。

招标人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，中标人按合同第四条规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，中标人有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 招标人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成中标人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，招标人应按中标人所耗工作量向中标人增付设计费。

6.1.3 招标人要求中标人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果中标人能够做到，招标人应根据中标人提前投入的工作量，向中标人支付赶工费，如果招标人无要求提前，而中标人提前完成的情况，招标人无需另外支付任何费用。
6.1.4 招标人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 招标人应保护中标人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经中标人同意，招标人对中标人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，招标人应负法律责任，中标人有权向招标人提出索赔。

6.2 中标人责任：
6.2.1 中标人应按国家技术规范、标准、规程及招标人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计合理使用年限为    年。

6.2.3 中标人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向招标人交付资料及文件。

6.2.4 中标人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。中标人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向招标人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

6.2.5 中标人应保护招标人的知识产权，不得向第三人泄露、转让招标人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给招标人造成经济损失，招标人有权向中标人索赔。

6.3 设计方案应得到业主认可。
6.4 设计过程中中标人与业主紧密配合，业主对设计方案的合理修改意见中标人应予以采纳。

6.5 设计过程中业主要求设计人员一同前往外地考察，设计人应予以配合。设计人员的路费、住宿费由自行承担；餐费及其它费用自行承担。

6.6 如果由中标人设计施工图纸，中标人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，平常每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到。如因项目负责人不配合造成的影响，业主有权追究其责任。
6.7招标人委托咨询公司编制工程量清单及校对时，中标人须派设计代表到场。

第七条  违约责任：
7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际阶段的工作量，该阶段不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；该阶段超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿发包人由此造成的损失。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目设计费的千分之二。

7.5  合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。

7.6  设计人应明确项目组人员名单，未经发包人同意不得随意更换，否则按违约处理。若有特殊情况，在发包人同意的情况下，项目负责人更换罚款10万元/1次；专业负责人更换罚款5万元/1次。

第八条  其 它

8.1 招标人要求中标人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，中标人应予支持。

8.2 中标人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由招标人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定中标人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数（合理的数量），中标人不用另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商，其设计的设备（规格、型号）须在市场上具有三个以上供货商。招标人需要设计人的设计人员配合加工定货时，中标人无偿配合，所需要费用由招标人承担。

8.4 招标人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由招标人支付。

8.5 招标人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7投标人的设计概算要合理、准确，不得漏项，符合实际，今后施工图预算一般不允许超过该设计概算。如果设计概算错误的原因导致将来工程施工图预算超出项目总投资概算的，招标人有权对设计单位追究责任（除招标人的设计内容调整原因外）。若将来实际工程投资（指施工招标时的预算价）超出设计概算10%以内的，将扣减10%的设计费；若将来实际工程投资（指招标时的预算价）超出设计投资概算10%（不含10%），将扣减20%的设计费，超出设计概算20%（不含20%）及以上，中标人必须进行赔偿，赔偿金额为全部设计费。

8.8积极消化配合完成相关地方职能（如燃气、电力部门）对项目设计的特定要求。

8.9分包设计必须得到招标人许可，若没有得到招标人许可而私自分包设计任务的，招标人有权追究设计人违约责任。若有得到许可的分包设计，设计人应做好协调、管理工作，并确保设计质量。
8.10 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，向  工程所在地 人民法院起诉。
8.11 本合同一式陆份，招标人叁份，设计人叁份。

8.12 本合同经双方签章并在招标人向设计人支付订金后生效。

8.13 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.14 其它约定事项：
（1）本工程勘察设计费为一次性包干价，在设计过程中，费用均将不予调整非承包人原因造成特别重大设计变更的，另行协商。
（2）中标人需提供招标人电子版本投标文件一套（文本为word格式，图纸为CAD格式）

 （3）中标人在签订合同的60日历天完成设计工作并提供齐全的设计资料；
8.15中标人提出设计变更后，中标人应当在7日历天内完成设计，重大设计变更期限，双方另行协商。
8.16履约保证金：
（1）履约担保：履约担保金额为中标价的2%，现金或银行保函或担保公司保函形式或保险公司保函）
(2)履约担保有效期：自双方签订的合同文件生效之日起，至    年    月   日止。

(3） 如果到    年   月   日，本项目整体仍未竣工验收的，中标人须重新办理履约担保，新履约担保有效期至本项目全部工程整体竣工验收之日止（具体截止日期由双方根据工程进展情况另行商定）。中标人应在本项目整体竣工验收备案之日后28天内把履约担保退还给中标人。

（4）如果出具的履约保函有效期早于本项目整体竣工验收之日，中标人应在保函到期一个月之前延长保函的有效期，否则将被视为违约，并支付人民币伍拾万元的违约金，同时中标人有权延期支付合同款。
招标人名称：       （盖章）          设计人名称：      （盖章）       
法定代表人：       （签字）          法定代表人：      （签字）       
授权代表：       （签字）          授权代表：     （签字）       

住    所：                            住    所：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

传    真：                            传    真：

开户银行：                            开户银行：

银行帐号：                            银行帐号：

勘察人名称：      （盖章）       
法定代表人：       （签字）      

授权代表：       （签字）      
本合同签订于：    年  月  日
附件一  合同协议书

合同协议书

本合同协议书由____      _ （以下简称“甲方”）与___   ___（以下简称“乙方”）， 于    年   月     日共同签署。
甲方通过    月    日的中标通知书接受了乙方为            项目名称设计所做的投标。双方达成如下条款：

一、工程概况

工程概况：项目位于平阳县昆阳镇城东新区练川村、万垟村、横屿社区，项目规划总用地面积约为343100平方米，包括一条中央绿带全长1050米，宽40米；两条沿河景观带全长约为3403米，宽度10-30米以及昆宋大道以北公园绿地。项目分三期实施建设，总投资概算为62382.24万元，其中工程费用34055.56万元。一期总投资为16878.08万元，工程费用为10344.11万元；二期总投资为13094.66万元，工程费用为6265.05万元；三期总投资为32409.5万元，工程费用为17446.4万元。
二、乙方承担的勘察设计任务：包括完成本工程的方案优化、工程勘察、施工图设计等全部设计阶段工作内容及工程缺陷责任期结束前的所有相关服务。

本工程设计内容包括但不限于总平面规划设计、实施方案优化和施工图设计；包括工程设计图纸范围内的河道工程、园林小品、亮化工程、绿化工程、桥梁工程、市政工程、配电工程、综合管网及建筑、安装工程、交通导向、标志标识、节能、生态环保等（如有）的所有设计内容。
勘察设计周期：共60日历天。合同签订后7日历天内提交完善的方案优化、同时工程勘察进场；进场后15日历天内完成工程勘察提交详细勘察成果报告；勘察完成后30日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查后8日历天内完成补充、修改。其中一期的施工图设计文件必须在第31日历天前完成。（不包括审批部门审批时间）
三、下列文件应作为本合同的组成部分：
（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料；中标人提交的经招标人审核通过的设计详细工作大纲及进度计划、专题研究详细工作大纲等）；
（2）中标通知书；
（3）投标函；
（4）建设工程设计合同（含招标文件补遗书中与此有关部分）；

（5）设计技术要求（含招标文件补遗书中与此有关部分）；
（6）报价清单；
（7）投标文件中承诺投入的项目主要人员；
（8）联合体协议书（如有）；

（9）技术建议书；
（10）构成本合同组成部分的其他文件。
上述文件应认为互为补充和解释，但如有含义不清或互相矛盾处，以上面所列顺序在前者为准。
四、合同总价为人民币（大写）      元（¥       ）。
五、项目负责人：         ；分项负责人          。

六、设计周期：                         。

七、甲方和乙方双方的责任和义务及违约条款遵照设计合同条款的规定。
八、本协议书在乙方提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章后生效。乙方完成全部设计工作且设计费用结清后失效。

九、本协议书正本两份、副本    份，合同双方各执正本一份，副本   份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。
十、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲 方： （ 单位全称）（盖单位章）         乙 方： （单位全称）（盖单位章）
法定代表人                              法定代表人
或                                       或
其授权的代理人：      （职务）          其授权的代理人：     （职务）
       （姓名）                              （姓名）
         （签字）                              （签字）
地  址：                                地  址：                   
电  话：                                电  话：                   
日  期：                                日  期：                   

附件二  廉政合同

廉政合同

工程项目名称：

工程项地址：

建设单位（甲方）：

中标单位（乙方）：

  为加强工程建设中的廉政建设、规范工程建设施工委托与被委托双方和各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法纪行为，保护国家、集体、当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规；和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动的有关法律、

法规、机关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违法工程建设管理的规章制度。
发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检检察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位或要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方责任

  应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策、歧视有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行施工职责，并遵守以下规定：

不准以任何理由向甲方和相关单位及工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准在甲方和相关单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（三）不准暗示或接受甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行业务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本合同第一、三条责任行为的，不退还廉政保证金并按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条工程竣工验收合格一年后，退还廉政保证金。

第八条本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方单位：（盖章）                           乙方单位（盖章）

法定代表人：                                法定代表人：

地址：                                      地址：

电话：                                      电话：

年  月  日                                  年  月  日

甲方监督单位：（盖章）                        乙方监督单位：（盖章）

年  月  日                                    年  月  日
附件三 履约保函格式

履约保函

致：                （招标人全称）：
鉴于          （中标单位全称，下称“中标人”）将与         （招标人全称，下称“招标人”）签订          （项目名称）        标段设计合同协议书，我方愿意无条件地、不可撤销地就中标人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）         元（￥        元）。
2. 本保函自             （生效日期）之日生效，至           （失效日期）之日失效。
3. 在本担保有效期内，因设计人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4. 招标人和中标人对合同条款进行任何修改或补充，我方承担本保函规定的义务不变。

担保银行：   （银行全称） （盖单位章）  
负责人或其委托代理人：            （职务）
                                （姓名）
                                （签字）
地    址：                             
邮政编码：                             
电    话：                             
传    真：                             
     年     月     日
第四章  评标办法及评标标准

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《建筑工程设计招标投标管理办法》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》等有关规定，制定本办法。
一、总则
评标工作必须遵循公平、公正的竞争原则。最大限度地保护当事人的权益，评标委员会应严格按照招标文件的要求，对投标文件进行综合分析评价，编制评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄露评标有关的情况。

本次评标采取百分制综合评分的方法。

二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人或以上，其中招标人代表不超过1人，其余成员在评标专家库中随机抽取。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

三、评标程序
评标的一般程序为：

1.1、熟悉招标文件和评标办法；

1.2、投标文件初步审查；

1.3、投标文件资格审查（含资信标）；

1.4、投标文件的技术评审；

1.5、投标文件商务符合性审查； 

1.6、投标文件的商务评审；

1.7、必要时，对投标文件的问题进行询标；

1.8、根据评标办法对投标文件进行评分、排序；

1.9、完成评标报告，推荐中标候选人。

注:若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2、投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受，退还投标文件。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（加盖公章）、本人身份证原件和复印件、社保证明。（注：所需复印件均留档）。

（5）递交投标文件时，未提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章的。 若投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供。

四、评审标准

1、初步评审
投标单位有下列情形之一的，由评标委员会审核认定，作为初步审查不通过处理，不进入后续评审。

（1）未按招标公告规定网上信息录入的；

（2）投标人未按招标文件的要求提交投标保证金的。评标委员会还需对以现金方式提交投标保证金的投标人进行《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）的核对。
2、资格审查（含资信标）

2.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1)投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书；

2)投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书；

如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3）项目负责人证书符合要求；

4）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。(提供承诺书即可，参考附表5）
  5）投标人未按招标文件中的格式或未按照要求在复印件上加盖公章的，按否决其投标处理。
6）投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件可单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。

3、评审方法、标准：本次评标采用综合评分法。评标内容及分值：满分100分，其中，技术分47分、资信分3分，商务分50分。

4、技术、资信评审                                                  0～50分

4.1由评标委员会成员负责对投标文件的技术部分、资信部分采用记名方式各自评分，技术标得分为每位评标委员给出的分值的总分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留2位小数）。如某一份评分表的某一项评分，超过评分细则所规定的分值范围，则该份评分表无效。

技术分（47分）

	序号
	内容
	评审标准
	分值47分
	A档
	B档
	C档

	1
	方案完整性
	充分考虑项目三期建设的整体关联性、竖向关系、平面布局等的合理性。通过技术分析，对园林景观场地的日光照明、四季变化、视域等进行分析，深化景观方案设计，合理规划植被分布，提升设计质量；功能分区划分是否明确、是否有特色，布局是否齐全、合理；由评委横向比较进行打分。
	7
	7.0-5.0
	5.0-2.0
	2.0-0.1

	2
	配套建筑优化篇
	根据前期资料进行建筑设计：有时代特色，效果突出、整体协调以形成优美的环境和人文景观，设计效果的优越性，注重沿街面立面的效果打造。
	3
	3.0-2.0
	2.0-1.0
	1.0-0.1

	3
	桥梁优化篇
	桥梁风格需与公园整体相协调。在充分考虑造价与施工便捷性及对周边交通道路的影响，选择最适合的方案，总平面设计应符合规划要求，结合公园环境特征、人流集散方向等因素进行，同时能体现中轴景观带的连续性。
	6
	6.0-4.5
	4.5-2.0
	2.0-0.1

	4
	市政优化篇
	根据前期资料进行包含广场、绿道、综合管网、标识标志系统及户外家具等设计：要求功能满足设计要求，展示地方文化特色，造型美观宜结合本土文化要素。由评委横向比较进行打分。
	4
	4.0-3.0
	3.0-1.0
	1.0-0.1

	5
	亮化优化篇
	根据前期资料进行亮化设计：综合考虑项目公园未来经营方向，完善运营方案；考虑夜晚景观亮化运营方案，丰富周边居民生活。由评委横向比较进行打分。
	4
	4.0-3.0
	3.0-1.0
	1.0-0.1

	6
	景观优化篇
	根据前期资料进行景观设计：重要景观节点设计凸显出独特性、功能性，布局合理，绿化遵守适地适树原则，营造自然景观环境。绿化设计采用规则与自然种植相结合的方式，搭配背景林、色叶乔木、观赏林观赏花及特色景观种植等形式，营造自然景观环境。由评委横向比较进行打分。
	5
	5.0-4.0
	4.0-1.5
	1.5-0.1

	7
	勘察工作
	对招标项目勘察的特点、关键技术问题的认识及其对策措施，及后续质量保证措施、进度保证措施，由评委横向比较进行打分。
	3
	3.0-2.0
	2.0-1.0
	1.0-0.1

	8
	投资估（概）算
	清单详细（明细）程度、计算准确性、造价合理性、节约控制性、工程投资估（概）算技术经济指标的合理性
	3
	3.0-2.0
	2.0-1.0
	1.0-0.1

	9
	设计文本满足施工图深度要求
	桥梁：满足国家相关规范要求，图纸内容完整，专业齐全，表达清晰。由评委横向比较进行打分。
	3
	3.0-2.0
	2.0-1.0
	1.0-0.1

	
	
	市政：满足国家相关规范要求，图纸内容完整，专业齐全，表达清晰。由评委横向比较进行打分。
	3
	3.0-2.0
	2.0-1.0
	1.0-0.1

	
	
	亮化：满足国家相关规范要求，图纸内容完整，专业齐全，表达清晰。由评委横向比较进行打分。
	3
	3.0-2.0
	2.0-1.0
	1.0-0.1

	
	
	景观：满足国家相关规范要求，图纸内容完整，专业齐全，表达清晰。由评委横向比较进行打分。
	3
	3.0-2.0
	2.0-1.0
	1.0-0.1


注：总评分一般不得低于满分值的60%，如评分低于满分值的60%，评标委员会应在评标报告中作出说明。
资信分（3分）

	序号
	评审内容
	分值
	评分标准

	1
	企业业绩
	1
	2016年1月1日（含）以来，投标人完成过建安工程费用17000万及以上或占地面积17万平米及以上公园类或园林景观类的设计业绩，一个1分，最高得1分。

注：要求同时提供中标通知书、合同、施工图设计文件审查备案书或竣工验收备案表的原件及复印件，复印件加盖公章，若上述证明材料不能体现项目内容与规模的，需提供相关行政主管部门出具的证明原件，否则不予计分。业绩时间以合同签订时间为准。

	2
	项目负责人
	1
	拟派项目负责人具有风景园林相关专业教授级高级工程师职称的，得0.5分；具有一级注册建筑工程师或一级注册结构工程师的，得0.5分；最高得1分。提供相关证明材料原件及复印件，复印件加盖公章，否则不予计分。

	
	
	1
	2016年1月1日（含）以来，拟派项目负责人以项目负责人身份参与的公园类或园林景观类设计项目获得过省级及以上（行政主管部门颁发）工程设计奖项，一个1分，最高得1分。

注：提供获奖证书或省级及以上行政主管部门发的红头文件原件及复印件，复印件加盖公章，否则不予计分。若证明材料中不能明确体现拟派项目负责人的姓名和项目负责人特征，需提供相关行政主管部门出具的证明原件，否则不予计分。时间以颁发时间为准。


4.2若有效投标单位大于16家的，取资信标与技术标总得分前12名进入商务标评审（如有出现得分并列第12的，并列第12的全部进入评审）；若9家＜有效投标单位≤16家的，取资信标与技术标总得分前9名进入商务标评审（如有出现得分并列第9的，并列第9的全部进入评审）；若有效投标单位小于等于9家的，则全部进入商务标评审。未入围的投标单位的商务标将不予开启。入围商务标评审的投标单位经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。

5、投标文件的商务报价评审（0-50分）
5.1商务报价评审：
5.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对入围投标单位的商务标进行符合性审查。投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标单位不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。
未按招标文件的要求签署和盖章的；
2）投标文件的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的，或投标报价大写书写不规范的；
3）不响应招标文件规定的实质性要求的；

4）投标单位递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一发包项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

5）投标文件载明的勘察设计周期超过招标文件规定期限；

6）投标报价大于投标最高限价的；

7）项目负责人与网上信息录入时不一致；

 8）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。
（1）评标基准价的确定：
若商务标符合性审查后，有效投标人数＞10家时，评标基准价为有效报价中去掉两个最高价和两个最低价后的平均值作为评标基准价；若商务标符合性审查后，有效投标人数≤10家时，评标基准价为有效报价中去掉一个最高价和一个最低价后的平均值作为评标基准价；若商务标符合性审查后，有效投标人数＜4家时，所有有效报价的平均值作为评标基准价。

（2）商务标评分细则：

评标委员会按以下方法计算各投标文件的投标价评分：

有效投标报价与评标基准价对比，计算投标价评分值，即
    a．投标报价等于评标基准价时，得满分50分；
    b．投标报价每低于评标基准价1个百分点，扣0.5分，扣完为止。
    c．投标报价每高于评标基准价1个百分点，扣1.0分，扣完为止。
  以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

6、综合得分：综合评分即为技术评分、资信评分、商务评分的总和。评标委员会按综合得分由高到低对投标人名次进行排序。

四、评标报告
评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中依次推荐综合得分排序第一名的投标人为中标候选人，综合得分相同时，以技术+资信得分高的为名次优先者；技术+资信得分相同时，以投标报价低的为名次优先者；综合得分和技术得分、资信得分、投标报价均相同，由招标人抽球决定。

评标报告应包括以下内容：

开标记录；

评标内容、过程和结果；

废标情况说明及依据；

询标澄清纪要；

中标候选人的优劣对比和存在问题；

其他建议。

五、定标
1、招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 

2、招标人应当确定排名第一的中标候选人为第一中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

4、中标后，业主单位可对中标单位业绩进行核查，如发现提供的业绩不实，有权取消其中标资格，并赔偿对项目延期等造成的一切损失，并报有关部门处理。
五、特别说明

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按无效标处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

 工程情况说明及设计要求

（一） 项目概况

	1
	项目名称
	平阳县生态公园项目勘察设计

	2
	建设单位
	平阳县城市建设投资有限公司

	3
	项目选址
	平阳县昆阳镇城东新区练川村、万垟村、横屿社区

	4
	建设规模
	项目位于平阳县昆阳镇城东新区练川村、万垟村、横屿社区，项目规划总用地面积约为343100平方米，包括一条中央绿带全长1050米，宽40米；两条沿河景观带全长约为3403米，宽度10-30米以及昆宋大道以北公园绿地。项目分三期实施建设，总投资概算为62382.24万元，其中工程费用34055.56万元。一期总投资为16878.08万元，工程费用为10344.11万元；二期总投资为13094.66万元，工程费用为6265.05万元；三期总投资为32409.5万元，工程费用为17446.4万元。

	5
	投资来源和投资控制要求
	（1）投资来源：县财政安排和单位自筹
（2）项目投资总额： 项目建设总投资62382.24万元，其中工程建设费用34055.56万元。

	6
	项目定位
	打造城东新区核心生态绿地；完善绿地功能性，激活新区趣味性景点；强化轴线整体性，塑造新区标志性景观；形成令人惊艳的的魅力展示窗口，创造活力动感的自然相遇客厅。

	7
	重点建设内容
	公园位于未来行政中心所在地，作为新城中心绿轴，是未来城市公共空间重要组成部分，是平阳县生态中心，文化中心和休闲中心，强化周边景观。

	8
	设计内容
	详见招标文件的招标公告部分内容。

	9
	项目主要规划条件
	详见招标文件投标人须知前附表1.3.4


（二） 设计范围及内容

2.1设计范围

项目位于平阳县昆阳镇城东新区练川村、万垟村、横屿社区，项目规划总用地面积约为343100平方米，包括一条中央绿带全长1050米，宽40米；两条沿河景观带全长约为3403米，宽度10-30米以及昆宋大道以北公园绿地。项目分三期实施建设，总投资概算为62382.24万元，其中工程费用34055.56万元。一期总投资为16878.08万元，工程费用为10344.11万元；二期总投资为13094.66万元，工程费用为6265.05万元；三期总投资为32409.5万元，工程费用为17446.4万元。本工程设计内容包括但不限于总平面规划设计、实施方案优化和施工图设计；包括工程设计图纸范围内的河道工程、园林小品、亮化工程、绿化工程、桥梁工程、市政工程、配电工程、综合管网及建筑、安装工程、交通导向、标志标识、节能、生态环保等（如有）的所有设计内容。
2.2设计内容
本工程设计内容包括但不限于总平面规划设计、实施方案优化和施工图设计；包括工程设计图纸范围内的河道工程、园林小品、亮化工程、绿化工程、桥梁工程、市政工程、配电工程、综合管网及建筑、安装工程、交通导向、标志标识、节能、生态环保等（如有）的所有设计内容。
（三） 其他要求
3.1其他要求
详见立项文件、招标文件、初步设计方案等资料。
3.2附件及资料
提供电子资料包括：
（1）本项目初步设计的批复文件；

（2）投资项目估算审核表

（3）工程地块规划设计要点

（4）本项目用地红线图；

（5）初步设计方案
第六章    投标文件格式

                        勘察设计

商

务

标

投标单位：                          （盖章）
法定代表人：                          （盖章）
日      期：                                  
商务标格式1

投 标 函

致：平阳县城市建设投资有限公司
根据贵方       （填写项目名称）             招标文件，我方针对该项目的投标报价为（大写）：                   元人民币，其中设计费：      元，勘察费：      元。设计、勘察周期：按招标文件要求完成。并正式授权的下述签字人            （职务）代表  （填投标人名称）  ，提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、金额为     元的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将完成本项目招标文件规定的所有设计、施工图设计、工程勘察任务及相关服务。

3、我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组，由投标文件所承诺的中标人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要中标人员。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：                       。
投标人：                     （全称、盖章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

商务标格式2

法 定 代 表 人 资 格 证 明
单位名称：                                             
地    址：                                             
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       
系                 的法定代表人。为   （填项目名称）  项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：（盖章）                                                
日期：            年            月            日

商务标格式3

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书
本人作为       （投标人名称）       的法定代表人，在此授权我公司的            ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理   （填项目名称）   投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。
在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人均予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。
授权代表：      （签字或盖章）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

投标人：                    （单位全称）（盖章）                   
法定代表人：                （签字或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

	法人代表及其委托人身份证复印件

粘贴栏




商务标格式5：

服务承诺


[image: image1]
投标人：                      （单位全称） （盖章）        
      法定代表人或授权委托人：         （签字或盖章）          
      日期：            年             月           日

第七章  资格审查需提供的资料及格式

投标人资格后审资料（封面）

（含资信标）
项目名称：                           

投标人：                （盖章） 

法定代表或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：                               

日期：         年         月       日
资格后审须知

投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责。

资格后审按通过和不通过两种方式进行评定，招标文件中资格审查的要求作为资格审查通过的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不进行后续评审。

投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写，与资信材料一并装订成册。

证明材料为复印件及原件。
                                （项目名称）

资格后审申请表

	申请人名称：

	我申明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。

申请人（盖章）：

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

                            日期：    年  月   日


表1 企业基本情况表

投标人：   （盖章）

	投标人名称
	

	企业资质
	1、等级：  2、证书号：   3、发证单位：   4、业务范围

	营业执照
	1、编号：  2、发证机关：   4、营业范围

	成立日期
	
	现有职工总人数（人）
	
	技术人员人数（人）
	

	法定代表人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	企业负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	技术负责人
	1、姓名：  2、职务：  3、职称：  4、联系电话：

	联系方式
	1、姓名：   2、职务： 3、职称： 4、联系电话：5、传真：6、E-mail：

	开户银行
	1、姓名：     2、帐号：

	投标人资历简历
	


说明：1、投标人资历是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后或对本表进行扩展。      
表2   拟投入的主要设计人员一览表
投标人：   （盖章）

	专业分工
	姓  名
	职 称
	执业证书及执业
专用章号
	设计业绩

	项目负责人
	
	
	
	

	建筑设计人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	结构设计人
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	给排水设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	电气设计人
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	岩土工程师
	
	
	
	

	审  核  人
	
	
	
	

	建筑经济编制人
	
	
	
	

	审 核 人
	
	
	
	


注：1、本表若不够填写，可另加附件补充说明。
2、列入本表人员如更换需经过发包单位的同意，擅自更换或不到位均属违约行为。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

表3   强制性资格条件—企业资质要求表 

	序号
	企业资质等级（具备①项或②项条件）
	投标人达到的程度

（投标人填写）
	证明文件

	1
	①工程设计综合甲级资质；

②同时具备风景园林工程设计专项甲级资质、市政公用行业乙级及以上设计资质或市政行业（桥梁工程）专业设计乙级及以上资质。
	
	


注： 1、相应证明资料复印件加盖公章附后

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

表4 强制性资格条件—主要设计人员资历要求表

	资历要求
	投标人达到的程度

（投标人填写）
	证明文件

	拟派项目负责人
	1、具备风景园林相关专业高级及以上职称。且须提供投标单位社保证明（应提供由社会保障部门出具的本单位连续3个月或以上社保缴纳证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月）。
	
	

	其他主要专业人员
	其他主要专业【注册二级及以上建筑工程师、注册岩土工程师、注册二级及以上结构工程师、注册电气工程师（供配电）、注册公用设备工程师（给水排水）、以上专业人员至少各提供一名】人员注册证书，投标单位社保证明（应提供由社会保障部门出具的本单位连续3个月或以上社保缴纳证明，社保证明开具日期距投标截止日不得大于1个月）。
	
	


注：注：1、相应证明资料附后（复印件加盖公章）；

2、如查实投标人提供虚假资料以满足强制性要求的，报主管部门予以处理。

投标人：                   （盖章）   

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）   

日期：   年  月  日    

附表-5
没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书

                 格式自拟

有关资料复印件



















格式自拟
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